广汽生活区公共租赁住房项目

工程设计合同

合 同 编 号：

项 目 名 称：广汽生活区公共租赁住房项目工程设计

发包人（甲方）：广州安居投资发展有限公司

设计人（乙方）：

签 订 日 期：      年  月  日

签 订 地 点：  广东省广州市

重要提示

本合同由《合同协议书》《合同条款》和《合同附件》三大部分组成，对合同中的部分内容设选项按标准化模式设置，采用“√”或“×”予以选择。合同中此部分内容，标注“√”的选项即为本合同采用，标注“×”的选项为本合同不采用。

目  录

第一篇  合同协议书	1

1、合同工程概况	1

2、工程设计服务范围、内容和方式	1

3、合同价款	4

4、组成合同的文件	5

第二篇  合同条款	10

总  则	10

第一章  一般规定	10

1、词语定义	10

2、语言文字和适用法律、标准及规范	13

3、本合同签订依据	13

第二章 工程设计承包管理	14

4、工程设计承包管理	14

5、设计分包	15

第三章  设计工作内容	17

6、设计范围	17

7、设计服务	30

8、设计人员	34

9、设计成果文件的提交	35

第四章 设计质量	37

10、设计的质量要求	38

第五章 设计事故	39

11、设计事故	39

第六章 设计变更	40

12、设计变更	40

第七章 工程投资控制	41

13、工程投资控制	41

第八章 设计评审	41

14、设计评审	41

第九章  设计收费的计取及支付	43

15、设计收费的计取	43

16、设计收费的支付	45

第十章 综合考评	48

17、综合考评	48

第十一章 信息化管理	48

18、信息化管理的要求	48

第十二章  双方的权利与义务	50

19、甲方的权利与义务	50

20、乙方的权利与义务	52

第十三章  违约责任	53

21、甲方的违约责任	54

22、乙方的违约责任	54

第十四章  索赔	60

23、索赔	60

第十五章  保险与担保	61

24、保险与担保	61

第十六章  税  费	62

25、税费	62

第十七章  法律适用及争议的解决方式	62

26、法律适用及争议的解决方式	63

第十八章  保密、知识产权与专利技术	63

27、保密、知识产权与专利技术	63

第十九章  不可抗力	64

28、不可抗力	64

第二十章  合同生效、解除与其他	64

29、合同生效、解除及其他	64

第三篇  合同附件	66

附件1：廉政合同	66

附件2：设计任务书	68

附件3：拟投入主要设计人员一览表	108

附件4：乙方履约担保（格式）及承诺书	110

附件5：《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》（试行）	112

附件6：《安居“好房子”项目绿化苗木选用及种植技术指引》	112

附件7：《安居“好房子”项目小区道路及园林景观设计指引》	112

附件8：《广州安居集团保障性住房项目设计评价标准及负面清单》（试行）	112

附件9：乙方营业执照及其法定代表人、项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式	113

附件10：建筑工程质量安全终身责任承诺书及设计项目负责人更换保证书	114

附件11：工程质量终身责任承诺书	118

附件12：设计费计算表	120

- 第一篇  合同协议书

广州安居投资发展有限公司（以下简称甲方）与                    （以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市人民政府及有关主管部门关于广汽生活区公共租赁住房项目（以下称本项目）的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程设计服务事宜协商一致，订立本合同。

- 1、合同工程概况

（1）工程名称：广汽生活区公共租赁住房项目工程设计。

（2）工程地点：项目地块位于番禺区东北部，六涌河及金雁佳园以北、南大干线以西，距离广州大学城约9公里。

（3）工程立项批准文号：                    。

（4）广东省投资项目代码：                    。

（5）资金来源：                    。

（6）本合同工程设计合理使用年限为50年（主体结构）。

- 2、工程设计服务范围、内容和方式

2.1工程设计服务范围和内容：

2.1.1工程范围：

（1）建设规模：本项目用地面积约8.3万㎡。

（2）经济技术指标：绿地率35%，建筑密度28%，容积率3.0，计容建筑面积约14.87万㎡，总建筑面积（含地下室）约为20.47万㎡。建筑高度约100米,暂定29～31层。

该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复及甲方选定方案为准，甲方有权根据批复意见进行调整，乙方应给予修改。

2.1.2工作内容：

乙方需根据基础资料、设计任务书要求，完成本项目立项范围内的所有建设内容的设计工作，以及满足项目验收与投入使用必须实施建设内容的设计工作，包括但不限于：

（1）建筑工程设计方案审查（修建性详细规划）设计：在编制设计方案（含沙盘模型）过程中，根据甲方需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正。设计方案审查范围包括总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑平立面、环境节能保护等（具体以甲方要求及规划报建主管部门最新政策要求为准）。

（2）设计主要阶段工作内容：所有建设内容的方案设计及方案深化设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制及报审等配合服务（含竣工图审核盖章），包括但不限于：总平面规划、建筑、结构、人防、消防、给排水、电气、建筑智能化系统、暖通、室内装修、电梯、安防设计、标识导引系统、防雷、环保工程、幕墙工程（如有）、基坑设计、室外市政、园林工程、市政道路、市政管线、暗渠改道、管线综合平衡、设备选型意见等专业内容。

（3）建筑节能新技术的应用及设计：包括但不限于节能、环保、绿色建筑、海绵城市等专项工程设计。根据绿色建筑相关规定，开展项目绿色建筑设计工作，负责广州绿色建筑施工图备案，并负责绿色建筑设计申报资料，完成并跟进绿色建筑标识认定的申报、推荐、审查、公示、公布等各个环节工作直至获得绿色建筑设计标识。

（4）建筑信息模型（BIM）技术应用【R “正向设计”并在(R 设计阶段应用、☒ 设计与施工联合应用)】：要求全专业采用BIM正向设计并完成工作，包括但不限于：BIM技术在方案设计、初步设计、施工图设计阶段的应用，按要求提供BIM设计模型并通过审查（住建部门三维数字化审查），竣工验收阶段需完成上传验收系统、通过竣工验收及备案。

本项目要求充分运用BIM技术，要求在项目前期编制全过程BIM实施规划，组织编制设计阶段BIM任务书、划分工作界面和技术管理要求；利用BIM模块进行参数化设计、虚拟仿真漫游、日照能耗分析、交通线规划、面积统计、结构分析、风向分析、环境分析、疏散模拟、造价分析等等；利用BIM模型进行设计协调及优化,完成设计方案复核、碰撞检测、三维管线综合、竖向净空优化等BIM应用，并提交相应的成果报告；组织、参与BIM专题会、协调会；对BIM数据进行管理和维护，充分考虑BIM成果的复用性和沿用性，有效衔接施工管理工作。BIM技术造价应用方面：包括实现直接提取工程量，导出工程量清单，与造价软件可互为衔接转换等；将BIM模型等数据和资料进行整理，存档以及编号移交给甲方并保存至甲方BIM平台（如有）。

（5）其他工作：

1）造价文件编制工作：完成本项目范围内工程投资估算、概算、设计变更估算、方案比选估算等造价文件的编制工作（含场地平整、管线迁移、临设搭建等）及相关配合报审工作，细化设计过程的投资控制工作要求，包括分解、落实、反馈各阶段、各专业技术经济指标、限额设计量化指标；

2）技术配合工作：甲方后续各类（含招标）工作配合、施工配合、现场服务、竣工图编制及报审等配合服务等（含竣工图审核盖章）；

3）报建配合工作：立项范围内综合管线规划设计报批、建筑设计方案审查等的所有用地、规划、建筑、技术、管线、专项等各类报建配合、协调工作等；

4）设计文件修改、完善工作：乙方应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；乙方应根据施工图审查单位的审查、甲方的设计评审、甲方组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。

（6）按照建设方案联审决策审批（如有）要求，需在建设方案中编制“古树名木及大树保护、历史文化风貌保护、防范大规模拆建”等三个专篇内容，进行方案比选及论证，确保建设方案科学、合理、合规。配合建设方案联审决策审批（如有）、行业主管部门审批、验收，提供咨询服务等。

按照树木资源摸查报告和绿化行业主管部门审批要求，编制设计方案阶段的《树木保护专章》（编制深度按照《广州市城市树木保护专章编制技术指引》，确保通过专家评审及相关部门审批（如有）。

（7）装配式建筑设计，装配率需满足广州市住房和城乡建设局相关规定的要求。

（8）工程设计承包管理：对其设计工作范围内的专业设计单位全面全方位管理，确保各专业之间的设计界面和工作内容清晰、避免设计重复或交叉，对甲方另行发包的设计单位提交给甲方的设计成果文件的完整性、有效性进行预审把关，总体协调确保各专业各阶段设计成果有效对接，保证本合同工程各专业接口及与周边工程良好衔接。具体按本合同第二篇的第二章约定执行。

（9）如项目涉及需进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查的建筑，设计人应根据有关部门及发包人要求组织各类专家评审和验收，负责编制结构超限设计送审技术材料，并承担相应的专家评审费用。

（10）如项目涉及铁路保护区范围，乙方应根据铁路等有关部门及甲方要求进行涉铁专项设计，并承担相应的费用。如乙方不具备相关专业资质，经甲方同意后，可将该项工作委托给具有相应资质的单位完成。

具体工作内容及要求详见本项目基础资料、设计任务书（详见附件2）及本合同条款的有关约定。

2.2承包方式

由乙方按照本合同协议书第2.1款约定的范围和内容实行工程设计承包的方式，并对设计的进度、质量、安全、工程投资控制、工程设计承包管理及设计协调服务（包括设计协调服务、驻场服务等）等全面负责。合同价款计取及支付按本合同协议书第3条、合同条款第九章第15条、16条的相关约定执行。

2.3设计开始实施时间：合同生效之日。

合同生效至施工图审查通过的总工期为 60个日历天：方案阶段 14 天，初步设计 14天，施工图设计至通过审查 32 天。

工程服务期从本合同生效之日至本工程竣工验收合格后满 2 年为止为服务期限（即工程质量保修期满），且配合完成工程档案移交。在工程保修阶段，若发现工程设计未能满足本合同的要求，乙方须继续提供服务，直至满足要求为止，对此甲方不额外支付费用。

乙方向甲方提交设计成果时间按本合同条款第二篇的第三章第9条约定执行。

2.4甲方根据工程实施情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，经甲方以书面形式提前通知乙方后，乙方必须无条件服从。

- 3、合同价款

3.1本合同以人民币为计价和结算货币，除非甲、乙双方另有约定。

3.2按本合同条款第九章第15条约定的设计收费计取方式计算的含税工程设计费总额暂定为人民币          元（大写：        ），不含税总价为人民币          元，税金为人民币          元，税率6.00%。含税综合包干单价为    元/平方米，按照建筑面积综合单价包干，并按实际完成的设计阶段和内容调整结算价，建筑面积最终以行政规划部门批复的建设工程规划许可证载明的建筑面积为准。

工程设计费内容包括但不限于本合同项目的全部工程设计费用、设计文件修改费用（包含方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图及结算、保修期等各阶段）、初步设计审查费用、报审报建配合费用、工程概算编制费用、绿色建筑星级评价认证咨询服务费（暂定 二 星，以满足最终的规划要求为准）、绿色建筑评审专家费用（不限次数）、基坑支护设计专家评审费、建筑过程的评审费（已包含在设计费中）、海绵城市设计咨询服务费、BIM技术应用费、招标配合服务费用、施工阶段现场服务费用、竣工图编制及报审等配合服务费用、驻场服务费用、结算配合服务费用、工程保修阶段配合服务费用以及招标文件要求、投标文件承诺的一切相关工程设计任务所发生的所有费用。甲方不再支付合同中列明费用外的任何其他费用。

本项目报审报建或设计所需的管线图、地形图、排水图等由乙方自行到相关部门申请和购买，费用已包含在工程设计费总价中。本项目为配合完成合同范围内所有工作的费用，按国家、省、市的设计规范所需进行的辅助性工作费用已包含在设计费中，不再另行单独计费。

3.3合同价款的支付

（1）本项目合同价款按第16条约定条件支付。

（2）本项目建设资金由甲方（或甲方的上级主管单位）负责落实，本合同款项由甲方按合同约定支付。如项目建设资金由甲方的上级主管单位负责落实时，由于资金拨付到甲方账户需要必要的程序和时间，乙方承诺不因甲方的上级主管部门资金拨付流程滞后等原因导致的支付延迟而向甲方索赔费用或主张相关违约责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行合同约定义务的理由。

（3）如本项目建设资金为申请专项债券资金支付，为配合资金监管，保障政府专项债券资金支付工程款的安全、有效使用，提高专项债券资金支付的透明度和规范性，乙方理解并同意其收款账户银行与项目申请政府专项债的甲方拨款账户银行保持一致。

- 4、组成合同的文件

4.1下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）国家和广东省、广州市关于本项目的有关文件；

（2）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）本合同条款；

（6）甲方针对项目管理的各项制度、规定（如有更新则按更新后的执行，下同）；

（7）本合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]；

（8）招标文件[含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等，属本条第（7）项内容的除外]；

（9）乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；

（10）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（11）组成本合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定，如乙方仍有异议的，可按本合同条款第26条的约定处理，但在有关单位作出正式裁判之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。

4.2在本合同履行过程中，经双方法定代表人或其委托代理人签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关对本合同补充的书面协议以及经双方共同确认的文件等，均视同本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、乙方营业执照及法定代表人、项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件，详见附件9。

6、在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方并附上变更登记资料；乙方法定代表人变更的，应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

7、在本合同有效期内，乙方更换项目负责人的，除按合同条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内向甲方提交新项目负责人的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

8、甲方将建立工程信息管理系统，如甲方该系统投入使用，乙方应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统联接，确保及时准确地按甲方要求进行信息沟通及管理。

9、本合同协议书中有关词语定义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

10、乙方向甲方承诺按照本合同约定履行义务。

11、甲方向乙方承诺按照本合同约定履行义务。

12、本合同自甲乙双方签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。委托代理人签字的需经另一方同意，并提交合法有效授权文件。双方履行完成合同约定义务及责任后，本合同自行终止。

13、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

（以下无正文）

甲方：广州安居投资发展            乙方：

有限公司

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

地址：                                     地址：

签订日期：   年    月  日

签约地点：广东省广州市。

合同协议书附件1：中标通知书

合同协议书附件2：招标澄清、答疑文件（如有）

- 第二篇  合同条款

## 总  则

一、根据项目设计管理相关规定和本项目管理实际，本合同工程将实行社会化、专业化、信息化的管理模式。甲方将委托具有相应资质等级的施工图审查单位，负责本合同工程施工图审查工作。

二、乙方承诺遵守甲方所制订的针对本合同工程管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

（1）符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；

（2）符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；

（3）为确保设计质量、进度、效果所必须；

（4）不是针对某一特定的设计人。

## 第一章  一般规定

- 1、词语定义

1.1本合同工程：指广汽生活区公共租赁住房项目工程设计项目。

1.2甲方：指具有本合同工程设计发包主体资格和审核确认本合同工程设计合同价款能力的当事人，在本合同中特指广州安居投资发展有限公司及其合法继承人。

1.3乙方：指在本合同中约定，被甲方接受的具有工程设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4专业设计单位：指与甲方直接签订设计合同且具有专项工程设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即甲方另行发包单位；或者按照本合同约定与乙方签订设计分包合同且具有专项工程设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即乙方分包单位。

1.5项目负责人：指乙方委派的负责本合同工程设计管理和履行合同的代表。

1.6工程设计承包单位：在本合同中特指乙方。

1.7工程设计承包管理：指乙方按照本合同约定及项目建设管理需要对其承包管理范围内的专业设计单位在设计的进度、质量、安全、工程投资控制和设计配合协调、接口衔接等方面的管理。

1.8施工图审查单位：指受甲方委托负责本合同工程设计成果文件审查并具有相应资质的单位。

本合同工程的施工图审查单位由甲方另行通知。

1.9甲方驻场代表：指甲方委派的履行本合同的驻场代表。

1.10设计管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或机构。

1.11设计：指乙方在本合同中约定的承包范围内的工程设计运作和设计服务。

1.12设计成果文件：指由乙方及专业设计单位提交并通过施工图审查单位的审查，且经甲方及政府相关部门批准后，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段设计依据或能指导施工实施的各阶段设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有AutoCAD软件生成的电子格式文件的光盘、工程估算、概算、配合甲方招标工作而提供的技术规格书等技术资料。

1.13工程投资估算：指以方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的第三方或按政府规定的评审通过的工程造价文件。

1.14工程设计概算：指以初步设计为基础根据甲方关于本项目工程概算文件编制的相关要求编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的施工图审查单位审核及有权审核部门批准的工程造价文件。

1.15施工图预算：指以通过甲方及施工图审查单位审查的施工图为基础根据甲方关于建设项目施工图预算编制的相关要求编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经有关方面审查通过的工程造价文件。

1.16合同价款：指甲、乙双方在本合同中约定，由甲方用以支付乙方按照合同约定完成设计承包范围内工程设计、管理及服务的款项。

1.17追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方根据合同约定书面确认增加的合同价款。

1.18设计周期：指甲、乙双方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的提交设计成果文件的天数。

1.19设计服务：指乙方在实施本合同工程方案设计、初步设计、施工图设计、设计现场服务各阶段工作的同时向甲方提供的技术咨询与管理咨询服务以及配合解决施工过程中有关工程设计问题，协助甲方实施工程、设备与材料的采购招标工作、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动（包括乙方派出足够人员到施工现场进行设计服务）。

1.20完整性：指乙方每批次交付的文件是合同及附件中规定的全部文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致。

1.21有效性：指乙方每批次交付的文件均符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求。

1.22正确性：指乙方每批次交付的设计成果文件均符合本合同的有关约定，同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

1.23经济合理性：指乙方提交的设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段，经过甲方组织的评审产生确定的。

1.24可靠性：指根据乙方的设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计功能。

1.25先进性：指乙方的设计成果文件采用国际上先进和适用的施工方案、技术、工艺、工法、设备，或所采用的施工方案、技术、工艺、工法、设备为国内最优（国内同行业中技术排名前五名以内）。

1.26清晰：是指每次交付的设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

1.27违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。

（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。

（2）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。

1.28 设计事故：指因乙方不履行或不完全履行合同约定的义务或履行的义务不符合合同约定，对本合同项目造成极其严重恶劣影响的行为。

1.29索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而由对方造成的实际损失，根据合同的约定，向对方提出经济补偿或其它形式的补偿要求。

1.30通知、同意、指令、证明和决定：指经甲方认可或按公开、规范的程序授权的驻场代表、设计负责人分别签字或盖章的书面通知、同意、指令、证明和决定。

1.31书面材料：指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。

1.32天或月：规定按天计算时间的均指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算；时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以休息日或其他法定节假日结束后的次日为时限的最后一天；时限最后一天的截止时间为当日24时。月指日历月。

1.33中国或国家：指中华人民共和国。

1.34国内：本合同中特指中华人民共和国大陆境内。

1.35元：指人民币元。

1.36完整版施工图：指乙方按甲方要求，在项目全部设计变更设计完成后，汇总全部设计变更内容并将其反映在设计图纸上形成的施工图纸（即完整版施工图=原版施工图+设计变更）。

1.37保证人：指按本合同条款第24.1款约定向甲方提交乙方履约担保的机构。

- 2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1语言文字：本合同及其补充协议、甲乙双方来往文件、本合同工程的所有设计文件和资料等均使用中文书写、解释和说明。使用其他文字书写的对双方均不具有法律约束力，但如翻译成中文并经双方签字（盖章）确认的，则对双方均具有法律约束力。

2.2适用法律、标准及规范。乙方交付的设计成果文件应符合中国的有关法律、法规、规章的规定和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求。设计中如遇国家和地方无相应规范、标准、依据的，由乙方提出建议，由甲方报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。

- 3、本合同签订依据

（1）中华人民共和国民法典；

（2）中华人民共和国建筑法；

（3）中华人民共和国城乡规划法；

（4）建设工程勘察设计管理条例；

（5）建设工程质量管理条例；

（6）《建筑工程设计文件编制深度规定》；

（7）《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

（8）本合同协议书第4.1款第（1）项、第（4）项、第（6）项、第（7）项、第（8）项、第（9）项、第（10）项所约定的有关文件；

（9）甲方或甲方上级部门为满足保障性住房项目管理需要而发布的相关制度、指引、评价标准、负面清单等相关文件（如甲方或甲方上级部门对前述相关文件有局部的修订或新颁，则以最新版本为准）。本项目相关文件包括但不限于如下：

1）《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》（试行）；

2）《安居“好房子”项目绿化苗木选用及种植技术指引》；

3）《安居“好房子”项目小区道路及园林景观设计指引》；

4）《广州安居集团保障性住房项目设计评价标准及负面清单》（试行）。

（10）建设项目批准文件（包括但不限于立项批复文件、规划部门认可的用地红线和地形图、规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点）；

（11）基础资料和设计任务书；

（12）本合同约定的项目基础资料，包括用地红线坐标(表)、场地标高、现有市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）、地质勘察资料等；

（13）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的与双方权利义务有关的各类书面文件、会议纪要等；

（14）乙方参加投标的方案、评标委员会的意见、甲方提出的修改意见，和版权属于甲方的其他投标方案。

上述法律法规及有关文件应是现行有效的，如国家或有关部门对上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新的要求，双方均应按新的要求执行，必要时另行签订补充合同。

## 第二章 工程设计承包管理

- 4、工程设计承包管理

4.1如乙方为联合体，则联合体主办方代表乙方承担责任和接受甲方指令、指示和通知，并根据本合同条款的约定进行工程设计承包及配合协调服务工作。

4.2乙方应按合同约定及项目建设管理需要做好下列工程设计承包管理工作（包括但不限于）：

（1）对其承包管理范围内的设计进度、质量、安全、工程投资控制和设计配合协调、接口衔接等方面进行管理，确保设计界面和工作内容清晰，不出现设计重复或交叉的现象，并保证本合同工程各专业接口及与周边工程接口（包括与市政工程接口）的良好衔接。

（2）乙方应在实施本合同工程方案优化设计、初步设计、施工图设计、设计现场服务各阶段向甲方提供技术咨询与管理咨询，配合对本项目相关的可行性研究、节能评估、环境评价、地铁保护等报告中涉及的设计内容进行复核并给予确认，配合解决施工过程中有关工程设计问题，并协助甲方的工程实施、设备与材料的采购招标工作、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动。

（3）对于在乙方提交的设计成果文件的基础上由甲方另行发包的设计单位进行的初步设计、施工图设计等工作，乙方除须对于其提交给甲方的设计成果文件的完整性、有效性进行预审把关外，还须积极配合相关的设计工作，提供相关的设计成果文件（包括但不限于报告、数据、图表、设计图纸、设计说明、相关的计算原理和方法等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

（4）乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、电力、环保、消防、卫生、煤气、人防等部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查。

（5）乙方应编制并落实设计总进度计划、年度（季度）计划、实施性计划、月度（旬度）计划，定期进行月度（旬度）计划检查，并将相关的计划信息上传到甲方的计算机工程信息管理系统。同时要根据甲方信息管理系统要求及时把相关设计成果、设计变更等资料输入甲方信息管理系统（如有）。

- 5、设计分包

5.1本合同工程的主体及关键性工作必须由乙方自行完成，不得分包。

5.2乙方所承接的专项设计内容（如:外水工程、外电工程、燃气工程、幕墙工程、人防工程、装饰装修工程等专业工程）的设计专业要求高，若由于乙方自身的资质及所属设计人员的限制，或者乙方指定的专项设计分包单位不能满足甲方的要求，乙方可进行分包或由甲方将该项专业设计内容另行发包给专业设计单位；乙方需自行分包进行设计的，须事先征得甲方书面同意，并须根据国家有关规定分包给具有相应能力且获得甲方认可的专业单位实施。专项分包设计费由乙方承担。乙方全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件须由乙方校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

5.3乙方应严格按照本合同约定及项目建设管理需要做好分包管理工作，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。

5.3.1乙方不得将其承包的全部设计项目转包给他人，或者将其承包的全部设计项目肢解后以分包的名义分别转包给他人；将设计项目分包后，未在设计现场设立项目管理机构和派驻相应人员，且未对该设计活动进行组织管理的，视同转包行为。

5.3.2下列行为，属于违法分包：

（1）乙方将设计项目分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经甲方认可，乙方将承包的部分设计项目分包给他人的。

5.3.3乙方虽然没有将其承包的设计项目进行分包，但在设计现场所设项目管理机构的总负责人、设计承包管理负责人、各专业负责人、驻场总负责人和驻场代表不是乙方本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽设计业务。

5.3.4分包单位必须自行完成所承包的设计，严禁再分包，并承担下列责任（包括但不限于）：

（1）接受甲方及工程设计承包单位的管理，无条件执行甲方及工程设计承包单位的指令。当甲方的指令与工程设计承包单位的指令相冲突时，以甲方的指令为准；其他指令之间发生冲突时，应立即提请甲方协调处理。

（2）按本合同及分包合同约定按时、按质、按量完成分包的设计任务并提交设计成果文件，对分包设计的进度、质量、安全、工程投资控制等负责。

（3）本合同及分包合同中与分包设计项目有关的其他工作内容。

5.4乙方的设计承包管理部是乙方的分包项目管理机构，应当具有与所承包设计的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员；其中，设计总负责人及设计承包管理负责人必须是本单位的人员，设计总负责人必须是单位副总经理级别以上人员担任。

乙方应按照本合同条款第8.1款等有关约定，在甲方批准分包后5天内将分包单位设计技术管理人员名单及设备仪器投入计划报送甲方且负责落实到位，并接受施工图审查单位和甲方代表的查验。

乙方应严格按照本合同约定及甲方的要求加强对分包单位履行义务的管理，保证分包单位全面正确履行合同。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，由乙方承担连带责任。

5.5专业设计分包单位的管理

乙方负责各项专业设计的相关专业和接口、界面的协调工作。

5.6专业设计分包单位与施工图审查单位的关系

无论是乙方分包的专业设计分包单位还是甲方另外发包的专业设计承包单位，都要接受施工图审查单位对其成果文件的审查。

5.7各专业设计单位的权利和义务详见各专项设计的分包合同。

5.8分包设计项目的价款由乙方与甲方结算。乙方应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种设计款项。

5.9乙方对设计现场安全负责，并对专业设计单位的安全生产进行管理，发现事故隐患，应当及时作出处理。

专业设计单位就其所在的设计现场安全向乙方负责，服从乙方对设计现场的安全管理。

5.10乙方应按照合同约定协调所有专业设计单位的工作，确保由不同专业单位所完成的设计之间的配合和接口顺利、有效和可靠。乙方应负责保证本合同工程设计的完整性和整体性。相关费用已经含于合同总价中。

## 第三章  设计工作内容

- 6、设计范围

- 6.1 工程设计范围：完成立项批复范围内所有建设内容的设计，包括但不限于以下：

（1）方案设计工作：根据项目特点、策划定位报告、技术要点、规划条件、广州市配售型住房等要求，进行方案设计。形成的技术方案应能满足国土、规划、消防、人防、环保等政府行政部门要求的稳定方案。要求符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》中关于方案设计应达到的设计深度要求。

（2）方案设计完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求及甲方各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

（3）设计方案报审工作（含修建性详细规划调整工作）：在编制设计方案过程中，根据甲方需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正(如有)。设计方案审查范围包括总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑平立面、环境节能保护等（具体以甲方要求及规划报建主管部门最新政策要求为准）。

（4）室外市政、园林工程设计：广汽生活区公共租赁住房项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场（含停车场系统交道指引及标识系统等）、供电系统（包括供电部门提供的供电点接驳及红线外路由到配电间的外电工程高低压配电，以及其他供配电系统的室外管线设备等）、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等设计，室外各种管线综合平衡设计，道路、外水、外电、临时设施（含临时板房、围墙、道路及临水、临电等）、燃气等市政接驳工程（含各类接口工程）以及其他室外配套工程系统等设计。

（5）建筑设计：本项目范围内的建筑设计。

（6）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计（含改造和加固设计）、溶（土）洞处理专项设计、钢结构设计（如有）、幕墙（如有）、室内外装修工程的结构设计与验算等。进行装配式建筑的方案比选，以及完成改造范围建筑抗震等相关鉴定（如有）。

（7）电气设计：本项目高低压变配电系统（不含应由当地供电部门投资建设部分）、UPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统（指电梯、照明、水泵、空调机等设备的供电及消防应急供电）、室内外照明系统（含夜景设计、泛光照明）、防雷接地系统、外电接入(按照《广州市住房和城乡建设委员会 广州供电局有限公司关于供电设施投资界面调整有关工作的通知》（穗建公共〔2015〕982号，如有新规则按新规执行），需完成本项目投资建设界面内的供电设施设计)，充电桩配电系统、红线内电力等管线平衡等。

（8）建筑智能化系统设计：

1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等；

2）建筑设备监控系统；

3）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；

4）智能化系统集成；

5）弱电防雷系统；

6）机房工程；

7）监控中心；

（9）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计、用地内外与市政管线接驳、项目范围内雨污分流等设计、污水处理系统设计；永久用水设计及报装。

（10）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统等的设计。

（11）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

（12）电梯工程设计与相关配合。

（13）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

（14）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。

（15）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

（16）建筑节能、绿色建筑、海绵城市、广州市城市树木保护及“古树名木及大树保护（如有）、历史文化风貌保护、防范大规模拆建”等设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。

（17）编制方案设计投资估算。

（18）编制初步设计概算。

（19）编制设计变更估算。

（20）编制比选方案估算（如有）。

（21）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。

（22）对于专项分包设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

（23）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。

地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能分析及有关专项试验、研究与论证等不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方的相关工作并提出相应意见和提供相应研究资料。

（24）幕墙工程（如有）。

（25）环保工程设计。

（26）防雷设计。

（27）标识导引系统设计。

（28）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等方案配合审核。

（29）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。

（30）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、苗木（古树）迁移、管线迁改等内容的设计。

（31）人防工程设计。

（32）机械停车设计（如有）。

（33）项目各阶段设计重点、难点分析报告。

（34）装配式建筑设计。

（35）室内外装修工程及标识系统设计，含特殊家具、软装设计（特指装修中需要以家具、软装相配合出效果的部分）。

（36）其他：

A.全过程BIM设计，在方案设计、初步设计、施工图设计等阶段均需提供BIM设计成果，并需无偿向甲方提供相应格式的电子文件，且需按甲方要求接入BIM中心平台（如有）。

B.综合考虑项目所有建筑间的连接及交通设计。

C.负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。

D.在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，乙方必须按要求落实到设计和设计变更中。

E.市政工程设计投标文件宜达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。

F.直升机停机坪专项设计（如有）。

备注：上述中的专业内容若既不属于立项批复范围，也不属于为满足项目验收与投入使用需要而必须实施的建设内容所对应的设计工作的，则无需实施。反之，若属于前述任一情形的，均需实施。

设计工作范围、工作内容包括但不限于上述内容及本合同附件2设计任务书内容。

6.2 设计界面的划分

- 本项目立项范围内所有设计专业均由乙方负责组织实施。

- 6.3 工程设计的总体要求

（1）乙方交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节，应满足广州市各专业主管部门的要求，如消防、人防、环保、卫生、交委、交警等部门的报建报审报批要求。

（2）乙方应在设计成果文件中明确列出本合同工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

（3）乙方应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。乙方对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，甲方或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻乙方的相关责任。

（4）乙方应在确定为中标单位后立即进行本合同工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据甲方总体实施计划和本合同工程特点编制详细的设计计划，根据甲方或甲方上级管理单位的项目建设和资金计划管理制度的相关要求合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量，保证乙方设计范围内工程的施工进度不受影响。

（5）如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。

（6）乙方根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守甲方的设计、技术、图文、图档、工程的相关管理办法、制度、规定和细则。

（7）乙方应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、施工图审查单位和甲方的审核、施工图强制审查及图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸。

（8）乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本合同工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，每个阶段各专业的主要技术方案、主要系统、重要设备材料选用、管线排布，均要提供至少两个的比选方案，比选项目包括但不限于基础形式、超大超长结构处理、建筑方案存在不同意见时、建筑防水设计、重要设备选型、泛光照明等，比选方案须在技术、经济投资、实施性、运营管理、工期上作比较分析，并应提供方案设计图及效果图、计算书、造价文件进行研究。

（9）乙方的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

（10）乙方应确保其提交的施工图设计成果文件通过甲方、甲方委托的第三方、甲方认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，乙方应按甲方的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保满足工程投资控制要求。乙方应及时提供修改图纸，确保甲方相关招标工作的有效推进。

（11）在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本合同工程，乙方应向甲方推荐并提供科学的评估。

- 6.4方案设计阶段的主要工作及要求

- 6.4.1方案设计阶段的主要工作

（1）提交方案设计成果文件

方案设计成果文件应为甲方最终确定方案的设计文件，文件的内容应按照甲方的要求、有权审核部门的审批意见、设计招标文件和投标文件、住建部现行有效《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》方案设计阶段规定的要求进行编制，包括如下设计文件（包括但不限于）：

1）封面（写明方案的名称、方案编制单位、编制时间）；

2）扉页（方案编制单位行政及技术负责人、具体编制总负责人签名）；

3）方案设计文件目录；

4）方案设计说明书；

5）方案设计图纸（A3图）（具体图纸要求按设计任务书）；

乙方应按本合同条款第9.1款约定向甲方提交方案设计成果文件（含图纸及相关文本文件）；

6）三维数据模型：设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式）。乙方有责任协助甲方将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作；

7）多媒体文件：设计稳定后，提供一份修改稳定版的多媒体演示文件，限时10分钟。

（2）按照规划主管部门的规划报建要求，提供规划报建所需相关设计成果文件（包括但不限于以下内容）：

1）总平面规划图（包括各项技术经济指标）；

2）绿地规划图；

3）道路交通系统规划图；

4）用地竖向规划图；

5）管线综合规划图；

6）规划方案说明书；

7）模型（依据规划主管部门的报建要求、甲方要求提交）。

乙方应按规划主管部门的规划报建要求提交规划报建所需的设计成果文件（含图纸及相关文本文件、电子文档光盘、工作模型），成果文件需加盖规划报建章、设计单位出图章、注册建筑师章；根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改，并向甲方提交6份最终的设计成果文件及电子文档光盘。

（3）按照规划主管部门的报建要求，提供方案设计报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。相关设计成果文件包括但不限于以下内容：

1）总平面图（比例按报建要求，包括各项技术经济指标）；

2）设计方案图；

3）设计说明；

4）工程投资估算（含非标设备、材料、构配件的报价）。

乙方应向甲方提交方案设计报建所需要的设计成果文件（含图纸及相关文本文件、电子文档光盘，具体数量以报建要求为准）；成果文件均须加盖设计单位出图章、注册建筑师章。

- 6.4.2方案设计阶段的要求

（1）乙方应在甲方选定方案的基础上，按专家意见和甲方要求进行完善，达到报建送审方案要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。

（2）方案设计应对本合同条款第6.3（8）款所述比选项目，提供至少两个比选方案，实施性方案应达到和满足进行初步设计的要求。

（3）乙方设计方案中应包含节能环保篇，采用节能环保的新技术、新工艺。方案设计应对设计中采用的新技术及节能技术的应用进行两个或以上方案技术经济比较，提出比较分析报告和推荐方案。

（4）乙方应根据实施方案提交工程投资估算编制说明及投资估算表。

（5）结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。

（6）乙方对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。

（7）在深化方案设计时，乙方应以书面形式明确设计中确有需要进行试验的项目，并在初步设计之前提交给甲方审查确认；经甲方确认后，乙方应及时提供试验方案及相关技术要求。

- 6.5初步设计阶段的主要工作及要求

- 6.5.1提交初步设计成果文件

初步设计成果文件应按住建部批准的现行有效《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括如下设计成果文件（包括但不限于）：

（1）初步设计方案编制；

（2）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书）；

（3）设计图纸（由各专业设计图纸组成）；

（4）设计概算（甲方另行发包的专项设计由专项设计单位提供相应的概算文件，由乙方负责汇总）；

（5）效果图及透视图；

（6）报批模型（按报建审批部门的要求提交）；

（7）主要材料样板；

（8）设计方案全专业BIM文件；

乙方应按本合同条款第9.1款约定向甲方提交初步设计成果文件（含图纸及相关文本文件）、效果图各一式 8 套，专业报建（交通、市政、人防、消防、环保、卫生、绿化）所需设计成果文件数量按报建要求提供；成果文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章、注册结构工程师章，各专业负责人、乙方签署。

- 6.5.2初步设计阶段的工作要求

（1）初步设计文件均以各工程子项为编制单位。

（2）初步设计阶段须对本合同条款第6.3（8）款所述比选项目，至少提供两个比选方案，使设计具备先进性、可靠性和经济合理性，并满足以下要求：

1）应符合甲方批准的设计方案和实施性方案；

2）能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；

3）能据以编制、审核工程设计概算；

4）能据以进行施工准备；

5）能作为各专业施工图设计的依据。

（3）初步设计中的结构设计文件，应对结构的选型、布置、截面尺寸、材料用量等予以明确。

（4）乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求（本合同条款第18条）。

如果乙方的概算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可另行委托专业造价咨询单位实施设计概算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号，如有新规则按新规执行）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。

（5）乙方应重点对设计范围内的给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行各专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 成果包括室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书。

（6）乙方必须准确计算建筑面积，完善建设规模及经济指标说明。

（7）乙方应确保相关的初步设计成果文件深度能够有效满足专项施工图设计工程投资控制的要求。本合同范围如包含以下专业工程，乙方提供的相关初步设计成果文件应满足以下要求：

①钢结构工程（如有）：

乙方提供的设计成果文件应满足住建部初步设计文件深度要求的相关规定，结构形式、布置、受力杆件、构件型号、材料种类、节点类型等设计内容须成熟稳定，具体要求如下：

a、设计成果文件中应提供杆件的控制内力，设计计算应考虑施工工序及稳定应力。

b、补充钢结构设计总说明：详细材料要求、加工要求、连接要求、焊接质量要求、防腐、防火要求，并对安装条件做出说明。

c、主桁架未有桁架剪力墙的连接大样的，典型节点应作有限之分析，关键节点应作有关试验。

d、优化结构体系，取消或减少部分主、次桁架，完善支撑系统，支撑的布置应考虑结构的整体稳定。

乙方须保证，在其提供的设计成果文件的基础上进行的达至施工图设计程度的专项设计，其总用钢量增加在5%以内。

②幕墙工程（如有）：

乙方提供的设计成果文件中幕墙外观、用材料品种档次、幕墙主要受力体系、预埋件设计、细部节点和幕墙与其他专业的界面处理等设计内容须成熟稳定。

③室内装饰工程：

乙方提供的设计成果文件中，以下内容须成熟稳定：

a、所有室内可视范围内的装饰风格、空间效果、构件尺寸等主要设计要素；

b、室内装饰设计部分中，所有与其他专业关联的技术界面（特别是给排水、消防、建筑声学、机电、智能化、扩声等专业的技术界面）；

c、室内装饰设计部分中，所有相关专业要求室内装饰专业须满足的技术条件；

d、室内装饰设计部分中，主要机电管线的综合平衡；

e、室内装饰设计部分中，所有的主要装饰材料的技术要求。

④机电设备安装工程：

乙方提供的设计成果文件中，系统的构成、强制性的系统功能要求（功能要求点表）、设备技术参数中的强制性条目要求等设计内容须成熟稳定。

⑤弱电智能化工程：

乙方提供的设计成果文件中，系统的构成、强制性的系统功能要求（系统图及功能要求点表）、主要设备材料技术参数中的强制性条目要求等设计内容须成熟稳定。

⑥其他：详见基础资料和设计任务书。

（8）对于各类专项技术的设计，乙方须按照甲方建设需求和专项单位最终确定的研究成果、相关技术指标和标准，开展设计工作。

- 6.6施工图设计阶段的主要工作及要求

- 6.6.1施工图设计阶段的主要工作

（1）将施工图设计阶段的成果文件送施工图审查单位及甲方审查，并根据审查意见修改相关设计成果文件。

（2）按照规划主管部门的报建要求，提供建筑施工报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。相关设计成果文件包括但不限于以下内容：

1）总平面图（比例按报建要求，包括各项技术经济指标）；

2）建筑构造和主要建筑材料说明；

3）建筑平、立、剖面图；

4）建筑综合管线图；

5）规划主管部门要求的其他报建设计文件。

乙方应按报建要求向甲方提交建筑施工报建所需相关设计成果文件，含文件、图纸、电子文档光盘（具体数量以报建要求为准）；成果文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。

（3）对各专项设计施工图的技术接口进行审核并进行设计联络及完善；对本合同范围内的所有的施工图设计成果文件（包括甲方另行发包的专项设计的成果及乙方自行分包的设计成果文件）进行总体设计协调，提交本合同范围内的全部施工图，包括但不限于如下设计成果文件：

1）总平面图；

2）合同要求所涉及的所有专业（包括道路、隧道、建筑、结构、给排水、电气、空调、园林景观等专业及各专项设计）的设计图纸及设计说明、计算书；

3）设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书；

4）管线综合图（室外管线迁移图）；

5）苗木迁移方案（图）（如有）；

6）全专业BIM文件。

乙方应按本合同条款第9.1款约定向甲方提交施工图设计成果文件（含图纸及相关文本文件）；成果文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。

（4）在项目全部设计变更完成后，核实工程实施过程中发生的所有设计变更，并将全部设计变更内容综合汇总并将其反映在设计图纸上而形成完整版施工图，并按如下要求在竣工验收前向甲方提供完整版施工图：

乙方应按本合同条款第9.1款约定向甲方提交施工图设计成果文件（含图纸及相关文本文件）；成果文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。

- 6.6.2施工图设计阶段的工作要求

- （1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

- （2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：

1)应根据经批准的初步设计进行编制；

2)满足住建部批准的现行有效《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》施工图设计阶段的要求；

3）能据以编制施工图预算和招标最高投标限价及招标工程量清单；

4）能据以编制招标文件；

5）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

6）能据以进行施工和安装；

7）能据以进行工程竣工验收。

（3）乙方提交给甲方的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰等问题。

（4）乙方应重点对设计范围内的给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 并提供相关的成果文件（包括但不限于室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书），同时完成土建、机电设备选型意见、技术要求文件，并为设备材料推荐品牌。

（5）乙方应确保设计成果的完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性。

（6）对于需要进一步深化设计的专业工程，乙方应在施工图初稿审核阶段，列出清单和深化设计具体要求，报甲方审核确认。经甲方审核确认后，乙方须提供施工图及用于指导深化设计的设计文件和资料（明确系统、设备、材料的技术指标及深化设计范围），并对深化设计成果文件进行完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性审核。具体工作职责包括但不限于如下：

1) 审核深化设计文件是否符合原设计文件的要求；

2) 审核是否符合国家的法律法规、国家规范规程、行业标准、地区标准；

3) 审核是否满足功能要求、使用要求及实施的可行性；

4）审核技术经济性；

5) 对相关各专业的协调性进行审核；

6) 复核及审查深化后的结构安全性及稳定性；

7) 结合施工图审查单位及甲方的审核意见督促专项工程的深化设计单位修改完善相关的深化设计文件；

8) 乙方须根据最终完善的深化设计文件对其设计范围内的相关专业的设计成果文件的接口、界面进行修改完善，并确保最终通过甲方及施工图审查单位的审核；

9) 对各专项设计施工图的技术接口进行审核并进行设计联络及完善，并结合二次装修施工图提供各相关设备专业末端设计施工图；

10) 对通过审核的各专项施工工程深化设计图纸进行签章确认。

（7）乙方应根据本合同工程设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。

- 6.7材料、设备选型的设计配合

6.7.1设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。

6.7.2乙方应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、推荐档次及品牌建议、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

6.7.3设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。

6.7.4设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

6.7.5乙方应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供甲方选择时参考。

6.7.6乙方的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，乙方应事前书面详细报告甲方并获得甲方批准。

6.7.7对于由甲方拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，乙方须协助甲方鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，乙方应派本项目专业负责人参与甲方组织的相关看样定板工作，出具材料核设备选型的相关技术意见。

6.7.8由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，乙方原则上须在项目档次定位的基础上向甲方推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

6.7.9乙方应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，乙方应提前向甲方提出选定材料设备供应商（包括国产和国外进口）的建议。

6.7.10乙方应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向甲方提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口）的提前订货时间的建议。

- 7、设计服务

乙方的服务应符合国际通用的ISO—9000质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。乙方应及时地提供服务，满足甲方在时间上的要求。

- 7.1驻场设计及服务

7.1.1驻场设计

根据项目进度，乙方根据甲方要求选派不少于 1 名具有 建筑或机电 相应专业（含相近专业）中级或以上技术职称的人员驻场。驻场人员费用已包含在设计费用中，不另外计费。

若设计工作不满足工程进度要求，甲方有权要求乙方全部设计人员（包括各专业设计人员和项目负责人员）在甲方指定地点驻场设计，时间可从签订设计合同开始到施工图完成为止。

实施驻场设计所需的场地、办公、交通等均由乙方自行解决。

7.1.2驻场服务

（1）为便于甲方与乙方及时沟通及协调，保证报批报建验收及乙方统筹协调管理等工作的顺利开展，本项目要求乙方派驻驻场服务人员提供驻场服务。服务时间从签订设计合同开始到项目验收为止。服务的主要工作内容包括统筹协调、报批报建报验、资料整理、与乙方单位对接等工作。

（2）驻场服务人员的办公场地和家具由甲方提供；办公设备和办公用品（包括电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等）由乙方自备；驻场服务人员交通保障由乙方自行解决。

（3）乙方驻场服务人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责，具体工作由甲方统一安排。

（4）乙方驻场服务人员的名单须在进场前提交甲方审核，具体要求按设计任务书，所有人员必须通过甲方现场面试确认。甲方有权根据实际情况在驻场服务过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。

（5）乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。

- 7.2报审报建配合服务

7.2.1乙方应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作，在设计过程各阶段按照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。

7.2.2对乙方提交报审报建资料的要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。报建涉及的费用（除行政事业性收费由甲方负责缴纳外）包括但不限于公示费、管线图纸、报建通编制、竣工通配合编制、各阶段的汇报文件和送审文件晒制、加晒加印图纸资料费用等均包含在设计费中，不再单独计取。

- 7.3招标配合服务

7.3.1乙方应在甲方进行的工程施工招标、设备材料采购招标过程中提供技术指导，编制用户需求书，制定技术文件（包括设备、材料采购清单、技术规格书、性能要求、必要的附图、技术参数表、推荐档次及品牌建议、采购说明和采购时间表等），根据甲方的要求进行设计交底（图纸交底、设备、材料采购的技术文件交底）、参加招投标答疑会、及时答复招投标答疑文件，审核及签署设备、材料供货合同技术附件，并根据甲方的要求配合甲方进行合同技术条款的谈判工作。

7.3.2对于甲方召开的相关招标会议（如招投标答疑会、预算及招标控制价编制工作协调会议等），乙方应根据甲方的要求派出相关专业人员参加，并积极配合甲方做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。

7.3.3 乙方根据甲方要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件，包括必要的施工图、材料说明书、设备技术说明书等文本文件10套、电子光盘2张。

7.3.4乙方应负责协调各专业设计单位编写工程施工、材料设备等招标文件中的技术和质量标准。

7.3.5在甲方组织采购招标或项目施工阶段，如需由投标单位或实施单位制作实体模型的，乙方须提供需制作模型的具体要求和必要的模型图纸。

7.3.6对于需要进行整套系统采购的设备，乙方应在施工图或设备、材料采购的技术文件中予以明确。

- 7.4施工阶段的现场服务

7.4.1乙方承诺将根据本合同工程建设进展情况和甲方的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。在工程施工招标、设备材料采购完成评标工作的前一周内，乙方根据甲方要求提供对应采购招标范围的施工图、材料说明书及设备技术说明书等设计成果文件共10套、电子光盘2张。

（2）各施工阶段开始前，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

（3）项目实施过程中，乙方的设计项目负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）需参加由甲方每周在施工现场组织召开的设计交底会、图纸会审会、设计例会和工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题，并按照甲方相应管理制度和管理办法开展相应工作。

（4）乙方派出的常驻本合同工程工地的设计人员，应做好本合同工程全部设计项目的管理服务工作，按甲方要求进行现场巡查并相应提交巡场报告，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对设计文件有疑问时，乙方在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

（5）乙方应参加本合同工程的每周监理例会，并及时解决会议提出的应由乙方解决的技术问题。

（6）乙方应指导施工单位按照设计文件施工；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。

（7）乙方应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按甲方要求对己订购的主要设备、材料的进行到货验收。

（8）乙方应协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

（9）乙方应参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。

（10）乙方项目负责人应参加甲方召开的协调会、调度会。

7.4.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，乙方应向甲方提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编；对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，供专家论证后执行。

7.4.3参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。在工程竣工验收时按时提交《设计文件质量检查报告》一式六份。

7.4.4 对项目各专项工程（包括规划、防雷、卫生防预、环保、煤气、给水、消防、电梯、人防、节能、园林绿化等）的验收、备案工作予以配合，具体验收配合工作包括但不限于：

（1）于各专项验收申请表送达后3天内，出具设计单位意见；

（2）对因专项工程验收、备案需增加晒制的图纸，在收到甲方通知后3天内提交，相关费用按合同条款第16.8条的相关约定执行。

- 7.5工程结算配合服务

7.5.1乙方应根据甲方指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合甲方或甲方委托的第三方组织的本合同工程乙方设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

7.5.2乙方应根据甲方的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更估算书等）。

7.5.3 乙方应积极完成其设计范围内的竣工图的编制工作，包括但不限于以下工作（相关费用已含于设计费用中）：

（1）编制竣工图纸，并进行签章确认；

（2）编制规划验收竣工图纸及规划验收电子报批文件（即“验收通”）。

7.5.4 乙方应根据甲方要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

7.5.5本合同设计范围内存在甲方另行发包的专项工程设计服务内容的，乙方负责整理汇总其合同设计范围内所有设计单位的结算工作。

7.5.6 为确保本合同工程结算的顺利进行，甲方可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算，乙方在接到甲方关于分段结算配合工作的指令后7天内向甲方提交相关的分段结算配合服务工作计划。

乙方应根据经过甲方批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。

7.5.7 乙方应将结算配合服务工作计划（包括分段结算配合服务工作计划）录入甲方的计算机工程信息管理系统（如有），并根据实际工作进展情况及时更新。

- 7.6保修阶段的服务

乙方应根据甲方的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对工程保修阶段（竣工证书发出之日起两年）发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

7.7规划设计、文件编制

7.7.1在编制设计方案过程中，根据甲方需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正(如有)。设计方案审查范围包括总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑平立面、环境节能保护等（具体以甲方要求及规划报建主管部门最新政策要求为准）。

- 7.7.2乙方应按照批复文件完成修订版设计文件编制。乙方项目总负责人和规划设计人员应参加技术上门沟通解释工作。

- 7.7.3乙方应无条件按照主管部门的相关批复意见，修改好设计和相关文件，并提交修改后的终稿5份。

- 8、设计人员

- 无论是投标文件中承诺的相关人员或者是根据甲方要求更换、增加的相关人员，均必须是乙方在职人员（需提供社保证明，不含返聘人员）。本合同履行期间，甲方有权要求乙方提供相应人员近一个月或以上的在本单位的有效社保缴纳证明文件。乙方无法提供的，视为未按合同约定投入人员。

- 8.1为确保本合同工程的设计质量，在明确分工各负其责的基础上，乙方（包括乙方分包单位）在本合同履行期内为本合同工程派出的设计总负责人、设计驻场总负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表的职务、资历、资格须满足招标文件及合同约定。在本合同履行期间，未经甲方同意，不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。设计总负责人可以参与学术及公司经营，但设计总负责人必须履行负责人职责，不得缺席要求由总负责人参加的会议。

- 项目总负责人及各专业负责人须参加与本项目相关的勘察设计联席会议、各阶段设计成果汇报会议、重大技术问题协调会议、方案比选研究会议、专家评审会议等，并做好汇报工作。

- 8.2乙方应根据设计任务建立项目组，项目组设组长1名，副组长2名（其中1人为设计驻场总负责人）。乙方须从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

- 8.3乙方如为境外机构，必须自行配备专业翻译一名。

- 8.4专业设计单位（如有）必须成立设计项目组按照甲方的指令在规定的时间和指定的场所，在乙方的统一管理和协调下开展各项设计工作，确保设计进度和质量。设计项目组人员组成必须满足招标文件及合同约定的要求。

- 8.5甲方认为设计总负责人、设计驻场总负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表不称职时，有权向乙方发出书面更换人员通知，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须经甲方确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件按时更换，否则视乙方该人员从甲方发出更换通知的时间开始擅自离岗。

- 8.6当甲方认为乙方及其分包单位的设计人员、驻场人员及管理服务人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，甲方有权要求乙方更换及补充相关人员，直至满足设计工作要求为止，否则甲方有权扣减设计费直至解除合同等。

8.7在设计高峰或甲方认为有必要时，乙方必须集中力量确保设计进度。

- 8.8为保证项目组人员的稳定性，对设计人员实施拍照式管理，要求乙方提供项目全部设计人员及驻场服务人员的照片和签字证明，在项目实施过程中不可随意撤换，且短时离开本地须向甲方请假并指定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

- 9、设计成果文件的提交

9.1乙方提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求；相关设计成果文件的质量须一次性通过甲方或甲方委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。乙方设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。乙方除应按以下要求向甲方交付设计成果文件外，还应提交模型、施工图设计文件中所引用图集的复印件、专业工程施工大样图、材料设备技术要求书等。设计成果文件提交的时间及套数如下，乙方对应本合同范围内各阶段相应提交：

| 序号 | 资料及文件名称 |  |  | 提交日期 | 纸质文件份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体规划方案设计 |  |  | 中标后6天内 | 15 |  |
| 2 | 修建性详细规划设计（总平面规划设计）（含平面户型）评审稿 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 15 |  |
|  | 建筑工程设计方案审查（修建性详细规划）报建文件 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 15 | 另加电子文件2份 |
| 3 | 管线综合设计 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 8 | 另加电子文件2份 |
| 4 | 单体方案评审稿 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 15 |  |
| 5 | 评审稿 | 初步设计评审稿 |  | 单体方案报建批准后14天内 | 15 | 另加电子文件2份 |
|  |  | 评审概算 |  |  | 8 |  |
|  | 初步设计存档（含概算、BIM模型） |  |  | 初步设计审查通过后3天内 | 8 | 另加电子文件1份 |
| 6 | 各专业报建图（教育、消防、人防、卫生、城管、市政等） |  |  | 修规批复10天内 | 8份纸质文件 | 各专业报建图（教育、消防、人防、卫生、城管等），电子文件1份 |
|  | 建设工程规划许可证报建图 |  |  | 各专业报建批复后10天内 | 8 | 另加电子文件2份 |
|  | 审图机构审查稿 |  | 施工图 | 取得初步设计批文 后30天内 | 8 | 另加电子文件1份 |
|  | 正式施工图（含BIM模型） |  | 施工图 | 施工图审查通过后5天内 | 20 | 另加电子文件2份 |
| 7 | 装配式施工图 |  |  | 施工图审查通过后5天内 | 20 | 另加电子文件2份 |
| 8 | 沙盘模型 |  |  | 按发包人要求 | 1 | 模型1套 |
|  | 户型模型 |  |  | 按发包人要求 | 1 | 模型1套 |
|  | 三维动画 |  |  | 按发包人要求 | 1 | 电子文件2份 |
| 9 | 竣工图（含BIM模型） |  |  | 按发包人要求 | 10 | 另加电子文件2份 |
| 上述设计成果应包括设计任务书中“1.4.1设计工作”涵盖的所有专业所有阶段的设计图纸和文件。 |  |  |  |  |  |  |

备注：上述各阶段成果提交时间由甲方控制，可根据实际情况调整；各配合阶段<如招标阶段、施工阶段>及设计变更等所需文件份数及时间按合同约定和甲方要求执行。

- 9.2乙方必须按照经甲方审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足甲方开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。

- 由于项目工期紧迫，乙方必须按照经过甲方审批确定的设计进度计划采用适当穿插推进的方式开展方案设计、初步设计、施工图设计，以及提供设计服务（包括报审报建配合服务、招标配合服务和现场服务工作等）。在方案设计获得确定后开展初步设计，在初步设计获得甲方确认后同时开展初步设计报建及启动施工图设计工作；在各专业施工图经过甲方确认后，同步配合甲方进行施工招标工作，并按甲方要求提交施工图、设备、材料采购的技术文件等相关设计成果文件供招标使用。

- 9.3乙方向甲方提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。同时，乙方应按照《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于开展房屋建筑工程电子图纸全过程流转应用工作的通知》的程序及要求，上传并进行电子图纸（CAD、BIM模型）的全过程流转工作。

- 9.4乙方按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至甲方指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

- 9.5在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，乙方应无偿提供。

9.6造价文件编制及报审工作

a、编制合同设计范围内方案估算、初步设计概算；

b、概算、招标控制价（包括概算复核、配合施工招标工作等）、设计变更估算；

c、负责配合初步设计概算送报审、评审、对数工作，配合甲方或甲方委托的第三方对施工图预算的审核工作；

d、各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更相应造价增减说明。

- 9.7造价文件的提交。乙方提交的各阶段造价文件的数量及格式（含电子文件份数与格式）需同时满足合同及有权审核部门的要求。各阶段造价文件份数要求按本合同条款第9.1款执行。其他造价文件，均要求提供5份纸质文件及电子光盘两份。

- 9.8乙方提交的设计成果文件中图纸图签栏签名必须由乙方在投标文件中承诺的（或根据本合同条款第8.5款约定甲方要求更换并被接受的）项目负责人及各相应专业负责人签字或加盖私章，不得以印刷字代替。其中，根据本合同条款第5条的约定，经甲方同意分包的专项设计成果文件必须由乙方负责审核，并由乙方项目负责人签字或加盖私章。

## 第四章 设计质量

- 10、设计的质量要求

10.1设计应体现甲方的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到设计任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。

10.2乙方的设计成果文件应满足现行有效的《建筑工程设计文件编制深度规定》《市政公用工程设计文件编制深度规定》及其他设计文件编制深度要求及本项目基础资料和设计任务书中的相关要求，并按照专家评审意见和甲方要求对设计进行深化、优化。乙方对本合同范围内的设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。

10.3乙方应遵守甲方或甲方上级单位发布的相关制度文件，遵照《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》（试行）、《安居“好房子”项目绿化苗木选用及种植技术指引》《安居“好房子”项目小区道路及园林景观设计指引》等要求完成本项目的设计任务，按“好房子”的标准严把设计质量关、认真做好保障房的设计工作，杜绝出现《广州安居集团保障性住房项目设计评价标准及负面清单》（试行）中负面清单问题。

本项目实行总建筑师负责制，总建筑师对设计方案及设计成果负责。乙方根据甲方管理要求开展看样定板相关工作，总建筑师全程参与看样定板，对定板材料签字确认；乙方须按甲方管理要求积极参与甲方组织的设计劳动竞赛，并无条件接受甲方作出的劳动竞赛结论。

10.4乙方在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。

10.5设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。

10.6设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

10.7乙方应根据政府主管部门、甲方及甲方委托的第三方对设计成果文件的审核意见对设计进行必要的修改。当乙方提交的设计成果文件不符合本合同所约定的质量要求时，乙方应在收到政府主管部门、甲方、甲方委托的第三方的通知后5天内将经过修改的符合规定的设计文件交付甲方。

10.8乙方应提供国际权威机构或国内有关部门对新材料及特殊结构的试验报告，并提供相应新材料及特殊结构在工程中应用的经验供甲方参考。

## 第五章 设计事故

- 11、设计事故

- 11.1按乙方违约行为的严重，设计事故分为一类设计事故及二类设计事故，具体如下：

（1）一类设计事故（符合下列条件之一，但未达到二类设计事故标准的）：

①乙方逾期提交设计成果文件10天以上（含10天）,或累计达15天以上（含15天）；

②乙方提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定累计发生5例（含5例，设计成果文件中每1处违反1条强制性规定的为1例）；

③如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的累计出现4次以上（含4次）；

④如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，累计出现4次以上（含4次）；

⑤乙方设计成果文件出现错、漏、碰，直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期累计7天以上（含7天），或累计达10天（含10天）以上的。

（2）二类设计事故（符合下列条件之一）：

①乙方逾期提交设计成果文件15天（含15天），或累计达20天（含20天）的；

②乙方提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定累计发生7例（含7例，设计成果文件中每1处违反1条强制性规定的为1例）；

③如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，累计出现7次（含7次）以上的；

④如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，累计出现7次（含7次）以上的；

⑤乙方的设计成果文件无法实施的（包括乙方的设计成果文件中明示的施工方案、工艺及措施难度极大或现有的施工条件无法实现的；设计成果文件中拟采用的材料设备无法采购的）；

⑥乙方设计成果文件出现错、漏、碰，直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期累计10天（含10天），或累计达15天（含15天）以上的。

- 11.2如发生设计事故，经过甲方审定，甲方有权部分解除合同或解除合同。

- 11.3设计事故的认定方式及文件送达程序参照本合同条款第22.10款执行。

- 第六章 设计变更

- 12、设计变更

12.1乙方应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则及甲方现行《设计变更管理办法》中的相关规定对设计变更进行管理。

12.2由于乙方的成果文件的完整性及有效性问题、设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等造成的设计更改（包括因此而发生的甲方另外发包的专项工程设计变更），乙方应按照甲方规定的时间提交设计变更，并按本合同条款第22条的相关约定承担违约责任。

12.3乙方应充分考虑中国的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，乙方应无条件修改或重新设计，并按本合同条款第22条的相关约定承担违约责任。

12.4乙方负责根据国家及地方的相关规范、规定及甲方现行《设计变更管理办法》对本合同实施过程中产生的图纸会审记录进行审核；图纸会审记录中的内容须乙方核准并转化为设计变更后方可作为正式的设计文件执行。

12.5乙方应在设计变更正式发出前对可能的方案进行比选，综合考虑工期、质量、造价等方面的因素，确保设计变更的经济性及有效性。

12.6乙方应对本合同范围内的由其他设计单位发出的设计变更（包括由甲方另行发包的专项工程设计的设计变更和乙方分包的设计项目的设计变更）进行预审把关、审核及确认，确保本合同工程设计的总体性、完整性及相关专项设计满足工程投资控制的要求。

12.7乙方应对本合同范围内的设计变更（包括由甲方另行发包的专项工程设计的设计变更和乙方分包的设计部分的设计变更）的完整性、有效性、正确性、可靠性、可操作性、经济性负总体责任，乙方应按甲方现行《设计变更管理办法》的相关要求对设计变更进行管理，不得随意分拆、合并设计变更。

12.8乙方应准确判定设计变更的类别，对因设计变更而引起的工程造价变化须提出估算造价分析，提交设计变更对工期影响评估的书面意见。

12.9乙方有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过甲方的同意。

## 第七章 工程投资控制

- 13、工程投资控制

- 13.1乙方须严格落实限额设计要求。乙方承诺在不降低设计任务书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保工程设计概算不超过有权审批（核准）部门审批（核准）的工程投资估算总额，施工图预算不超过有权审批（核准）部门审批（核准）工程设计概算中的建安工程费总额。

- 13.2乙方编制的方案估算需达到工程设计概算总表深度，编制的工程设计概算需满足有权审核部门评审的要求，编制的设计变更估算达到施工图预算深度要求，其他各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。编制投资估算、概算等建设工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的20%、10%。

- 13.3乙方须保证所提供的初步设计成果文件中的工程设计概算的准确性。工程设计概算应是依据初步设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据国家、广东省、广州市有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容。甲方及时提供与本合同工程有关的资料和协助。

13.4乙方须严格落实限额设计，配合甲方或施工单位编制及审核施工图预算，并保证施工图预算不超经审定的概算建安工程费总额。如因乙方过错导致施工图预算超经审定的概算建安工程费总额，乙方需无条件修正施工图设计，保证设计质量和施工进度，并承担相应责任。

## 第八章 设计评审

- 14、设计评审

- 14.1对乙方设计成果文件的设计评审包括国家相关行政主管部门及行业主管部门的审查、施工图审查单位的审查、甲方的设计管理部门及技术评审部门评审、甲方组织的专家评审。

- 14.2设计评审的依据包括：

（1）国家、省、市的施工图设计审查的相关规定；

（2）消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关工程建设的强制性标准和规范；

（3）本合同工程的相关政府批文（包括但不限于立项许可/备案文件、用地规划文件等）；

（4）本合同中与设计工作的内容、范围、管理、服务相关的约定；

（5）甲方关于设计、图档、图文、工程等的相关管理办法及规定；

（6）政府相关行政主管部门、行业主管部门对乙方设计成果文件的审批意见；

（7）甲方在设计过程中提出的明确书面意见。

- 14.3乙方应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；乙方应根据施工图审查单位的审查、甲方的设计评审、甲方组织的专业人士评审的意见对设计成果文件进行修改、完善。

- 甲方将组织专家对方案设计（含规划、专项方案设计）、初步设计及施工图设计成果文件进行质量审核，相关审核费用（含场地费、专家劳务费等）由乙方在工程设计费中综合考虑，不再另行计取。如审核发现相关设计成果文件不符合国家设计规范要求、设计深度要求，存在错漏碰、不完整、不合理、不统一等情况，乙方应及时对设计文件进行修改、完善。

- 14.4乙方对甲方组织的专家评审意见存在异议的，在不违反消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等国家有关工程建设的强制性标准和规范的前提下，以甲方最终认定的意见为准。乙方应在设计评审的最终意见发出之后5天内完成其设计范围内设计成果文件的修改完善工作并提交甲方。

- 14.5如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按本合同条款第22条的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

- 14.6甲方有权根据乙方提交的各阶段的设计成果文件的设计评审意见、乙方在履行合同各阶段提供的设计服务（包括报审报建服务、招标配合服务、施工阶段的现场服务、结算配合服务的评价、保修阶段的服务）的实际情况，依照甲方现行管理制度对乙方进行考核，并根据考核结果按照本合同条款的相关约定支付设计收费。

- 14.7施工阶段，如因乙方自身设计问题导致需要组织专家评审会对设计成果文件进行审核、论证的，由此产生的审核、论证相关费用由乙方自行承担。

## 第九章  设计收费的计取及支付

- 15、设计收费的计取

- 15.1基本原则

15.1.1本项目设计收费的中标价即为设计收费合同签约价。

15.1.2本合同设计收费已包括完成本项目设计范围内所有设计工作所需的费用，计取时已综合考虑各种费率变化、物价变动。

- 15.2本合同工程设计费为完成本合同条款中所描述的设计及服务工作内容及要求的全部费用：

（1）工程设计费：工程设计费包含分项工程设计费、工程投资估算编制费、工程设计概算编制费、报审报建配合服务费、招标配合服务费、现场服务费、完整版施工图设计费、工程结算配合服务费、工程保修阶段服务费。具体如下：

1) 分项工程设计费：指乙方按本合同规定工作内容及要求完成各分项工程的方案设计成果文件、初步设计成果文件、施工图设计成果文件、配合有关部门对设计成果文件的审查的费用。

2) 工程投资估算编制费：指乙方根据合同约定编制工程投资估算的费用。

3) 工程设计概算编制费：指乙方根据设计任务书及甲方相关要求编制初步设计概算的费用。

4) 报审报建配合服务费：指乙方根据本合同条款第7.2款的约定，配合本合同工程报审报建过程中进行必要的技术协调、送审技术性文件等工作的费用。

5) 招标配合服务费：指乙方根据本合同条款第7.3款的约定，配合甲方各项招标工作的费用，服务内容包括：配合甲方核对招标工程量清单，配合招标图纸答疑，配合甲方进行施工招标、设备材料采购招标工作，提供招标文件技术部分的具体要求，并根据甲方的要求配合甲方进行合同技术条款的谈判工作，其他有关工程招标阶段的配合工作等。

6）现场服务费：按本合同条款第7.4款的约定，在施工过程中乙方参加施工图纸会审、按约定的时间和质量提供设计成果文件的修改及变更、技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加系统调试和联合调试、参加竣工验收等所发生的费用。

7) 完整版施工图设计费：指乙方按本合同条款第6.6.1（4）款规定及要求完成最终版的施工图并向甲方提交设计成果文件的费用。

8) 工程结算配合服务费：指乙方根据本合同条款第7.5款的约定，配合甲方进行本合同设计范围的工程竣工结算工作（包括完善施工过程中的设计变更文件、对结算审核部门提出的有关设计问题进行澄清、其他有关工程竣工结算阶段的配合工作等）所发生的费用。

9）工程保修阶段服务费：指乙方根据本合同条款第7.6款的约定，在工程保修阶段（竣工证书发出之日起开始计算，为期两年）提供相关服务的费用。

（2）其他设计收费（已综合考虑在工程设计费中，不再另行计取及支付）

1）设计协调费：指乙方按本合同条款第5.2款的约定，提供设计协调服务的费用。

2）驻场设计费：指乙方按本合同条款第7.1款的约定，提供驻场设计和驻场服务所发生的费用。

3）其他费用：指在本合同条款未包含符合招标文件及合同约定的其它费用，包括施工阶段的设计变更造价变化分析、设计文件修改完善等费用。

15.3工程设计费的计取及结算方式按下列约定执行：

15.3.1本合同暂定建筑安装工程费限额为        万元。如实施过程中甲方需调整设计限额，乙方须无条件配合并执行甲方指令。

（1）结算时，甲乙双方一致同意按如下约定结算：工程设计费含税综合包干单价为人民币       元/平方米。按照建筑面积综合单价包干，最终结算价以综合单价包干价乘以建筑面积计算，并按实际完成的设计阶段和内容调整结算价，建筑面积最终以行政规划部门批复的建设工程规划许可证载明的建筑面积为准。

（2）结算时，按第（1）项的结算金额作为本合同工程设计费最终结算价；若上述第（1）项的金额超过批复概算中对应的工程设计费，则按批复概算中对应的工程设计费作为结算费用。

15.4甲乙双方一致同意，如审计机关对本合同项目结算评审提出修正意见的，双方应当本着实事求是的原则予以纠正。

- 16、设计收费的支付

16.1乙方按招标文件要求提交履约担保且本合同生效后，乙方按甲方财务制度要求提交申请支付资料，经甲方审核合格后十日内，甲方支付工程设计费的15%作为预付款，合计￥            元（大写：              ）。本合同开始履行后，预付款在工程设计费进度款中予以抵扣。

- 16.2本合同工程设计费按本合同条款第15.3款确定后，依《工程设计费分摊计算表》（合同附件12，表一）约定的支付项目分阶段进行分摊，并按本合同条款第16.3款执行。具体支付节点和比例如下（支付节点对应的支付比例仅代表甲方根据合同约定分批次向乙方支付的合同金额，不代表乙方已完成工作内容对应的工作报酬）。各阶段工程设计费构成如下：

（1)分项工程设计费：各分项工程的方案设计完善阶段工程设计费、初步设计阶段工程设计费、施工图设计阶段工程设计费，按《工程设计费分摊计算表》（合同附件12，表一）确定支付比例。

（2)完成工程投资估算编制工作支付比例为2%。

（3)完成工程设计概算编制工作支付比例为5%。

（4)完成报审报建配合服务工作支付比例为3%。

（5)完成招标配合服务工作支付比例为3%。

（6）完成施工现场服务工作支付比例为12%。

（7)完成完整版施工图设计工作支付比例为5%。

（8)完成工程结算配合服务工作支付比例为5%。

（9)完成工程保修阶段服务工作支付比例为5%。

- 16.3本合同工程设计费进度款在抵扣完本合同的预付款后开始支付，并按如下约定执行（合同履约过程中如甲方根据需要按制度对设计工作考评时，乙方应接受甲方将考评结果与相应服务费支付挂钩）。

- 16.3.1方案设计完善阶段工程设计费及工程投资估算编制费的支付

乙方提交的经过完善的方案设计成果文件满足合同要求并通过甲方或甲方委托的第三方审查，且乙方编制的投资估算获甲方认可后，乙方可申请支付方案设计阶段各分项工程设计费及工程投资估算编制费。

乙方应一并申请支付方案设计阶段的设计费、投资估算编制费。

- 16.3.2初步设计阶段设计费及工程设计概算编制费的支付

乙方提交的初步设计成果文件满足合同要求，通过甲方或甲方委托的第三方审查，且设计概算获甲方认可后，乙方可申请支付初步设计阶段各分项工程的设计费及工程设计概算编制费。

乙方应一并申请支付初步设计阶段的设计费、工程设计概算编制费。

- 16.3.3施工图设计阶段设计费的支付

施工图设计阶段各分项工程的设计费分3次支付，施工图审查通过后支付本阶段设计费的30%；提交建筑施工报建的施工图设计成果文件支付本阶段设计费的40%；乙方根据相关部门的意见进行修改完善施工图并提交甲方后支付本阶段设计费的30%。

- 16.3.4报审报建配合服务费的支付

报审报建配合服务费于本合同工程所有相关审批手续完成后一次性支付。

- 16.3.5招标配合服务费的支付

招标配合服务费于本合同工程全部招标工作完成后一次性支付。

- 16.3.6现场服务费用的支付

乙方现场服务期从本合同工程正式开工之日起，直至本合同工程正式通过工程验收之日止，预计共24个月。现场服务费根据乙方现场服务期按月分摊，乙方每6个月可申请一次施工阶段的现场服务费用的支付。

如在乙方现场服务期内，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致乙方现场服务人员必须二次或多次进出场的，本合同价款亦不会因此而有所调整，相关费用均已包含在本合同约定的现场服务费中。工程中间停工却不退场时，乙方可与甲方协商减少驻场人员的数量，本合同价款亦不作调整。

16.3.7完整版施工图设计费用的支付

在乙方将完整版施工图提交给甲方审核通过后，甲方向乙方一次性支付完整版施工图设计费用100%。

- 16.3.8工程结算配合服务费的支付

工程结算配合服务费于本合同设计范围内工程结算经结算终审部门审定后一次性支付。

- 16.3.9工程保修阶段服务费的支付

工程保修阶段服务费以合同工程设计费暂定总额为基数，按本合同条款第15条的有关约定确定；待结算终审部门审定本合同结算金额后，再根据审定结算本合同工程设计费结算总额为基数，按本合同条款第16条的约定调整。工程保修阶段服务费于竣工满两年后全部支付。

- 16.4本合同设计收费的结算

本合同工程竣工后60日内，乙方应向甲方提交本合同的结算书及完整的结算资料。否则，甲方将自行进行本合同结算并上报，有权结算终审部门据此审定的金额即为本合同设计收费的结算金额。

乙方配合甲方完成本合同全部设计项目的实施工作，并按规定提交全部技术档案资料，本合同设计收费结算金额已经获得有权结算终审部门审定，且工程保修阶段已经结束（竣工满两年），乙方可向甲方申请结清本合同设计收费尾款；如工程保修阶段尚未结束（竣工尚未满两年），乙方可根据设计收费实际的支付情况申请支付至本合同设计收费结算金额的95%。

- 16.5有权审核部门审定本合同乙方设计范围的工程概算前，当甲方累计支付的设计收费金额达到本合同设计费暂定总价的80%时，暂停本合同设计费的申请、审核及支付。有权审核部门审定的本合同乙方设计范围的工程概算后（方案、造价、建筑面积基本稳定），乙方可根据合同约定申请支付至以初步设计文件的建筑面积为基础按合同约定计算的设计收费的85%。本合同设计收费结算金额经有权终审部门审定后，设计收费尾款按本合同条款第16条相关约定支付。

- 16.6乙方分包项目的设计费已全部包含在本合同设计收费总额之内。

乙方承诺：保证按照本合同及分包合同的约定及时向乙方分包单位支付设计费，甲方有权对乙方的付款情况予以监督。

- 16.7乙方领取款项前须按甲方的财务管理制度办理有关手续并向甲方出具符合本合同约定的合法有效的可报销凭证。

- 乙方向甲方书面报送请款资料及提供合法有效、相应金额、相应内容的增值税（专用）发票，经甲方书面审核通过后方可支付。因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的，甲方有权延期支付相应款项，责任由乙方承担。

16.7.1甲方的开票信息：

（1）公司名称（一般纳税人）：广州安居投资发展有限公司

（2）纳税人编码：

（3）开户银行帐号：

（4）开户银行名称：

16.7.2乙方开户银行名称、地址和帐号为：

（1）收款单位：

（2）开户银行：

（3）地址：

（4）帐号：

16.8甲方委托乙方晒制的超过合同约定数量的设计成果文件（含施工图纸），乙方按照双方约定的价格清单加收工本费；没有约定的价格清单的，甲方按以下标准向乙方支付费用：A0：4.0元/张；A1：2.0元/张；A2：1.0元/张；A3：0.8元/张；A4：0.5元/张。非标图纸按图面大小换算成A2图纸数量，甲方按A2图纸的费用标准支付费用。

16.9若乙方为联合体，甲方向联合体各方分别付款。由联合体主办方统一申报进度款，根据投标文件、联合体协议内容、分工列清各自收款项及数额，经监理及甲方审批后，按各自应收款项分别支付至联合体各方账户，并由收款单位分别向甲方开具发票。

16.10如本项目资金来源涉及财政资金、专项债劵资金或其他政府专项资金的，则甲方向乙方支付条件还应包括前述资金获得政府或相关部门批准且拨付到位，若由于政府或相关部门审批、拨付资金未完成等非甲方原因导致甲方向乙方付款超过本合同约定支付期限的，甲方不承担任何违约责任，且乙方仍须按本合同约定履行义务。

## 第十章 综合考评

- 17、综合考评

鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，甲方将对参与本合同项目建设的勘察、设计、施工、监理等单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。 具体考核标准按照《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》（试行）(详见附件5，下称《设计管理办法》)要求，结合后续甲方或甲方上级部门发布的相应考评细则执行。

## 第十一章 信息化管理

- 本章为信息管理方面要求，甲方将组织开发建设信息管理系统，一旦该系统投入使用，乙方须根据甲方要求按如下条款落实相应工作。

- 18、信息化管理的要求

- 18.1计算机信息管理的内容和基本要求

乙方应运用计算机技术对设计项目进行科学管理，全面提高设计管理水平。甲方使用计算机工程信息管理系统对所有合同进行管理，乙方是该系统设计、文档系统方面的重要信息源之一，乙方应配置和运用该系统进行设计管理。

乙方的计算机系统规划、配置和人员等应满足甲方的要求，以确保乙方可正确使用计算机工程信息管理系统。

- 18.2设计管理

a.乙方必须按照甲方的要求及时提供设计分解结构，并将分解结果输入计算机工程信息管理系统；

b.乙方必须及时提供设计包的划分报告，并且把设计包及其所包含的图纸相关信息录入计算机工程信息管理系统；

c.乙方必须及时把设计进度的信息录入计算机工程信息管理系统；

d.乙方应提供计算机工程信息管理系统在线状况的信息报告，应做到正确、完整、及时，但不因此免除乙方按本合同约定提交有效书面文件的责任。

- 18.3计算机网络

甲方的信息管理系统是  /  结构，乙方需以自身提供设备联入互联网登录到甲方给定的网址      /       。

- 18.4计算机硬件

乙方应配置满足计算机工程信息管理系统运行要求的计算机和工作站来支持日常的设计管理工作。接入计算机工程信息管理系统的计算机最低配置为：CPU主频  /  以上、内存  /  以上、硬盘  /  。

- 18.5计算机软件

计算机工程信息管理系统运行在Windows2000或更高版本的操作系统上，计划编制软件由乙方自行负责。

- 18.6人员配备及培训

乙方应配备一定数量的专门人员负责支持和维护计算机工程信息管理系统，并报甲方备案。乙方至少应有1名数据管理和录入人员，负责采集、录入、核对甲方要求提供的信息，并保证数据的及时准确；负责与甲方计算机系统人员协调解决计算机工程信息管理系统应用中出现的问题。

上述人员须参加岗位培训，经考核后方能上岗。计算机工程信息管理系统专用软件培训由甲方或甲方委托的单位提供。

- 18.7信息内容、格式及信息传递要求

- 乙方应及时准确地按甲方所要求的时限、内容和格式将相关工程信息录入并传递给甲方。如乙方如未能按甲方相关管理规定将信息录入或传递给甲方，甲方有权缓付或停付本合同价款。

- 18.8信息安全

计算机工程信息管理系统采用授权用户及密码验证以保证合法用户使用。乙方在接入计算机工程信息管理系统过程中，应采取必要的措施，以确保信息的完整、准确和安全。计算机工程信息管理系统中的信息资源所有权属于甲方，在执行设计管理过程中，乙方仅可以访问使用与授权相关的信息。

## 第十二章  双方的权利与义务

- 19、甲方的权利与义务

- 19.1甲方的权利：

（1）享有乙方设计文件的版权和全部使用权。

（2）乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，甲方有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，甲方还有权将乙方存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。

（3）甲方有权聘请施工图审查单位负责本合同工程施工图审查，乙方应接受并配合该施工图审查单位按照相关法规和甲方赋予的权利所进行的咨询工作。

（4）设计变更的审批权，设计进度的监督权。

（5）其他依据合同和法律规定属于甲方的权利。

- 19.2甲方的义务：

（1）按本合同约定及时向乙方提供有关资料及文件，甲方提供的资料及文件具体如下：

1)方案阶段提供的资料

①设计任务书；

②立项批复文件；

③规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点；

④由规划部门认可的用地红线和地形图；

⑤本合同约定的项目基础资料，包括用地红线坐标(表)、场地标高、市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）；

⑥地质勘察资料；

⑦甲方关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法（如有）；

⑧评标委员会的意见、甲方提出的修改意见，和版权属于甲方的其他投标方案。

2)初步设计及施工图设计阶段提供的资料

①甲方对于设计方案的修改意见；

②政府部门、职能部门审批意见；

③政府或甲方委托，或组织的评审机构（会议）提出的阶段性书面意见；

④双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

3)提供勘察相关的文件、资料

①本项目工程勘察成果文件；

②设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

（2）按本合同约定按时支付设计费。

（3）甲方单方面原因变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方应酌情签订补充协议。

若由于甲方原因造成乙方提交资料错误，相关提交成果资料费用及延期责任由甲方负责，并给予乙方合理修改时间和相关设计修改费用；由于乙方原因造成提交资料错误的，相关提交成果资料费用及延期责任由乙方承担，另甲方可按实际损失追究乙方责任及相应补偿。

在整个设计过程中，因在招标阶段及合同签订时适用的设计规范及标准发生变化，造成乙方对已经被甲方确认的设计返工时，甲乙双方共同承担相关风险，双方须共同按照新规范、新标准推进设计工作，同时给予乙方合理设计时间和成果资料重复制作的费用，在规模投资不变的情况下，不再另行支付乙方设计修改的设计费用。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由乙方提出建议，由甲方报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

（4）工程实施前，若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与乙方的人员一起验收。

（5）按本合同约定的设计进度和阶段及时将乙方提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付乙方。

（6）甲方要求乙方比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，并不得严重背离合理设计周期。

（7）甲方及施工图审查单位在收到乙方有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复。每次设计会议纪要应在该次会议结束后两日内书面交付乙方或于甲方（或甲方上级管理单位）网站（如有）上公布。

（8）在施工现场服务阶段，甲方应在施工现场免费给乙方提供必要的办公用房（不含办公设备）。

- 20、乙方的权利与义务

- 20.1乙方的权利：

（1）根据合同约定收取设计费。

（2）拥有设计成果文件的署名权。

（3）设计方案、图纸未审批之前，在不影响工期及合同约定的提交成果文件的时间的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

（4）有权依据甲方的意图和本合同工程设计工作进展情况指令各专业设计单位按时、按质、按量完成本合同专项工程的设计工作。

（5）甲方提交资料或者文件的时间超过约定期限15天以内(含15天)的，乙方交付设计文件时间按合同的约定顺延相应的天数；甲方提交资料或者文件的时间超过约定期限15天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

- 20.2除根据本合同约定的完成设计工作外，乙方义务还包括但不限于：

（1）在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方、代表甲方的施工图审查单位对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

（2）在设计各阶段，乙方应根据甲方或有权审核部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获有权审核部门批准而出现的反复修改的工作。

（3）乙方不享有对设计文件的留置权，由乙方或其分包单位完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给甲方的，不论乙方与其分包单位有何种约定或分工，均不得拒绝或拖延向甲方提交。

（4）乙方应加强对设计和管理服务人员职业操守的教育，恪守职业道德守则，并严格遵守下列规定：

1）严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；

2）禁止向甲方及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；

3）禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；

4）禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；

5）禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；

6）禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

7）禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

（5）乙方对设计文件及施工过程中由乙方签署的设计变更通知书进行检查，并在工程竣工验收前向甲方提交设计文件质量检查报告。质量检查报告应经该项目乙方负责人审核签名并加盖公章后，提交给甲方。

（6）乙方应严格按照《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）、《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）、《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办〔2021〕11号）、《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）等相关规定开展设计工作。

（7）园林绿化、市政基础设施设计以及绿化苗木的选用等，乙方还应严格按《安居“好房子”项目绿化苗木选用及种植技术指引》、《安居“好房子”项目小区道路及园林景观设计指引》（详见附件6、7）等相关技术文件开展设计工作，杜绝出现《广州安居集团保障性住房项目设计评价标准及负面清单》（试行）中负面清单问题。

（8）《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》（试行）为本合同的组成部分，乙方在签订本合同时已清楚该《设计管理办法》规定。乙方违反合同约定及《设计管理办法》规定，本合同其他条款未约定相关责任的，乙方应按《设计管理办法》规定承担相应责任。

（9）其他依据法律规定和本合同约定应由乙方履行的义务。

## 第十三章  违约责任

- 21、甲方的违约责任

21.1本合同生效后，甲方无正当理由不按合同约定支付预付款的，除支付本合同约定的预付款外，还应按人民银行同期活期存款利率给乙方计付预付款拖欠期间的利息。

21.2甲方无正当理由不按合同约定支付设计进度款的，除应支付本合同约定的设计进度款外，还应按人民银行同期活期存款利率给乙方计付该进度款拖欠期间的利息。

21.3甲方无正当理由不支付乙方设计竣工结算款的，除应支付乙方设计竣工结算款外，还应按人民银行同期活期存款利率给乙方计付该竣工结算款拖欠期间的利息。

21.4甲方违约给乙方造成损失的，在乙方能够提交足够证据并经查证属实的情况下，相关责任单位应赔偿其直接经济损失。

- 22、乙方的违约责任

- 22.1乙方承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）书面警告。乙方未履行、未按时或按质履行义务，或不执行甲方的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内按要求履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。

（2）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金(☑ 3000元/次，☒ 5000元/次，☒ 10000元/次)。

（3）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金(☑ 10000元/次，☒ 20000元/次，☒ 30000元/次)。

（4）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部直接和间接经济损失。

（5）部分解除合同。当乙方违反本合同的约定达到部分解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内向甲方支付本合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应予以赔偿。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足甲方要求。乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足甲方要求的，甲方有权视情况解除合同。若因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其它方面的损失，乙方必须按甲方的要求赔偿。

（6）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内向甲方支付本合同工程设计费30%的违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整且满足甲方要求，乙方未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致甲方工期延误和其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿。

（7）乙方按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。违约金累计总额不超过本合同结算价款的30%，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

- 22.2乙方承担书面警告累计达3次的，另行追加一般违约责任1次；乙方承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；乙方累计承担严重违约责任达3次的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

- 22.3乙方违约需向甲方支付违约金、赔偿金时，按本合同条款第23条约定的索赔方式执行。必要时，甲方有权书面通知乙方交纳或从应支付乙方的设计费中直接扣除，结算时不予退还，乙方不得有任何异议。甲方通知乙方交纳的，乙方必须在甲方规定的时间内主动交纳；逾期交纳的，甲方有权按逾期天数每天加收逾期交纳金额2‰的逾期违约金。

- 22.4本合同解除后，乙方已经完成的设计成果文件全部归甲方所有，甲方有权与其他设计人签订设计协议，其他设计人有权在乙方已经完成的设计成果文件的基础上继续设计，乙方不得有异议，并不得向甲方或者其他设计人索取任何报酬。

- 22.5设计管理、服务方面的违约责任

- （1）乙方在本合同履行过程中贿赂甲方人员或建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并承担严重违约1次。情节特别严重的，甲方有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。

（2）乙方单方面终止或解除本合同的，应参照本合同条款第22.1(6)款的所约定的标准向甲方支付本合同工程设计费30%的违约金并赔偿损失。

（3）乙方未能按合同约定投入人员或投入人员没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，乙方承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责人的，每出现1人次，乙方承担严重违约责任1次。乙方要求更换人员的，按本合同条款第22.5(6)款的约定执行。乙方在甲方规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，甲方有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给乙方的设计费中扣减，乙方不得提出任何异议。

（4）乙方纳入甲方统一管理的设计服务人员（含现场服务人员）不遵守甲方管理制度或者工作不称职的，甲方有权发出书面警告，乙方必须在甲方规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为乙方未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第22.5(3)款的约定执行。

（5）按合同约定投入的专为本合同工程服务的乙方驻场设计人员参与其他工程工作的，每发现一人次，视为乙方未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第22.5(3) 款的约定执行。

（6）在本合同履行期内乙方要求更换人员的，按以下约定处理：

1）未经甲方同意的，更换一般设计人员须向甲方支付违约金5万元/人次；更换专业设计负责人须向甲方支付违约金15万元/人次；更换项目设计总负责人、设计承包管理负责人或者驻场设计代表总负责人须向甲方支付违约金25万元/人次。

2）因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，乙方必须在出现空缺之日起五日内按照投标文件承诺的标准予以补充，但无须向甲方支付违约金。逾期未予补充或补充人员不符合投标文件承诺标准的，视作乙方未能按照合同约定投入设计人员，参照本合同条款第22.5(3)款的约定执行。

3）甲方要求乙方以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者乙方主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经甲方批准且经实践证实的，乙方可不承担违约责任。

（7）乙方应支持、服从甲方的管理工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第二次及以后，每发生一次承担严重违约1次，情节特别严重的，甲方有权部分解除合同或解除合同。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（8）乙方未遵守甲方依据合同条款总则第二条约定所制订的各项制度、规定的，由乙方按所涉及的制度、规定的有关规定承担责任。所涉及的制度、规定没有明确规定的，视作不服从甲方的管理工作，参照本合同条款第22.5(7)款的约定处理。

（9）乙方未按合同约定做好施工图审查配合协调工作，经施工图审查单位或甲方发出限期改正通知或书面警告后3天内，乙方仍未能整改至令施工图审查单位或甲方满意的，视作不服从甲方的管理工作，参照本合同条款第22.5(7)款的约定处理。

（10）对于甲方通知乙方（包括乙方分包单位）参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于乙方法定代表人、经报甲方批准同意的乙方法定代表人授权人、项目负责人等）未经甲方书面同意自行缺席的，每缺席一人次乙方承担1次一般违约责任。

（11）乙方未能按合同约定及时提供招标配合服务，或其招标配合服务未能达到合同约定的要求，或其提供的服务不能达到令甲方满意的程度的，导致甲方的招标工作不能按时顺利进行的，每确认1次，乙方承担一般违约责任1次。

（12）因乙方未按时按质地提供本合同条款第7条等约定的各项设计服务，导致本合同工程建安费用增加的，乙方按以下公式计算向甲方支付的违约金：

违约金 = A ×（B / C）× 2

其中：A - 实际增加的建安工程费；

B - 本合同设计收费（包括工程设计费及其它收费）总额（即设计收费签约价）；

C - 本合同工程审定工程设计概算建安工程费总额。

（13）乙方未能按合同约定投入足够的人员、设备、设施满足本合同条款第18条约定的信息化管理要求的，视作不服从甲方的管理工作，参照本合同条款第22.5(7)款项的约定执行。

（14）如乙方违反合同协议书第6条、第7条的约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知甲方的，经甲方每确认1次，乙方承担1次一般违约责任。

（15）如乙方违反投标时的承诺，推卸履行相关专业工程施工图设计及专业工程招标需求书编制工作义务的，经甲方每确认1次，乙方承担1次一般违约责任；拒不改正的，甲方有权单方解除合同，由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（16）乙方未及时提供本合同约定的各项服务，或提供的服务未能达到合同约定的要求或不能达到令甲方满意的程度，影响报建、设计变更等相关工作或流程推进的，经甲方每确认1次，乙方承担一般违约责任1次。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

- 22.6设计成果文件方面的违约责任：

（1）乙方未能按本合同约定的时间或甲方审核同意的设计进度各类计划要求各阶段提交的设计成果文件的。逾期3天以内（或累计达5天以上10天以内）的，乙方按1万元/天向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿；逾期3天以上（或累计达10天以上）的，乙方按3万元/天向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须同时向甲方赔偿全部损失。

（2）本合同履行期间，乙方的设计质量不符合合同约定或设计成果文件出现遗漏、错误的，甲方有权发出书面警告，乙方应在甲方规定的限期内对设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成设计成果文件逾期交付的，按本合同条款第22.6(1)款的约定处理。

（3）乙方提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1例，承担严重违约责任1次。

（4）如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，第一次时，乙方承担一般违约1次；第二次及以后，每违反一次，乙方承担严重违约责任1次。

（5）如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，每违反一次，乙方承担严重违约责任1次。

（6）非甲方原因造成设计变更并引起工程费用增加的，甲方有权发出书面警告，乙方应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5(12)款约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

（7）经甲方认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位审查并经甲方或甲方委托的第三方确认，乙方的施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，参照本合同条款第22.6(3)款的相关约定执行。

（8）若乙方提交的设计成果文件相关负责人签章确认情况不满足本合同条款第9.8款约定的，乙方应在2个日历天内改正，最长不得超过7个日历天，否则应承担一般违约责任1次；拒不改正的，甲方有权单方解除合同，由此引起的甲方损失，由乙方承担全部赔偿责任。

- 22.7投资控制方面的违约责任：

（1）乙方未经甲方同意突破合同约定的投资控制要求的，乙方承担一次严重违约责任1次；乙方应负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内；如最终因此造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5(12)款约定的计算方法确定违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

（2）乙方对乙方分包单位的投资控制方面的违约相应承担连带责任，相关违约责任参照本合同条款第22.7款第(1)项的相关约定执行。

（3）如因乙方提供的初步设计成果文件深度不够、或其他设计失误等原因导致甲方另外发包的专项施工图设计无法满足投资控制的要求，甲方有权发出书面警告，乙方应及时完善、修改相关的设计成果文件；造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5(12)款约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（4）因乙方对设计变更随意进行合并、分拆导致本合同工程投资失控，造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第22.5(12)款约定的计算方法确定违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（5）因乙方编制的工程概算编制不准确而需要调整概算的，乙方除应在甲方限定期限内完成修改外，每出现1次，乙方还必须承担严重违约责任1次。

- 22.8设计分包、转包、违法分包方面的违约责任

（1）乙方不按合同约定进行设计分包管理的，视同不服从甲方管理，应按本合同条款第22.5(7)款的约定承担违约责任；同时甲方有权暂停支付本合同工程设计进度款，直到乙方完成相关工作为止。

（2）乙方转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程设计的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并由乙方承担由此产生的一切责任及损失。

（3）招标文件有要求作出分包范围承诺的，若乙方实际分包内容超出其投标文件承诺范围，则即使分包单位符合法定条件并经甲方认可，乙方仍须承担1次严重违约责任。

- 22.9除上述约定之外，乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任1次。情节较重的，应当承担严重违约责任1次。

- 22.10乙方违约责任的认定方式及文件送达程序：

（1）认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定等文书及材料送达乙方：

1）乙方现场管理机构工作人员签收。

2）乙方其他工作人员签收。

3）甲方邮寄送达。

（3）甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。

## 第十四章  索赔

- 23、索赔

23.1乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，甲方按如下约定向乙方索赔：

（1）甲方将自己的索赔意向书面通知乙方，并要求乙方在限期内纠正自己的违约行为，否则，甲方将考虑启用履约担保。

（2）限期届满，乙方没有采取纠正行为或者纠正行为不能使甲方满意的，甲方将索赔意向书面通知本合同条款第24.1款约定的保证人。

（3）甲方向保证人发出书面索赔意向七天内，乙方依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使甲方满意或者纠正行为无法弥补甲方的损失，则甲方直接向保证人发出正式书面索赔通知。

（4）如果通过向保证人索赔的方式依然不能完全弥补甲方的损失，则甲方有权在应支付给乙方的设计费中直接扣取。同时甲方有权要求乙方在规定时间内按本合同条款第24.3款的约定向甲方补充提交履约担保。

（5）如果通过向保证人索赔以及直接扣取设计费等方式依然不能完全弥补甲方损失的，乙方必须在甲方规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。否则，甲方将按本合同条款第26条的约定处理。

23.2在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同约定应履行的合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则甲方有权终止合同并要求乙方赔偿由此而给甲方造成的全部损失。

- 第十五章  保险与担保

- 24、保险与担保

- 24.1双方约定，乙方按照如下约定购买设计责任保险和向甲方提供履约担保文件：

（1）本合同约定设计工作开展前，乙方应购买建设工程设计责任险。

（2）乙方不按上述约定购买保险所产生的后果，由乙方自行承担。

（3）本合同签订后30日内，乙方按合同附件载明的格式向甲方提交由在中华人民共和国注册并经甲方认可的担保机构开出的担保金额为合同价款的10％，即人民币

元的《履约担保》原件。

（4）乙方如未能按约定提交履约担保的，甲方有权取消乙方中标资格并解除合同，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

（5）建设工程发生损失后，应由政府建设行政主管部门按照国家有关建设工程质量事故调查处理的规定做出鉴定结论。

24.2乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向保证人提出索赔。

24.3乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约担保向保证人索赔担保金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的担保金额等于乙方第一次提交的担保金额。

24.4如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约担保，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，并按合同条款第22.1(5)、(6)款的有关约定执行。

24.5乙方提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录（☑ 地基与基础，☑ 主体结构，☑ 建筑装饰装修，☑ 屋面工程，☑ 建筑给水、排水及采暖，☑ 通风与空调，☑ 建筑电气，☑ 建筑智能化，☑ 建筑节能，☑ 电梯，☑ 室外设施，☑ 附属建筑及室外环境，☑ 室外安装，☑ 其他）及已提供竣工图证明文件（经监理人及甲方确认施工单位已提供竣工图的相关文件）后，可以向甲方申请退还履约担保。

24.6乙方需保证履约担保在本合同整个履行期间的有效性；若因工程延期或因其他原因导致担保期限未涵盖本合同整个有效期的，乙方应在担保有效期届满前45天办理履约担保的续期手续，并于原担保有效期届满前10天向甲方提交同样格式且更新日期后的有效履约担保，以替代原履约担保。关于新履约担保担保金额：

（1）若实体工程已完工且乙方无欠付甲方相关费用的，则无论原履约担保是否到期，乙方均可申请提交担保金额为原担保金额30%的新履约担保替换原履约担保。经甲方审核同意后方可执行。

（2）若未完成实体工程的，则乙方须按原担保金额办理履约担保续期手续。

24.7若乙方未按合同约定更新履约担保的，应按以下约定承担违约责任，且甲方有权以不超过担保金额为限暂停支付余下的合同价款直至乙方提交新履约担保或提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经监理人及甲方确认施工单位已提供竣工图的相关文件）。

（1）自原担保期限届满之日起5日内未提交新履约担保的，给予书面警告并限期整改。

（2）若原担保过期达10天（含）仍未提交新履约担保的，则乙方承担一般违约责任；若原担保过期达30天（含）仍未提交新履约担保的，则乙方须再承担严重违约责任。

（3）若原担保过期达60天（含）仍未提交新履约担保的，则乙方除按上述约定承担违约责任外，自原担保届满第60天起，甲方有权暂扣乙方与履约保函额度相等的应付款不予支付，同时乙方应向甲方支付违约金（☑ 3000元/天、☒ 5000元/天、☒ 10000元/天），直至乙方提交新履约担保或提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经监理人及甲方确认施工单位已提供竣工图的相关文件）。

## 第十六章  税  费

- 25、税费

25.1乙方及其雇员因履行本合同而在中国境内取得的一切收入，必须依照中国税法纳税，税金全部由乙方及其雇员承担。

25.2乙方因履行本合同而在中国境内取得收入，依据中国、广东省、广州市有关法律、法规和行政规章必须缴纳的费用，全部由乙方承担。

25.3凡因履行本合同而发生在中国以外的一切税费，全部由乙方承担。

- 第十七章  法律适用及争议的解决方式

- 26、法律适用及争议的解决方式

26.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议等的解决均受中华人民共和国法律的管辖。

26.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由甲乙双方通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

26.3在诉讼过程中，除提交诉讼的部分之外，甲乙双方均应继续履行合同的其他条款。对于甲方依据本合同条款第22条的有关约定单方面解除合同的，乙方应及时移交资料和退场，同时不得妨碍甲方另行委托其他单位实施本合同工程的设计工作。

## 第十八章  保密、知识产权与专利技术

- 27、保密、知识产权与专利技术

27.1甲、乙双方均负有保密义务，未经对方同意，任何一方都不得向第三方披露其因履行本合同而获得的与对方或本项目相关的资料、信息。否则，泄密方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

27.2本合同项下工程设计成果的知识产权归甲方所有，署名权除外。乙方享有本合同项下工程设计成果文件的设计署名权，并经甲方书面同意后，可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图。乙方承诺自本合同签订之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他设计文件、资料不再用于其他任何项目的设计，不得许可他人使用或作其他商业用途，否则甲方有权向乙方追究相关责任。

27.3乙方保证本合同工程的设计文件、资料等均未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。

27.4 甲方拥有乙方为本合同工程设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等的所有权及完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件、资料等的权利（包括但不限于用作本项目宣传及工程建设学术研究交流之用等）。

27.5如工程需要使用专利技术，应先征得甲方的书面认可。甲方负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申报、试验、使用等费用列入工程建设其他费用。

27.6擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担有关责任。

- 第十九章  不可抗力

- 28、不可抗力

28.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的设计或服务工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括乙方内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。

28.2自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：

（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，乙方应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同工作日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含5级）以上的地震。

28.3政府关于本项目政策的重大调整或项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。

28.4因不可抗力事件导致的费用损失，由甲、乙双方各自承担自己的损失。对不可抗力事件导致的乙方设计成果文件提交时间的延误，由双方协商确定乙方提交设计成果的提交时间。

## 第二十章  合同生效、解除与其他

- 29、合同生效、解除及其他

29.1本合同的生效及终止按本合同协议书第12条的约定执行。

29.2本合同第三篇所列的附件均为本合同不可分割的组成部分。

29.3甲、乙双方经协商一致，可以解除合同。

29.4发生下列情形之一，甲、乙任何一方均可解除合同，但应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达时合同即解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第26条的约定处理。

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行。

（3）双方同意，因政府政策调整原因，甲方或甲方上级单位或主管机关决策调整，甲方有权解除合同且无需承担违约及赔偿补偿责任，乙方须无条件接受。若乙方已按合同约定开展设计工作，双方按照第九章相应条款约定、以乙方实际完成工作量办理设计费结算及支付。

29.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。乙方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。同时，有过错方应当向无过错方赔偿因解除合同所造成的损失。

29.6乙方承诺严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意甲方将其履行合同、招投标文件义务的情况和不诚信行为（包括但不限于由甲方组织的考核、考评通报、作出的违约责任处理决定等）在甲方或甲方上级管理单位网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由乙方自行承担。

29.7本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

（本页以下无正文）

- 第三篇  合同附件

- 附件1：廉政合同

廉政合同

甲方：广州安居投资发展有限公司

乙方：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

一、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销工程材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的工程材料和工程设备。

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的工程材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

四、违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第一条和第二条约定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第一条和第三条约定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

五、双方约定

本合同由合同双方当事人或其主管部门负责监督执行。

六、合同法律效力

本合同作为广汽生活区公共租赁住房项目工程设计合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

广州安居投资发展有限公司

签订日期：    年  月   日

- 附件2：设计任务书

广汽生活区公共租赁住房项目

工程设计任务书

广州安居投资发展有限公司

2025年3月

1.1项目概况

1.1.1建设单位: 广州安居投资发展有限公司

1.1.2工程地点: 项目地块位于番禺区东北部，六涌河及金雁佳园以北、南大干线以西，距离广州大学城约9公里。

本项目用地面积约8.3万㎡，绿地率35%，建筑密度28%，容积率3.0，计容建筑面积约14.87万㎡，总建筑面积（含地下室）约为20.47万㎡。建筑高度约100米,暂定29～31层。该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复及发包人选定方案为准，发包人有权根据批复意见进行调整，设计人应给予修改。

1.1.3本项目分为 1 个标段。

1.2主要设计依据

1.2.1中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省及广州市现行有效的法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准等；如上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新要求，双方均应按新的规定执行，必要时另行签订补充合同。

1.2.2参考《广州市保障性住房及人才公寓建筑设计指引2022版》，在招标文件发出之日起至全部合同执行期间，如果所引用的标准和规范有局部的修订或新颁，经发包人批准后，设计人应执行新的标准或规范，但不得以此为理由要求增加合同费用。

1.2.3发包人提供的该项目基础资料等。

1.2.4设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

1.2.5发包人的《安居“好房子”项目绿化苗木选用及种植技术指引》《安居“好房子”项目小区道路及园林景观设计指引》等相关技术文件及要求。在招标文件发出之日起至全部合同执行期间，如果发包人对相关的技术文件及要求有局部的修订或新颁，经发包人批准后，设计人应按要求执行，但不得以此为理由要求增加合同费用。

1.3设计原则及要求

1、满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2、项目设计应符合城市总体规划要求，满足规划部门的规划设计要点，同时满足发包人关于项目投资控制的目标。

3、合理利用土地，确保满足功能使用需求，对城市景观、邻里空间，商业价值、节约用地。做到认真深入细致研究，设计思路清晰，规划布局合理。

4、正确处理使用、辅助、交通三大部分关系，对建筑空间进行合理组合，优化设计。

5、建筑设计考虑节能要求，建筑单体平面控制建筑的体型系数，建筑立面设计应考虑工程造价及施工难度。

6、规划与建筑设计应满足建筑功能的要求，在使用上应具有较大的适应性和灵活性，各功能分区既要相对独立，又要有机联系，便于统一管理。

7、对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

（1）设计人交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计人必须按要求落实到设计和设计变更中。

（2）设计人应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。如引用标准图集，除标明出处外，要求将引用图绘制在施工图中。

（3）由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计人必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经发包人同意后以文件形式认可。

（4）项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

8、规划设计要求

（1）符合城市规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周边环境的关系，在满足安全与功能的前提下，应符合国家有关节约用地、节能节水节材和保护环境等规定。

（2）符合现有地形特征，尽量利用地形，以充分考虑经济性为基础，合理确定建筑的总体布局与功能设置。

（3）整体性强。建筑组合应紧凑、集中，主要建筑之间有联系。

（4）总体规划要求功能齐全、分区明确，满足基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能设置。

（5）凸显项目的地方特色，符合大片区的功能定位与要求，并充分体现对用地规划和保障性住房的理解。

9、户型设计要求

在符合用地规划设计文件的前提下，本项目设计还应满足以下要求：

户型设计方案应满足保障性住房项目使用要求，确保设计方案具有充分的可实施性。如果所引用的标准和规范有局部的修订或新颁，经发包人批准后，设计人应执行新的标准或规范。

10、公共配套要求

须满足相关要求，按照同步开发建设观念设计建设商业及公共配套设施。

公共配套设施必须充分考虑人、车分流并考虑景观要求。关于配套设施建议要注重审美个性与独特品味的创新设计及与周围建筑景观的协调性。

室外运动设施应方便住户运动，保证住户既能运动，又能达到共享环境空间，建设阳光健康的社区文化。

总配建车位（包括室内、室外）符合国家及省市相关城乡技术规定。

11、建筑设计要求

建筑形态设计应符合项目整体定位，建筑形态与周边环境要紧密结合，形态上除满足基本功能外还要打破传统并富有创新。建筑立面采用简约现代的风格，凸显现代感和都市形象。建筑屋面要打造优美的天际线且富有韵律感，注重屋面空间的开发利用。

建筑设计方案应有利于周边地区环境价值的提升，体现品质化、精细化设计。空调器、排水、通风管道应作遮饰，不应直接裸露建筑外墙。建筑单体风貌应服从群体风貌要求，与建筑群体风貌协调。多栋建筑组成建筑群时应高低错落。

原则上临湖泊河涌等自然水面、绿地、广场、山体等开敞空间的建筑单体应按前低后高原则控制建筑高度，其中一线建筑高度原则上应少于建筑退让开敞空间和保护建筑的距离，并严格控制建筑物的面宽。

鼓励通过建筑拼接、建筑屋顶一体化设计等方式，形成界面连续、立面风貌、色彩、材质协调的街道界面，打造尺度适宜、富有活力、设计精致、具有人情味的街道。

鼓励通过设置骑楼、底层架空以及通透玻璃等设计手法，适当提高首层临街立面的通透性和视觉连续性，提升行人公共空间体验。

户外广告和招牌不得在建筑屋顶轮廓线以上（含裙楼轮廓线）设置。项目方案设计应包含企业广告、标识设计，设计风格应统一，避免尺寸过大，标识及广告设置应考虑沿街视觉效果。

建筑屋顶应统筹考虑消防疏散、屋顶绿化、室外活动、太阳能利用等功能需求，鼓励以苗圃开花植物为主进行屋顶景观设计。住宅屋顶要和建筑立面一体化设计，避免出现屋顶水箱等构筑物突兀、裸露的情况。

鼓励整体化、艺术化的附属设施设计，建筑设备、管道等附属设施与人行道、公共活动场所宜保持一定距离。

围墙如需设置，应符合低矮、通透、美观的原则，上报方案时应同时提供围墙效果图、大样图，方案批复后先行报批建设永久围墙。

建筑色彩应符合区域城市设计或色彩规划要求，并应与周边建筑相协调，避免大面积采用高彩度、低明度色彩；建筑立面鼓励采用新型材料以体现创新形象。

12、交通组织

建筑应与外围的城市道路交通合理衔接，合理组织人流及车流出入口，实现人车分流，根据规划条件要求还需充分考虑车辆的临时停靠要求，交通流线要求便捷，清晰明确，既满足日常运行的安全通畅，又保证紧急情况的安全疏散。

13、场地设计与外环境设计

建筑工程方案审查时，应开展场地设计（含首层平面）、道路（渠化）设计、步行系统设计。竖向设计应遵循自然地形，控制建筑室外地坪标高，建筑室外地坪和周边道路人行道应持平或平缓对接。室外地坪标高满足防洪及管线设置要求，与周边道路协调，地块与周边市政用地之间的高差应在本地块内通过绿化护坡相衔接。建筑红线内应与红线外场地设计协调，保证地块红线内外场地一体化。

鼓励设置建筑公共开放空间；鼓励商场、办公等公共设施之间增加公共连廊；鼓励住宅、商场、办公等建筑与公共服务设施、市政交通设施、城市公共空间之间增加公共连廊；鼓励建筑物人行入口增设雨蓬；鼓励在建筑场地内设置公共艺术环境小品；鼓励在地块内设置集中的低势绿地或雨水湿地作为透水区。鼓励设置互连互通的立体公共空间。

应开展精细无障碍设计、满足安全、舒适的运行要求。场地与建筑的无障碍设计须满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012）与《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）的相关要求。

建筑景观照明设施应结合建筑立面、招牌、景观系统进行设置，应控制外溢光和杂散光，合理控制照度，避免对室内活动干扰，减少环境光污染。避免使用探照灯柱，避免过多使用高彩度灯光。

鼓励在建筑场地内设置公共艺术环境小品；应符合已批准的城市设计关于公共艺术的要求。建筑红线内应与红线外场地设计协调，保证地块红线内外场地一体化。

14、停车配建要求

参照《广州市建设项目停车泊位配建指标规定》，结合保障性住房项目特性，进行项目停车泊位配建设计。具体的配建指标最终以政府相关部门的批复及发包人选定方案为准。

15、充电桩设置要求

新建住宅小区配建停车位必须 100%建设充电设施或预留建设安装条件。充分考虑电动自行车的充电与集中停放场地。

16、绿色建筑

设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，暂定实施绿色建筑二星级，绿色建筑有关要求最终以政府相关部门的批复为准。

17、海绵城市

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路、排水设施和绿地等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的发展方式。应遵循“生态优先、因地制宜、协调统筹、经济适用、安全美观”的原则，源头减排、过程控制、系统治理相协调，降低与修复开发建设对自然水循环的不利影响，有效改善生态环境、提升防灾减灾能力。

规划方案阶段要有海绵城市设计专篇，对汇水单元划分、项目竖向和场地排水系统进行统筹设计，并通过计算确定 LID 设施的规模、主要参数及平面布置方案。应设置相应的海绵监测设施，在建设工程施工图审查、 施工许可等环节，海绵城市相关工程措施将作为重点审查内容；工程竣工验收报告中， 应当写明海绵城市相关工程措施的落实情况，提交审批机关备案。

18、装配式建筑

满足广州市住房和城乡建设局、广州市规划和自然资源局关于装配式建筑实施要求的各项通知及相关部门要求。

19、抗震支吊架设计

依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）3.7.1（强条）非结构构件，包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备，自身与结构主体的连接应进行抗震设计；抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

20、装修标准

参考《广州市保障性住房及人才公寓建筑设计指引2022版》及发包人的相关要求，如果所引用的标准和规范有局部的修订或新颁，经发包人批准后，设计人应执行新的标准或规范。

21、其他设计要求

21.1、结构：要求依据建设和技术资料合理选择、确定建筑结构形式和基础类型，高层建筑平面应尽量考虑均衡的结构形式，尽量减少造价的增加。

21.2、项目结构、电气、给排水、空调与通风、弱电（含智能化、有线电视）、燃气、电梯及其他配套设施建设应符合相关设计要求。

21.3、红线范围内市政道路按相关规范并满足消防要求和无障碍通行的要求。

21.4、供水、供电系统及线路走向要求经济合理。

22、第五立面设计要求：在办理建设工程规划许可证核发时，第五立面的规划报建图纸应达到施工图设计深度，并落实规划设计方案阶段提出的第五立面功能分区及立面处理方式。

23、应按《智能建筑设计标准(GB50314-2015)》等相关要求，在规划、设计、验收阶段采用 BIM 技术，其中经论证不适合应用BIM 技术的除外。

1.4设计范围

在发包人提供前期工程资料的基础上，完成本项目所有的设计工作，包括但不限于：方案设计及估算、建筑工程设计方案审查（修建性详细规划）设计、初步设计及概算、施工图设计、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图编制、审核及盖章、现场服务及专业工程师驻场服务、各项设计协调服务、各专业报审报建报验、施工及验收过程的配合、BIM 技术应用（设计阶段）、配合上级部门审批相关工作、验收后升级改造等。设计工作范围包括：

1.4.1设计工作：

负责本项目规划用地红线范围内（或项目建设影响范围内）所涉及建设内容的全部设计工作，包括但不限于：

（1）方案设计工作：根据项目特点、策划定位报告、技术要点、规划条件、广州市配售型住房等要求，进行方案设计。形成的技术方案应能满足国土、规划、消防、人防、环保等政府行政部门要求的稳定方案。要求符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》中关于方案设计应达到的设计深度要求。

方案设计完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求及甲方设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

负责项目建筑工程设计方案审查（修建性详细规划）的设计：在编制设计方案过程中，根据甲方需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正(如有)。本项目总平面（含户型平面）及竖向规划设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、环境保护(含树木专章，如有)、市政工程等。

（2）负责项目的综合管线综合设计、竖向设计和规划报批等。

（3）负责本项目建筑（含精装修）、结构、电气、给排水、暖通、电梯、钢结构工程（如有）、海绵城市、装配式建筑设计、燃气、幕墙工程（如有）、管线迁改（如有）、地基与软基处理设计（如有）、边坡设计（如有）、外水、外电、给排水、暖通、人防、消防、道路（含规划道路及小区道路）、景观、园林绿化、弱电（含智能化等）、智能家居、室外广场、停车场、桥梁（含人行天桥、风雨连廊等，如有）、隧道（如有）、箱涵（如有）、涵洞（如有）、管廊（如有）、项目其他附属市政工程、通讯（含5G三网合一信号覆盖）、小区标志门楼等配套设施等工程的方案设计、初步设计、编制初步设计概算等，包括红线外与市政路接驳道路、绿化、桥梁等设计。

（4）负责项目施工建设需要涉及的临时道路、临时边坡支护（如有）、临时施工便桥（如有）、施工用水用电、临时给水、排水、施工围墙、涉及项目的各种管线迁移、施工总平面等设计工作，以及项目现场办公、施工场地设计（包括平面布置、装修设计等）等所有设施的设计工作。

（5）负责规划用地涉及的周边市政道路等配套工程的设计、报批报建及协调工作。

（6）负责沙盘模型制作，户型模型制作，三维动画制作（模型比例不小于1：150）。

（7）负责所有专业工程施工图设计、深化设计或审核深化设计（包括但不限于）：基础工程、溶（土）洞处理、建筑工程、装饰装修工程（含精装修）、装配式工程、绿色建筑、节能工程、人防工程、电气工程、幕墙工程（如有）、钢结构工程（如有）、充电桩工程、智能化工程（含通讯网络、光纤入户、信号覆盖、有线电视、门禁对讲系统、电梯五方对讲、车库出入口管理、视频监控系统、市政接驳等工程）、涉及项目的管线迁改、暖通工程、给排水工程、燃气工程（满足燃气公司审核要求）、消防工程、电梯工程、防雷工程、二次机电、永久用水工程（满足供水部门审核要求）、永久用电工程（满足供电部门审核要求）、室外工程（包括绿化、室外管网、室外园建、临时道路或小区道路、围墙、海绵城市等）、智能停车、标识标牌、地下室标线、体育场地及相关设施工程（如有）、桥梁工程（含人行天桥、风雨连廊等，如有）、机械停车设备（如有）、市政配套工程（含道路、桥梁等）及其附属设施、泛光照明工程（如有）及零星工程（包括但不限于安装或吊装构件的预埋件和连接件、楼宇门牌及无障碍标识、信报箱等附属配套工程）、竣工图纸编制、验收后升级改造等。

（8）如项目涉及需进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查的建筑，设计人应根据有关部门及发包人要求组织各类专家评审和验收，负责编制结构超限设计送审技术材料，并承担相应的专家评审费用。

（9）配合红线范围内所有建筑物各阶段使用的建筑图、户型图、效果图及租售合同附图的制作。

（10）驻场服务：设计人承诺为本项目指定的驻场设计代表总负责人为本项目设计负责人之一，中级职称，其设计经历在5年以上，担任过房屋建筑工程项目（含类似工程）的设计负责人。设计人保证驻场设计代表总负责人能够全权代表设计人，并向发包人出具相应的授权文件。

(11)与前期工程对接及设计总协调，以及不在本设计任务书范围内的设计工作需提供相关服务咨询以及配合协调工作。

（12）效果图设计及管理

a)设计人须按发包人要求补充提交建筑、景观、室内等专业或专项的设计效果图，该费用已包含在本次设计服务费中。

b)在初步设计成果评审前、施工图设计成果评审前、以及终版施工图全部确认后，设计人需针对建筑、室内、景观、幕墙、泛光、标识方案阶段效果图完成更新替换，包括但不限于：建筑效果图按最新的平面、层高、开窗、幕墙分格以及景观设计等的最新成果交圈后如实反应；室内效果图按最新的机电点位设计、建筑内外门窗形式以及标识设计等的最新成果交圈后如实反应；等等。

c)终版施工图全部确认后设计人更新完成全部设计效果图，经发包人及业主方评审通过后，该套设计效果图作为签确实施版，系施工过程中重点检查以及工程验收的重要依据文件。

d)施工过程中的选材认样、苗木小品、部品选型时，设计人及代表均应严格按照签确实施版设计效果图进行管理决策。

e)工程巡检时应重点关注同视角实景与效果图的差异，存在差异及时整改，工程实现度情况在周报中进行重点介绍。同视角实景与效果图存在明显差异时，如已无法整改到位、或整改带来额外造价提高的，设计人需赔偿发包人全部损失。

（13）设计巡场及工作报告

a)施工单位进场后，设计人驻场代表每日至少巡场一次、发现问题立即通报到工作群，每日形成文字描述简报，巡场简报19点发至工作群；设计人每周至少组织一次项目联合巡场，施工过程涉及到的全专业及全专项的专业负责人必须亲自到场，并形成PDF格式巡场报告，每周二19点发到工作群。

b)当出现设计人未巡场或巡场不负责的情况（发包人发现上周以前本应发现的明显问题）时，发包人有权对设计人进行警告或处罚，形式包括：约谈设计人项目负责人/总经理/董事长、处以罚金。

c)设计巡场重点工作包括但不限于：防渗漏专项、同视角效果图实景进展、各专业的重点专项等。

（15）限额设计

设计人需严格遵守发包人提供的限额设计文件，对有关造价、成本控制的意见、以及设计控制类指标给以充分考虑，并进行相应设计，满足发包人要求。

（16）材料样板管理

a)样板管理原则：要求做到“设计早定、交底及时、确认迅速、存档清晰、台账完备”，并在施工过程中紧跟材料、小样、加工各个环节的效果确认。

b)小样管理：设计样板表，明确需要设计单位提供的设计小样清单及制作施工样板的材料或部位；设置样板室，所有样板封存在独立、安全的样品室中，贴好签字标签，专人管理；样板比对，及时比对样板与施工现场材料的差异，发现不合格材料，立即更换；样板变更，因设计调整需更换材料，及时更换样板，并重新组织观样确认。

c)封样流程：设计人提供材料小样；设计人组织观样；样板确认并封存；样板成果上报。

d)场外加工材料管理：对座椅、石材等需要在生产车间或产地加工的材料，要求生产单位及时通报生产进度和安排，在生产开始阶段，项目管理人员直接去现场查验生产样板质量是否符合要求，经查验合格后，方可开始规模生产。

e)实体样板验收：提前规划样板区域，现场实施打样，由设计人组织业主方、发包人、监理单位参与施工样板验收，与设计样板对比是否一致，查验外观、质量和功能能满足设计要求后，各方共同签字确认，现场组织实施。如发现设计缺陷或施工问题，应及时整改后再次验收，直至合格。

f)样板先行：提前打样，样板范围涵盖幕墙、室内、景观、标识等。通过实体样板明确颜色、质感，施工工艺等，精益管理工作消除浪费的同时提高工程品质，保证实施效果。校园建设分期进行，相应样板分批制作。

g)样板策划：建筑外立面样板策划，设计人负责策划案编制，业主方与发包人联合评审，设计人组织实施；室内样板策划：设计人负责策划案编制，业主方与发包人联合评审，设计人组织实施；景观样板策划：设计人负责策划案编制，业主方与发包人联合评审，设计人组织实施。

（16）设计变更

a)设计人应就“无设计原因导致拆改及产生无效成本的管控办法”进行研究策划，结合自身设计质量管理架构及能力，形成管理体系方案，经发包人评审确认后，进行设计全过程的质量管理，以实现“零变更”的设计目标。

b)变更设计时，应同时明确变更图纸的目录、变更图纸的日期（精确到日）、变更图纸的原因、修改图的修改图号、位置应统一，且标明修改项目及部位。变更单必须进行专业会签才可出图，变更部分须圈圈标注本次修改部分，原则上变更图图幅不超过A3。每次变更须在历次变更的最新图纸上修改，除提供变更图纸外一并提供最新图纸。

因设计人工作失误导致变拆改等情况产生无效成本的，按照比例扣除设计费，金额巨大的视为设计事故由发包人决定处罚金额。

1.4.2专业报审报建报验工作：

负责办理包括本项目所有开发设计及施工阶段所需的各项报审报建和验收、包括但不限于方案设计专家评审、项目的排水咨询、建筑工程设计方案审查（修建性详细规划）报批、建设工程规划许可报审报建、消防报建、人防报建、初步设计（扩初）审查及相关会议汇报材料、施工图审查、装配式预评价、节能备案及验收、绿建备案及验收、施工图三维数字化审查、CIM平台报审、装配式建筑报审及验收、超高层建筑报审及验收（如有）、规划验收，完成海绵城市建设评估报告、小区开永久（包括临时）路口，包括，新增永久出入口报批阶段的施工图设计，施工期交通疏导方案图等一切与本项目有关的所有报建报审报验工作。根据有关部门及发包人要求组织各类专家评审和验收，并承担相应的专家评审费用。协调规划、水务、人防、住建等部门完成报建报验工作，同时指派一名报建报验对接人员负责开展相关工作。

1.4.3完成本项目所需的其他设计服务工作，包括：

（1）要求全专业采用BIM正向设计并完成工作，包括但不限于：BIM技术在方案设计、初步设计、施工图设计的应用，按要求提供BIM设计模型并通过审查（住建部门三维数字化审查），竣工验收阶段需完成上传验收系统、通过竣工验收及备案。

（2）建筑产业化设计工作。

（3）本项目范围内所涉及其他专项内容的设计工作。

（4）工程投资控制等的设计总协调与设计分包管理。

（5）与规划用地涉及的周边市政道路等配套工程的设计协调工作。

（6）提供大宗材料设备采购时采购清单、技术参数要求及设备选型意见。

（7）公共资源（如集中供冷、供热、直供水等）系统的设计和协调工作。

（8）限额设计及装配式建筑运用：根据发包人、设计任务书、技术需求书等要求进行限额设计；负责装配式施工图设计和施工阶段装配式构件深化设计。

（9）建筑节能新技术的应用及设计，必须满足项目规划条件和广州市行发包人管部门或发包人有关绿色星级建筑评价标准的规定要求。

（10）除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计服务满足施工进度要求。

（11）编制初步设计概算文件，满足工程投资控制、限额设计的要求。

（12）如设计人不具备项目中部分专业工程相应设计资质，设计人应在征得发包人同意且满足相关法律法规的前提下，将该专业工程分包给具备相关资质的设计人并签订分包合同。分包不免除设计人对其承包的全部建设工程所负的质量责任。

（13）其他工作：在单位工程完成后，编制与现场相符的图纸，并对所涉及的设计变更进行归集整理；施工配合、销售配合，以及负责设计范围内协调工作，并负责与其他由发包人另行聘请的专业设计顾问/专业设计人/各种二次深化设计人/施工方协调及配合等阶段的所有设计工作；设计统筹及其他相关服务工作。

1.4.4负责办理和配合咨询、评价、论证工作：包括且不限于交通影响评价、防洪评价等所有咨询、评价、论证，并确保通过。

1.4.5驻场服务工作：在合同履行期间，根据发包人及本设计任务书的要求，安排相关专业工程师代表在施工现场或者发包人办公地点驻场办公。

注：在项目设计及实施过程中，发包人有权根据项目实际情况及相关行政审批部门意见及要求对本设计服务内容进行调整。

2.1设计内容（具体细则）

此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：

×2.1.1本项目规划用地红线范围内（或项目建设影响范围内）所涉及建设内容的全部工程工作：设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、技术要求及经发包人审定的方案开展用地范围红线内（或项目建设影响范围内）的全部和工程测量工作，收集并摸查周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，完成地下、地上管线物探成果报告，编制项目前期摸查报告；进行初步、详细和方格网测量、土方平衡、地形地貌测量（地形测量1:500）等测量及出图工作等实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图；按阶段完成岩土工程初步报告、岩土工程详细报告；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

√2.1.2方案设计工作：根据项目特点、策划定位报告、技术要点、规划条件、广州市保障性住房等要求，进行方案设计。形成的技术方案应能满足国土、规划、消防、人防等政府行政部门要求的稳定方案。要求符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》中关于方案设计应达到的设计深度要求。

√2.1.3本项目的修建性详细规划的设计(总平面设计)：本项目范围内总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、环境节能保护等。

√2.1.4室外市政、园林绿化工程设计：本项目范围内的道路、园林绿化（含园建）、室外广场、停车场、桥梁（含跨河涌的桥梁、人行天桥、风雨连廊、防洪评价等）、涵洞（如有）、箱涵（如有）及隧道（如有）等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。

√2.1.5.人防设计。

√2.1.6建筑设计（含精装修）：本项目范围内主体建筑和附属建筑的设计。

√2.1.7结构设计：本项目范围内主体和附属的结构设计、装饰装修工程的结构设计与验算、其它专项工程的结构设计及验算。

√2.1.8基坑设计：负责本项目范围内基坑设计。

√2.1.9电气设计：高低压变配电系统（含报当地供电部门审批的图纸）、UPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统、室内外照明系统（含夜景设计）、防雷接地系统、消防自动报警系统、机动车充电桩预留等。

√2.1.10建筑智能化（弱电）设计：含通讯网络、光纤入户、有线电视、门禁对讲系统、视频监控系统、车库管理系统等的设计。

√2.1.11给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计、红线范围内给水排水系统设计、雨水收集、处理与回用系统。

√2.1.12暖通设计：建筑物内部通风系统、防排烟系统等的设计。

√2.1.13消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

√2.1.14电梯工程设计与相关配合。

√2.1.15永久用水工程设计（含影响建设范围内的）。

√2.1.16永久用电工程设计（含影响建设范围内的）。

√2.1.17燃气工程设计（含影响建设范围内的）。

√2.1.18交通设施和标识、小区标志门楼、围墙设计、车库划线、门牌号码标识，小区室内外标识系统，不限于：景观、道路、建筑等标识系统。

√2.1.19管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。

√2.1.20 BIM正向设计：BIM设计内容需按照设计合同及任务书要求执行。按照不同设计阶段，全专业采用BIM正向设计，并按要求提供BIM设计模型进行审查，要求满足《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ／T15-142-2018）规定的深度要求及符合地方性相关文件规定、发包人的工作要求。并充分利用BIM技术提高项目设计效率和图纸质量。包括但不限于以下内容：

（1)全专业三维参数化设计

各专业设计师基于BIM在三维可视化的环境下完成各专业的设计工作，通过参数驱动实现各专业之间的有效协同，确保图模一致，数模一致，并通过三维模型导出满足各阶段需求的二维图纸。

（2)全程三维可视化成果汇报

基于BIM模型的设计全过程成果展示和汇报，让发包人更直观的理解设计成果，更快捷的作出决策。

（3)三维深化设计

基于BIM模型进行各专业协同，针对复杂节点进行深化，提高设计深度和设计质量。

（4)空间净高分析

初步设计阶段通过BIM模型进行三维管线综合优化后，准确分析室内安装施工完成的净高情况。在整个设计过程中通过BIM模型持续复核各个区域的净高情况。

（5)结构预留预埋图纸导出

通过BIM模型对预留预埋进行准确定位，并从模型导出点位洞位图。

（6)三维管线综合设计

在施工图阶段对BIM模型进行管线综合优化，在保证净高并考虑施工可行性、后期维护等因素使BIM模型达到可辅助指导施工的精度。

（7)施工图设计阶段BIM设计深度简述：

1）建筑专业(外墙、内墙、楼梯、门、窗、构造)。

2）结构专业(结构柱、结构梁、剪力墙、板、配筋(标注))。

3）暖通专业(空调系统，排风系统，防排烟系统，相关机械设备，设备表)。

4）给排水专业(生活给水系统，污、废水系统，雨水系统，室内消火栓系统，喷淋系统，相关机械设备。)

5）电气专业(强弱电线槽，桥架，相关机械设备)。

×（8)施工阶段BIM技术要求：

施工阶段中加强各专业深化设计内容、开工准备阶段在BIM模型中的应用，施工管理过程中加强进度管理、预算与成本管理、质量与安全管理的应用。

- 竣工阶段BIM技术要求：

满足竣工验收要求，上传验收系统并通过BIM审查和CIM系统管理，满足建设主管部门CIM平台要求。

√2.1.21装配式建筑设计。

√2.1.22防雷设计。

√2.1.23本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计，编制深基坑、主体沉降观测、高支模及管线位移等监测方案和清单及工程检测方案和清单。

√2.1.24幕墙工程、钢结构设计（如有）。

√2.1.25机械停车设计（如有）。

√2.1.26设计模型，按发包人要求提供。包括：每种户型各一个（组合或单元）模型比例1:30；主体建筑标准层平面模型比例1:100一个；总体沙盘模型1:200一个。

√2.1.27提供大宗材料设备采购时采购清单、技术参数要求及设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

√2.1.28建筑节能、绿色建筑设计及申报、验收，海绵城市设计及申报。编制方案设计投资估算。

√2.1.29编制方案设计投资估算、初步设计概算。

√2.1.30在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本项目工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。

√2.1.31地质灾害危险性评估（如有）、地震灾害评估、地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证。

√2.1.32不在设计人设计范畴内，但设计人应配合发包人工作及时提出有关技术要求。

√2.1.33如设计人不具备相关专业设计资质，应当自行完成本资质专业的设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经发包人同意，将其他部分专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。

√2.1.34装配式建筑需要提供相对应的施工图纸，不得以深化构件图纸代替施工图纸。

√2.1.35配合所有上级部门审批相关工作，包括征求规划、住建、水务、人防、供电、消防、工信、机场（如有）、铁路或地铁等轨道交通部门（如有）等相关部门的意见与审批工作等。

2.2各阶段主要工作内容

×2.2.1勘探阶段的主要工作：须针对本项目设计方案、设计的要求及发包人要求开展用地范围红线内的全部工作，项目前期摸查报告须在初步设计阶段前进行并根据设计方案的深化情况不断完善，初勘原则上在初步设计阶段前完成，详勘原则上在施工图设计阶段前完成。

√2.2.2方案设计阶段的主要工作：根据项目特点、策划定位报告、技术要点、规划条件等要求，进行方案设计。形成的技术方案应能满足国土、规划、消防、人防、等政府行政部门要求的稳定方案。要求符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）中关于方案设计应达到的设计深度要求，符合合同规定及审图要求，满足下阶段设计工作的需要，并能通过相关政府主管部门批准，包括但不限于下列方面：

（1）设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明、技术经济指标、装配式建筑技术设计、节能设计、绿色建筑设计、海绵城市、消防设计专项内容等；

（2）编制科学、规范、完整、准确的投资估算；

（3）各种效果图，包括透视图（沿街商业及楼栋透视、中庭透视、住宅单元入口透视，能完整表达设计意图）、鸟瞰图、模型等；

（4）总平面设计图纸，包括场地的区域位置、场地的范围、场地内及四邻环境的反映、场地内总平面设计、功能分区、空间组合及景观分析、交通分析(人流及车流的组织、停车泊位数量等)、商业动线分析（项目是否具有）、消防分析、地形分析、绿地布置、日照分析、技术经济指标等；

（5）建筑方案设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。结构体系应进行初步的计算，保证结构方案的可行性；

（6）接口设计内容，包括场地及四邻与市政道路等周边市政设施的接口等；

（7）公共部位精装修概念设计效果图、园林景观概念设计效果图及相关分析示意和说明；

（8）装配式建筑设计内容；

1）考虑立面外形对装配式的影响，确定建筑风格造型；

2）考虑装配式的影响，确定建筑高度；

3）考虑装配式的影响，确定建筑平面形体；

4）确定装配式结构体系选型、预制构件选配方案、装配率等；

5）方案应满足本任务书设定的装配率的要求，设计时须考虑实现这些要求的做法，应对装配式方案进行技术分析及经济比较。

- 满足报批报建相关要求，提供满足报建要求的图纸和文件；协助与政府相关部门沟通直至方案报批通过等相关事宜;

- 招标和设计等所需的技术要求和说明等相关文件的编制；以及报批报建所需的评审资料、会务及与政府相关部门的协调工作等；

- 满足与本阶段设计有关的绿色建筑、人防、消防和海绵城市等的设计研究工作；

- 其他与本项目有关的设计工作。

（13）BIM设计工作内容。

利用BIM对建筑项目所处的场地环境进行必要的分析，如坡度、坡向、高程、纵横断面、填挖量、等高线、流域等，作为方案设计的依据。进一步利用BIM建立建筑模型，输入场地环境相应的信息，进而对建筑物的物理环境（如气候、风速、地表热辐射、采光、通风等）、出入口、人车流动、结构、节能排放等方面进行模拟分析，选择最优的工程设计方案。

由方案设计阶段建筑模型内的建筑信息进行统计、计算、分析模拟而生成的其他BIM成果文件有：

1）方案设计阶段建筑专业视图，包括建筑平面视图、立面视图和剖面视图等；

2）基于模型的三维可视化成果，包含但不限于：渲染图、三维漫游等；

3）基于模型的建筑节能分析评估文件，包含但不限于：日照采光分析、通风模拟、热工和能耗模拟等；

√2.2.3初步设计阶段的主要工作：

初步设计文件由设计说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明书），设计图纸、主要设备及材料表和采用清单计价模式编制的工程概算书等四部分内容组成。包括但不限于以下要求：

（1）在设计方案的基础上，进行各专业的初步设计深化（如结构设计中，明确结构选型、布置、截面尺寸、材料用量等），并在经过综合技术经济分析后，明确设计方案所涉及的重大技术问题的解决方案和须要进行专项深化设计的内容，体现在初步设计图纸与各专业设计说明中。

（2）编制初步设计概算文件，概算文件中的开项须齐全完整，造价指标准确，满足工程投资控制、限额设计的要求。

（3）在明确需要进行专项研究及深化设计的内容后，设计人须在初步设计阶段做好专项研究及深化设计的组织工作，原则上在施工图设计前明确各专项工程的深化设计方案，并确保相关的初步设计成果文件深度能够有效满足专项施工图设计工程投资控制的要求。

（4）针对本项目的建设标准，进行具体的绿色建筑技术措施应用方案的设计与深化。

（5）须对结构体系（包括幕墙、钢结构）、机电设备安装、室内装修方案、新技术及绿色建筑技术的应用进行两个或以上方案的综合技术经济比较，使设计具备先进性、可靠性和经济合理性，并满足以下要求：

1)应符合发包人批准的设计方案和实施性方案；

2)能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；

3)能据以编制、审核工程设计概算；

4)能据以进行施工准备；

5)能作为各专业施工图设计的依据。

（6）根据设计方案各专业、各专项技术要求，搜集并研究各相关设备、材料等国内外产品资料，进行综合经济技术分析后，编制设备、材料、构配件清单并提交至发包人，明确各项机电设备、建筑材料、构配件等的规格、品质、种类、数量、要求等，原则上在初步设计审查时同步完成。

（7）须针对建筑方面研究装配式建筑的标准与实施方式，进行装配式建筑设计深化，明确装配式实施方式、实施方案、装配率，并在设计深化过程中，及时主动与方案设计方进行设计沟通与协调，完成装配式预评价评审工作。

（8）总承包方须在各专业的初步设计深化过程中，搭建BIM各专业模型，运用BIM技术对建筑方案进行可视化设计、性能模拟、功能分析、空间分析、流线分析、全专业进行统筹与方案检测等，进行BIM文件的方案深化设计工作。

（9）提供满足要求的初步设计成果文件，配合完成初步设计审查及概算审查工作。

√2.2.4施工图设计阶段的主要工作：

施工图设计内容以图纸为主，应包括说明、图纸等。

（1）在初步设计图纸的基础上，进行各专业的施工图设计，并在施工图设计过程中，对报告进行检查与核对，缺漏的地方及时报告。

（2）施工图设计按发包人要求，制定详细的供图计划，以保证项目进度按发包人的总控计划实施。

（3）须在施工图设计阶段，同步完成各专项设计的施工图设计工作（含施工图深化设计），并落实建筑方案所涉及的绿色建筑技术等在方案实施阶段的技术应用，体现在施工图图纸中。

（4）在初步设计文件的基础上，进行装配式部分的施工图设计工作（含装配式预制构件深化设计）。

（5）在施工图设计阶段，对建筑场地、建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行专业综合分析，并提供相关的成果文件(包括但不限于室内外管线综合平衡图，场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书)，搭建相应的BIM模型，基于BIM模型对施工方案进行可视化设计、管线防撞检测、室内空间优化、性能模拟、造价控制等，并满足指导施工的要求。

（6）通过施工图审查至取得合格书。

3.1总体设计要求

3.1.1建设标准要求

（1）设计精细，定位专业。

（2）建筑设计应充分研究绿色建筑设计内容，建筑及场地设计应对日照、风环境、建筑材料、建筑节能等绿色建筑技术进行充分回应，包括但不限于在集成使用可再生能源、水资源利用、绿色建材、通风采光等方面，遵循被动优先、主动优化的原则，体现生态思想和节能观念以及可持续发展和低碳、环保的理念，必须满足项目规划条件和广州市行发包人管部门或发包人有关绿色星级建筑评价标准的规定要求。

（3）建筑结构设计应结合装配式建筑考虑。

（4）在方案设计、初步设计、施工图设计阶段应用BIM技术。

3.1.2设计投资控制

- 本项目投资必须按照合同约定的投资限额要求严格控制。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计，确保工程造价不突破限额目标：根据保障性住房最新的建设指引或发包人上级主管部门批复立项投资估算中的经济指标设定，以发包人书面通知为准。

1）设计人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计概算时逐步细化落实。

2）设计要在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

3）设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起投资限额的突破均须经过发包人书面审批同意。

4）发包人就本项目设计实施情况对设计人进行考核，具体考核办法按照发包人的《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》执行，如有修订或新颁，设计人应按发包人要求执行。

（2）在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，必要时进行设计优化和技术经济分析论证：

1）设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制设计限额的方案。

2）在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

3）对于超设计限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报发包人审查，取得发包人书面同意后，方可修正。

4）为确保设计优化和投资控制，设计人必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材（单项总投资额50万元以上）使用、主要设备（单价投资额10万元以上或总投资额50万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报发包人确认。

5）设计人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料；推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由，并未经发包人审批的，不得随意突破限额。

3.1.3过程控制

（1）本工程实行全过程限额设计；设计投资限额为经批准的项目可行性研究报告投资额（按规定不需要编制项目可行性研究报告的项目，则为项目立项投资额）及经批准的初步设计概算。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量及产品品质的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程项目不突破限额目标。

（2）施工图设计阶段，应结合设计任务书、项目管理要求中的主要设计指标开展设计工作，确保工程预算能满足发包人对工程投资的控制要求。如各单体、各专业的设计预算超出相应限额设计指标的，启动预警机制，允许设计人在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破中标建安工程费合同价总体造价指标的前提下，经发包人书面同意，调整各单体、各专业的限额设计指标。

（3）本项目设计人应提供初步设计阶段工程成本概算：要求见3.5初步设计文件的概算编制要求。

（4）施工图审查合格并进入施工阶段，允许设计人在满足或优于设计任务书、确保建筑功能且不突破经发包人审定的施工图预算价总体造价指标的前提下，在相应限额设计指标5%范围内调整各单体、各专业之间的限额设计指标，但须报发包人审批同意；设计人设计缺陷等原因造成工程变更的，设计人自行承担工程变更造成的额外费用损失。

（5）多方案比选。对地基基础工程、市政道路路基工程、装修工程、机电工程等专业工程（包括设计人或发包人提出有需要进行多方案比选的专业工程），设计人应进行多方案比选，由发包人组织专家论证，综合选择最优方案。

（6）设计人承诺在不降低本设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）、材料设备品牌档次的前提下进行施工图设计。

（7）设计变更的提出必须经过深入调查研究并充分论证，充分体现实事求是、节约投资的原则，避免对工程安全、造价、建设进度造成重大影响。设计人应根据工程实际需要提出变更设计，并按发包人有关设计变更管理规定进行报批报审，对所承担项目设计的完整性负责，不允许分解变更，且设计变更完成时限应满足工程建设需要。

3.1.4设计变更

（1）本条所称设计变更是指施工图设计文件经过审图机构审查后，对已通过审查后的施工图及设计文件所进行的修改、调整、补充、完善。工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按相关行业主管部门及发包人相关规定执行。设计人在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、种类、责任认定等。

（2）未经发包人书面同意，设计人不得直接向发包人以外的第三方出具设计变更文件。因设计人本身设计考虑不周或设计不当需要设计变更而产生的工作时间和费用由设计人自行承担，造成发包人损失的，设计人应按合同约定给予赔偿。

（3）设计人不得直接接受施工单位提出的设计变更要求。施工单位提出的设计变更要求的，经发包人征询设计顾问人、监理人意见后，发包人书面通知设计人，设计人方可出具设计变更文件。

（4）工程建设过程中因各种原因发生的设计变更，设计人应以书面或图纸进行设计变更并盖印和签字确认，还须按发包人制定的有关设计变更管理办法进行规范，明确设计变更的原因、种类、责任认定和编制增减预算。所有设计变更均需报发包人进行盖印和签字确认。

（5）设计人承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限满足工程建设需要并符合本合同要求。

3.1.5设计质量控制

设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要；并建立完善的人员管理制度，确保设计人员的稳定性，加强设计人员职业操守的教育。具体要求如下：

（1）设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

（2）在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度。

（3）设计人承诺为本项目指定的各专业设计负责人为高级职称，建筑专业负责人为一级注册建筑师、结构专业负责人为一级注册结构工程师资格，设计造价专业负责人经验在10年以上（该条款不作为否决投标的要求）。

（4）设计人承诺派出设计代表，具体要求详1.4.1第十条，常驻施工现场办公（每周不得少于4个工作日）。发包人有权根据实际情况要求设计人对驻场设计代表进行适当调整或更换。设计人应保证驻场设计代表的稳定性，在驻场期间不得更换，确须更换的应向发包人提出书面报告且征得同意后方可更换。

（5）设计人承诺将根据项目工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

2）各施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

3）若建设过程中有关当事人对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，应在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

4）设计人应参加项本项目工程的每周监理例会，并及时解决例会提出的应由设计人解决的技术问题。

5）设计人应指导施工单位按照设计文件施工；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案，不得因为技术人员人为拖延到现场时间而使工程质量事故发生或加重。

6）设计人应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按发包人要求对已订购的主要设备、材料的进行到货验收。

7）设计人应协助制订设备系统的调试计划。

8）设计人应参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。

9）设计人项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

（6）设计人承诺应发包人要求，在必要时委派承担本项目设计的其他专业的设计负责人作为设计代表驻现场服务，提供专业齐全的配套服务。

（7）项目负责人，各专业设计负责人，驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

（8）设计人须报送项目设计总负责人、项目负责人、各专业设计负责人和其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经验和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料（设计合同签订时作为必须附件）。

（9）设计人须报送驻场设计代表总负责人、驻场设计代表人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经验和主要技术成果以及其驻场授权工作范围、驻场时间安排等资料（设计合同签订时作为必须附件）。

（10）设计人所完成的各阶段设计成果，必须经发包人审核确认后方可进行下一步工作。在设计过程中须考虑工程实施时的实际可操作性，注重设计标准化工作，交付的设计成果符合本设计任务书的要求。

3.1.6设计进度控制

（1）设计人应根据发包人的要求编制设计进度计划，计划经发包人审核确认后方可执行。设计人编制的设计进度计划应确定项目总进度目标与详细的分项进度目标。根据合同约定及项目工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划。

（2）设计人应根据设计实际进展变化，及时编制设计调整计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时调整相应计划。

（3）设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

（4）发包人按进度计划检查设计完成情况，并对关键点的设计工作进行重点检查，如发现偏离或问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

3.2各阶段要求

√ 1.方案设计阶段的要求

（1）设计人应在发包人选定方案的基础上，按专家意见和发包人要求进行完善，达到报建送审方案要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。

（2）方案设计应对建筑、结构、机电系统进行两个以上方案技术经济比较，实施性方案应达到和满足进行初步设计的要求。

（3）设计人应尽可能在其设计方案中采用节能环保的新技术、新工艺。方案设计应对设计中采用的新技术及节能技术的应用进行三个以上方案技术经济比较，提出比较分析报告和推荐方案。

（4）设计人应根据实施方案提交工程投资估算编制说明及投资估算表(具体要求按合同约定)。

（5）结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。

（6）设计人对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和进行下一步的设计。

√2.初步设计阶段的要求

（1）初步设计文件均以各工程子项为编制单位。

（2）初步设计阶段须对结构体系、机电设备安装（包括主要设备选型）、室内装修方案、新技术及节能技术的应用进行两个以上方案的综合技术经济比较（其主要内容含于本专业初步设计说明书中），使设计具备先进性、可靠性和经济合理性，并满足以下要求：

- 应符合发包人批准的设计方案和实施性方案；

- 能据此准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；

- 能据此编制初步设计概算；

- 能据此进行施工准备；

- 要求各专业设计深度达到施工图设计深度（含园林、市政等）。

（3）初步设计中的结构设计文件，应对结构的选型、布置、截面尺寸、材料用量等予以明确。

（4）设计人须根据发包人的限额设计相关要求进行初步设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，须满足工程投资控制的要求。设计人编制的初步设计概算须同时满足的发包人信息化管理的相关要求。

（5）设计人应重点对建筑单体室内外给水、给排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行专业综合分析,协调并解决其中矛盾,成果包括室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书。

（6）设计人必须准确计算建筑单体的建筑面积，完善建设规模及经济指标说明。

√3.施工图设计阶段的要求

（1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：

- 应根据政府有关主管部门批准的初步设计进行编制；

- 满足建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）施工图设计阶段的要求；

- 供水和供气设计图纸需经供水和供气主管部门审核通过以及发包人同意。

3.3BIM技术应用设计要求

（1）采用BIM正向设计，在设计施工图纸的基础上，完成施工BIM模型和相关的其他工作，要求满足《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ／T15-142-2018）规定的深度要求及符合地方性相关文件规定、发包人的工作要求。

（2）符合国家、地方及行业现行设计施工规范、规程、质量验收标准及工程建设标准等强制性条文。

（3）施工图阶段的所有BIM模型应满足施工需要的精度要求。

（4）配合发包人完成BIM相关的其他工作。

3.4装配式建筑设计要求

按照国家、广东省及广州市有关装配式技术标准与规范进行设计。

3.5初步设计文件的概算编制要求

设计人应严格按照国家、省、市有关财政、基建、工程造价方面的法律、法规，以及发包人工程造价管理业务制度要求，本着有依有据、合法合规的原则，科学、客观、公正地编制项目概算，满足发包人投资、审核要求。

设计人应当按照住房设计规范和标准进行设计，不得擅自调整建设标准和内容，除下列四种情况外，如本项目出现超概算情况，按合同约定处罚，如发现有设计缺陷或其他设计问题的，发包人保留进一步追索权利。

（1）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

（2）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、等情况有重大变化，需要调整建设方案，造成投资较大变化的；

（3）因国家和省、市重大政策变化或者材料价格波动超过行政主管部门规定的风险包干幅度，对项目造价影响较大的；

（4）其他经市委、市政府批准调整的。

3.6其它要求

3.6.1材料、设备选型的设计配合

（1）设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。

（2）设计人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

（3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。

（4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

（5）设计人应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

（6）设计人的设计文件中对于本设计项目中的设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，设计人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。

（7）对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，设计人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。

（8）由于本项目设计中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，设计人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

（9）设计人应对本设计项目中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，设计人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。

（10）设计人应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。

3.6.2设计服务

设计人的服务应符合国际通用的ISO9000质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。设计人应及时地提供服务，满足发包人要求。

（1）报审报建服务

- 设计人应在设计过程各阶段按照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并办理报审报建工作，直至完成所有审批手续。

- 设计人应提交报审报建资料要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。

（2）招标配合服务

1）设计人应在发包人进行的工程施工招标、设备材料采购招标过程中提供技术指导，配合发包人编制用户需求书，制定技术文件（包括主要材料设备清单、技术规格书等），根据发包人的要求参加招投标答疑会，审核答疑文件，审核及签署设备、材料供货合同技术附件，并根据发包人的要求配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。

2）对于发包人召开的招标相关会议（如招投标答疑会、预算会议等）设计人应根据发包人的要求派出相关专业人员参与，并积极配合发包人投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。

3）设计人根据发包人要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件。

4）设计人应负责协调各专业设计人编写工程施工、材料设备等招标文件中的技术和质量标准。

（3）施工阶段的驻场设计及现场服务

1）为便于发包人与设计人及时沟通及协调，以保证设计人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，设计人应按合同约定派出驻场设计代表常驻施工现场办公直到工程竣工验收，主要负责现场设计联络工作。

2）根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

3）参加各类隐蔽工程验收和工程竣工验收，并根据有关规定出具隐蔽工程验收和工程竣工验收意见。

（4）工程结算配合服务

1）设计人应根据发包人指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方组织的本合同工程设计人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料，确保其有效性、准确性及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

2）设计人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。

3）设计人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

4）为确保本合同工程结算的顺利进行，发包人可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算，设计人在接到发包人关于分段结算配合工作的指令后7天内向发包人提交相关的分段结算配合服务工作计划。

设计人应根据经过发包人批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。

5）设计人应将结算配合服务工作计划（包括分段结算配合服务工作计划）录入发包人的计算机工程信息管理系统，并根据实际工作进度情况及时更新。

4.1 项目设计成果提交要求

4.1.1设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸、造价文件及其电子版本，提交的时间及份数如下:

| 序号 | 资料及文件名称 |  |  | 提交日期 | 纸质文件份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体规划方案设计 |  |  | 中标后6天内 | 15 |  |
| 2 | 修建性详细规划设计（总平面规划设计）（含平面户型）评审稿 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 15 |  |
|  | 建筑工程设计方案审查（修建性详细规划）报建文件 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 15 | 另加电子文件2份 |
| 3 | 管线综合设计 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 8 | 另加电子文件2份 |
| 4 | 单体方案评审稿 |  |  | 总体规划方案设计后8天内 | 15 |  |
| 5 | 评审稿 | 初步设计 评审稿 |  | 单体方案报建批准后14天内 | 15 | 另加电子文件2份 |
|  |  | 评审概算 |  |  | 8 |  |
|  | 初步设计存档（含概算、BIM模型） |  |  | 初步设计审查通过后3天内 | 8 | 另加电子文件1份 |
| 6 | 各专业报建图（教育、消防、人防、卫生、城管、市政等） |  |  | 修规批复10天内 | 8份纸质文件 | 各专业报建图（教育、消防、人防、卫生、城管等），电子文件1份 |
|  | 建设工程规划许可证报建图 |  |  | 各专业报建批复后10天内 | 8 | 另加电子文件2份 |
|  | 审图机构审查稿 |  | 施工图 | 取得初步设计批文 后30天内 | 8 | 另加电子文件1份 |
|  | 正式施工图（含BIM模型） |  | 施工图 | 施工图审查通过后5天内 | 20 | 另加电子文件2份 |
| 7 | 装配式施工图 |  |  | 施工图审查通过后5天内 | 20 | 另加电子文件2份 |
| 8 | 沙盘模型 |  |  | 按发包人要求 | 1 | 模型1套 |
|  | 户型模型 |  |  | 按发包人要求 | 1 | 模型1套 |
|  | 三维动画 |  |  | 按发包人要求 | 1 | 电子文件2份 |
| 9 | 竣工图（含BIM模型） |  |  | 按发包人要求 | 10 | 另加电子文件2份 |
| 上述设计成果应包括设计任务书中“1.4.1设计工作”涵盖的所有专业所有阶段的设计图纸和文件。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 提交日期按发包人与设计人确定的时间节点提交。因发包人原因（如未及时确定环评单位、未缴纳卫生学预评价费用等）影响报审报批时间的，相应时间节点顺延。

- 设计人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：

- 文字资料应当使用Microsoft Word 及Excel软件。

- 图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

- 提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。

- 效果图资料使用jpg格式的文件。

- 项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

4.1.2设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。

4.1.3设计图纸含总体规划方案设计图、总设计说明以及必要的设计资料和设计计算书等附件。

4.1.4设计人应按发包人制定的项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。

4.1.5设计人须向发包人提交初步设计、扩大初步设计说明书及附图15份，原图15份、初步设计概算 8份、相应的电子设计文件及文档 2份（刻制成光盘）；提交设计施工图纸20份（视招标情况定，并且根据招标要求分册）、设计计算书2份、相应的电子设计文件及文档2份（刻制成光盘）。

4.1.6在提交初步设计（部分）及施工设计文件的同时或发包人要求的其他时间，设计人提供进行招标工作所需的工程概况及招标技术规范，各一式15份。

4.1.7合同双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。

4.1.8设计人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。

4.1.9设计人将设计文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

4.1.10设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。

4.1.11分包设计费已含分包单位（主设计单位）晒图费用，设计分包单位晒图不再另行支付费用。

4.1.12本合同生效之日起至竣工验收合格后满 2 年为止为服务期限（工程质量缺陷保修期）。在工程缺陷保修期内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包人不额外支付费用。

4.1.13 BIM 应用成果需提交电子版文件1份,相应的纸质报告5份。

- 本项目《方案设计阶段与初步设计阶段BIM实施方案》;

- 与设计要求一致的专业模型和综合模型;

- 与原模型配套的浏览模型(NavisWork平台);

- 各专业分析报告:

- 漫游视频

- 本项目所设计到的全部自建族(RVT 格式、电子档);

- 基于BIM模型的工程量清单表格;

- 相关图表、图片、文档等其他资料;

- 所有 BIM模型以及在项目设计过程中产生的数据都归属于招标人所有,相关成果的知识产权归招标人所有。(所有3D\4D和BIM相关的信息均为保密信息。未经甲方同意和授权,乙方不得对外发布,乙方须做好上述信息的保密工作及相关数据的传递、交接记录）

- 4.2初步设计概算文件提交要求

设计人提供的项目概算成果文件应包括并不限于：编制说明、造价文件（含软件版）、工程量计算书、经济指标分析表、主要设备材料价格表、主要材料设备定价依据文件（含询价文件等，询价单位不得少于2家）等。

4.3各阶段成果具体内容

√4.3.1工程成果文件：

工程成果文件应按中华人民共和国现行有关的法律、相关的工程技术规范、规定及标准，以及广东省、广州市现行有关的地方性法规、相关的工程技术规范、规定及标准等要求编制，并满足项目设计要求。

√4.3.2方案设计成果文件：

4.3.2.1方案设计成果文件应为发包人最终确定方案的设计文件，文件的内容应按照发包人的要求、有权审核部门的审批意见、建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）方案设计阶段规定的要求进行编制，应包括但不限于以下成果文件：

（1）封面（写明方案的名称、方案编制单位、编制时间）；

（2）扉页（方案编制单位行政及技术负责人、具体编制总负责人签认名单）；

（3）方案设计文件目录；

（4）方案设计说明书[包含总平面、建筑和投资估算等专业]、设计图纸、投资估算、透视图（效果图）、结构及主要设备选型（含经济技术分析）等；

（5）方案设计图纸（A3图）；

（6）效果图；

（7）小区俯瞰图；

（8）方案设计估算。

上述方案设计成果文件的份数详见本设计任务书第4.1条。

4.3.2.2按照广州市规划主管部门的规划报建要求，提供规划报建所需相关设计成果文件（包括以下内容）：

（1）总平面规划图（比例1：500，包括各项技术经济指标）；

（2）绿地规划图（比例1：500）；

（3）道路交通系统规划图（比例1：500）；

（4）用地竖向规划图（比例1：500）；

（5）管线综合规划图（比例1：500）；

（6）规划方案说明书；

（7）模型（按发包人需要提供）；

（8）电子磁盘报批文件（修详通）。

上述规划报建所需的设计成果文件的份数详见本设计任务书第4.1条。按规定对文件加盖规划报建章、设计人出图章、注册师章等。并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。

4.3.2.3按照广州市规划主管部门的报建要求，提供方案设计报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。相关设计成果文件包括但不限于以下内容：

（1）总平面图（比例1：500，包括各项技术经济指标）；

（2）建筑平、立、剖面图（比例1：100）；

（3）设计说明；

（4）工程投资估算（含非标设备、材料、构配件的报价）；

（5）电子磁盘报批文件（报建通）。

上述规划报建所需的设计成果文件的份数详见本设计任务书第4.1条。按规定对文件加盖设计人出图章、注册师章等。

√4.3.3初步设计成果文件：

初步设计成果文件应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括但不限于以下设计成果文件：

（1）初步设计方案编制；

（2）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书等）；

（3）设计图纸（由各专业设计图纸组成，总图比例1：500，其它图比例1：100）；

（4）初步设计概算；

（5）效果图及透视图；

（6）报批模型（BIM、CIM）；

（7）主要设备、材料清单样板；

（8）设计方案全专业BIM文件；

（9）苗木迁移方案（图）。

上述初步设计成果文件的份数详见本设计任务书第4.1条。按规定对文件加盖设计人出图章、注册建筑师章、注册结构工程师章，各专业负责人、设计人签署等。

√4.3.4施工图设计阶段的成果文件

4.3.4.1施工图成果文件应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）施工图设计阶段的要求进行编制，并将施工图设计阶段的成果文件送施工图审查单位及发包人审查后，根据审查意见修改相关设计成果文件。

4.3.4.2按照广州市规划主管部门的报建要求，提供建筑施工报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。相关设计成果文件包括但不限于以下内容：

√（1）总平面图（比例1：500，包括各项技术经济指标）；

√（2）建筑构造和主要建筑材料说明；

√（3）建筑平、立、剖面图（比例1：100）。

设计人应按规定向发包人提交建筑施工报建所需相关设计成果文件。按规定对文件加盖设计人出图章、报建特许人章、注册建筑师章、注册结构师章等。

4.3.4.3提交本项目设计范围内的全部施工图，包括但不限于如下设计成果文件：

√（1）总平面图；

√（2）合同要求所涉及的所有专业（包括建筑、结构、给排水、电气、空调及各专项设计）的设计图纸及设计说明、计算书；

√（3）设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书；

√（4）管线综合图（室外管线迁移图）；

√（5）各户型平面铺地图；

√（6）户内组团建筑效果图；

√（7）全专业BIM文件；

√（8）各专项设计深化图（含装配式预制构件深化图、幕墙工程及钢结构深化图等）。

上述施工图设计成果文件的份数详见本设计任务书第4.1条。按规定对文件加盖设计人出图章、报建特许人章、注册建筑师章等。

4.4各阶段成果要求

4.4.1成果文件要求（包含但不限于）：

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的范围及技术要求实施工作，按本合同约定的时间提交质量合格的成果文件并对其负责。

（2）设计人应在成果文件中明确列出本工程涉及到的详细的规范、规定及标准(名称、编号与版本)。

（3）设计人实际完成的工作量及成果文件由施工图审查单位(或设计咨询单位)负责审核，并须经发包人或发包人委托的第三方确认后才能作为结算依据，对于超过设计要求的深度的工作量不计算；设计人应确保其提交的成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位(或设计咨询单位)根据相关规范、规定进行的审核。

（4）设计人提交的成果必须经过实地获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假。

（5）设计人必须遵行发包人的相关设计、图文、图档工程的管理办法和规定。设计人自行承担运输、邮寄或电传文件资料(包括中间成果资料)的费用，提交资料、文件等应交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

4.4.2方案设计阶段成果文件要求（包含但不限于）：

（1）设计人应在发包人选定方案的基础上，按主管部门意见和发包人要求进行完善，达到报建送审方案要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。

（2）方案设计应对建筑、结构、机电系统进行两个或以上方案技术经济比较，实施性方案应达到满足进行初步设计的要求。

（3）设计人设计方案中应包含节能环保篇，采用节能环保的新技术、新工艺。方案设计应对设计中采用的新技术及节能技术的应用进行两个以上方案技术经济比较，提出比较分析报告和推荐方案。

（4）设计人应根据实施方案提交工程投资估算编制说明及投资估算表。

（5）结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。

（6）设计人对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。

（7）在深化方案设计时，设计人应以书面形式明确设计中确有需要进行试验的项目，并在初步设计之前提交给发包人审查确认。经发包人确认后，设计人应及时提供试验方案及相关技术要求。

4.4.3初步设计阶段成果文件要求（包含但不限于）：

（1）初步设计阶段须对结构体系（包括幕墙、钢结构等）、机电设备安装（包括主要设备选型）、室内装修方案、新技术及节能技术的应用进行两个或以上方案的综合技术经济比较（其主要内容含于本专业初步设计说明书中），使设计具备先进性、可靠性和经济合理性，并满足以下要求∶

1）应符合发包人批准的设计方案和实施性方案；

2）能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；

3）能据以编制、审核工程设计概算；

4）能据以进行施工准备；

（2）初步设计中的结构设计文件，应对结构的选型、布置、截面尺寸、结构配筋、材料用量等予以明确。

（3）设计人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。

（4）设计人应重点对建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行各专业综合分析，协调并解决其中的矛盾，成果包括室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书。

（5）设计人必须准确计算建筑单体的建筑面积，完善建设规模及经济指标说明。

（6）对在设计人提供的初步设计成果文件的基础上由发包人另行发包的单位进行的专项施工图设计，设计人初步设计成果文件中相关部分中的系统的构成、强制性的系统功能要求、设备技术参数中的强制性条目要求、接口及界面等设计内容须成熟稳定。设计人应确保相关的初步设计成果文件深度能够有效满足专项施工图设计工程投资控制的要求。

（7）报批模型（如需）：包括BIM,CIM，建筑方案三维数据模型（通用3ds max格式），清楚表达建筑的体量、造型、外立面材质和部分内部空间，表现地块内场地设计, 以及建筑与周边城市道路的关系，数据模型须满足相关要求。

（8）设计方案全专业BIM文件：制作建筑方案全专业的BIM模型，并满足基于BIM模型进行可视化设计、性能模拟、专业协调、方案调整、管线综合等工作的要求。原则上在初步设计阶段前完成BIM模型（草模）搭建工作，并提交至发包人；在初步设计过程中，逐步深化BIM各专业设计、方案优化工作，在各重要节点（方案汇报会、讨论会、初步设计审查、概算评审等工作节点）需要提交对应设计图纸深度的BIM模型文件。

4.4.4施工图设计阶段成果文件要求（包含但不限于）：

（1）施工图设计文件的深度要满足以下要求∶

1）应根据政府有关主管部门批准的初步设计进行编制；

2）满足建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》施工图设计阶段的要求；

3）根据发包人的要求，编制施工图与初步设计图纸的差异对比清单；

（2）设计人提交给发包人的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰等问题。

（3）设计人应重点对建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行专业综合分析，协调并解决其中的矛盾，并提供相关的成果文件（包括但不限于室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书），同时完成土建、机电设备选型意见、技术要求文件，并推荐设备材料品牌。

（4）设计人应对发包人另行发包的各专项设计的施工图设计进行预审把关，确保专项设计成果的完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性。

（5）对于发包人另行发包（或总承包发包）的专项施工工程（如幕墙、钢结构、室内精装修、弱电智能化系统等），设计人须提供用于指导深化设计的设计文件和资料（须满足施工图深度，并对系统、设备、材料的技术指标及设计范围进行限定：满足编制工程量清单及开展施工招标采购工作的需要），并对发包人另行发包（或总承包发包）的专项工程的实施单位（如幕墙、钢结构、室内精装修、弱电智能化系统等）的深化设计成果文件进行完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性审核，具体要求按发包人制定的相关管理办法执行，工作职责包括但不限于如下：

1）审核深化设计文件是否符合原设计文件的要求；

2）审核是否符合国家的法律法规、国家规范规程、行业标准、地区标准；

3）审核是否满足功能要求、使用要求及实施的可行性；

4）审核技术经济性；

5）对相关各专业的协调性进行审核；

6）复核及审查深化后的结构安全性及稳定性；

7）结合施工图审查单位及发包人的审核意见督促专项工程的深化设计人修改完善相关的深化设计文件；

8）设计人须根据最终完善的深化设计文件对其设计范围内的相关专业的设计成果文件的接口、界面进行修改完善，并确保最终通过发包人及施工图审查单位的审核；

9）对各专项设计施工图的技术接口进行审核并进行设计联络及完善，并结合二次装修施工图提供各相关设备专业末端设计施工图；

10）对通过审核的各专项施工工程深化设计图纸进行签出图章确认。

（6）设计人应根据本工程设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。

（7）施工图阶段的所有BIM模型应满足施工需要的精度要求。

5.1设计工期

总工期60日历天。其中：方案阶段：14天；初步设计：14天；施工图设计至通过审查32天。

本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满2年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述延期服务，发包人不额外支付费用。

- 附件3：拟投入主要设计人员一览表

表一、主要设计人员表

主要设计人员表

| 序号 | 专业分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工龄 | 职称（职务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二、驻场设计及服务人员表

驻场设计及服务人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工龄 | 职称（职务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 驻场设计 |  |  |  |  |  |
|  | 驻场服务（报建） |  |  |  |  |  |

- 附件4：乙方履约担保（格式）及承诺书

履约担保（格式）

编号：

公司：

鉴于          （以下称设计人）应依法按照《          设计招标文件》和设计人的投标文件与贵司订立《          设计合同》（以下简称合同，合同编号：          ）。我方同意为设计人担保，以担保金额人民币          元，（¥          ）向贵司提供不可撤销的连带责任保证，担保的范围为：设计人按合同约定应向贵司履行的全部义务，包括但不限于合同约定的义务和责任，应向贵司支付的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

我方承诺如下：

1、设计人未按合同约定履行合同义务，需向贵司支付违约金或赔偿金时，在贵司以书面索赔通知纸质原件形式提出任何付款要求后（需提供本担保正本原件供我方核对），我方在7个工作日内予以支付累计不超过上述担保金额的款项，不挑剔、不争辩，也不要求贵司出具证明或说明背景、理由或设计人的违约证明。

2、我方放弃贵司应先向设计人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权利。

3、我方进一步同意，在贵司和设计人之间的合同条件、合同项下的服务或合同发生变化、补充或修改，在不加重我方担保责任的情况下，我方承担本担保的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我方。

4、本担保有效期间为：自本担保签署之日起至设计人提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经监理人及贵司确认施工单位已提供竣工图的相关文件）时止，但最迟不超过 年 月 日。

5、本担保为独立担保，适用中华人民共和国法律，任何与本担保有关的争议均需提交工程项目所在地人民法院提起诉讼。

本担保自我方负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保证人：（盖章）

负责人（或委托代理人）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：    年    月    日

承 诺 书

广州安居投资发展有限公司：

我单位已于年月日向贵司提交了广汽生活区公共租赁住房项目工程设计的履约担保，履约担保最长有效期至    年    月    日。

如在履约担保最长有效期届满前30日，我单位未提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经监理人及贵司确认施工单位已提供竣工图的相关文件），我单位将在履约担保最长有效期届满三天前按原担保格式提交新的履约担保，否则，贵司有权暂停支付余下的合同价款，直至我单位提交新的履约担保或提供本项目所需全部分部（子分部）工程质量验收记录及已提供竣工图证明文件（经监理人及贵司确认施工单位已提供竣工图的相关文件）。

特此承诺。

承诺人：

（盖章）

年   月   日

附件5、6、7、8（另册）

- 附件5《广州安居集团有限公司建设工程设计管理办法》（试行）

- 附件6《安居“好房子”项目绿化苗木选用及种植技术指引》

- 附件7《安居“好房子”项目小区道路及园林景观设计指引》

- 附件8 《广州安居集团保障性住房项目设计评价标准及负面清单》（试行）

- 附件9：乙方营业执照及其法定代表人、项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式

乙方营业执照

| 乙方法定代表人 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人的姓名 |  |
| 身份证号码 |  |
| 职务 |  |
| 职称 |  |
| 联系方式 |  |
| 身份证复印件 |  |

| 乙方项目负责人 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人的姓名 |  |
| 身份证号码 |  |
| 职务 |  |
| 职称 |  |
| 联系方式 |  |
| 身份证复印件 |  |

- 附件10：建筑工程质量安全终身责任承诺书及设计项目负责人更换保证书

法定代表人授权书

兹授权我单位       担任广汽生活区公共租赁住房项目工程设计的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：     年   月   日

建筑工程质量安全终身责任承诺书

（设计单位及项目负责人）

广州安居投资发展有限公司：

我单位与贵司就广汽生活区公共租赁住房项目工程设计事宜签订了《广汽生活区公共租赁住房项目工程设计合同》（合同编号：               ）。现我单位授权       （职务：        ，执业资格：             ，身份证号码：               ）担任广汽生活区公共租赁住房项目工程设计建设工程设计项目负责人，代表我单位对该工程项目设计工作实施组织管理。我单位承诺且保证项目负责人将严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量安全承担相应终身责任。现郑重承诺如下：

一、保证确认承担项目的设计人员符合相应的注册执业资格要求，具备相应的专业技术能力。不允许他人以本人的名义承担工程设计项目。

二、依据有关法律法规、项目批准文件、城乡规划、工程建设强制性标准、设计深度要求、设计合同（包括设计任务书）和工程勘察成果文件要求，就相关要求向设计人员交底，组织开展建筑工程设计工作，协调各专业之间及与外部各单位之间的技术接口工作。

三、要求设计人员在设计文件中注明建筑工程合理使用年限，标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准及建筑工程的功能需求。

四、要求设计人员考虑施工安全操作和防护的需要，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，并对防范安全生产事故提出指导意见；采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的，应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

五、严格核验各专业设计、校核、审核、审定等技术人员在相关设计文件上的签字，核验注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员在设计文件上的签章，并对各专业设计文件验收签字。

六、在施工前就审查合格的施工图设计文件，组织设计人员向施工及监理单位做出详细说明；组织设计人员解决施工中出现的设计问题。不在违反强制性标准或不满足设计要求的变更文件上签字。根据设计合同中约定的责任、权利、费用和时限，组织开展后期服务工作。

七、组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字；组织设计人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因设计原因造成的质量安全事故，提出与设计工作相关的技术处理措施；组织相关人员及时将设计资料归档保存。

违反上述承诺，本单位及本单位授权的项目负责人愿意承担一切法律责任，包括但不限于依据住建部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》及《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》的规定承担相应行政责任，及依据《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规承担刑事和民事责任。

设计项目负责人（签名）：                         （单位盖章）

年   月   日

附：身份证复印件粘贴

建筑工程设计项目负责人更换保证书

广州安居投资发展有限公司：

我单位承担广汽生活区公共租赁住房项目工程设计项目的设计工作,并分别授权         担任本工程设计项目负责人，代表我单位对该工程项目的设计工作实施组织管理。我单位将严格监督所指派的项目负责人遵守《建筑工程质量安全终身责任承诺书》，如该项目负责人需更换，我单位郑重承诺如下：

一、我单位保证非经过贵司同意，项目负责人不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。

二、贵司认为设计项目负责人不称职时，有权向我单位发出书面更换人员通知，我单位在收到书面通知后5天内更换，更换人员须先经过贵司确认。若我单位对贵司要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后贵司仍然要求更换，则我单位将无条件进行更换，否则视该项目负责人从贵司发出更换通知的时间开始擅自离岗。

三、保证上述两种情况下更换项目负责人，更换人员的职务、资历、资格不低于招标文件、投标文件、本合同及相应法律法规和政府文件的要求。

四、保证按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第八条的规定，更换项目负责人时“办理变更程序，重新签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案”。

五、更换项目负责人后，对于质量安全责任，能够区分具体人的，由具体项目负责人承担，不能区分的，由更换之后的项目负责人承担。

六、我单位经过贵司同意更换项目负责人或未经贵司同意更换项目负责人，愿意参照设计合同关于“更换项目设计总负责人”的约定承担相应的违约责任。

（单位盖章）

法定代表人（签字）：

年   月   日

- 附件11：工程质量终身责任承诺书

法定代表人授权书

兹授权我单位       担任广汽生活区公共租赁住房项目工程设计项目的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：     年     月     日

工程质量终身责任承诺书

本人受        （法定代表人）授权，担任广汽生活区公共租赁住房项目工程设计项目的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身 份 证 号：

注册执业资格：

注册执业证号：

签 字 日 期：     年   月   日

- 附件12：设计费计算表

表一、工程设计费分摊计算表

本合同工程设计费总价暂定为              元。

| 栏号 | 设计内容 | 乙方实际设计范围内审定工程概算建安工程费（万元） | 工程设计费（万元） | 方案设计阶段工程设计工作支付比例 | 方案设计阶段工程设计费（万元） | 工程投资估算编制工作支付比例 | 工程投资估算编制费（万元） | 初步设计阶段工程设计工作支付比例 | 初步设计阶段工程设计费（万元） | 工程设计概算编制工作支付比例 | 工程设计概算编制费（万元） | 报审报建配合服务工作支付比例 | 报审报建配合服务费（万元） | 招标配合服务工作支付比例 | 招标配合服务费（万元） | 施工图设计阶段工作支付比例 | 施工图设计阶段费用（万元） | 施工阶段的现场服务工作支付比例 | 施工阶段的现场服务费（万元） | 完整版施工图设计工作支付比例 | 完整版施工图费用（万元） | 工程结算配合服务工作支付比例 | 工程结算配合服务费（万元） | 工程保修阶段服务工作支付比例 | 工程保修阶段的服务费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | - | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)×(3) | （5） | (6)=(2)×(5) | （7） | (8)=(2)×(7) | （9） | (10)=(2)×(9) | (11) | (12)=(2)×(11) | (13) | (14)=(2)×(13) | (15) | (16)=(2)×(15) | (17) | (18)=(2)×(17) | (19) | (20)=(2)×(19) | (21) | (22)=(2)×(21) | (23) | (24)=(2)×(23) |
| (一) | 工程设计费 |  |  | 30.00% |  | 2.00% |  | 10% |  | 5.00% |  | 3.00% |  | 3.00% |  | 20.00% |  | 12.00% |  | 5.00% |  | 5.00% |  | 5.00% |  |

本表中1.“乙方实际设计范围内审定工程概算建安工程费”暂按招标公告及报价表中的工程费限额金额填写；

2.本合同设计收费的价款的支付按合同条款第16条的相关约定确定。

3.如在乙方设计范围内存在甲方另外分包的设计工作,则根据合同条款第15.3款的约定相应调整合同价款。

4.有权审核部门审定本合同乙方设计范围的工程设计概算后，按本合同条款第15.3款的约定相应调整。

表二、工程设计费汇总