增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目施工图审查招标公告

- 招标条件

本招标项目增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目施工图审查已由《广州市增城区水务局关于增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目初步设计及概算的批复》（穗增水排水[2022]35号）批准建设，建设资金为由广州市增城排水有限公司注资，出资比例为100%，招标人为广州市增城区水务建设管理所，项目已具备招标条件，现对该项目的施工图审查进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目施工图审查

2.2 建设地点：广州市增城区中新镇。

2.3项目规模：(一)新建一座下沉式再生水厂,总污水处理规模20万m³/d,其中一期建设规模为10万m³/d (土建一次性建成，其中预处理土建按20万m³/d，近期设备安装5万m³/d)，采用全地下式布置形式，厂区地面新建综合楼及市政公园。(二)配套建设DN1000-DN1200污水压力管道3.9公里，DN1200-DN1500污水重力管道0.9公里，DN500-DN600 再生水压力管道2.6公里。(三)配套建设一座污水提升泵站，土建规模7.5万m³/d,近期设备安装4.0万m³/d。本项目工程总概算投资为88800.37 万元，建安费约63209.72万元。

2.4最高投标限价：1704750.95 元。

2.5 标段划分：本项目只划分为一个标段。

2.6 招标范围：根据国家、广东省、广州市关于施工图审查的有关要求，开展施工图设计审查工作，审查范围包括工程范围内的所有勘察设计文件，包括施工图设计各阶段、各专业的设计文件、技术文件（含勘察文件）等文件的审查，出具符合要求的施工图设计文件审查报告，在项目实施过程中，建设单位有权对施工图审查范围进行适当调整（增加或减少），并在规定时间内配合甲方报送建设行政主管部门备案并获得施工图审查合格证。

施工图审查主要内容（包括但不限于）：

（1）有关施工图设计文件（包括目录、图纸、施工验收标准、签署、出图章等）完整性和深度的审核；

（2）有关设计依据（包括工程地质勘察报告）、采用的设计规范、标准的完整性和准确性的审核；

（3）有关使用功能、安全可靠和质量要求是否得到满足，是否符合批准的初步设计，是否达到国家有关规定的设计深度的审核；

（4）应对计算书进行审核：主要是计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确；

（5）施工图审查中需对勘察大纲、各专业设计图纸进行必要的会审，重点审查各专业设计之间的衔接和设计文件问题；

（6）国家和地方有关法令、法规、规章所规定的施工图审查工作必须完成的工作内容；

（7）建设方要求审查的其他内容（包括但不限于：设计变更）。

2.7服务期限：自合同签订之日起至完成合同约定的所有服务内容为止。

2.8工期要求：在勘察设计单位提交施工图设计文件与资料后5个工作日内提出施工图审查意见，在勘察设计单位整改合格后5个工作日内出施工图审查报告、施工图审查合格书和审查合格的施工图纸。

2.9本项目前期勘察设计单位为：建材广州工程勘测院有限公司（勘察单位）、广东省建筑设计研究院有限公司（初步设计单位）。（勘察设计单位与施工图审查单位不能为同一人，如勘察设计服务招标与施工图审查服务招标由同一家单位中标的，则中标单位须自动放弃施工图审查服务中标资格。）

- 投标人资格要求

3.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.3 投标人具有建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构一类资质证书[业务范围须含市政基础设施（给水、排水）工程]，且证书在有效期内。

3.4 本项目的项目负责人具有市政类专业高级工程师（或以上）职称。

3.5 投标人在投标登记前应到广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

3.6 本项目不接受联合体投标。

3.7投标人已按招标文件格式要求签署盖章《投标人声明》。

3.8未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且未被限制参加建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信联合惩戒黑名单”为准。不包含限制参加财政投资工程或政府投资工程的投标）。注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。（按投标人提供的《投标人声明》第六条内容进行评审）。

注：未在招标公告第三条单列的投标人资格要求条件，不作为资审不合格的依据。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心网（http//www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

4.2 本项目设立投标登记环节，采取 （网上登记） 方式进行投标登记。不接受现场投标登记（参加投标登记之前，投标人应查询本企业在广州公共资源交易中心的信息登记的状态，确保一切信息都是真实的、在有效期内的，以免出现相关信息不能被使用。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心信息系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人承担。电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引）。

4.2.1网上投标登记时间：2022年  月  日  时  分至2022年  月  日  时  分。

4.3 本项目采用资格后审方式。

注：（1）电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引，详见：广州公共资源交易中心网站首页-服务指南。

- 本公告发布之日起开始计算备标时间。

- 本项目各项投标活动具体可通过广州公共资源交易中心网站查询具体的时间和场地安排。

5. 投标文件的递交

5.1发布招标公告时间（含本日）：2022年  月  日  时  分至2022年  月  日  时  分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

5.2递交投标文件时间：2022年  月  日  时  分至2022年  月  日  时  分。投标人通过广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网站交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站首页-服务指南。

5.3投标文件备用光盘递交时间为2022年  月  日  时  分至2022年  月  日  时  分，地点为广州公共资源交易中心增城交易部第  开标室（地址：增城区增城大道2号金河湾3栋108）。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）

5.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期或未在指定地点递交投标文件光盘的,招标人拒绝接收其投标文件光盘。

5.5开标时间：2022年  月  日  时  分。地点：广州公共资源交易中心增城交易部第  开标室。

5.6投标文件解密：投标人在递交电子投标文件截止时间到达后的半个小时内使用制作该电子投标文件的机构业务数字证书对电子投标文件进行解密。逾期未解密或因投标人原因造成电子投标文件解密不成功的，视为投标人未递交电子投标文件。因投标人原因造成电子投标文件未解密的不参与投标文件评审。

注：本项目各项投标活动具体可通过广州公共资源交易中心网站查询具体的时间和场地安排。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）和广州市增城区人民政府门户网站（http://www.zc.gov.cn/）的“首页>公开>公共资源配置领域>工程建设项目招投标”栏目发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站上发布。

7. 联系方式

招 标 人：广州市增城区水务建设管理所

地    址：增城区荔城街园圃路4号

联 系 人：屈工

电    话：020-82639382

招标代理机构：广州高新工程顾问有限公司

地    址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋503-504

联 系 人：郑工

电    话：13560477267

异议受理部门：广州市增城区水务建设管理所

地    址：增城区荔城街园圃路4号

联 系 人：屈工

电    话：020-82639382

招标监督机构：广州市增城区水务局

地址：广州市增城区荔城街园圃路4号

电话：020-82639502

招 标 人：广州市增城区水务建设管理所

招标代理机构：广州高新工程顾问有限公司

日  期：2022年  月   日