南沙湾滨海岸线贯通项目设计施工一体化

招标文件

招 标 人：广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

日   期：2025 年4月

# 目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	3

第三章 评标办法（综合评估法）	30

第四章 合同条款	55

第五章  发包人要求	56

第六章  投标文件格式	57

# 第一章 招标公告

（另册）

第二章 投标须知

## 一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZYLZB2023-2招标文件范本，选择性条款以R表示选用，以£表示不选用，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 地址：广州市南沙区横沥镇明珠1街1号明珠开发大厦8楼 联系人：徐工 电话：020-39006886 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：建成工程咨询股份有限公司 地址：广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦22层 联系人：曾工 电话：13828450234 |
| 3 | 1.1.4 | 招标项目名称 | 南沙湾滨海岸线贯通项目设计施工一体化 |
| 4 | 1.1.5 | 项目建设地点 | 广州市南沙区 |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 区财政资金，比例100%。 |
| 6 | 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 7 | 1.3.2 | 计划工期 | 勘察设计工期：中标通知书发出后，发包人将根据项目推进实际，拟定勘察设计阶段各节点工期计划，承包人须按照发包人下达的计划任务书及节点要求提交各阶段勘察设计成果文件。 总工期：240日历天，其中主体工程9月30日前完工（贯通）。 |
| 8 | 1.3.3 | 质量标准 | 勘察设计要求：符合建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书的要求。 施工要求：符合建设工程施工质量验收规范合格标准。 工程质量标准：合格。 |
| 9 | 1.3.4 | 承包方式 | 承包方式（包括但不限于）：包勘察设计、包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包竣工图编制、包验收通过（含附属工程）、包照管、包移交、包资料整理移交档案、包竣工备案、包结算（含结算文件编制）、包保修等。 |
| 10 |  | 投标人资格条件 | 详见招标公告 |
| 11 | 1.4 | 是否接受联合体 投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：详见招标公告 |
| 12 | 1.5 | 设计成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 13 | 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 14 | 2.2 | 招标答疑 | 1.方式：网上答疑，网上答疑的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。 2.投标人提问期限：自招标公告发布之日起3天内。 3.招标人澄清、答疑期限：在递交投标文件截止日期15日前。 |
| 15 | 3.1.1 | 投标文件份数 | 投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。 |
| 16 | 3.1.6 | 技术方案 编排要求 | 技术方案不超200页。 |
| 17 | 3.2.2 | 最高投标限价 | 详见招标公告。 |
| 18 | 3.2.3 | 投标报价的 其他要求 | 1、勘察费投标报价时按固定报价，投标阶段不下浮。即：勘察费投标报价=勘察费最高投标限价（注：勘察费不作为经济标评审因素）。各投标人按招标公告、招标文件约定的报价方式进行报价，结算方式及最终结算价以合同文件约定为准。 2、设计费投标报价时按固定报价，投标阶段不下浮。即设计费投标报价=设计费最高投标限价（注：设计费不作为经济标评审因素）。结算方式及最终结算价以合同文件约定为准。 3、建安工程费由投标人根据招标文件要求及企业自身情况填报投标报价及下浮率，建安工程费投标报价=建安工程费（含税金）最高投标限价×（1-投标下浮率___%）和相应的最高投标限价，下浮率以百分比计算，精确到小数点后2位。 4、本项目实行全过程限额设计施工，限额投资。经审定的预算金额不超过审定概算中的建安工程费（1-固定下浮率（即招标控制价对应下浮率）），其他要求以合同文件约定为准。 5、合同签订时，以中标价为暂定合同价。合同结算价最终以财政部门审定金额为准。 |
| 19 | 3.3.1 | 投标有效期 | 120 日历天（从投标截止之日计起） |
| 20 | 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的收取方式： ☑方式一：不要求投标人递交投标保证金。 □方式二：要求投标人递交投标保证金，具体要求如下： 1.投标保证金数额： 万元。 2.投标保证金的形式：投标保证金可采用投标保函、转账、现金、支票、汇票、投标保证保险形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 □方式三：招标人自定的其它方式（招标人不得限定投标保证金只能以现金形式提交）。 注：招标人可对信用良好企业、中小企业免收投标保证金。 |
| 21 | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 22 | 4.1 | 递交投标文件的时间和地点 | 1.递交方式：网上递交投标文件。 2.递交投标文件截止时间： 年 月 日 时 分。 2.地点：广州公共资源交易网站。 3.上述时间及地点是否改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 23 | 5.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间： 年 月 日 时 分 2.开标地点： 。 3.递交投标文件截止时间与开标时间应为同一时间。 4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 24 | 5.3 | 评标参考价的 下浮率 | 计算评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中随机抽取。 |
| 25 | 6.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：由招标人依法组建。 |
| 26 | 6.3 | 评标委员会推荐中标候选人 的人数 | ☑不采用评定分离，中标候选人 3 名（不超过3名） □采用评定分离，中标候选人 名（建议3-5名） |
| 27 | 7.1 | 资格审查结果、中标候选人公示 媒介 | 广州公共资源交易网站及其他法定媒体。 |
| 28 | 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：合同签订后30天内，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，中标人应按中标价的10%向招标人提供履约担保。中标人的履约担保以银行保函形式提供的，则该银行保函是在中国境内银行开具的不可撤销银行保函，如发现中标人提供虚假银行保函，发包人将取消其中标资格，并将追究其法律责任。银行保函有效期须符合招标人有关履约保证金管理规定及要求。如中标人未按要求按期对银行保函续保，招标人有权暂停批准中标人的所有支付申请，直至中标人向招标人提交新的合法有效的银行保函时止。 履约担保的金额：履约担保的金额为中标价款的10 %。 联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 |
| 29 | 11.1.1 | 资格审查方式 | 电子化资格后审 |
| 30 |  | 签字或盖章要求 | 联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司...】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。 |
| 31 |  | 企业诚信综合 评价计分 | 本项目不适用 |
| 32 | 11.3 11.4 | 技术方案得分、实施能力得分 汇总方式 | □方法一：所有评委分数去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值作为投标人的技术方案得分和实施能力得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。 ☑方法二：所有评委分数的算术平均值作为投标人的技术方案得分和实施能力得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。 |
| 33 | 11.6.1 | 分值权重 | 技术方案权重 50 %，实施能力权重 20 %，报价权重 30 % |
| 34 | 12.1 | 定标方法 | （本项目不适用。） |
| 35 |  | 公共资源交易 服务费 | 公共资源交易服务费应根据政府有关规定缴纳。 |
| 36 |  | 招标代理服务费 | 本项目招标代理费收费类型为工程类，招标代理费用参照《国家计委<关于印发招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件招标代理工程类的计价收费标准按招标代理合同规定的下浮率收取，招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理。 |
| 37 |  | 其他 | 1、本项目工程管理由设计主导（联合体投标的，由设计单位担任主办方），项目总负责人（联合体投标的，由主办方派出）代表总承包单位履行义务，全面统筹项目管理（包括投资、成本、技术、施工等）以及内外部关系协调等。 2、中标人须按建设单位要求根据工程的实施情况在原基础上合理增加各专业的设计负责人、造价负责人及其他相关人员的投入数量。 3、中标人须根据项目实施需要，配合招标人配备具有相应资格条件的各类施工人员。 4、本项目实行样板先行，设置标准段。中标人应制定专项服务工作方案经发包人同意后组织实施 5、中标人应接受发包人委托的建设管理、咨询等单位的管理，吸纳其场地设计师、专家团队的合理意见、建议，且不因此免除中标人作为合同方所应承担的责任。 |
| 38 |  | 投标报价评审优惠政策 | 投标报价评审优惠政策（仅适用于招标人为国家机关、事业单位、团体组织，且使用财政性资金开展的依法必须招标项目） ☑本招标项目执行投标报价评审优惠政策 □本招标项目不执行投标报价评审优惠政策 注：（1）符合投标报价评审优惠政策条件的，应当执行该政策；不符合投标报价评审优惠政策条件的，不得执行该政策。 （2）财政性资金是指纳入预算管理的资金，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 （3）☑若本招标项目执行投标报价评审优惠政策，当投标人为大中型企业与小微企业组成联合体，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，应附联合协议书（格式详见招标公告）对该内容进行明确。 ☑若本招标项目执行投标报价评审优惠政策，当允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且分包承诺小微企业的施工合同份额占到施工合同总金额30%以上的，应附分包意向协议（格式详见第六章投标文件格式）对该内容进行明确。 1、根据《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》（粤财采购〔2022〕10号）要求，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的投标人，给予相应的价格评审优惠。 2、本招标项目评标计算价格分（投标报价得分）时，对承担施工任务的单位为小微企业投标的，在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分（投标报价得分）；对承担施工任务的单位为大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的施工合同份额占到施工合同总金额30%以上）的，在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分（投标报价得分）。若原报价已满分，仍可突破满分上限继续享受加分优惠，以实际计算结果作为最终价格分（投标报价得分）。 【特别说明：允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，不得违反《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等法律法规关于违法分包和转包的有关管理规定】 3、投标人应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定出具《中小企业声明函》、《分包意向协议》（格式详见第六章投标文件格式），否则不得享受相关价格评审优惠。投标人填写《中小企业声明函》、《分包意向协议》时，对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。 4、小微企业划分标准按照《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。本招标项目施工部分属于建筑业，营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 注：（1）小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （2）组成联合体或者接受分包合同的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评分优惠。 （3）公示期间如有异议、投诉的，被异议、投诉单位需提供注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定函。 （4）规定享受扶持政策获得承包合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，经评审满足要求后，可享受上述加分优惠，否则不得享受上述加分优惠。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第六章投标文件格式），经评审满足要求后，可享受上述加分优惠，否则不得享受上述加分优惠。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 39 |  | 创优目标 | 本项目创优目标按照合同执行 |

## 二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZYLZB2023-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

## 条款号：1.5.2                      修改类型：删除

原文：招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

条款号：3.1.1                     修改类型：修改

原文：投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

现文：投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

## 联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司...】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

## 条款号：3.1.5                       修改类型：修改

原文：资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）工商行政管理部门核发的营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（3）企业设计资质证书；

（4）项目总负责人资格证书；

（5）设计项目负责人、施工项目负责人资格证书；

（6）企业类似业绩证明材料；

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标人声明》（格式见第六章）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（10）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。

现文：资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（3）企业勘察资质证书或相关证明；

（4）企业设计资质证书或相关证明；

（5）项目总负责人资格证书；

（6）项目设计负责人、项目经理资格证书；

（7）企业类似业绩证明材料；

（8）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）；

（9）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标人声明》（格式见第六章）；

（10）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（11）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。

（12）投标人认为应该提供的其他资料；

条款号：3.1.6                     修改类型：修改

原文：3.1.6技术方案：

技术方案采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用AutoCAD格式、图片文件使用JPG格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。技术方案投标文件应包含但不限于以下内容:

现文：3.1.6技术方案：

技术方案采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分、图片文件、设计图形文件等均使用PDF格式或图片格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。技术方案投标文件应包含但不限于以下内容:

## 条款号：3.1.7                      修改类型：修改

原文：实施能力投标文件

应包含但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》（格式见第六章）；

（3）《投标函》（格式见第六章）；

（4）《工期计划表》；

（5）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（6）投标人认为应该提供的其他资料；

现文：实施能力投标文件

应包含但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》（格式见第六章）；

（3）《投标函》（格式见第六章）；

（4）投标人综合实力证明材料（按附件五《实施能力审查评分表》要求提交；

（5）《工期计划表》；

（6）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（7）投标人认为应该提供的其他资料；

## 条款号：3.1.8                      修改类型：修改

原文：经济标投标文件

（1）《设计费投标报价汇总表》（格式见第六章）；

（2）《施工部分投标报价单》。

现文：经济标投标文件

（1）《勘察费投标报价汇总表》（格式见第六章）；

（2）《设计费投标报价汇总表》（格式见第六章）；

（3）《施工部分投标报价单》（格式见第六章）；

（4）《中小企业声明函》、《分包意向协议》（如有，格式见第六章）。

条款号：3.3.3                      修改类型：修改

原文：3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

现文：3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

条款号：3.4                      修改类型：删除

原文：3.4 投标保证金。

条款号：4.3.1                     修改类型：修改

原文：提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

现文：提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘或U盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘或U盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘或U盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或U盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或U盘。投标人也可不提交投标文件光盘或U盘（备用）。

## 条款号：5.7                      修改类型：修改

原文：开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、设计项目负责人；施工项目负责人；g、专职安全员；h、投标总报价；i、设计费；j、施工费；k、投标总工期：设计工期；施工工期。 投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

现文：开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、项目设计负责人；项目经理；g、专职安全员；h、投标总报价；i、勘察费；j、设计费（含施工图预算编制费）；k、建安工程费；l、树木保护专章费；m、勘察设计工期；施工工期。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

## 条款号：附件一                      修改类型：修改

原文：开标记录表

现文：开标记录表（详见附表一）。

## 条款号：7.4.2                      修改类型：修改

原文：7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

现文：7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

## 条款号：7.5.2                     修改类型：修改

原文：7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

现文：7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

## 条款号：7.5.3                     修改类型：修改

原文：7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

现文：7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行一体化招标。

1.1.2 招标人：见投标须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标须知前附表。

- 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期、质量标准和承包方式

1.3.1 招标范围：见投标须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标须知前附表。

1.3.4 承包方式：见投标须知前附表。

- 1.4 关于联合体投标

投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标公告和投标须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

- 1.5设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款(另册)；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2．招标答疑

2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理机构，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

2.2.2投标人可自招标公告发布之日起3天内对招标文件提出疑问。招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在广州公共资源交易网站“招标答疑”专区发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易网站最后发布的答疑纪要为准。

- 2.3.招标文件的澄清与修改

2.3.1招标文件发出后，在递交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.3.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易网站最后发布的内容为准。

2.3.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

- 2.4招标文件的异议

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.4.2潜在投标人或利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过电子交易平台或书面形式向招标人提出。通过电子交易平台提出异议的，招标人线上作出答复。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

3.1.2投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸文件大小应满足交易平台的要求，具体投标文件编制要求详见第六章《投标文件格式》。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

3.1.3 投标文件加密要求：递交的电子投标文件必须进行加密。具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。

3.1.4投标文件由资格审查文件、技术方案、实施能力、经济标四部分投标文件组成。

3.1.5 资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）工商行政管理部门核发的营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

（3）企业设计资质证书；

（4）项目总负责人资格证书；

（5）项目设计负责人、项目经理资格证书；

（6）企业类似业绩证明材料；

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标人声明》（格式见第六章）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（10）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。

3.1.6技术方案：

技术方案采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用AutoCAD格式、图片文件使用JPG格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。技术方案投标文件应包含但不限于以下内容:

（1）技术方案页数不宜超过200页（包括封面及目录页）。

（2）技术方案文本文件内容：

- 目录；

- 概况；

- 工作目标与组织架构；

- 现状调研与分析；

- 设计方案（含设计图纸）；

- 施工组织方案；

- 投资估算及控制；

- 投标人认为有必要提供的其他资料。

3.1.7实施能力投标文件

应包含但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》（格式见第六章）；

（3）《投标函》（格式见第六章）；

（4）《工期计划表》；

（5）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（6）投标人认为应该提供的其他资料；

3.1.8经济标投标文件

（1）《设计费投标报价汇总表》（格式见第六章）；

（2）《施工部分投标报价单》。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、储存空间、保管、装卸限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标文件的技术方案，结合市场情况进行投标报价。投标报价应综合考虑完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定递交投标保证金，招标人可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）实施具体的保证金收取和退还工作，并按照《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，按期退回投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标须知前附表的规定。

3.4.2 委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。

3.4.3 投标单位以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

3.4.4 缴费的操作详见广州公共资源交易网站公布的操作指引。

3.4.5 如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，保函或保证保险须开具给招标人（保证保险受益人须为招标人），且有效期不少于投标有效期。

若采用交易系统支持的电子保函或电子保证保险，递交情况以开标时广州公共资源交易平台数据库查询信息为准；若采用非电子保函或电子保证保险的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人印章。

3.4.6 投标人未按要求递交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.7 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.8 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）中标人未在规定期限内签订合同。

- 3.5 备选投标方案

除投标须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

### 4. 投标

- 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应按投标须知前附表规定的时间和地点递交投标文件。

4.1.2  投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.3  如按招标公告要求需要提交投标文件光盘（备用），备用光盘不得加密。如使用投标文件光盘（备用）时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。

4.1.4  逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

4.1.5  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

4.1.6若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

（1）在投标截止时间后或未在指定地点递交投标文件的；

（2）递交投标文件截止时间前未完成投标登记手续；

（3）递交投标文件时未按要求提供相关资料的。

- 4.2 投标文件的补充、修改与撤回

4.2.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2  投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发布确认回执通知。

4.2.3  在投标截止时间后，投标人不得补充、修改或更换投标文件。

- 4.3电子招标投标解密失败及突发状况的补救

- 4.3.1  提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

- 4.3.2  补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。投标人未递交投标文件光盘（备用）的，视为撤回投标文件。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

### 5. 开标

5.1招标人在投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、资格审查文件、技术方案、实施能力、经济标投标文件。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2按规定撤回的投标文件不予解密。

5.3开标由招标人或委托招标代理机构主持。

由招标人或招标代理机构在交易中心见证下随机抽取确定计算评标参考价的下浮率X，从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中抽取其中之一。

5.4开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（1）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.5投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人、招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启，并视同该投标人认可开标结果。

5.6技术方案文件开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在技术方案评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

5.7开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、项目设计负责人；项目经理；g、专职安全员；h、投标总报价；i、设计费；j、施工费；k、投标总工期：设计工期；施工工期。 投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

### 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

### 7. 合同授予

- 7.1 资格审查结果、中标候选人公示

招标人将就规定的内容在广州公共资源交易网站公示3日（最后一天必须是工作日，否则顺延至节假日后的第一个工作日）。

- 7.2 定标方式

7.2.1招标人根据评标委员会递交的评标报告，在评标委员会推荐的中标候选人中，按投标须知前附表规定确定中标人。

7.2.2  如出现中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 7.3 中标通知

招标人应当自确定中标人后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易平台确认。

- 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标须知前附表。

- 附件一：

开标记录表

项目名称：                                                                       开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 项目总负责人 | 项目设计负责人 | 项目经理 | 专职安全员 | 投标总报价（单位：元） | 投标报价 （单位：元） |  |  |  | 投标总工期 |  | 是否有效投标 |  | 无效原因 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察费 | 设计费（含施工图预算编制费） | 建安工程费 | 树木保护专章费 | 勘察设计工期 | 施工工期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |

本表仅供参考，具体以开标时广州公共资源交易中心系统的开标记录表为准。

招标人代表：                                   招标代理机构代表：

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法修改表

声明：本投标须知使用GZYLZB2023-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：11.5.2.1                      修改类型：修改

原文：11.5.2.1  以通过否决性条款审查的投标人中，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价（例：通过否决性条款审查的投标人的报价为3家，随机抽取2家投标人总报价算术平均值下浮X作为评标参考价）。

现文：11.5.2.1 以通过否决性条款审查的投标人中且报价范围在[最高投标限价*90%,最高投标限价*100%]内，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价（例：通过否决性条款审查的投标人的报价为3家，随机抽取2家投标人总报价算术平均值下浮X作为评标参考价）。

条款号：11.6.1                       修改类型：修改

原文：权重分配：技术方案权重40-50%，实施能力权重10-20%，报价权重30-50%，诚信综合评价得分权重0-5%。

现文：权重分配：技术方案权重50%，实施能力权重20%，报价权重30%。

条款号：11.6.2                       修改类型：修改

原文：投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重+诚信综合评价得分×诚信综合评价得分权重。投标人总得分、技术方案得分、实施能力得分、报价得分和诚信综合评价得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

现文：投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重。技术方案得分、实施能力得分满分为100分，报价得分满分为105分（100分+5分（投标报价评审优惠政策加分））。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

条款号：附件一                      修改类型：修改

原文：资格审查表

现文：资格审查表（详见附件一）

条款号：附件二                      修改类型：修改

原文：投标文件否决性条款审查表

现文：投标文件否决性条款审查表（详见附件二）

条款号：附件四                      修改类型：修改

原文：技术方案文件详细审查评分表

现文：技术方案文件详细审查评分表（详见附件四）

条款号：附件五                      修改类型：修改

原文：实施能力审查评分表设置说明

现文：实施能力审查评分表（详见附件五）

条款号：附件七                      修改类型：修改

原文：投标报价评分表

现文：投标报价评分表（详见附件七）

条款号：附件八                      修改类型：修改

原文：综合得分汇总表

现文：综合得分汇总表（详见附件八）

条款号：附件九                      修改类型：删除

原文：定标委员会组建办法及定标办法

条款号：附件十                      修改类型：删除

原文：定标办法设置说明

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

- （以下无正文）

- 10.   评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第12款规定的评分标准进行打分，并推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

### 11.  评审程序

- 11.1  资格审查

11.1.1  资格审查采用电子化资格后审，由评标委员会负责。

11.1.2  资格审查文件中全部符合附件一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格，否则为资格审查不合格。经评标委员会认定资格审查不合格投标单位的投标文件不进入下一轮评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，可公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

11.1.3  汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

11.1.4  资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资料未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人资格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

11.1.5  资格审查合格的投标人不足3家时，招标人应重新招标。

- 11.2  否决性审查

评标委员会按附件二《投标文件否决性条款审查表》对各投标文件进行评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。未通过否决性条款审查的，不得进入下一阶段评审和得分汇总。

- 11.3  技术方案文件评审

11.3.1  评标委员会按附件三《技术方案文件否决性条款审查表》对各技术方案文件进行评审，只有通过否决性条款审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

11.3.2  评标委员会按附件四《技术方案文件详细审查评分表》对各技术方案文件进行评分。

评标委员会按投标须知前附表要求汇总各投标人的技术方案得分。

- 11.4  实施能力投标文件评审

11.4.1  实施能力审查评分：评标委员会按照《实施能力审查评分表》的标准，对通过否决性条款审查的投标文件进行详细审查，评出实施能力得分。

11.4.2  评标委员会按投标须知前附表要求汇总各投标人的实施能力得分。

- 11.5  经济标投标文件评审

11.5.1  投标报价的算术校核。评标委员会对通过否决性条款审查的投标文件的投标报价进行算术校核，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

11.5.1.1  数字表述的金额和文字表述的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

11.5.1.2  经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

11.5.1.3  如果分项报价累加不等总价的，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值，如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

11.5.1.4  按就低不就高原则，当修改后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修改后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

11.5.2  报价评分

11.5.2.1  以通过否决性条款审查的投标人中，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价（例：通过否决性条款审查的投标人的报价为3家，随机抽取2家投标人总报价算术平均值下浮X作为评标参考价）。

11.5.2.2  投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

- 11.6  投标人总得分

11.6.1  权重分配：技术方案权重30-50%，实施能力权重10-20%，报价权重30-50%，诚信综合评价得分权重0-5%。

11.6.2  投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重+诚信综合评价得分×诚信综合评价得分权重。投标人总得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

- 11.7   投标文件的澄清和补正

11.7.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

11.7.2  为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中2人以上（含2人）成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外,澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

11.7.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 11.8  评标结果

11.8.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

11.8.3  评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会按照得分由高到低的顺序向招标人推荐中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

- 11.9  公示中标候选人

11.9.1  招标人应按规定在广州公共资源交易网站公示中标候选人，公示期不得少于3日。

11.9.2  招标人应当将中标候选人的投标文件实施能力电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易网站公开。

11.9.3  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过电子交易平台或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 12.  定标

- 12.1  确定中标人

12.1.1  不采用评定分离的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

12.1.2  采用评定分离的，由定标委员会在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

招标人自行制定定标委员会组建及定标办法（附件十），并与招标文件同时发布。

- 12.2  中标通知

12.2.1  中标人确定后，招标人（招标代理机构）通过广州公共资源交易网站公示中标结果，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

12.2.2  招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向招标管理机构提交招标投标情况的书面报告。采用评定分离的，招标人应当同时提交定标报告。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容，同时附上定标委员会成员名单及定标会过程资料等。

- 附件一：

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标人资质符合招标公告要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 项目总负责人资格符合招标公告要求。 |  |  |  |  |
| 5 | 项目设计负责人、项目经理资格符合招标公告要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人业绩符合招标公告要求。 |  |  |  |  |
| 7 | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。项目总负责人和专职安全员不为同一人。联合体投标的，专职安全人员由联合体施工方派出。 |  |  |  |  |
| 8 | 投标人已按规定的格式及内容要求签署《投标人声明》。 |  |  |  |  |
| 9 | 以联合体形式投标的，已按要求提交联合体协议书。 |  |  |  |  |
| 10 | 资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州公共资源交易平台建立企业信息登记，拟担任本工程项目经理、专职安全员须是投标人（或联合体施工方）企业信息中的在册人员。 |  |  |  |  |
| 11 | 不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形。 |  |  |  |  |
| 12 | 投标人（联合体各成员）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。（按投标人提供的《投标人声明》内容进行评审） |  |  |  |  |

注：1.凡符合以上任何一项情形，结论均为通过，否则就为不通过。通过的记“通过”，不通过的记“不通过”，全部审查项目均为通过的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

- 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                               日期：

- 附件二：

投标文件否决性条款审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称、项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、专职安全员与网上投标登记时不一致。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不能满足完成投标项目工期的。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不能满足完成投标项目质量标准的。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价高于最高投标限价的，或未按招标文件要求报价的。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价低于企业成本的。（投标人的报价可能低于其个别成本，又不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人低于成本报价的） |  |  |  |  |  |
| 9 | 算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 无《参与编制投标文件人员名单》的。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码相同的。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审（是/否） |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“通过”，无效的记“不通过”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                               日期：

- 附件三：

技术方案文件否决性条款审查表

项目名称：

| 序号 | 方案编号 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发现投标人在技术方案内出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形、报价等记认符号。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发现明显抄袭行为。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 发现侵犯他人著作权和特许权。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审（是/否） |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“通过”，无效的记“不通过”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                          日期：

- 附件四：

技术方案文件详细审查评分表

项目名称：                                                                                方案编号：

| 评审项目 |  | 取值 范围 | 编制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 概况 |  | 2 | 概况内容全面、概括性强，包括工程概况、工程范围、编制依据等。 【优】得2分；【良】得1.5分；【中】得1分；【差】得0.5分，无相关内容，得0分； 本项最高得分2分。 |
| 第二章 工作目标与组织架构 | 工作目标 | 4 | 了解项目总体情况，编制项目的总体目标、设计目标、施工目标、质量目标和工期目标等。 【优】得2分；【良】得1.5分；【中】得1分；【差】得0.5分，无相关内容，得0分； 本项最高得分2分。 |
|  | 组织架构 |  | 编制合理的组织架构，满足项目需要。 【优】得2分；【良】得1.5分；【中】得1分；【差】得0.5分，无相关内容，得0分； 本项最高得分2分。 |
| 第三章 现状调研与分析 | 现状调研 | 4 | 正确理解并执行规划建设意图，对项目现状摸查充分，调研详尽，形成调研成果，充分体现项目现状全貌。 【优】得2分；【良】得1.5分；【中】得1分；【差】得0.5分，无相关内容，得0分； 本项最高得分2分。 |
|  | 可行性分析 |  | 从经济、社会、生态等多方面对项目建设的可行性进行全面分析和评价。 【优】得2分；【良】得1.5分；【中】得1分；【差】得0.5分，无相关内容，得0分； 本项最高得分2分。 |
|  |  |  | 1、勘察方案合理可行，勘察的重点、难点理解准确，建议合理可行。勘察工作流程规范，工期进度计划合理可行。 【优】得5分；【良】得3分；【中】得2分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分5分。 |
| 第四章 设计方案 |  | 60 | 2、准确解读项目背景，对现状问题进行梳理分析。内容齐全详细完善，符合本项目特点，科学合理，具有针对性。 【优】得10分；【良】得7分；【中】得4分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分10分。 |
|  |  |  | 3、对项目重难点分析到位，通过现场调查分析等方式得出合理设计策略。内容齐全详细完善，符合本项目特点，科学合理，具有针对性。 【优】得10分；【良】得7分；【中】得4分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分10分。 |
|  |  |  | 4、提出整体方案，针对本项目设计美观、合理，提出清晰高品质的平面图、节点方案，内容需提供效果图展示，可清晰明确的表达现状效果前后对比，需包含但不仅限于鸟瞰效果图、节点效果图、景观效果图等进行展示，设计经济美观，需有针对性并处理得当。内容齐全详细完善，符合本项目特点，科学合理，具有针对性。 【优】得15分；【良】得10分；【中】得6分；【差】得2分，无相关内容，得0分； 本项最高得分15分。 |
|  |  |  | - 5、提出专项设计，包括且不限于步道提升专项、铺装专项、城市家具布置专项、植物配置专项等。内容齐全详细完善，符合本项目特点，科学合理，具有针对性。 - 【优】得15分；【良】得10分；【中】得6分；【差】得2分，无相关内容，得0分； 本项最高得分15分。 |
|  |  |  | 6、质量保证措施明确、具体、可行、针对性强、各项措施易操作落实，后续后期服务承诺及响应安排合理。 【优】得5分；【良】得3分；【中】得2分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分5分。 |
| 第五章 施工组织方案 | 工作计划 | 20 | 工作目标明确，应包括施工的总体目标、质量目标和工期目标等。 【优】得5分；【良】得3分；【中】得2分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分5分。 |
|  | 施工组织与部署、主要工程项目施工方法、施工投入（人、机、材等）、资金使用计划、质量标准与保障措施、档案管理 |  | 施工组织内容应详实、合理，包括施工组织与部署、主要工程项目施工方法、施工投入（人、机、材等）、资金使用计划、质量标准与保障措施、档案管理等；能有效保障劳动者权益。 【优】得5分；【良】得3分；【中】得2分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分5分。 |
|  | 安全文明施工 |  | 安全管理目标明确，能针对项目实施内容提出具体有效的防护措施；有完善的文明施工管理措施；能合理分析可能存在的应急情况并提出应急处理措施。 【优】得5分；【良】得3分；【中】得2分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分5分。 |
|  | 绿色施工 |  | 绿色施工方案合理，能通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，实现“四节一环保”；有完善的绿色施工管理体系和管理制度；有环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案。 【优】得5分；【良】得3分；【中】得2分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分5分。 |
| 第六章 投资估算及控制 | 投资估算情况、合理性分析、存在风险及可控性 | 10 | 工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求。 【优】得10分；【良】得7分；【中】得4分；【差】得1分，无相关内容，得0分； 本项最高得分10分。 |

评委签名：                                                   日期：

- 附件五：

实施能力审查评分表

| 评审项目 |  | 取值范围 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子项 |  |  |
| 一、项目管理机构能力 | 项目负责人能力 | 30 | 一、项目总负责人（若为联合体，由联合体主办方提供）： （1）自2022年1月1日至今，具有以项目负责人或设计负责人身份承接建安费或总投资额不低于4000万的园林绿化类或景观类相关工程对应的设计业绩（或勘察设计或设计施工一体化或工程总承包中的设计业绩），得6分；无或其他不得分。本小项最高得6分。 （2）自2022年1月1日至今，参与设计的园林绿化类或景观类相关工程项目获奖情况：国家级的每项得3分；省级的每项得2分；市级（含副省级）的每项得1分；无或其他不得分。本小项最高得9分。 注：本项合计最高得15分，须提供：①身份证扫描件；②投标截止时间前近1个月(2025年3月）在本单位购买的社保证明文件扫描件；③业绩证明需提供中标通知书（发包通知书或免招标相关证明）、设计（或勘察设计或设计施工一体化或工程总承包）合同等证明材料，如前述证明材料不能证明业绩规模的可提供建设单位相关证明材料，若设计业绩为联合体承接的，以联合体协议书或合同注明的设计任务分工为准；④获奖情况需同时提供获奖证书、获奖公示的网页截图及其查询路径，如颁发机构为相关行业协会／学会，相关行业协会／学会须在国内依法登记注册，以中国社会组织政务服务平台（https://chinanpo.mca.gov.cn）网页查询结果为准，需另提供颁发机构在中国社会组织政务服务平台网页查询结果截图及其查询路径，时间以获奖证书颁发时间为准，同一项目获奖的按最高奖项只计算一次，不重复计算。上述资料须体现项目总负责人姓名，未按要求提供或提供不齐全的不得分证明材料不齐全不得分。 |
|  |  |  | - 二、项目设计负责人（若为联合体，由联合体主办方提供）： 自2022年1月1日至今，具有以项目负责人或设计负责人身份承接建安费或总投资额不低于4000万的园林绿化类或景观类相关工程对应的设计业绩（或勘察设计或设计施工一体化或工程总承包中的设计业绩），得5分；无或其他不得分。本小项最高得5分。 注：本项最高得5分，须提供：①身份证扫描件；②投标截止时间前近1个月(2025年3月）在本单位购买的社保证明文件扫描件；③业绩证明需提供中标通知书（发包通知书或免招标相关证明）、设计（或勘察设计或设计施工一体化或工程总承包）合同等证明材料，如前述证明材料不能证明业绩规模的可提供建设单位相关证明材料，若设计业绩为联合体承接的，以联合体协议书或合同注明的设计任务分工为准。上述资料须体现项目设计负责人姓名，未按要求提供或提供不齐全的不得分证明材料不齐全不得分。 |
|  |  |  | 三、项目经理（若为联合体，由联合体施工总负责方提供）： （1）项目经理具有园林绿化类或景观类相关专业高级及以上技术职称的，得5分；具有园林绿化类或景观类相关专业中级技术职称的，得2分；无或其他不得分。本小项最高得5分。 （2）工作经验具有10年（含本数）以上的，得5分；5年（含本数）～10年（不含本数）的，得2分；5年以下的，不得分。本小项最高得5分。 注：本项合计最高得10分，须提供：①身份证扫描件；②投标截止时间前近1个月(2025年3月）在本单位购买的社保证明文件扫描件；③职称证书扫描件；④毕业证书扫描件，工作经验以相关专业大专（或以上）毕业证书载明毕业时间为准。上述资料未按要求提供或提供不齐全的不得分。 |
|  | 企业技术力量配备情况 | 20 | - 设计技术力量配备要求（若为联合体，由联合体主办方提供）： （1）园林景观专业负责人（1人）： ①具有园林绿化类或景观类相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；具有园林绿化类或景观类相关专业中级技术职称的，得0.5分；无或其他不得分。 ②具有国家一级注册建筑师证书的，得0.5分；无或其他不得分。 本小项最高得2分。 （2）结构专业负责人（1人）： ①具有结构工程相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；具有结构工程相关专业中级技术职称的，得0.5分；无或其他不得分。 ②具有国家一级注册结构工程师证书的，得0.5分；无或其他不得分。 本小项最高得2分。 （3）给排水专业负责人（1人）： ①具有给排水相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；具有给排水相关专业中级技术职称的，得0.5分；无或其他不得分。 ②具有国家注册公用设备工程师（给水排水）证书的，得0.5分；无或其他不得分。 本小项最高得2分。 （4）电气专业负责人（1人）： ①具有电气类相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；具有电气类相关专业中级技术职称的，得0.5分；无或其他不得分。 ②具有国家注册电气工程师（供配电）证书的，得0.5分；无或其他不得分。 本小项最高得2分。 （5）造价负责人（1人）： ①具有工程造价相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；具有工程造价相关专业中级技术职称的，得0.5分；无或其他不得分。 ②具有国家一级注册造价工程师执业证书的，得0.5分；无或其他不得分。 本小项最高得2分。 注：本项合计最高得10分，须提供：①身份证扫描件；②投标截止时间前近1个月(2025年3月）在本单位购买的社保证明文件扫描件；③职称证书扫描件；④注册执业资格证书扫描件及注册单位证明文件，未在本单位注册均不得分，一级注册造价工程师的还须提供注册造价工程师注册信息查询网站（http://zaojiasys.jianshe99.com/）查询结果网上截图，且执业状态栏显示“正常”的才计分，不提供不计分，按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。同一人员不重复计分，上述资料未按要求提供或提供不齐全的不得分。 |
|  |  |  | 二、施工技术人员（若为联合体，由联合体施工总负责方提供）： 1、施工技术负责人（1人）： 施工技术负责人具有园林绿化类或景观类相关专业高级及以上技术职称的，得4分；具有园林绿化类或景观类相关专业中级技术职称的，得2分；无或其他不得分。本小项最高得3分。 注：本小项最高得4分，须提供：①身份证扫描件；②投标截止时间前近1个月(2025年3月）在本单位购买的社保证明文件扫描件；③职称证书扫描件。上述资料未按要求提供或提供不齐全的不得分。 2、其他施工技术人员： （1）园林景观工程师（1人）： 具有园林绿化类或景观类相关专业中级技术职称的，得0.5分；具有园林绿化类或景观类相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；无或其他不得分。本小项最高得1.5分。 （2）给排水工程师（1人）： 具有给水排水相关专业中级技术职称的，得0.5分；具有给水排水相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；无或其他不得分。本小项最高得1.5分。 （3）电气工程师（1人）： 具有电气类相关专业中级技术职称的，得0.5分；具有电气类相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；无或其他不得分。本小项最高得1.5分。 （4）安全工程师（1人）： 具有工程类相关专业中级技术职称的，得0.5分；具有工程类相关专业高级及以上技术职称的，得1.5分；无或其他不得分。本小项最高得1.5分。 注：本小项合计最高得6分，须提供：①身份证扫描件；②投标截止时间前近1个月(2025年3月）在本单位购买的社保证明文件扫描件；③职称证书扫描件。同一人员不重复计分，上述资料未按要求提供或提供不齐全的不得分。 |
| 二、机械设备投入情况 | 机械设备配备 | 10 | 为满足施工要求，配备机械设备如下（若为联合体，由联合体施工总负责方提供）： 运输车（或货车）3台、洒水车3台、挖掘机2台、起重吊车2台。完全满足上述品种、规格及数量要求得10分，每缺少1台扣1分，扣完为止。 注：设备为自有的，提供设备发票和在检验有效期内的行驶证的扫描件；如为租赁的，提供租赁合同、在检验有效期内的行驶证扫描件以及出租方购买机械设备的发票扫描件或承租方缴纳的租金发票扫描件。 |
| 三、企业经验 | 类似业绩 | 20 | - 一、类似设计业绩（若为联合体，由联合体主办方提供）： 自2022年1月1日至今，具有建安费或总投资额不低于4000万的园林绿化类或景观类相关工程对应的设计业绩（或勘察设计或设计施工一体化或工程总承包中的设计业绩）：每提供一项得5分，无或其他不得分。本项最高得10分。 注：本项最高得10分，联合体投标的由联合体主办方提供，业绩时间以合同签订时间为准，需同时提供：中标通知书（发包通知书或免招标相关证明）、设计（或勘察设计或设计施工一体化或工程总承包）合同、初步设计审查批文或施工图审查证明等证明材料，如前述证明材料不能证明业绩规模的可提供建设单位相关证明材料。若设计业绩为联合体承接的，以联合体协议书或合同注明的设计任务分工为准。 |
|  |  |  | 二、类似施工业绩（若为联合体，由联合体施工总负责方提供）： 自2022年1月1日至今，完成过质量合格建安费不低于4000万的园林绿化类或景观类相关工程对应的施工业绩（或施工总承包或设计施工一体化或工程总承包中的施工业绩）：每提供一项得5分，无或其他不得分。本项最高得10分。 注：本项最高得10分，联合体投标的由联合体施工方提供，业绩取自广州公共资源交易中心城市园林绿化企业工程业绩库，需同时提供：广州公共资源交易中心城市园林绿化企业工程业绩库打印页、招标公告和中标公示的网络页面及查询路径、中标通知书或免招标相关证明、施工（或设计施工一体化或工程总承包）合同、竣工验收报告或竣工验收证明。业绩金额以中标通知书为准，中标通知书没有金额的，以合同（不含补充合同）为准；时间以竣工验收时间为准。联合体业绩的则按中标通知书金额乘以联合体双方盖章确认的协议书比例为准或以合同标注的金额为准。上述资料未按要求提供或提供不齐全的不得分。 |
| 四、企业信誉 | 企业信誉 | 10 | 投标人（若为联合体，由联合体施工总负责方提供）： 企业近五年（2023年、2022年、2021年、2020年、2019年）连续获得“纳税信用等级A级”证书的： （1）连续五年获得的，得10分； （2）连续四年获得的，得8分； （3）连续三年获得的，得6分； （4）连续二年获得的，得4分； （5）仅获得1年的，得2分。 注：本项最高得10分，须提供：税务部门官网的查询结果网页截图（打印页）或税务部门提供的相关证明文件，被评价单位必须为投标单位，且关联公司（含上级公司、子公司、分公司、控股及管理关系）的评价结果不予认可。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 |
| 五、其他评审内容 | 其他评审内容 | 10 | 投标人（若为联合体，由联合体主办方提供）： 自2022年1月1日至今，承接设计的园林绿化类或景观类相关工程项目获奖情况：国家级的每项得3分；省级的每项得2分；市级（含副省级）的每项得1分；无或其他不得分。本小项最高得5分。 注：本项最高得5分，获奖情况需同时提供：获奖证书、获奖公示的网页截图及其查询路径。如颁发机构为相关行业协会／学会，相关行业协会／学会须在国内依法登记注册，以中国社会组织政务服务平台（https://chinanpo.mca.gov.cn）网页查询结果为准，需另提供颁发机构在中国社会组织政务服务平台网页查询结果截图及其查询路径。时间以获奖证书颁发时间为准；同一项目获奖的按最高奖项只计算一次，不重复计算。上述资料须体现投标单位名称，未按要求提供或提供不齐全的不得分证明材料不齐全不得分。 |
|  |  |  | 投标人（若为联合体，由联合体施工总负责方提供）： 自2022年1月1日至今，承接施工的园林绿化类或景观类相关工程项目获奖情况：国家级的每项得3分；省级的每项得2分；市级（含副省级）的每项得1分；无或其他不得分。本小项最高得5分。 注：本项最高得5分，获奖情况需同时提供：获奖证书、获奖公示的网页截图及其查询路径。如颁发机构为相关行业协会／学会，相关行业协会／学会须在国内依法登记注册，以中国社会组织政务服务平台（https://chinanpo.mca.gov.cn）网页查询结果为准，需另提供颁发机构在中国社会组织政务服务平台网页查询结果截图及其查询路径。时间以获奖证书颁发时间为准；同一项目获奖的按最高奖项只计算一次，不重复计算。上述资料须体现投标单位名称，未按要求提供或提供不齐全的不得分证明材料不齐全不得分。 |

注：1、投标人提供的扫描件或网页信息打印页或网页信息截图内容等证明材料必须加盖投标人电子印章或投标人公章且清晰可辨，如因扫描件或网页信息打印页或网页信息截图内容模糊导致评标时无法判断的，证明材料没有加盖投标人电子印章或投标人公章的，后果由投标人自负。上述证明资料不提供或提供不完整或提供不符合要求的不得分。

2、所有评委分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。投标人满足多个档次的，按最高档得分。

附件六：

算术复核表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算术复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：                                            日期：

- 附件七：

投标报价评分表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算参考数据 | 评标参考价（PC）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.通过否决性条款审查的投标人中且报价范围在[最高投标限价*90%,最高投标限价*100%]内，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价（例：通过否决性条款审查的投标人的报价为3家，随机抽取2家投标人总报价算术平均值下浮X作为评标参考价）。

2.投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，小微企业投标报价按照须知前附表37款“投标报价评审优惠政策”进行加分，得分精确到小数点后两位。

评委签名：                                           日期：

- 附件八：

综合得分汇总表

项目名称：

| 序号 | 评分项 投标人名称 | 技术方案得分 （50%） | 实施能力 （20%） | 报价得分 （30%） | 综合总得分 | 综合排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：                                                   日期：

- 附件九：

定标委员会组建办法及定标办法

注：由招标人自行制定。

- 附件十： 定标办法设置说明

定标办法设置说明

一、招标公告发布前，招标人应当根据招标项目特点，事先制定科学、合理的定标委员会组建及定标办法，并在招标文件中详细载明。定标时必须严格遵守定标办法，不得临时改变。

定标办法应当对定标因素、定标程序等内容予以明确。可采用价格优势排名、票决、抽签、集体议事决策等办法。

定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为5人以上单数。

二、评标结束后，评标过程中使用的文件、表格及其他纸质资料由招标人收齐并妥善保管。招标人应当自中标候选人公示结束后5个工作日内进入交易中心召开定标会。定标过程应当公开、公平、公正，定标委员会按有关规定及招标文件约定的定标办法确定中标人。

三、招标人应当对定标过程进行记录，并存档备查。

# 第四章 合同条款

注：本章由招标人自行制定，按国家、省、市相关合同范本执行，另册。

# 第五章  发包人要求

# 第六章  投标文件格式

南沙湾滨海岸线贯通项目设计施工一体化

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

- 投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价[其中，勘察费报价为      元，设计费报价为      元，建安工程费报价为      元，勘察设计工期：按招标文件要求；施工工期：按招标文件要求，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤销投标或放弃中标资格，给贵方造成损失的，贵方还有权要求我方进行赔偿。

4.我方已了解招标文件中载明的评标和定标条款，并接受根据招标文件规定进行评定的中标结果。

5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在       日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约保函。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

年    月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                 （盖单位章）

年     月    日

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        		（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月    日

联合体协议书

自愿组成联合体，共同参加    （项目名称）   投标。我方授权委托本协议主办方代表联合体成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（其中满足设计要求的单位名称）为联合体主办方。（联合体主办方仅限一家单位）

2、联合体主办方合法代表联合体成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

4、联合体成员单位内部的职责分工如下：

①（其中满足设计资质要求的单位名称）              作为联合体的主办方，对本项目的投资、技术、工程管理、沟通协调等负总责，

……

②(满足施工资质要求的单位名称)           ：作为联合体的施工负责方，除主要负责本工程           施工工作外，

……

③(满足勘察资质要求的单位名称)             ：主要负责本工程的勘察工作，具体按合同要求。

（联合体数量由投标人自行调整。）

5.根据招标文件要求提交的履约担保，可由联合体主办方和成员方分别向本项目招标人提供，勘察方提供的履约担保总额为勘察中标价的10%，设计方提供的履约担保总额为设计中标价的10%，施工方提供的履约担保总额为施工中标价的10%，累加的履约担保总额为中标总价的10%；也可由联合体主办方单独向本项目招标人提供履约担保，履约担保总额为中标总价的10%。具体按合同要求。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人证明书及法定代表人授权委托书。（联合体各方均须出具，格式详见招标文件第七章）

联合体主办方名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

......

年       月       日

注：联合体数量由投标人自行调整。单独投标的，无需提交本联合体协议。

广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书

投标日期：       年    月    日

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：勘察费报价（元） | 小写： 元 | 下浮率： \ % |
| 其中：设计费报价（元） | 小写： 元 | 下浮率： \ % |
| 其中：建安工程费报价 （元） | 小写： 元（含税金） | 下浮率： % |
| 工期（日历天） | 勘察设计工期：按招标文件要求 |  |
|  | 施工工期：按招标文件要求 |  |
| 质量标准 | 勘察设计要求的质量标准：按招标文件要求 |  |
|  | 施工要求的质量标准：按招标文件要求 |  |
| 项目总负责人 | 姓名： |  |
|  | 专业技术职称证书编号： |  |
| 项目设计负责人 | 姓名： |  |
|  | 专业技术职称证书编号： |  |
| 项目经理 | 姓名： |  |
|  | 专业技术职称证书编号： |  |
| 专职安全员 | 姓名： |  |
|  | 安全生产考核合格证（C类或C3类）编号： |  |

注：1.联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章；

2.投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标报价精确到小数点后两位。

## 勘察费投标报价汇总表

| 序号 | 报价内容 | 报价（元） | 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据项目需求自行拓展 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 勘察费总额 |  |  |  |

注：1. 投标人的勘察费报价不得超过勘察费最高投标限价，否则其投标被否决；

- 投标人不得低于其个别成本竞标。评标委员会认为投标人投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人低于成本报价竞标，应当否决其投标。

设计费投标报价汇总表

| 序号 | 报价内容 | 报价（元） | 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据项目需求自行拓展 |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 工程设计费总额 |  |  |  |

注：1. 投标人的设计费报价不得超过设计费最高投标限价，否则其投标被否决；

2. 投标人不得低于其个别成本竞标。评标委员会认为投标人投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人低于成本报价竞标，应当否决其投标。

施工部分投标报价单

| 序号 | 工作内容 | 报价（元） | 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据项目需求自行拓展 |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 建安工程费总额 |  |  |  |

注：1. 投标人的建安工程费报价不得超过建安工程费最高投标限价，否则其投标被否决；

- 投标人不得低于其个别成本竞标。评标委员会认为投标人投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人低于成本报价竞标，应当否决其投标。.

参与编制投标文件人员名单

| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与编制标书所有人员名单应包括编制投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

勘察、设计人员配备

| 人员安排 | 姓 名 | 年龄 | 专业职称 （资格证书） | 已完成类似的项目 | 所完成项目获得过的奖项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 勘察负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （结合本项目实际情况，针对性投入各专业人员，对其分工及已完成类似业绩情况进行综合阐述。） |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出勘察负责人、项目设计负责人及各专业负责人，一人不能兼任两职。

②上述人员证明材料具体以实施能力审查评分表要求为准。

③投标人应保证所提供的资料真实可靠的，若与事实不符，经查实，投标被否决，并应承担由此带来的法律后果。

施工人员配备

| 人员安排 | 姓 名 | 年龄 | 专业职称 （资格证书） | 已完成类似的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| （结合本项目实际情况，针对性投入各专业人员，对其分工及已完成类似业绩情况进行综合阐述。） |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目经理及各专业负责人，一人不能兼任两职。

②上述人员证明材料具体以实施能力审查评分表要求为准。

③投标人应保证所提供的资料真实可靠的，若与事实不符，经查实，投标被否决，并应承担由此带来的法律后果。

投标人声明

广州市南沙区住房和城乡建设局、广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

- 本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的；在广州公共资源交易平台企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。如我司成为本项目中标候选人，我公司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

- 资格审查前，本公司在广州公共资源交易平台已办理企业信息登记及拟担任本工程项目总负责人是本企业信息登记中的在册人员。

三、本公司拟委派         担任本工程的项目总负责人，        担任本工程的项目设计负责人。

四、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

五、本公司在投标资格审查截止时间前两年内没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

六、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员。严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业参加投标一年，对责任项目总负责人暂停参加投标二年。多次违规的，暂停参加投标二至三年，并提请审批部门取消项目总负责人的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

七、本公司不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形：串通投标或以行贿的手段谋取中标，且情节严重的投标人；以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，且情节严重的投标人；不按照与招标人订立的合同履行义务，且情节严重的中标人；被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的主体。

八、本公司没有存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（7）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）法律法规规定的其他情形。

九、本公司保证本项目拟派的项目总负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

十、本公司保证本项目投标文件编制、解释负责人按招标文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。

十一、我司同意并授权招标人将我司响应招标文件要求的资格能力条件等信息进行公示。

十二、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：                 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业(企业公章)：

年   月   日

法定代表人签字：

项目总负责人签字：

项目设计负责人签字：

注：投标人（或联合体主办方）的法定代表人、项目总负责人和项目设计负责人需签字。若为联合体投标，声明企业包含联合体各单位，由联合体主办方盖章即可。

中小企业声明函

（适用于投标人工程施工单位为中小企业）

致：        （招标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加   （招标人）    的      （项目名称）      招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.     （项目名称）     ，属于建筑业；承建（承接）企业为    （企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□小型企业、□微型企业）；在本项目中拟承担工作，在本项目的施工合同份额占施工合同总金额     %。

2.     （项目名称）     ，属于建筑业；承建（承接）企业为     （企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□小型企业、□微型企业）；在本项目中拟承担工作，在本项目的施工合同份额占施工合同总金额     %。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章或电子印章）：

日   期：     年   月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、适用于投标人工程施工单位为中小企业。投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写，若有虚假将追究其责任。

3、需按照本项目对应行业出具《中小企业声明函》，而非按照供应商的经营范围出具。

分包意向协议（如有）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）          自愿达成分包意向，参加          （项目名称）         的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系：

（甲公司全称）          为投标人，（乙公司全称）、（……公司全称）      为分包意向单位，（甲公司全称）          以投标人的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）          与招标人签订建设工程施工合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）          签订分包合同。（甲公司全称）          就招标项目和分包项目向招标人负责，分包单位就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包单位分别与（甲公司全称）          签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任。

2.分包意向单位1：（乙公司全称）     为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分   （具体分包内容）   占合同施工部分总金额     %的工作内容。

3.分包意向单位2：（……公司全称）   为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分   （具体分包内容）   占合同施工部分总金额     %的工作内容。

……

三、接受分包的企业与投标人之间的关系：

1.分包意向单位1：（公司全称）     与投标人之间  （请填写：是否存在）  直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向单位2：（公司全称）     与投标人之间  （请填写：是否存在）  直接控股、管理关系的情形。

……

四、如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）      同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、如中标，分包意向单位确定后，不得擅自变更。

七、本分包意向协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

八、本企业对上述内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上分包意向单位，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

……

注：1．各方应在本分包意向协议上共同盖章确认。

2．本分包意向协议内容将作为签订合同的附件之一。

3．分包意向协议适用于大中型企业向一家或者多家小微企业分包且分包承诺小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，不得违反《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等法律法规关于违法分包和转包的有关管理规定。

中小企业声明函

（适用含签订分包意向协议的中小企业）

致：        （招标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加   （招标人）    的      （项目名称）      招标活动，工程的施工分包的单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.     （项目名称）     ，属于建筑业；承建（承接）企业为    （企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□小型企业、□微型企业）；在本项目中拟承担工作，在本项目的施工合同份额占施工合同总金额     %。

2.     （项目名称）     ，属于建筑业；承建（承接）企业为     （企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□小型企业、□微型企业）；在本项目中拟承担工作，在本项目的施工合同份额占施工合同总金额     %。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章或电子印章）：

日   期：     年   月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、适用含签订分包意向协议的中小企业。投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写，若有虚假将追究其责任。

3、需按照本项目对应行业出具《中小企业声明函》，而非按照供应商的经营范围出具。

格式8：

- 监狱企业证明文件（如有）

注：1、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2、监狱企业参与投标的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小微企业，无需再提供《中小企业声明函》。

格式9：

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

致：        （招标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        （招标人）         单位的        （项目名称）         项目招标活动，由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章或电子印章）：

日   期：     年   月   日

注：1、残疾人福利性单位声明函（如有）适用于残疾人福利性单位参加招投标活动的。本函未填写的视作未做声明。

2、残疾人福利性单位视同小微企业，无需再提供《中小企业声明函》。