化州市鉴江街道中小河流综合治理工程监理

招标公告

1.招标条件
本招标项目 化州市鉴江街道中小河流综合治理工程已由化州市发展和改革局 以化发改农〔2022〕32号 文批准立项建设。招标人为化州市人民政府鉴江街道办事处，建设资金来自 申请地方政府专项债券解决，不足部分由市财政统筹解决 。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标,诚邀具备相应资格条件的单位参加本项目监理的投标。
2.工程概况及招标内容
2.1 工程建设内容：

本工程综合治理总长度：22.9km总体布局以疏浚为主，即对淤积的河床进行必要的疏浚，加大其过流能力，避免因洪水过流断面减小导致水位抬高，并对局部冲刷严重的河岸进行防护。在合适位置新建配套的人行道、防护栏、休息驿站、广告驿站及停车场等。主要建设内容为：

一、旺龙河：鉴江开发区段旺龙至塘铺，总长3km

①河道清淤3km

②休息驿站2个

③停车场2个

④广告驿站6个

⑤人行道6km

⑥新建排洪闸6个

⑦维修排洪闸1个

⑧生态护岸6km

二、樟九河：鉴江开发区段沙地至曲水，3.9km

①河道清淤3.9km

②休息驿站2个

③停车场2个

④广告驿站8个

⑤人行道8km

⑥新建排洪闸4个

⑦生态护岸5km 

三、石井河：石井村段至樟村水闸，总长8km

①河道清淤8km

②新建排洪闸9个

③生态护岸2.2km

④护脚3.6km

⑤新建简支梁桥3座

四、深町河：百室堂村段绿生园集团至香滩，总长8km

①河道清淤8km

②新建排洪闸4个

③生态护岸0.4km

④护脚3km 

2.2招标范围：该项目立项范围内所有工程内容的监理，监理内容包括但不限于以下内容：勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，以及配合项目移交等监理工作。
2.3本项目招标监理费招标控制价暂定为人民币259.54万元。最终结算监理费=经化州市投资审核中心审定的监理费×（1-中标监理服务费下浮率）。

3.投标人资格要求：
3.1投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

3.2投标人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

3.3投标人须具备监理综合资质或水利部颁发的水利工程施工监理乙级（或以上）资质；

3.4 拟派总监理工程师须具备中国水利工程协会颁发的有效的《水利工程建设监理工程师资格证书》或者水利部颁发的有效的《中华人民共和国监理工程师注册证书》，且为本单位在职人员。

3.5拟投入其他主要监理人员应具备的条件：监理工程师（4名）：须具有中国水利工程协会颁发的有效的《水利工程建设监理工程师资格证书》，专业为水工建筑；或者具有水利部颁发的有效的《中华人民共和国监理工程师注册证书》，专业为水利工程施工监理，且为本单位在职人员。

3.6投标人已在全国水利建设市场监管平台和广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续（须提供网页截图）。

3.7 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被人民法院列为失信被执行人的，在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的，在“全国水利建设市场信用信息平台”（http://rcpu.cwun.org/）中被列入水利建设市场不良行为记录或从业单位失信黑名单的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。
3.8关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

招标文件的获取

4.1登记时间：2022年   月   日至2022年   月    日上午9：30至11：30，下午14：00至16：00。

4.2登记地点：凡有意参加投标者，应由企业法定代表人或法定代表授权委托本项目的总监理工程师持登记资料到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）办理投标登记；投标登记资料符合要求的投标申请人将拥有购买招标文件的资格，招标文件资料费500元/套,售后不退。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为2022年  月  日  时  分，投标人应于当日  时  分至  时  分将投标文件递交至广州公共资源交易中心（地点：广州市天河区天润路333号，以广州公共资源交易中心网公告的开标室为准），投标单位须由企业法定代表人或法定代表人授权委托代理人在投标截止时间前送达指定地点，否则招标人不予受理。
6.投标注意事项

6.1投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn）”进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。

6.3开标时要求投标人的法定代表人或法定代表人授权委托代理人持本人身份证准时出席开标会,且需在开标截止时间前进场做签到工作,开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和投标保证金银行汇款凭证回执或投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件。

6.4 投标人应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记或在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案。
7.发布媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网和广东省招标投标监管网媒体发布。
8.联系电话：

招 标 人：化州市人民政府鉴江街道办事处

地    址：化州市东三路鉴江区府大院

联 系 人：姚先生 

电    话：0668-7367378

招标代理：茂名市标新工程管理有限公司
地    址：茂名市迎宾路46号安达大厦13楼03室
联 系 人：张先生

联系电话：0668-2857983

招标监督机构：化州市水务局
招标监督机构电话：0668-7357679

招标人：化州市人民政府鉴江街道办事处

    招标代理：茂名市标新工程管理有限公司

 2022年   月   日

附件1:
投标申请人投标登记资料一览表
项目名称:                                                      投标登记：单位（盖章）
	审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。

	招标人或招标代理机构接收资料人员签名:
	
	委托代理人
签名:
	

	序号
	项目
	内页码
	投标登记提交资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	（此栏不需申请人填写）
	

	1
	投标登记申请表（不用装订）；
	
	原件
	
	

	2
	企业法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件
	
	原件核查
	
	

	3
	法人授权委托书、授权委托人身份证复印件（非法人投标登记时提供，授权委托人须是本项目的总监理工程师）
	
	原件核查
	
	

	4
	企业营业执照副本复印件；
	
	原件核查
	
	

	5
	企业资质证书副本复印件；
	
	原件核查
	
	

	6
	项目总监理工程师资格证书或注册证复印件、身份证复印件；
	
	原件核查
	
	

	7
	其他监理人员资格证书或注册证复印件、身份证复印件；
	
	原件核查
	
	

	8
	以上所有人员需提供本单位近3个月（2022年06月至2022年08月）社保证明，退休人员需提供意外险证明。
	
	原件核查
	
	


注: 1、本表一式两份，一份附于投标登记资料内首页，作为投标登记资料目录，另一份交回投标申请人代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。
2、本表原件审核情况栏及备注栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。
3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。
