**广州空港经济区机场高速以西、白云六线两侧地块内部配套道路项目（一期工程）施工监理补充公告**

广州空港经济区机场高速以西、白云六线两侧地块内部配套道路项目（一期工程）施工监理（项目编号：JG2025-1920）已于2025年5月1日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布招标公告，现对原招标文件作如下修改调整，如招标文件内容与本补充公告内容存在不一致的，以本补充公告内容为准，原招标文件中其他内容不变。

一、对招标文件修改如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **条款号** | **原文** | **现文** |
| 1 | 第二章 投标人须知  投标人须知前附表1.1.7工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 施工总工期：427天。 暂定从2025年 5月30 日开始施工，2026年7月30日竣工。其中，纵二路及横三路2025年9月30日完工并具备通车条件。 | 施工总工期：427日历天。 暂定从2025年6月15日开始施工，2026年 8月15日竣工。 |
| 2 | 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.1分值构成  (总分100分) | 资信业绩部分：40分  监理大纲部分：40分  投标报价：10分（小微企业投标的，则执行投标报价得分评审优惠政策）  其他评分因素：企业信用评价分数×10% | 资信业绩部分：45分  监理大纲部分：45分  投标报价：10分（小微企业投标的，则执行投标报价得分评审优惠政策）  其他评分因素： / |
| 3 | 1. 评标办法（综合评估法）   综合评分表 | 详见原招标文件 | 详见本补充公告附件一 |
| 4 | 第三章评标办法（综合评估法）  评标办法修改表条款号：2.2 修改类型：修改 | 2.2分值构成与评分标准  2.2.1分值构成  （1）资信业绩部分：见评标办法前附表；  （2）监理大纲部分：见评标办法前附表；  （3）投标报价：见评标办法前附表；  （4）其他评分因素：见评标办法前附表。  2.2.2评标基准价计算  评标基准价计算方法：见评标办法前附表。  2.2.3投标报价的偏差率计算  投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。  2.2.4评分标准  （1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；  （2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；  （3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；  （4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。 | 2.2分值构成与评分标准  2.2.1分值构成  （1）资信业绩部分：见评标办法前附表；  （2）监理大纲部分：见评标办法前附表；  （3）投标报价：见评标办法前附表；  ~~（4）其他评分因素：见评标办法前附表。~~  2.2.2评标基准价计算  评标基准价计算方法：见评标办法前附表。  2.2.3投标报价的偏差率计算  投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。  2.2.4评分标准  （1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；  （2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；  （3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；  ~~（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。~~ |
| 5 | 第三章评标办法（综合评估法）  评标办法修改表条款号：3.2.1 修改类型：修改 | 3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。  （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A，资信业绩部分评审得分A为评标委员会各成员打分的算术平均值~~（由招标人自行设置）~~，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。  （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B，~~（以下两种方法招标人自行选择）①监理大纲部分评审得分B为从评标委员会各成员打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标委员会成员打分的算术平均值或~~②监理大纲部分评审得分B为评标委员会各成员打分的算术平均值，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。  （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。  （4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。 | 3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。  （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A，资信业绩部分评审得分A为评标委员会各成员打分的算术平均值~~（由招标人自行设置）~~，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。  （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B，~~（以下两种方法招标人自行选择）①监理大纲部分评审得分B为从评标委员会各成员打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标委员会成员打分的算术平均值或~~②监理大纲部分评审得分B为评标委员会各成员打分的算术平均值，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。  （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。  ~~（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。~~ |
| 6 | 第三章评标办法（综合评估法）  评标办法修改表  条款号：3.2.3 修改类型：修改 | 3.2.3投标人得分=A+B+C+D。 | 3.2.3投标人得分=A+B+C。 |

二、本招标项目的《招标文件》、《招标文件GZZB》以本次补充公告发布的为准，详见本补充公告附件。

三、本项目原定的递交投标文件时间及开标时间和场地安排等作相应调整。具体时间和场地安排请各投标人密切留意广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公布的本项目的日程安排，投标人可登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

四、原招标文件的内容与本补充公告发布的内容不一致之处的，以本补充公告内容为准，本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准，其他内容不变。

广州空港建设运营集团有限公司

日期：2025年5月14日

附件一：

**综合评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评分因素** | **评分标准** |
| 2.2.4（1） | 资信业绩评分标准（45分）（A） | 类似项目业绩（3分） | 2022年1月1日至今，每完成过一个质量合格的类似工程监理业绩得0.5分，最多得3分。 |
| 获奖监理业绩（15分） | 2022年1月1日至今，获得过市政公用工程奖项情况：获得国家级质量类工程奖项一项得2分；省级质量类工程奖项一项得1分；市级质量类工程奖项一项得0.5分；本项最多得15分。 |
| 总监理工程师资历  （2分） | 满足公告要求，且具有工程类中级或以上技术职称得2分；否则不得分。 |
| 其他主要人员资历  （5分） | 1、满足本项目《项目监理人员组成配备要求表》的工程师专业和人数要求的得1分；不满足《项目监理人员组成配备要求表》数量及基本要求的，不予得分。  2、在满足《项目监理人员组成配备要求表》的工程师专业和人数的基础上（总监理工程师除外），其中具有注册监理工程师证或高级工程师职称的，每人加2分，最多加4分。一人多证可累计计分。  注：《项目监理人员组成配备要求表》详见本招标文件第五章。 |
| 管理体系认证（4分） | 同时获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书且在有效期内的得4分，每缺少一个扣1分,扣完为止。 |
| 企业纳税信用等级  （8分） | 投标人自最新可查评审年度往前推算连续获得过市级或以上税务局颁发的“A级纳税人”称号，按连续获得次数由高至低排名，第1-3名得8分，第4-6名得4分，第7名及之后的单位得1分，没有的不得分。若出现并列排名，该并列排名占用名次。  本项最多得8分。 |
| 科技创新（8分） | 2022年1月1日至今投标人获得过省级或以上政府部门或相关行业协会（或学会）颁发的“科学技术类奖”的，每个奖项得1分，最多得8分。 |
| 2.2.4（2） | 监理大纲评分标准（45分）(B) | 投资控制方案（5分） | 针对本项目的特点和招标内容，提出投资控制目标、方法、措施等。  **优：**制定了针对性的投资控制措施，投资控制原则、任务及制度合理、齐全，能提出资金运用的合理化建议；单项分值5分。  **良：**制定了针对性的投资控制措施，投资控制原则、任务及制度基本合理，能提出资金运用的合理化建议；单项分值3分。  **一般：**制定了投资控制措施但缺乏针对性，有投资控制原则、任务及制度但不够完善，有提出资金运用建议但不够合理；单项分值1分。  **差：**达不到“优”、“良”、“一般”标准的情况；单项分值0分。 |
| 进度控制方案（5分） | 针对本项目的特点和招标内容，提出进度控制目标、方法、措施。  **优：**制定了总进度目标及合理的分解目标，能体现预控和全面控制水平，进度控制手段明确、有效；单项分值5分。  **良：**制定了总进度目标及合理的分解目标，能体现预控和全面控制水平，进度控制手段基本可行；单项分值3分。  **一般：**制定了总进度目标及分解目标但不够合理，有体现预控和全面控制水平但不够完善，有进度控制手段但不够完善；单项分值1分。  **差：**达不到“优”、“良”、“一般”标准的情况；单项分值0分。 |
| 质量控制方案（5分） | 针对本项目的特点和招标内容，提出质量控制目标、方法、措施。  **优：**制定的质量控制方法、程序和措施有效、可行，关键部位监理旁站制度到位，监理单位内部有完善的质量奖惩制度；单项分值5分。  **良：**制定的质量控制方法、程序和措施基本可行，关键部位监理旁站制度基本符合要求，监理单位内部有完善的质量奖惩制度基本符合要求；单项分值3分。  **一般：**制定的质量控制方法、程序和措施内容有欠缺，关键部位有监理旁站制度但不够合理，监理单位内部有质量奖惩制度但不够完善；单项分值1分。  **差：**达不到“优”、“良”、“一般”标准的情况；单项分值0分。 |
| 合同管理、信息管理（5分） | 针对本项目的特点和招标内容，提出合同管理、信息管理方法、措施。  **优：**合同管理、信息管理的内容、制度齐全，根据工程特点制定的措施具体、可行；单项分值5分。  **良：**合同管理、信息管理的内容、制度较齐全，根据工程特点制定的措施基本可行；单项分值3分。  **一般：**合同、信息管理的内容，制度内容有欠缺，有根据工程特点制定措施但不够合理；单项分值1分。  **差：**达不到“优”、“良”、“一般”标准的情况；单项分值0分。 |
| 组织协调（5分） | 针对本项目的特点和招标内容，提出组织协调方法、措施。  **优：**有完善的现场协调制度，协调方法和措施有效、可行；单项分值5分。  **良：**有完善的现场协调制度，协调方法和措施基本可行；单项分值3分。  **一般：**有现场协调制度及协调方法和措施但不够完善；单项分值1分。  **差：**达不到“优”、“良”、“一般”标准的情况；单项分值0分。 |
| 安全、文明施工、环保、绿色节能管理（5分） | 针对本项目的特点和招标内容，提出安全、文明施工、环保、绿色节能管理措施。  **优：**制定的安全文明施工、环保及绿色节能控制方法、程序和措施科学可行、合理有效，关键部位监理旁站制度到位，监理单位内部有完善的安全奖惩制度；单项分值5分。  **良：**制定的安全文明施工、环保及绿色节能控制方法、程序和措施基本可行、合理，关键部位监理旁站制度到位，监理单位内部有完善的安全奖惩制度；单项分值3分。  **一般：**制定了安全文明施工、环保及绿色节能控制方法、程序和措施，但科学性、可行性有所欠缺，关键部位有监理旁站制度但不够合理，监理单位内部有安全奖惩制度但不够完善；单项分值1分。  **差：**达不到“优”、“良”、“一般”标准的情况；单项分值0分。 |
| 重点难点监控措施（5分） | 针对本项目的特点和招标内容、要求，提出重点难点**（进度计划、交通及交通疏解桥涵工程）**监控措施。  **优：**能针对全部的重难点提出监理管理对策，有完善的现场协调制度，认识全面、针对性强、措施具体可行；单项分值5分。  **良：**能针对全部的重难点提出监理管理对策，，措施基本可行；单项分值3分。  **一般：**提出监理管理对策有欠缺，措施不具体，可行性一般；单项分值1分。  **差：**达不到“优”、“良”、“一般”标准的情况；单项分值0分。 |
| 监理工作程序（2分） | 针对本项目的特点和招标内容，有清晰的工作流程图、工作准则。完全满足要求得2分；基本满足要求或内容有欠缺得1分；不满足得0分。 |
| 会议制度（3分） | 针对本项目的特点和招标内容，建立完善的工地会议制度。完全满足要求得3分；基本满足要求或内容有欠缺得1分；不满足得0分。 |
| 合理化建议（5分） | 针对本项目的特点和招标内容，提出科学、合理、可行的建议。所提建议合理可行的得5分；所提建议部分合理可行得3分，没有或不提供的不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准(10分)(C) | 报价得分(10分) | 以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础，当有效投标报价等于评标基准价时得10分；投标有效报价与评标基准价相比，每上偏1%扣1分，每下偏1%扣0.5分，最多扣10分。  偏差率=∣投标报价—评标基准价∣/评标基准价\*100%，（偏差率四舍五入保留2位小数） |

说明：

1、类似工程是指市政公用工程，需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、监理服务合同、竣工验收报告或竣工验收证明，完成时间以竣工验收报告或竣工验收证明的时间为准。

2、获奖监理业绩：①以投标人获奖证书为准，获奖时间以获奖证书颁发日期为准；②同一工程获得多个奖项的，按最高奖项计取，不重复计算。 ③国家级奖项是指：中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖、市政工程最高质量水平评价（原全国市政金杯示范工程）；④省级或市级奖项是指由建设行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在“中国社会组织政务服务平台”的登记信息查询结果网页截图）的工程质量奖项，获奖时间以证书颁发日期为准。

3、本项目配备的所有人员需提供相关证明资料（包括：注册证（如有）、培训证或上岗证、职称证（如有）、毕业证等原件扫描件）；须同时附上近一个月（2025年4月）的社保证明材料，社保证明需能反映参保人在该投标单位（含分公司）缴纳，否则不得分。

4、管理体系认证证书：需提供认证证书清晰扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果网页截图，否则不计分。

5、A级纳税人：须提供税务部门官网的查询结果网页截图（或打印页）及税务部门提供的相关证明文件。被评价单位必须为投标单位，且关联公司（含上级公司、子公司、分公司、控股及管理关系）的评价结果不予认可。

6、科学技术类奖项：科学技术类奖项以省级或以上政府部门或相关行业协会（或学会）颁发的获奖证书为准。提供获奖证书原件扫描件。颁发机构如为学会或行业协会的还需同时提供该学会或行业协会在“中国社会组织政务服务平台”的登记信息查询结果网页截图，否则不予计分。

7、以上所附证书证明文件均须提供原件彩色扫描件，投标人提供的网页截图（含网页打印件）或原件彩色扫描件必须加盖投标人印章且内容必须清晰可辨，如因网页截图或原件彩色扫描件内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。上述资料不提供或提供不完整或提供不符合要求的不得分。