合同编号：

广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期第三方检测、监测服务合同

委托方（甲方）：	  广州南沙科新置业有限公司

受托方（乙方）：

签定日期：二〇二五年  月

广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期第三方检测、监测服务合同

委托方(甲方)：    广州南沙科新置业有限公司

受托方(乙方)：

经 公开招标，甲方 确定乙方为 广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期第三方检测、监测服务的中标单位（中标通知书编号：                  ）。

甲方委托乙方开展 广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期第三方检测、监测服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》等的有关规定，经双方协商，达成如下条款。

- 一、工程概况

（一）工程名称：广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期第三方检测、监测服务

（二）工程地点：广州市南沙区

（三）工程概况：广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期位于南沙街环市大道西南侧、广隆涌东侧、广兴路西侧，本项目由两块地构成，项目总建筑面积约128813㎡，项目可建设用地面积约30853㎡。

- 二、检测、监测内容及要求：

（一）检测、监测服务内容包括但不限于以下内容（详见报价清单）：常规材料检测、地基基础工程检测、结构实体工程检测、钢结构检测、节能工程检测、智能化工程检测、环境工程检测、人防设备检测、分户验收、高支模监测、主体沉降监测等。防雷检测、水质检测、消防检测由甲方另行委托。

- 检测、监测服务范围：本次服务内容包含但不限于以上所提及的常规材料检测、地基基础工程检测、结构实体工程检测、钢结构检测、节能工程检测、智能化工程检测、环境工程检测、人防设备检测、分户验收、高支模监测、主体沉降监测等项目（具体检测、监测、查验内容及数量以施工图、相关验收规范和质监站监督交底文件及甲方批复意见为准）。服务范围除以上工作外，还包括：

- 与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测、监测工作的协调，申报检测、监测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

- 在进行检测、监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

- 乙方需按相关要求将工程检测、监测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。上述工作发生的费用已包含在综合单价中。

- 本项目实施期间，如因本项目验收需要，经甲方确认需增加《工程量清单》中没有的其他检测、监测项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何理由拒绝为甲方提供检测、监测，并出具符合验收要求的检测、监测报告。若乙方资质不能涵盖的项目，由乙方委托有资质的相应单位实施，并按相关要求取得相应管理部门确认，确保不影响项目验收。

（三）检测、监测要求：必须符合国家、省、市有关规范规程和规定的要求。

- 三、检测、监测服务期限

自甲方向乙方发出中标通知书之日起至乙方按合同约定时间完成合同约定的全部工作内容止。部分监测内容/检测内容须待场地问题解决后方能实施，服务周期需满足实际施工要求。

- 四、法律、法规及相关管理规定

本合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。广东省、广州市现行的有关技术规范、规定及标准要求。本合同检测规程及其工程质量检验评定标准，按最新相应法律、法规、质量检验评定标准为准。若市政工程中没有相关的监测规程及其工程质量检验评定标准，可按建筑工程相关标准执行。包含但不限于（如有变化，按最新文件要求执行）

1.《工程测量规范》GB 50026-2020；

2.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019；

3.《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2023；

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2023；

5.《广东省建筑基坑工程技术规程》DBJ／T 15-20-2016；

6.《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016；

7.《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021；

8.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 ；

9.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325—2020；

10.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2023；

11.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2023；

12.《广州市住房和城乡建设局关于开展住宅工程按套出具质量合格证试点的通知》；

13.《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引的通知》。

本合同适用的相关管理规定包含但不限于甲方及上级主管部门针对本项目制定的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的制度、办法以及实施细则。

- 五、合同金额

（一）本合同价格暂定为（中标价）：含税金额￥                      元（大写：人民币                            ），不含税金额￥                      元（大写：人民币                            ），税率为      %。

中标下浮率：       %（1-投标报价/招标控制价的百分比）。

（二）各项综合单价包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费（综合考虑按现场实际可能存在多次进出场情况）、措施费、基准点及观测点埋设和损坏修复费（并且包括在建筑物全过程中观测频率不得少于设计文件和规范要求所规定的频率）、检（监）测试验费、报告编写费、各项管理费及所有因工程质量检（监）测应交纳的政府规费、利润、税金等，包括完成对应检（监）测项目所需发生的全部费用以及本合同明示或暗示的所有风险而进一步产生的费用，结算时综合单价不作调整。本合同工程量为暂定数量，工程量清单仅供参考，不作为结算的依据, 以经甲方确认的实际工程量为结算依据。综合单价及暂定数量详见本合同附件3。

(三)本合同新增检（监）测项目单价按照合同条款第九条执行。

- 六、检测、监测服务费的结算和支付方式

（一）结算方式

本合同结算金额为结算工程量乘以对应综合单价之和。结算工程量以经甲方确认的实际检（监）测数量为准。原则上高支模监测及主体沉降监测部分费用最终结算金额不超该部分的暂定合同金额，本合同其他部分检测、监测最终结算金额以甲方或相关部门审定为准。

（二）付款方式

1.进度款按自然季度支付。按照经监理及甲方审核确定的完成工作内容计算产值，乙方提交符合合同约定标准的检测、监测报告，并根据甲方有关计量及管理的规定流程办理请款，经项目的监理单位及甲方审核确定后20个工作日内支付上季度相应检测费用的80%，累计支付不超过合同暂定金额的80%。

2.乙方按照合同要求完成所有的检测、监测工作，并按甲方要求提交全部检测、监测成果报告和合格的申请资料后，双方根据实际完成工程量和甲方有关结算计量及管理的规定流程办理结算，结算审批完成后20个工作日内甲方支付至结算金额的100％。

3.甲方付款前，乙方须提供等额合法有效的增值税专用发票，因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的，责任由乙方承担；乙方未提供发票给甲方的，甲方可以顺延付款日期。

3.1甲方开票信息

公司名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

4. 以上付款甲方以转账方式支付，本合同签定乙方的银行及账号为甲方付款的唯一账号。乙方账户信息：

开户名称：

开户银行：

地    址：

账    号：

- 七、甲方责任

（一）甲方指定一名授权代表       （电话：       ）与乙方的授权代表建立工作联系，负责本项目有关工作事项，并对双方往来文件进行签收。

（二）甲方负责向乙方提供与检（监）测服务有关的资料：相关文件资料、项目监督登记号等。

（三）甲方负责协调现场提供进场条件。乙方确认在合同签定前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

（四）按合同规定的时间支付款项。

（五）甲方不提供检（监）测水源、电源。

- 八、乙方责任

（一）为了履行检（监）测服务，乙方应指定一名授权代表       （电话：       ）与甲方的授权代表建立工作联系，负责检（监）测工作期间的全面管理，并对双方往来文件进行签收。该授权代表须持有与本检（监）测项目相适应的资格证书。

如变更授权代表应事先经甲方书面同意。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

(二）工作方案要求：

在监测（检测）前向甲方提交监测、检测工作方案（含相关配套方案）。乙方编制的本项目监测、实体检测工作方案必须满足设计文件、国家现行技术规范及相关主管部门的要求，观测点布置及数量必须确保满足工程及周围环境安全，并按相关程序报审（涉及需要组织专家论证的，由乙方组织并承担相关费用，相关费用已包含在单价中），经甲方审批后实施。乙方提交的监测、检测工作方案（含相关配套方案）应符合规范性、科学性、合理性、可行性、经济性要求，节约成本，甲方对相关方案的审批并不免除乙方的责任。

（三）监测或检测频率和要求：

测点布置及频率按设计要求，并且须满足、符合建设行政主管部门和安全监督部门的相关要求。

（四）成果报告要求：

1.每次监测、检测后两个工作日内将监测、检测结果以书面形式一式伍份通知现场监理人员及甲方；现场全部监测、检测完成后三个工作日内提交正式检测报告（壹式 捌 份）。

2.所有检测、监测均应有详细完整的记录表、数据报表、图形和曲线等书面报告。

3. 根据项目需要按甲方要求提供中间成果报告（周报、月报等）

4.乙方提供的监测数据应满足广州市住房和城乡建设局的规定，按时上传，并按每周、每月及时上报监测简报。

5.检测、监测报告需要符合广州市南沙区安监站、质监站等相关主管部门要求。

6.提交的检测、监测试验报告应具有法定效力。

（五）现场工作要求：

1.乙方应严格按照设计要求、建设行政主管部门和安全监督部门的相关要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行检（监）测工作。进场后必须接受甲方及现场监理的监督并予以积极配合。

2.检（监）测工作需按甲方要求24小时内到场检（监）测，并在甲方指定的时间内按质按量完成，不能影响工程其他工序的实施。若未在规定时间内到场，则视为乙方违约并承担违约责任。

3.乙方在检（监）测过程中，若发现检（监）测结果异常时，需及时通知甲方、施工方及监理。对检（监）测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。乙方应无条件配合复检（监），由此产生的相关费用由责任方承担。

4.工程出现质量隐患时，必须立即上报甲方，因乙方未及时上报情况，而造成安全事故的，乙方需负相关责任，对甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

5.乙方必须按照国家、省、市、市政建筑相关的检（监）测规程及其工程质量检验评定标准、本合同的技术条件来开展进行检（监）测工程；由于乙方原因造成的停工、返工、窝工，由乙方自行承担全部责任并不得向甲方收取其他费用；同时乙方须承担因此给甲方造成的损失。

6.由于乙方原因造成工程检（监）测返工或增加工作量，甲方不另外支付费用。

（六）检（监）测人员要求：

1. 乙方检测人员必须持证上岗，甲方有权对现场检测人员的上岗证进行查实，如出现无证上岗现象甲方有权追究违约责任或上报主管部门。乙方必须按投标承诺派出满足本检（监）测服务需要人员，全部人员资格报甲方备案，乙方不得擅自更换人员。

2.甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照合同的规定履行的检（监）测人员，对违反合同对甲方或工程造成损失或不良影响的检（监）测人员，甲方有权对其进行警告、通报批评、要求支付违约金，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

3.即使是甲方要求或同意更换的检（监）测人员，其代替的检（监）测人员的资质需不低于投标文件的承诺，并且应得到甲方的认可。

（七）其他要求：

1.乙方应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水电，以及检（监）测人员交通、通讯费和本项目检（监）测用水电费等，由此发生的费用已包含在综合单价中。

2.，乙方在施工作业期间应对自己员工行为负责，不得损害或恶意中伤甲方、监理人以及施工单位人员。因其委派的人员操作不当而造成他人人身、财产受到损害的，乙方应承担相应赔偿责任。

3.在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方及总承包单位的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。乙方应安排已依法与乙方建立劳动关系的员工代表乙方履行本合同义务。乙方承诺已依法为其员工购买国家规定的社会保险、商业保险等福利待遇。乙方履约过程中，若乙方人员出现任何工伤事故、人身伤害、财产损失的，由乙方自行承担用人单位的法定责任和侵权责任，与甲方无关。甲方不因乙方员工代表乙方履行本合同义务而与甲方建立任何劳动关系、劳务关系、雇佣关系或承揽关系。若因乙方履约造成甲方财物损失或人员伤害的（包括但不限于甲方向任何第三方支付的补偿、律师费、差旅费、仲裁费和诉讼费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达费、印刷费、财产保全费、执行费、拍卖费等甲方的财物损失），乙方应全额赔偿甲方。

4.乙方在进行工作时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，并遵守甲方制定的质量、进度、安全、文明施工等各项管理规定和制度。

5.乙方需为投入本项目的工作人员购买相应的保险。乙方工作期间发生的有关安全事故、人身伤亡、罚款、损失赔偿、诉讼费及其他一切责任由乙方自行负责。

6. 工作全部完成后三天内，乙方及时清理现场垃圾，拆除临时设施，并负责运出现场，做到工完场清，且乙方人员亦全部撤离现场，否则视为违约并承担违约责任。

7. 乙方应执行甲方制定的《工程变更管理办法》规定，任何类别的变更必须按甲方规定的程序和审批进行，严格遵守“先批准，后变更”的纪律，未经甲方批准自行变更，乙方需承担由此引起的自身和工程施工承包方的责任，且甲方不予支付费用。若由于乙方原因引起的变更，由乙方承担由此产生的相关责任，且甲方不予支付费用。

- 九、新增项

（一）在实施过程中，只有发生了下列情况之一或另有约定的，可作为新增项目进行计算。

1.经甲方确认超出本合同约定承包范围的项目。

2.甲方另行委托的其他项目的检（监）测项目。

3.工程承包范围内工程量清单与批复的检测方案不匹配的项目。

（二）是否属新增检（监）测项目由甲方确定，对于甲方确定的新增项目，乙方应必须执行；

（三）新增检（监）测项目综合单价的确定

1.新增检（监）测项目在合同中有对应综合单价的，按合同中对应综合单价执行。新增检（监）测项目在合同中有类似综合单价的，按合同对应综合单价及相应下浮率（对应收费标准计算下浮率）调整执行。

2. 新增检测项目在合同中没有对应综合单价的，但在《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）中有对应收费标准的，则新增检测项目综合单价按《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》对应收费标准下浮40%后再乘以投标下浮率计算执行。

3. 新增检测项目在合同中和《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）中均没有对应综合单价的，则由甲乙双方另行协商定价。

- 十、合同变更及签订补充协议的要求

1、就服务范围内的有关工作，甲方可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同所发出的指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其它服务单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除，不足部分由乙方补足。

2、所有合同变更需经甲方批准方可实施，所有合同变更的申报审批应严格按甲方要求执行。本协议的任何变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。

- 十一、保密条款及知识产权归属

（一）甲方对提供的资料和乙方提交的成果拥有知识产权和所有权。未经甲方书面同意，乙方不得将有关资料及成果向第三人转让或用于其他项目。如发生以上情况，乙方除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应承担相应法律责任。

（二）乙方提交的成果不得侵犯第三人的知识产权，若因乙方侵犯第三方权利给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

（三）在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

（四）在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

（五）未经甲方书面同意，乙方不得泄露与本项目、本工程、本检测、监测合同有关的资料。

- 十二、履约保证金

（一）乙方是否提供履约担保：■提供；□不提供。

（二）乙方提供履约担保的形式、金额及期限：在本合同签定前，乙方向甲方提供合同总金额10%的履约担保，其担保方式采用以下第（1）种方式:

(1) 银行保函;

(2）现金保证金。

（三）银行保函的要求

乙方应按甲方要求的格式由在中华人民共和国注册经营且营业地点在广州行政辖区内中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行支行以上级别的银行开具不可撤销的履约保函。至合同履行完毕后的二十八（28）天内履约保函应保持有效。如因银行原因而导致所出具的履约保函的期限早于合同履行完毕后的二十八（28）天的，则乙方应在履约保函期满前自行对银行保函续保并承担由此产生的费用，乙方未按要求按期对银行保函续保，甲方有权暂停批准乙方的所有支付申请，直至乙方向甲方提交新的合法有效的银行保函时止。如工程延期，乙方有义务继续提供履约担保。由于甲方原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由甲方承担；由于乙方原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由乙方承担。履约保函作为本合同的组成文件之一。

（四）履约担保的退还

（1）银行保函：于合同履约完毕后二十八（28）天内退还。

（2）现金保证金：于合同履约完毕后二十八（28）天内，凭甲方开具的收据退还。履约保证金均不计利息。

- 十三、违约责任

（一）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方除退还甲方已支付的所有款项外，还须按合同暂定价的20%承担违约金，给甲方造成损失的还需承担赔偿责任。

（二）乙方未按合同约定的时间提交各项检（监）测成果及最终成果报告的，每逾期一日，应按合同暂定价的 万分之四向甲方支付逾期违约金，逾期超过十五日的，甲方有权单方解除合同，乙方须按合同暂定总价的20%承担违约金，给甲方造成损失的还需承担赔偿责任。

（三）乙方未按合同约定的时间到达现场，每发生一次，乙方向甲方支付违约金￥5000.00元；当甲方向乙方作出合理的书面指示，乙方应按照甲方书面指示执行，乙方拒不执行，甲方有权暂停支付乙方进度款，直至乙方执行到位为止。同时，每发生一次，乙方向甲方支付违约金￥5000.00元。

（四）乙方擅自更换人员或甲方书面要求更换不符合工作要求人员的，每更换一人次，乙方向甲方支付违约金￥5000.00元，且乙方更换人员需满足甲方要求。

（五）乙方未按要求及时清理现场垃圾，拆除临时设施并撤离现场，按每天￥10,000.00元承担违约责任；

（六）乙方不得徇私舞弊、弄虚作假、不负责任，一经发现，乙方除向甲方支付合同暂定价20%的违约金外，还需承担由此给甲方造成的一切损失。同时，甲方视情节轻重，有权解除本合同，并向相应主管部门申请禁止乙方在南沙区明珠湾区从事所有检测工作。

（七）由于乙方原因造成检（监）测成果报告质量不合格，不能满足技术要求时，乙方应立即无条件进行修改、返工直至符合本合同要求，由此增加的费用由乙方承担。若由此造成逾期交付检（监）测成果报告的，按本条第（二）款执行。

（八）工程出现质量隐患时，因乙方未及时上报情况，而造成安全事故的，因此给甲方造成实际损失的，乙方应负责赔偿。

（九）合同规定的乙方的工程项目，未经甲方书面批准，乙方不得将任何工程项目私自分包或违法转包给第三方，若经确认有未经甲方批准的第三方检测单位进场，甲方有权拒绝验收分包单位的检测成果，并有权单方解除合同，乙方除向甲方支付合同暂定价20%的违约金外，还需承担由此给甲方造成的一切损失。

（十）本合同履行期间，因以上乙方原因造成甲方解除合同的，乙方除退还甲方已支付的全部款项外，还须按合同暂定价的20%承担违约金。由此造成甲方损失的，乙方还须承担赔偿责任。

（十一）上述违约金、赔偿金，甲方有权在履约保证金、进度款或结算金额中扣除，不足以扣除的，乙方须在收到甲方通知的十天内向甲方付清。上述损失范围包括但不限于工程修复、损毁而支付的费用、对第三方作出的赔偿、律师费、差旅费、诉讼费和仲裁费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达费、印刷费、执行费、拍卖费等。

- 十四、争议的解决

本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方同意向工程所在地人民法院起诉。

- 十五、合同的组成文件及解释顺序

下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1）合同实施期间双方签定的补充协议；

(2）本合同条款及其附件；

(3）中标通知书；

(4）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；

(5）标准规范及有关技术文件、图纸；

(6）法律、法规及相关管理规定；

(7）投标文件及其附件；

(8）经双方认可的来往传真、电报、会议纪要等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。

- 十六、其他

- 本合同如有未尽事宜，双方可另行签定补充协议。

（二）本合同正本   份，双方各执   份；副本   份，甲方    份，乙方执   份。合同正副本具同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

附件：1、南沙区建设工程项目廉洁责任合同

2、中标通知书

3、工程量清单

4、招标答疑

5、履约保函（格式）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： 法定代表人/委托代理人： （签字或盖章） | 地址： 法定代表人/委托代理人： （签字或盖章） |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |

- 附件1：

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：  广州南沙科新置业有限公司

承包人（受托人）：

建设工程项目：广州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地块项目一期第三方检测、监测服务

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

| 发包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： | 承包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： |
| --- | --- |

- 附件2、中标通知书

- 附件3、工程量清单

- 附件4、招标答疑

- 附件5：履约保函（格式）

致：      （发包人全称）（下称发包人）

鉴于       （承包人全称）（下称：承包人）已收到      （工程名称）的中标通知书，并保证按招标文件的要求履行、实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在招标文件中要求承包人在收到中标通知书后、签订技术服务合同前，应通过合同约定的银行提交合同指定的承包人履行本项目技术服务合同全部义务和责任的相应担保金额的银行保函，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)           元(¥      元)向发包人提供不可撤销的担保。

本行作为保证人并代表承包人向你方承担支付人民币                  万元（￥：      元）的责任，在收到你方书面付款要求后，并不要求你方出具证明或说明理由，即在上述担保金范围内向你方支付。但本保函的担保金额应不超出你方与承包人签署且正在履行的技术服务合同总金额的10%。

本行放弃你方应先向承包人索赔上述金额然后再向本行提出要求的权力。

本行还同意，在你方和承包人之间的合同条件发生补充或修改后，本行所承担保函的责任不变，有关补充或修改亦无须通知本行。

本保函自签发之日起生效，至担保金额支付完毕，或在缺陷责任期结束后的二十八天起失效。

担保人（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

地址：

日期：   年    月    日