# 招标公告

广东省国际工程咨询有限公司受汕头市潮南区广业水务发展有限公司的委托，对其汕头市潮南区广业水务发展有限公司2025 年度给水管道应急抢修维护与安装项目进行国内公开招标。

- 招标项目

- 1.1项目施工内容

潮南平原片区9个镇（街道）范围内的给水管道日常应急抢修维护、管道安装敷设,包括但不限于给水管道破漏抢修、管材管件安装、水表阀门拆装、道路破挖恢复、管槽开挖回填、管道除锈油漆维护等。

- 1.2项目建设地点：陈店、司马浦、两英、仙城 、峡山、胪岗、井都、陇田、成田9个镇(街道)。

- 1.3建设工期:自招标人合同签订日起满1年或项目已达到双方签署的合同暂定金额。

- 1.4标段划分：本项目分为两个标段。

标段一：施工范围为陈店、司马浦、两英、仙城4个镇。

标段二：施工范围为峡山、胪岗、井都、陇田、成田5个镇(街道)。

注：（1）投标人可以自行选择参加本次招标项目的一个或多个标段的投标，若投标人同时参加多个标段的投标，需分别单独办理各标段投标登记手续，投标文件可递交同一套投标文件，但在投标文件封面及投标文件格式中明确注明所投标段（标段一、标段二）。本项目可以兼投但不可以兼中，只能中其中一个标段；投入人员可以相同；

（2）按照标段一、标段二的顺序依次先后开标、评标，若已成为前面完成评标招标的某标段第一中标候选人的投标人，视为自动放弃后面另一标段的中标资格，但仍可以参与后面评标招标项目投标和评审，若在后面评标的标段评审排名第一，则由该标段经评审的次名上升递补成为第一中标候选人，以此类推；

（3）如果出现某标段的第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的：仅在该标段内按照已确定的中标候选人顺序依次上升替补定标，不影响其他标段的中标候选人推荐及定标工作；若替补上来的中标候选人已成为其他标段的第一中标候选人，则由该标段排名紧随其后的中标候选人上升替补成为第一中标候选人，并以此类推；若该标段所有中标候选人都不能成为中标人，则该标段招标失败，不影响其他标段中标人的确定；

（4）若某标段在确定中标候选人后，因其他原因导致该标段重新招标或中标通知书不能发出，将不影响其他标段中标人的确定。

- 1.5招标控制价:标段一为302.92万元；标段二为375.30万元。

- 1.6承包方式：综合单价承包，投标人报出的单价在合同有效期内固定不变。本项目所指的综合单价为固定全费用综合单价，包括完成一个清单内容所需的人工费、材料费（不包括甲供材料）、设备费、机械使用费、管理费、利润、绿色施工安全防护等在内的各类措施费、规费、税金以及有关文件规定的调价等一切风险费用，还包括工程保险等全部费用。其中，税率9%，并按招标人要求提供增值税专用发票。如因法律法规或税收相关政策发生变化，本项目适用税率相应进行调整，按照新的税率调整本合同结算价，不含税价款不调整。

2．投标人资格要求

2.1 投标人资格要求（适用于两个标段）：

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

（2）投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包贰级或以上级别施工总承包资质。

（3）投标人需具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

2.2业绩要求：投标人自2020年1月1日至今完成过一项或以上的市政给排水工程或类似施工项目业绩（或设计施工总承包或EPC项目或工程总承包或勘察设计施工总承包业绩中的施工部分业绩），业绩时间以竣工报告时间为准。

2.3 主要负责人资格要求：

（1）投标人拟担任本工程项目的负责人须具有市政公用工程专业贰级或以上级别的注册建造师资格；

（2）项目负责人持有安全生产考核合格证（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

2.4安全员要求：专职安全员资格要求：专职安全员不少于1人，专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3类)。

2.5投标人在投标截止时间前未被列入全国法院失信被执行人名单信息公布与查询(http://zxgk.court.gov.cn/)“记录失信被执行人”或“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”记录名单。(具体查询结果以招标人或招标代理于开标当日在以上网站查询结果为准)。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7 其它要求

（1）投标人及拟担任本工程项目负责人投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

（2）投标人须承诺在投标截止时间前三年内，没有处干被责令停业的;没有处于被暂停或取消投标资格的;没有处于财产被接管或冻结的;在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或重大安全事故的（提供书面声明）。

（3）投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则同意被视为自动放弃中标，由招标人没收投标人提交的投标保证金，赔偿招标人由此造成的所有损失，同意招标人把投标人列入黑名单，且承担因此而产生的全部法律责任。

3.发布招标公告、投标登记、招标文件获取时间：

3.1发布招标公告、投标登记、招标文件获取时间：2025年  月 日  时0分至2025年  月  日16时0分。

4.递交投标文件时间、开标时间及办理投标登记手续：

4.1投标登记时应提供：

（1）企业法人营业执照副本、企业资质等级证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件；

（2）企业法定代表人证明书，法人授权委托证明书；

（3）拟派项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证、职称证、工作证（或聘书）、第二代居民身份证复印件；

（4）拟任本项目的专业类专职安全生产管理人员C类安全生产考核合格证；

（5）以上拟派人员（必须按一人一岗配置）在本单位投标截止时间前连续6个月的缴纳社保证明。

4.2投标登记需提交的资料：

请投标人在广州公共资源交易中心完成线上投标登记后将《投标登记申请表》和以上投标登记时应提供资料要求提交的资料盖章扫描上传至广咨电子招投标交易平台（网址：www.gzebid.cn）办理登记手续（如投标人尚未注册，请根据网站指引进行注册，注册后完善主体资料并经平台审核后方可办理登记手续）,《投标登记申请表》自行到广州公共资源交易中心网站下载，加盖公章及法定代表人章。

4.3购买招标文件费用为每个标段人民币500元，由收款机构开具发票。

投标人在完成上述流程后请自行登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行网上获取招标文件。

获取招标文件、注册、完善主体资料的相关操作见网站“平台服务>>操作手册》广咨国际数字化采购咨询平台供应商操作手册”

招标文件购买支持微信、支付宝两种方式，支付成功后即可下载招标文件，同时我司会为您开具增值税普通电子发票，您可以登录系统选择对应项目下载电子发票。

（1）【广咨平台操作指引】热线电话：400-9030-870， 网站客服QQ：2136118347；

（2）【标信通APP移动CA及电子签章】客服热线：400-658-7878；

（3）【广咨平台技术支持】QQ群：415893172，服务QQ：1592177016

注：上述费用在获取招标文件后不予退还。

4.4在规定的投标登记期间，投标登记的单位不足3名时，招标人（或招标代理机构）有权：

（1）发布公告延长接受投标登记时间。在延期投标登记时间内，已投标登记单位的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的单位可根据公告的约定参与投标登记。

（2）依法重新招标。

4.5递交投标文件起始时间：2025年  月  日9时00分。截止时间：2025年  月 日9时30分。地点为广州公共资源交易中心第  开标室（广州市天河区天润路333号2楼）。

4.6开标时间：2025年  月  日9时30分。

4.7逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.8招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。请密切留意补充公告中的相关信息。

4.9递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

4.10本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名，或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。本项目为非电子评标，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及U盘。

5.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）、粤采易阳光采购平台（https://www.gdycy.com/）、广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn）上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

6 其它事项

6.1 本项目不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘本项目的周边环境。

6.2 本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。

6.3 有关投标登记及购买招标文件相关事宜，与招标人或招标代理机构联系。

6.4投标人应及时在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，因企业或项目负责人录入异常造成投标登记不成功的，不予接收其投标登记。投标人应及时维护其企业登记信息。

6.5 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标代理机构书面提出。

异议受理部门：广东省国际工程咨询有限公司

联系人：陈工

电话： 020-83546109

地址： 广州市环市中路316号金鹰大厦10楼

电子邮箱：gmetb2@126.com

7.联系方式

招标人：汕头市潮南区广业水务发展有限公司

联系人：黄工

电话：0754-87750101

地址：汕头市潮南区陇田镇东波居委枕头埔洋办公楼

招标代理 ：广东省国际工程咨询有限公司

联系人：陈工

地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼

电话：020-83546109

电子邮箱：gmetb2@126.com

招标监管单位：广东省广业环保产业集团有限公司

联系人： 李工

联系电话：020-38116803

广东省国际工程咨询有限公司

2025年  月  日