广州油制气厂地块（珠江四季花园）配建道路工程项目全过程工程咨询（包含项目管理、监理、招标代理、全过程造价咨询服务）合同

|  | 甲方： | 广州市城实投资有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方： |  |  |
|  | 签订时间： | 2025年 月 |  |

目录

第一部分 协 议 书	2

二、 工程概况	2

三、 全过程工程咨询工作内容及服务范围	2

四、 工作目标	3

五、 服务期	3

六、 合同价款	3

七、 承诺	5

八、 词语含义	5

九、 补充协议	5

十、 签订时间	5

十一、 签订地点	5

十二、 合同生效	5

十三、 争议的解决方式	5

十四、 合同份数	6

第二部分  合同条款	7

一、 一般约定	7

二、 基本义务权利责任	11

三、 项目管理专项条款	22

四、 工程监理专项条款	28

五、 招标代理专项条款	32

六、 全过程工程造价咨询专项条款	34

七、 人员保险	40

八、 违约责任	40

九、 索赔	46

十、 反商业贿赂条款	47

十一、 争议解决	47

附件1、工程建设项目廉政责任书	49

附件2：	52

附件3：	53

附件4：	54

- 第一部分 协 议 书

甲方：广州市城实投资有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州油制气厂地块（珠江四季花园）配建道路工程项目全过程工程咨询（包含项目管理、监理、招标代理、全过程造价咨询服务)及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 工程概况

## 工程名称：广州油制气厂地块（珠江四季花园）配建道路工程项目全过程工程咨询（包含项目管理、监理、招标代理、全过程造价咨询服务)。

## 工程地点：广州市天河区。

## 工程规模：本项目位于广州市天河区的东，线路大致围绕珠江花城地块，共包含三条道路，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。

## 工程概算：项目总投资：人民币 283575800.00元，其中建安工程费：约人民币 / 元（在实施阶段，甲方有权根据审批情况调整工程费限额)。

# 全过程工程咨询工作内容及服务范围

## 全过程工程咨询工作内容：广州油制气厂地块（珠江四季花园）配建道路工程项目全过程工程咨询服务，包括项目管理、工程监理、招标代理及全过程造价咨询服务等工作。

## 服务范围：

            - 项目管理服务范围：对项目建设的全过程进行总体管理，内容包括但不限于以下内容：为招标人提供前期报建、设计管理、监理管理、管线迁改等工作的协调和管理、招标管理、施工项目管理、档案信息管理、结算、决算初审等服务，代表招标人对工程项目进行质量、进度、投资控制和安全文明施工、合同、信息等管理工作。

            - 工程监理服务范围：本次招标包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段等各阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理及组织协调等监理工作。

            - 招标代理服务范围： 依法负责珠江四季花园配建道路建设过程中工程施工类项目、服务类项目、采购类项目的公开招标代理工作，包括但不限于：勘察设计、主体工程结构施工及总承包管理配合服务、检测及监测服务、施工图审查服务等(具体以实际委托为准)。

            - 全过程造价咨询服务范围：包括但不限于以下内容：设计阶段造价咨询、项目招标阶段造价咨询、施工阶段造价咨询、项目竣工结算阶段造价咨询、项目决算阶段造价咨询, 工程量清单和招标控制价编制及招标人要求的本工程其他全过程投资控制服务事项等。

# 工作目标

本项目全过程工程咨询服务的工作目标包括：

## 监理进度控制目标：工期控制目标约为 36 个月，自合同签订之日起至竣工验收之日止。

## 监理质量控制目标：达到合格工程。

## 监理安全文明控制目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。

## 全过程造价咨询控制目标：动态的控制工程建设全过程，根据市场经济的发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，合理地确定项目各阶段的造价和有效地控制造价，以提高投资效益和建筑安装企业经营效果，不超过甲方批复的施工图版目标成本。

# 服务期

从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。

# 合同价款

## 签约合同含税总价为¥        元（人民币大写：                 ），其中：

            - 项目管理费暂定为：¥       元（其中不含增值税价        元，增值税税率6%），增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为:*鉴证咨询服务*项目管理费；增值税发票开具单位为：                         ；

            - 工程监理费暂定为：¥       元（其中不含增值税价       元，增值税税率   6%），增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为:* 鉴证咨询服务* 监理费；增值税发票开具单位为：                        ；

            - 招标代理费暂定为：¥       元（其中不含增值税价       元，增值税税率6%），增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为:* 鉴证咨询服务*招标代理费；增值税发票开具单位为：                        ；

            - 全过程造价咨询费暂定为：¥       元（其中不含增值税价       元，增值税税率6%），增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为:* 鉴证咨询服务*造价咨询费，增值税发票开具单位为：                        。

## 合同价款及合同项下各项应支付的费用，已包含乙方按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于乙方自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经甲方书面同意，本合同不含增值税价不予调整。

## 合同的结算金额（含增值税）超出原已签订合同金额的10%或者超出金额为50万元以上时，均需签订补充协议。

## 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

## 乙方所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，且发票（只是开发成本类的）上必须注明工程名称：广州油制气厂地块（珠江四季花园）配建道路工程项目全过程工程咨询（包含项目管理、监理、招标代理、全过程造价咨询服务)，工程所在地具体地址：广州市天河区。

## 乙方应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达甲方。若乙方开具的增值税发票信息不正确，应在接到甲方要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，乙方应配合甲方按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得甲方可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

## 本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为乙方收取，则乙方必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。乙方向甲方支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，乙方向甲方开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。

## 甲方的开票信息

            - 公司名称（一般纳税人）： 广州市城实投资有限公司

            - 纳税人编码：91440101076533591Q

            - 开户银行帐号：44001491204053002362

            - 开户银行名称：中国建设银行广州帝景大厦支行

            - 地址：广州市天河区花间南二街二巷125房

            - 电话：020-83789976

## 甲方以支票向乙方支付合同款，合同款付款时限为达到付款条件后不短于20个工作日内。

## 甲方代表与乙方项目总负责人、各专业负责人

甲方代表：

乙方项目总负责人：

乙方项目管理负责人：

乙方工程监理负责人：

乙方招标代理负责人：

乙方全过程造价咨询负责人：

# 承诺

甲方承诺按照法律法规规定履行项目审批手续，并按基本建设程序以及合同约定的期限和方式办理合同价款支付申请。乙方承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

# 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

# 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

# 签订时间

本合同于         年    月    日签订。

# 签订地点

本合同在 广州市 签订。

# 合同生效

本合同经双方法定代表人或其授代表签字（或加盖印章）并加盖双方单位公章后生效。

# 争议的解决方式

1、双方因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，应协商或在有关主管部门主持下调解解决。协商、调解不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

- 在争议解决期间，乙方应必须尽职尽责继续完成甲方所委托的工作，否则，甲方有权先行解除合同，乙方须将有关资料无偿移交并追究乙方的违约责任。

# 合同份数

本合同正本一式 2 份，甲方、乙方各执 1 份；副本 14  份，甲方执 7  份，乙方执 7  份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

| 甲方：（盖公章） 广州市城实投资有限公司 | 乙方：（盖公章） |
| --- | --- |
| 地址：广州市天河区花间南二街二巷125房 | 地址： |
| 法定代表人或其授权甲方：（签字或盖章） | 法定代表人或其授权甲方：（签字或盖章） |
| 联系电话：020-83789976 | 联系电话： |
| 开户银行：中国建设银行广州市帝景大厦支行 | 开户银行： |
| 账号：44001491204053002362 | 账号： |
| 邮编：510060 | 邮编： |

- 第二部分  合同条款

# 一般约定

## 定义

在本合同（合同的定义见下述）中，凡出现下述词句，其表述应指本定义指明的含义，除非双方认可对其含义作出另外的解释：

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

### “工程”是指甲方委托实施全过程工程咨询服务的工程，本合同中指广州油制气厂地块（珠江四季花园）配建道路工程项目全过程工程咨询服务，包括项目管理、工程监理、招标代理及全过程造价咨询服务等工作，即本合同第一部分第2点的内容。

### “甲方”是指承担直接投资责任的、委托项目全过程工程咨询服务业务的一方，本合同中指广州市城实投资有限公司或指其合法继承人和允许的受让人。

### “甲方代表”是指由甲方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、配合乙方开展咨询工作的负责人。

### “乙方”是指承担全过程工程咨询服务的一方，本合同中指                        ，或指其合法继承人和允许的受让人。

### “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方、乙方以外与工程建设有关的当事人。

### “承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关第三方合同的当事人，及其合法的继承人。

### 施工单位：是依法取得相关资质等级证书并在资质等级范围内从事承揽工程的企业，包括施工总承包单位，施工专业承包单位。

### “项目咨询团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方成员。

### “项目总负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

### “全过程工程咨询服务工作”指根据“工作计划”中的要求，由乙方提供的全过程工程咨询服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。“工作计划”未列示、但仍系本项目工程必须的作业，也是乙方全过程工程咨询服务的工作内容。

### “全过程工程咨询”是以技术为基础，综合运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为投资建设项目决策、实施，全过程提供综合协调咨询管理的智力服务。

### 项目管理是指乙方受甲方的委托 ，项目管理单位根据本合同所履行的服务。

### 工程监理是指乙方受甲方的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

### 造价咨询人：是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

### 招标代理业务：甲方委托乙方代理实施工程建设项目招标的工作内容。

### “合同”是指甲方与乙方之间的协议，包括:“协议书”、双方认可的“工作计划”、“合同条件”、“项目管理责任条款”、项目招投标评标的相关文件及项目实施过程中共同签署的补充与修改文件等。

### “工作计划”指根据“合同”记述甲方所要求的工作性质及工作内容所作的计划性文件和修改补充文件。

### “日”是指任何一天零时至下一天零时的时间段。

### “基准日期”：指投标截止之日前28天的日期。

### “月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

### “季度”是根据公历从一个月份中任何一天开始到三个月后相应日期的前一天的时间段。

### “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

### “正常工作酬金”是指在协议书中载明的，乙方完成正常工作，甲方应给付乙方的酬金。

### “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的酬金。

### “批准”指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

### “书面形式”指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

### “违约责任”指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

### “索赔”指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

### “商定的补偿”是指第二部分中规定的根据合同应支付的额外款项。

### “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

## 语言、标准和法律

### 本合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

### 本合同适用的法律是包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等在内的中华人民共和国的有关法律、行政法规，以及部门的有关规章，或工程所在地的有关地方性法规和规章。

### 中华人民共和国有关行政部门和工程所在地的合法的有关设计、施工及验收规范适用于本合同。

## 合同文件的优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

            - 履行本合同的相关补充协议；

            - 协议书；

            - 合同条款；

            - 合同附录及附件

            - 甲方针对本项目管理的工作指引、各项制度、规定 ；

            - 中标通知书；

            - 招标文件及答疑；

            - 国家及广东省、项目所在市的标准、规范及有关技术文件；

            - 投标函及投标文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。在甲方作出决定之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。

## 文件的提供和照管

### 乙方文件的提供

乙方应在规定的期限内按照合同约定的数量向甲方提供乙方文件。合同约定乙方文件应批准的，甲方应当在合同约定的期限内批复。乙方的文件的提供和审查按工作指引执行。

### 甲方提供的文件

按约定由甲方提供的文件，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。

### 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

### 文件的照管

乙方应在现场保留一份合同、甲方要求中列出的所有文件、乙方文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。甲方有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

## 联络

### 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

### 第5.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

## 转让和分包

### 除合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

### 未经甲方事先批准，乙方不得将本合同的任何部分分包出去。

### 对于部分特殊的专项设计(非主体且专业性特别强的专业工程允许分包，如安防)工作，因行业特殊要求或甲方认为乙方不足以胜任本合同的部分设计工作时，甲方可与乙方共同选择具有相应资质的设计单位进行专业设计分包，并由乙方统一管理。相应的设计分包费用由乙方和分包人自行协商确定。乙方对分包乙方的一切设计成果负全责。甲方不负责分包设计费用。

## 化石、文物

### 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应督促并要求承包人采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知甲方。甲方和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致工期延误，工期可相应顺延。若同时产生增加的费用，由甲方承担。

### 乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

## 甲方要求中的错误

### 乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。对确实存在的错误，甲方坚持不作修改的，应承担由此导致乙方增加的费用或延误的工期。

### 乙方未发现甲方要求中存在错误的，乙方自行承担由此导致的费用增加或工期延误，但合同条款另有约定的除外。

### 变更期，由甲方承担，并向乙方支付合理费用。

            - 甲方要求中引用的原始数据和资料；

            - 对工程或其任何部分的功能要求；

            - 对工程的工艺安排或要求；

            - 试验和检验标准；

            - 除合同另有约定外，乙方无法核实的数据和资料。

## 合同变更、暂停与终止

### 在本合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分进行工程咨询工作时，乙方应当立即通知甲方，该工程咨询工作的完成时间应予延长，只有在甲方通知中明确已构成全过程工程咨询服务工作暂停的情况下，才构成全过程工程咨询服务工作暂停。全过程工程咨询服务工作暂停后，当恢复执行全过程工程咨询服务工作时，应当增加经双方确认不超过 15 天的时间用于恢复执行全过程工程咨询服务工作。

### 乙方在应当获得全过程工程咨询服务各阶段费用之日起 30 天内，仍未收到甲方同意支付款项证明，而甲方又未对乙方提出任何书面意见时，或已暂停执行全过程工程咨询服务工作时限超过6个月仍没有得到甲方关于重新开始全过程工程咨询服务工作的通知，乙方可向甲方发出催告通知。如果催告通知发出后 14 天内未得到甲方答复，乙方可选择解除合同、取消部分全过程工程咨询服务工作，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分全过程工程咨询服务工作。

### 在合同履行过程中，甲方发现乙方无法或无能力履行合同义务或服务成果质量不能满足甲方要求，则甲方有权要求乙方调换乙方人员，如仍然无法满足要求，则甲方有权单方面终止合同，并要求乙方赔偿损失。

### 如果按照本条上述各款暂停或终止合同，则甲方应按暂停或终止之日项目所处阶段及已取得的全过程工程咨询服务工作正式成果确认合同规定的服务费，并以此向相关政府部门申请进行费用清算。最终清算费用以相关政府部门批准金额为准。

### 本合同于双方完全履行相应的合同义务并达到本合同目的后自动终止。合同终止后并不影响各方应有的权利和应承担的责任，双方仍应遵循诚实信用原则，继续履行本合同的通知、协助及保密等义务。

## 其他

### 如一方的营业地址、电话、法定代表人等发生变更，应提前 7 天书面通知对方。

### 其他未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律规定执行。

# 基本义务权利责任

## 甲方的义务

### 项目管理业务甲方的义务

#### 按项目管理服务委托合同的相关约定向乙方支付项目项目管理服务费用。

#### 甲方应当为乙方协调工程建设的相关外部关系，为项目管理工作提供外部条件。

#### 除另有约定外，甲方对于乙方在项目管理期间提出的书面意见，应当在收到书面意见后的7个工作日内给予答复。

#### 甲方应当授权一名负责人____________与乙方保持联系。

#### 甲方提出的变更要求，应当提前7日书面通知乙方，并对乙方报送的变更实施方案及所形成的成果（如投资增减、工期影响等）及时审查确认。

#### 甲方应当在项目管理服务委托合同签订后10个工作日内，向乙方移交本项目前期工作的相关资料。

#### 甲方应当履行项目管理服务委托合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

#### 甲方不得超越本合同权利义务对乙方进行不当干预。若该不当干预导致合同履行中止和工程质量、进度受损失均应由甲方承担责任。

#### 如果甲方在规定的支付期限内未付项目管理、监理、全过程造价咨询、招标代理报酬，每迟延一天，应就逾期未支付的款项按照中国人民银行发布的同期贷款基准利率计算和支付逾期付款违约金。

## 工程监理业务甲方的义务

### 告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

### 提供资料

在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

### 提供工作条件

甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。

### 甲方应按照约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供乙方无偿使用。

### 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

### 甲方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。

### 甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

### 答复

甲方同意在7天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

### 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

## 招标代理业务甲方的义务

### 甲方将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同招标代理专项条款中约定。

### 甲方按本合同招标代理专项条款约定的内容和时间完成下列工作：

            - 向乙方提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准手续规划许可、报建证等)及资金落实情况资料；

            - 向乙方提供完成本工程：招标代理业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向乙方详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

            - 向乙方提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同招标代理专项条款内约定；

            - 指定专人与乙方联系，指定人员的姓名、职务、职称在本合同招标代理专项条款内约定；

            - 根据需要，作好与第三方的协调工作；

            - 按本合同招标代理专项条款的约定支付代理报酬；

            - 依法应尽的其他义务，双方在本合同招标代理专项条款内约定。

### 乙方在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理范围的合理化建议，经甲方同意并取得经济效益，甲方应向乙方支付一定的经济奖励。

### 甲方负有对乙方为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。

### 甲方未能履行以上各项义务，给乙方造成损失的，应当赔偿乙方的有关损失。

## 全过程造价咨询业务甲方的义务

### 甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

### 甲方应当在约定的时间内，向乙方无偿提供与本项目咨询业务有关的所有基础资料。

### 甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

### 甲方应授权胜任本项目造价咨询业务的代表，负责与乙方联系。

## 乙方的义务

### 项目管理业务乙方的义务

#### 乙方应在甲方委托的工程范围以及服务期限内，根据甲方授权和有关法律、法规的规定，为甲方之利益，诚实、勤勉地履行项目项目管理的各项义务。

#### 乙方应监督项目第三方的工作，授权乙方在授权范围内，保证各项目第三方单位按各自合同所约定的职责和义务完成各自工作。

#### 乙方应按本合同约定完成项目管理工作，未经甲方同意不得变更建设方案、建设规模、建设标准、建设内容、总投资额、重大技术方案以及实施操作程序等。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，乙方应严格按照乙方制定的设计变更管理办法执行。

#### 在不影响政府批准的工期，建设规模、标准和总投资不突破的前提下，乙方对甲方提供的各项功能需求和相关建设标准必须完全接受。甲方提出的变更要求，提前7天书面通知乙方，乙方应在收到通知之后7日内将变更实施方案及所形成的成果（如投资增减、工期影响等）报送甲方，并在甲方确认后立即组织实施。

#### 乙方在签订项目管理服务委托合同后15日内，应依照投标文件的相关承诺组建项目项目管理经理部，并向甲方报送项目负责人、技术总负责人、各专职部门负责人及派驻现场人员名单和项目项目管理方案。未经甲方同意，乙方不得擅自变更上述人员。经得甲方同意之后更换各类专业技术及管理人员的，更换后人员的专业资质不得低于被更换人员专业资质。

#### 在项目管理服务委托合同签订后，乙方应提供驻场人员名单，按甲方要求的时间、人数及人员状况派员在甲方办公地点驻场办公，并直接接受甲方的管理。

#### 在项目初期，项目负责人、技术总负责人、专职部门负责人员必须进驻现场；随着项目工作的逐渐深入，各类相关技术人员应按照每一工作阶段的详细用人图表和工作计划进驻现场，总人数应不低于投标承诺，且各专业人数应配置合理。

#### 进驻现场的项目负责人、技术总负责人、专职部门负责人员必须保证每星期一至星期五坚守岗位，（节假日应轮流值班），考勤记录按月报送甲方。

#### 乙方在本合同履行期间，应依照投标文件的相关承诺配置交通设备，甲方有权随时进行抽查。更换交通设备须经甲方同意，更换后交通设备的状况不得低于被更换车辆。

#### 乙方必须积极地配合和服从甲方对工程建设和管理过程的各个阶段的稽查和监督，乙方不得以甲方直接干预乙方的正常管理工作为理由阻挠和拒绝。

#### 乙方对于甲方在项目管理期间提出的书面意见和建议，必须在收到书面意见和建议后的5个工作日内以书面的形式给予答复，否则视同认可。

#### 对于甲方在本合同之前与项目第三方已签订的合同，乙方应该按照所签订合同的要求，在甲方委托授权的范围内，认真履行合同中的权利、义务和职责，保证合同执行的连续性。

#### 乙方在项目管理期间，不得与项目第三方恶意串通损害甲方利益。

#### 在项目管理过程中，甲方与项目第三方分别签订设计、施工合同之时及之后，乙方要对项目第三方严格审核，不允许同一单位或关联单位同时担当本项目的设计、施工和监理工作；同时应严格禁止项目第三方转包或分包设计、施工任务的行为。

#### 在项目管理过程中，项目的设计、施工等单位一经确定，未经甲方同意，乙方不得擅自更换。

#### 乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方因此而支出的包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等在内的各种费用。

#### 乙方应严格按照国家基本建设程序执行项目的过程管理。

#### 乙方承诺向甲方提交的所有文件均真实、准确及完整。

#### 对本合同规定的缺陷责任期内发现的任何质量问题，乙方应承担督促、组织、落实、管理责任单位维修、返工、整改等管理责任。

#### 乙方对因订立或履行本合同而了解、取得或接触到的，与甲方有关的所有文件、材料及其他信息(无论这些信息是技术性的还是商业性的)严格保密。除非获得甲方的书面同意，不得自行使用或许可项目第三方使用；也不得以任何方式向项目第三方予以披露。乙方有义务采取合理的措施保证其雇员遵守本合同的各项规定，同时对雇员(包括原雇员)因违反本条款给甲方方造成损失的，应承担赔偿责任。不论本合同是否变更、解除或终止，本条款的约定持续有效。

#### 乙方协助办理工程一切险、第三者责任险、重要材料质量险等与工程项目建设相关的保险。

#### 除遵守国家有关法律法规、政策以及本合同约定外，乙方还应遵守甲方内部的各项规章制度、办法。

#### 当由于非乙方原因而被暂停项目管理服务时，乙方在收到甲方暂停执行项目管理服务通知后10个工作日内，应向甲方提交一份暂停项目管理服务对乙方所造成的经济损失和预计延误工期等情况的书面报告。甲方在收到乙方暂停项目管理服务情况报告5个工作日内，应与乙方商讨，并将具体意见答复乙方。乙方恢复执行项目管理服务后，按实际情况向甲方提交要求经济损失补偿和延长工期的报告。甲方在收到该报告后5个工作日内将具体意见批复给乙方，并与乙方办理拨付补偿款和延长工期的手续。

#### 在履行合同义务期间，乙方应按甲方的要求建立完备的台账制度，按时提交项目管理工作月报及项目管理业务范围内的专项报告，并按要求向甲方报告项目管理进展工作，接受甲方的监督和检查。

#### 对于甲方针对乙方的违约行为所提出的纠正意见，乙方应在要求的期限内予以纠正；若甲方无指定期限，则在收到该等纠正意见之日起十五日内予以纠正上述违约行为。

#### 乙方应负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，并审核项目勘察、设计、施工、监理、设备采购等合同和相关单位的请款申请等文件，后报甲方审批。

### 工程监理业务乙方的义务

#### 监理的范围和工作内容

#### 5.2.1.1工程监理专项条款中约定。

#### 5.2.1.1 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

            - 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

            - 熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

            - 参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

            - 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

            - 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

            - 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

            - 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

            - 检查施工承包人的试验室；

            - 审核施工分包人资质条件；

            - 查验施工承包人的施工测量放线成果；

            - 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

            - 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

            - 审核施工承包人提交的工程款支付申请，在甲方要求的时间内对各承包人的工程形象进度进行核实确认工作，签发或出具工程款支付意见，并报甲方审核、批准；

            - 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

            - 经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

            - 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

            - 验收隐蔽工程、分部分项工程；

            - 审查施工承包人提交的工程变更申请，按甲方公司制度要求审核变更、签证，做好工程变更、签证的通知、完工确认、计量等工作；协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

            - 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

            - 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

            - 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

            - 编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

            - 乙方对施工、旁站、验收等过程拍摄数码照片，并附简洁文字说明，按照楼座、部位、材料、施工、验收等分类，再按照材料进场验收、检验批/隐蔽验收、维修/更换材料设备、试验调试等细分。每周定期刻录光盘，存档，备查；材料、设备进场验收要拍摄照片（远景、标识、验收过程及验收人），附在进场验收报告后；隐蔽验收/检验批验收要求远景、标识、验收过程及验收人的照片并附简要说明 ；旁站监理对旁站过程拍摄数码照片，要求有远景、数值、旁站过程及旁站人的照片并附简要文字说明；变更、签证完工确认必须附相关照片，注意完工确认信息的准确性；对承包人提交的变更、签证量必须进行复核，保留复核依据和现场照片；关于照片，要求简要说明验收内容、远近结合（测量数据、表观、细部）、照片清晰、保留电子版（有争议时备查）、每次验收至少3~4张照片。

#### 监理与相关服务依据

#### 5.2.2.1 监理依据包括：

            - 适用的法律、行政法规及部门规章；

            - 与工程有关的标准；

            - 本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

#### 5.2.2.3  相关服务依据在专用条件中约定。

#### 项目监理机构和人员

#### 5.2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

#### 5.2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

#### 5.2.3.3 乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目监理机构其他乙方员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

#### 5.2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方员：

            - 严重过失行为的；

            - 有违法行为不能履行职责的；

            - 涉嫌犯罪的；

            - 不能胜任岗位职责的；

            - 严重违反职业道德的；

            - 专用条件约定的其他情形。

#### 5.2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

#### 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

5.2.4.1 在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

5.2.4.2 当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

5.2.4.3 乙方下述约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

对乙方的授权范围：凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，报甲方批准。

5.2.4.4 除专用条件另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

#### 提交报告

乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、要求、时间和份数：每月30日前提交监理月度报告。

#### 文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

#### 使用甲方的财产

甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方。

乙方应在本合同终止后7天内移交甲方无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场移交。

### 招标代理业务乙方的义务

#### 乙方应根据本合同招标代理专项条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、身份证号在招标代理专项条款内写明。

#### 乙方按本合同招标代理专项条款约定的内容和时间完成下列工作：

            - 依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

            - 应用专业技术与技能为甲方提供完成招标工作相关的咨询服务；

            - 向甲方宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序， 以便得到甲方的支持和配合；

            - 依法应尽的其他义务，双方在本合同招标代理专项条款内约定。

#### 乙方应对招标工作中乙方所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。

#### 乙方不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。

#### 乙方为本合同提供技术服务的知识产权应属乙方专有。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

#### 未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

#### 乙方不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方同意，乙方不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。

#### 乙方未能履行以上各项义务，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的有关损失。

### 全过程造价咨询业务乙方的义务

#### 向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询服务工作计划等，并按本合同第一部分协议书中约定的范围实施咨询业务。

#### 乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

#### 在履行合同期间或合同履行完毕后，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料，也不得用于与本合同无关的用途。

## 甲方的权利

### 项目管理业务甲方的权利

#### 甲方有权在不影响政府批准的工期，建设规模、标准和总投资不突破的前提下，制定或变更项目建设各项功能需求和相关的建设标准，由甲方与本项目管理服务委托合同项下工程的项目第三方签订相关合同。

#### 甲方享有参与各项技术、设计和建设方案的审核的权利。

#### 甲方对工程各项设计等变更有最终的审批权。

#### 甲方有权审核主要设备和材料的选型。

#### 甲方有权对工程初步设计方案和概算、工程施工图设计方案和预算进行审核。

#### 甲方有权组织有关单位对项目管理项目进行稽查和监督，对工程建设管理过程中出现的问题，向乙方提出意见和建议。

#### 甲方有权对本项目的财务活动实施监督和管理。

#### 甲方有权参与工程的招投标过程，同时作为业主代表参与工程评标。

#### 合同履约期间，甲方有权建立对乙方的责任监督制度。责任不落实，扣取乙方一定比率的履约保证金，直至扣完为止。

#### 项目第三方单位违反本合同项下质量、进度、投资、安全等方面的约定，甲方有权追究乙方相应连带责任。

#### 在乙方不能全部或部分执行项目管理服务，或者出现严重违约时，甲方有权采取措施尽可能减少对本项目建设的影响，包括但不限于单方解除本合同，并追究乙方的违约责任。

#### 甲方有权提前30天发出通知，要求乙方全部或部分暂停执行项目项目管理服务或终止本合同，乙方应当立即安排停止执行项目项目管理服务。

#### 甲方行使终止本合同的权利后，即可寻找项目第三方替代乙方继续执行和完成本项目的项目管理工作。终止本合同通知生效后，乙方应在10日内向甲方或该项目第三方移交与本项目管理有关的一切事务，并不得以任何方式阻挠甲方或该项目第三方的工作。否则，因此所引起的工程延误、质量损坏、费用增加等一切责任由乙方承担。若乙方提起诉讼或仲裁，诉讼或仲裁期间乙方仍应根据本合同的规定履行各项项目管理义务。

### 工程监理业务甲方的权利

#### 甲方有选定工程总设计单位和工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

#### 甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

#### 乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。

#### 甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

#### 当甲方发现乙方员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

### 招标代理业务甲方的权利

#### 按合同约定，接收招标代理成果；

#### 向乙方询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

#### 审查乙方为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

#### 要求乙方提交招标代理业务工作报告；

#### 与乙方协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

#### 依法选择中标人；

#### 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响招标工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

#### 依法享有的其他权利，双方在本合同招标代理专项条款内约定。

### 全过程造价咨询业务甲方的权利

#### 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

#### 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

#### 当甲方认定造价咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换造价咨询专业人员，暂停支付造价咨询服务酬金，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

## 乙方的权利

### 项目管理业务乙方的权利

#### 乙方在甲方委托的工程范围内，根据甲方授权和有关法律、法规的规定，在建设期内行使权利。

#### 乙方有按本合同约定收取项目管理服务费用的权利。

#### 乙方有权要求甲方提供与履行合同有关的各项工程资料。

#### 本项目甲方对乙方的授权范围如下：

#### 甲方授权乙方按照甲方制定的设计变更管理办法规定的权限对设计变更进行审核或审批。

#### 甲方授权乙方按照甲方制定的签证管理办法规定的权限对工程签证进行审核或审批。

#### 甲方授权乙方对项目第三方单位的违约行为进行处理。直接进行处理的权限为：一般违约责任的前两次处理。第三次及以上的一般违约责任、严重违约责任及以上的处理，乙方有处理建议权，但须由甲方最终决定。项目第三方的违约金由甲方直接在各合同价款中扣除，或由违约方直接支付给甲方。

#### 甲方授权乙方负责审核各单位工程的开工、管理和验收，负责各项隐蔽工程的管理和验收。项目管理服务委托合同中已有明确授权规定的，按其规定执行。

#### 除以上授权外，甲方在合同执行期间，根据需要增加或修改授权内容及范围的，甲方将另行以书面形式确定，其授权内容与之前内容有任何矛盾，以最新的书面授权内容为准。

### 招标代理业务乙方的权利

#### 按合同约定收取委托代理报酬；

#### 对招标过程中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议

#### 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足材料或作出明确的答复；

#### 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托作出解释；

#### 有权参加甲方组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

#### 依法享有的其他权利，双方在本合同招标代理专项条款内约定。

### 工程监理业务乙方的权利

#### 选择工程设计单位和工程总承包人的建议权。

#### 选择工程分包设计单位工程分包人的认可权。

#### 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权。

#### 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。

#### 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得甲方的同意。

#### 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

#### 征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方做出书面报告。

#### 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

#### 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

#### 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。

### 全过程造价咨询业务乙方的权利

#### 乙方在造价咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

#### 乙方在造价咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

#### 甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，应授予乙方以下权利：

在造价咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

## 不可抗力

### 如果出现无法限制的战争、动乱、罢工、闭厂、空中运行物体坠落和非任何一方造成的爆炸、火灾，以及暴风、雪、雷、地震、洪灾等自然灾害以及政府行为(以下称不可抗力)，诸如此类超出合理控制能力之外的情况，而妨碍任何一方执行合同义务，那么在上述事态持续期间，将暂停合同义务的执行，并且受影响的一方不对由此而引起的任何延误负责。

# 项目管理专项条款

## 乙方的职责

乙方应根据项目管理的相关要求，在正式接受甲方的委托至本合同规定的合同终止期限内，认真履行本合同条款的职责和约定。每项工作均应编制（或组织相关单位编制）工作计划，负责组织相关单位实施，并适时督促、及时检查实施情况。积极组织协调，制订改进措施，落实改进实施情况。每项工作内容及程序均应做好书面记录，并及时检查、总结，提高工作成效，协助甲方完成项目全过程的控制目标。具体工作职责如下：

## 前期工作管理

### 会同项目业主，依据项目建议书批复内容组织项目可行性研究报告的编制和报批。

### 协助、配合项目业主办理土地征用工作中的相关工作，如建设规划用地内的障碍物清理、交地收地过程中协调工作、施工前期或施工过程中的协调工作等。

### 负责组织协调各类管线的迁改和保护工作。

### 代表项目业主协助施工单位办理施工用电、用水等相关手续。

### 负责办理或组织相关实施单位办理项目建设有关的建设工程报建、开工批文、证照以及其他相关手续，主要包括规划、国土、建设、市政、煤气、排水、排污、交通、消防、环保、人防、环卫、绿化、供水、供电、电信等。

### 做好工程勘测、地质钻探、场地物理探测、地震评估等组织工作。根据工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等因素，考虑其对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况，并做好积极的防范措施以确保各项工程的顺利进行。

### 负责审查施工单位编制的施工组织设计，监督、督促监理单位检查施工单位的各项施工准备工作。

### 其它有关前期协调工作。

## 招投标管理

### 本项目管理项目中勘察、设计、监理、采购、施工及其他服务等，由乙方严格按照招投标法及甲方内部各项规定，负责招标工作的组织协调。

### 对采取公开招标方式进行招标的项目，乙方应协助甲方在政府部门指定媒体上，发布招标公告；经批准采用邀请招标方式的项目，由乙方提出邀请的投标人名单，并报甲方确认同意。

### 乙方应该严格有关资质的管理，任何向外委托的项目，承担单位必须满足国家有关资质的要求。

### 在不影响政府批准的工期，不突破建设规模、标准和总投资的前提下，本项目设备和材料必须按照法律规定的程序进行采购和招标。对于按规定不需要进行采购和招标的设备和材料的选型和使用，乙方不得直接确认（投标人直接使用投标所报品牌、规格时可由乙方直接审批），需由甲方选择确认批准后，才可以购买使用。

## 设计工作管理

### 负责组织专家论证项目规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等，并做好与设计单位、设计咨询和施工图审查单位的联络和协调工作，组织设计优化和报批工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。

### 负责所有列入项目投资范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作。负责组织设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划的关系，并组织设计优化和批报工作。

### 负责组织设计会审，确保在批准的范围和规模内，施工图预算不超过概算，并使设计进度和质量满足项目建设的需要。

### 负责组织建设过程中的设计施工交底和技术协调。

### 负责与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作。

### 对设计过程中可能出现的疏漏缺陷或资料提供不全，经核实确认后，要求设计咨询督促设计单位进行改正。

### 若在施工中或在与交通、规划、周边环境协调中，发现需进行重大设计变更时，及时提出书面技术、经济变更方案，上报甲方审批。

### 乙方在项目管理过程中，对各类工程设计变更的管理，应严格按照乙方制定的设计变更管理办法执行。

### 乙方负责设计专业人员到位情况和技术变更（方案）设计工作效率管理。

### 其他设计管理工作。

## 项目进度管理

### 以甲方制定的总体进度控制目标为准。乙方根据此总体目标，自行分解制定勘察、设计、咨询、审查、检测、施工、监理等各阶段工作的各主要节点进度控制目标，报甲方审定之后严格执行。

### 严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度脱期倾向，应及时查明原因向甲方报告，并采取有效措施予以补救，在法律及实际情况许可的条件下，确保总工期不变和项目的如期完成。

### 定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，每月5日前向甲方提供上月有关进度的信息和存在的问题。

### 协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工搭接，组织有序的交叉施工。

### 乙方有权向监理单位传达甲方根据工程施工合同执行情况发布的开工令、停工令和复工令。

### 其他项目进度管理工作。

## 工程质量管理

### 按照国家和省市颁布的建筑管理条例和施工规范，以及本项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量，建立质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到预定目标。

### 负责办理工程质量监督申报等手续。

### 负责定期和不定期地对工程进行检查和检测，发现质量问题及时组织整改，每月5日前书面向甲方提供上月的工程质量报告(重大工程质量问题当天专题报告)。

### 对本项目各工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报甲方备案，并组织事故处理方案的实施。

### 负责组织各工程实施过程中分项分部工程的验收，包括隐蔽工程和各类材料、设备的验收。

### 工程项目具备交工验收条件时，按规定组织各有关方面进行交工验收，并完成交工验收报告及其报批手续。

### 在项目管理过程中，乙方与项目第三方洽商合同时，如涉及大宗材料采购，应事先规定项目第三方提供材料设备采购一览表（包括材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和提供地点等）作为合同附件。乙方应对材料设备的质量严格把关。

### 其他工程质量管理工作。

## 项目投资管理

### 严格按照国家招投标法，组织工程招标，参与择优选定勘察、施工和主要材料设备供应单位，招标时应设定合理的投标限价。

### 根据各工程的节点要求,编制工程总用款计划和实施过程中的年、季、月资金使用计划，并依据工程合同和工程进度直接向甲方提出资金拨付申请，经审定后，由甲方统一支付。工程完工后，负责组织工程决算编制，申请决算审查和审计，办理工程在保修期内工程尾款的支付申请手续。

### 根据审定的工程施工进度计划，复核施工单位当月完成经验收合格的工程量月报和下月用款报表(应细分各单项工程，并尽可能以工程合同为依据)，作为每月应拨付工程款项的依据和下月的用款计划。

### 所有临时追加用款须由乙方提出书面追加申请，报甲方审定。

### 负责编制年、季、月的投资完成报表、财务用款计划报表等工作。

### 严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，如有改变工程投资控制范围的调整意见和重大设计变更，应提供投资增减情况分析报甲方审批后才能组织实施，并根据审批的投资增减情况，会同甲方及时调整本项目相关合同的约定投资。

### 乙方应对设计变更及现场签证情况进行严格管理，所有设计变更及现场签证必须由监理的注册造价工程师计算出工程造价，并由监理的注册造价工程师在经过其审核的造价文件上签名盖章确认，由咨询单位的注册造价师复核并签名盖章，再由乙方的注册造价师复核并签名盖章，且必须在一个月内将造价方面的变化书面一式三份报甲方审核批准。

### 项目总体竣工验收后六个月内，乙方向甲方报送项目总结算书(要求把各部分工程项目分列清楚)。由甲方加盖印章后送政府有权部门审计评审，且在已批准的总结算书上签字盖章，作为本项目总结算的依据，办理结算手续，并按合同规定审核支付工程结算款余额。

### 其他工程投资管理工作。

## 工程安全管理

### 按照市政府和行业管理的有关规定，负责办理工程安全监督申报等有关手续。

### 乙方应对本工程的安全生产负有管理责任，保证不因管理过失出现重大责任事故。

### 明确施工单位的安全职责，督促并检查施工单位安全措施的制定和落实。负责加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

### 如有事故发生，乙方应积极参加事故调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

### 乙方应制定现场安全文明巡查管理办法，负责定期巡查、落实整改责任主体和整改限期、复检等工作。

### 其他工程安全管理工作。

## 文明施工管理

### 负责督促施工单位保证施工场地及现场设施齐全，工地卫生清洁和内业资料完备。交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。

### 负责建立文明施工监督网络，与施工单位签订文明施工责任书，检查文明施工落实情况。

### 在施工中发现文物古迹，乙方有责任督促施工单位予以保护，不得擅自处理。由此影响工程进度和损失，乙方可在审查施工单位所提交的合理工期延误和损失索赔要求的基础上报甲方审定。

### 其他文明施工管理工作。

## 合同、档案和信息管理

### 负责项目各类施工合同、勘察设计合同、监理合同、检测合同、咨询审查合同、采购合同等的起草、谈判、履行和管理工作。

### 负责在项目实施过程中，对施工、设计、监理单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，并组织人员汇集成册。及时提供档案更新目录供备案，并按有关档案管理办法实施管理。

### 负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收。

### 工程竣工验收通过后6个月内，应将工程经验收备案合格的工程档案资料移交给市城建档案馆。

### 负责建立建设信息流转体系，每半月编制建设信息动态。

### 按要求制定完备的台账，并应甲方的指示随时提供台账备查。

### 其他档案管理工作。

## 其它协调管理

### 负责协调施工现场其它管理。乙方应在授权范围内，保证项目第三方按约定时间及条件投入人员，及机械、设备、材料等。

### 负责协调各政府管理机构的关系，确保工程建设的顺利进行。

### 负责为办理进口材料、设备的报关，以及工程完工后应提交的有关证明等手续。

### 工程建设期结束后，负责做好工程范围以外、所有受工程建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作。

### 负责监督项目管理全过程中及时对材料供应商和施工人员付款，确保材料供应商款项及时结清，施工工人的工资要按时足额发放，项目建设期内不允许任何单位以任何理由拖欠、克扣施工工人工资。

### 乙方对参与项目建设的各单位往来文件应及时上传下达，一般函件上传下达不超过2天，重要函件当天上传下达，紧急函件应在4小时内上传下达。

## 工程竣工验收及移交

### 负责组织项目业主、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位等，按照国家现行验收规范办理项目总体竣工验收申报手续，并配合市有关管理部门进行项目总体竣工验收。

### 项目总体竣工验收合格后，应按规定或约定向项目业主移交有关图文资料、帐目，以及政府投资所形成的设施和库存物品，并按有关规定办妥全部移交手续。

### 竣工验收合格，但仍存在少量不影响质量评定的缺陷时，可先评定验收。乙方应负责组织对仍然存在的缺陷尽快修复，全部缺陷应在工程移交结束前修复。缺陷责任期内，乙方负责组织施工单位解决质量保修期的工程质量问题。

### 自项目总体竣工验收之日起，乙方应在三个月内按相关有权部门批准的资产价值向项目业主办理资产交付手续。

### 自项目竣工验收后，乙方应负责组织按批准的资产价值把产权确权给市政府指定的产权管理单位，并负责办妥向具体使用或接管单位移交的全部手续。

### 如甲方提出要求，乙方还应负责委托项目的后评价工作。

### 其他竣工和移交管理工作。

## 其他工作

其他甲方临时委托的与项目建设有关的工作，均应由乙方负责。

## 项目资金的拨付

### 乙方负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，并由甲方直接将资金支付给项目勘察、设计、咨询审查、施工、设备采购等项目第三方。

### 项目勘察、设计、咨询审查、施工、设备采购等合同和项目第三方的请款申请等文件，经乙方审核后报甲方审批。

### 考虑到项目建设需要，甲方各安排一定额度的费用作为工程前期工作费用，主要用于支付工程前期发生的报建费、质监费、合同鉴证费和劳保基金等。

## 项目管理服务期限

### 本项目的项目管理服务期限从项目管理服务合同签订之日起，至项目通过工程综合（含审计和财务）竣工验收，完成资产确权和移交，且缺陷责任期满之日止。

### 本项目缺陷责任期对各工程项目而言，应适应其具体合同或法规规定的特定保修期。

### 对法律规定应由业主负终身责任的事项顺延至由乙方项目负责人负终身责任。

## 项目管理服务费支付方式

### 16.1支付方式：

### 预付款：本合同签订之日起15个工作日内，甲方应向乙方支付项目管理费总额的10%作为预付款；

### （2）第二笔款项：自合同签订次年1月15前，甲方向乙方支付项目管理费总额的10%，累计支付至合同价款的20%；

### （3）进度款项：自合同签订后三年内（6个半年周期）的首个半年周期起，每满半年后的（6.30，12.30），乙方向甲方提交请款申请及相关工作成果文件，经甲方审核通过后15个工作日内，甲方按项目管理费总额的约12.83%（77%÷6）向乙方支付款项，累计支付金额不超过项目管理费总额的97% 。若自项目启动之日起满三年，工程仍未完工，则后续的进度款项支付及相关工程条款，甲乙双方将根据实际情况另行协商确定，协商达成一致后，应签订补充协议对相关条款进行明确；

### （4）结算款：项目完成且经甲方验收合格，并完成最终结算审计后15个工作日内，甲方将项目管理费剩余3%支付给乙方。

### 16.2付款前提条件：

### （1）乙方每次请款时，需向甲方提供合法有效的等额发票，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任；

### （2）进度请款时，乙方需同步提交进度说明等文件，经甲方审核确认工作符合合同约定要求后，方可进行付款流程。

# 工程监理专项条款

## 监理与相关服务依据

### 监理依据包括：

            - 国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准。

            - 《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

            - 国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

            - 政府批准的计划立项、规划要点、设计要点及有关文件。

            - 经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

            - 本工程的设计、施工、安装、招投标文件及合同。

            - 甲方发出的有关本工程建设的指令。

            - 甲方制定的有关本工程建设的规定和办法。

### 相关服务依据包括：

            - 监理合同；

            - 甲方与第三方签订的有关合同文件；

            - 本工程监理实施方案（监理规划、监理细则等），监理管理办法及有关文件；

            - 合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

            - 国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；

            - 本工程实施过程中，甲方与乙方组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等。

            - 其它。

## 监理的范围和内容

### 监理范围包括：

本次招标包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段等各阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理及组织协调等监理工作。

监理工作内容还包括：

（1）乙方作为甲方的顾问，应在受委托的监理业务范围内向甲方负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护甲方的正当权益。

（2）熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议，参加设计技术交底会，并对会议纪要进行签认。

（3）在施工招标管理阶段，协助甲方对招标涉及的主要材料、构配件和主要设备的厂家、型号、规格、单价等进行咨询以及摸查，以便对招标限价提出好的建议以及后续的施工管理。

（4）审查承包单位报送的施工组织设计、施工方案，审查承包人现场项目管理机构，提出审查意见，并监督实施及检查；审查各单项工程开工报告。签发工程开工令、停工令及复工令。

（5）审查承包人选择的分包人。

（6）检查承包人报送的测量放线控制成果及保护措施，对符合要求的施工测量成果予以签认。

（7）项目开工前，参加由甲方主持召开的第一次工地会议，在施工过程中定期主持召开工地例会，负责组织和协调各承包人的配合安排。

（8）审查承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料。检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人或甲方订货前，视乎需要并经甲方同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用由采购方负担。并对进场的材料、构配件和设备按照委托监理合同、建设工程施工承包合同的约定及有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

（9）对施工过程进行巡视和检查，督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位序进行全过程旁站管理，控制工程质量。

（10）监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，并及时上报，事后配合有关部门查明事故原因，协助、主持、审理安全事故的处理，恢复施工生产。

（11）加强施工现场管理。工程现场乙方员必须使用文明用语，并切实履行职责。督促承包人按照《建设工程施工合同》进行施工，采取有效措施最大限度地减少施工对周边环境的影响。要重点加强对工程的施工规范、文明施工、工程验收、安全防护等方面的监管，发现问题及时提出整改意见。如承包人不予采纳和整改的，按照层级负责的原则做好资料记录和情况汇报。

（12）审查由甲方或承包单位提出的工程变更，审查同意后，由甲方转交原设计单位编制设计变更文件，并按规定经有关部门审定。

（13）进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请，依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价的计量与支付进行控制。

（14）督促承包人根据施工合同中人材机调价条款计算合同调整价格（涨落均需计算），并负责审核相关调价支持材料及工程调价价款，具体按甲方或出资人在工程实施阶段适用的相关规定执行。

（15）审查承包人的预结算和修改、变更工程的预结算。

（16）根据承包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知甲方拨付工程款。

（17）根据合同的规定并经批准的承包人所作的工程进度计划，签收并检查承包人填报的旬、月、季等报表，及时提出监理意见，控制工程进度。

（18）依据国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；本工程的施工合同文件；国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证，协商处理工程索赔。

（19）调解甲方和承包人之间的合同争议，签发合同争议处理意见。

（20）依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，及时要求承包人整改。签署竣工报验单，提出工程质量评估报告。参加甲方组织的竣工验收，会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（21）在质量保修期内，对工程状况进行检查和记录，对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属，督促承包人进行保修。

（22）根据施工合同及有关文件规定，督促检查承包人及时完成各阶段施工资料的整理及竣工资料的编制，并按时交甲方归档。

（23）根据有关文件规定，向甲方提交工程竣工备案的监理资料。

## 监理酬金支付

### 监理酬金的预付款支付

3.1.1支付方式：

### （1） 预付款：监理团队正式进场开展工作，并向甲方提交进场报告、监理规划及相关人员资质后15个工作日内，甲方应向乙方支付监理费总额的10%作为预付款；

### （2）进度款项：乙方应按照项目建设进度，及时向甲方提交请款申请，同时附上对应阶段完整的监理工作报告及工作成果等资料。按照建设单位审核确认的工程进度产值比例申请进度款，甲方收到乙方提交的完整申请资料后，将在15个工作日内完成审核工作。审核通过后，甲方应在15个工作日内，向乙方支付相应款项。在整个项目实施过程中，累计支付金额不得超过监理费总额的97%。若自项目启动之日起满三年，工程仍未完工，则后续的进度款项支付及相关工程条款，甲乙双方将根据实际情况另行协商确定，协商达成一致后，应签订补充协议对相关条款进行明确；

### （3）结算款：项目监理服务全部完成，且经甲方及相关单位验收合格，并完成最终结算审计后15个工作日内，甲方向乙方支付监理费剩余3%。

### 付款前提条件：

- 乙方应在本合同约定的每次应付款时间的14天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额；

- 进度请款时，乙方提交的监理工作报告应包含工程进度监督情况、质量控制成果、安全管理措施落实情况等内容，并附相关证明材料，确保监理工作符合合同约定的服务标准和要求。

## 监理业务变更

### 变更

#### 除不可抗力外，因非乙方原因导致本监理服务期限延长时，附加工作酬金按甲方需求派驻相关技术服务人员，派驻人员费用按发改【2007】670号文件或双方协商计取，即：

监理服务的附加工作酬金=期限延长时间（天）×相关职称等级的工日费用标准（元/天）×相关职称等级的服务人员数量

注：相关技术服务人员等级分高级专家、高级专业技术职称、中级专业技术职称、初级及以下专业技术职称。变更监理服务期定义：按甲方发出开工指令后不少于60个月为准，若各地块分期开发，则以各地块开工指令起计。

#### 附加工作酬金，按甲方需求派驻相关技术服务人员，派驻人员费用按发改【2007】670号文件或双方协商计取，即

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×相关职称等级的工日费用标准（元/天）×相关职称等级的服务人员数量

注：相关技术服务人员等级分高级专家、高级专业技术职称、中级专业技术职称、初级及以下专业技术职称。变更监理服务期定义：按甲方发出开工指令后不少于60个月为准，若各地块分期开发，则以各地块开工指令起计。

#### 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

当项目实施过程中，因非乙方原因导致监理范围内工程的建安工程造价或预算累计金额或监理服务期超过本合同的约定的建安工程造价或预算总额或监理服务期的10%以上时，监理酬金作调整，并作为监理酬金进度款支付的依据。

# 招标代理专项条款

## 招标代理工作内容

            - 按照现行国家和省、市的有关政策、法律法规及甲方招标意图组织、策划招标工作，制定有针对性的招标策划方案、并提供招标前期咨询；

            - 根据甲方提供的相关资料，规范化地编制招标公告和招标文件（含合同）、并报甲方审批；

            - 负责将经甲方审定的招标公告和招标文件等资料报招投标行政主管部门备案；

            - 负责汇总招投标行政主管部门对招标文件等资料的意见并提出修改处理预案，报甲方审批后重新办理备案工作，直至招标文件及公告备案通过（如有）；

            - 按国家、省市相关规定及甲方要求发布经招投标行政主管部门备案通过的招标公告；

            - 组织和接受投标申请人报名；

            - 接收投标申请人递交的资格审查申请文件（资格预审项目适用）；

            - 依法按程序抽取合适的专家评委，组建资审委员会（资格预审项目适用）；

            - 按规定组织资格审查工作（资格预审项目适用）；

            - 根据资审委员会的评审结果，按甲方的要求整理资审结果相关文件（含资审结果公示文件）报甲方审批（资格预审项目适用）；

            - 按规定进行资格预审结果公示（资格预审项目适用）；

            - 整合、印刷、装订、发售招标文件；

            - 收集投标人疑问，编制澄清答疑文件，并报甲方审批；

            - 负责将经甲方审定的招标澄清答疑文件报招投标行政主管部门备案；

            - 按规定发布经备案通过的招标澄清答疑文件；

            - 编制开评标计划报甲方审批；

            - 依法按程序抽取合适的专家评委，组建评标委员会；

            - 按规定组织接收投标文件和开、评标工作

            - 负责组织和协调评标过程的有关事宜；

            - 根据评标委员会的评审结果，按甲方的要求整理评标结果相关文件（含评标结果公示文件、招投标情况报告等）报甲方审批；

            - 对评标结果进行公示；

            - 负责办理招投标情况备案；

            - 负责办理中标通知书；

            - 收存、整理招标代理工作中所发生的文件资料，在每个项目的招标工作完成后，提交一正二副完整的招标过程资料；

            - 协助处理投诉来件（如需要）；

            - 按甲方要求应完成的其他工作。

## 招标代理服务费

### 服务费计算原则:

参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号)及国家发展改革委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）等文件及按每单完成招标项目的中标金额为计费基数，按工程采购类费率和差额定率累进法，招标代理费取费费率及中标下浮率按以下计算：

中标金额不高于2000万时：招标代理服务收费 = 招标代理服务基准收费×80%

中标金额高于2000万时：招标代理服务收费 = 招标代理服务基准收费×60%

按照集团管理办法，招标代理费封顶不超出30万元，下浮率为40.00%

招标过程中垫付的评标专家费、评标专家劳务费、差旅费及招标 公告报纸刊登费等费用，已含在代理服务费中, 由受托人直接支付。

### 服务费结算原则:

招标代理费按每单完成招标项目的中标金额为计费基数，进行计算酬金。

### 招标代理服务费支付：

#### 乙方在每完成单个项目招标后，由乙方按上述计费原则计算出各项目招标代理服务费后上报甲方审核，待审核通过，乙方按甲方要求提交请款资料后10个工作日内，甲方向乙方支付至本次完成的单个项目招标代理服务费的100%。

因受托人原因造成项目需要重新招标，受托人应无偿代理招标工作，直至整个招标工作最后完成。

非受托人原因造成项目需要重新招标的，本次招标按合同价的90%支付代理费，以后每重招标一次，甲方按重新招标项目合价标准的60%再支付一次代理费给受托人。

#### 招标代理业务变更

            - 本合同签订后，由于甲方原因，使得乙方不能持续履行招标代理业务时，甲方应及时通知乙方暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时，应当在正式恢复前7天通知乙方。
若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理业务时，甲方应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用，具体计算方法经双方协商以补充协议确定。

            - 本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

            - 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

            - 因解除合同使当事人一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书中约定。

# 全过程工程造价咨询专项条款

## 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

按照国家、工程所在地省、市建设主管部门颁发的建设工程管理法律、法规、工程造价计价办法及其他相关文件。

## 建设工程造价咨询业务范围

“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：全过程造价咨询服务，包括但不限于以下内容： （具体以实际委托为准）：

### 设计阶段

            - 负责初步设计概算的审核，审核设计概算编制依据的合法性、时效性、适用性和概算报告的完整性、准确性、全面性并协助完成初步设计概算评审。

            - 负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标，以协助甲方选择最佳和最经济之设计方案。

            - 负责对设计中采用的主材、设备等提供的市场信息进行审核，提出优化建议。

            - 负责编制施工图预算（含钢筋抽料与预埋件计算），并协助完成施工图预算评审。协助甲方确定造价限额，并将造价限额分解到工程项目的各专业工程和各阶段。对编制施工图预算中发现的图纸问题及时与设计单位及甲方沟通，负责参加施工图会审会议等专题会，根据项目的工程特点，提出施工图阶段造价专业意见。

            - 负责参加设计方案论证会议等专题会，根据项目的工程特点，提出造价专业意见。

            - 根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。

            - 向甲方提供有关当地相似项目的成本费用作参考之用。向甲方提供类似项目的材料消耗量指标（如各结构的构件含钢量等）作为监查设计控制成本之用。

            - 提供设计阶段的其他相关服务。

### 项目招标阶段

            - 根据设计单位的图纸及技术规范编制项目的招标工程量清单，编制工程投标限价；乙方需按甲方规定时间提交工程量清单供甲方审核，并向甲方作工程量清单交底，陈述清单构成、图纸对应关系、暂定量设置、暂列金额设置内容，使甲方对工程量清单有深入了解。并对所制定的承包工程的工程量清单作出详细的价格评估，并编制相应的投标限价（在甲方内部推行的标准工程量清单范本或甲方同意的形式的基础上修订）。

            - 协助甲方办理施工招标项目工程量清单及招标控制价的备案工作；

            - 按照工程进度计划配合甲方落实招标或询价计划的实施；

            - 按照项目投资计划提供造价编制和咨询服务，包括工程承包内容、建设要求、合同方式、报价、评标办法等，并提出可能存在的风险因素及解决办法；

            - 提出合同中有关造价咨询建议内容（如计费标准、定价方式、合同价款、结算方式等），确定中标单位后，配合甲方参与合同洽谈业务，清理核算投标报价的准确性，预判影响工程造价相关因素。

            - 确定中标单位后，在签订合同前协助甲方对投标清单报价进行清理和审查，对投标报价进行合理性分析。

### 施工阶段

            - 协助甲方完善工程成本控制办法，包括工程变更程序和工程量、价调整、工程款支付等管理办法。

            - 协助甲方的合同管理，包括合同变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况，协助甲方拟订补充合同。

            - 按甲方要求和工作需要参与与投资控制有关的专题会。

            - 协助甲方处理合同索赔，维护甲方的合法权益，防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集索赔和反索赔依据和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。

            - 负责施工现场变更及签证的造价审核。就提出的工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价的影响提交的预算及比较变更方案的优化进行审核并建议，测算变更增加项目对整体造价的影响。协助甲方就工程变更、现场签证等涉及的价款与各施工方协商，确认变更价款。

            - 按照项目总体施工组织计划协助甲方制定项目总体投资进度计划，根据实际进度对每月实际投资和计划投资作分析比较，以分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划，对各施工单位提出每期进度款进行准确的审核，对下期用款进行较为准确的预测。

            - 应根据施工过程的随机因素与风险因素产生的拟完工程计划投资与已完工程计划投资的差值确定进度偏差。分析投资偏差和进度偏差产生的原因，并应向甲方提出合理的组织措施、经济措施和技术措施，为甲方调整资金筹措和使用计划、进度计划，进行偏差的控制与纠正提供可靠依据。协助甲方进行投资分析，风险控制。

### 结算阶段

            - 承包人出具结算书并提供相应结算资料后,依据国家有关法律、法规和标准的规定，按照发包、承包双方合同约定进行建设项目工程竣工结算的审查，提供结算审核服务及结算审核报告。

            - 项目决算阶段：协助和配合甲方编制工程竣工财务决算，并协助甲方完成整个项目投资控制管理建档工作。

            - 甲方要求的本工程其他全过程投资控制服务事项，随时接受甲方对本工程的全过程投资控制服务。

### 乙方提供的服务内容及时限要求

| 序号 | 工作内容 | 时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案及初步设计阶段 |  |
| 1.1 | 根据甲方提供的设计阶段的图纸、文件等资料，审核设计概算，配合甲方做出成本估算，并进一步根据设计图纸的深化和修改，配合甲方修正成本估算。 | 按甲方的要求 |
| 1.2 | 配合甲方编制资金需求及使用计划。 | 按甲方的要求 |
| 1.3 | 对设计师提交的方案设计分别进行建筑形式、结构方案、机电方案、外部环境等工程成本初步估算，并向甲方提交分析对比报告。 | 按甲方的要求 |
| 2 | 招标、议标阶段（包括总包、分包、材料、设备招标、议标）及预算审核 |  |
| 2.1 | 施工图工程量清单按合约规划分割，随深化施工图进展分部分阶段完成，作为甲方的各合约招标文件的组成部分。乙方必须编制完整的工程量清单、清单说明等资料。 | 按甲方的要求 |
| 2.2 | 根据招标图、工程规范计算工程量，编制工程量清单。如在发标前甲方没能提供足够深度的招标图纸，乙方可根据甲方要求暂定工程量发标，待新版正式施工图纸出齐后再重新计算并核对工程量，并编制新版工程量清单。（工程量清单格式依甲方要求而定） | 按甲方的要求 |
| 2.3 | 对投标人疑问进行解答，编制招标文件修改部分、补充文件、答疑文卷等往来文件及办理造价文件政府备案的相关手续。 | 按甲方的要求 |
| 2.4 | 向甲方提交标的招标控制价，标的控制价应包括详细的清单、单价，编制的招标控制价要求不能超过政府备案的控制价的1%。 | 按甲方的要求 |
| 2.5 | 如因时间关系，甲方决定采用初步设计图纸招标模拟清单时，乙方应严格按照甲方的要求编制工程量清单及招标文件，在最终确定承包人后，以新下发的正式施工图纸重新计算工程量，按照本合同约定的时间与承包人进行核对。 | 按甲方的要求 |
| 2.6 | 审核施工单位送交的工程预算造价，并编制提交预算审价报告。 | 按甲方的要求 |
| 3 | 评标、定标阶段（内部招标） |  |
| 3.1 | 回标后，审查标书符合性及完整性，进行算术复核，核对比较项目单价及总价，整理各家标书内有关商务及报价的问题予各投标人澄清。编写投标人疑问卷草稿交甲方审核后发出。 | 按甲方的要求 |
| 3.2 | 提交商务评标报告，与成本指标相比较的技术经济分析。并对满足评标标准的投标进行排序。包括招标控制价与合同价的比较，及中标价对总成本指标的影响。所有工程招标工作结束后，提供整个工程的招标总结。， | 按甲方的要求 |
| 3.3 | 协助甲方与投标人进行商务谈判。 | 按甲方的要求 |
| 4 | 施工阶段 |  |
| 4.1 | 每月计算工地上完成的工程量和造价（或审核承建单位的工程进度款申请），向甲方发出付款建议（避免欠付或超付），由甲方审定后付款。 | 按甲方的要求 |
| 4.2 | 每月向甲方提交月度付款汇总。 | 按甲方的要求 |
| 4.3 | 协助甲方制定变更洽商费用前期跟踪控制程序并按要求严格执行。对即将发生的设计变更、洽商等提供多方案比选或替代方案的估值进行审核并建议，并协助甲方完成设计变更决策的造价评估。对已签发的设计变更、洽商等根据甲方的要求进行估价、比价、审核施工方报价及最终协议价。 | 按甲方的要求 |
| 4.4 | 对设计变更、洽商等按原因分类归档（如设计缺陷、客户修改、承包商施工不当、供货不及时等原因）。 | 按甲方的要求 |
| 4.5 | 定期参加甲方召开的与投资有关的会议。 | 按甲方的要求 |
| 4.6 | 定期和总包及各分包核对洽商台帐。 | 按甲方的要求 |
| 4.7 | 提供各合同的先前预算与现实付款情况的差异分析比较，包括各合同已完部份的实际支出及未完部分的估算支出。如有超出概预算情况及时向甲方汇报，并提供分析报告及建议。 | 按甲方的要求 |
| 4.8 | 对材料、设备及分包专业进行市场询价，对施工单位上报的请求确定合同清单中未包括的单价的请示向甲方提供审核意见或相关费率的参考值。 | 按甲方的要求 |
| 4.9 | 索赔及反索赔相关工作： ⑴ 协助甲方审查、评估承包商提出的索赔。 ⑵ 协助甲方对承包商提出反索赔。 | 按甲方的要求 |
| 4.10 | 提交工程设计变更、洽商、现场签证之详细增减帐计算结果及台帐。 | 按甲方的要求 |
| 4.11 | 配合施工方、甲方、监理进行现场计量工作，审核施工方报送的合同价款变更单并给出审核意见。 | 按甲方的要求 |
| 4.12 | 验收时计算质量缺陷扣款。 | 按甲方的要求 |
| 4.13 | 制定详细、完整、清晰的图纸及资料台帐，保存整理包括图纸、变更洽商、往来函件等在内的所有书面文件及电子版。 | 按甲方的要求 |
| 4.14 | 配合甲方成本软件的录入、核对工作，保证录入数据完整准确及时。（此项工作及资料管理工作应有专人负责） | 按甲方的要求 |
| 4.15 | 依据整体工程进度计划，配合甲方编制工程资金用款计划。 | 整个阶段 |
| 5 | 结算阶段及资金管理与财务报告 |  |
| 5.1 | 根据甲方的要求对招标图纸及正式施工图纸进行工程量的核对（若有） | 根据最终总、分包的竣工结算计划 |
| 5.2 | 竣工结算时，根据甲方的结算程序及相关规定审核总包、各分包工程及材料设备的竣工结算书并提供审核报告，审核报告的结果必须以甲方书面确认为准。 | 根据最终总、分包的竣工结算计划 |
| 5.3 | 收集项目整体造价资料，配合甲方编制建安总成本分析，对比前期规划阶段成本规划，判断、总结成本控制工作的成败及原因。 | 结算阶段 |
| 5.4 | 配合甲方对工程项目的成本与当地同类项目各类经济指标进行对比分析。 | 结算阶段 |
| 5.5 | 协助编制按年、季、月资金用款报告，并根据工程进度情况及时调整。 | 整个阶段 |
| 5.6 | 施工过程中依据工程结算按月提出财务分析报告(已完成部分实际支出及计划对比)，动态反映工程总成本及各项费用开支情况，使费用在未发生时作出对策，有效地防止投资突破。 | 施工阶段 |
| 5.7 | 工程竣工后提供二套完整的工程结算书。（含电子版）。 |  |
| 6 | 其他（设计阶段—竣工结算阶段） |  |
| 6.1 | 甲方交办的关于项目工程造价的其他相关事宜。 | 整个阶段 |
| 6.2 | 检查承包商是否按合同要求，向银行及保险公司办理履约担保及保险。对合同进行动态跟踪管理，在工程项目进程中，及时收集及掌握与工程变更、工期进度、工程的分包、工程质量、工程款项的支付等有关的文件资料，并从中分析找出影响工程进度、质量和投资的各种因素，使工程项目进程处于受控状态。 | 整个阶段 |
| 6.3 | 在实施合同过程中，若工程有较大的增、减内容时，协助甲方与承包单位及时协商签署《补充合同》或《补充协议》。 | 整个阶段 |
| 6.4 | 对参与建设的各单位往来函件、质量检查记录、会议纪要、工程款项的支付、有关签证文件等进行分类归档，统一管理。 | 整个阶段 |
| 6.5 | 其他与本项目有关及甲方认为有必要由乙方完成的工程合约及造价管理的工作。 | 整个阶段 |
| 6.6 | 协助和配合甲方做好竣工财务决算工作。 |  |

注：上述所有造价审查资料必须经甲方审核后，由甲方交给乙方；乙方完成的审查成果必须先交由甲方审查确认，再由甲方转交其他第三方；任何未经过甲方确认转交的资料视为无效。上述工作不能视为全面无缺的，合同总价内包括了其他未述的造价咨询工作。甲方对乙方的工作时间要求应在合理的时间范围，否则乙方有权要求合理的时间并提前告知甲方。

### 在各造价咨询服务阶段，甲方应及时向乙方提供完整的图纸、承包人报审的支付申请、图纸会审记录、设计变更通知、签证单、联系单、施工组织技术方案、甲方供料种类、单价等有关工程技术资料与造价文件。

### 甲方应在合理期限内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出答复。

### 乙方须按本合同约定服务内容委派与造价咨询工作所需专业技能相匹配的专业团队和乙方造价人员。

### 乙方在收到相关造价资料后，应按甲方的要求按时、按质、按量完成本合同约定范围内的造价咨询服务工作。本合同约定的相关专业技术人员原则上不得更换。

### 甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的造价咨询服务酬金：

#### 造价咨询服务费取费及结算原则：

本项目全过程工程造价咨询服务的酬金按照项目实际委托内容为准，按“关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函[2011]742号）”相关规定，造价咨询服务费的招标控制价取费费率及中标下浮率结算。

### 付款方式：

#### 签订合同后，甲方向乙方支付合同中造价咨询服务费用总价的10%；

#### 完成总承包施工图预算并完成对数经甲方确认支付造价咨询服务费总价的15%；

#### 施工过程阶段（总包合同签订后至竣工验收）阶段，甲方向乙方按每半年支付，支付造价咨询服务费总价的50%，且累计支付不超过造价咨询服务费的75%；

#### 工程结算书经业主审核完成后，甲方向乙方支付至造价咨询服务费结算价的100%。

## 全过程造价咨询业务变更

### 由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。经甲方确认后，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

### 当事人一方提前10日通知对方，经对方同意且赔偿对方因此而遭受的损失后，可以解除合同；经双方协商一致，可以变更合同。

### 乙方由于甲方原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，经甲方确认后，可得到额外的时间和酬金。

### 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

# 人员保险

## 保险：为保障本合同的顺利履行，甲方要求乙方购买工程的全过程工程咨询责任年度险及工作人员意外险，确保乙方员及工作人员在工作时间区域内如遭受意外伤害由商业保险进行理赔，不涉及至甲方；除此以外，乙方还应办理其认为必要的各种保险；同时应当为全部驻场人员购买人身意外的相关险种。甲方不承担与此相关的任何费用及责任，合同签订后60日内，乙方须把购买的保险单报甲方备案，否则，甲方有权延期支付服务费。

# 违约责任

## 项目管理业务的违约责任

### 乙方在工程建设期内无故停止履行项目管理工作，或在工程建设期内，出现严重隐瞒和欺骗的行为，损害甲方利益的，应承担严重违约责任一次，并采取补救措施限期整改；给甲方造成损失的，甲方有权部分解除合同或解除合同，有权没收履约保证金并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

### 乙方对于按规定应该招标的项目而未招标就发包的，每次应承担一般违约责任两次，并采取补救措施限期整改。乙方发生上述行为两次的，甲方有权部分解除合同或解除合同，并有权没收履约保证金，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

### 由于乙方管理不力，出现拖欠材料供应商材料款或工人工资的情况，造成不良社会影响的，乙方应承担严重违约责任一次。

### 由于乙方管理不力，出现建筑材料质量不符合约定或法定标准的情况，或工程建设不符合设计要求或施工质量要求而需要返工的，由乙方与施工单位负连带赔偿责任，并采取补救措施限期整改，且不得因此而延误总工期。同时，乙方需承担一般违约责任一次。造成工期延误的，乙方还应按约定承担违约责任。

### 由乙方提出的资金拨付申请中的申请用款额与实际应付款额偏差在±5%外±10%（包含本数）内的，乙方应采取补救措施限期整改，并承担一般违约责任一次；由乙方提出的资金拨付申请中的申请用款额与实际应付款额偏差超过±10%的，应采取补救措施限期整改并承担严重违约责任一次，同时应赔偿甲方因此而遭受的损失。

### 对于工程投资控制范围的调整意见和重大设计变更，乙方未发现其中明显不符合实际或错误的部分，而导致向甲方提供的投资增减情况分析有明显或重大偏差的，乙方应采取补救措施限期整改，并承担严重违约责任一次；因此给甲方造成实际损失的，乙方应赔偿甲方的损失，甲方同时有权部分解除合同或解除合同。

### 对于乙方所提交的经其注册造价工程师审核的设计变更及现场签证等造价文件，乙方没有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经检查发现有误的，乙方应采取补救措施限期整改，并承担严重违约责任一次，同时应赔偿由此给甲方造成的损失。

### 工程建设现场人员、机械、设备及材料等未按约定到位的，乙方应采取补救措施限期整改，并承担一般违约责任一次；同时给甲方造成损失的，乙方与项目第三方承担连带赔偿责任。

### 乙方超越本协议的授权范围所为的行为无效，且乙方需承担严重违约责任一次，并赔偿因此给甲方造成的损失，同时甲方有权部分解除合同或解除合同。

### 乙方未经批准擅自变更建设方案、建设规模、建设标准、建设内容和总投资额等，甲方有权单方部分解除合同或解除合同，不予支付全部项目项目管理服务费用，并没收履约保证金；尚不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿甲方因此遭受的损失。

### 因乙方或项目第三方中的任一方或数方的单独或共同过错，导致甲方在本工程投资、工期、质量、安全、材料设备供应等方面遭受损失的（如设计出现错漏、投资增加、出现质量事故、质量一次性验收不合格等），由乙方与引起损失的责任方向甲方承担连带赔偿责任。

### 乙方在本合同履行期间，经甲方同意之后更换项目负责人、技术总负责人及专职部门负责人的，更换人员原则上不得低于原相应岗位的资历条件，并同时设立相应的能力考核期限。考核期限结束后，更换的人员专业技术人员若不符合甲方的要求，甲方除继续要求乙方无条件更换直至符合要求的人员外，甲方保留向乙方要求赔付赔偿违约金的权利（项目负责人、技术总负责人及专职部门负责人赔付的违约金分别为4万元、2万元及1万元）；未经甲方同意擅自更换项目负责人、技术总负责人及专职部门负责人的，每更换一次应向甲方分别赔偿项目管理服务费的10%（但不低于10万元）、5%（但不低于5万元）及3%（但不低于3万元），并采取补救措施限期整改。

### 乙方未按甲方要求的时间、人数及人员资质条件派员在甲方指定地点驻场办公，或者上述人员无正当理由缺勤的，或者未按要求派员参加相关会议的，每人每缺勤一次，乙方应承担一般违约责任一次，同时采取补救措施限期整改。

### 乙方未按要求派遣项目负责人、技术总负责人、专职部门负责人员进驻现场，乙方应承担严重违约责任一次，同时须采取补救措施限期整改；未按承诺及要求派遣各类相关技术人员进驻现场，乙方应承担一般违责任一次，同时采取补救措施限期整改。

### 进驻现场的项目负责人、技术总负责人、专职部门负责人员无正当理由缺勤的，每人每缺勤一天，乙方应承担严重违约责任一次。

### 乙方未依照投标文件的相关承诺配置交通设备，应承担一般违约责任一次，并采取补救措施限期整改。

### 乙方拒绝听从或漠视甲方发出的任何书面指令，应承担一般违约责任一次；使工程受到实质性影响的，甲方有权部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的损失。

### 乙方或其工作人员，出现与第三方恶意串通的违约情形，乙方应承担严重违约责任两次，并采取补救措施限期整改；甲方有权部分解除合同或解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

### 若因乙方过错，造成设计、施工、监理单位转包、分包设计、施工、监理任务，乙方应承担严重违约责任两次。因乙方监管不力造成项目第三方中的两家或数家相互串通，损害甲方利益的，乙方应承担严重违约责任一次，甲方有权部分解除合同或解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

### 若未经甲方同意，私自更换设计、施工、监理等单位的，每更换一次应承担严重违约责任一次及没收履约保证金，乙方还应采取补救措施限期整改，甲方有权部分解除合同或解除本合同。

### 乙方未按甲方的要求建立完备的台账制度，按时提交项目项目管理工作月报及项目管理业务范围内的专项报告，应承担一般违约责任一次，并采取补救措施限期整改。

### 除合同另外约定外，乙方未履行本合同项下的义务与责任，应承担一般违约责任一次，并采取补救措施限期整改。

## 工程监理业务的违约责任

### 因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

### 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。

### 乙方未能在开工前将《监理规划》或《监理实施细则》报送甲方的，每延误一天扣减500元监理费。

### 现场监理工程师应使用自备仪器独立测量、复核承包单位报送的控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果，保证测量精度。如果测量精度存在错误，乙方在复核过程中未能发现的，每错误一处，扣减3000元监理费。

### 乙方未尽监理职责，对施工图纸出现重大错误未发现或未提出意见的，并已对施工现场造成损失的，每处扣减1000～3000元监理费，并对该专业的监理工程师记过一次，总监理工程师记过一次，超过两次将无条件要求跟换相关人员。

### 乙方未能在相应工程项目开工前组织施工图纸会审、审查承包人报送的施工组织设计（方案）或经乙方审核批准后的施工组织设计方案不合理，导致施工组织混乱的，每项扣减3000元监理费。

### 检测仪器及设备等未按投标文件承诺的数量、规格、时间进场的，每件逾期一日扣减1000元监理费。

### 检测仪器及设备等在监理责任期间，不能保持良好运作性能的，乙方应及时更换，否则，每件逾期一日扣减1000元监理费。

### 乙方员不按经甲方批准的监理计划进场履行监理职责的，每人每日扣减500元监理费。

### 总监理工程师及其他监理工程师、乙方员不履行监理职责、怠于履行职责、违反监理规范或本合同，情节严重的，应甲方要求，必须进行更换。

### 甲方将每半个月对乙方履约情况进行现场检查。如乙方在责任期内未按照招标文件、投标文件和本合同的有关内容和规定执行，违反下述任一条款，接受甲方的通报批评及相应的罚款处理：

            - 未经甲方同意不得随意更换总监理工程师、各专业监理工程师。乙方擅自更换总监理工程师的，每次予以通报批评一次并处以罚款10000元。

            - 乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门的考核，监理机构的总监理工程师/代表在工作日内因事离场2天及2天以上的须经过甲方现场代表批准。否则予以通报批评一次。

            - 在甲方、甲方的上级建设主管部门组织的现场检查中，总监理工程师累计不在现场应不超过两次，某一专业监理工程师累计不在现场应少于两次。甲方通常会在检查现场前半小时通过但不限于电话、传真的形式通知乙方，但通知与否在任何情况下都不作为乙方总监理工程师、专业监理工程师不在现场的理由。发生上述任何情形之一，予以通报批评一次并处以2000元的罚款。若上述情形多发，则以此类推，追加罚款。

            - 项目总监理工程师无故不参加每周的工程例会或甲方召开的协调会，每无故缺席一次的, 予以通报批评一次，并处以5000元罚款。乙方的罚款将会在紧接的当期监理服务费支付中扣除。超过两次则要求更换监理相关人员。

### 乙方怠于履行工程质量控制监理工作，导致工程施工出现工程质量事故的，每次扣减5000元监理费。工程施工过程中出现其他质量问题或缺陷（因乙方原因造成的），每次扣减2000元监理费。

### 对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，按规定需进行旁站乙方，不进行旁站监理的，每次扣减1000元监理费。

### 乙方对工程计量、现场签证、工程进度款支付及工程变更审核未尽到监理职责，每次扣减5000元监理费。

### 工程进度以月为单位，因乙方原因造成工程施工不能按计划进度进行的，每次扣减1000元监理费。

### 未按时提交监理月报、监理总结、质量评估报告的，每次扣减2000元监理费。

### 工程监理资料收集不齐、管理混乱的，扣减1000元监理费；缺损原始记录的，每件文件扣减500元监理费。

### 对工程暂停及复工、费用索赔、施工合同争议或解除的调解和处理以及其他监理工作，乙方不履行或怠于履行的，每次扣减2000元监理费。

### 利用监理职权谋取任何不正当利益，包括无偿使用项目工程建设各承包人提供的工作、生活、娱乐设施等，每发现一次扣减2000元监理费。

### 如乙方在保修期内不履行监理职责的，甲方有权不支付余款。

### 本建设项目实施过程中，若发生重大安全责任事故，经核实属乙方管理责任的，乙方按每发生一次计人民币十万元承担违约责任，该违约金由甲方在应支付给乙方的监理费用中扣除，违约金按实际发生次数计算，没有上限。如监理费用不足以抵扣违约金的，乙方应支付不足抵扣部分的违约金给甲方。发生重大伤亡及其他安全事故，按政府有关部门要求处理，并由事故责任方承担发生的费用。

### 除执行上一条外，如因乙方原因所造成的本建设项目安全生产责任事故导致的包括但不限于工期延误、造价增加、项目工程引起的人身损害等责任均由乙方负责；由于前述目安全生产责任事故导致甲方的一切经济损失（包括其承担有关法律责任引起的损失），乙方须在法律规定的其责任范围内予以赔偿。

### 所监理的工程出现被上级主管部门或行政主管部门文明施工通报批评的，每次扣罚监理费用5000元。

## 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

### 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

### 甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

## 乙方除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 招标代理业务的违约责任

### 甲方违约。当发生下列情况时：

            - 甲方未按本合同招标代理专项条款的约定向甲方提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

            - 甲方未按本合同招标代理专项条款的约定向乙方支付委托代理报酬；

            - 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

### 甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，双方在本合同招标代理专项条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或甲方应当支付违约金的数额或计算方法。

### 乙方违约。当发生下列情况时：

            - 乙方未按本合同招标代理专项条款的约定，向甲方提供为完成招标工作的咨询服务；

            - 乙方未按本合同招标代理专项条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；

            - 乙方未按本合同招标代理专项条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

            - 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，双方在本合同招标代理专项条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额或计算方法。乙方承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额(扣除税金)。

## 全过程造价咨询业务的违约责任

### 如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同履行期限。

### 乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不超过建设工程造价咨询酬金总额（扣除税金）。

### 乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同全部或部分不能履行，乙方应承担责任。

### 乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

### 甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

### 甲方如果向乙方提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

### 若乙方的计算有重大错误，引致甲方的实际损失，甲方有权要求：更换不称职人员、扣减服务费、解除合同直至要求乙方赔偿损失。

### 工程量的精确度要求与最终审定的工程量相比为：砼±2%以内，钢筋±2.5%以内,装饰装修±2.5%以内，机电及其他±3%以内。若最终审定的工程量超出上述范围，乙方将按下式扣减违约金：违约金=超出的工程量*相应合同单价或者合同外审定的单价*20%。

### 对于不符合甲方公司成本管控制度的设计变更、工程洽商，乙方给予确认或确认造价不准确，给甲方造成经济损失的，乙方须按该确认部分造价对应服务费的30%向甲方支付违约罚金。

### 乙方咨询结果不准确，经甲方审核后的误差（包括但不限于经甲方公司二审、复审或审计抽查等的审核减额）＞2%的，乙方须按照误差金额的5%【具体计算方式：乙方咨询结果为A，甲方终审结果为B，若误差率（（A-B）/A）>2%，则违约金X=（0.98*A-B）*5%】向甲方支付违约罚金。（由于工程量计算误差引起的总价审核结果偏差罚款按6.2.7.1执行）

### 乙方应紧密配合甲方的工作进度计划，若因乙方的原因影响项目进度，将会导致甲方的重大损失。因此，甲方将视实际情况定出某项工作的具体时限，若乙方未在规定时间内完成，并经甲方两次催办函后仍未完成，甲方有权要求更换不称职人员、并且每逾期一日扣服务费3000元。

### 如果乙方未经甲方同意，常驻本项目现场的服务人员在合同有效期内从事非本项目的工程管理工作或单次3个工作日或者累计10个工作日无故不在现场，则应向甲方进行赔偿，每人次向甲方赔偿人民币 1 万元，累计赔偿金额不应超过本合同管理酬金总额（除去税金），乙方驻场的人员必须经过甲方面试同意后方可确定, 乙方选派的驻场的造价人员如需请假必须经过甲方同意并安排好后续工作后方可休假,否则甲方将有权向乙方索赔500元/次。

### 常驻本项目现场的服务人员（包括但不限于投标书中约定的人员），一旦被甲方接受，除非事先获取甲方书面批准，乙方不得更换或撤回。如因特殊原因需更换上述人员，须事先向甲方提出书面申请并提交拟任命人员的详细资料，经甲方审查书面批准后方可更换，否则将被视为违约。乙方擅自更换常驻本项目现场的服务人员一人次，罚款1万元。乙方擅自更换项目负责人的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应按本合同咨询酬金总额的10 %向甲方支付违约金，若上述违约金不足以弥补甲方因此受到的损失，甲方保留进一步要求赔偿的权利

## 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

# 索赔

## 乙方索赔的提出

根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长服务期的，应按以下程序向甲方提出索赔：

            - 乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，服务期不予顺延，且乙方无权获得追加付款；

            - 乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的服务期，并附必要的记录和证明材料；乙方未在前述28天内发出正式索赔通知书的，视为放弃索赔；

            - 索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）服务期延长天数；

            - 在索赔事件影响结束后的28 天内，乙方应向甲方递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的服务期，并附必要的记录和证明材料。

## 乙方索赔处理程序

            - 甲方收到乙方正式索赔通知书后，应及时审查，需要乙方提供进一步证明材料的，应在收到通知书后14天内向乙方提出。甲方应在收到乙方正式索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内，将索赔处理结果答复乙方。甲方在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内不予答复的，视为认可索赔。

            - 乙方接受索赔处理结果的，甲方应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的，按协议书第13条的约定执行。

## 甲方的索赔及处理

### 甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后56天内，向乙方发出索赔通知书，并说明甲方有权索赔的事项和依据。甲方未在前述56天内发出索赔通知书的，丧失要求索赔的权利。

### 乙方在接到甲方索赔通知书后28日内到甲方指定银行帐户缴纳索赔金，否则，甲方有权在应付给乙方的款项中扣除相应款项。

# 反商业贿赂条款

### 双方均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

### 双方同意建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

### 发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。

### 乙方应配合甲方与项目管理项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯罪工作。

### 8.5除应遵守本章相应规定外，双方或其工作人员均应遵守以下规定：

#### 不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动；

#### 不得接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

#### 不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

#### 不得从事与项目管理项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来；

#### 不得利用职权插手项目管理活动，不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。

#### 违反本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

# 争议解决

## 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

## 诉讼

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以向 甲方所在地人民法院提起诉讼

（以下无正文）

附件1.工程建设项目廉政责任书

附件2.中标通知书

附件3.全过程咨询服务人员一览表

附件4.全过程工程咨询服务合同保密协议

- 附件1、工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

项目名称：广州油制气厂地块（珠江四季花园）配建道路工程项目全过程工程咨询（包含项目管理、监理、招标代理、全过程造价咨询服务)

项目地址：广州市天河区

建设单位：广州市城实投资有限公司

全过程工程咨询单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲方、乙方双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为监理合同的附件，与监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期与监理合同的规定相同。

第七条 本责任书一式 16 份，由甲方执 8 份，乙方执 8 份，送交甲方、乙方双方的监督单位各一份。

甲方单位(盖章)：                       乙方单位：（盖章）

广州市城实投资有限公司

法定代表人：                           法定代表人：

地址：广州市越秀区环市东路362-366号   地址：

好世界广场9楼

电话：020-87626337                     电话：

日期：20   年   月   日                日期：20   年   月   日

- 附件2：

中标通知书

- 附件3：

全过程咨询服务人员一览表

- 附件4：

全过程工程咨询服务合同保密协议

| 甲方： |  |
| --- | --- |
| 乙方： |  |

签订时间：20  年   月

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，为保证甲乙双方业务的顺利进行并维护甲乙双方的合法权益，双方就工作中保密有关事宜经协商一致达成如下协议：

- 定义

涉密资料及信息：

（一）指与涉密项目直接相关的全部文件，以及一切与涉密项目或甲方有关的，由甲方或甲方的代表人向乙方或乙方的代表人等有关人员以书面、口头或任何其他形式提供或披露的资料及信息。

（二）在涉密项目进行前已经公开或以其他形式已为公众所知晓的资料及信息不属于前项所述涉密资料及信息。

- 保密义务

（一）乙方确认并同意，涉密资料及信息属于甲方所有，未经甲方事先书面批准，乙方向第三方披露上述涉密资料及信息将对国家利益和甲方的合法权益造成严重损失，并且金钱赔偿不足以补偿该损失。

（二）乙方保证，乙方将严格按照国家秘密载体保密管理的有关规定对甲方提供的所有涉密资料和信息进行妥善保管和使用。

乙方进一步保证，涉密资料及信息应仅用于涉密项目的目的，仅供其相关人员为涉密项目之目的查阅和使用。

（三）乙方保证，乙方将严格控制涉密资料和信息知悉人员的范围，对相关人员进行严格审查并对其进行保密教育，确保其相关人员履行乙方在本协议项下的保密义务。

（四）乙方同意并承诺，乙方及其相关人员不得也不会向任何除相关人员之外的第三人谈论该等涉密资料及信息，或以其他方式将涉密资料及信息向任何除相关人员之外的第三人披露，或未经甲方事先书面同意而用作其他用途。如为涉密项目目的确实需要向第三方披露甲方的涉密资料和信息，乙方须事先书面通知甲方并得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议，由第三方承诺履行本协议下的保密义务。乙方应将其与第三方签署的保密协议的复印件提供给甲方存档。

（五）与涉密项目相关的文字、文件等处理，应设专机电脑处理，该电脑禁止与互联网相连。

（六）禁止将涉密项目的任何资料以任何形式公开。

- 除外条款

如果乙方能够确定相关信息符合下列情形，则该等信息将不被视为保密信息：

（一）该信息在本协议签订之前，已经为乙方合法拥有，或者已经为乙方所知悉（如书面记录所证明）；

（二）该信息通过产品发布、检查或者其他非乙方过错的方式为公众知悉；

（三）该信息通过对甲方或任何其他不负有保密义务的第三方合法披露给乙方；

（四）该信息由乙方不使用或参考任何涉密资料及信息而独立获得或开发；

（五）该信息由甲方以不加以限制的书面授权准许披露。

- 资料的返还与销毁

（一）所有由甲方披露给乙方的资料，包括但不限于合同、文件等保密信息的任何有形或无形载体均属于甲方财产。在完成协议项目后，或本协议解除或终止时，乙方应在十日内：（1）立即返还或销毁全部载有保密信息的资料及其复印件、摘要等；（2）消除所有存储在计算机和其他设备中的保密信息；（3）提供一份被销毁资料的清单，证明乙方已履行上述两项义务。

（二）尽管保密信息已返还或销毁，乙方及其雇员仍继续受本协议的约束直至本协议约定的乙方保密义务期限终止。

- 保密期限

涉密资料及信息的保密期限为自本协议生效之日起，至乙方收到甲方书面解密通知之日止。

- 违约责任

（一）乙方及其相关人员应当对其违反本协议的行为各自承担法律责任，包括但不限于对由此给甲方造成的损失的民事赔偿责任、行政责任和刑事责任。

（二）乙方对其相关人员违反本协议项下保密义务的行为承担连带地法律责任，包括但不限于对由此给甲方造成的损失的民事赔偿责任、行政责任和刑事责任。

（三）乙方违反本协议的约定或乙方的雇员或代表违反本协议的约定的，乙方应向甲方支付人民币拾万元整的违约金；甲方的损失难于计算的，乙方应赔偿乙方和第三方因此所获得的全部收益；

（四）如因乙方的行为造成甲方的商业秘密公开的，乙方还应当赔偿甲方商业秘密的全部价值。商业秘密的全部价值，可由国家认可的无形资产评估机构评定。

（五）乙方违犯本协议约定的，还应当赔偿甲方因采取救济手段发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、调查取证费、执行该赔偿的费用、合理的律师费、公告费等）。

- 争议解决

甲方、乙方双方执行本协议时发生争议的，应友好协商解决。协商无法达成一致的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 法律效力

（一）本保密协议书为甲方、乙方双方签订的合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

（二）本协议在自甲方、乙方双方合法授权代表签署并加盖公章之日起生效，至乙方收到甲方书面解密通知之日效力终止。

（三）本合同的效力不因合同的中断、解除或终止而终止。

（四）本补充协议一式捌份，甲方、乙方各执肆份，双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |