合同编号：_________

石滩大围达标加固工程造价咨询服务合同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人： 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心

咨询人：

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【石滩大围达标加固工程】造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：石滩大围达标加固工程造价咨询服务

2、服务类别： 造价咨询服务

3、工程规模：

4、工程造价：                万元

- 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用，同一顺序的以时间在后的为准：

1、建设工程造价咨询合同执行中签署的补充与修改文件；

2、建设工程造价咨询协议书

3、建设工程造价咨询合同专用条件；

4、建设工程造价咨询合同标准条件；

- 咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

- 咨询人属于《保障中小企业款项支付条例》规定的中小企业，委托人同意按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

- 服务期限：本合同的建设工程造价咨询业务自签订合同之起开始实施，至提交竣工结算成果文件之日并结清所有款项时终结。

- 双方约定本合同一式陆份，委托人和咨询人各执叁份，均具有同等法律效力。

委托人（盖章）：               咨询人（盖章）：

负责人（或代表人）：　 　　    负  责  人：

地址：                         公司地址：

开户银行：　　　　　　 　　    开户银行：

收款名称:

帐　　号：　　　　　　 　      帐　　号：

电    话：　　　　　　　       电    话：

年　　月　　日　　　　　 　　  年　　月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义：

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条　在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条　委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条　委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条　咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第十五条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，但不额外增加酬金。如因业主单位原因造成总包合同承包范围增加，由此造成咨询人工作量增加，此增加的工作量视为额外服务，但不额外增加酬金。

第二十一条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条　咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条　正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条  委托人付款以收到咨询人开具的等额有效发票及委托人财务部门要求相关请款手续资料为前提。

第二十八条  因委托人使用的是财政资金，考虑到财政审批需要一定时限，甲在本合同约定的付款时间内向财务部门提出办理财政支付申请即视为委托人已经按期付款。

第二十九条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其　　他

第二十八条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人书面同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条　咨询人如需外聘专家协助完成合同约定项目的造价咨询工作，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人书面认可其费用后由委托人承担。

第三十条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向工程所在地人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条件

- 本合同适用的法律、法规规定：

本合同适用中华人民共和国法律、法规。

- 建设工程造价咨询业务范围：

“建设工程造价咨询业务”是指包括以下内容的造价咨询业务：

| 序号 | 阶段 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段 | （1）协助委托人拟定合同文件的造价相关条款，并根据委托人的需要参与合同谈判； （2）负责施工过程计量支付控制，审核已完成工程量与进度款，根据每月实际进度与实际投资和计划投资作分析比较； （3）根据经验主动地、有预见性地提醒委托人节约费用，防范工期索赔，负责协助与第三方的合同索赔处理，向委托人提供专业评估意见及估算书，维护委托人的合法权益； （4）负责主材单价、综合单价、变更签证等合同变更费用审核；检测监测费用编制或审核（如需）；图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签；必要时按委托人要求集中会审； （5）负责施工过程造价控制等； （6）负责建立合同台账、支付台账、变更台账（按变更原因分类）、签证台账等； （7）负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议； （8）负责协助第三方的合同索赔处理，根据委托人要求参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护委托人的合法权益 （9）建立工程变更、扣款、支付、材料调差等相关台账，统计分析工程概预算审核投资情况，定期向发包人汇报，为投资控制提供依据，确保工程总投资控制在合理范围内。 |
| 2 | 结算阶段 | （1）按委托人要求组织推进结算工作（含工程施工类和工程服务类），提出结算工作建议； （2）依据有关规定协助委托人完成结算审核资料； （3）协助委托人编制结算计划； （4）协助委托人收集和整理结算依据资料，协助委托人组织过程结算； （5）协助委托人竣工结算审核； （6）配合结算定审工作； （7）协助委托人处理与施工承包人的有关结算纠纷。 |
| 3 | 其他 | - 委托人有权根据项目需要，要求咨询人安排不少于 2 名造价专业人员驻场办公，开展造价服务工作。（工作任务多时，委托人有权要求咨询人增加驻场造价专业人员）； - 在合同价、结算等关键节点审核时，应及时合理安排能满足以上各关键节点的造价团队，专业配置齐全，确保在委托人规定的时限内完成相关审核工作，出具审核报告； - 负责按委托人要求编制各类造价管理文件； - 负责委托合同价格审核； - 督促落实各阶段、各专业工程造价限额设计量化指标； - 负责组织相关造价控制评审会议，包括邀请相应的经济专家。视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关； - 配合委托人编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测； - 委托人安排的其他造价管理工作； - 按要求配合项目审计工作。 |

- 相关服务要求

- 1、服务质量要求

- 1.1.咨询人应熟悉并严格按照国家、省、市有关财政、基建、工程造价方面的法律、法规，以及委托人工程造价管理业务制度要求，依据合同相关约定，本着有依有据、合法合规的原则，科学、客观、公正地开展造价咨询工作，咨询人提供的工程造价咨询成果文件应合理体现委托人控制项目投资的要求。

- 1.2.项目建设实行全过程限额设计和施工。在不降低勘察设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保竣工结算总金额不得超出实际实施范围所对应的批复概算金额。

- 1.3.咨询人提供的造价成果文件应包括并不限于：编制说明、造价文件（含软件版）、工程量计算书、经济指标分析表、主要设备材料价格表、主要材料设备定价依据文件（含询价文件等）、审核意见落实情况说明和修改对比表等。

- 1.4.咨询人提供同类项目的技术经济指标供委托人做决策参考。咨询人负责对造价成果进行分析，对比同类项目，找出技术经济指标偏离内容及原因，及时修正，并提出合理化建议。

- 1.5.咨询人应建立健全内部控制制度、质量保证体系和档案管理制度，保证工程造价咨询成果文件的质量，对其完整性、真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。

- （1）确保工程造价咨询成果文件文字表达清晰、装订整齐。

- （2）确保工程造价咨询成果文件均由专业造价工程师编制，由技术负责人（或项目总工、土建主管、安装主管）审核，由项目负责人审定的三级审查制度。工程造价咨询成果文件的编制人应具有注册造价工程师或注册一级造价师或注册二级造价师执业资格，工程造价咨询成果文件的审核人、审定人应具有注册造价工程师或注册一级造价师执业资格。工程造价咨询成果文件的编制人、审核人、审定人应在工程造价咨询的成果文件上签署执业(或从业)资格专用印章，最终的成果文件需经法定代表人签字并加盖公章。

- （3）编制人应认真阅读、复核委托人提供书面资料的有效性、合规性，并应对自身所收集的工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性负责，全面进行工程的计量与计价，按工程造价咨询服务合同的要求编制工程造价咨询成果文件，并整理好工作过程文件。

- （4）审核人应进一步审核委托人提供的书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应对相关工作做一定比例的复核，对错误的部分提出书面的修改和补充意见，修正、完善工程造价咨询成果文件，并整理好自身的工作过程文件和相关文件。

- （5）审定人应再次审核委托人提供的书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应依据工程经济指标进行工程造价的合理性分析，对工程造价咨询质量进行整体控制。

- （6）咨询人应建立工程造价咨询项目档案，保证项目资料的完整，不得损坏、遗失项目资料。加强项目档案管理，及时做好已完成项目的资料移交和归档工作，妥善保管至报告出具之日起十年后。

- （7）加强信息系统管理，及时建立电子信息台账；保证在委托人信息系统中录入或审核的工程造价相关信息及时、完整。

- 1.6.审核工程量与进度款（即计量支付审核）；计量支付与进度相符，不得超付、借项支付等。

- 2、服务进度要求

- 2.1咨询人应对委托人提供资料的完整性、严谨性把关，对因范围不清晰、图纸不详导致基本工程量难以计算等情况，应在收到资料后2个工作日内向委托人提出资料补充要求。因咨询人未能在上述时间内提出要求而造成编审进度延误或其他损失的均由咨询人自行承担全部责任。

- 2.2各项服务内容的工作时间要求（如有）（以下天数指日历天数）

- （1）审核合同价格清单：自收到完整资料起5天内出具电子版审核说明。

- （2)主材单价、综合单价审核：自收到资料起完成时间为：主材3个以内5天，4-15个10天，16-30个15天，30个以上20天；综合单价3个以内3天，4-15个5天，16个以上10天；特殊情况经批准后延长时间不超过10天；争议问题由咨询人项目指挥长或法定代表人主持专题会议解决。

- (3)变更签证合同费用（含委托合同、检测费用）编制或审核：30万元以内的5天，30万元以上的10天，特殊情况经批准后延长时间不超过10天，电子版审核说明提前2天出具，争议问题由咨询人项目指挥长或法定代表人主持专题会议解决。

- (4)图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签：自收到资料起5天内完成。

- (5)工程进度款审核：自接受完整资料起5日完成。

- (6）结算文件：自收到结算文件起出具结算审核报告时间为：施工类合同30日内，非施工类合同10日内。

- 2.3以上工作期限为正常的工作期限，特急项目的工作期限由委托人根据实际情况确定，但最短不少于1天；其他咨询服务工作由委托人视具体情况确定；对于委托人提出的疑问，咨询人应在24小时内给予答复。

- 3、服务人员要求

- 3.1为本项目提供工程造价咨询服务的具体人员详见附件4。

- 3.2咨询人在投标文件《拟投入本项目造价人员一览表》中配备的人员在通过委托人的面试考核后方可确定为本项目的工程造价咨询服务人员，咨询人不得擅自更换已确定为本项目的造价咨询服务人员。确因特殊情况需要更换时，应提前书面提出更换人员的原因及更换人员的名单，更换人员的资质、资历、职称、实际工作能力等应不低于投标文件中所承诺人员的素质，同时咨询人应按合同约定承担违约责任，但咨询人有合法理由（如服务人员因死亡、重大疾病等原因导致不能履行职责）提出申请并经委托人批准更换相关人员的，咨询人可不承担违约责任。

- 3.3本项目造价咨询工作必须由上述人员完成。当咨询人工作进度不满足委托人要求时，委托人有权要求咨询人上述人员驻场办公，必要时，咨询人应按委托人要求增加或更换相关人员，直至整改完毕。

- 3.4项目负责人应全面熟悉项目情况，咨询人应安排部门经理以上人员（项目负责人、项目技术负责人、专业主管）中的至少1位带队参加会议、完成对数工作。

- 3.5咨询人所派出的服务本项目的造价咨询专业人员必须勤勉尽责，恪守职业道德，本着热情服务、秉公办事、廉洁自律的原则开展工作。如出现服务人员未按照合同履行职责，或与第三方串通造成经济损失，或不服从工作安排，不满足工作要求，不遵守管理制度，服务态度恶劣，不胜任工作等情形的，咨询人应在接到委托人通知后3天内予以撤换，所调换人员的资质、资历、职称、实际工作能力等应不低于投标文件中所承诺人员的素质且需按合同约定承担违约责任。驻场人员应服从委托人的工作安排和管理，由委托人负责考勤，未经同意不得离开；驻场人员的相关费用已包含在服务报酬中，其薪资福利费用由咨询人自行承担。

- 4、其它服务要求

- 4.1咨询人须遵守委托人各项规章制度和廉政纪律要求，无条件配合委托人的复核、复审和考核等工作。

- 4.2咨询人须具备保障开展工作所需要的交通工具、办公设备和造价审核管理软件等。

- 4.3咨询人应独立完成合同约定的造价咨询服务，未经委托人同意不得将工作内容另行委托第三方实施；对有特殊技术要求的咨询服务项目，需聘请相关专家共同完成咨询服务的，应事先征得委托人同意。未经委托人同意，咨询人不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目的相关信息，不得对外提供、泄露相关审核情况。

- 咨询人应向委托人按以下的约定提交成果文件：

根据第二条及项目的情况和委托人的具体要求提交成果文件。

第五条 委托人应分阶段及时提供下列文件资料，并对所提供资料的真实性、完整性负责：

（1）工程施工图纸质版及电子版（CAD)；

（2）施工合同及有关补充协议；

（3）工程招标文件、投标文件；

（4）工程联系单、现场签证、工程变更等有关资料；

（5）经审批的施工组织设计；

（6）隐蔽工程验收记录；

（7）工程竣工图纸质版及电子版（CAD)；

（8）送审结算书；

（9）其他咨询人认为必要的相关资料。

- 第六条 委托人代表及权限

委托人代表为：     ，联系方式：      ，电子邮箱：       ，权限范围：                。

委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。委托人未能在前述时间内回复的，经咨询人催告后仍未书面回复的，咨询人有权暂停进行相关工作，完成建设工程造价咨询工作的时间相应延长，同时委托人应赔偿咨询人损失。

- 第七条合同价款、支付方式及支付时间：

1、合同价款为人民币：     元，大写：        。

2、支付方式：转账。

3、支付时间：

| 序号 | 收费阶段 | 付款金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预付款(合同签订后) | 合同价×50% |
| 2 | 工程整体形象达到80%后 | 合同价×30% |
| 3 | 工程完工后 | 合同价×20% |

- 第八条　违约责任

- 因委托人的原因造成咨询人暂停执行建设工程造价咨询业务在3个月以上（含3个月）或合同终止的，委托人应及时付清已完成部分的咨询费结算（咨询费按广东省物价局取费标准《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）文规定计算）。合同终止的，委托人应按照未完成部分的服务酬金的30%支付赔偿金。

- 委托人逾期向咨询人支付本合同规定的款项（包括利息）的，每逾期一天，应按咨询费总价的万分之五向咨询人支付违约金，并赔偿由此给咨询人造成的损失。逾期超过15天的，咨询人有权暂停服务，且无需向委托人承担任何违约责任。

3、因咨询人原因造成执行建设工程造价咨询业务暂停或合同终止的，咨询人应按照未完成部分的服务酬金的30%向委托人支付赔偿金。

4、咨询人在其责任期内如果失职等原因导致须向委托人支付赔偿金或违约金的，同意按以下办法承担。

赔偿金或违约金=直接经济损失×咨询费÷编制或审核工程造价 (扣除税金，累计不超过本合同应收取的咨询费）。

- 第九条除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，委托人应向咨询人支付附加工作酬金，附加工作酬金由双方协商解决。

- 第十条 合同解除

因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：由委托人与咨询人之间应当协商解决。

- 第十一条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （二）  种方式解决，同时违约方应赔偿守约方由此发生的律师费、担保费、诉讼费、保全费、差旅费等费用：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向咨询人所在地人民法院起诉。

- 第十二条其他

1、考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由_      支付。

差旅费及相关费用的支付：          。

2、奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：                。

3、保密

①、委托人申明的保密事项和期限：对咨询人出具的成果保密期限为3年。

②、咨询人申明的保密事项和期限：对委托人提供的所有工程资料和咨询人出具的成果保密期限为3年。

4、联络

①、任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在_3日内送达对方指定的接收人和送达地点。

②、委托人指定的送达接收人：________，送达地点：________，电子邮箱：________。

咨询人指定的送达接收人：_________，送达地点：_______，电子邮箱：________。

附加条款：

- 当委托人提供的图纸在实施过程中发生重大变化时（重大变化指的是委托人提供的图纸尺寸总量变动超过20%），视造价咨询工作开展情况，咨询费经双方协商解决。

2、为保证结算阶段的工作能顺利进行，委托人应积极敦促施工单位配合对数，如自送出结算成果文件初稿之日起30天内施工单位不到位对数或对数期间中止时间超出30天（含30天）的，从第31天起七天内委托人应按照送出成果文件初稿的造价作为支付咨询费的依据。

3、委托人应积极敦促施工单位对数，并对完成后的结果进行确认，如自送出对数后的成果文件之日起15天内不办理确认手续，委托人应按照送出成果文件的造价作为支付咨询费的依据。

- 4、附件

- 附件1：中标通知书

- 附件2：拟投入本项目造价人员一览表

- 附件3：咨询人营业执照

- （本页以下无正文）