广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802027安置地块项目第三方

检测监测服务合同

合同编号：

项目名称：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802027安置地块项目第三方检测监测服务

甲    方：广州湾区新岸城市开发投资有限公司

乙  方1：

乙  方2（如有）：

签订日期： 202   年  月   日

甲方（委托方）：广州湾区新岸城市开发投资有限公司

法定代表人：    吴家友

乙方1（受托方）：

法定代表人：

乙方2（受托方-如有）：

法定代表人：

本合同甲方委托乙方进行广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802027安置地块项目第三方检测监测服务，并支付相应服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 服务内容

（一）服务的目标：严格按照国家、省、市有关规范规程和规定的要求进行各项检测、监测工作，及时提供检测、监测结果，出具检测、监测报告。

（二）服务的内容

1.第三方检测：对本项目进行第三方检测及相关申报检测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据，检测内容包括但不限于：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测（含人防工程结构检测）、见证取样检测（含所有材料和设备检测）、室内环境检测、建筑节能工程检测（含幕墙门窗检测）、智能建筑工程检测、市政（道路、桥梁、园林、绿化）工程检测、光纤到户工程检测、燃气管道检测、发电机负载试验、人防设备安装质量检测、建筑消防检测、防雷检测及与本项目有关的其他检测内容。

（1）地基基础工程检测：包括但不限于溶洞注浆检测、抽水试验、预应力锚索检测（含抗拔力、锁定力）、喷射混凝土面层厚度检测、支护灌注桩检测、水泥搅拌桩检测、预应力管桩检测、灌注桩检测、天然地基/复合地基检测、抗浮锚杆检测、基坑及基础回填检测。

（2）主体结构工程现场检测（含人防工程结构检测）：包括但不限于混凝土强度钻芯检测、实体抽芯氯离子含量检测、混凝土强度回弹检测、钢筋配置、钢筋保护层厚度检测、构件尺寸、植筋抗拔检测、锚栓抗拔检测、抹灰砂浆拉伸粘结强度、饰面砖拉伸粘结强度、贯入法砌筑砂浆强度、隔墙冲击试验、预制构件性能试验。

（3）见证取样检测（含所有材料和设备检测）：包括但不限于混凝土抗渗、腻子、蒸压加气混凝土砌块、砖、防水涂料、铝合金型材、建筑涂料、防腐涂料、建筑和装修材料放射性、建筑材料有害物质含量、木板甲醛释放量、生活饮用水水质、溶剂型涂料有害物检测、溶剂型胶粘剂有害物检测、金属管材（包括镀锌钢管）、PPR管材 、PPR管件、PVC-U排水管材、PVC-U排水管件、PE给水管材、PE给水管件、双壁波纹管、球墨铸铁管、钢塑复合管材、钢衬塑复合给水管、管材管件溶剂型胶粘剂、井盖、阀门、钢管、混凝土抗压、砂浆抗压、硬化混凝土氯离子含量、混凝土拌合物氯离子含量、预拌砂浆性能、钢筋原材、钢筋焊接、钢筋机械性能连接、安全网、安全帽、安全带、钢管、爬架、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、饰面石材、陶瓷砖、外加剂 、钢板、螺栓（扭矩系数/轴力、拉力、抗滑移系数）、钢板焊接件、防水卷材、防火涂料、外加剂、水泥、砂、石、混凝土配合比、砂浆配合比、焊接材料、焊接工艺评定、钢筋焊接网、粉煤灰、矿渣、预埋件、土工格栅、土工布、龙骨、锚夹具、锚夹具静载锚固、橡胶止水带、钢绞线、1芯电线、2芯电力电缆、3芯电力电缆、4芯电力电缆、5芯电力电缆、照明开关、插座、断路器、漏电断路器、电工套管、电工套管配件、电线槽、电线槽及配件、灯具检测、网线、密封胶、结构胶、橡胶、铝板、预埋件、铝合金幕墙挂件、不锈钢板、预应力混凝土用钢绞线、建筑板材（阻燃复合板、石膏板、硅酸钙板、隔墙条板、玻镁板、挤塑聚苯板、聚苯乙烯泡沫板、低密度板、防火板、非同质聚氯乙烯防水卷材地板、装饰板材等）环氧树脂地面涂层材料(地坪漆）、阻燃复合板、低密度板、防火板、非同质聚氯乙烯防水卷材地板、装饰板材、镀锌线槽。

（4）室内环境检测：包括但不限于室内环境检测。

（5）建筑节能工程检测（含幕墙门窗检测）：包括但不限于墙体保温节能检测、门窗节能工程检测、幕墙节能工程检测、屋面节能工程检测、照明节能工程检测、隔声性能检测、室内温湿度、风口风量、系统总风量、风机单位风量耗功率、风管漏风量、外窗三性、幕墙四性等检测。

（6）智能建筑工程检测：包括但不限于综合布线系统检测、安全防范系统检测、建筑设备监控系统检测、可视对讲检测、广播系统检测、机房工程系统检测、电源与接地系统检测、计算机网络系统检测、能耗监测系统检测。

（7）市政（道路、桥梁、园林、绿化）工程检测：包括但不限于接地电阻、绝缘电阻、漏电开关动作测试、灯具亮度、照度、照度均匀度、照明功率密度、道路工程-沥青混凝土上面层、道路工程-沥青混凝土下面层、道路工程-水泥稳定碎石基层、道路工程-水泥稳定石屑下基层、道路工程-人行道检测、桥梁工程、填方工程、排水工程、给水工程、雨水工程、路灯工程、交通工程-车道标线、电力管沟工程、绿化工程等。

（8）建筑消防检测：包括但不限于建筑消防设施检测、系统功能检测。

（9）防雷检测：包括但不限于防雷装置检测、系统功能检测。

（10）发电机负载试验。

（11）燃气管道检测。

（12）光纤到户工程检测。

（13）人防设备安装质量检测。

2.基坑监测等技术服务：包含但不限于基坑监测、主体沉降观测、高支模监测及与本项目有关的其他监测内容。

（1）基坑监测：包括但不限于基坑顶部水平位移监测、基坑顶部沉降监测、支护桩测斜（深层水平位移）、地下水位监测、周边地面沉降监测、周边建筑物和地下管线沉降监测、锚索拉力监测、支撑轴力监测、支撑立柱沉降监测。

（2）主体沉降观测。

（3）高支模监测：包括但不限于高支模立杆倾角、立杠位移、高支模立杆轴力、沉降。

3.具体检测（监测）服务内容及数量包括但不限于招标需求书、施工图纸、合同、工程量清单、甲方要求及招标过程中发出的相关文件所包含的全部内容，且需满足项目施工过程需要、竣工验收要求及相关主管监督部门的要求。

4.服务内容除以上工作外，还包括：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测、监测工作的协调，申报检测、监测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行检测、监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

（3）乙方需按相关要求将工程检测、监测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。上述工作发生的费用已包含在综合单价中。

（4）本项目实施期间，如因本项目验收需要，经甲方确认需增加《工程量清单》中没有的其他检测、监测项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何理由拒绝为甲方提供检测、监测，并出具符合验收要求的检测、监测报告。

（5）乙方应具备自行完成约定项目的检测监测工作的能力，除另有约定外原则上不得转包和分包；如乙方检测、监测资质不能涵盖的项目，或根据建设主管部门的要求，需要由不同工程质量检测(监测)机构进行检测(监测)的，由乙方报甲方批准后委托有资质的相应单位实施，并按相关要求取得相应管理部门确认，确保不影响项目验收。乙方对该第三方出具的结果负责，此部分工作产生的费用由乙方自行承担并已包含于投标报价中。

第二条 服务要求

（一）服务地点：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目实施范围内。

（二）服务期限：自签订合同之日起，至所有服务项目完成并竣工验收备案为止（建筑主体沉降观测除外，服务期限按国家规范执行），具体开工日期以甲方发出要求开始的日期为准，服务周期必须满足实际施工要求，包括但不限于施工准备阶段、施工全过程及竣工验收需完成的相关服务。另外，在项目竣工验收备案后，需定期进行建筑沉降观测两年，直至建筑沉降达到稳定状态为止。

（三）服务进度

1.第三方检测服务进度：每项检测内容按甲方要求分批次进行，具体进度以甲方通知为准。乙方在收到甲方进场通知后2个工作日内进场确认现场试验检测条件，在条件满足要求的前提下3个工作日内完成现场工作。乙方完成现场工作后5个工作日内提交正式检测报告一式10份。

2.监测服务进度：

（1）具体监测、观测时间参照既定监测方案，并随工程进度、测量反馈及甲方要求做相应的调整。乙方应严格按照设计要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行监测、观测工作。

（2）每次监测结束后，在当日提供监测结果电子版文件，在2个日历天内向甲方提交书面监测结果。并按政府监管部门的要求，将基坑监测数据实时上传至“广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统”，将高大模板监测数据实时上传至“广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统”。监测工作结束后10个工作日内提交监测总报告。

（四）服务质量要求：

1.第三方检测：按照相关规范进行检测，检验所使用仪器仪表必须经法定计量部门检定合格，性能应稳定可靠；提供公正、公平及高效的服务；出具公正的第三方检测报告。

2.监测服务：

（1）各项监测、观测按国家、省、市现行有关规范和规定的要求及设计要求进行乙方对测量数据的准确性、可靠性及真实性负责。

（2）乙方应根据甲方通知，及时组织人员进行监测、观测。

（3）根据监测、观测结果及时出具科学、公正的技术服务报告，满足工程质量验收及甲方要求。

3.乙方须严格按照国家最新规范及甲方提供的技术标准执行检测、监测服务，若标准更新，乙方需无偿按新标准调整。

第三条 甲方职责

（一）为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

及时向乙方提供与其工作有关的资料和认为有必要提供的对乙方工作有帮助的有关资料及文件。

2.提供工作条件：

(1)甲方应负责检测、监测服务所涉及的与甲方有关的所有外部关系的协调，为乙方履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道，以便乙方收集需要的信息。

(2)负责提供检测、监测场地及安排施工单位负责现场测点保护工作。

(3)现场提供水、电接驳点，水、电使用费由乙方自行承担。

# 3.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：甲方通知进场日期前一周。

（二）甲方应当对其所提供的上述资料的合法性、准确性和完整性负责，否则应承担因资料不合法、不准确和不完整所引发的所有法律责任。

第四条 乙方职责

(一）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，编制并申报基坑监测、主体沉降观测、高支模监测及与本项目有关的其他监测技术服务方案，按要求组织专家评审论证方案，并确保检测、基坑监测等方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测、监测、观测等工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收和在城建档案馆备案，乙方需在投标报价中综合考虑该项专家评审及协调工作的费用。

（二）在进行检测、监测、观测等服务过程中，与该工程相关的施工、监理、勘察设计、咨询等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调，乙方需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。

（三）本项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，乙方需在投标报价中综合考虑该部分费用。

（四）负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送，乙方需在投标报价中综合考虑该项费用。

（五）根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台基坑监测预警系统的能力及经验。根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市建设工程融合监管平台高大支模及脚手架系统的能力及经验。还包括建筑物沉降观测有关数据通过连接系统进行传输报送，并按要求出具符合验收要求的监测、观测报告。以上监测、观测数据均需按建设主管行政主管部门及监督部门要求通过信息管理平台实时报送，乙方需在投标报价中综合考虑该项费用。

（六）本项目实施期间，如因本项目验收需要，经甲方确认需增加《工程量清单》中没有的其他检测、监测项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何理由拒绝为甲方提供检测、监测服务，并出具符合验收要求的检测、监测报告。若乙方资质不能涵盖的项目，由乙方报甲方批准后委托有资质的相应单位实施，乙方应对该第三方出具的结果负责，并按相关要求取得相应管理部门确认，确保不影响项目验收。

（七）负责检测、监测过程中检测和监测设备、人员的进退场以及检测、监测用水用电使用费。

（八）保证检测、监测人员的相对稳定并且具备相应资格，如需调整检测、监测人员，需在调整前的5个工作日内书面告知甲方，且调整人员的资质不得低于被调整人员的资质，项目负责人的调整应征得甲方书面同意。

（九）为便于甲乙双方及时沟通及协调，本项目实施期间，乙方应按甲方要求派1名工作人员驻场，乙方需在投标报价中综合考虑该项费用。

（十）保证持有的检测、监测等资质满足地方管理要求。

（十一）保证检测、监测等成果的公正性、准确性、及时性，并对检测、监测等结果和结论的真实性、准确性负责，保证检测、监测等工作符合合同约定及相关技术规范要求。

（十二）检测报告盖有广东省建设厅核准的工程检测报告专用章、省级或以上质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志；监测报告盖有监测单位公章及省级或以上质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志，检测、监测报告具有法律效力。

（十三）在检测、监测工作中，乙方应按安全防护有关规定进入现场作业，若发生安全事故，乙方自行承担一切责任。

（十四）乙方应在服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、第三方的责任以及甲方为本次服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由乙方承担。乙方不按上述约定购买保险或保险赔付额度不满足实际损失的所产生的后果，由乙方自行承担。

（十五）乙方在项目竣工验收备案后，需定期进行观测两年。

第五条  服务报酬及支付方式

（一）服务收费计算方式

1.服务费用：本项目合同暂定价（含税）为人民币大写：   （¥ 元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：   （¥ 元），增值税率为   %（本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则不含税价不变，价税合计（总价）相应调整，以开具发票的时间为准）。

（1）检测费用（含税）为人民币大写：   （¥  元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：   （¥  元），增值税率为  %；

（2）监测费用（含税）为人民币大写：  （¥  元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：  （¥   元），增值税率为   %。

2.计算方式：服务费用采用不含税全费用综合单价包干，按实际完成工程量进行结算。综合单价包括但不限于为实施和完成本项目全部第三方检测、监测工作所需的人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、检测费和损坏修复费（并且包括在建筑物全过程中检测频率不得少于设计文件和规范要求所规定的频率）、监测费、检测试验费、监测试验费、报告编写费、实物工作收费、技术工作收费、参加相关验收的费用、各项管理费、及乙方所有因工程质量检测和监测应交纳的政府规费、利润、税金（含增值税）、风险费用等所有的一切相关费用，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整，具体详见附件3工程量清单。

工程量清单外新增检测、监测内容的综合单价，按照如下标准确定：

（1）中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

（2）中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

（3）中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，检测、监测内容的综合单价，参照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（粤建检协【2015】8号文）》相应的标准下浮50%计算。

（4）中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的、参照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（粤建检协【2015】8号文）》相应的标准无法确定的，则由甲方和乙方根据市场情况协商检测、监测内容的综合单价。

3.合同的结算金额(含增值税)超出原已签订合同金额的10%或者超出金额为50万元以上时，均需签订补充协议。

（二）服务费由甲方 分期 支付乙方。

1.第三方检测费用支付方式和时间如下：

（1）甲方通知乙方进场实施检测技术服务后，甲方向乙方支付检测技术服务暂定合同价款的10%作为预付款，预付款在前三次进度款中平均扣回。

（2）进度款支付：每两个月计付一次，合同履行期间，乙方于每批次或单项完成后，编制已完成检测技术工作的支付申请报送甲方审核，当批次已完成的检测技术工作量以乙方向甲方提交的检测报告中已完成并经甲方确认的工作量为准。甲方在10个工作日内提出审核意见，支付申请经甲方审核后10个工作日内，甲方支付至该批次检测费的80%，且不超过合同单项检测技术工作合同暂定服务费合价的80%。

（3）合同项下全部检测技术服务工作完成且通过竣工验收备案后10个工作日内，乙方向甲方报送完整的合同结算资料（包括提供符合政府主管部门检测要求的检测报告）。结算经甲方及项目结算终审单位（如有财政部门评审）审定后，甲方收到乙方付款申请后10个工作日内付清结算检测费，并按照结算文件的约定支付余款。

2.监测服务费用支付方式和时间如下：

（1）甲方通知乙方进场实施监测技术服务后，甲方向乙方支付监测技术服务暂定合同价款的10%作为预付款，预付款在前三次进度款中平均扣回。

（2）进度款支付：每两个月计付一次，付款额度为实际完成工作量的80%，且累计付款金额不超过合同暂定服务费总价的80%。

（3）合同项下全部技术服务工作完成且通过竣工验收备案后10个工作日内，乙方向甲方报送完整的合同结算资料（包括相关部门认可的技术成果）。结算经甲方及项目结算终审单位（如有财政部门评审）审定后，甲方收到乙方付款申请后10个工作日内付清结算监测费，并按照结算文件的约定支付余款。

3.具备合同约定的付款条件，甲方收到乙方付款申请并经甲方确认后30日内支付。在甲方向乙方支付服务费用前，乙方必须向甲方提供等额、有效、完税的增值税专用发票。因乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失，致使合同无法继续履行等情况的，甲方有权终止合同，且无需承担任何责任。乙方应就约定的合同价款和价外费用之金额按适用税率向甲方开具合法有效的增值税专用发票。上述增值税专用发票必须符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规的相关要求。

4.联合体各成员单位应收的款项，统一由联合体牵头单位负责向甲方提交请款资料；请款经监理人及甲方审核后，款项分别支付至联合体各成员单位账户，并由收款的各成员单位分别向甲方开具收款发票。

5.甲方开票信息

（1）纳税人名称：

（2）纳税人编码：

（3）开户银行账号：

（4）开户银行名称：

（5）地址：

（6）电话：

6.乙方1开票信息

（1）纳税人名称：

（2）纳税人编码：

（3）开户银行账号：

（4）开户银行名称：

（5）地址：

（6）电话：

6.1乙方2（如有）开票信息

（1）纳税人名称：

（2）纳税人编码：

（3）开户银行账号：

（4）开户银行名称：

（5）地址：

（6）电话：

（三）支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料，否则甲方有权拒绝付款：

1.检测、监测费用请款书；

2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检测、监测工作量汇总表（含报告编号，不提供检测、监测报告）；

3.甲方要求的其它相关资料。

第六条  双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下

（一）甲方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：对乙方提供的技术资料有保密责任，未经乙方许可，不得将乙方的技术资料转让或外传给第三方。

2．涉密人员范围：有关的技术人员。

3．保密期限：长期有效。

4．泄密责任：承担相应的法律责任。

（二）乙方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：对甲方提供的技术资料有保密责任，未经甲方许可，不得将甲方的技术资料转让或外传给第三方。

2．涉密人员范围：有关的技术人员。

3．保密期限：长期有效。

4．泄密责任：承担相应的法律责任。

第七条  本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 7 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．发生不可抗拒的自然灾害。

第八条  验收标准

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

（一）乙方完成技术服务工作的形式：服务期内提供符合现行标准的检测、监测技术报告。

（二）技术服务工作成果的验收标准：须通过建设行政主管部门及接收单位验收。

（三）技术服务工作成果的验收方法：提供符合政府主管部门检测要求的检测、监测报告。

第九条  知识产权

与本合同有关的所有资料均属甲方所有，乙方在本合同有效期内或合同终止后不得泄露，也不得超越本合同范围使用。本合同所完成的技术服务成果的知识产权属甲方所有。

第十条  违约责任

（一）乙方违反本协议第二条服务期限及进度约定，每逾期一天按该项目合同总价款项的万分之五减收服务费。逾期三十日以上，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按本合同暂定总价的20%支付违约金。

(二）甲方违反本协议第五条支付时间约定，每逾期一日按应付款项的万分之五向乙方支付违约金，违约金最高限额为甲方应付未付费用10%。

（三）乙方提供的检测方案、检测报告、监测方案、监测报告出现错误或不符合国家技术规范、标准及本合同的有关要求，应无偿返工或者采取补救措施予以完善。甲方有权不予结算直至满足要求止。如经催告后仍未改正或改正后仍无法满足合同约定要求的，甲方有权解除合同，并按本合同暂定总价的20%向乙方收取违约金，如因此给甲方造成损失的，乙方还需赔偿甲方所有损失。

（四）乙方应按本合同第四条约定履行义务。如因违反本合同约定，导致影响项目建设进度和竣工验收的，乙方除赔偿甲方因此造成的损失外，还应每延误一天按该项目合同暂定总价的万分之五向甲方支付违约金。

（五）乙方出现本合同第六条的违约情况，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。如因此造成甲方与第三方发生纠纷或损失的，甲方保留追究乙方责任和要求赔偿损失的权利。

（六）乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论的，属严重违约，甲方有权单方解除合同，不予支付剩余合同款项，要求乙方承担本合同暂定总价30%的违约金，并赔偿由此造成甲方的损失。

（七）当乙方在服务期内如被主管部门取消资质、被降低资质等级或其他原因致使乙方不再符合本项目资质的要求时，甲方有权终止服务合同，要求乙方承担违约责任并赔偿甲方所有的经济损失，同时，甲方有权将本项目另行委托其它检测机构，另行委托所发生的费用由乙方承担。如因乙方资质不符合要求导致编制报告不符合要求，其责任由乙方承担。

（八）乙方委托第三方完成本合同相关工作的，应经甲方书面同意，且乙方应对第三方所完成工作负责并承担连带责任；乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿所有损失。

（九）乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测、监测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换项目负责人的，甲方有权单方解除合同并不予支付剩余合同款项。

第十一条  双方确定，在本协议有效期内，甲方指定    （联系方式：   ）为甲方项目联系人，乙方指定             （联系方式：   ）为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任： 双方协调联系。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 与履行本协议有关的下列技术文件，经双方以协商方式确认后，为本合同的组成部分：

（一）技术背景资料：无。

（二）可行性论证报告：无。

（三）技术评价报告：无。

（四）技术标准和规范：甲、乙方提供的相关技术资料和现行标准、规范。

（五）原始设计和工艺文件：无。

（六）其他：无。

第十四条  双方约定本协议其他相关事项为：

如有未尽事宜，双方另行协商，达成补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力 。

第十五条  本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，均具有同等法律效力，经甲、乙双方签字盖公章或合同专用章后生效。

合同附件：1.保密协议

2.廉政合同

3.工程量清单

（本页以下无正文）

甲     方：                 （盖章）    乙   方  1：             （盖章）

法定代表人：               （签名）    法定代表人：             （签名）

委托代理人：               （签名）    委托代理人：             （签名）

乙方2（如有）：                 （盖章）

法定代表人：               （签名）

委托代理人：               （签名）

签订日期：2025 年    月    日

附件1：

保密协议

甲方：广州湾区新岸城市开发投资有限公司

乙方：

乙方作为甲方服务单位，乙方同意遵守甲方下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密协议中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。

二、乙方的保密义务

乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：

（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式泄漏甲方的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的属于甲方的所有保密信息及资料，如方案、制度、报告、合同等。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

乙方违反本保密协议约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方其他的法律责任。

五、其他约定

本保密协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，均具有同等法律效力。本保密协议经甲、乙双方签字盖公章或合同专用章后生效。

甲  方（公章）：                      乙  方（公章）：

签订日期：2025年   月   日

附件2：

廉政合同

甲方：广州湾区新岸城市开发投资有限公司

乙方：

根据国家和省、市有关廉政建设规定，乙方作为甲方本项目的服务单位，乙方同意根据国家、省、市关于工程廉政建设的规定做好本项目的服务工作，同意签订廉政合同，具体内容如下：

# 1、双方权利和义务

1.1  严格遵守中央和省、市有关廉政法律法规的规定，优质高效做好服务工作，严格按照合同规定执行。

1.2  认真开展廉政教育和宣传工作，建立健全廉政制度。

1.3  定期开展自查自纠，及时发现、提醒并纠正工作中违反廉政建设、廉洁自律规定的行为。定期组织风险排查、制定防控措施，切实加强廉政风险防控。

1.4  发现廉政、廉洁问题或线索，主动向双方纪检监察部门反映、举报。

1.5  积极配合有关部门对违反廉政建设、廉洁自律规定问题的调查核实。

2、甲方廉政责任

2.1  甲方及其工作人员要认真履行“一岗双责”职责，把确保廉政目标任务与工程建设业务工作一起布置，一并监管。

2.2  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.3  甲方及其工作人员不得违反规定参加乙方及其工作人员的宴请，不得违反规定参加乙方及其工作人员安排的娱乐活动，不得违反规定接受乙方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

2.4  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.5  甲方工作人员的配偶、子女，不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.6  甲方及其工作人员不得向乙方推荐分包单位或推销材料，不得违反规定要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.7  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种与本项目有关的个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

2.8  甲方及其工作人员不得违反规定与乙方及其工作人员发生利益输送行为。

3、乙方廉政责任

3.1  坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害甲方利益，不得违反相关法律法规及规章制度。

3.2  乙方不得以任何理由更换、修改已经甲方确认的技术服务结果、合同等资料。

3.3  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.4  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员、亲属、子女报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.5  乙方及其工作人员不得违反规定宴请甲方工作人员，不得安排甲方工作人员参加娱乐活动。

3.6  乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员购置或提供高档通讯工具、高档交通工具和高档办公用品等。

3.7  乙方及其工作人员不得索要或接受第三方的礼金、有价证券、贵重物品，不得以任何理由向的第三方透露甲方工程项目的任何信息。

3.8  乙方要秉公办事，不得营私舞弊。

3.9  乙方及其工作人员不得违反规定与甲方及其工作人员发生利益输送行为。

4、违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同规定的，依据委托方内部制度及有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同规定的，由甲方告知并协助有关主管部门依据相关规定进行处理；涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任。造成甲方经济损失的，应予赔偿。

# 5  合同法律效力

本合同作为广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802027安置地块项目第三方检测监测服务的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

# 6  合同份数

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，均具有同等法律效力。

甲       方：（公章）                  乙       方：（公章）

签订日期：2025年   月   日

附件3：工程量清单