黄埔区2023年至2024年水利设施维修改造工程监理

招　标　文　件

招 标 人：广州市黄埔区水务设施管理所

招标代理机构：广东省建筑工程监理有限公司

2022年11月

目录

第一卷	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第三章  评标办法（综合评估法）	33

评标办法前附表	33

第四章  合同条款及格式	44

第二卷	44

第五章  委托人要求	54

第三卷	57

第六章  投标文件格式	58

第一卷

第一章  招标公告

黄埔区2023年至2024年水利设施维修改造工程监理

招标公告

1. 招标条件

本招标项目黄埔区2023至2024年水利设施维修改造工程已由黄埔区水务局水务设施管理所党支部委员会会议纪要埔水设党支委会纪〔2022〕20号 批准建设，建设资金来自区财政资金，出资比例为100%，招标人为广州市黄埔区水务设施管理所。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1 招标项目名称：黄埔区2023至2024年水利设施维修改造工程监理

2.1.2 工程建设规模：黄埔区河涌、人工湖、水闸泵站、山洪沟（截洪沟）等水利设施及其附属设施的维修改造等。

2.1.3 工程建设地点：广州市黄埔区

2.1.4 工程投资额：24000万元（2年）。

2.2招标范围

2.2.1 监理标段划分：本项目分为1个标段。

2.2.2 监理范围：按招标文件、各项监理相关法律法规以及招标过程发出的文件承担合同范围为完成本工程等施工图纸所包含的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作。包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务，负责审核维修改造工程的施工方案（含估算），并对施工质量、进度、资金（含工程预算审核、进度款审核、结算审核、工程投资控制等）、安全生产、文明施工、环境保护、保修责任等进行管理，并按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作；监理人须配备具备相应资格的造价审核人员负责审核维修改造工程预、结算。

2.2.3 监理服务期限

监理服务期：从监理合同生效之日起至本合同所有工程保修期结束并办妥本合同工程结算（结算指政府终审部门进行的结算），且双方的责任义务履行完毕时止。

2.2.4 监理服务最高投标限价：人民币410.72万元。

监理服务收费基准价=监理服务收费基价×专业调整系数（0.9）×工程复杂程度调整系数（1.0）×高程调整系数（1.0）

3. 投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备相应资质：具有承接本工程所需的水利部颁发的水利工程施工监理丙级或以上资质。如香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目资质要求。（香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。）

3.2总监理工程师（下文简称“项目总监”）：拟任总监理工程师应具有《水利工程建设监理工程师资格证》（水工建筑专业）或者《中华人民共和国监理工程师注册证书》（水利工程施工监理专业），且具备高级工程师职称，为本单位在职人员。并需提供近6个月该投标人为其购买的有效社保证明。或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的资格满足本项目总监理工程师的资格要求的香港专业人士。（香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定）。

3.3投标人自2019年1月1日至今独立完成过质量合格的水利工程业绩（完成时间以验收鉴定书上的验收时间为准）。业绩证明材料需同时提供中标通知书、监理合同关键页及验收鉴定书（指单位或合同或竣工验收鉴定书）的复印件，原件备查。

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5投标人均具有独立法人资格，持有政府行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.6投标登记前，投标人已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及拟担任本工程总监理工程师须是本单位在企业库中的在册人员。

3.7投标人出具按照招标文件要求的格式签署盖章的《投标申请人声明》（格式见招标文件第六章）。

3.8投标人未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。（提供网页截图）。

注：未在招标公告第三条单列的投标人资格要求条件，不作为资审不合格的依据。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2022年11月17日00时00分至2022年12月7日15时00分(北京时间，下同)，登录 广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn） 下载电子招标文件。

4.2本项目采用资格后审方式。

5. 发布招标公告、递交投标文件时间、开标时间

5.1 发布招标公告时间（含本日）：2022年11月17日00 时 00分至2022年12月7日 15时00分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

5.2 递交电子投标文件起始时间：2022年11月17日00 时 00分至2022年12月7日15时00分。投标人通过广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站首页-服务指南-系统帮助-【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）-水务项目。

5.3递交备用投标文件电子光盘时间为：2022年12月7日14 时45分至2022年12月7日15时00分；地点：广州公共资源交易中心第   开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）。

5.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。逾期或未在指定地点递交投标文件光盘的,招标人拒绝接收其投标文件光盘。

5.5 开标时间：2022年12月7日15时00分。地点：广州公共资源交易中心第   开标室。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站上发布。

7. 联系方式

招 标 人：广州市黄埔区水务设施管理所

地    址：广州市黄埔区瑞祥路1号

联 系 人： 钟工      电话：020-82287753

招标代理机构：广东省建筑工程监理有限公司

地    址：广州市荔湾区流花路85号后座1楼

联 系 人： 刘工      电话：020-86673560  13430282848

招标监督机构：广州市黄埔区水务工程招标投标管理办公室

地   址：广州市黄埔区水西路凯达楼B栋220室。

监管电话：020-82378991

招 标 人：广州市黄埔区水务设施管理所

招标代理机构：广东省建筑工程监理有限公司

日    期：2022年11月17日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：广州市黄埔区水务设施管理所 地址：广州市黄埔区瑞祥路1号 联 系 人：钟工 电话：020-82287753 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：广东省建筑工程监理有限公司 地址：广州市荔湾区流花路85号后座1楼 联 系 人：刘工 电话：020-86673560 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 |  | 黄埔区2023年至2024年水利设施维修改造工程监理 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 |  | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 |  | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 |  | 从施工合同生效之日起至2024年12月31日 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费 |  | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 项目所需建设资金由区财政安排解决 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 |  | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 质量控制目标：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | （1）资质要求：见招标公告投标人资格要求。 （2）财务要求：/。 （3）业绩要求：见招标公告投标人资格要求。 （4）信誉要求：/。 （5）总监理工程师的资格要求：见招标公告投标人资格要求。 （6）其他主要人员要求：/。 （7）试验检测仪器设备要求：/。 （8）其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受，应满足下列要求：详见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 |  | 修改：（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，由投标人自行现场考察。 □组织，踏勘时间： 年 月 日 踏勘集中地点： / |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | 时间： / |
|  |  |  | 形式： / |
| 1.10.3 | 招标文件澄清 发出的形式 |  | 在广州公共资源交易中心网站首页-建设工程-“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区发布，一经在发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 |  | / |
| 1.12.3 | 偏差 |  | 不允许 □允许，偏差范围： / 偏差幅度： / |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件 |  | 投标人若对招标文件（包括招标控制价（最高投标限价）等）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。 提问一律不得署名。 1.形式：投标人疑问通过网上提交。具体操作方法详见广州公共资源交易中心网站首页-服务指南-系统帮助-【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）-水务项目。 2.投标人网上提问截止时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 |  | 在广州公共资源交易中心网站通过项目“建设工程-项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 |  | 招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 |  | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 |  | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  |  | 形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 |  | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | 一般计税方法计算 |
| 3.2.3 | 报价方式 |  | 投标人自行报价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | □无 有，最高投标限价：410.72万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  | 投标人必须详细审阅全部招标文件，充分考虑职责和义务，全面地理解招标文件对投标报价的要求，并按招标人提出的条件及内容进行报价。 - 监理服务收费基准价：410.72万元（监理服务收费基准价=监理服务收费基价×专业调整系数（0.9）×工程复杂程度调整系数（1.0）×高程调整系数（1.0）），各投标人在投标限价自行下浮报价，监理服务收费计费额：24000万元（最终以区行业主管部门批复概算中建安费为准）。 - 投标人的投标报价应是完成招标文件第1.3款和合同条款所列招标项目监理范围及工期的全部内容为计算投标报价基础。投标人应按招标文件中相关附表格式填写。 （3）除非合同另有规定，投标报价应已包括但不限于监理设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。 （4）监理费结算按国家发改委、国家建设部文件（发改价格[2007]670号）执行，并执行投标下浮率，由广州市黄埔区水务设施管理所以任务通知书的形式下发给维修单位，费用按实结算。服务单位在每项维修改造任务验收合格后编制相应的结算书，报经监理单位、广州市黄埔区水务设施管理所审核确认后，按季度汇总上报区财政局审核，最终以区财政局审定价为准。 （5）警示价为328.58（最高投标限价的80%）万元。对低于该警示价的投标报价，投标人必须提供详细的投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 为90日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 要求，投标保证金的形式： 投标保证金金额：人民币2万元。 投标保证金可采用现金、银行保函、保证保险、专业担保公司担保、电子保函等形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 1、如采用现金、支票或汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 收款单位：广州交易集团有限公司 开户银行：中国建设银行广州天润路支行 银行账号：44001583404059333333 2、投标保证金如采用银行保函、保证保险、专业担保公司担保等形式提交的，该证明文件在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交银行保函、保证保险、专业担保公司担保原件扫描件并加盖投标人公章。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 |  | 因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 |  | □无 有，具体要求： 1、本招标项目资格审查不要求提供“投标人基本情况表”、“近年财务状况表”、“近年发生的诉讼及仲裁情况”、“拟委任的主要人员汇总表”、“拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”，以上内容不作为本项目资格审查的依据。 2、投标人未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。（提供网页截图）。 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况表 |  | 本项目资格审查不要求提供“投标人基本情况表”，仅提供投标人营业执照复印件及投标人监理资质证书复印件 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份 要求 |  | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 情况的时间要求 |  | / |
| 3.5.4 | 正在监理和新承接的 项目情况 |  | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | / |
| 3.5.6 | 拟委任的主要人员 汇总表 |  | / |
| 3.5.7 | 拟投入本项目的主要 试验检测仪器设备表 |  | / |
| 3.5.8 | 关于联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |
| 3.7.3A (2) | 投标文件副本份数及其他要求 |  | / |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 |  | / |
| 3.7.3 (B) | 投标文件所附证书 证件要求 |  | 证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章； 广州公共资源交易中心网站首页-服务指南-系统帮助-【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）-水务项目。 |
| 3.7.3 (B) | 投标文件签字或盖章 要求 |  | 取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章； 广州公共资源交易中心网站首页-服务指南-系统帮助-【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）-水务项目。 |
| 4.1.1 (A) | 投标文件加密要求 |  | / |
| 4.1.1 (B) | 投标文件加密要求 |  | 网上递交的电子投标文件须进行加密； 广州公共资源交易中心网站首页-服务指南-系统帮助-【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）-水务项目。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 招标人名称：广州市黄埔区水务设施管理所 招标人地址：广州市黄埔区瑞祥路1号 （项目名称）投标文件备用光盘 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启（填入开标时间） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 年 月 日 时 分（北京时间）。（详见广州公共资源交易中心网站信息） |
| 4.2.2 (A) | 递交投标文件地点 |  | / |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 |  | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 |  | / |
| 5.1（B） （新增） | 开标时间和地点 |  | 详见本项目招标公告。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 |  | / |
| 5.2（B） （新增） | 开标程序 |  | 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案； （5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件； 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：由广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 |  | 推荐的中标候选人数： 3 人。 |
| 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 |  | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站公示 |
|  |  |  | 公示期限：3日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求， 中标人提供的履约保函为中标价款的10%，具体见合同相关条款。 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 |  | 否 是，具体要求： 1、具体操作详见广州公共资源交易中心网站首页-服务指南-系统帮助-【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）-水务项目。 2、现场提交投标文件光盘备用 投标人将非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在开标现场（投标截止时间前）提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 特别提示 |  | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： （1）将中标工程转包或者违法分包的； （2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； （3）存在围标或串标情形的； （4）存在弄虚作假骗取中标情形的。 |  |
| 企业综合诚信评价计分 |  | 以广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（网址http://120.236.111.11:8001/#/website）公布的本项目招标公告发布第1天所在季度的上一季度“监理-水利”诚信综合评价分为准 |  |
| 招标失败的情形 |  | 本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，重新组织招标 |  |
| 招标人拒绝接收备用投标文件电子光盘的情况 |  | 1、投标人在投标截止期后逾期或未在指定地点递交备用投标文件电子光盘的； 2、投标人递交的备用投标文件电子光盘未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的； 3、投标人代表未凭法定代表人证明书原件、授权委托书原件（仅限于非法定代表人）、本人身份证原件按要求递交备用投标文件电子光盘的； |  |
| 其他 |  | 排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定时间内未能提交的，第一中标候选人（中标人）委派的总监理工程师（项目负责人）被查出不符合任职数量规定的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 |  |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）资信业绩资料

（8）监理大纲；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请 资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材 料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或 仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文 件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人 的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证 明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或 删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清 楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副 本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附 证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4 款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表(开标记录表以交易中心电子开标系统导出为准)

开标记录表

开标时间：  	年  	月  	日  	时  	分

| 序号 | 投标人 | 机器码是否与其它投标人相同 | 投标文件光盘密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年  	月  	日

附件二：问题澄清通知（以最终发出为准）

问题澄清通知

（编号：  	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于  	年 月 日  	时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  	年 月 	日 时前将原件递交至 （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：  	（签字或盖章）

年  月  日

附件三：问题的澄清（以最终发出为准）

问题的澄清

（编号：  	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：  	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：  	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  	（签字）

年  	月  	日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，排序的前三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。总分相等时，以投标报价低的优先；报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 1.投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 2. 投标文件中须完成盖章签名后扫描上传的部分，应按以下要求盖章签字后扫描上传： 1）投标文件格式规定盖单位章的地方必须盖单位章或电子签章。 2）投标文件格式规定签字的地方必须手写姓名，由法定代表人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书。法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书应符合“第六章 投标文件格式”的规定。 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 投标人机器码 | 不同投标人机器码相同，视为不合格 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标人按照招标文件规定的格式和要求在投标文件中递交的投标函为依据） |
|  |  |  | 项目负责人、法定代表人签字确认 | 项目负责人、法定代表人需在投标申请人声明上签字确认（填写方式：本次招标采用无纸化电子投标，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。） |
|  |  |  | 不良记录 | 投标人未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。（提供网页截图）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。具体评审标准为投标人按照招标文件规定的格式和要求在投标文件中递交了投标函及投标函附录。 |
|  |  |  | 串通投标情形 | 串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分 100 分) | 资信业绩部分：60分 监理大纲部分：20分 投标报价：10分 其他评审因素标准：10分（企业诚信综合评价排名得分） |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 若当通过形式评审、资格评审和响应性评审在位于[最高投标限价×80%，最高投标限价]区间的投标报价中的有效投标人大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标报价的算术平均值的作为评标参考价（即评标基准价PC）。若当通过形式评审、资格评审和响应性评审在位于[最高投标限价×80%，最高投标限价]区间的投标报价中的有效投标人小于或等于5名时，取所有入围的有效投标报价的算术平均值的作为评标参考价（即评标基准价PC）。 通过形式评审、资格评审和响应性评审的有效投标人的投标报价没有位于[最高投标限价×80%，最高投标限价]区间的，其报价得分为0分。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 投标报价的偏差率=[有效投标价（PT）-评标基准价（PC）] /评标基准价（PC）X100% |
| 条款号 |  |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） |  | 资信业绩 评分标准（60分） | 总监理工程师 （10分） | 主要考察拟投入总监的基本情况： 1.总监理工程师具有水利类高级工程师职称且取得水利工程建设监理工程师资格证15年以上（不含15年，从证书编号显示年份起计至投标截止日）的得4分，10年—15年（不含10年，含15年）的得2分，10年及以下的得1分。 2.2019年以来获得市级或以上优秀总监或优秀工程技术人员证书的得2分。 本项满分为6分。 备注： 须提供相关证书及近6个月该投标人为其购买的有效社保证明，总监获奖的需提供获奖证书，时间以获奖证书发证日期为准，如颁奖单位为协会的，还应提供该协会在政府社会组织管理部门登记的网页截图，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 拟投入总监自2019年以来担任过总投资5000万元以上水利工程总监工作的每项得1分，最多得2分；1亿元以上的水利工程总监工作的每项得2分，最多得4分；本项满分为4分。 备注： 须提供交易中心盖章的中标通知书、监理合同关键页及验收鉴定书（指单位或合同或竣工验收鉴定书），否则不得分；投资额以监理合同书中总投资为依据，时间以验收鉴定书的验收时间为依据，验收鉴定书的总监须为本项目总监。 |
|  |  |  | 副总监理工程师 （5分） | 主要考察拟投入副总监理工程师的基本情况： 1.副总监理工程师具有水利类高级工程师职称且取得水利工程建设监理工程师资格证15年以上（不含15年，从证书编号显示年份起计至投标截止日）的得3分，10年—15年（不含10年，含15年）的得1.5分，10年及以下的得0.5分。 2.副总监理工程师具有水利工程造价工程师资格证或一级造价工程师注册证（水利工程专业）的得1分，具有市政公用工程专业注册监理工程师注册证的得1分。 本项满分为5分。 备注： 须提供相关证书及近6个月该投标人为其购买的有效社保证明，否则不得分。 |
|  |  |  | 监理人员配置 （10分） | 工程监理人员的配备要求： 水利造价工程师1名； 水工建筑专业监理工程师1名； 市政专业监理工程师1名； 机电专业监理工程师1名； 工程测量专业监理工程师1名； 1.全部满足上述人员配备要求，得6分，不满足不得分；每增加一人得1分，本项最多得8分（一人具有多个专业的只能担任一个职务）； 2.增加投入具有地质勘察或者金属结构设备专业监理工程师资格证的监理工程师每人加1分，最多加2分。 本项最多得10分。 备注： 以上监理人员资格证须在投标人本单位注册或执业，且提供近6个月该投标人为其购买的有效社保证明，否则不得分。 |
|  |  |  | 企业资信与综合能力（15分） | 1.投标人具有水土保持工程施工监理资质、水利工程建设环境保护监理、机电及金属结构设备制造监理资质的每项得1分，最高得3分。 2.考察投标人的投资控制能力，投标人具有工程造价咨询企业信用AAA证书的得3分，AA级的得1.5分，A级的得0.5分。 备注：须提供中国建设工程造价管理协会颁发的证书及网页查询截图，否则不得分。 - 投标人至今连续5年以上（不含5年）获得税务部门颁发纳税信用A级证书的得5分，连续4-5年的得3分，连续2-3年的得1分，1年的得0.5分，最多得5分。 - 备注：须提供证书或税务部门网页查询截图，否则不得分，投标人分公司或子公司获得的不予计分。 4.投标人至今连续3年以上（不含3年）获得市级或以上先进工程监理企业证书的得4分，连续3年的得2分，1-2年的得1分，最多得4分。备注：须提供先进工程监理企业证书及获奖文件，如颁证单位为协会的，还应提供该协会在政府社会组织管理部门登记的网页截图，否则不得分，投标人分公司或子公司获得的不予计分。 本项最高得15分。 |
|  |  |  | 类似项目业绩及业绩获奖（20分） | 1.投标人自2019年以来独立完成过总投资5000万元以上水利工程监理项目的每项得1分，最多得3分；1亿元以上的每项得2分，最多得6分；2亿元以上的每项得3分，最多得9分；本项满分为10分。备注：须同时提供交易中心盖章的中标通知书、监理合同关键页及验收鉴定书（指单位或合同或竣工验收鉴定书），否则不得分；投资额以监理合同书中总投资为依据，时间以验收鉴定书的验收时间为依据。 2.投标人自2019年以来独立完成过水利工程监理项目获得省级或以上奖项的每项得2分，市级奖项的每项得1分，最多得10分。备注：同一项目获多个奖项的仅按最高得分计一次，需提供获奖证书及验收鉴定书（指单位或合同或竣工验收鉴定书），获奖级别以颁奖单位级别确定，时间以获奖证书发证日期为准，如颁奖单位为协会的，还应提供该协会在政府社会组织管理部门登记的网页截图，否则不得分。 |
| 2.2.4 （2） |  | 监理大纲 评分标准 （20分） | 投资控制（4分） | 目标（1分）：目标明确具体得1分；目标明确得0.5分；不明确不得分； 方法（1分）：方法合理可行得1分；基本可行得0.5分；无方法则不得分； 措施（2分）：措施具体、针对性强得2分；有针对性但不具体得1分；无措施则不得分。 |
|  |  |  | 进度控制（4分） | 目标（1分）：目标明确具体得1分；目标明确得0.5分；不明确不得分； 方法（1分）：方法合理可行得1分；基本可行得0.5分；无方法则不得分； 措施（2分）：措施具体、针对性强得2分；有针对性但不具体得1分；无措施则不得分。 |
|  |  |  | 质量控制（4分） | 目标（1分）：目标明确具体得1分；目标明确得0.5分；不明确不得分； 方法（1分）：方法合理可行得1分；基本可行得0.5分；无方法则不得分； 措施（2分）：措施具体、针对性强得2分；有针对性但不具体得1分；无措施则不得分。 |
|  |  |  | 安全、文明施工管理（4分） | 目标（1分）：目标明确具体得1分；目标明确得0.5分；不明确不得分； 方法（1分）：方法合理可行得1分；基本可行得0.5分；无方法则不得分； 措施（2分）：措施具体、针对性强得2分；有针对性但不具体得1分；无措施则不得分。 |
|  |  |  | 合同、信息管理 （1分） | 合同、信息管理的方法合理、有监控发生合同纠纷的具体措施得1分；措施不具体得0.5分；无措施不得分。 |
|  |  |  | 组织协调 （1分） | 协调方法清晰合理、有具体措施得1分；基本可行得0.5分；无方法或无措施不得分。 |
|  |  |  | 监理工作的重点、分析难点及合理化建议（2分） | 针对性强、措施具体得2分；有针对性、措施不具体、针对性不强得1分；无措施不得分。 |
| 2.2.4 （3） |  | 投标报价 评分标准（10分） | 投标报价 （10分） | 以评标参考价（计算方法见本前附表“2.2.2评标基准价计算方法”）作为计算各有效投标价得分的基础，当有效投标报价等于评标参考价时得10分；投标有效报价与评标参考价之差，每上偏1 %扣0.1分，每下偏 1 %扣0.1分。最多扣10分。评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 |
| 2.2.4 （4） |  | 其他评审因素标准（10分） | 诚信综合评价得分（10分） | 投标人诚信综合评价分：取广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（网址http://120.236.111.11:8001/#/website）公布的本项目招标公告发布第1天所在季度的上一季度“监理-水利”诚信综合评价分×（权重10%）；未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无“监理-水利”诚信排名的投标人，其诚信综合评价分按80分计算。 |

备注：投标单位必须确保投标文件内容的真实性，否则将上报主管部门记入不良记录或者在广州公共资源交易中心通报。

-
1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B，投标人的综合得分为各评委的评分去掉最高分和最低分之后的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表一：形式评审表

形式评审表

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致； |  |  |  |  |
| 2 | 投标函及投标函附录格式及签字盖章符合招标文件要求，投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效(审查内容：《投标函及投标函附录》，法定代表人证明书、法定代表人授权委托书)； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定； |  |  |  |  |
| 4 | 联合体投标人：不接受 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人机器码与其他投标人机器码不相同； |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理，否决其投标。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                       日期：

附表二：资格评审表

资格评审表

| 编号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人均具有独立法人资格，持有政府行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营（审查内容：营业执照）。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人具有承接本工程所需的相应监理资质（资质要求详见本项目招标公告）。 |  |  |  |  |
| 3 | 拟派项目总监理工程师满足本工程要求（拟派项目总监理工程师要求详见本项目招标公告）。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标人具有符合本工程要求的业绩（业绩要求详见本项目招标公告）。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标登记前，投标人已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及拟担任本工程总监理工程师须是本单位在企业库中的在册人员。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人已按招标文件格式要求签署盖章《投标申请人声明》（格式见招标文件第六章）。 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人未被纳入失信联合惩戒名单，失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“失信黑名单”为准。（提供网页截图） |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

项目名称：

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理，否决其投标。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                       日期：

附表三：响应性评审表

响应性评审表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 评审项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第3.2项）； |  |  |  |  |
| 2 | 投标内容符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第1.3.1项）； |  |  |  |  |
| 3 | 监理服务期限符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第1.3.2项） |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第1.3.3项） |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第3.3.1项）见投标函附录 |  |  |  |  |
| 6 | 按招标文件要求提交投标保证金（第二章“投标人须知”第3.4.1项） |  |  |  |  |
| 7 | 权利义务符合招标文件要求（按照招标文件规定的格式和要求在投标文件中递交了投标函及投标函附录） |  |  |  |  |
| 8 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准） |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理，否决其投标。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                       日期：

第四章  合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

建设工程监理合同

工程名称：黄埔区2023年至2024年水利设施维修改造工程

合同编号：HP-SLSSWXGZGC-JL-2023-2024

委托人：广州市黄埔区水务设施管理所

监理人：

签约时间：      年  月  日

签订地点：广州市黄埔区

广州市黄埔区水务设施管理所（以下称委托人）与           （以下称监理人）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄埔区2023年至2024年水利设施维修改造工程监理委托事宜协商一致，订立本合同。

1.监理工程概况

1.1工程名称：黄埔区2023年至2024年水利设施维修改造工程

1.2工程地点：广州市黄埔区

1.3工程范围：全区河湖、水闸、泵站、补水闸阀、山洪沟（截水沟）等及其附属设施。

1.4发包内容：

按招标文件、各项监理相关法律法规以及招标过程发出的文件承担合同范围为完成本工程等施工图纸所包含的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作。包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务，负责审定维修改造施工方案，并对施工质量、进度、资金（含工程预算审核、进度款审核、变更签证造价审核、结算审核、工程投资控制等）、安全生产、文明施工、环境保护、保修责任等进行管理等，并按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作；监理人须配备具备相应资格的造价审核人员负责审核维修改造施工预算。

1.5工程合同暂定价：24000万元

1.6工程质量标准：合格

2.监理费

2.1本合同的监理费总额暂定价为        万元，中标下浮率为     %。

2.2监理费计算：分期计算，每期以区财政局审定的当期工程结算价（下浮后）为基数，按照发改价格﹝2007﹞670号及广州市黄埔区、广州开发区有关规定计取（其中：专业调整系数为0.9、工程复杂程度调整系数为1.0、高程调整系数为1.0）后，乘以（1-   %中标下浮率）进行计算。

2.3最终监理费总额为各期监理费之和，如工程结算监理费总额超出合同监理费总额暂定价，按合同监理费总额暂定价结算。

3.监理费的支付

3.1监理费按工程季度结算进度支付。当期监理费以工程结算累计金额作为基价计取后，减去已支付监理费得出。。

3.2监理费在维修任务结算评审完成、监理人提交的付款申请表经委托人核定后按财政资金支付程序支付。

3.3监理人收到工程结算核定通知书后7天内提供等额有效发票和相关请款资料给委托人。委托人收到齐备请款资料后15个工作日内，完成请款审批流程并提交资料至区财政国库集中支付中心，完成提交手续后可视为完成支付工作。

3.4非委托人原因所产生的监理服务酬金支付延迟，委托人不承担违约责任。

3.5监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，相关费用已包含在监理服务酬金内。

4.监理人义务

4.1监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，按照监理规范履行监理职责外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定，以及相关法律法规，开展本项目监理工作。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

4.2监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

4.3监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

4.4在合同期内或合同终止后，未征得有委托人同意，不得泄露与本合同工程、本合同业务有关的保密资料。

4.5监理人按合同约定负责审核工程任务施工方案和估算造价，出具审核意见。若工程任务实施过程中，涉及维修改造方案有调整的，监理人应根据委托人批准的方案重新审核施工方案和估算造价。

5.委托人义务

5.1委托人应当负责工程维修的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

5.2委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

5.3委托人应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

5.4委托人应当授权熟悉工程情况的常驻代表，负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

5.5委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供与本合同工程有关的协作单位、配合单位的名录。

6.监理人权利

6.1审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

6.2主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

6.3征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先书面向委托人报告。如在紧急情况下未能事先书面报告时，应电话征得委托人同意，并在24小时内向委托人补交书面报告。

6.4工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于使用不符合设计要求、合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到项目监理机构复工令后才能复工。

6.5工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

6.6在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。

7.委托人权利

7.1委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

7.2委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

7.3监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

7.4委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

7.5当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

8.监理人责任

8.1监理人的责任期即从监理人与委托人签订监理合同起算，至本合同所有工程任务保修期结束并办妥本合同工程结算（此处结算指政府终审部门进行的结算），且双方的责任义务履行完毕时止。

8.2监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理费总额（除去税金）。

8.3因不可抗力导致施工监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

8.4监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

8.5负责承担监理人员在本工程监理过程中产生的交通、通讯、工资补贴、人身意外伤害等相关费用。

8.6监理人应按施工合同约定规则认真审核每季度工程预算，如因监理人原因导致初审预算总价与财政局审定工程结算总价相比，超过结算总价的30%，则每宗应扣除该工程结算总价对应监理费总额的20%。

8.7监理人在工程建设隐蔽施工或关键工序期间，缺失旁站监督和记录，委托人有权扣减监理人本工程任务监理费的10%/次，直至扣减完本工程任务监理费为止。

8.8监理人缺席查看现场、工程例会、安全会议、安全培训等活动，委托人有权对监理人按照2000元/次标准扣减监理费。

8.9施工现场安全文明施工措施不到位，监理人监督不力，被上级部门检查发现给予书面通报批评，委托人有权对监理人按5000元/次标准扣减监理费。

8.10施工质量和外观未能达到规范标准要求，监理人未能觉察或未督促施工单位及时整改，委托人提出质疑后，监理人不能提出充足理由和合理解释的，委托人有权对监理人按施工质量问题5000元/次、外观问题2000元/次的标准扣减监理费。

8.11上款8.10约定范围以外，委托人对施工单位进行违约处理时，监理人应提供相应有效的履责情况证明，未能提供的，委托人有权对监理人按1000元/次标准扣减监理费。

8.12监理人应认真审核每个任务单工作内容及工程量的合理性。若监理人审核的工作内容或工程量经委托人抽查核实存在严重失实或明显逻辑错误的，委托人有权对监理人按5000元/项次的标准扣减监理费。

8.13监理人应每周五书面汇报已签发任务单进展情况并上报委托人。如漏报的，委托人有权对监理人按1000元/次的标准扣减监理费。

8.14监理人每月至少组织一次工程例会。如未经委托人同意不组织的，委托人有权对监理人扣减监理费5000元。

8.15监理人应履行安全文明管理责任，否则委托人有权对监理人按1000元/次的标准扣减监理费；如监理人整改不力的，委托人有权对监理人加倍扣减监理费；如监理人拒不整改的，委托人有权单方面解除合同，一切损失由监理人负责。

- 9.合同生效

- 本合同自委托人、监理人双方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖法人公章之日起生效。

10.争议的解决方式

- 因本合同发生或与本合同有关的纠纷，由双方当事人协商解决，协商不成的，任一方均有权向广州市黄埔区人民法院提起诉讼。

- 11.其他

- 本合同正本一式四份，委托人、监理人各执贰份。本合同书未尽事宜由甲、乙双方以补充合同形式确认，补充合同作为本合同书的组成部分，与本合同书具有同等效力。

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：项目监理机构及监理人员表

- （以下无正文）

| 委托人：广州市黄埔区水务设施管理所 | 监理人： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址：广州市黄埔区瑞祥路1号 | 地址： |
| 电话：020-82287753 | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

附件1

工程建设项目廉政责任书

工程名称：黄埔区2023年至2024年水利设施维修改造工程

工程地址：广州市黄埔区

委托人：广州市黄埔区水务设施管理所

监理人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条委托人的责任

委托人的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向监理人和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、有价证券、贵重物品、好处费和感谢费等。不准要求在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

（二）不准要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（三）不准参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（四）不准向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程项目合同有关的建设等活动。

（五）按时完成项目建设任务，全面真实地汇报检查结果，不隐瞒项目跟进中发现的各类违规问题，对重大违规问题及时向领导汇报。不擅自向服务单位允诺检查处理意见。

第三条监理人的责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送红包、礼金、有价证券、贵重物品、好处费和感谢费等。

（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用委托人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）委托人工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理人工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本廉政责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本廉政责任书的有效期与施工监理合同的有效期相同。

第七条本廉政责任书一式四份，甲乙双方各执贰份。

| 委托人： | 广州市黄埔区水务设施管理所 | 监理人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |

附件2：

项目监理机构及监理人员表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 |  |

第二卷

第五章  委托人要求

委托人要求包括但不限于以下内容：

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

1. 项目概况

详见招标文件；

2. 监理范围及内容

详见招标文件；

3. 监理依据

详见监理合同。

4  监理机构及监理人员要求：

4.1 监理机构

4.1.1监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能(特别是现场施工缺陷、质量问题、设备材料缺陷与质量问题、安全问题等识别与诊断处理的技能)为委托人提供与其监理人资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效工作，帮助委托人实现施工合同预定的目标。

4.1.2 监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程建设监理工作，除规定的具体业务外，还应负责协调及处理本项目执行过程中的，涉及设计、施工、周边工作环境、总体勘测及质量控制、与其它项目的衔接等方面的相关工作。公正地维护委托人的合法权益。

4.1.3监理机构应根据相关行业的工程监理规范、规定和工程进展情况分专业、分项目编制、修改及完善监理实施细则。

4.1.4监理机构主要人员的资质应在监理规划中详细描述，并得到委托人的认可。监理人员组成应合理，监理人派驻进场的监理人员的素质、数量、专业配置及层次结构等必须满足工程进展和工程监理工作的需要。总监理工程师及监理人员应由监理人企业在职的注册人员承担。派驻现场监理人员中，持监理工程师证书的人数比例不少于60%；行政及事物人员应控制在监理总人数的10%以内。

4.2 监理人员

4.2.1监理人员的资格要求：

监理人派驻现场总监理工程师1名、副总监1名，其它各类监理人员由投标人自行估算，但须满足施工实际需要。派驻现场监理人员中，持监理工程师证书的人数比例不少于60%。

A、总监理工程师应具备的基本条件：

拟派驻本工程总监理工程师应取得《水利工程建设监理工程师资格证》（水工建筑专业）或者《中华人民共和国监理工程师注册证书》（水利工程施工监理专业），具备工程类高级工程师或以上职称，并为本单位在职人员。总监理工程师1人：60岁以下，身体健康，具有较全面的工程管理经验和沟通协调能力、组织能力，月驻施工现场不得少于24天，并适应现场的工作和生活条件。

B、副总监应具备的基本条件：

拟派驻本工程副总监应取得《水利工程建设监理工程师资格证》（水工建筑专业）或者《中华人民共和国监理工程师注册证书》（水利工程施工监理专业），具备工程师或以上职称，并为本单位在职人员。对工作有控制、协调和组织管理能力，善于合作；月驻施工现场不得少于24天，并适应现场的工作和生活条件。

C、监理工程师应具备的基本条件：

专业工程师并应取得监理工程师岗位证书和其它相应专业资格认证。

负责安全生产的监理工程师必须为专职人员。

D、监理员应具备的基本条件：

具有水工或相关专业施工监理经验，满足施工监理实际需要。

4.2.2 监理人员的调整

4.2.2.1监理机构进场人员必须相对稳定，其中总监理工程师和副总监、主要专业监理负责人，在现场的时间不低于24天/月。

4.2.2.2 更换现场人员，应代以相当资质与技能的人员，且必须事先取得委托人同意。

4.2.2.3更换总监理工程师和副总监、部门负责人或主要专业监理负责人，应事先报经委托人同意。总监理工程师、副总监离开现场必须事先取得委托人同意。总监理工程师与副总监不得同时离场。

4.2.3监理人员到场计划

4.2.3.1监理人应根据工程进度的安排，在第一次进场前30天内并于以后每年年初(元月10日前)向委托人代表报送当年监理人员进场计划，于每月末向委托人报送下月人员进场计划，由委托人核定后执行。监理人应按双方共同确认的计划选派监理人员进场。

4.2.3.2 监理人在每月末应向委托人报送当月实际进场监理人员考勤表。

5. 其他要求

详见监理合同。

二、适用规范标准

详见监理合同。

三、成果文件要求

详见监理合同。

四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

详见监理合同

（二）委托人提供的资料

详见监理合同。

（三）委托人财产使用要求及退还要求

详见监理合同

五、委托人提供的便利条件

详见监理合同

六、监理人需要自备的工作条件

详见监理合同。

七、委托人的其他要求

详见监理合同。

八、技术部分

工程相关参数详见施工图纸；技术标准执行国家、地区、行业相关规章规范以及施工图中的技术参数要求。

第三卷

第六章  投标文件格式

1.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其结果将由投标人自行承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。

1.1投标文件的内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG或PDF格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。

1.2投标文件格式规定盖章或填写名字的页面必须盖章或填写名字。

电子投标文件中要求盖章的，均以盖电子签章为准。要求投标人法定代表人或其委托授权人、项目负责人（总监）、技术负责人签字的，填写（填写方式：本次招标采用无纸化电子投标，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。）法定代表人名字或授权委托人名字。）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：  		（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  	（签字）

年  	月  	日

目录

一、投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明书

- 授权委托书

- 投标保证金

- 监理报酬清单

- 资格审查资料

- 资信业绩资料

- 监理大纲

- 投标人认为需要提供的其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致广州市黄埔区水务设施管理所（招标人）：

1．我方已仔细研究了        监理（项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以《开标记录表》中的投标总报价和监理服务期限，按合同约定完成监理工作。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明、授权委托书

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）监理报酬清单

（6）资格审查资料

（7）资信业绩资料

（8）监理大纲

（9）投标人认为需要提供的其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投标人名称：                      （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日        期：      年      月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 姓名： 技术职称： 注册证号： | 实施过程中，除不可抗力或由于人员不称职发包人要求更换的原因，不得更换总监理工程师，否则视为严重违约，扣除履约保证金并终止合同。 |
| 2 | 监理服务期限 | 按招标文件要求。 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 | 委托人向监理人承诺按照合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。 |  |
| 4 | 监理质量标准 | 合格 |  |
| 5 | 投标总报价 （监理报价） | 总报价：（元） 下浮率： |  |
| 6 | 法 人 营 业 执 照 证 号： |  |  |
| 7 | 资质等级： 资质证书号： |  |  |
| 8 | 投标有效期 | 天 |  |

投标人名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日    期：    年    月    日

（三）不更换总监理工程师的承诺书

致：广州市黄埔区水务设施管理所

作为                      项目的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

1、在该工程项目合同执行过程中不更换总监理工程师，总监理工程师仅承担本工程的监理任务；如我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。

2、如因发生不可抗力等特殊原因需要更换总监理工程师，我公司会提前14天以书面形式报告，在征得招标人同意并在相关招投标监督管理部门备案后，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

3、我公司承诺，即使征得了招标人和相关招投标监督管理部门的同意，该行为仍视为我公司违约，愿按合同相关条款支付违约金。

4、招标人认为有不能胜任相应岗位的监理人员，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止，并按合同相关条款支付违约金。

投标人名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日    期：    年    月    日

（四）投标申请人声明（格式）

投标申请人声明

广州市黄埔区水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、本公司承诺，本公司及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn/）或其它各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）。如核实存在上述情况，招标人有权取消本公司的中标资格。

七、本公司承诺，本公司中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。如核实存在上述情况，招标人有权取消本公司的中标资格。

八、本公司承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建﹝2019﹞66号）、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建﹝2020﹞183号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝规定时期参与后续工程投标的后果（时限按招标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定被记录为失信信息，承担由此带来的一切后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字：

项目负责人（总监理工程师）签字：

### 年   月   日
二、法定代表人身份证明书

投 标 人：

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：      .

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：        年    月    日

三、授权委托书

本人  	（姓名）系  	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改	 （项目名称）   招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投	标	人：  	（盖单位章）

法定代表人：  	（签字）

身份证号码：

委托代理人：  	（签字）

身份证号码：

年  	月  	日

四、投标保证金

注：如采用现金或者支票方式提交的由广州公共资源交易中心代收的，在此提供经广州公共资源交易中心确认的投标保证金回执复印件；

如采用银行保函、保证保险、专业担保公司担保方式提交的，在此提供银行保函、保证保险、专业担保公司担保原件扫描件并加盖投标人公章。

五、监理报酬清单

1. 监理报酬清单说明

2. 监理报酬清单

单位：人民币元

| 序号 | 监理报酬分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

- 资格审查资料

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 监理资质证书 |  |
| 3 | 拟派项目总监理工程师资料 |  |
| 4 | 投标人自2019年1月1日至今独立完成过质量合格的类似工程业绩 |  |
| 5 | 投标申请人声明（见格式） |  |
|  | …… |  |

注：资格审查详细资料附于本表后，并标明页码。

七、资信业绩

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）投标人拟投入本工程的主要监理人员一览表

|  | 投标人拟投入本工程的主要监理人员一览表 | 从事工程建设监理工作简历及年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职称/资格证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业资格/职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

项目总监理工程师情况表（格式）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书 （或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |  |

注：本表后附总监理工程师的身份证、监理工程师资格证书和职称证书等复印件和在投标人本单位缴交的连续近6个月社保证明(须加盖社保部门或税务部门印章)。

项目副总监情况表（格式）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书 （或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：本表后附副总监的身份证、监理工程师资格证书和职称证书等复印件和在投标人本单位缴交的连续近6个月社保证明(须加盖社保部门或税务部门印章)。

其他监理人员情况表（格式）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：本表后附监理人员的身份证、监理工程师资格证书和职称证书等复印件和在投标人本单位缴交的连续近6个月社保证明(须加盖社保部门或税务部门印章)。

（三）类似项目业绩

1、2019年1月至今完成的类似监理项目情况表（格式）

| 项目或名称 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 承包人名称 |  |  |  |
| 合同价 |  |  |  |
| 合同结算价 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 完工日期 |  |  |  |
| 监理服务范围 |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |
| 竣工质量评定 |  |  |  |
| 工程简要说明(包括工程规模、主要建筑物特征等) |  |  |  |

注：业绩证明材料需同时提供中标通知书、监理合同关键页及验收鉴定书（指单位或合同或竣工验收鉴定书）。

（四）企业资信与综合能力

根据评标办法提供企业资信与综合能力的证明材料。（以上所有资料的复印件均需盖公章）。

八、监理大纲

（格式自定）

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、投资控制措施；

三、进度控制措施；

四、质量控制措施；

五、安全、文明施工管理；

六、合同、信息管理；

七、组织协调；

八、监理工作的重点、分析难点及合理化建议。

九、投标人认为需要提供的其他资料

第七章 否决性条款汇总

招标人应当在招标文件中将否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件澄清或修改的内容中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 一、拒绝受理投标文件的情形： |  |
| 1 | （1）未按要求加密的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。 （2）逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。 |
| 2 | 在投标截止时间后 半小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。 |
| 二、 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标： |  |
| 3 | 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标： （1）未成功递交投标文件的； （2）因投标人原因造成投标文件未解密的； （3）未按招标文件要求提供投标保证金的； （4）两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的； |
| 三、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会否决其投标： |  |
| 4 | 投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准的要求。 |
| 5 | 投标文件不符合招标文件评标办法中资格评审标准的要求。 |
| 6 | 投标文件不符合招标文件评标办法中响应性评审标准的要求。 |