- 用户需求书

## 项目概况：

      - 项目名称：（2025年-2028年）猎德系统、白云片区和BRT快速公交系统全线绿化日常维护项目

      - 投标人须对（2025年-2028年）猎德系统、白云片区和BRT快速公交系统全线绿化日常养护项目（下称“本项目”）的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

      - 项目地点：广州市。

      - 质量标准：合格。

      - 项目概况及服务内容：

（1）项目概况：

猎德系统及北延线系统绿化范围全长6565m，涉及车行桥梁2座：猎德大桥、黄埔立交桥；人行天桥5座：江海大道2# 、3#、天河北路、华旭街、天秀中学人行天桥；BRT系统涉及24座站内人行天桥绿化，白云片区涉及和瑞路、庄贤路绿化约3516㎡。

（2）项目招标内容：

①常规服务项目：按要求完成合同清单日常绿化养护部分的工作，对管辖范围内道路、高架桥、人行天桥的绿化及其附属设施日常巡查、维护修剪、杂草清理、绿化施肥浇灌及除虫、更换种植土和日常养护范围内的补种补植等；

②按实清单项目：根据巡检单位任务单、各级行业主管单位的工作指令、各类突发应急事件及甲方工作安排，开展合同按实清单项目范围工作，主要包括花槽铝塑板、玻璃钢花盆、花盆槽钢支架、塑料管道、排水管道更换等。

具体详见本项目《用户需求书》及《项目服务清单》。

6、维护服务期限：36个月

## 二、项目服务要求：

1、项目服务内容，包括但不限以下内容：

（1）现状摸查要求：投标人报名后,需组织相关技术人员提前了解现场现状，对项目现状（项目设施现状、养护范围、病害情况、养护重点难点等）进行摸查理解全面准确,且对各类绿化设施现状有针对性的专业维护方案；投标人自行承担摸查费用。

（2）交通疏导要求：维护施工前必须做好交通疏导，建议设置观测点对本项目交通网络、汽车类型、交通量、交通分布等现状进行实地调查，对本项目交通现状观察全面准确，交通特性分析详细科学，并提交切实可行的交通疏导方案，确保不因施工影响猎德系统及BRT的日常运营。

（3）应急项目部要求：本项目范围广规模大，跨区域（天河区、黄埔区、白云区及海珠区），安全应急要求高。中标人必须在项目所在的沿线设立用于办公、设备维修及材料仓库的应急项目部。

（4）车辆设备最低基本要求：

| 序号 | 车辆设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 2台 |  |
| 2 | 货车 | 2台 |  |
| 3 | 高空作业车 | 2台 |  |
| 4 | 多功能抑尘车 | 1台 |  |
| 5 | 防撞车（押尾车） | 2台 |  |

注：1、上表全部设备要求自有或租赁。自有设备需提供与投标人一致的发票扫描件及车辆行驶证；租赁设备需提供涵盖本项目服务期限的租赁合同或租赁发票扫描件、车辆行驶证。

2、上表为本项目设备的最基本要求，所有设备必须长期停放在应急项目部做为应急及施工作业用途，在养护过程中若有需要，中标人须无条件添加相应的施工设备。因此产生的设备停滞费、维修费等等所有费用包含在投标总报价中，不得以任何理由增加额外费用。

3、本项目确定中标人后，招标人将在中标后签订合同前要求对中标人的机械设备进行实物核查备案，清点设备满足以上最低基本要求后，方可正式开工。若发现中标人不按上表要求配备设备，视为中标人放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，一切后果由中标人承担。

| （5）项目管理架构人员最低基本要求： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 人员名称 | 人数 | 职称 | 专业 |
| 项目管理架构人员 | 1 | 项目负责人 | 1 | 中级或以上 | 园林绿化或风景园林专业 |
|  | 2 | 技术负责人 | 1 | 中级或以上 | 园林绿化或风景园林专业 |
|  | 3 | 安全员 | 1 | / | 提供安全员证 |
|  | 4 | 资料员 | 1 | / | 提供资料员证 |

注：本项目确定中标人后，招标人将在中标后签订合同前要求对中标人的项目管理作业人员进行核查备案，清点项目管理作业人员满足以上最低基本要求后，方可正式开工。若发现中标人不按上表要求配备项目管理作业人员进，视为中标人放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，一切后果由中标人承担。

（6）本项目范围内的日常巡查及防盗巡查。因被盗或被破坏的绿化设施，若中标人找到破坏设施嫌疑人，经有关部门查证核实后则对破坏者所有处罚款项归中标人收取并负责修复被损坏的设施，若未能及时抓获嫌疑人，则损坏的设施由中标人自行负责修复，招标人不在另行支付任何费用。

（7）为完成上述的工作内容，中标人必须采取积极的防盗巡查措施。若在招标范围内设施被盗或被破坏的由中标人负责修复及修复费用，直至恢复原有的使用功能，若累计3次未有在限期内恢复原有的使用功能，招标人根据情况每次扣除5000 - 20000元的违约金，并有权利视情况解除与中标人的合同。

（8）设施日常维护、检修、检查等日常工作需派员24小时驻场工作，因养护项目的特殊性，中标人需保持全天候响应。

2、维护工作要求与标准

- （1）本项目绿化设施养护工作应坚持高标准维护要求。

- （2）在维护期间严格按照《园林绿地养护管理技术规范》、《广州市公共绿化养护巡查内容》相关的技术规范和要求等现行相关规范、标准及要求执行。维护质量标准和规范要求应与建设期设计标准一致，不得出现维修的外观与既有外观不一致、不协调的情形；维修的设施与周边设施应衔接良好，满足规范要求；不得出现所用于设施的材料规格及材质与原设计不一致等质量问题。绿化养护需保证不低于每周覆盖所有设施修剪一次，淋水确保不低于每日覆盖所有设施一次，施肥确保不低于每季度覆盖所有设施一次，除虫不低于每周覆盖检查一次且防治率需达到95%以上‌。日常工作因随季节变化做出相应调整，并严格落实招标人各项工作要求。若出现质量问题，须按招标人要求返工修改，并承担因自身原因导致返工、修改的费用。

- （3）设施维修质量的质保期为一年，即自维修完工开放之日起计算。

- （4）维护时间的安排，可根据实际情况由维护单位自主确定时间实施，时间安排的原则是不影响正常交通运行和市民的正常出行，并确保安全。

- （5）设施出现的隐患，如不能第一时间维修，也应第一时间采取临时应急处理措施，不得放任，留下事故隐患，设施的缺损或破坏在应收到维修指令或巡检报告后30分钟内到现场采取临时应急处理措，24小时内完成维修工作。

- （6）作业过程应做到文明施工、安全施工、规范作业，应有警示、导向标志和设施，人员着装统一、作业车辆标志要清晰、整洁。

- （7）作业班组的组织完善，应有专人负责，对作业内容有施工技术交底和安全技术交底。

- （8）因中标人养护管理措施不力，造成保养质量严重问题，纯属管理问题所造成，非自然灾害而产生病害的，中标人又不及维护，并不听从招标人告诫，对项目景观造成重大不良影响，视为中标人违约，招标人有权单方面解除合同，并追究中标人违约责任和赔偿。

- （9）服务期内，招标人发现问题后提出的意见和要求，中标人技术管理人员和维护工人应听从招标人的指导要求，情节严重招标人会发整改通知书予中标人，中标人应在两天内完成整改（因特殊原因不能按时完成的须提前向招标人阐明原因）。招标人按照约定考核标准为依据每月对中标人的管理进行一次综合考核，中标人派管理负责人参加，并做好记录，问题严重或整改不力的，招标人有权酌情扣减当月承包费，并另请其他服务单位完成，费用由中标人承担。

- （10）中标人每月需向招标人提供当月维护记录和工勤人员考勤表。

- （11）中标人必须服从招标人的日常管理和应急抢险工作安排，并无偿配合招标人做好各项突击性任务。在不影响中标人工作情况下，项目业主单位可安排中标人的人员支援本项目其他工作。

- （12）招标人若委托具有相应资质的监理单位参与本项目的管理工作，中标人需接受监理单位的工作监督

- （13）因本项目特性及维护工作需要，中标人须全天候保持备勤工作状态，保障日/夜间均有满足维护设施应急响应或事故抢险的作业人员及车辆设备，且保障设施出现问题病害或业主发出任务指令时应能立即处理。

- （14）在项目维护服务期间，中标人应严格执行广州市占道施工审批管理办法，对按规定需进行占道施工申请的，应编制占道施工交通组织方案报送主管部门审批，审批通过后需按占道证批准时间进行占道作业。开展养护作业时需严格按照现行《道路交通标志和标线第4部分：作业区》的规定进行安全围蔽，施工作业现场需设置专职安全员、交通疏导人员，作业区围蔽设置及撤除时必须配备防撞缓冲车。如需进行应急维修抢险，应报招标人和交警部门同意后方可占道实施。

- （15）在重大节日、重要活动、创文、迎检或发生恶劣天气、突发事件、自然灾害等特殊时期，中标人要无条件服从招标人安排，保障按时按质完成工作任务。

- （16）合同约定的项目，非经招标人同意，中标人不得将本项目全部或任何部分分包和转包给他人。否则，招标人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由中标人负责赔偿。

- （17）因本项目项目特殊性和服务工作要求，中标人应在参与本项目投标报名后，及时组织在项目区域周边摸查及寻找合适位置，并在中标后30天内完成项目维护实施所需的项目部基地设施。

- （18）项目部选址应考虑本项目应急响应需求，结合紧急或应急事件频发高等特点，在项目设施沿线合理位置设置项目部基地及应急设施，同时项目管理架构人员应符合投标文件且不低于最低需求数量，其中管理人员不应少于4人（含项目负责人、技术负责人、专职安全员、资料员）、一线作业人员不得少于14人且宜为14人以上。

- （19）中标人需按要求常备应急人员、车辆、机械设备及应急物资，以应对可能出现的应急情况。在恶劣天气、各种灾害及市政设施等出现应急情况时，中标人必须在30分钟内前往现场处理应急情况（包括但不限于临时加固抢修、报警、人员救助、现场围蔽、交通疏导、清障等工作），并立即向招标人报告，按指示开展现场应急处置工作。

- （20）中标人在项目作业期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）和安全、环保、文明、夜间等作业及交通、住建、城管、卫计等政府行业部门的相关规定要求，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。

- （21）中标人应严格按照经审定的项目实施方案组织施工作业，并接受中标人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明作业、环保、消防及工地纪律的监督和管理，并符合广州市安全文明、余渣排放、减排节能的相关规定进行养护，确保消防设施配备及有效性，易燃易爆物品规范存放，优先使用环保低碳无灰尘的机械设备。

- （22）养护作业人员必须严格遵守一切规章制度，及时处理全线可能发生的突发事故，负责其含（2024年-2025年）猎德系统和BRT快速公交系统全线绿化日常维护项目等设施正常，自觉接受检查，相关作业人员必须持证上岗，特别是特种作业人员，无证人员一律不得进入项目现场。

- （23）中标人必须根据本项目的特点预先对本项目涉及的材料、设备等编制使用计划，以满足维护、应急要求。

- （24）应维护项目特点为按月度集中申请拨付进度款，故此，中标人不得因政府办理相关支付手续及因上级原因支付进度款缓慢而停止相应的维护工作，中标人应自行综合考虑自身的财务状况。

- （25）中标人在管理服务期内由于中标人责任造成群众及其他人人身伤亡和财产损失的，由中标人负全责赔偿。如出现工伤事故，不论责任在谁，承包商应先抢救员工，并先垫付医药费，妥善处理善后事项。

- （26）中标人工作人员发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由中标人承担责任和负责赔偿。中标人与一线的工人签订用工合同期限，最多到服务期满，本项目的一线的工人在服务期满，中标人三个月内不能带走，保证服务期满后，新一轮中标人接管的工人稳定。

- （27）未经招标人同意，中标人不得对原有设施及布置作变更。

- （28）服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足招标人要求。

- （29）中标人全部工作人员，须符合《劳动合同法》和广州市政府用工标准。

- （30）服务期内发生各种事故：包括治安、交通、防火和违反计划生育、劳资纠纷等事件均由中标人承担一切责任；中标人应采取措施（包括不限于购买保险），对车辆撞击、被盗等情况导致的设施缺陷负责。。

- （31）服务期内，如因中标人的责任引起的劳资纠纷等罢工问题，影响正常工作的，招标人有权临时另行聘请员工，确保正常工作，所产生的费用在履约保函扣减作为招标人另行聘请员工的加班工资（按招标人聘请员工工资的3倍扣减），扣减履约保函必须由中标人按原履约保函的数额补足。一年内累计出现两次这类事件，招标人有权解除与中标人签定的合同。

- （32）中标人要建立沟通平台，中标人每月要向招标人汇报1至2次工作，并接受招标人的业务指导。

- （33）合同期内中标人随时向招标人现场管理人员提供现场巡检的交通便利等，以上费用含在合同总价中。

- （34）中标人应投入适合本项目的设备、材料，以满足维护、应急要求。

- （35）中标人须依照招标人需求购买公众责任险(保额不低于 500 万)，并代招标人购买财产险(保额不低于 500 万)。

3、招标人代表的同意

1)没有招标人代表的事先书面同意，中标人不得在现场开始任何类型的任一临时工程的施工；如发生临时工程，招标人代表的这种书面同意应尽快给予，并不应无理拒绝。

2)如发生临时工程，招标人代表为给了给予以上书面同意，可能合理地要求得到详图或图纸（不管规范中规定与否）时，中标人应尽快提供。

4、招标人代表的批准

1)凡是合同中规定必须有招标人代表事先批准的临时工程的那些部分，中标人应在其期望的开工期以前至少7天提出批准请求。

2)如招标人代表给予上述批准，则这种批准应认为是对于该临时工程相应部分。

5、安全保护措施

1)总则：中标人应遵守一切指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供一切安全装置、设备与保护器材；而且，当招标人代表认为是合理的需要时，承包商应采取任何其他措施，以保护其雇员的生命、健康及公众的安全。

2)安全员：在本项目维护作业期间，中标人应在现场常设安全员，该安全员应具有安全工作的资格，且熟悉所实施的工作的类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

3)安全标志：

a）中标人应在本项目现场周围配备、架立并维护一切必要而合适的标志牌，以为其雇员和公众提供安全和方便。

b）标志牌应包括（但不限于以下几种）：

A、警告与危险标志；

B、安全与控制标志；

C、指路标志与标准的道路标志；

D、夜间主动发光警告标;志装置。

E、所有标志上的文字应为中文以中标人的雇员通用的任何外文。标志上也应有图示的警告符号，并应尽可能采用国际通用的符号。

F、所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应使招标人代表满意。

6、事故报告

一切项目事故，中标人应迅速向招标人代表报告，并应提供包括时间的损失以及招标人代表所要求的详细资料。

## 三、考核标准

- 养护综合考核办法

- （一）考核对象及范围

1、考核对象

本项目绿化养护单位。

2、考核范围

本项目绿化设施。

3、考核内容

检查考评内容分为：日常设施巡查管理、养护维修、安全管理和突发应急事件处理、各类投诉处理、环境保护、设施档案资料等。

- （二）考核组织

由业主单位组织成立检查考评工作组。其中，检查考评领导小组组长由上级部门领导担任，检查考评工作组组长由业主单位领导担任，部门管理人员为组员，负责对项目养护单位进行月度考核综合评分。纪检监察部门负责全过程中的监督检查工作。

- （三）考核时间

考评每月进行一次。

- （四）评分表

| 月度考核综合评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | （2025年-2028年）猎德系统、白云片区和BRT快速公交系统全线绿化日常维护 |  |  |  |
| 养护单位: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 绿化 | 树木生长不良，黄叶枯败严重，发生病虫害不及时处理，有绑扎物、悬挂物的，有杂草的。 | 每项扣2分 |  |  |
| 2 |  | 绿化出现死亡或缺株 | 每处扣5分 |  |  |
| 3 |  | 绿化遮挡交通标志牌，绿化水管破损 | 每项扣2分 |  |  |
| 4 |  | 绿化附属设施破损未及时修复 | 每处扣3分 |  |  |
| 5 |  | 绿化丛林中有明显垃圾、余泥、砖石等杂物 | 发现一次扣2分 |  |  |
| 6 | 投诉 | 按月为周期，每接到投诉一次，经核实有效投诉的（包括12345热线、信访、各上级单位） | 每次扣5-10分 |  |  |
| 7 | 管理 要求 | 未按合同要求完成巡查工作或未进行巡查登记 | 每项扣2分 |  |  |
| 8 |  | 未按合同要求完成每月的工作计划或未按时提交《日常巡查记录》 | 每项扣2分 |  |  |
| 9 |  | 业主收到投诉或巡查中发现问题，没有按要求时间到场处理，且无合理的原因。 | 不达标，每次扣5分 |  |  |
| 10 |  | 因养护工作不到位导致造成不良影响 | 每次扣5分 |  |  |
| 11 |  | 未按要求完成上级或业主交给的工作任务 | 每次扣10分 |  |  |
| 12 |  | 工程资料不齐，安全资料不齐，新工人入场未及时更新资料信息 | 每项扣3分 |  |  |
| 13 |  | 在施工期间，未按安全管理规定操作 | 关联《安全生产监督责任书》并扣5分 |  |  |
| 14 | 安全 | 现场作业必须符合安全生产规范 | 关联《安全生产监督责任书》并扣10分 |  |  |
| 15 |  | 安全文明措施不符合要求，作业人员穿戴不符合要求 | 每次扣3分 |  |  |
| 16 |  | 因违章作业造成安全事故或交通事故 | 每次扣10分 |  |  |
| 17 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 汇总 |  | 累计扣分 |  |  | 总分100分 |
|  |  | 考评得分 |  |  | 总分-扣分=得分 |
| （1）考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为90%； （2）考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应扣减2.5%，最多扣减至20%，扣减费用将不予支付并在结算时扣除； （3）连续两次或累计三次考核得分在80分（不含80分）以下，甲方有权提前解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 考评单位代表： |  |  | 考评日期： |  |  |

- （五）考核结果

1.完成检查后，考评工作组成员依据本《要求》规定，对受评单位养护维修工作情况进行综合评价打分汇总计算。

2.业主单位将对每次考评情况进行书面通报，并根据当期考核情况最多可支付至考核期进度款的90%，具体按以下比例进行支付：

（1）考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为90%；

（2）考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应减少2.5%，对应减少部分的费用将不予支付并在结算中扣除；

（3）连续两次或累计三次考核得分在80分（不含80分）以下，甲方有权提前解除合同。

| 违约责任明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 违约情况及其扣除违约金条款内容 | 备注 |
| 1 | 擅自更换（含未经甲方批准或实际未到位）项目负责人的，中标人应支付违约金：第一次10000元/每人次，第二次20000元/次，依次类推。 |  |
| 2 | 自甲方发出入场通知书后，现场负责人及其主要管理和技术人员没有到位，或养护班组人员无按规定最低人数到位的，中标人应支付违约金：延迟一天5000元/每人。 |  |
| 3 | 具备作业条件情况下，出现项目实施过程需要的主要机械设备未及时到位的，中标人应支付违约金：2000元/每台每天。 |  |
| 4 | 接到甲方任务通知后，未甲方要求及时响应工作，或无客观外在因素未按规定时限完成、或拖延完成、或拒不完成的，中标人应支付违约金：10000元/每延1天。 |  |
| 5 | 未及时（含甲方规定或第三方单位规定时限）完成设施病害检修或应急处置，导致设施安全隐患持续存在或造成社会负面影响的，中标人应支付违约金：一般安全隐患5000元/每延1天，较大安全隐患10000元/每延1天，严重安全隐患20000元/每延1天. |  |
| 6 | 出现绿化病虫害等问题未及时处置，或未按甲方规定时限、标准进行彻底整治的，处罚：向甲方支付20000元/天的违约金 |  |
| 7 | 因乙方开展设施养护工作不到位，导致甲方或相应设施受到上级单位、政府部门、社会媒体的批评、通报、负面曝光等情况，中标人应支付违约金：20000~50000元/每次 |  |
| 8 | 乙方出现其他违约行为，接到甲方整改通知后7日内（或甲方规定时间内）未及时纠正或完成整改的，中标人应支付违约金：10000元/次；对同一违约事项未进行彻底整改（或整改成效未达到规定要求）或重复出现的，应再次支付违约金：20000元/次。 |  |
| 9 | 项目实施后，未健全项目安全生产责任制、或未建立项目安全管理架构、或未制定项目安全管理制度、或未设置项目专职安全员等、或未危险源风险点隐患排查及分级管控等情况，中标人应支付违约金：5000元/每次每项。 |  |
| 10 | 在项目实施作业前，未对项目管理人员、一线作业人员进行安全交底、技术交底、三级教育、岗前培训等类培训、教育及交底工作的，中标人应支付违约金：1000元/每人每项。 |  |
| 11 | 进行养护作业时，现场一线作业人员未按要求穿戴个人安全防护用品（如安全帽、安全带、反光衣等）的，中标人应支付违约金：500元/每人每次。 在实施项目作业时，未按照安全生产相关规定落实现场安全防护措施或安全防护措施、应急措施落实不到位的，中标人应支付违约金：5000元/每次。 |  |
| 12 | 在进行高处作业、有限空间作业、动火作业等较危险性作业时，未进行事前作业票审批、或未落实专人现场监护、或未按规定要求落实个人防护及现场安全防护措施的，中标人应支付违约金：10000元/宗。 |  |
| 13 | 进行路面占道施工作业时，未按规定城市道路占道作业规定设置现场围蔽标识、警示标识、导向标识等，或设置围蔽不满足路面占道作业安全防护要求、或使用不符合甲方管理规定围蔽设施等的，中标人应支付违约金：2000~5000元/每次每处。 |  |
| 14 | 其他因乙方履约或工作不到位，导致因项目施工质量、安全管理、文明施工等情况受到地方、个人或有关部门投诉的，中标人应支付违约金：2000~10000元/次。 |  |

附件1：

广州市公共绿化养护巡查内容

一、行道树

1、缺株（有树穴但无树木）、死株现象。

2、对于需加固支撑的树木，支撑缺失、绑扎支撑的竹绳或横板不完整。

3、绿化安全隐患，可能危及公共财产或人生安全的情况。如树上有较大型枯枝，树干倾斜角度过大，树身空洞严重。

4、树上有明显钉挂物或悬挂物。

5、树枝遮挡交通标识，影响电车线缆及路灯照明。

6、植物病虫害，如叶片有大面积虫孔、病斑，树上有虫掉落，叶片枯黄或有焦斑等。

7、树穴堆放垃圾或积水，原来种植地被的树穴地被缺失。

8、树木修剪后，残枝树叶未及时清运。

9、不按养护技术规范修剪的情况。如修剪过重，严重影响植物生长及道路景观，或修剪不及时，存在大量徒长枝、枯枝、阴枝、内膛枝，影响行人行走。

二、道路绿地、开放性的城市绿化广场及小游园

1、绿地内缺株、死株现象，或树木倾斜，有明显枯枝、断枝，有明显寄生植物。

2、树木及灌木上有明显钉挂或悬挂物。

3、地被及草地有明显杂草或大面积缺失，黄土裸露。

4、植物修剪不及时，景观层次杂乱，灌木空脚或地被老化。

5、时花明显缺株、枯萎、老化。

6、植物生长明显不正常，如大面积落叶、枝条及树干枯萎等。

7、病、虫、草害显著。

三、绿地附属设施

1、喷淋设施工作不正常，喷头缺失或水管漏水。

2、隐形隔离栏缺失、破损，钢丝松散、锈蚀。

3、园路、栈道、平台及广场地面铺装破损，缺失。

4、坐凳、垃圾桶、花架廊、花钵、雕塑、宣传牌、警示牌等损坏。

5、园路下沉、 塌陷。

6、房屋或园建小品外饰面有明显破损、污渍。

四、卫生保洁

1、绿地内有垃圾、石砾及砖块、粪便、干枝枯叶，有积水或蚊蝇孳生地。

2、绿化垃圾（修剪后的枝条或草叶等）未及时清运。

3、有与绿化无关的悬挂物（如晾晒衣物等）。

4、坐凳、垃圾桶、雕塑、宣传牌、警示牌等有污物。

5、园林部门管理的厕所地面积水、有蝇蛆、淤塞或明显恶臭味，洗手盆内有污物或淤塞，厕所周边有垃圾、污物，清洁工具摆放不合理，影响景观。

6、园林养护班房周边有垃圾，晾晒衣物，生产工具摆放杂乱。

五、治安

1、有人损坏绿化及附属设施、盗取绿化用水。

2、未经许可在公共绿地内开挖、设置与绿化无关的设施，砍伐、迁移、修剪树木，养护单位未在第一时间上报绿化主管部门和森林公安。

3、绿地内有违规摆摊设点现象。

4、绿地内发生群体性事件，未及时通知当地派出所并上报绿化主管部门。

六、安全生产和文明施工

1、在道路上作业的施工及养护工人未配戴（穿）明显安全标志（反光衣等）。

2、工作区间内没有放置施工标牌；高空修剪作业范围内没有警示标识；水车进行淋水作业时，没有在车头或车尾放置警示标识及播放适当音量的音乐提醒行人。

3、道路及绿化及公共绿地淋水喷洒量过大溅湿行人。

4、对于已经审批同意砍伐、迁移、修剪树木或临时占用绿地的区域，未按许可内容实施，如超出审批的数量、规格、范围进行砍伐、迁移、修剪或占用。

附件2：

| 绿化养护单位工作日志 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（年月日） |  | 记录人 |  | 天气情况（√） | 晴 多云 阴 雨 暴雨 台风 |
|  |  | 负责人 |  | 温度（℃） |  |
| 养护区域 |  |  |  |  |  |
| 养护工作 内容 | 乔 木 |  |  |  |  |
|  | 灌 木 |  |  |  |  |
|  | 地 被 |  |  |  |  |
|  | 草 坪 |  |  |  |  |
|  | 绿 篱 |  |  |  |  |
|  | 水体 |  |  |  |  |
|  | 园建设施 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 发现问题 |  |  |  |  |
| 巡查 内容 | 整改措施 |  |  |  |  |
|  | 计划完成整改时间 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 注：本表格可根据实际养护内容进行修改，一式两份，一份由路段养护单位存档，一份交养护管理单位备查。 |  |  |  |  |  |

附件3：

绿化养护情况周报表

| 养护单位 |  |  | 时间 |  | 月 日- 月 日 (第 周) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护路段 |  |  |  |  |  |  |
| 上 周 工 作 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| 处 理 意 见 |  |  |  |  |  |  |
| 本 周 工 作 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  | 现场主管 |  |  |