合同编号：

建设工程第三方质量检测监测服务合同

项目名称：广州市黄埔区JKG-A-1地块项目

签订地点：广州市黄埔区

委托单位（甲方）：知信(广州)投资开发有限公司

检测监测单位（乙方）：

签订日期：20  年  月  日

广州市黄埔区JKGA-1地块项目工程质量第三方检测监测服务

技术服务合同

委托单位（甲方）：知信（广州）投资开发有限公司

检测监测单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程第三方检测监测及相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、项目概况

1.1项目名称：广州市黄埔区JKG-A-1地块项目第三方检测监测

1.2工程规模：项目总建设用地面积50322㎡，总建筑面积约为172446.80㎡。拟建设10栋高层(最高层数超20层)住宅(含地下室)、幼儿园、肉菜市场、邮政所、垃圾站、公交站、社区居委会等相关公建配套。具体以招标人最终实施的方案为准。基坑工程安全等级为一级、局部为二级；地基基础设计等级为甲级。（具体建设指标以正式项目规划报批文件为准）。

1.3资金来源： 自筹资金

1.4工程地点：广州市黄埔区JKG-A-1地块项目位于广州市黄埔区广汕公路以北、金坑地铁站以西（广州经济技术开发区）

## 二、检测、监测内容及要求

2.1检测服务内容：乙方按照国家有关检测规范和甲方的要求对甲方委托的服务项目进行检测，确保工程质量。

2.1.1检测服务范围：为项目提供第三方检测服务并提供合格的检测报告。检测内容包括：施工及验收阶段相关的 钢结构检测、地基基础及基坑边坡支护检测、主体结构检测、人防设备检测、防雷检测、室内环境检测、幕墙门窗检测、消防检测、建筑节能检测、智能化检测等项目。检测工作须满足工程建设实际需要、甲方要求及质量要求，具体内容以现行相关规范为准，详见检测清单报价表。

具体工作内容及要求包括但不限于：

①具体检测项目及工程量以项目检测清单报价表、设计图纸及有关规范要求为准。检测工作须满足工程建设实际需要、甲方要求及质量要求。

②根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门及甲方、甲方委托的监理单位要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，申报检测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，由此发生的费用已包含在综合单价中。

③在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询、业主等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调工作，由此发生的费用已包含在综合单价中。

④本检测项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，由此发生的费用已包含在综合单价中。

⑤检测数据的有关信息须按当地政府规定上传至广州市建设工程质量检测监管平台及其他政府指定的信息管理系统（如有），确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，由此发生的费用已包含在综合单价中。

⑥乙方提交的检测报告在甲方项目实施竣工验收备案时发现因乙方原因有遗漏或错误或需补充提供的，乙方应无条件进行补充或修订直至完成竣工验收备案相应工作并获得甲方认可，由此发生的费用已包含在综合单价中。

## 2.2监测服务内容：根据甲方提供的资料及现场情况，编制第三方监测方案，并确保监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批。现场进行第三方监测工作，具体工作量根据甲方确认的方案及规范要求实施。包括但不限于以下内容∶

2.2.1监测内容： 基坑监测、边坡监测、主体沉降观测、 高支模监测 等。监测工作须满足工程建设实际需要及质量要求，具体内容以施工图纸及工程量清单为准。

2.2.2服务范围除以上工程监测/观测、试验工作外，还包括∶

①根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需做好信息化管理工作（含电子数据上传）；

②与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测/观测工作的协调，申报监测/观测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测/观测工作影响本工程项目的建设进度、竣工验收和在城建档案馆备案；

③在进行监测/观测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位协调工作，相关费用已包含在本合同综合单价中；

④通过连接系统对监测数据的有关信息进行传输报送（如需），相关费用已包含在本合同综合单价中；

⑤用于完成本项目监测、观测的仪器、设备和材料由乙方自行配备、运输、存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证、检定/校准证书等合格证明，同时符合相关技术标准和检定要求；

⑥乙方提交的监测报告在甲方项目实施竣工验收备案时发现因乙方原因有遗漏或错误或需补充提供的，乙方应无条件进行补充或修订直至完成竣工验收备案相应工作，由此发生的费用已包含在本合同综合单价中。

2.3检测、监测要求：必须符合国家、省、市有关规范规程和规定的要求。

## 三、检测、监测服务期限

本工程的具体开工日期以甲方书面通知为准。为配合现场工期进度，服务周期需按甲方或甲方委托的监理单位要求确定，甲方有权对实际工期根据项目实际施工进度进行调整，乙方检测、监测工作进度必须满足现场施工和甲方的要求，工期调整等已于综合单价中综合考虑，不再另行计取费用或调增相关费用，乙方不得因此拒绝履行本合同项下义务。

- 四、工作要求

4.1工作方案要求：

在监测、检测前向甲方提交监测、检测工作方案（含相关配套方案）。乙方编制的本项目监测、检测工作方案必须满足设计文件、国家现行技术规范及相关主管部门的要求，观测点布置及数量必须确保满足工程及周围环境安全，并按相关程序报审（涉及需要组织专家论证的，由乙方组织并承担相关费用，相关费用已包含在单价中），经甲方审批后实施。

4.2监测或检测频率和要求：

测点布置及频率按设计要求，并且须满足、符合建设行政主管部门和安全监督部门的相关要求。

4.3成果报告要求：

4.3.1每次监测、检测后两个工作日内将监测、检测结果以书面形式一式伍份通知现场监理人员及甲方；现场全部监测、检测完成后三个工作日内提交正式检测报告（壹式 捌 份）。

4.3.2所有检测、监测均应有详细完整的记录表、数据报表、图形和曲线等书面报告。

4.3.3根据项目需要按甲方要求提供中间成果报告（周报、月报等）。

4.3.4乙方提供的监测数据应满足广州市建委的规定，按时上传，并按每周、每月及时上报监测简报。

4.3.5检测、监测报告需要符合区安监站、质监站等相关主管部门要求。

4.3.6提交的检测、监测试验报告应具有法定效力。

4.4现场工作要求：

4.4.1乙方应严格按照设计要求、建设行政主管部门和安全监督部门的相关要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行检（监）测工作。进场后必须接受甲方及现场监理的监督并予以积极配合。

4.4.2检（监）测工作需按甲方要求24小时内到场检（监）测，并在甲方指定的时间内按质按量完成，不能影响工程其他工序的实施。若未在规定时间内到场，则视为乙方违约并承担违约责任。

4.4.3乙方在检（监）测过程中，若发现检（监）测结果异常时，需及时通知甲方、施工方及监理。对检（监）测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。乙方应无条件配合复检（监）。由此产生的相关费用由乙方承担。

4.4.4工程出现质量隐患时，必须立即上报甲方，因乙方未及时上报情况，而造成安全事故的，乙方需负相关责任，对甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

4.4.5乙方必须按照国家、省、市、市政建筑相关的检（监）测规程及其工程质量检验评定标准、本合同的技术条件来开展进行检（监）测工程；由于乙方原因造成的停工、返工、窝工，由乙方自行承担全部责任并不得向甲方收取其他费用；同时乙方须承担因此给甲方造成的损失。

4.4.6由于乙方原因造成工程检（监）测返工或增加工作量，甲方不另外支付费用。

4.5检（监）测人员要求：

4.5.1乙方检测人员必须持证上岗，甲方有权对现场检测人员的上岗证进行查实，如出现无证上岗现象甲方有权作出处罚或上报主管部门。乙方必须按投标承诺派出满足本检（监）测服务需要人员，全部人员资格报业主备案，乙方不得擅自更换人员。

4.5.2甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照合同的规定履行的检（监）测人员，对违反合同对甲方或工程造成损失或不良影响的检（监）测人员，甲方有权对其进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

4.5.3即使是甲方要求或同意更换的检（监）测人员，其代替的检（监）测人员的资质需不低于投标文件的承诺，并且应得到甲方的认可。

4.6其他要求：

4.6.1乙方应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水电，以及检（监）测人员交通、通讯费和本项目检（监）测用水电费等，由此发生的费用已包含在综合单价中。

4.6.2乙方在施工作业期间应对自己员工行为负责，不得损害或恶意中伤甲方、监理人以及施工单位人员。乙方对第三方责任造成的任何经济损失，由乙方自行承担责任。

4.6.3在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

4.6.4乙方在进行工作时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，并遵守甲方制定的质量、进度、安全、文明施工等各项管理规定和制度。

4.6.5乙方需为投入本项目的工作人员购买相应的保险。乙方工作期间发生的有关安全事故、人身伤亡、罚款、损失赔偿、诉讼费及其他一切责任由乙方自行负责。

4.6.6工作全部完成后三天内，乙方及时清理现场垃圾，拆除临时设施，并负责运出现场，做到工完场清，且乙方人员亦全部撤离现场，否则视为违约并承担违约责任。

4.6.7乙方应执行甲方制定的相关工程变更管理办法规定，任何类别的变更必须按甲方规定的程序和审批进行，严格遵守“先批准，后变更”的纪律，未经甲方批准自行变更，乙方需承担由此引起的自身和工程施工承包方的责任，且甲方不予支付费用。若由于乙方原因引起的变更，由乙方承担由此产生的相关责任，且甲方不予支付费用。

五、检测、监测依据

按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检测/监测服务适用的技术标准、规范等依据必须符合相关监督管理部门的规范标准。

- 六、费用及计算方式

- 6.1合同价款

- 本合同暂定总价（含税）为¥            ，人民币大写：       ，不含税价为¥           元，不含税大写：                       ，税率为   %。其中第三方检测费（含税）暂定为元¥            ，人民币大写：                    不含税价¥           元，不含税大写为：                       ，税率为   %；第三方监测费（含税）暂定为¥            元，人民币大写：                    ，不含税价为¥           元，不含税大写为：                       ），税率为   %。在合同履行期间，由于乙方自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经甲方书面同意，本合同不含税价不予调整，含税价随之进行调整。

- 6.1.1本工程采用综合单价包干，该综合单价已包括但不限于完成检测监测工作所需的人工费、材料费、技术服务费、设备费、各项措施费（包括但不限于安全文明施工、临水临电安装及使用、机械设备进出场、工作面清理及整理、检测监测配载等相关费用）、设备进退场费、检测监测费、检测监测试验费、报告编写费、资料整理费、出报告费、报告修改费、报告递送费、知识产权费用、工程验收配合费、水电费、配合协调费、工程保险费、各类税金、各类保险费、各类风险费（乙方确认其在报价时已自行了解本项目背景、状况、条件，已充分考虑履约过程中一切因素所引起的风险及可能产生的其他费用及风险，包括但不限于因各种政策性变动、检测监测清单报价表所列清单未完全涵盖现政府规范要求、市场或政府规范调整等可能增加的工程量、成本等）、各类管理费、规费、利润等全部费用，不因工期、工作量、成本等因素的变化而调整。具体检测、监测项目及工程量以项目检测、监测清单报价表、设计图纸及有关规范要求为准。

- 6.1.2清单检测/监测内容及检测/监测工程量需满足有关规范要求，如有缺漏项或工程项目实施期间，政府新规范要求必须进行检测/监测而清单报价表中未列检测/监测项目需按实际需求进行检测，相关价格以甲方审核价格为准，总价投标报价时应综合考虑，结算不超本项目控制价。

- 备注：乙方未具有该部分检测项目相关资质的，甲方有权要求乙方合法自行委托其他具备资质的单位完成该项目参数的检验检测试验业务，保证完成整体项目所有检验检测试验工作，甲方亦有权根据情况另行委托。

- 6.2结算方式

- 6.2.1本工程检测、监测费结算按甲方、监理单位确认的有效工程量乘以包干综合单价计算（其中按建筑面积计入的检测费用结算时总价按照包干综合单价乘以《建设工程规划许可证》中批准的总建筑面积计算）。最终合同结算价以甲方审定为准，以本项目控制价为上限，仅可据实调减，最终结算价不得超本项目控制价。如审计部门审计发现本合同结算价款存在超付的情形，甲方有权据实要求乙方返还该部分款项。

- 6.2.2工程项目实施期间，政府新规范要求须进行检测监测而工程量清单中未列检测监测清单项目，该费用均已包含在合同综合单价中，对于甲方确定的新增工程，乙方不得推诿，最终合同结算总价不得超过本项目控制价。

- 6.3支付方式

- 6.3.1从乙方接到甲方首次进场通知之日起至检测/监测工作全部完成前，每三个月请款一次，乙方在请款当月5日前统计当期所发生的经甲方、监理单位确认后的工作量并提供当期相关过程报告文件后申报进度款。乙方提交发票且经甲方审定后30天内，按甲方确认的有效工作量乘以包干综合单价后的80%支付检测/监测服务费进度款。支付进度款时，如有违约金，需缴清当期检测/监测费对应的违约金后方可支付该次进度检测/监测费，或直接在该次进度检测/监测费中予以扣除。进度款累计支付不超过合同暂定金额的80%，余款待结算经甲方审定后支付。

- 6.3.2结算及支付：乙方按照合同要求完成所有的检测、监测工作，并按甲方要求提交全部检测、监测成果报告和合格的申请资料后，双方根据实际完成工程量和甲方有关结算计量及管理的规定流程办理结算，结算审批完成后30天内甲方支付至结算金额的100％。

- 6.3.2乙方向甲方申请付款前，乙方须先向甲方提供等额合法有效的增值税专用发票。乙方因收取费用所须缴纳的税费，由乙方自行承担；因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的，责任由乙方承担；乙方未提供发票给甲方的，甲方可以顺延付款日期。

- 6.4开票信息

| - 公司名称 |  |
| --- | --- |
| - 税号 |  |
| - 地址 |  |
| - 电话 |  |
| - 开户银行 |  |
| - 银行账号 |  |

- 6.5甲方采取银行转账的方式付款至乙方指定银行账户，乙方接受汇款的基本账户信息如下（以下信息如有变更，乙方应当及时通知甲方；如未及时通知甲方信息变更导致甲方转账发生错误的，视为甲方已经交付款项，由乙方承担一切责任）。若为联合体中标，应明确联合体主办方为收款单位，联合体成员方应收费用由联合体主办方按联合体协议自行拨付。（非联合体中标删除）

- 乙方账户信息：

- 开户名称：

- 开户银行：

- 地    址：

- 账    号：

- 6.5履约保函

- 6.5.1履约担保形式：银行保函、保证保险、担保保函。

- 6.5.2履约担保提交时间：乙方请第一笔进度款需提供。

- 6.5.3由在中华人民共和国注册的广州地区的银行出具的，或在广州市注册成立的国有企业融资性担保机构出具的无条件、不可撤销、见索即付的银行保函、保证保险、担保保函。

- 6.5.4乙方所提供的保函有效期应当自开立之日起，至本项目竣工验收之日起3个月后止。如果履约担保因有效期届满，致使履约担保自动失效，而乙方尚未完成本合同承包范围内容或本合同服务期限尚未到期的，乙方应在担保有效期满前3个月无条件办理担保续保，并向甲方提交同样格式且更新日期后的有效担保，否则甲方有权暂停付款。

- 6.5.5履约担保金额为合同总价的10%。

- 七、权利和义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.甲方选派姓名：      、联系电话：        ，为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。

7.1.2甲方应当在合同约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

7.1.3甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

7.1.4若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方。

7.1.5甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1乙方选派姓名：      、联系电话：       为本工程负责人。乙方应选派具备相应检测/监测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。

7.2.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定且具备相应资格，以保证检测/监测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测/监测人员，但调整人员的资质不得低于被调整人员的资质，且须向监理报备；更换项目负责人时应征得甲方书面同意后方可更换。

7.2.3乙方须具有相关资质，并应在签订合同后5个工作日内向甲方提供相关资质文件供甲方核对，同时向甲方交付复印件以备查看。

7.2.4当甲方的现场配合条件不能满足监测/观测要求时，乙方可向甲方提出推迟进场申请，经甲方书面同意后方可推迟进场。

7.2.5乙方无条件承诺：争议发生后，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求进行检测，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，甲方有权先行解除与乙方的合同。

八、违约责任

8.1乙方应确保交付的成果质量符合本合同约定，否则甲方有权拒收，且乙方应在甲方限定时间内予以返工并重新交付成果。乙方拒绝返工或重新交付的成果质量仍然不合格的，甲方有权单方解除本合同并另行委托，乙方应按本合同暂定总额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足弥补甲方全部损失（包括但不限于甲方另行聘请检测单位所支付的费用、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）的，乙方还应承担赔偿责任。

8.2乙方应对甲方提供的技术资料和检测/监测结果保密，乙方违反本合同有关保密的规定或因职员失职、渎职造成甲方经济损失的，应按本合同暂定总额的20%向甲方支付违约金，违约金不足弥补甲方全部损失（包括但不限于甲方另行聘请检测单位所支付的费用、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）的，乙方还应承担赔偿责任。

8.3乙方进场检测，须遵守甲方项目管理规定，服从现场监理及项目经理的管理，如因不服从管理，造成甲方经济损失，甲方有权要求乙方退还甲方已支付的费用，并赔偿甲方因此所受到的全部损失（包括但不限于甲方另行聘请检测单位所支付的费用、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）。

8.4在检测/监测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测/监测设备损坏或其它经济损失的，由乙方承担甲方及第三方所受的全部损失，甲方有权要求乙方退还甲方已支付的费用，并赔偿甲方因此所受到的全部损失。

8.5如乙方因自身原因未能如期提供符合本合同约定的检测/监测报告，每逾期一日，应向甲方支付5000元违约金，逾期超过10日的，甲方有权解除本合同，乙方并应按合同暂定总额的20%向甲方支付违约金，并退还甲方已支付的费用，如仍不足弥补甲方全部损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8.6乙方投入的人员与本合同附件2约定不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次，按下表《人员违约金一览表》的约定向甲方支付违约金。因特殊情况需要，乙方确需更换项目负责人（技术负责人）或项目主要人员的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，经甲方书面同意后方可更换，但乙方仍需按下表《人员违约金一览表》的违约金额的20%向甲方支付违约金。

人员违约金一览表

| 序号 | 项目主要人员 | 违约金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（技术负责人） | 人民币5千元/人 |
| 2 | 主要人员 | 人民币1千元/人 |

8.7在未取得甲方书面同意的情况下，若乙方擅自将本合同服务内容全部或部分转包或分包给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方并应按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失的，乙方还应负责赔偿。

8.8在现场工作的乙方人员应遵守甲方的安全有关的规章制度，如因乙方原因导致甲方的人员工伤、任何第三方的人身安全事故或造成财产损失的，乙方应承担一切法律责任和经济责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

8.9因乙方原因未能按甲方的合理要求及时进场作业导致工期延误的，乙方应承担责任并支付甲方合同暂定总额20%的违约金。乙方不按时进场开工时间超过7天，甲方有权单方面解除合同，乙方还应承担甲方因此遭受的全部损失。

8.10由于乙方原因造成检测/监测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及甲方的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成全部损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

8.11因乙方自身原因擅自停工、消极怠工或拒不执行甲方工作指令，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付本合同暂定总额30%的违约金；乙方必须在3日内停止全部工作，并配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿实际损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可发包给新的承接被解除的全部检测工作，全部费用由乙方承担。同时，乙方不得影响或阻碍新的检测单位办理进场手续和相关工作。甲方有权针对乙方的不诚信行为或不充分履约行为实施惩戒措施，并书面报集团公司备案。集团公司将乙方纳入企业不良记录，并拒绝其在一年内参与集团公司后续工程投标或报价。

8.12乙方违反本合同其他约定的，则每违反1次，应向甲方支付相当于本合同暂定总额1‰的违约金。

8.13上述违约金、赔偿金，甲方有权在履约保证金、进度款或结算金额中扣除，不足以扣除的，乙方须在收到甲方通知的十天内向甲方付清。上述损失范围包括但不限于工程修复、损毁而支付的费用、对第三方作出的赔偿、律师费、差旅费、诉讼费和仲裁费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达费、印刷费、执行费、拍卖费等。

十、不可抗力

10.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工、恐怖活动等社会事件。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.2如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本项目停建、缓建，则乙方必须接受甲方要求终止服务，并应积极配合甲方做好善后工作，按甲方确认的已发生有效工作量结算检测/监测费，并且不能要求额外费用及任何形式补偿。

十一、争议解决

在履行合同的过程中，若发生纠纷，双方应协商解决；协商解决不成的，双方有权向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

十二、合同变更、解除与终止

11.1合同变更

任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

11.2合同解除

11.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

11.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

①乙方提供的质量检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求，甲方可以解除合同；

②因不可抗力致使合同无法履行；

③因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

11.2.3因甲方自身原因导致的合同解除，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任8.11条处理。

11.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式、保密的条款仍然有效。

11.3合同终止满足条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

11.3.1乙方完成本合同约定的全部工作；

11.3.2甲方与乙方结清并支付检测费用。

十三、合同订立与份数

13.1合同订立

13.1.1订立时间：     年     月      日。

13.1.2订立地点：广州市黄埔区。

13.2合同份数

本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式   份，具有同等法律效力，其中甲方执 伍 份，乙方执   份。

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：项目负责人、技术负责人及本项目的主要技术人员的组成

附件3：检测、监测清单报价表

附件4：招标答疑（如有）

附件5：联合体协议书（如有）

（以下无正文，本页为签署页）

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  | 单位地址： |  |
| 法定代表人或委托代理人： |  | 法定代表人或委托代理人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 税 号： |  | 税 号： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

签约时间：20 年 月 日

# 签订地点：广东省广州市黄埔区

附件1：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

甲        方：

乙        方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

第七条本廉政责任书份数与合同份数一致。

（以下无正文）

委托单位：（盖章）                       检测、监测单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：                 法定代表人或授权委托人：

附件2：项目负责人、技术负责人及本项目的主要技术人员的组成

附件3：检测、监测清单报价

附件4：招标答疑（如有）

附件5：联合体协议书（如有）