**附件A-项目信息清单**

**标的名称：**广东电网有限责任公司惠州博罗供电局杨村供电所技术业务用房施工

**标段名称：**广东电网有限责任公司惠州博罗供电局杨村供电所技术业务用房施工

**项目信息表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **内容** |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2023〕209 号 |
| 2 | 项目备案文号 | 2406-441322-04-01-134599 |
| 3 | 初设批复文号 | 广电建〔2024〕132 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 惠供电计〔2024〕23号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 广电建〔2025〕29号 |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广东省惠州市博罗县杨村镇 |
| 8 | 工 期 | 计划工期：304日历天  计划开工日期：2025年5月30日  计划竣工日期：2026年3月30日 |
| 9 | 项目可研单位 | 惠州电力勘察设计院有限公司 |
| 10 | 项目勘察设计单位 | 惠州电力勘察设计院有限公司 |
| 11 | 项目监理单位 | 惠州市新科创工程建设监理有限公司 |

**（一）项目概况**：

本工程为惠州博罗供电局杨村供电所技术业务用房，位于广东省惠州市。项目总用地面积1196.10平方米,本期用地面积:392.32平方米，总建筑面积1196.10平方米，建筑高度 13.15米，建筑层数为地上3层。

**（二）采购范围：**

## 1.建筑工程包括土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温、隔热、防腐工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他装饰工程、措施项目、室外道路工程、园林绿化工程、围墙工程、场地大型土石方工程、边坡支护工程、拆除工程。

## 2.安装工程包括电气工程、给排水工程、暖通工程、智能化工程、室外电气工程、室外给排水工程。

## **（三）承包方式：**

包工包料。

## （四）报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序　号** | **工程或费用名称** | **最高投标限价（万元）** | **其中安全文明施工费（万元）** | **暂估价（万元）** | **投标下浮率（%）** | **投标报价（万元）** | **其中安全文明施工费（万元）** | **暂估价（万元）** | **备 注** |
| 1 | 广东电网有限责任公司惠州博罗供电局杨村供电所技术业务用房 | 609.289377 | 38.11 | / |  |  |  |  |  |
|  | **合计（小写）：** | 609.289377 | 38.11 | / |  |  |  |  |
| 报价要求： （1）金额报价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标金额报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标下浮率。 （2）投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。 （3）安全文明施工费、暂估价需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 | | | | | | | | | |