SF-2019-0207

项目编码：

工程编码：

合同编号：

第三方检测、监测服务合同

工程名称： 广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目

合同名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务合同

工程地点：广州市海珠区三滘村

甲方：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

乙方：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目   录

第一部分  协议书	1

一、工程概况	1

二、服务范围及工作内容	1

三、服务期限	3

四、服务费用及计算方式	4

五、合同文件的构成	4

六、词语定义	5

七、合同生效	5

八、合同份数	5

第二部分  通用条款	6

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律	7

2.甲方的权利、义务	8

3.乙方的权利、义务	9

★4.违约责任	11

5.支付	12

6.合同变更、解除与终止	13

7.争议解决	14

8.其它	14

第三部分  专用条款	15

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律	15

2.甲方的权利、义务	15

3.乙方的权利、义务	16

★4.违约责任	24

5.支付	26

6.合同变更、解除与终止	29

7.争议解决	31

8.其它	32

9.补充条款	32

总 说 明

为了指导建设工程检测合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量检测管理办法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或甲方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）的组成

《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，就工程检测的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程检测管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）的适用范围

《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目检测服务的合同订立。

四、其他事项

《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。

注：因本项目工作内容包含了第三方检测和监测工作内容，通用条款中的“质量检测”除专用条款特别说明外，均视为已包括“监测”的相关内容。

# 第一部分  协议书

甲方：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就甲方委托乙方承担下述建设工程第三方检测及监测相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1.1立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2409-440105-04-01-865277

1.2项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务

1.3工程地点：广州市海珠区三滘村

1.4工程规模：项目总用地面积约14105平方米，总建筑面积约124516平方米，总征地面积约14105平方米，拟安置420户（安置居民1344人）。主要建设内容包括：新建安置房3栋（含配套服务设施、地下室等），具体以规划部门批复为准。

1.5资金来源：城中村专项借款、企业自有资金等。

1.6建设工期或周期：服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成并通过终审验收为止，具体开工日期以招标人发出要求开始的日期为准，服务周期必须满足实际施工要求，包括施工准备阶段及施工全过程及竣工验收后需完成的相关服务。

1.7其他：【】

## 二、服务范围及工作内容

2.1双方约定的服务范围：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务

2.2工作内容：包括但不限于

（1）第三方检测服务包括地基基础工程检测、主体结构实体检测、常规见证材料检测、道路给排水及海绵城市工程检测、园林绿化工程检测、建筑节能工程检测、室内环境现场检测、智能检测、门窗检测、防雷检测、消防检测、人防设备安装质量检测等内容。

（2）监测服务包括基坑监测、主体沉降观测、高支模监测及管线位移等监测及相关申报监测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据。

具体根据图纸、第三方检测及监测方案、投标文件工程量清单（附件3）及项目现场实际情况确定。

2.3服务方式：【】

2.4第三方检测、监测标准：与本合同第三部分《专用条款》第3.4款的规定一致。

2.5服务要求：

2.5.1第三方检测服务要求：服务范围除以上检测、试验工作外，还包括但不限于以下内容：

（1）与工程所在行政区域的相关行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果。保证技术成果能够通过相关部门审批，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。该项协调工作的费用已包含在合同价中不再另外计取。

（2）配合甲方完成飞行检查等相关检测工作并出具结果通知单；在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、行政主管部门等相关单位的协调工作。该项协调工作的费用已包含在合同价中不再另外计取。

（3）检测数据等有关信息按规定通过连接系统进行传输报送。

1）包含施工阶段及验收阶段的各项验收及评定所必须的全部质量检测工作并按要求出具主持竣工验收的行政主管部门认可的合法有效的检测成果报告。

2）包含进入施工现场的建筑材料、中间产品、构配件以及工程实体（含金属结构、机电设备和建筑物）的质量检测、见证取样检测，涉及结构安全项目的抽样检测等。行政主管部门、监督部门要求，由甲方指定的具有质量监控作用的地基、基础检测项目、主体结构检测项目、建筑节能工程检测项目、民用建筑室内环境现场检测项目、人防设备安装质量检测项目、市政工程材料检测项目、道路工程检测项目等内容，以及为工程验收提供依据的检测项目。【根据项目实际情况调整】

（4）检测设备要求：

用于完成本项目检测的仪器、设备和材料由乙方自行配备、运输、存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求（国家及行业的技术标准和检定）。

本项目应遵守广州市科学技术局（广州市建设科学技术委员会）等相关部门对本工程的相关批示及指导意见执行。

（5）其他：具体详见甲方要求约定。

本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲方确认需增加《工程量清单》中没有的项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。乙方检测资质不能涵盖的项目报甲方批准后由乙方委托具有相应资质的单位实施，并取得相应管理部门的确认。

2.5.2监测服务要求：乙方根据工程进度，按照经审批的监测方案开展监测工作，并整理资料。甲方根据工程实际情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，乙方必须无条件服从。除以上工程监测工作外，还包括：

（1）乙方的监测工作必须满足国家、广东省、广州市相关监测规范、强制性标准。

（2）结合项目实际情况，编制、申报监测方案，并确保监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（3）乙方除按要求完成服务范围内的监测工作外，还完成如下工作：

1）根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

2）在进行监测及观测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，投标人已在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用，协调工作费用已包含在监测费用中，甲方无需另行承担。

3）监测数据的有关信息如需通过连接系统进行传输报送，乙方已在投标报价中综合考虑所需系统及仪器设备等的费用，甲方无需另行承担。

（4）监测设备要求：

用于完成本项目监测的仪器、设备和材料由乙方自行配备、运输、存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合国家及行业的技术标准和检定。

（5）其他：

本项目实施期间，如果因本项目验收需要，按规范和经批准的监测方案，经甲方确认需增加《工程量清单》中没有的项目，且乙方也具备相应资质，则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供第三方监测，并按要求出具符合验收要求的第三方监测报告。乙方第三方监测资质不能涵盖的项目报甲方批准后由乙方委托具有相应资质的单位实施，并取得相应管理部门的确认。

三、服务期限

服务周期从乙方进场至所有服务项目完成并通过终审验收为止，具体开工日期以甲方发出要求开始的日期为准，服务周期必须满足实际施工要求，包括施工准备阶段及施工全过程及竣工验收后需完成的相关服务。

3.1第三方检测工作进度必须满足现场施工和甲方的要求。

3.2监测工作进度：

3.2.1基坑监测开始时间以甲方或监理工程师通知为准，结束时间为地下室主体施工完成且基坑回填至室外自然地坪位置。

3.2.2主体沉降在首层柱位模板拆除具备观测条件后开始进行监测，直至主体结构施工完毕建筑物装修结束，竣工验收后沉降量稳定为止。

3.2.3高支模监测在高支模搭设完毕通过验收后进行监测，直至混凝土终凝具备强度且高支模拆除为止。

3.2.4其他监测工作开始时间以监理工程师通知为准，直至完成所有监测工作内容为止。

上述监测服务工期在不影响甲方工程进度的前提下，以施工进度及变形稳定情况确定。甲方有权根据工程实际需要调整工期，乙方需无条件配合甲方的调整作出相应的执行计划，施工进度变化导致工期缩短或延长，双方均不主张价款调整和索赔。

四、服务费用及计算方式

4.1服务费用：本项目合同暂定价（含税）为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】%（本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则不含税价不变，价税合计（总价）相应调整，以开具发票的时间为准）。

（1）检测费用（含税）为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】%；

（2）监测费用（含税）为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】%。

4.2计算方式：服务费用采用综合单价包干，综合单价已包括但不限于为实施和完成本项目全部第三方检测、监测工作所需的材料费、劳务费、技术服务费、监测仪器设备使用费、机械进退场费、车辆通行费、食宿费、资料费、管理费、监测配合费、规费、保险费、其他一切建设使用费（含驻地建设费、临时用水、用电费）、一切税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，以及完成本项目第三方检测、监测工作的全部利润等所有的服务费用。

具体计算方式内容及服务费用清单详见专用条款、附件。

## 五、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

## 六、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1.1条赋予它们的定义相同。

## 七、合同生效

7.1本合同订立时间：【】年【】月【】日

7.2本合同订立地点：广州市

7.3 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章（公章或合同专用章）之日起生效。

7.4乙方履行完毕本合同项下全部合同义务且甲方按合同约定支付完成合同款项后本合同即终止。本合同终止后，不影响本合同中保密条款、争议解决条款和其他适用条款的效力。

八、合同份数

本合同正本一式  份，双方各执  份；副本  份，双方各执  份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

| 甲方：（盖章） 广州新中轴海珠片区城市更新有限公司 统一社会信用代码： 地址： 法定代表人： 授权代表： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 乙方：（盖章） 统一社会信用代码： 地址： 法定代表人： 授权代表： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

第二部分  通用条款

## 一、词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。

1.1.2 “工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

1.1.3 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测与其他服务的一方。

1.1.4 “乙方”是指检测单位，即本合同中提供工程质量检测与其他服务的一方。

1.1.5 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测工作的负责人。

1.1.7“检测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。

1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

### 1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

### ★1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）协议书；

（3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（4）投标函及投标函附录（适用于招标工程）或质量检测服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）专用条款及附件；

（6）通用条款；

（7）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；

（8）专用条款约定的其他文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。

## 二、甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。

### ★2.2提供资料和工作条件

2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。

2.2.3甲方应在检测前向乙方提供检测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的检测方案。对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.4甲方应为乙方完成质量检测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决检测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。

2.2.5甲方负责确定检测项目、受检工程部位及数量，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。

2.2.6甲方应及时将检测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测工作。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。上述变化导致本项目检测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取检测费用。

2.3.3甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

### 2.4 其它

2.4.1甲方应负责与本工程质量检测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.4.2在检测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、检测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。

2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

## 三、乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。

3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。

### 3.2资质条件

乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。

### ★3.3工作要求

3.3.1乙方应按合同要求，接到检测通知后，及时将检测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。

3.3.2乙方应组织具有相应检测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测。

3.3.3在检测过程中，发现初步结果异常时，乙方应及时告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

### ★3.4检测成果

乙方应当按照专用条款约定的份数、组成，在单项检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测成果，按本合同的约定提交甲方，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负责任。

### 3.5工期顺延

在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

（1）因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

（2）经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等。

（3）出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

### 3.6其它

3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

3.6.2在检测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应甲方的需求，检测人在合同签订期间向甲方提交银行金融机构出具的履约保函。如果检测人日后未能在检测期内按合同约定完成其所检测的工作内容，则委托方可根据责任情况与检测人协商确认违约金，可从履约保函中扣除。

3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。

## ★四、违约责任

4.1由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测费用，并向乙方支付违约金，否则，乙方有权停发检测报告至费用缴清。

4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付检测费用，应按照拖欠金额的每日万分之五向乙方支付逾期违约金，甲方支付检测费用时间以乙方收到甲方付款的时间为准。

4.4由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。

4.5由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

4.6乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应向甲方支付违约金。

4.7检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。

4.8乙方未按照合同约定时间进场检测，应向甲方支付违约金。

4.9安全方面的违约责任

由于乙方的检测工作不及时或测量、检测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

4.10分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.11乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。

4.12乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

## 五、支付

### 5.1支付货币

除专用条款另有约定外，检测费用均以人民币支付。

### ★5.2检测项目费用计算方式、金额

5.2.1检测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。

5.2.2计算方式为单价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

### 5.3支付方式

检测费用支付方式在专用条款中约定。

### ★5.4支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：

（1）检测费用请款书；

（2）经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；

（3）经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检测工作量汇总表（含报告编号，不提供检测报告）；

（4）双方约定的其它资料，可在专用条款中明确。

### ★5.5有异议部分的支付

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。

## 六、合同变更、解除与终止

### 6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增检测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

### 6.2合同解除

6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）乙方提供的质量检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

（2）甲方未按合同约定支付检测费用，经乙方催告后，在 28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

### 6.3合同终止条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付检测费用。

## 七、争议解决

### 7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

### 7.2仲裁或诉讼

协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 八、其它

### 8.1保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

### 8.2通知与送达

8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。

### 8.3知识产权

合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。

# 第三部分  专用条款

## 一、词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.1词语定义

1.1.7“服务费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。

### 1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

### 1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：国家和广东省、广州市及有关主管部门现行的第三方检测、监测规范、强制性标准；第三方检测、监测方案与相关设计文件要求。

## 二、甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方选派姓名：【】、联系电话：【】为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置第三方检测、监测任务、指挥联络、现场监督、确认第三方检测、监测工作量、跟进送检等工作。

### ★2.2提供资料及工作条件

2.2.3甲方应在第三方检测、监测前向乙方提供检测、监测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。对检测、监测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.4甲方负责提供以下的现场开工条件：提供电源、水源接驳点各一个供乙方使用，若特殊情况甲方不能提供，由乙方自行解决，以上水电使用费及其他相关费用均由乙方承担。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.2若场地条件、设计方案发生变更时，甲方应提前通知乙方，否则乙方仍按原要求进行第三方检测、监测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。

2.3.3（本条不适用于本项目）。

### 2.4其它

2.4.1按《协议书》第2.5款约定执行。

2.4.2（本条不适用于本项目）。

甲方与乙方一致同意增加2.4.4：

2.4.4甲方的权利

（1）甲方有权根据项目的实际情况对乙方编制的本项目第三方检测、监测实施方案进行审核，调整第三方检测、监测项目及工作量，乙方应严格按照甲方审核确定后的第三方检测、监测方案实施。

（2）乙方第三方检测、监测人员不按本合同履行第三方检测、监测职责的，甲方有权要求乙方更换第三方检测、监测人员，如乙方不更换或更换后的第三方检测、监测人员仍不按本合同履行第三方检测、监测职责，甲方有权单方面解除本合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（3）本合同约定项目技术服务成果的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让、利用和许可使用；否则，乙方应赔偿由此给甲方及项目业主造成的一切损失。

## 三、乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方选派姓名：【】、联系电话：【】为本项目负责人。负责工作事项的联络沟通，完成项目第三方检测、监测工作的进度、质量和安全管理、技术，协调与甲方及有关单位的关系，解决应由乙方解决的问题。

3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证第三方检测、监测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整第三方检测、监测人员，更换项目负责人时应事先征得甲方书面同意后方可更换。

甲方与乙方一致同意增加3.1.3至3.1.10：

3.1.3乙方必须按照投标文件的承诺建立以项目负责人（技术负责人）为主的现场管理机构。项目负责人（技术负责人）及现场管理机构主要部门负责人见附件4《本项目机构人员一览表》。

3.1.4乙方所投入人员应与投标文件保持一致，未经甲方书面同意不得更换。

3.1.5乙方未经甲方事先书面同意擅自更换项目负责人（技术负责人）的，按照本合同《专用条款》第四条的有关约定承担违约责任。

3.1.6因特殊情况需要，乙方确需更换项目负责人（技术负责人）的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，经甲方同意后方可更换。乙方必须保证后任人员的资质、职称、实际工作能力不低于前任人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

3.1.7项目负责人（技术负责人）或第三方检测、监测项目主要人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在收到甲方撤换通知书之日起7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、职称、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质。

3.1.8如甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方拒不执行，则自撤换通知下达7天后，视为该岗位已空缺，乙方应按照本合同专用条款第四条的有关约定承担违约责任。

3.1.9乙方应在服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、第三方的责任以及甲方为本次服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由乙方承担。

3.1.10乙方不按上述约定购买保险或保险赔付额度不满足实际损失的所产生的后果，由乙方自行承担。

### ★3.3工作要求

甲方与乙方一致同意增加3.3.4至3.3.24：

3.3.4乙方应在收到中标通知书之日起 5 天内向甲方提交本合同约定项目的《第三方检测、监测实施方案》，经甲方审核确定后执行。如甲方要求乙方对《第三方检测、监测实施方案》等进行合理修改调整，乙方必须在收到甲方修改调整意见之日起 5 天内，按甲方要求完成修改调整并报甲方审核，并按照有关规定送质量监督部门备案，甲方以此具体考核乙方的第三方检测、监测工作。

3.3.5乙方必须在甲方发出进场通知之日起24小时内，按甲方具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的义务。乙方必须按照其投标文件和《第三方检测、监测实施方案》的承诺，足额、按时派出第三方检测、监测人员和投入设备。当甲方的现场配合条件不能满足第三方检测、监测要求时，乙方可向甲方书面提出推迟进场申请，经甲方书面同意后方可推迟进场。

3.3.6乙方应自行完成本合同约定项目的第三方检测、监测工作（除本合同另有约定外），未经甲方事先书面同意不得分包。

3.3.7乙方应按时提交各阶段的第三方检测、监测报告并对第三方检测、监测报告数据的真实性、可靠性负责。对第三方检测、监测报告中出现的遗漏或错误负责无条件修改或补充，并赔偿由此产生的一切损失。

3.3.8第三方检测、监测过程中，发现施工单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为，应及时向甲方报告。

3.3.9乙方对本方第三方检测、监测人员及专项试验室经常进行检查、指导并做好管理记录。

3.3.10乙方协调甲方、施工单位、监理单位以及设计单位的工作关系并组织本项目的第三方检测、监测工作，按照其投标文件和第三方检测、监测实施方案的承诺安排第三方检测、监测人员常驻现场，了解工程进度情况，及时通知施工与监理单位开展相关第三方检测、监测工作，并配合甲方完成飞行检查等相关检测工作并出具结果通知单。

3.3.11乙方应自行解决现场项目组的办公和生活用房、设施、配套水电，以及第三方检测、监测人员交通、通讯费、餐饮费等，由此发生的费用已包含在乙方综合单价投标报价中。

3.3.12乙方应当配合工程设计和施工的需要提供相应的第三方检测、监测服务，并应按甲方要求，采取有效措施及时提供中间资料，以满足施工进度的需要。

3.3.13第三方检测、监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减第三方检测、监测工程量或改变第三方检测、监测手段的，乙方均应及时向甲方报告，并在甲方批准后方可实施。

3.3.14第三方检测、监测后，第三方检测、监测数据报警或由于其他客观情况需要，甲方要求乙方进行复检时，乙方应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

3.3.15对于甲方书面提交并要求作出决定的事宜，乙方应在收到之日起3个工作日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

3.3.16按时提交第三方检测、监测报告，负责资料、报告的打印、复印、装订、装箱等工作。

3.3.17向甲方提供非驻场式的技术咨询、支持服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题。

3.3.18应随时接受甲方、监理单位及质量安全监督部门的监督，为确保第三方检测、监测结果的正确，任何人不得干预第三方检测、监测结果。

3.3.19保证第三方检测、监测人员具备第三方检测、监测资格，保证持有的第三方检测、监测资质满足地方管理要求。

3.3.20提供检测、监测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场。保证检测、监测计量器具在计量检定有效周期内。

3.3.21不向任何第三方泄露本项目的第三方检测、监测结果。

3.3.22与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行第三方检测、监测工作的协调，申报第三方检测、监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因第三方检测、监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

3.3.23保证第三方检测、监测工作的客观、独立、公正，不得与施工单位串通，将第三方检测、监测不合格的工程出具合格第三方检测、监测报告或修改第三方检测、监测结论，损害甲方的利益，否则应按照本合同专用条款第四条的有关约定承担违约责任。保证第三方检测、监测方案的合理性，不得超出规范范围增加检验批次、点位、数量等情况，否则予以扣除。

3.3.24对第三方检测、监测过程中发现存在的质量问题，提出具体的处理意见和建议。

### ★3.4第三方检测、监测成果

3.4.1按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的第三方检测、监测服务适用的技术标准、规范等依据包括但不限于：

（1）《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知》穗建规字[2020]30号；

（2）《广州市市政基础设施工程实体质量监督抽测管理办法》 穗建质【2010】1489号；

（3）贯彻《建设工程质量管理条例文件汇编》（广州地区建设工程质量安全监督站，广州市市政工程安全质量监督站编制）；

（4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

（5）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014））；

（6）《建筑地基基础检测规范》（DBJ15/T-60-2019）；

（7）《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB 02-98；

（8）《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）GB/T17671-2021；

（9）《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；

（10）《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/T8074-2008；

（11）《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005；

（12）《水泥密度测定方法》GB/T208-2014；

（13）《水泥细度检验方法（筛析法）》GB/T1345-2005；

（14）《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011；

（15）《砌筑砂浆配合比设计》JGJ/T98-2010；

（16）《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009；

（17）《混凝土外加剂》GB8076-2008；

（18）《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T8077-2012；

（19）《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016；

（20）《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2021；

（21）《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010；

（22）《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017；

（23）《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018；

（24）《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014；

（25）《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2014；

（26）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2015；

（27）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006；

（28）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

（29）《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384-2016）；

（30）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（31）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2019）；

（32）《混凝土结构现场检测技术标准》（JB/T 50784-2013）；

（33）《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）；

（34）《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T203-2007）；

（35）《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T11345-2013）；

（36）《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测》（GB/T 26951-2011）；

（37）《焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级》（GB/T26952-2011）；

（38）《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）；

（39）《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》（GB/T4956-2003）；

（40）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

（41）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（42）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（43）《工程测量规范》（GB50026-2020）

（44）《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

（45）《城市危险房屋管理规定》（建设部令2004年第129号）

（46）《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）

（47）《房屋完损等级评定标准》（城住字[84]第678号）

（48）《广州市房屋使用安全管理规定》（广州市人民政府令第164号）

（49）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（50）《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010）

（51）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

（52）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（53）《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）

（54）《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）

（55）《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

（56）其他相关现行法律法规和国家、行业以及地方规范、标准和规程。

如以上标准有关规定不统一的，以国家标准为准。如有新的规范标准，按最新规范标准执行。

3.4.2在单项第三方检测、监测完成后，乙方按照国家和地方技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面第三方检测、监测报告。第三方检测、监测初步报告应在每次按照试验、测量作业操作规程规定的时间内第三方检测、监测完成之日起3天内提交，最终报告应在第三方检测、监测完成之日起7天内提交一式拾份，最终报告需加盖第三方检测、监测报告专用章和计量认证章（CMA章）。

甲方与乙方一致同意增加3.4.3：

3.4.3第三方检测、监测报告包括但不限于：

（1）甲方名称，工程名称，工程地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，设计要求，第三方检测、监测目的，第三方检测、监测依据，第三方检测、监测数量，第三方检测、监测日期；

（2）第三方检测、监测对象的编号、位置和相关施工记录；

（3）主要检测、监测仪器设备；

（4）第三方检测、监测方法；

（5）实测与计算分析图表和第三方检测、监测数据汇总结果；

（6）第三方检测、监测过程中的异常情况描述(必要时)；

（7）第三方检测、监测结论。

（8）检测单位对异常情况的处理建议。

### 3.5工期顺延

在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

（1）因雷雨、台风等重大恶劣天气；

（2）经由甲方事先书面确认的其它外部因素影响或现场不具备必要的第三方检测、监测条件等。

（3）出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要第三方检测、监测工作条件以及非乙方原因而使得本工程的第三方检测、监测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

### 3.6其他

3.6.2在第三方检测、监测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测、监测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损失和损害赔偿责任。

3.6.3履约担保

双方可在专用条款中约定履约担保的具体内容。应甲方的需求，第三方检测、监测人在合同签订期间向甲方提交履约担保。如果第三方检测、监测人未能在第三方检测、监测期内按合同约定完成其所第三方检测、监测的工作内容，则委托方可视情况从履约担保中扣除违约金和乙方造成的一切损失。

（1）履约担保按下列方式 2） 进行办理：

1）甲方不需要乙方出具履约担保；

2）甲方需要乙方出具履约担保的，具体要求如下：

①履约担保的金额：本合同暂定金额的10%（即￥【】元）。

②担保要求：自主选择提供履约担保的形式。如乙方履约担保以银行保函递交的，应参照住房和城乡建设部印发的履约保函示范文本（独立保函）格式向甲方提交由在中华人民共和国注册的银行开出的《履约银行保函》原件。

③履约担保的提交时间：合同签订之日起30天内。

④乙方如未按上述约定的时间内提交履约担保的，视为自动放弃中标资格，且依法承担相应法律责任。甲方有权部分解除或解除本合同且不承担任何责任。

（2）履约银行保函使用流程

1）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方通过履约担保向担保机构索赔履约担保金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的履约担保金额等于乙方第一次提交的履约担保金额。如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约担保的，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同。

2）履约担保的启用条件

当出现下列情形之一时，甲方有权启用履约担保：

①因乙方原因导致本项目进度比约定的节点工期滞后30天以上或因乙方原因导致本合同被解除的；

②因乙方原因，导致本项目或甲方受到影响或损失；

- ③因乙方违约计扣的违约金或赔偿金累计超过当期应付服务费用总额；

④甲方认为或本合同约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形。

⑤乙方在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，甲方进行违约处罚，乙方及乙方的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求甲方出具任何证明或说明背景、理由。

（3）乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向担保机构提出索赔。

（4）担保范围为乙方按本合同的约定应履行的全部义务，履约保证期间从本合同生效之日起至履约担保退回之日。

（5）在乙方按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。如果履约担保因有效期届满，致使履约担保自动失效，而乙方尚未按合同要求实施和完成本合同工程的，乙方应在担保有效期满前3个月无条件办理担保续保，并向甲方提交同样格式且更新日期后的有效担保。否则甲方有权从服务酬金中扣除相应金额（签约合同暂定价的10%），作为履约担保。

（6）乙方如约履行合同义务和责任的，在完成结算后，乙方向甲方提出履约担保退还申请，甲方在支付结算尾款时无息退回履约担保。如乙方违反本合同约定的任何义务，甲方有权根据履约担保申请获得乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应另行承担赔偿责任。

3.6.4 乙方应服从政府、甲方、各施工单位的有关现场安全和疫情防控管理。

甲方与乙方一致同意增加3.6.5：

3.6.5乙方的权利

（1）有权对涉及第三方检测、监测相关工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向甲方提出建议。

（2）有权按照本合同的约定进行第三方检测、监测，出具客观、准确、公正的第三方检测、监测报告，不受甲方干涉。

（3）有权按本合同约定获得服务报酬。

★四、违约责任

4.1（本条不适用于本项目）。

4.2（本条不适用于本项目）。

4.3（本条不适用于本项目）。

4.4乙方紧急进场而发生的额外费用已包含在合同总价内，甲方不另行支付。

4.5由于乙方原因造成第三方检测、监测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无条件给予修正、补充和完善并承担由此造成的一切损失。

4.6乙方经甲方书面催告后仍未按照合同约定时间提交第三方检测、监测报告，每逾期一天应按本合同暂定价的 0.1 %向甲方支付违约金，迟延超过 30 天的，甲方有权解除合同并不承担任何责任，并有权将本项目另行委托其它第三方检测、监测机构，乙方应承担由此给甲方造成的一切支出及损失。

4.8乙方无正当理由违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1天，必须向甲方支付本合同暂定价_0.1_%的违约金；迟延进场超过 30 天的，甲方有权解除合同并不承担任何责任，并有权将本项目另行委托其它第三方检测、监测机构，乙方应承担由此给甲方造成的一切支出及损失。

4.9安全、质量方面的违约责任

乙方确保第三方检测、监测过程中的安全生产及质量标准，承担第三方检测、监测过程中的一切质量安全责任，并承担被侵权人的全部赔偿责任，如甲方已偿还被侵权人赔偿款项，则有权向乙方追偿；乙方因自身原因造成安全事故的，乙方须承担由事故造成的一切损失，并按国家规定接受主管部门处罚，乙方必须依照下列约定承担违约责任：

4.9.1发生特别重大事故，乙方按事故所造成损失金额的15%向甲方支付违约金；

4.9.2发生重大事故，乙方按事故所造成损失金额的12%向甲方支付违约金；

4.9.3发生较大事故，乙方按事故所造成损失金额的10%向甲方支付违约金；

4.9.4发生一般事故，乙方按事故所造成损失金额的8%向甲方支付违约金。

注：事故等级认定按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第四百九十三号)第三条规定。

4.10 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，并要求乙方承担本合同暂定价_30_%的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.11乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、第三方检测、监测实施方案的承诺不符或未经甲方书面同意擅自更换的，或第三方检测、监测人员的资质及能力无法达到合同约定及甲方要求的，或乙方未按照甲方要求撤换不合格人员的：

（1）项目负责人：每发生1人/次，处合同暂定价的10%的违约金；

（2）乙方投入人员（除项目负责人外）：每发生1人/次，处违约金10000元。

4.12发现乙方人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格第三方检测、监测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同暂定价_30_%的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

甲方与乙方一致同意增加4.13至4.16：

4.13乙方在服务过程中不遵守保密规定造成泄密事件发生，导致甲方经济损失的，一经查实，乙方需向甲方赔偿经济损失。同时，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担本合同暂定价30%的违约金。

4.14任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生之日起30天内以书面形式提出。

4.15如乙方提交的第三方检测、监测报告不能满足工程建设需要的，乙方应自付费用继续完善，直到满足甲方需要时为止。

4.16如乙方无故缺席甲方、监理单位、咨询单位组织的工作会议，每发生1人/次，处违约金1000元。无故迟到的，每发生1人/次，处违约金500元。

五、支付

### ★5.2服务费用计算方式、金额

5.2.1本合同服务费用的计算方式为：

■综合单价包干；□总价包干；□其它

5.2.2本项目合同综合单价： （见附件3投标文件工程量清单）

服务费用采用综合单价包干，综合单价已包括但不限于为实施和完成本项目全部第三方检测、监测工作所需的材料费、劳务费、技术服务费、检测监测仪器设备使用费、机械进退场费、车辆通行费、食宿费、资料费、管理费、配合费、规费、保险费、其他一切建设使用费（含驻地建设费、临时用水、用电费）、一切税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，以及完成本项目第三方检测、监测工作的全部利润等所有的服务费用。服务费用招标控制价为人民币大写：【】（￥【】元）。服务费用结算总价=∑（合同综合单价×实际完成工作量）。

5.2.3本项目合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】 %（本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则不含税价不变，价税合计（总价）相应调整，以开具发票的时间为准）。其中：

（1）第三方检测费用（含税）为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】%；

（2）监测费用（含税）为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】%。

如有合同变更的内容，结算时另按专用条款6.1条计算。

### 5.2.4其它： / 。

### 5.3支付方式

经双方协商一致，双方约定本项目的服务费用的采用以下  方式四  进行支付。

方式一：合同签订生效后，在甲方领取全部第三方检测、监测报告时一次性向乙方支付全部服务费用。

方式二：按月结算，每月10号之前结清上月发生费用。

方式三：（1）合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付服务费用暂定价的【】（不低于15％）作为预付款。（2）乙方在完成第三方检测、监测报告后，向甲方送达或邮寄服务费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付相关 费用后领取第三方检测、监测报告。

方式四：

（1）合同签订生效且乙方提供符合甲方要求的履约担保后，乙方人员及设备进场通过甲方及监理的现场审核确认后，甲方根据项目实际情况可累计支付至合同暂定价的10%。

（2）进度款支付方式：

1）第三方检测费进度款支付方式：

①现场第三方检测工作开始后，甲方根据乙方每月出具的第三方检测报告，按月支付进度款。乙方向甲方提供合格的报告及情况等资料的，经甲方审核通过后，按以下方式计算并进行支付：每月申请支付的进度款=上月出具的第三方检测报告中实际完成工作量×综合单价×60%。乙方提交的请款资料经甲方认可后，甲方安排办理支付。（注：乙方可若干个月合并申请支付，但不得合并未履行完成部分的服务费用。）

②乙方完成本合同约定的所有第三方检测工作内容，并提交所有第三方检测成果报告及请款材料后，甲方根据项目实际情况可累计支付至第三方检测合同暂定价的80%。

2）监测费进度款支付方式：

现场监测工作开始后，乙方按合同约定提供合格的阶段性监测报告的，可每3个月申请支付一次监测费。当次申请支付的监测费=前3个月实际结束监测工作的监测点数量×中标综合单价×70%。乙方提交的请款资料经甲方认可后，甲方安排办理支付。（注：乙方可以3个月以上合并申请支付。）

（3）乙方提交完整结算资料，并经甲方及项目结算终审单位审定合同结算价后支付结算价尾款。结算价尾款支付金额为最终结算价扣除甲方已支付金额后的差额，多退少补。如计算得出结算尾款支付余额为负数的，乙方应在收到甲方书面通知之日起30日内返还多收的款项；否则，甲方有权向乙方追索，乙方除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项总金额的2‰向甲方支付违约金。

（4）甲方每次付款前，乙方均需按甲方财务管理制度办理书面支付申请手续，并提供等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付合同款项且不构成违约，乙方仍须按照本合同约定履行义务。

（5）因乙方提供的发票不规范、不合法引发的税务及其他一切法律责任由乙方承担，且乙方还应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于承担相关税款、滞纳金、罚款及赔偿相关损失等。

（6）若甲方支付本合同项下款项需向政府部门申请拨付，则各阶段支付条件还应包括甲方向相关政府部门申请款项获得批准且得到拨付，付款时间应相应根据拨付时间顺延。乙方不可撤销地承诺，若政府部门审定、拨付本合同项下相关费用时间超过上述约定支付期限的，乙方无权以任何理由要求甲方承担任何违约责任，且乙方仍须按照本合同约定履行义务。

（7）如遇国家税收政策调整，按照国家政策、结合本合同不含税价相应执行。

（8）若乙方为联合体的，本合同项下款项由联合体各方根据合同约定及各自工作量完成情况所对应的金额比例申请相应服务报酬，由主办方汇总请款材料后向甲方申请付款等相关手续，需要甲方分别付款的，须在请款函写明该笔请款金额在主办方和成员方成员之间的分配金额，并由联合体各方共同盖章。发票由主办方和成员方分别开具，甲方根据请款资料审核情况分别向主办方及成员方予以支付。

方式五：

（1）每季度按实际完成的工程量支付，可支付累计完成工程量【】（不低于80％）。

（2）乙方在完成第三方检测、监测报告后，向甲方送达或邮寄服务费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付剩余服务费用后领取第三方检测、监测报告。

方式六：

其它支付方式：【】。

### 5.5结算方式

结算时按经审核确认的实际完成工作量乘以合同约定的综合单价核算合同结算价，由甲方对乙方的工作质量情况进行考评（详见附件5《合同服务评价表》），若评价得分在80分或以上的，则最终结算价为合同结算价全额；若评价得分在80分以下的，则最终结算价=合同结算价全额×[1-(80-项目评价得分)%]（最终结算价以项目合同结算终审部门最终审核价为准，如终审部门最终审核的结算价超过概算对应项的批复价，则结算价等于概算对应项的批复价）。

六、合同变更、解除与终止

### 6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行新增工程量时，新增工程量的服务费用按下列方法确定：

工程项目实施期间和结算时，投标文件工程量清单以外并经监理和甲方现场签证确认的项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

- 6.1.2.1第三方检测类：

- （1）乙方投标文件检测服务工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用；

- （2）如检测服务工程量清单中没有相同项目，而物价部门相关收费文件（参照国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察收费标准》（2002年修订本）及广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函［2004］428号）、《关于调整工程质量监督收费计算方式的复函》（粤价函［2004］477号）等相关规范性文件中规定了检测项目收费标准单价，按照下述规定予以计算：

- 结算综合单价=收费标准单价×（中标总价/招标控制总价-下浮率20%）*100%

- （3）如检测服务工程的清单及物价部门相关收费文件中没有相同项目，而协会发布的收费文件（参照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会（粤建检协[2015]8号文）《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》等有关检测收费规定）中规定了检测项目收费标准单价，按照下述规定予以计算：

- 结算综合单价=收费标准单价×（中标总价/招标控制总价-下浮率40%）*100%

注：①合同约定下浮率结合控制价水平确定，在招标控制价确定时予以明确；②如物价部门相关收费文件及协会发布的收费文件中均有的项目，则按上述  （2）、（3）计算后，取低者作为结算综合单价。

（4）如已标价的检测服务工程量清单中没有的且相关收费标准也没有的项目，其综合单价则参考市场价格双方协商确定，乙方须提供详细的单价分析表（含单价构成、消耗量及价格）和现场实际作业的影响等资料作为支持依据。

（5）本项目结算价以实际检测数量（实际发生的检测工程量须由甲方、监理单位、乙方现场确认，否则不予结算。经设计认可，甲方有权增加或减少计划表所列检测方法和数量，其余部分结算仍按投标单价执行）进行结算（包干项目除外），工程结算价最终以有权结算终审部门审定为准。

（6）乙方须在竣工验收合格后三十个工作日内编制完整的工程竣工资料及工程结算书报甲方，工程结算价最终以有权结算终审部门审定为准。

6.1.2.2监测类：

（1）原有已标价的监测清单中已有相同项目的综合单价，则沿用；

（2）如监测清单中没有相同项目供参考，可根据物价部门相关收费文件（参照国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察收费标准》（2002年修订本）及粤价函［2004］428号、《关于调整工程质量监督收费计算方式的复函》等文件的通知（粤价函［2004］477号）等）中规定的监测项目的综合单价的如下计算方式进行计算：

结算综合单价=收费标准单价×（中标总价/招标控制总价-下浮率40%）*100%×监测频次（注：①下浮率结合控制价水平确定，在招标控制价确定时予以明确；②频次按乙方、甲方确认为准。）

（3）监测清单及物价部门相关收费文件中没有而协会发布的收费文件中有的监测项目的综合单价按照下述方式予以计算：
    结算综合单价=收费标准单价×（中标总价/招标控制总价-下浮率40%）*100%×监测频次（注：①下浮率结合控制价水平确定，在招标控制价确定时予以明确；②频次按乙方、甲方确认为准。）

注：如物价部门相关收费文件及协会发布的收费文件中均有的项目，则按上述（2）、（3）计算后，取低者作为结算综合单价。

（4）如已标价的监测清单中没有的且相关收费标准也没有的项目，其综合单价则参考市场价格双方协商确定，乙方须提供详细的单价分析表（含单价构成、消耗量及价格）和现场实际作业的影响等资料作为支持依据。

（5）本项目实施过程中，如存在非乙方原因导致监测的对象（包括建筑物、构筑物等）被取消的，该监测点的监测费用结算价按以下方式计算：

结算综合单价=该监测点监测费的中标价×该监测点实际监测时间/该监测点监测方案计划监测时间。

（6）本项目结算价以实际监测点数量（经甲方、监理单位确认的实际工作量）进行结算，工程结算价最终以有权结算终审部门审定为准。

6.1.3因国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件等发生变化引起第三方检测、监测服务范围及工程量变化时的调整方法： / 。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，服务费用的调整方法：/。

甲方与乙方一致同意增加6.1.5：

6.1.5不平衡报价的计价

不平衡报价的定义：如投标报价中出现某项工程量清单综合单价大于招标控制价中对应该项综合单价的，视为不平衡报价。出现不平衡报价时，执行以下原则计价：

（1）实际单项工程量小于等于招标工程量的，按投标文件工程量清单中的综合单价作为工程计量支付及结算的依据。

（2）实际单项工程量大于招标工程量的，计量支付及结算的原则如下：原招标清单内的工程量，按投标文件工程量清单中的综合单价作为工程计量支付及结算的依据；超过招标清单内的工程量，超过部分的工程量按招标控制价中该项对应的综合单价作为工程计量支付及结算的依据。

### 6.2合同解除

6.2.3因甲方单方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的服务费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人协商确定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理，乙方还应在合同解除之日起五天内退还甲方已付全部款项及利息（利息按全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率(LPR)计算）。

6.2.4按《协议书》第7.4款约定执行。

七、争议解决

### 7.2 仲裁或诉讼

7.2.1凡因本合同而引起的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决。协商不成时，合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 甲方所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。

甲方与乙方一致同意增加7.2.2：

7.2.2乙方承诺：在争议解决期间，仍将尽职尽责继续完成甲方所委托的工作，否则甲方有权先行单方面解除本合同而不承担任何违约责任；如甲方决定先行单方面解除本合同的，乙方立即无条件服从并配合将有关资料无偿移交甲方，并于7天内撤场。

8.其它

### 8.1保密

甲方申明的保密事项和期限： 本工程项目第三方检测、监测范围、工作内容所涉及的保密信息及期限，详见附件6《保密责任书》。

### 8.2通知与送达

8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应送达对方指定的接收人和送达地点。

8.2.2甲方指定的送达接收人：【】，送达地点：【】，电子邮箱：【】。

8.2.3乙方指定的送达接收人：【】，送达地点：【】，电子邮箱：【】。

### 8.3知识产权

8.3.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于 甲方 。

8.3.2乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于 甲方 。

8.3.3乙方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定： 须经甲方事先书面同意 。

九、补充条款

### 甲方与乙方一致同意增加9.1至9.3：

### 9.1档案管理工作要求

9.1.1档案的套数要求：套数应符合《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程档案编制规范》等相关法律法规、规范性文件的要求。

9.1.2乙方应按《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程档案编制规范》等相关法律法规、规范性文件的要求承担相关文件材料的收集、整理、归档和移交的工作和责任。

### 9.2综合考评的要求

为确保本合同工程质量，甲方将对参与本合同项目建设的相关单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。

### 9.3智慧工地要求

本项目采用信息化管理系统进行辅助管理，乙方应确保能接入并兼容甲方的信息化管理系统，硬件投入及日常管理等相关费用已含在合同金额中。

附件1：

工程建设廉洁协议书

项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务

项目地址：广州市海珠区三滘村

甲方：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

乙方：

为切实加强廉洁工程建设，规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据《广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）》及相关法律法规的规定，特订立本协议书。

第一条双方责任

（一）严格遵守国家有关法律法规和政策规定，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）建设活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

（五）双方应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书约定，对本工程项目合同履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

第二条 甲方责任

（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：

1.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其他支付凭证等。

2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。

3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。

4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。

5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

6.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同约定之外的材料、设备等。

（二）合同签订后组织与乙方相关廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。

（三）加强对合同支付、合同结算等建设管理环节的监督管理，特别是审批效能方面的监督检查，提高建设管理服务水平。

（四）组织开展图片展览、法制讲座、参观监狱等活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。

（五）成立监督工作机构，不定期对合同履行情况开展监督检查，对发现的有关问题，及时协调给予解决。

第三条 乙方责任

（一）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其他支付凭证等。

2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

3.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。

4.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（二）组织项目负责人及相关管理人员层层签订廉洁从业责任状，明确廉洁责任，形成有效的内部监督管理机制。

（三）按甲方要求参加廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强对项目负责人及相关管理人员的法律法规、廉洁和职业道德教育，共同筑牢防腐防线。

第四条 违约责任

（一）甲方的违约责任

1.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方应赔偿其直接经济损失。

2.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关查处。

（二）乙方的违约责任

1.乙方不履行或不完全履行本廉洁协议书有关责任义务的，情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，给甲方造成损失的，应依法予以赔偿。

2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将移送检察或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据《广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）》进行处理。

第五条本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效，至所属工程项目合同履行完毕时终止。

第六条未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

法定代表人：

其授权的代理人：

乙方：

法定代表人：

其授权的代理人：

日期：202  年   月   日

附件2：中标通知书

附件3 ：投标文件工程量清单

附件4：本项目机构人员一览表

附件5：

合同服务评价表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 完成时间 |  |  |
| 业务执行部门 |  |  |
| 评价内容 及分值 | 评分标准 | 得分 |
| 1.服务态度（ 25分） | 1、人员到位：按合同要求配备相应资质及数量的人员，并按合同及业主要求按时到岗。（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分） 2、设备到位：按合同要求配备符合检测、监测要求的设备。（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分） 3、合同执行期间人员设备更换：（人员设备的更换对工作的影响较小：扣0分，影响一般扣3分，影响较大，扣5分） 4、工作配合情况：（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分） 无出现上述情形得25分。 |  |
| 2.服务效果（ 50分） | 1、第三方检测、监测方案：（考核第三方检测、监测方案是否合理、能否顺利通过质监安监部门备案等）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。 2、第三方检测、监测过程：（考核按标准、规范、作业指导书的要求进行操作、配合施工进度是否及时）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。 3、成果整理、归档：（考核数据记录是否完整、第三方检测、监测图纸资料是否齐备，归档是否符合要求等）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。 4、报告：（考核成果报告是否严谨规范，中期报告、最终报告是否符合要求，是否满足验收及过程监控的要求）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。 5、信息反馈：（考核及时向业主反馈第三方检测、监测信息并提出安全、质量方面的建议）（因信息反馈不及时收到投诉或质监安监部门批评通报一次扣3分，两次扣5分，三次以上扣10分） 6、安全：第三方检测、监测工作中不发生安全事故，没有造成人员伤亡、重大财产损失或恶劣社会影响。（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。 无出现上述情形得50分。 |  |
| 3.其他不良行为（ 10 分） | 1.不参加主管部门组织的会议、学习等活动，存在缺席、迟到、早退、替会及其它扰乱会场秩序的现象的，每次扣0.5分。 2、第三方检测、监测人员收取客户的任何财物，向客户提出任何与第三方检测、监测配合工作无关的条件的，每次扣5分。 3.伪造第三方检测、监测数据，出具虚假的第三方检测、监测报告、鉴定结论及其它具有证明作用的数据和结果的，每次扣5分。 无出现上述情形得10分。 |  |
| 4相关业务部门评价（15分） | 相关业务部门按优、良、中、差四个档次进行综合评价，其中： 优为15分；良为10分；中为5分；差为0分。最终得分按以下公式计算（其中，N为评价部门个数）： 其他部门评价得分=（部门1分数+部门2分数…+部门N分数）/N |  |
| 总分（100分） |  |  |

附件6：

保密责任书

项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务

项目地址：广州市海珠区三滘村

甲方：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

乙方：

乙方作为甲方施工过程中的 广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S1地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务 单位，乙方同意遵守甲方下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密责任书中是指乙方在为甲方提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为甲方的保密信息。

二、乙方的保密义务

乙方对已知悉的甲方保密信息，在此同意：

（一）未经甲方事前书面批准，不论服务期间或以后，乙方及其工作人员不得以任何方式向任何第三方泄露甲方的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，乙方及其工作人员将退还保存的所有甲方保密资料，如方案、制度、报告、合同等。

（三）严守保密义务，并采取所有保密措施保护保密信息。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从乙方及其工作人员获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

乙方违反本保密责任书约定，要承担违约责任，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止服务合同。造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方的法律责任。

本保密责任书正本壹式  份，双方各执一份；副本  份，双方各执  份。本保密责任书正、副本具有同等效力，但当正本与副本的表述不一致时，以正本为准。本保密责任书经双方签字盖章后生效。

甲方：广州新中轴海珠片区城市更新有限公司

法定代表人：

其授权的代理人：

乙方：

法定代表人：

其授权的代理人：

日期：202  年   月   日