番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务

委托人(甲方)：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

咨询人(乙方)：

合同签订日期：  20  年     月     日

第一部分　建设工程全过程造价咨询合同

广州市番禺区人民政府大石街道办事处（以下简称委托人）与                 （以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

- 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

- 1、项目名称：番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务

- 2、工程规模：该项目计划对番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路、石中二路-石南路、沿江路-海堤路、岗西路等4条道路进行改造，总长度约9831.7米，总改造面积约186949平方米：宾至路为城市支路，总长960米，宽10米，路面改造规模约22457平方米。设计速度30km/h，双向两车道。改造提升工程包括拓宽机动车道、新增停车位、翻新人行道、增加栏杆、提升管井、增加树池、绿化修复、新建路灯、新增排水工程等；石中二路-石南路属于城市支路，其中石中二路总长908.3米、宽12.5米，路面改造规模约 12671 平方米，石南路总长1841.2米、宽12.5-18米，路面改造规模约29315平方米，设计速度 20km/h，为双向两车道。改造提升工程包括翻新机动车道、拓宽部分路面、翻新人行道、增加栏杆、增加树池、提升管井、增加及更换路灯、新增排水工程等；沿江路属于城市次干路，总长2355.8米，宽12.5-20米，路面改造规模约75480平方米，设计速度 40km/h，双向两车道及双向四车道；海堤路为城市支路，总长2516.42米，宽9米，路面改造规模约23707平方米，设计速度 30km/h，双向两车道。改造提升工程包括翻新机动车道、拓宽部分路面、翻新人行道、大石文化广场地面改造、增加护栏、提升管井、绿化修复、增加及更换路灯、新增排水工程等等；岗西路为城市支路，总长1250米，宽5-20米，路面改造规模约23319平方米。设计速度30km/h，双向两车道。改造提升工程包括脱空板注浆、翻新机动车道、翻新人行道、增加栏杆、提升管井、新建路灯等。具体工程需符合有关规定和要求。项目估算总投资约:15585.34万元，其中工程费用13281.11万元，工程建设其他费1562.07万元，基本预备费742.16 万元。最终以政府批复文件为准。

3、服务内容：

本次招标的造价咨询服务内容为：番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于本项目估算阶段、设计阶段、施工阶段、结算阶段、决算阶段及其他阶段等造价咨询服务（造价咨询服务包括但不限于下表内容）：

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 估算阶段 | - 1.参与可研方案、投资估算讨论。（如发包人有需要） - 2.为投资估算提供技术咨询服务。 （如发包人有需要） - 3.编制或审核前期阶段相关费用。（如发包人有需要） |
| 2 | 设计阶段 | 1.负责编制工程概算，出具工程概算书。配合委托人的概算送评审、核对项、量及价格等工作。 2.负责编制施工图预算，出具工程预算书。配合委托人的预算送评审、核对项、量及价格等工作。 |
| 3 | 施工阶段 | 1.负责按委托人要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 2.制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。 3.负责施工过程造价控制，审核工程量与进度款。 4.负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判。 5.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个月月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。 6.负责定期参加监理例会及召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。 7.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。 |
| 4 | 结算阶段 | 1.负责收集结算资料，按委托人要求编制结算管理文件，开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数（含核对项、量及价格等），自施工单位提交结算文件之日起60个工作日内出具结算审核报告，配合委托人的结算送评审、核对项、量及价格等工作。 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3.负责收集其他费用相关资料，汇总并审核其他费用，出具审价报告，配合委托人的结算送评审、核对项、量及价格等工作。 4.负责建立结算台账，编制结算计划。 5.配合委托人实施决算工作。 |
| 5 | 决算阶段 | - 1.协助发包人收集和整理决算依据资料,协助发包人完成决算报告。 2.协助发包人确保决算报告的完整性、合理性、正确性，完成整个项目造价控制管理建档工作。 |
| 6 | 其他 | 1.负责组织相关造价控制评审会议。 2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。 3.征地拆迁、管线、绿化迁移及其他相关的造价审核工作。 4.业主安排的其他造价管理工作。 |
| 备注：1、为实现项目的投资控制目标，由造价咨询单位拟派人员见合同附件一《造价咨询人员配置一览表》，如需更换人员需提前通知并取得招标人的同意。2、造价咨询单位的造价成果必须采用三维建模的方式开展图形算量，优先使用国内主流图形算量和计价软件（如广联达或易达）。3、造价咨询单位需在委托人要求的期限内完成各项工作内容，如未按要求完成的，招标人有权进行相应处罚。 |  |  |

- 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

- 三、下列文件均为本合同的组成部分：

1．建设工程造价咨询合同标准条件；

2．建设工程造价咨询合同专用条件；

- 3. 招标文件[含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等]、咨询人投标文件及其附件；

4．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

- 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程全过程造价咨询业务。

咨询人提供的咨询服务还需符合以下要求：

- 咨询人提供以下成果资料给委托人：（具体详见服务内容表，所有书面材料要求一式三份，并加盖咨询人单位公章及注册造价师注册章，电子光盘一式两份，成果文件要求以广联达软件提交）。

- 咨询人应严格按照国家和省、市有关财政、财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及委托人有关投资管控与造价管理的相关规定和对审核成果文件的要求，本着合理、合规节约投资的原则，客观、公正地开展项目审核工作，按时保质保量提供审核服务，对审核成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。

- 咨询人应派出符合要求的人员，按委托人的有关规章制度开展审核工作。项目咨询人员应完整、准确、真实反映并记录审核过程中的工作情况，做好审核资料、工作底稿及相关图纸整理、归集和归档管理，并按规定格式和质量要求提供审核结论和审核成果文件。

- 咨询人应服从委托方颁布的工程造价相关管理办法。合同执行过程中，委托人颁布新的管理办法、细则或操作手册的，按最新制度执行。

5、咨询人投入本项目的专业人员要求：（1）熟悉工程各专业的审核工作，并具备与咨询人业务范围相对应的专业工程技术人员；（2）具有足够的人力、物力等资源确保按时保质保量完成委托人委托的审核业务；（3）应有健全的组织机构，有完善的内控制度、质量保证体系以及资料档案管理制度，有良好的服务态度和较好的社会信誉，有保证项目审核质量和进度的措施。（4）如委托人认为咨询人派出的审核人员不足以按质、按期完成审核任务，咨询人应按委托人要求增派符合本项目造价咨询服务人员配置要求的审核人员。如委托人认为咨询人派出的审核人员不能胜任工作，委托人有权要求咨询人更换审核人员。（5）造价咨询单位须独立完成委托方委托的审核业务，不得将审核任务转让第三方完成，保证项目资料的完整，不得遗失、损坏项目资料，并按委托方的要求按期做好已完项目的相关资料移交和归档工作。未经委托方同意，不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目有关的信息，不得对外提供、泄露审核有关情况。

- 五、报酬及其支付方式

1、本工程项目造价咨询服务费暂定价为人民币大写整（¥：     万元)。

2、工程造价咨询服务费的结算及拨付方式：

2.1结算咨询服务费

本项目合同价为暂定价，最终结算金额按审定的概算总费用为计费基数，依据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函（2011）742号）收费中“施工阶段全过程造价控制”项计算再乘以（1-投标下浮率  %）确定。

2.2、咨询服务费拨付方式：

2.2.1、造价咨询服务费的申请支付方式：

（1）造价咨询合同签订十五个工作日内，咨询人可申请咨询费合同价的30%；

（2）咨询人完成概（预）算编制报告后，由委托人审核同意后十五个工作日内，咨询人可申请咨询费合同价的10%；

（3）概（预）算经财政评审后，由委托人审核同意后十五个工作日内，咨询人可申请咨询费合同价的5%或者概算评审价的5%，两者取低值；

（4）施工实际完成工程进度款金额占施工合同价金额比例的20%时，咨询人可申请咨询费合同价的10%或者概算评审价的10%，两者取低值；

（5）施工实际完成工程进度款金额占施工合同价金额比例的40%时，咨询人可申请咨询费合同价的10%或者概算评审价的10%，两者取低值；

（6）施工实际完成工程进度款金额占施工合同价金额比例的60%时，咨询人可申请咨询费合同价的5%或者概算评审价的5%，两者取低值；

（7）施工实际完成工程进度款金额占施工合同价金额比例的80%时，咨询人可申请咨询费合同价的5%或者概算评审价的5%，两者取低值；

（8）待本项目所有工程完成竣工验收完成后，咨询人可申请咨询费合同价的5%或者概算评审价的5%，两者取低值；

（9）待本项目完成竣工结算评审后，咨询人可申请咨询费合同价的15%或者概算评审价的15%或者竣工结算评审价的15%，三者取低值；

（10）咨询人完成合同内所有造价咨询任务，并提交至委托人，由委托人审核同意后十五个工作日内支付咨询费结算价5%。

注：1.施工实际完成工程进度款金额为实际已完工程量×合同单价×（1-投标下浮率  %）后合计金额，不包括预付款及支付比例扣除。

- 2.委托人付款前，咨询人需按向委托人开具等额真实有效的增值税专用发票给委托人，否则委托人可顺延付款。

- 六、本合同的建设工程造价咨询业务自     年   月   日开始实施，至本合同约定的工作完成或咨询费余额支付完毕为终结。

- 七、本合同一式    份，其中委托人、咨询人各    份。

- 八、未尽事宜，经协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托人（甲方盖章）：                    咨询人（乙方盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

或签约代表人：                          或签约代表人：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

开户名：                                开户名：

银行帐户：                              银行帐户：

纳税人编码：                            纳税人编码：

签订日期：202  年   月    日             签订日期：202  年   月    日

签订地点： 广州市番禺区

第二部分　建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、"委托人"是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、"咨询人"是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、"附加服务"是指在"正常服务"以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务"，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条　在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条　委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条　委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条　咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第十五条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应提前14个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条　咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条　正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十六条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其　　他

第二十七条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十八条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第二十九条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十一条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条件

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：执行现行适用的《建设工程工程量清单计价规范》、《工程造价咨询业务操作指导规程》及《工程造价咨询单位执业行为准则》。

第二条　本次招标的造价咨询服务内容为：番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于本项目估算阶段、设计阶段、施工阶段、结算阶段、决算阶段及其他阶段等造价咨询服务（造价咨询服务包括但不限于下表内容）：

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 估算阶段 | - 1.参与可研方案、投资估算讨论。（如发包人有需要） - 2.为投资估算提供技术咨询服务。 （如发包人有需要） - 3.编制或审核前期阶段相关费用。（如发包人有需要） |
| 2 | 设计阶段 | 1.负责编制工程概算，出具工程概算书。配合委托人的概算送评审、核对项、量及价格等工作。 2.负责编制施工图预算，出具工程预算书。配合委托人的预算送评审、核对项、量及价格等工作。 |
| 3 | 施工阶段 | 1.负责按委托人要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 2.制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。 3.负责施工过程造价控制，审核工程量与进度款。 4.负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判。 5.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个月月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。 6.负责定期参加监理例会及召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。 7.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。 |
| 4 | 结算阶段 | 1.负责收集结算资料，按委托人要求编制结算管理文件，开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数（含核对项、量及价格等），自施工单位提交结算文件之日起60个工作日内出具结算审核报告，配合委托人的结算送评审、核对项、量及价格等工作。 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3.负责收集其他费用相关资料，汇总并审核其他费用，出具审价报告，配合委托人的结算送评审、核对项、量及价格等工作。 4.负责建立结算台账，编制结算计划。 5.配合委托人实施决算工作。 |
| 5 | 决算阶段 | - 1.协助发包人收集和整理决算依据资料,协助发包人完成决算报告。 2.协助发包人确保决算报告的完整性、合理性、正确性，完成整个项目造价控制管理建档工作。 |
| 6 | 其他 | 1.负责组织相关造价控制评审会议。 2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。 3.征地拆迁、管线、绿化迁移及其他相关的造价审核工作。 4.业主安排的其他造价管理工作。 |
| 备注：1、为实现项目的投资控制目标，由造价咨询单位拟派人员见合同附件一《造价咨询人员配置一览表》，如需更换人员需提前通知并取得招标人的同意。2、造价咨询单位的造价成果必须采用三维建模的方式开展图形算量，优先使用国内主流图形算量和计价软件（如广联达或易达）。3、造价咨询单位需在委托人要求的期限内完成各项工作内容，如未按要求完成的，招标人有权进行相应处罚。 |  |  |

第三条　委托人应向咨询人提供完整的造价咨询材料纸质版及电子版各一份。

- 第四条　咨询人应在  5  日内对委托人提供的造价咨询资料进行初步审核，确认送审资料是否可进行下一步咨询工作。

第五条　委托人同意按第一部分第五点的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金。

第六条　双方同意用  人民币  支付酬金。

第七条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

第八条  咨询人的违约责任

8.1咨询人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

（1）如咨询人未能按合同规定的时间完成委托项目的造价咨询任务并向委托人提交造价文件，则按500元/天计算违约金；

（2）咨询人在工作过程中收到建设单位警告处理时，按每次500元计算违约金；

（3）咨询人在本合同项下的义务不得转包、分包或转委托，不得挂靠或被挂靠进行。咨询人有前述违约情形的，委托人有权主张解除合同，合同自解除通知到达咨询人时解除。同时咨询人应向委托人支付本合同约定总价报酬10%的违约金；咨询人必须在3日内停止全部工作，并配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。咨询人应保证所移交的资料齐全完整，咨询人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由咨询人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求咨询人赔偿实际损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可发包给新的造价咨询单位承接被解除的全部造价咨询工作。同时，咨询人不得影响或阻碍新的造价咨询单位办理进场手续和相关工作。

8.2咨询人违反有关法律、法规和政策，或未履行合同中应承担的义务，或工作失误，造成委托人损失的，咨询人应对委托人的损失进行赔偿，赔偿范围包括：委托人的直接经济损失费、相关争议的评审、仲裁、诉讼费用与律师费、鉴定费、公证费以及为减少损失而采取的必要支出的其他费用等。咨询人的赔偿金额不可超过合同酬金总价。

第九条  履约担保

（一）咨询人提供履约担保

1、履约担保的金额：按合同金额的 5 %。

2、担保形式：以履约保函的形式提交。

3、履约担保的提交时间：委托人发出中标通知书后15日内。

4、履约保函的担保期限：从提供履约担保之日起至完成本项目的结算评审之日止。履约保函到期但本项目未完成结算评审时，无论何种原因，咨询人承诺无条件续保，如履约保函到期咨询人不提供续保则承担逾期违约责任。

5、中标通知书发出之日起30日内，咨询人未按上款的规定递交履约担保，咨询人被视为放弃中标资格，原咨询人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。

（二）履约保函使用流程

1、委托人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知咨询人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保单位提出索赔文件。担保单位根据履约保函的承诺在担保范围内承担担保责任，无须征得咨询人的同意，直接向委托人支付索赔款项。

2、咨询人不履行或不完全履行合同义务的行为导致委托人通过履约保函向担保单位索赔履约保函金额的一部分或者全部的，咨询人必须在委托人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于咨询人第一次提交的履约保函金额，同时也不超过本合同约定的酬金的余额。

附件一：

2、拟投入本项目造价咨询人员配置一览表

（包括项目负责人、各专业人员）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称/资质 | 专业 | 经验 年限 | 本项目担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二

廉政协议书

甲方：

乙方：

项目名称：番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务

暂定合同价款：     万元（大写：      整）

签订日期：

为贯彻落实勤政奉公、廉政自律工作精神，切实防范和杜绝业务工作中的各种腐败现象，根据上级部门的有关精神，凡业务标的在30万元（含30万元）以上的项目（包括但不仅限于工程发包、对外招租、合作、产权转让、承包、托管等）在签订有关合同时必须签订本协议书，以期共同遵守和自觉接受监督。

- 在业务往来中，甲方及其相关工作人员承诺做到：

（一）自觉遵守国家法律、法规和党纪、政纪，积极主动协助乙方开展业务并给予有效支持；

（二）不接受乙方赠送的礼金、有价证券、贵重礼品等钱财，不参与由乙方安排的高档消费娱乐、旅游等活动；

（三）不索要和接受乙方的财、物等，坚决抵制拒绝任何方式的贿赂，并对行贿人进行严肃批评；

（四）不利用职权向乙方介绍或指定业务承接单位和个人，不因个人原因而故意刁难乙方；

（五）不利用职权为自已、家属和亲友向乙方推销或指定使用材料、设备等产品；

（六）不到乙方单位报销应由自已单位或个人支付的项费用开支发票；

（七）如发现本单位或本单位有关工作人员有违法、违纪行为，要及时主动向                纪委报告和举报。

- 在业务往来中，乙方及其工作人员承诺做到：

（一）自觉遵守国家的法律、法规和党纪、政纪，积极主动地配合甲方开展业务；

（二）不以任何理由、任何形式向甲方赠送礼品、礼金的有价证券等，不得为甲方安排高档消费品娱乐、旅游等活动；

（三）不向甲方人员行贿，坚决抵制任何索要钱财的行为；

（四）合同履行期间或履行完毕后，如发现本单位或本单位有关人员存在违法、违纪行为应及时向                纪委反映和举报。

三、为保证上述条款的实施，甲方的上级纪律主管部门                纪委有权对履行协议的情况进行监督。

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对甲、乙双方遵纪守法情况进行监督检查，促进廉政建设与业务建设同步发展；

（二）协助和指导甲、乙双方抓好廉政建设的制度、规定、法制教育，对甲、乙双方管理人员有针对性地进行廉政教育；

（三）适时对甲、乙双方的廉政自律情况进行监督检查。

四、违约处理

甲、乙双方工作人员如有违反本协议的，                纪委应及时给予批评教育并按公司相关制度处理。构成违纪的，甲方人员由甲方依照有关规定给予党纪、政纪处分，乙方工作人员报乙方进行处理。触犯法律的，一律移送司法机关处理。

五、甲、乙双方自有关合同签订和业务往来期间，                纪委要适时召集双方负责人对业务廉政、廉洁监督廉政检查情况进行通报，研究和制定有关廉政规定的要求。

六、本协议未尽事项，经甲、乙双方共同协商并征得                纪委同意，可签订补充条款。

七、本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，                  纪委执两份。

甲方：                          代表人签名（盖章）

乙方：                          代表人签名（盖章）

纪委（盖章）               年      月      日

附件三：

保 密 协 议

委托人(甲方)：

咨询人(乙方)：

鉴于乙方在番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲、乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。

- 一、“保密资料”包括：

（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料。

（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

- 二、番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务项目定义：

专指甲乙双方与     年    月    日签订的番禺区经济技术开发区万博西片区大石宾至路等4条道路改建项目施工阶段全过程造价咨询服务项目合同。

- 三、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

- 四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；

3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

- 五、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

- 六、知识产权：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

- 七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，乙方按项目合同费用总金额的15%向甲方支付违约金。

- 八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

- 九、争议和裁决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第   种方式解决：

（1）将争议提交    广州   仲裁委员会仲裁；

（2）依法向当地  甲方所在地有管辖权的法院   提起诉讼。

- 十、协议的生效：

本协议一式    份，其中发包人、咨询人各    份。正副本具同等法律效力。

委托人（甲方盖章）：                       咨询人（乙方盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

或签约代表人：                             或签约代表人：

地址：                                     地址：

签订日期：202  年   月    日               签订日期：202  年   月    日

签订地点： 广州市番禺区

附件四：履约保证金