## 汕尾市螺河-黄江水系连通工程勘察设计招标公告

## 1、招标条件

汕尾市螺河-黄江水系连通工程已由汕尾市发展和改革局以汕发改投审[2022]79号文件批准实施及核准招标，项目代码 2110-441500-04-01-560379。项目资金由市财政统筹安排解决，资金已落实。招标人为汕尾市水务工程事务中心，招标代理机构为汕尾市三牛咨询服务有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程的勘察设计面向国内公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

2.1、工程名称：汕尾市螺河-黄江水系连通工程勘察设计

2.2、建设地点：汕尾市

2.3、建设规模和内容：从黄塘口取水口取水，取水流量10.8m³/s，经黄塘泵站加压后，铺设输水管道从陆丰西南镇到海丰县平东镇，全长约10.1km，新建进库闸交水公平水库。工程等别为Ⅲ等，中型工程，主要建筑物3级，次要建筑物 4 级。黄塘泵站设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为100年一遇；取水闸、进库闸、埋管设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为50年一遇；次要建筑物设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。主要建设内容包括：新建取水闸1座、泵站1座、进库闸1座、输水管道长约 10.1km及管道附属建筑物。项目估算总投资为66569万元。计划建设工期为36个月；

2.4、招标范围及要求：包括但不限于工程勘察、工程测量、初步设计、施工图设计工作，以及施工过程中需勘察设计方配合的服务，直至项目竣工验收，按国家有关规程规范的要求应由勘察设计单位完成的勘察设计服务。具体工作内容以招标人根据项目实际情况确定。

①勘察内容：初步勘察、详细勘察，并提交相应的勘察文件（地质勘察报告）及有关技术资料；以及其他按有关规定需要勘察方承担及配合的相关工作。

②设计内容：初步设计（包括但不限于初设报告、初设图纸、工程概算等）、施工图设计（包括但不限于施工图、施工图预算等），并提交相应的设计文件及有关技术资料；以及其他按有关规定需要设计方承担及配合的相关工作。

2.5、服务期限：

①合同签订后90日历天内提交勘察成果报告、初步设计报告及图纸、工程概算书报审

稿；②审批部门完成初步设计审批后90日历天内提交施工图设计及施工图预算；③勘察设计服务期限为工程建设全过程，自签订合同之日起至工程竣工验收止。

2.6、质量要求：符合国家、省、市有关标准和规范要求及相关文件管理规定。

2.7、标段划分：本次招标项目为1个标段。

## 3、投标人资格要求

## 3.1、具有经建设行政主管部门核发的下列资质证书的独立法人企业或分别具备下列资质的企业组成的联合体（提供资质证书副本复印件）：

（1）工程勘察：工程勘察综合资质或工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；

（2）工程设计：工程设计综合资质或工程设计水利行业乙级（或以上）或工程设计水利行业（水库枢纽和引调水）专业乙级（或以上）资质；

## 3.2、投标人（含联合体各方）已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续；

## 3.3、凡在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内的投标人（含联合体各方）不得参加本工程的投标；

## 3.4、本项目接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求：

## （1）联合体成员总数不得超过2个（含联合体牵头方），联合体各方至少需满足本招标公告第 3.1款第（1）点或第（2）点中任一资格条件。

## （2）联合体各方必须签订联合体协议书，并注明联合体牵头方，联合体投标的，必须以承担设计任务的单位为牵头方。

## （3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。

## （4）联合体牵头方代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的法律责任。

3.5、拟派项目负责人（兼任设计负责人）须具备水利工程相关专业高级工程师（或以上）职称或注册土木工程师（水利水电工程）资格；若为联合体投标，项目负责人须由联合体牵头方提供。勘察负责人须具备勘察相关专业高级工程师（或以上）职称或注册土木工程师（岩土）资格。

## 4、技术成果经济补偿

## 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

- 招标文件的获取及办理投标登记手续

## 5.1 本项目招标文件在广州公共资源交易中心发售。请于2022年  月  日至2022年  月日，每日9:30-11:30，14:00-16:00（北京时间，下同），到广州公共资源交易中心(地址：广州市天河区天润路333号，下同)办理投标登记手续并购买招标文件(招标文件及其他资料售价500元，售后不退)。办理投标登记资料要求详见发布本招标公告的网站所附附件1“投标登记资料一览表”。

## 5.2 投标人（含联合体各方）在投标登记前已在广州公共资源交易中心企业库办理企业信息登记，拟担任本工程项目的项目负责人（兼任设计负责人）、勘察负责人为本企业库中的在册人员。

## 6、投标文件的递交

## 6.1 投标文件递交的时间和地点：请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称即可查询。同时由招标代理机构发送至各投标人登记的邮箱。

## 6.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，以及不按要求密封的投标文件，招标人拒绝接受。

## 7、踏勘现场和投标预备会

## 本项目招标人不组织踏勘现场；本项目招标人不召开投标预备会。

## 8、资格审查及评标办法

本项目资格审查采用资格后审，评标办法采用综合评估法。

## 9、发布公告的媒介

## 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网上发布。

## 10、联系方式

招标人：汕尾市水务工程事务中心        招标代理机构：汕尾市三牛咨询服务有限公司

联 系 人：熊工                        联系人：林工

电    话：（0660）3285069              电  话：18102877733

日  期：2022年12月   日

附件1：

投标登记资料一览表

项目名称: 汕尾市螺河-黄江水系连通工程勘察设计

投标人：           (投标人盖公章)

| 投标人名称 |  | (填写投标人名称) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人法定代表人 |  | (填写法定代表人姓名) |  | (填写法定代表人身份证号码) |  |
| 投标人联系方式 |  | (填写投标申请人代表姓名) |  | (填写投标申请人代表身份证号码) |  |
|  |  | (填写座机号码) |  | (填写手机号码) |  |
|  |  | (填写传真号码) |  | (填写电子邮箱) |  |
| 审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |
| 招标人或招标代理机构接收资料人员签名 |  | 2022年 月 日 | 投标申请人代表签名 |  | 2022年 月 日 |
| 序号 | 项目 |  | 内页码 | 投标登记提交资料要求 | 审核情况 |
|  |  |  |  |  | (招标代理机构填写) |
| 1 | 投标登记资料一览表 |  |  | 原件 |  |
| 2 | 法定代表人办理投标登记时：企业法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证复印件； 授权委托人办理投标登记时：企业法定代表人身份证明及授权委托书原件、被委托代理人身份证复印件； |  |  | 复印件盖章 原件备查 |  |
| 3 | 营业执照、企业资质证书副本复印件（联合体投标的，联合体各方须提供） |  |  | 复印件盖章 原件备查 |  |
| 4 | 拟投入本项目的项目负责人（兼任设计负责人）、勘察负责人职称（资格）证书、身份证和投标人（联合体投标的，含联合体各方）本单位缴交的近三个月任意一个月的社保证明的复印件 |  |  | 复印件盖章 原件备查 |  |
| 5 | 投标人（联合体投标的，含联合体各方）已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续的证明材料（含网址的网页截图，并加盖单位公章） |  |  | 复印件盖章 网页截图 |  |
| 6 | 联合体协议书（联合体投标的，格式见附件） |  |  | 原件 |  |
| 7 | 广州公共资源交易中心投标登记申请表(两份)(单独提交) |  |  | 原件 |  |

注: 1.本表一式两份，一份附于投标登记资料内首页，作为投标登记资料目录，另一份交回投标申请人代表。表格中的“审核确认”栏需双方签署。投标人应在本表加盖公章。

2.本表内所有复印件应加盖投标人公章并提供原件（法定代表人身份证原件除外）现场备查，扫描二维码可显示相关信息的除外。第1～6项按顺序装订成册，并加装封面，封面内容体现项目名称、投标人名称、联系人、联系电话、传真、邮箱等信息等基本信息，同时封面也加盖公章。第7项单独提交。

3.本表审核情况栏须留空，由招标人或招标代理机构收资料人员审核后填写。

4.本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标人代表共同签署。

5.本表应打印在一张纸上，如一张纸无法打印完毕，则应双面打印在一张纸上。

注：以上资料，联合体投标的除联合体协议书需联合各方签字、盖章外，其他均可由联合体牵头方签字、盖章即可。

附件：

联合体协议书(如是联合体)

致：（招标人名称）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、		为联合体牵头方，   	为联合体成员。联合体牵头方拟承担 	工作，联合体成员拟承担 		工作。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、如中标，由招标人与联合体各方签订合同书，并明确各方的权利和义务。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。如本联合体未中标则本协议自动失效；如本联合体中标则作为履约合同附件，与合同其他条款具有同等效力

6、本协议书正本一式 	份，送发包人一份，投标登记时提交一份，联合体成员各执   	份；副本一式 	份，联合体成员各执 	份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

2022年   月   日