广东省工程建设项目招标公告

| 投资项目代码 | 2020-440883-48-01-090120 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资项目名称 | 国道G228线吴川穿城段改线工程 |  |  |  |  |
| 招标项目名称 | 国道G228线吴川穿城段改线工程勘察设计 |  |  |  |  |
| 标段（包）名称 | 国道G228线吴川穿城段改线工程勘察设计 | 公告性质 |  | 正常 |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |  |  |
| 招标项目实施 (交货)地点 | 广东省湛江市吴川市 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 省重大项目前期工作经费外，其余资金由湛江、吴川市两级财政统筹安排 | 资金来源构成 |  | 100% |  |
| 招标范围及规模 | 2.1 建设地点、规模： 本项目位于吴川市，路线起于覃巴镇走马岭东侧与鼎龙湾大道交叉处（K6431+230），自东向西途经六洋村、吉兆湾、沙田村、袂花江、塘尾、吴阳镇等地，终于吴阳镇成秀村东南侧（K6457+130），利用同步规划建设的机场至吴阳快速路先行段接回现有国道G228线。 路线全长25.9km，共设置桥梁3404m/12座，其中特大桥1096m/1座、大桥2113m/8座，中桥195m/3座，设涵洞82道；半菱形互通立交1处，平面交叉20处。 项目估算总投资金额15.89亿元，其中建安费约10.555亿元。 技术标准：采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽25.5m，桥梁宽25m，汽车荷载为公路-Ⅰ级，路面类型采用沥青混凝土路面。 2.2 勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款8.1.3款）： 2.2.1合同签订后30个工作日内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿； 2.2.2初测、初勘外业验收后90个工作日内，提交初步设计文件送审稿； 2.2.3初步设计文件批复后30个工作日内，通过详勘、定测外业验收并提交详勘、定测报告送审稿； 2.2.4详勘、定测外业验收后60个工作日内，提交主体土建工程（包括桥梁工程）施工图设计文件送审稿；其余工程的施工图设计文件根据工程项目进展及发包人要求进行提供； 2.2.5施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定3年；缺陷责任期2年。 |  |  |  |  |
| 招标内容 | 1.里程范围内的路线、路基、路面、桥涵、路线交叉的勘察设计； 2.里程范围内的沿线设施（含交通安全设施、声屏障等降噪音环保设计、管理、服务、养护、房屋建筑及相应的绿化景观工程）的勘察设计。 上述勘察设计包括初勘、初测、初步设计、详勘、定测、施工图设计、工程预算和工程量清单（含清单预算）及施工专用技术规范文件编制、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘、施工配合服务及后续服务工作等。 |  |  |  |  |
| 工期（交货期） | 符合专用合同条款第8.1.3款的规定 |  |  |  |  |
| 最高投标限价 | 最高投标限价17480000元（其中勘察费最高投标限价2970000元，设计费最高投标限价14510000元）。 |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 | 否 |  |  |  |  |
| 投标资格能力要求 (包括但不限于资质 人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 |  | 国道G228线吴川穿城段改线工程勘察设计：同时具备： ①工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级工程勘察资质； ②工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质。 |  |  |
|  | 投标人业绩要求 |  | 国道G228线吴川穿城段改线工程勘察设计：近5年内（自2020年7月1日至投标文件递交截止之日止）成功完成： 累计50Km（或以上）新建或改、扩建一级（或以上）公路工程的勘察设计业绩，且其中有1个合同段不少于25km。 |  |  |
| 是否采用电子 招标投标方式 | 是 |  | 获取资格预审 /招标文件的 方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址 | 广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（http://jtcbs.gdcd.gov.cn:30887/tenderlogin） |
|  |  |  |  | 获取纸质资格预审/招标文件的方式 |  |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 |  |  | 获取资格预审 /招标文件截 止时间 |  |  |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 |  |  | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于___年___月___日00时00分至___年___月___日___时___分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为___年___月___日___时___分，投标人应于___年___月___日___时___分至___年___月___日___时___分将投标文件纸质文件递交至广州公共资源交易中心相应的开标室，具体开标室见交易中心大厅公告（广州市天河区天润路333号）。 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 |  |
| 开标时间 |  |  | 开标地点 | 广州公共资源交易中心 |  |
| 发布公告媒介 | 本次招标公告同时在以下媒体上发布：广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站。如媒体发布公告内容不一致者，以广东省招标投标监管网站公告为准。 在规定的招标文件获取期间，如获取招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站发布公告延长招标文件获取时间，在延期招标文件获取时间内，已获取招标文件投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未获取招标文件的投标人可根据公告的约定进行获取；（2）依法重新组织招标或不再招标。 |  |  |  |  |
| 招标人 | 吴川市交通运输局 |  | 联系地址 | 吴川市梅录街道东升路2号 |  |
| 招标人联系人 | 卢小姐 |  | 联系电话 | 0759-5600273 |  |
| 招标代理机构 | 广东浩景建设项目管理有限公司 |  | 联系地址 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广 场7号楼802号办公室 |  |
| 招标代理联系人 | 黄工 |  | 联系电话 | 0759-2227135 |  |
| 招标监督机构 | 广东省交通运输厅基建管理处 |  | 联系电话 |  |  |
| 其他依法应当载明的内容 |  |  |  |  |  |