附件1

标段的划分及主要工程项目情况

1、标段：本次招标划分1个标段

2、主要工程项目情况：

2.1项目建设地点

本项目位于东莞市麻涌镇广州港新沙港区。

2.2项目建设规模

本次改扩建将现有的5个3.5万吨级通用散货泊位升级为4个7万吨级通用散货泊位（结构按现状2-3号泊位结构船型建设），泊位长度1022m（利用相邻6#泊位22m），设计年通过能力为2250万吨。主要建设内容包括但不限于疏浚工程、水工建筑物工程、排水工程、环保工程、智慧港口、导航工程、大临工程（含施工期通航安全保障）等。

2.3招标范围

本项目为广州港新沙港区1-5号泊位改扩建工程施工，本次招标内容包括但不限于疏浚工程、水工建筑物工程、排水工程、环保工程、智慧港口、导航工程、大临工程（含施工期通航安全保障）等。本项目分段施工分段验收，施工初步分为5个分段，码头改造为4个分段，港池疏浚作为1个分段。码头改造分段施工的四个区域分别为改扩建1#泊位261m范围、改扩建2#泊位250m范围、改扩建3#泊位250m范围、改扩建4#泊位261m范围。单位工程验收按改建后4个泊位的单个泊位验收。