[image: image1][image: image2]
穗开发改函〔2025〕522号
广州开发区发展和改革局 广州市黄埔区发展和改革局关于办理黄埔区广开云汇北侧道路

工程核准意见的复函

区财政投资建设项目管理中心：

    你单位报来《区建设项目管理中心关于申请办理黄埔区广开云汇北侧道路工程核准手续的函》（穗开建管函〔2025〕614号）及相关材料收悉。根据《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委〔2017〕第2号令）《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（粤府〔2017〕113号）等有关规定，经研究，现就该项目核准事项函复如下：

同意你中心代广州开发区投资控股有限公司申请办理黄埔区广开云汇北侧道路工程核准手续。该项目位于黄埔区联和街神舟路与科学大道交汇处附近，属于科学城板块。

二、项目建设规模及内容：本项目是一条跨越乌涌联系南北两岸的道路，道路宽度18-22米，双向两车道，设计时速40km/h。，北端起点接科学大道，上跨乌涌，南端终点接入广开云汇，路线全长约89.622m，其中桥梁采用双向两车道，人行道宽5m，总长约43m。建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、照明工程、景观绿化工程、海绵城市设计等。

三、该项目总投资约2775万元，出资方式由广州开发区投资控股有限公司自筹解决，项目资本金不少于555万元，项目招标方式为公开招标。

四、本项目建设工期15个月，计划为2025年10月至2026年12月。

五、项目建设要按照，同时要满足国家、省和市有关安全、环保、节能等标准要求。
六、根据《广州市绿化条例》相关规定，古树名木原则上原址保留。若涉及树木迁移保护相关事宜，请严格按照《广州市绿化条例》《广州市城市树木保护管理规定》《广州市古树名木迁移管理办法》等相关规定执行。

七、后续建设方案和图纸应征求区建设和交通局及其它相关职能部门意见，并按有关规范和我区市政标准建设，桥梁及道路应满足机动车、非机动车、行人及无障碍通行需求。建成后请按程序移交区市政设施管理中心管养。

八、涉河项目建设方案应满足《涉河建设项目河道管理技术规范》（DB4401/T 19-2019）要求，并根据《广州市水务管理条例》 
相关规定到我区水务局办理涉河审批事项。

九、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我局提出变更申请，我局将根据项目的具体情况，作出是否同意变更的决定。

十、本核准文件自印发之日起有效期限为2年。在核准文件有效期内未开工建设的，你单位应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

十一、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

附件：工程招标核准意见表
[image: image3]
广州开发区[image: image4]发展和改革局   广州市黄埔区发展和改革局

                                2025年4月25日

	公开方式：主动公开

	

	广州开发区
	发展和改革局办公室        2025年4月30日印发

	广州市黄埔区
	


附件

工程招投标核准意见

项目名称：黄埔区广开云汇北侧道路工程

项目代码：2501-440116-04-01-399165

	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式
	招标估算金额（万元）
	备注

	
	全部
招标
	部分
招标
	自行
招标
	委托
招标
	公开
招标
	邀请
招标
	
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√
	23.81
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√
	96.96
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	58.05
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	2164.6
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	核准意见：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及《必须招标的工程项目规定》等有关规定，施工单项合同估算价在400万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；勘察、设计、监理及其他等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上，应按规定进行招标。

[image: image5.png]


[image: image6.png])N I T IX R e BB e
)M B X P e I e




该核准意见是对项目招投标工作的原则核准意见。若改变以上核准招标范围、形式和方式的，须按照规定进行审批。

广州开发区发展和改革局  广州市黄埔区发展和改革局   

2025年4月30日




� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���





� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���





� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���





� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���








PAGE  
— 2 —


[image: image7.wmf][image: image8.wmf]_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

