广州市增城区大封门水库扩容工程BIM技术应用服务

招标公告

招标人：广州市增城区大封门水库管理所

招标代理：广东宏茂建设管理有限公司

2025年7月

广州市增城区大封门水库扩容工程BIM技术应用服务

招标公告

1．招标条件

本招标项目广州市增城区大封门水库扩容工程已由广州市发展和改革委员会以穗发改投批〔2024〕99号（投资项目统一代码：2020-440118-48-01-067482）批准建设，项目业主为广州市增城区大封门水库管理所，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为广州市增城区大封门水库管理所。项目已具备招标条件，现对该项目的BIM技术应用服务进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 工程名称：广州市增城区大封门水库扩容工程BIM技术应用服务

2.2 建设地点：广州市增城区派潭镇

2.3 建设规模：

大封门水库位于广州市增城区派潭镇派潭河上游，工程主要任务为供水、防洪、灌溉，建成后将优化增城区水资源配置，提升区域水安全保障能力。工程主要建设内容包括大坝及引水枢纽、上坝道路、进场道路、管理区等。大坝在原址重建，坝型采用碾压混凝土重力坝，坝轴线长535米，最大坝高86.5米。总库容2240万立方米；工程等别为Ⅲ等，规模为中型水库，大坝和引水建筑物等主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。大坝设计洪水标准为100年一遇，按1000年一遇洪水校核。本工程概算总投资为161744.04万元。

2.4 服务期：

自签订合同之日起至完成全部服务内容完成日止。

2.5 招标范围：

1、本BIM技术应用服务项目根据项目进度分阶段实施。

2、第一阶段BIM技术应用

1）建立BIM模型，根据甲方提供的施工图，建立各专业BIM模型和总体模型。

2）输出工程量表，根据模型导出主要材料的工程量表。

3）碰撞检查，导出碰撞检测报告，如有问题可供设计单位优化修改图纸，并根据修改图纸实时调整模型。

4）模型可视化应用，轻量化模型，渲染展示，并制作漫游视频。

3、第二阶段BIM技术应用

1）模型深化，完成现浇结构深化设计（包括二次结构、预留孔洞、节点、预埋件等）、装配式混凝土结构深化设计（如有）、钢结构深化设计（如有）、机电深化设计（如有），交付相关模型，对深化模型开展碰撞检查，生成碰撞报告。

2）施工模拟，完成施工现场场地、施工临时工程等模型，交付相关模型，开展施工复杂工艺的组织模拟和施工工艺模拟，交付相关视频；

3）基于施工阶段的BIM模型，开展质量、安全、进度、成本管理可视化应用。

4）竣工模型，根据最终的竣工图完成竣工模型。

4、第三阶段BIM技术应用

竣工模型修编，根据竣工图进一步修正完成竣工模型。配合本项目后续信息化项目（如有）或数字孪生项目（如有），提供相关的 BIM 技术成果。

5、其他要求

1）成果交付时间：第一阶段应用成果交付从合同签订后90日交付，第二阶段应用成果根据项目施工进度实时提供，第三阶段根据信息化项目（如有）或数字孪生项目（如有）进度实时提供。

2）BIM成果标准：符合相关国家、行业及地方发布的相关规范、标准及规程等的规定。

3）BIM技术服务标准：乙方派出的BIM技术工程师应当满足甲方要求，并具备充分的专业技术能力。

3．投标人资格要求

3.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

3.2 投标人是法人或其他组织，按国家法律经营。

注：香港企业参加投标的，须已在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

3.3 投标人委派的项目负责人须具备水利工程相关专业高级工程师（或以上）职称。须提供相关职称证和投标人为其缴纳在本投标单位的近一个月（2025年6月）有效的社保证明材料。

注：若拟委派的项目负责人为香港专业人士，则须已在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围相当于满足本项目招标文件要求的香港专业人士[香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定]。

3.4 关于联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

3.5 投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

注：《全国失信惩戒措施清单基础清单》（2025版）。

4．技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5．招标文件的获取

5.1 发布招标公告的时间： 2025 年  月   日至2025年  月  日   时  分（北京时间，下同），凡有意参加投标者，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

5.2 本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台下载。

6．投标文件的递交

6.1 投标截止时间为2025 年    月    日    时    分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站对已递交的电子投标文件进行解密。

6.2 投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台办理网上投标登记手续；按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

6.3 开标开始时间：2025年    月    日    时    分。

6.4 递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

6.5 逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

6.6 投标人应自行检查广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记中的企业基础信息扫描件（包括企业资质证书、企业营业执照、项目负责人相关证书等），评标委员会对上述资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息为依据。投标人应及时维护其在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息，确保各项信息在有效期内。如因投标单位资料缺失导致资格审查不通过，责任由投标单位自行承担。

7．发布公告的媒介

本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/#/index）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）和广州市增城区人民政府门户网站的“首页>政务公开>公共资源配置领域>工程建设项目招投标”等法定媒体发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站和广东省招标投标监管网站发布。

8．资格审查方式

8.1 本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

8.2 资格审查结果将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日，最后一天应为工作日。

9．企业信息登记

投标人已在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办理企业信息登记，本项目负责人是本企业在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业信息登记中的在册人员。企业信息登记应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于企业信息登记的相关指南进行操作。

10．疑问、异议、投诉处理

10.1 关于疑问、异议、投诉的基本概念和处理程序详见《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）。

10.2 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

10.3 在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

11．投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

12．联系方式

招标人：广州市增城区大封门水库管理所

地  址：广州市增城区派潭镇上九陂村北山路132号

联系人： 屈工          联系电话：020-82639382

招标代理机构：广东宏茂建设管理有限公司

地址：广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层

联系人：王工             联系电话： 020-38937455

招标监督机构：广州市增城区水务局

地址：广州市增城区荔城街园圃路4号

监督电话：020-82639502

异议受理部门：广州市增城区大封门水库管理所

地    址：广州市增城区派潭镇上九陂村北山路132号

联 系 人：屈工

电    话：020-82639382

2025年   月   日