合同编号：

（2025年-2028年）BRT快速公交项目—基础服务设施维护合同

甲方：广州新中轴建设有限公司

乙方：【乙方名称】

签订日期：2025 年  月  日

（2025年-2028年）BRT快速公交项目—

基础服务设施维护合同

甲方：广州新中轴建设有限公司

乙方:【乙方名称】

根据《中华人民共和国民法典》合同编及有关法律法规之规定及招标文件的要求和中标结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就（2025年-2028年）BRT快速公交项目—基础服务设施维护项目（以下简称“本项目”）协商一致，订立本合同。

一 、 总   则

第一条  本合同当事人

甲  方：广州新中轴建设有限公司

法定代表人：甄文君

地  址：广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆6楼

邮  编：510014

乙  方： 【乙方名称】

法定代表人：

地  址：

邮  编：

第二条 基本情况

1、项目名称：（2025年-2028年）BRT快速公交项目—基础服务设施维护项目

2、项目地点：广州市

3、项目概况：广州中山大道快速公交（BRT）试验线全长22.9公里（天河体育中心一夏园），全线设站台26对，其中对开式15对，错位式11对，站台规格由50米至220米不等，通过人行天桥、过街人行道连接，站台共有83个出入闸口，共设置83个监票岗，以供乘客进出。

4、项目范围及内容为：广州快速公交（BRT）基础服务设施维护主要包括BRT快速公交全线站台范围内的基础服务设施提供日常巡检养护，主要内容包括：站台网状护栏维护、站台不锈钢设施维护、站台钢结构维护、站台防撞墙维护、站台顶棚维护、站台灯箱维护、站外立式公交指示牌（二米立架灯箱）维护、站台外观维护、残疾人过街设施维护、站务房基础设施维护、静电地板及站台地砖维护、站台黄色安全线维护、标识指引类设施维护、应急材料采购、空调设备维护、站台喷雾系统维护等工作。

具体详见用户需求书（详见附件）及其他相关资料。

5、资金来源：财政资金。

第三条  乙方提供服务的受益人为甲方和本项目范围的使用人，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务事项

第四条  项目服务内容

项目服务内容及要求包括但不限于：

- 1、广州快速公交（BRT）基础服务设施维护主要包括BRT快速公交全线站台范围内的基础服务设施提供日常巡检养护,主要内容包括：站台网状护栏维护、站台不锈钢设施维护、站台钢结构维护、站台防撞墙维护、站台顶棚维护、站台灯箱维护、站外立式公交指示牌（二米立架灯箱）维护、站台外观维护、残疾人过街设施维护、站务房基础设施维护、静电地板及站台地砖维护、站台黄色安全线维护、标识指引类设施维护、应急材料采购、空调设备维护、站台喷雾系统维护等工作。其中包括：

（1）常规服务项目：本部分为本项目日常养护工作，主要内容包括：每日开展动态检查，对残疾人过街设施、站务房基础设施、静电地板及站台地砖、空调设备、站台喷雾系统、站台网状护栏、站台不锈钢设施、站台钢结构、站台顶棚、站台防撞墙、站台灯箱、站外立式公交指示牌（二米立架灯箱）等设备设施日常巡检维护。

- （2）按实清单项目：根据设施检测报告、12345投诉单、巡检单位任务单、各级行业主管单位的工作指令、各类突发应急事件及甲方工作安排，乙方按照合同按实清单项目内容对BRT快速公交全线站台范围内的基础服务设施等进行设施新增或更换修复工作。

- 具体详见附件《用户需求书》及《项目服务清单》。

2、本项目为广州快速公交（BRT）基础服务设施的日常养护服务，因本项目特性及维护工作需要，乙方须全天候保持备勤工作状态，保障日/夜间均有满足维护设施应急响应或事故抢险的作业人员及车辆设备，且保障设施出现问题病害或甲方发出任务指令时应能立即处理。在项目养护作业时，严格按照最新行业规范、技术指标及工作要求执行。维护标准应与原建设标准一致，修复后设施应与周边设施应衔接良好，不得出现所用材料规格、材质与原设计标准不一致等问题，不得出现维修后外观与既有外观不一致、不协调等情况。在重大节日、重要活动（如全运会）、创文、迎检或发生恶劣天气、突发事件、自然灾害等特殊时期，乙方要无条件服从甲方安排，保障按时按质完成工作任务。

3、其他服务：配合甲方安排的其他服务工作。

三、服务期限

第五条  项目服务期限

服务期限【36】个月，具体起始时间以进场通知书为准，终止时间以退场通知书为准。如因政府职能部门、上级主管部门相关文件导致本合同无法继续履行的，则本合同终止，双方互不承担责任。

四、双方权利义务

第六条  甲方权利义务

1、按照《中山大道快速公交（BRT）站台及黄埔调度中心委托管理协议》（以下简称 “委托管理协议”）之约定，甲方委托 BRT 运营单位以甲方名义，对乙方在本合同项下组织实施的项目维护工作进行全过程监督与管理。本合同签订后 10个工作日内，甲、乙双方应与 BRT 运营单位共同签订三方合同，明确三方在本合同项目实施过程中的权利、义务及责任划分。BRT运营单位的监督管理行为应符合委托管理协议及本合同、三方合同的相关约定。

2、为确保本合同养护项目服务质量符合行政主管部门要求、城市管理的要求，确保服务质量满足公众要求，甲方或其委托的BRT运营单位有权根据规范、行业标准、政府部门关于城市管理要求及项目实际情况，制定项目管理制度、标准和规范。

2、为确保项目服务质量符合行政主管部门要求，甲方或其委托的BRT运营单位有权根据行业规范、工作标准、政府部门要求及项目实际情况制定考核标准，对乙方的养护作业质量、服务水平、过程履约情况等方面进行监督、考核，并根据考核办法和考核结果按本合同约定决定扣罚或核减相应支付的维护费用。

3、本合同内各项目工作量为暂定工作量，甲方或其委托的BRT运营单位在合同年度内，有权根据上级主管或政府行业部门下达工作指令或工作实际调整养护工作量、服务内容及计量支付时间。

4、如乙方不按合同约定履行职责、或未按照行业规范、养护标准进行养护作业、或不服从甲方或其委托的BRT运营单位相关管理工作，甲方或其委托的BRT运营单位有权向乙方追究违约责任、经济损失，视乙方违约影响性质决定扣罚或核减当期维护费用，并要求乙方限期完成相应整改工作。

5、甲方或其委托的BRT运营单位有权根据实际需要适当调整乙方实施项目范围内的服务内容，未超出本合同约定服务范围的，乙方不得要求甲方或其委托的BRT运营单位额外支付费用。乙方应积极配合，及时调整维管人员配置方案。

6、乙方不存在违约的前提下，甲方及其委托的BRT运营单位按合同约定及已审核确认的乙方服务工作量，按期审核乙方的付款申请，审核后由财局直接向乙方进行支付。

7、若在项目服务期间发生维管设施或项目的管理职责移交，甲方有权将本项目合同的权利与义务整体或部分转移给接收单位，本项目相应养护资金原则上不随本合同直接转移，甲方有权按照项目实际开展情况及上级主管部门的批复要求再确定具体事宜。

8、甲方或其委托的BRT运营单位将指定业主代表来执行合同实施，负责组织本项目的合同履约及工作质量验收，组织项目服务质量的过程考核及验收，按照招标约定制定考核标准，有权对乙方的服务质量、服务态度、服务水平及全面履约情况等进行考核和监督，并依据考核结果决定是否核减相应支付的维护费用。

9、如乙方投入现场管理人员、作业人员、机械设备不满足项目开展需求或不能满足甲方或其委托的BRT运营单位管理工作需求，甲方或其委托的BRT运营单位有权要求或责令乙方限期整改并进行相应调整或力量资源补充，并有权对乙方拒不整改或拖延整改等情况进行相应经济扣罚或维护费用核减。

10、如遇紧急或重要的维修抢险、应急处置等事件或任务，乙方不配合相应工作或工作响应不及时、服务质量不达甲方或其委托的BRT运营单位管理要求等时，甲方或其委托的BRT运营单位有权指派其他单位代替乙方开展相应工作，并以乙方合同金额中扣除相应款项给支援方。

11、按照广州市财政部门有关市本级财政支付城维项目预算执行管理规定或工作程序，做好项目预算资金的执行使用及效益监控，保障落实项目年度所需维护资金，结合与乙方签订的项目服务合同条款，做好乙方项目服务工作量的审核确认及计量申报审核，并在完成审核后按财政规定向市财局支付中心申办计量支付手续等。

第七条  乙方权利义务

1、乙方应认真履行投标文件及养护要求所明确的各项内容和招标文件的各项规定，依照法律法规、道路养护管理相关规范及技术规程、检验标准和甲方或其委托的BRT运营单位养护要求做好养护工作。如最新规范或规定，按最新文件要求执行。

2、乙方应服从甲方或其委托的BRT运营单位的工作管理及监督考核，应予以协助配合，严按政府行业主管部门及甲方或其委托的BRT运营单位工作标准开展设施维护服务工作，保障维护服务质量符合相关规范标准及甲方或其委托的BRT运营单位要求，按时且有效地做好设施相关舆情事件处理，保障项目维护范围设施运行正常、安全，保障不发生因设施缺陷导致危害公众生命财产安全、不出现责任投诉事件。

3、乙方应及时消除项目内所有设施的运行安全隐患，及时做好设施日常病害检修及问题整改，及时消除危及行人、行车的安全隐患，并须在甲方或其委托的BRT运营单位规定时限内完成养护维修工作任务。同时，要及时做好设施维修养护计划、工作方案、应急预案等的编制、执行、检查纠偏及整改措施，确保做好日常巡检、养护维修、应急抢险、突发事件处理等工作及其过程记录，并建立项目档案、维护档案及相关过程记录档案等。

4、乙方应做好项目服务范围内各设施日常保护，防止项目范围内各设施被人为偷盗、恶意损坏，并对未经甲方或其委托的BRT运营单位同意或未取得批复进行擅自占道开挖道路设施等行为进行及时制止、劝退，确保项目范围内各设施完整、运行正常。

5、乙方应按照国家法律法规和甲方或其委托的BRT运营单位工作要求，及时做好养护项目的内、外业资料的收集、汇总、编制、整理档案及上报甲方委托的BRT运营单位，并按甲方或其委托的BRT运营单位要求编制及上项目实施过程的相关信息或文档资料，确保管养项目存档资料或文件符合政府行业部门年度综合考评要求。

6、乙方应在合同服务期内保障日/夜间均有满足维护设施应急响应或事故抢险的作业人员及车辆设备，要求作业人员稳定、设备功能齐全，且配备数量应满足设施现场应急或抢险要求，保障在恶劣天气条件下或发生突发事件下时能随时进行应急响应、有效抢险处置、及时维护工作，做好各类应急预案制定、应急演练、应急物资筹备等工作，做到及时排险、及时维护、及时处置。

- 7、乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和广州市有关安全生产的规定，认真执行城市道路养护作业的安全要求，建立健全安全生产责任制，建全项目安全生产管理机构及安全管理系列制度，必须配备项目专职安全管理人员，全面落实好项目参建人员的安全生产教育、培训、交底等，建立安全生产档案及安全生产管理长效机制，并在开展作业施工时严按法律法规、行业规范或标准及甲方或其委托的BRT运营单位安全工作要求落实齐全各项安全防护措施，确保合同期内无安全生产事故。否则，由乙方承担安全生产事故的全部责任、造成的损失及善后处理等责任。

8、乙方配置本项目的养护服务人员应具备相关专业知识及技术水平，熟悉本合同维护服务工作所需货物规格、技术指标及作业工艺，有足够能力且保障完成本项目各项工作。如因考虑提升本项目实施管理工作水平，乙方对投入现场人员进行优化、调整，需事前征求甲方或其委托的BRT运营单位准许同意，配备关键岗位人员须满足本项目开展实际需求及甲方或其委托的BRT运营单位有关设施养护管理规定。

9、乙方收到甲方或其委托的BRT运营单位工作指令后，应立即响应并开展相应实施工作。如因存在客观因素或不可抗力，须及时向甲方或其委托的BRT运营单位书面报告情况，并经甲方或其委托的BRT运营单位同意后方可调整或暂停相应实施工作，否则将视为违约并承担相应责任。

10、乙方应保障项目范围内各设施的正常运行，对项目范围内设施非正常营运（撞损等）的损毁情况，应及时向甲方委托的BRT运营单位报告，并按原设施设计标准进行修复、更换，协助警方寻找损毁行为责任人，并有权向责任人追讨相应损坏设施相应修复费用；对项目范围内设施非正常营运（被盗等）的损毁情况，乙方应及时向甲方或其委托的BRT运营单位报告，并按原设施设计标准进行修复、更换，及时发现损毁行为并进行报警（取得公安报警回执），有权并自行向责任人追讨、承担相应修复费用。

11、乙方开展养护工作时车辆及大型机械设备的存放问题，由乙方自行解决，同时严格遵守政府和有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定进行文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与安全文明施工的关系。

12、乙方有义务对项目现场进行详细勘察摸查，应自行熟悉项目范围内各设施状况及周边环境情况，及了解清楚与项目实施过程关联的外在环境因素、外单位协同关系等，并承诺不因上述因素问题对甲方或其委托的BRT运营单位索赔。

13、乙方应接受甲方或其委托的BRT运营单位的管理、监督、检查和考核，对甲方或其委托的BRT运营单位发出的整改通知，应严格按甲方或其委托的BRT运营单位提出的时限、质量标准等要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方或其委托的BRT运营单位可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

14、乙方应服从甲方或其委托的BRT运营单位的管理和具体工作安排，并遵守有关规章制度，对违法、违纪、失职、渎职的乙方员工，甲方或其委托的BRT运营单位有权追究乙方的管理责任，包括但不限于经济责任和法律责任。

15、若在项目服务期间发生维管设施或项目的管理职责移交，乙方应无条件配合甲方或其委托的BRT运营单位完成本项目合同权利及义务的整体或部分移交给接收单位，协助及配合甲方或其委托的BRT运营单位完成包括但不限于移交养护服务相关资料文档归集整理、养护设施现况摸查统计等工作。发生移交后，乙方应遵从接收单位的相关管理规定或工作要求，并甲方或其委托的BRT运营单位发出终止合同通知之日起解除本项目合约关系，终止合同后按本项目实际完成工作量和服务时间进行合同结算，甲方或其委托的BRT运营单位不予其他补偿。若发生移交后，接收单位同意继续由乙方提供项目服务，乙方须及时配合签订相关移交协议，并向接收单位提供与该项目相关的服务工作。

16、乙方应建立健全项目养护管理档案，有义务做好项目养护实施过程的各种信息收集、资料整理和归档保存。养护服务期满或因其他原因提前终止合同的，乙方应将项目管养过程的所有档案资料及养护范围内各设施完好地移交。

17、乙方应按甲方或其委托的BRT运营单位管理工作要求，运用信息化手段开展日常养护、计量签证等工作。

18、乙方应加强新材料、新设备、新工艺、新技术等“四新”应用的推广使用。

19、乙方有义务配合甲方或其委托的BRT运营单位进行项目实施过程检查、质量检验及各阶段履约验收等工作，并为相关工作开展提供交通便利。

20、如遇紧急或重要的维修抢险、应急处置等事件或任务，因乙方原因导致工作响应不及时、服务质量不达甲方或其委托的BRT运营单位管理要求时，乙方承担相应违约责任，并有义务按照甲方或其委托的BRT运营单位工作调整安排及承担相应费用支付等。

21、在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在本项目工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

22、乙方的工作人员要有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员的聘用，甲方或其委托的BRT运营单位有权向乙方提出资质方面的建议，同时，乙方的工作人员在现场须听从甲方或其委托的BRT运营单位调动指挥。

23、乙方员工的工资、社会保险等福利,必须符合国家有关规定，乙方及其聘请的所有人员与甲方或其委托的BRT运营单位不存在任何劳动、劳务关系。

24、在管理服务期内由于乙方责任造成群众及其他人人身伤亡和财产损失的，由乙方负全责赔偿。如出现工伤事故，不论责任在谁，乙方应先抢救员工，并先垫付医药费，妥善处理善后事项。

### 25、乙方工作人员发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

### 26、乙方应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和甲方或其委托的BRT运营单位的要求，对分包单位实施分包管理工作。非经甲方或其委托的BRT运营单位同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

### 27、乙方必须根据本项目的特点预先对本项目涉及的材料、设备等编制使用计划，并储备预备物资、物料，以满足项目维护、应急要求。

第八条  如乙方采用联合体投标形式，则主体方必须在此合同中承担主要责任，同时联合体双方必须签订分工明确的联合体协议，并作为本合同的附件，与本合同同时履行。

五、服务工作要求

第九条  服务工作要求

为保障甲方委托服务范围内的区域正常运转，乙方根据甲方或其委托的BRT运营单位要求开展本项目相关服务工作，甲方对乙方服务工作要求如下：

### （一）人员配置及要求

1、按照本项目服务内容，乙方应按照《用户需求书》配置本项目专业工程师及现场维护实施人员，确保项目正常运行。

2、如因服务范围调整，人员按相应比例调整。

### 3、乙方应建立完整的维护服务组织机构，组织机构总人数必须足以满足承包任务的需求及甲方要求。

4、乙方应依照《工会法》成立工会组织，支持工会组织依法开展各项活动，并接受上级工会指导。

5、人员工资要求

（1）服务人员的工资不得低于广州市企业职工最低工资标准。

（2）乙方应按广州市劳动部门的相关要求为工作人员购买社保。

（3）如因用工引起的劳动纠纷问题由乙方负责解决，均与甲方无关，造成甲方损失的，乙方应给予赔偿。

6、乙方应保证在进场后15天内落实拟投入架构人员的全部到位，并完成与前期管理服务单位的工作交接。

7、乙方须遵照我国《劳动合同法》等规定与工人签订书面劳动合同，并按国家、省、市有关规定支付不低于广州市最低收入标准的工人工资、加班费（如有），并依法落实社会保险福利待遇，切实保障员工合法利益。

8、乙方聘用的日常维护等服务人员的食宿均由乙方负责。

9、乙方必须保证派驻的员工思想品德好，无犯罪记录，身体健康，证件齐全（当年有效的健康证、身份证）。

### （二）质量要求与检查

### 1、乙方开展本项目相关服务工作必须严格按国家及省、市有关工程建设、日常养护等有关质量技术规范、要求及验收标准执行。本项目服务质量要求详见附件用户需求书。

### 2、乙方必须严格按照甲方的作业质量要求进行作业和管理。

### 3、乙方须接受甲方的检查人员对作业质量的监管，乙方及其一线作业人员应按检查人员提出的整改意见（包括口头意见）予以纠正；重大检查、活动期间，在紧急情况下，检查人员有权调遣乙方的一线作业人员。

### （三）安全作业标准与要求

### 1、根据国家有关规定，乙方必须为员工购买社会保险（包括：养老金保险、失业保险、生育保险、工伤险）外，对高危险工种还必须购买人身安全险及第三者保险。

### 2、乙方员工上岗前必须经过安全生产、消防安全和操作规程等培训，使每个上岗员工熟知安全规则、消防知识、行车安全规定等，安全生产和消防安全要经乙方考核验收合格方可上岗。

### 3、乙方员工工作时必须穿统一的员工制服，并佩戴胸卡。进入隧道作业时必须按要求穿荧光背心。

### 4、乙方要教育员工自觉遵守安全规则，进入安全区工作按有关规定请、消点；班前必须充分休息、不得饮酒，确保上班时精神饱满。

### 5、“五注意”

### ①注意警示标志、谨防发生意外。

### ②注意扶梯运作，谨防夹伤。

### ③注意地面积水、积油、谨防滑倒。

### ④注意高空坠物，谨防砸伤。

### ⑤注意设备异常现象，及时发现、及时排除，谨防发生事故。

### 6、“六必须”

### ①必须坚守岗位，遵章守纪。

### ②必须按规定正确使用劳保用品。

### ③跨越线路时必须一站、二看、三通过。

### ④施工前做好防护，施工后必须清理现场。

### ⑤堆放物品必须整齐稳固。

### ⑥发现违章操作必须坚决加以制止。

### 7、“五不准”

### ①不准发出违章指令。

### ②不准在工作场所追逐打闹、打架斗殴。

### ③不准使用有安全隐患的工具、设备。

### ④不准臆测行事。

### ⑤当班不准饮酒、看报刊杂志、聊天和打盹等。

### 8、“四严禁”

### ①严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进广场。

### ②严禁擅自进入主要设备场所。

### ③严禁擅自触动任何设备、设施。

### ④严禁擅自移动改换防护装置、警示标志。

（四）其他服务要求

### 1、未经甲方同意，乙方不得对市政道路的设施及布置作变更。

### 2、承包期内发生各种事故：包括但不限于治安、交通、防火和违反计划生育、劳资纠纷等事件均由乙方承担一切责任。

### 3、甲方与乙方要建立沟通平台，乙方每月要向甲方汇报1至2次工作，并接受甲方的业务指导。

4、交通秩序：道路畅通、路面平坦，有交通标志。禁止发生因管理责任引发的重大交通事故。

六、合同价款与支付

第十条  合同价款

1、本合同暂定总价为¥***元（大写人民币***），其中不含税总价（小写）：¥***元；税率为** %，税额总价（小写）：¥***元；如遇国家税务政策法规变化，税额部分按相关规定进行调整。其中，常规服务项目暂定含税总价为¥**元，采用按月包干，月包干单价为¥   元/月，常规服务项目费用按实际服务时间按实计算；按实清单项目暂定含税总价为¥   元，采用综合单价包干，综合单价详见附件，按实清单项目费用按照实际发生工程量据实计算，由乙方每月10日前上报上月养护工作台账，并报甲方核对确认实际工程量。

2、上述价款已包含乙方为完成甲方委托项目的全部费用，包括但不限于乙方完成本合同采购范围内的设施巡检、养护维修工作、保证项目范围区内设施的正常运行等所需履行的所有义务和责任的一切费用【即包括所有养护设备费、设施费、劳务费、检验费、材料费、安装费、临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、措施项目费（安全防护、文明施工措施项目费）、其他项目费、养护作业中产生的垃圾处置及运输和养护作业围蔽、各种装备的提供、运输及拆卸费用、规费、税费、保险费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和业务等的费用】。在本合同期内综合单价固定不变，不随其他外部因素变化而调整。

3、服务内容为完成招标范围内全过程的管理维护工作，包括但不限于项目服务清单列明的项目及内容，项目服务清单未列明的其他项目及内容费用视为包含于投标报价中。如因服务范围发生大幅调整，双方另行协商，签订补充协议。

4、甲方可根据政府财政部门批复的年度资金计划，调整本年度的实施计划，并按照乙方当年实际完成工作量，调整本项目最终支付合同价款。

5、根据《2025年城维资金项目预算编制造价咨询服务项目造价咨询合同》，本项目预算编制咨询服务费由乙方支付，计取方式为以项目的中标金额为基数，依据《广东省物价局粤价函(2011)742号文》收费标准下浮25%计算，咨询服务费不足2000元的以2000元计算。上述费用已包含在乙方的合同总价内，甲方不再另行支付任何费用。

6、根据《猎德系统全线和警安路、白云片区（广云路、空港大道、松园路、和瑞路、庄贤路、龙塘北路和龙虎路）、猎德系统和BRT快速公交系统全线绿化等日常维护招标代理技术服务合同》，本项目招标代理费由乙方支付，计取方式参照《市城投集团投资管理项目招标代理机构库管理办法》（穗城投工〔2025〕56号）计算。上述费用已包含在乙方的合同总价内，甲方不再另行支付任何费用。

7、为防止因意外事故造成第三人伤亡或财产损失所承担的法律赔偿责任和保障甲方财产（如项目现场的设施、材料等）因自然灾害或意外事故造成的损失。乙方须依照甲方要求和提供的投保信息，代表甲方向保险公司购买公众责任险和财产险(保额均不低于500万元)且甲方为保单的唯一保险人。乙方在收到甲方通知20日内完成投标工作并将保单正本和支付凭证提交甲方，另外乙方应在投保前将保单条款提交甲方确认后方可投保。上述费用包含在投标报价总价，甲方不再另外支付任何费用。

第十一条  按实清单项目计价与计量方式

1、进度款按实计量计价。在项目实施期间，若超出合同工程量清单的工作量变更或超出合同工程清单的工作内容变更，应提前向甲方申报审批及完善相关变更手续，才能开展该部分工作的计量申报。

2、合同清单内工作：综合单价包干，按实计量。

3、合同清单外新增工作：在项目实施期间，若超过采购范围发生工作量增加或新增项目时，经甲方（或管理单位）审批确认后，按下列方式进行工作量及综合单价的计算：

（1）若合同工程量清单中已包含的子目，则按合同工程量清单中相对应子目的综合单价与实际发生工程量的乘积计算。

（2）若合同工程量清单中没有的子目，在项目实施时采用以下的方式进行计价：由乙方重新报价，按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》并套用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广州省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函[2018]898号）及广州市建设工程造价管理站发布的××年××月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格（信息价基准期）计算综合单价；缺少信息价的主材，套用广州市工程造价行业协会发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》综合价格（信息价基准期）下浮20%计算材料（设备）价。按上述方法计算出综合单价后进行下浮（下浮率=（1-中标价/最高投标限价）*100%）后进行计价。

若本项目实施期间定额更新的，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确或规定不可操作的，采用建设行政主管部门颁发的最新定额，并经由合同双方签订补充协议后执行。

（3）若相关的计价办法及定额没有可适用的子目，则由乙方提出报价申请，报甲方参考相关的计价办法审核确认后执行。

（4）乙方可先到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，因乙方未能充分查勘、了解现场情况或未能充分估计前述情况而增加的费用，由乙方自行承担。

第十二条  支付原则、支付方式

1、预付款：无。

2、进度款

（1）本项目服务费按月支付，每月支付上月维护费用。乙方每月可按常规服务项目费用+按实清单项目费用（合同工程量清单相应的综合单价（新增养护项目单价按审定单价的90%）*经监理及甲方确认的实际完成工作量*90%）进行计算，申请支付上一月实际完成且经审核确定工作量的计量支付款项。

（2）乙方在申办项目计量支付时，应及时提交的支付申请及发票（税率9%）。经由甲方或其委托的BRT运营单位审查，符合支付条件的，由甲方按市财政部门规定手续进行支付申办，不符合支付条件的，则退回乙方并由其补充完善相关材料，直至符合支付条件后再向财政部门申报支付。每次支付应按当期完成工作量的90%控制支付。因财政部门安排当年度项目预算资金额度不足时，甲方可根据财政部门当年财政批复项目资金计划调整支付额度，待在次年财政部门批复项目预算计划后补充申请支付剩余部分，但不得超出本合同约定暂定总金额。

（3）甲方或其委托的BRT运营单位每月对乙方进行绩效考核并对每次考核情况进行书面通报，每月的进度款根据当期考核情况最多可支付至90%，具体按以下比例进行支付：

a.考核得分达90分以上（含90分）的支付比例为90%；

b.考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应扣减2.5%，最多扣减至20%，扣减费用将不予支付并在结算时扣除；

c.连续两次或累计三次考核得分在80分（不含80分）以下，甲方有权提前解除合同。月度考核内容及标准见附件用户需求书。

（4）每个考核期累计已支付的费用超过应支付乙方费用的，乙方应于甲方书面通知后10个工作日内退回超付费用，否则甲方有权从其他应付乙方的款项或履约保证金中予以扣除或依法向乙方追索。

（5）乙方可视实际情况单月或多月合并申请，申请支付款项前应按照甲方财务管理制度办理相关请款手续并提供相关请款/结算资料和合法有效的可支付凭证。

（6）甲方有权于每次支付维护费用前，先行扣除乙方应承担的违约金。

3、结算款

（1）乙方服务期满并完成履约验收合格，移交符合要求的资料后，乙方应在28天内按甲方或其委托的BRT运营单位要求提交完整结算资料申请最终结算，如逾期未提交，由此造成的一切损失由乙方自行承担。乙方结算金额=乙方累计实际完成工作量费用-考核扣减费用-其他扣除费用。最终结算金额以甲方或其委托的BRT运营单位审定为准。

（2）甲乙双方办理结算后，乙方可一次性申请支付结算余款（无息）。

（3）双方一致同意，对于纳入年度审计项目计划的政府投资项目，若审计机关出具的审计报告与甲乙双方的结算数额不一致的，甲乙双方应根据审计机关出具的审计报告进行多退少补。

第十三条  履约担保

乙方在本合同签订后30天内，向甲方提交由在中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的银行开出的履约银行保函原件，或提交由在中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的担保公司开出的履约担保原件，或提交由在中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的保险公司开出的履约保证保险原件。保证金金额为中标价的**%，合同期满后银行保函或履约担保自动失效。乙方如未能按约定提交履约银行保函或履约担保金的，甲方有权解除合同。

第十四条  按照中国现行税法规定的税费均应由甲、乙方分别自行负担。

七、安全责任

第十五条  乙方履行本合同义务、提供排查及养护服务需符合与排查安全、养护安全有关的法律、法规、规章、规范、服务项目所在地相关部门的要求以及本合同约定和附件《安全生产协议》。

八、保密条款

第十六条  保密期限：合同各方承诺对本合同保密条款下的保密内容具有永久保密的义务。因签订本合同而了解到对方的商业秘密或其他机密，未经一方同意，另一方无权向任何第三方泄露或公布。因一方职员所造成的任何机密信息的泄漏视为该方泄密，应由该方承担责任。

第十七条  乙方因参与、签订及履行本管理合同所得知甲方项目的信息，均应承担保密义务，包括但不限于：

1、甲方和项目拥有的经营资料，包括但不限于：

a)市场信息：市场预测、开发、合同、服务等；

b)人员信息：员工的个人信息、薪资、福利、职位变动、员工聘用、辞退、培训、工作表现等；

c)客户信息：现有及潜在的客户清单、客户的基本信息、客户与一方的合同等书面资料、往来情况、帐务情况等；

d)项目的建设、设计、安装、装修等有关文件和信息。

2、甲方和项目有关的财务信息，包括但不限于：甲方和本项目的财产状况、利润、债务、收费价格、收支情况、财务计划及其他财务数据等。

3、涉及甲方和项目的计算机应用程序和计算机应用数据。

4、甲方和本项目经理会议的各种记录及文件。

5、甲方和项目与其它方签订的属于保密范畴的任何协议、文件和契据，和其它一方未曾向非属本方决策管理层的职员披露的任何信息。

第十八条  保密期间，任何一方不得以任何形式向任何个人、企业及其他组织评述或议论对方，期满后，各方也应尊重事实，履行诚实、诚信的原则。

第十九条  免责事项

合同各方将确保其员工与代理人遵守上述保密事项，但以下情况除外：

1、为取得专业顾问的专业咨询意见而采取保密的方式向其披露相关信息；

2、根据本合同提供服务和履行义务所正当需要的信息；

3、已经另一方事先书面同意向特定人员或机构披露的信息；

4、相关法律、法令、法规、有管辖权的法院、或证券交易所上市规则所要求披露的相关信息。

第二十条  密件处理

合同届满时，或在任何时候根据合理要求，任何一方必须向提出归还要求的一方归还其所占有或控制的属于对方的任何保密信息或在对方监督下将其销毁，费用由提出归还要求的一方承担。

九、违约责任

第二十一条  乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达三次，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

### 第二十二条  乙方服务过程有下列行为的，甲方有权于根据合同约定直接扣除相应违约金，并由乙方承担由此造成的全部责任：

### 1、乙方擅自更换（含未经甲方批准或实际未到位）项目负责人的，甲方有权根据实际情况要求乙方承担违约责任：第一次10000元/每人次，第二次20000元/次，依次类推。

### 2、自甲方发出入场通知书后，乙方现场负责人及其主要管理和技术人员没有到位，或养护班组人员无按规定最低人数到位的，甲方有权要求乙方按照延迟一天5000元/每人承担违约责任。

### 3、具备作业条件情况下，出现项目实施过程需要的主要机械设备未及时到位的，甲方有权要求乙方按照2000元/每台每天承担违约责任。

### 4、接到甲方任务通知后，未甲方要求及时响应工作，或无客观外在因素未按规定时限完成、或拖延完成、或拒不完成的，甲方有权要求乙方按照10000元/每延1天承担违约责任。

### 5、未及时（含甲方规定或第三方单位规定时限）完成设施病害检修或应急处置，导致设施安全隐患持续存在或造成社会负面影响的，甲方有权要求乙方承担违约责任：一般安全隐患5000元/每延1天，较大安全隐患10000元/每延1天，严重安全隐患20000元/每延1天。

### 6、乙方出现其他违约行为，接到甲方整改通知后7日内（或甲方规定时间内）未及时纠正或完成整改的，乙方应支付违约金：10000元/次；对同一违约事项未进行彻底整改（或整改成效未达到规定要求）或重复出现的，应再次支付违约金：20000元/次。

### 7、项目实施后，未健全项目安全生产责任制、或未建立项目安全管理架构、或未制定项目安全管理制度、或未设置项目专职安全员等、或未危险源风险点隐患排查及分级管控等情况，甲方有权要求乙方按照5000元/每次每项承担违约责任。

### 8、在项目实施作业前，未对项目管理人员、一线作业人员进行安全交底、技术交底、三级教育、岗前培训等类培训、教育及交底工作的，甲方有权要求乙方按照1000元/每人每项承担违约责任。

### 9、进行养护作业时，现场一线作业人员未按要求穿戴个人安全防护用品（如安全帽、安全带、反光衣等）的，甲方有权要求乙方按照500元/每人每次承担违约责任。

### 在实施项目作业时，未按照安全生产相关规定落实现场安全防护措施或安全防护措施、应急措施落实不到位的，甲方有权要求乙方按照5000元/每次承担违约责任。

### 10、在进行高处作业、有限空间作业、动火作业等较危险性作业时，未进行事前作业票审批、或未落实专人现场监护、或未按规定要求落实个人防护及现场安全防护措施的，甲方有权要求乙方按照10000元/宗承担违约责任。

### 11、进行路面占道施工作业时，未按规定城市道路占道作业规定设置现场围蔽标识、警示标识、导向标识等，或设置围蔽不满足路面占道作业安全防护要求、或使用不符合甲方管理规定围蔽设施等的，甲方有权要求乙方按照2000~5000元/每次每处承担违约责任。

### 12、其他因乙方履约或工作不到位，导致因项目施工质量、安全管理、文明施工等情况受到地方、个人或有关部门投诉的，甲方有权要求乙方按照2000~10000元/次承担违约责任。

### 13、对于甲方或监督管理部门提出的整改意见或群众投诉、传媒曝光、舆情事件等问题，乙方应在收到整改意见或投诉后后立即采取切实有效措施并在限期3个工作日内改正，乙方拒不限期改正的或处理结果不满意的，甲方有权根据实际情况要求乙方按照20000~50000元/每次承担违约责任。同类问题累计三次者，甲方可以解除承包合同。

### 14、服务期间，乙方服务工作未能达到合同规定的要求，经甲方提出后，限期内没有明显改观的，甲方可另行安排第三方进行作业，按所发生的实际开支费用扣减乙方当月的维护费用，并按所发生的实际开支费用的20%承担违约责任，再发现的以违约处理，甲方有权单方解除合同，没收乙方全部履约保证金并有权追偿乙方由此给甲方造成的经济损失。

### 15、因乙方原因而造成甲方财产损失的，乙方应按损失的价值照价赔偿。

### 16、乙方工作人员在工作时间违反管理制度造成安全事故、综治事件、造成甲方的名誉和形象受损的，乙方应立即采取有效措施，恢复甲方的名誉并向甲方支付违约金，若乙方造成甲方损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由甲方依据安全事故的性质、程度以及甲方的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。

17、未经甲方同意，乙方不得转包或分包项目内容，乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交物业、物业管理用房及有关档案资料，同时甲方不予退还履约保证金，造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。

18、当发生本项目合同所列的甲方提前解除合同的情形时，甲方除可解除合同外，乙方交缴的履约保证金不予退还。

第二十三条  在履约合同期间，甲方不按合同规定支付服务管理费的，给乙方造成经济损失的，应按损失的价值赔偿乙方。

### 第二十四条  合同期间，除合同约定外，任何一方不得无故终止合同，否则视为违约，违约方需按合同价的10%向对方支付违约金。

第二十五条  服务期间，双方必须严格履行合同，在执行过程中，如遇未尽事宜，双方可协商解决，单方面无权变更合同。

第二十六条 如因政府部门或上级主管部门的要求终止合同，双方互不追究。

十、不可抗力

第二十七条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 5 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十八条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十一、附   则

第二十九条  本合同之附件均为合同的有效组成部分。服务期间，双方必须严格履行合同，在执行过程中，如遇未尽事宜（含政府有关部门的政策、作业标准、作业时间调整等），双方可协商解决，并签署书面补充合同。

第三十条  本合同在履行中发生争议，由双方协商或由广州市财政局调解解决，协商或调解不成时，双方同意采取以下第  2  种方式解决：

- 1、向广州仲裁委员会申请仲裁；

- 2、向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第三十一条  本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

第三十二条  在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

第三十三条  本合同一式 柒 份，具有同等法律效力，甲方执 伍 份、乙方执 贰 份，合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

合同附件：

1.廉洁协议

2.保密协议

3.中标通知书

4.营业执照及资质证书

5.用户需求书

6.安全生产协议

7.项目服务清单

| 甲方：广州新中轴建设有限公司（盖章） | 乙方：【乙方名称】（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字） | 法定代表人 或委托代理人： （签字） |
| 地址：广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆6楼 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

附件1

廉洁协议

委托人（甲方）：广州新中轴建设有限公司

受托人（乙方）：【乙方名称】

根据国家、省、市有关规定，为做好（2025年-2028年）BRT快速公交项目—基础服务设施维护合同的廉洁建设，保证工程质量与安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强合同工程的廉洁建设，订立本协议。

1.双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省、市有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违反廉洁从业规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.5发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得在乙方报销应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方及其工作人员不得接受乙方的宴请（工作餐除外）或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

2.3甲方及其工作人员不得接受乙方提供的钱款、住房、车辆等。

2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排参建队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6甲方及其工作人员（包括配偶、子女及其配偶等）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

3.3乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员提供宴请（工作餐除外）或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

3.4乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员借用钱款、住房、车辆等。

4.违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应依据有关规定给予处分；涉嫌违法犯罪的，移送有关国家机关依法处理；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应按照廉洁从业的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1-3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌违法犯罪的，移送有关国家机关依法处理；给甲方造成损失的，应予赔偿。

5.其他约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行与检查。

举报方式：ctxzzjjs@163.com。

委托人（盖章）：                 受托人（盖章）：

广州新中轴建设有限公司           【乙方名称】

负责人（签名）：                 负责人（签名）：

签订日期：    年   月   日

附件2

保密协议

委托人（甲方）：广州新中轴建设有限公司

受托人（乙方）：【乙方名称】

为做好（2025年-2028年）BRT快速公交项目—基础服务设施维护合同的保密工作，受托人同意遵守下列保密条款：

一、保密信息的范围

“保密信息”在本保密协议中是指受托人在为委托人提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密信息包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、招标文件资料及信息、合同、价格、成本、研究报告、会议资料和文件。

不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为委托人的保密信息。

二、受托人的保密义务

受托人对已知悉的委托人保密信息，在此同意：

（一）未经委托人事前书面批准，不论服务期间或以后，受托人及其工作人员不得以任何方式向任何第三方泄漏委托人的保密信息。

（二）一旦服务工作终止，受托人及其工作人员将退还保存的属于委托人的所有机密资料，如方案、制度、报告、合同等。

（三）严守机密，并采取所有保密措施保护保密信息。

三、保密期限

保密期限包括但不限于：从获知委托人保密信息时起，至保密信息已由委托人通过合法途径让普通公众知悉时止。

四、违约责任

受托人违反本保密协议约定，要承担违约责任，委托人有权通过任何合理方式追究受托人的责任并终止服务合同。造成损失的，委托人有权要求受托人进行赔偿或追究受托人的法律责任。

委托人（盖章）：                 受托人（盖章）：

广州新中轴建设有限公司           【乙方名称】

负责人（签名）：                 负责人（签名）：

签订日期：    年   月   日

附件3：中标通知书

附件4：营业执照及资质证书

附件5：用户需求书

附件6：安全生产协议

委托人（甲方）：广州新中轴建设有限公司

受托人（乙方）： 【乙方名称】

为确保（2025年-2028年）BRT快速公交项目—基础服务设施维护合同实施过程中的安全，甲乙双方特签订本安全生产协议书，明确甲乙双方职责。

一、甲方职责

- 认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

- 定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。

- 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时排除各种安全隐患。

- 依据甲方制定的《建设项目工程管理办法》进行工程项目管理。

二、乙方职责

- 认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

- 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的施工人员）及各职能部门都必须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。

- 乙方必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

- 遵守《建设项目工程管理办法》等相关安全生产管理制度。

三、违约责任

如因甲方或乙方失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、协议书及有关规定追究责任。

本安全生产协议书由甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字及加盖公章或合同专用章后生效。工程竣工验收后失效。

| 委托人（甲方）： 广州新中轴建设有限公司 （盖章） | 受托人（乙方）： 【乙方名称】 （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字） | 法定代表人 或委托代理人： （签字） |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |

附件7：项目服务清单