SF-2019-0207

项目编码：2019-440111-83-01-044732

合同编号：

广州市建设工程质量检测合同

工程名称：市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程

工程地点： 广州市白云区广财路2号

委托单位： 广州市教育基建和装备中心

检测单位：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目   录

第一部分  协议书	1

一、工程概况	1

二、服务范围及工作内容	1

三、服务期限	2

四、检测费用及计算方式	2

五、合同文件的构成	3

六、词语定义	3

七、合同生效	3

八、合同份数	3

第二部分  通用条款	5

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律	6

1.1词语定义	6

1.2语言	7

★1.3合同文件的优先顺序	7

1.4适用法律	7

2. 甲方的权利、义务	8

2.1现场监督	8

★2.2提供资料和工作条件	8

★2.3成果确认及验收支付	9

2.4 其它	9

3．乙方的权利、义务	9

3.1人员配备	9

3.2 资质条件	10

★3.3工作要求	10

★3.4检测成果	10

3.5工期顺延	10

3.6其它	11

★4. 违约责任	11

5. 支付	13

5.1 支付货币	13

★5.2检测项目费用计算方式、金额	13

5.3支付方式	13

★5.4 支付申请资料	13

★5.5有异议部分的支付	14

6.合同变更、解除与终止	14

6.1合同变更	14

6.2合同解除	14

6.3合同终止条件	15

7. 争议解决	16

7.1协商	16

7.2仲裁或诉讼	16

8. 其它	16

8.1 保密	16

8.2 通知与送达	16

8.3知识产权	17

第三部分  专用条款	18

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律	18

1.2语言	18

1.4适用法律	18

2. 甲方的权利、义务	18

2.1现场监督	18

★2.2提供资料及工作条件	18

★2.3成果确认及验收支付	19

3. 乙方的权利、义务	19

3.1人员配备	19

★3.3 工作要求	19

★3.4检测成果	20

3.6其它	20

3.6.3履约保函	20

★4. 违约责任	21

5. 支付	23

★5.2检测项目费用计算方式、金额	23

5.3支付方式	25

6. 合同变更、解除与终止	25

6.1 合同变更	25

6.2合同解除	26

7. 争议解决	26

7.2 仲裁或诉讼	26

8. 其它	27

8.1保密	27

8.2通知与送达	27

8.3知识产权	28

9. 补充条款	28

附录	31

总 说 明

为了指导建设工程检测合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量检测管理办法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207），现就有关问题说明如下：

一、《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）的组成

《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程质量检测合同》（SF-2019-0207）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，就工程检测的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程质量检测管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

# 第一部分  协议书

委托单位全称（甲方）： 广州市教育基建和装备中心

检测单位全称（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号： 2019-440111-83-01-044732

项目名称： 市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程

工程地点： 广州市白云区广财路2号

工程规模：  新建一栋图书综合楼，采用装配式建筑技术，总建筑面积23572.67平方米。

投资金额：

资金来源： 财政投资

建设工期或周期：暂定自2025年10月1日开工，至2026年9月30日完工。具体以项目施工合同约定的工期为准。甲方保留调整项目开工时间的权利。

其他：                        /

## 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围：检测服务内容包括但不限于（1）建筑材料及构配件（2）主体结构及装饰装修（3）钢结构（4）地基基础（5）建筑节能等。

工作内容： 具体检测的项目、内容及数量以经批准的检测方案及每批次检测委托清单为准。

服务方式：  编制检测方案、现场取样、检测、出具检测报告。

检测标准：  中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件以及本合同范围内项目设计图纸注明的规范及技术标准。

服务要求：  按 《建设工程质量检测管理办法》及国家、地方现行有关规范及本合同约定提供检验检测服务。

## 三、服务期限

本合同约定的建设工程质量检测服务暂定自 2025 年 10 月 1 日起，至 2026 年 12 月  31日止。具体以项目施工合同约定的工期为准。甲方保留调整项目开工时间的权利。

## 四、检测费用及计算方式

本合同检测费用下浮率=    %，检测费用暂定总价为：¥                 元（人民币大写：          ），计算如下：

检测费用暂定总价=项目概（预）算评审审定的工程检验监测费×(1-下浮率)。

=                             。

计算方式：√单价包干； □总价包干；□其它：          /

具体计算方式内容及检测费用清单详见专用条款、附件。

## 五、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

## 六、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

## 七、合同生效

本合同订立时间：    年      月         日

本合同订立地点：  广州市

合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

## 八、合同份数

本合同一式 壹拾 份，具有同等法律效力，其中甲方执 伍 份，乙方执 伍 份。

附件：  1.拟投入人员架构

2.项目概/预算评审汇总表

3.成交/中标通知书

4.履约验收方案

（本页以下为签署页，无正文）

委托单位：广州市教育基建和装备中心      检测单位：

（盖章）                               （盖章）

地    址：广州市越秀区人民中路394号    地    址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电    话：020-81739910                  电    话：

传    真：020-81739840                  传    真：

开户银行：建设银行人民中支行            开户银行：

账    号：44001450104053000085          账    号：

邮政编码：510180                        邮政编码：

# 附件1：拟投入人员架构

# 附件2：项目概/预算评审汇总表

# 附件3：成交/中标通知书

附件4：

履约验收方案（作为检测合同附件）

| 采购项目名称 | 市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程 |
| --- | --- |
| 采购项目金额 |  |
| 需求部门 | 工程部 |
| 履约验收主体 | R使用部门 工程部 □其他部门 （说明：采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。） |
| 履约验收时间 | 初定 年 月 日（完工后一个月） |
| 履约验收方式 | □分期验收 □分环节验收 R其他 整体验收 |
| 履约验收程序 | 1.建设单位主持验收会议。 2.检测单位介绍工程合同履约情况和执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅检测报告等成果资料。 4.验收组发表意见，形成书面意见并签名。 |
| 履约验收内容 | 1.严格执行国家现行建筑工程检测相关法律法规和 施工规范、标准： 是 / 否 符合 2.按合同约定时限完成合同约定的全部检测内容： 是 / 否 符合 3.检测报告符合国家规范及CMA认证要求，印章齐 全，检验检测人、审核人、授权人均签字： 是 / 否 符合 4.配合中心开展检测，按约定时限提交报告： 是 / 否 符合 5.无擅自分包、违法转包情况： 是 / 否 符合 6.总体绩效目标：通过项目的实施，消除原有安全 隐患，改善教学或住宿环境，打造“干净、整洁、 平安、有序”校园，推进教育事业高质量发展。 是 / 否 符合 （说明：验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况及采购项目绩效目标完成情况。） |
| 履约验收标准 | 主要的验收标准： 《建设工程质量检测管理办法》 ### (说明:验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。) |

# 第二部分  通用条款

### 1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。

1.1.2 “工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

1.1.3 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测与其他服务的一方。

1.1.4 “乙方”是指检测单位，即本合同中提供工程质量检测与其他服务的一方。

1.1.5 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测工作的负责人。

1.1.7“检测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。

1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

### 1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

### ★1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

(1)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(2)协议书；

(3)中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

(4)投标函及投标函附录（适用于招标工程）或质量检测服务建议书（适用于非招标工程）；

(5)专用条款及附件；

(6)通用条款；

(7)招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；

(8)专用条款约定的其他文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。

## 2. 甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。甲方选派的工程项目负责人、监理单位、项目总监、总监代表负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检验任务、指挥联络、现场监督、审核检测工作量等。委托检测前，若见证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

### ★2.2提供资料和工作条件

2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合

同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。
    2.2.3甲方应在检测前向乙方提供检测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的检测方案。对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.4甲方应为乙方完成质量检测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决检测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。

2.2.5甲方负责确定检测项目、受检工程部位及数量，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。

2.2.6甲方应及时将检测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测工作。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。上述变化导致本工程检测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取检测费用。

2.3.3甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

### 2.4 其它

2.4.1甲方应负责与本工程质量检测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.4.2在检测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、检测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。

2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

## 3．乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。

3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。

### 3.2 资质条件

乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。

### ★3.3工作要求

3.3.1乙方应按合同要求，接到检测通知后，及时将检测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。

3.3.2乙方应组织具有相应检测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测。

3.3.3在检测过程中，发现初步结果异常时，乙方应及时告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

### ★3.4检测成果

乙方应当按照专用条款约定的份数、组成，在单项检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测成果，按本合同的约定提交甲方，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负责任。

### 3.5工期顺延

在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

1.因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

2.经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等。

3.出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

### 3.6其它

3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

3.6.2在检测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应委托人的需求，检测人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果检测人日后未能在检测期内按合同约定完成其所检测的工作内容，则委托方可根据责任情况与检测人协商确认违约金，可从履约保函中扣除。

3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。

### ★4. 违约责任

4.1 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测费用，并向乙方支付违约金，否则，乙方有权停发检测报告至费用缴清。

4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付检测费用，应按照拖欠金额的每日万分之五向乙方支付逾期违约金，甲方支付检测费用时间以乙方收到甲方付款的时间为准。

4.4由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。

4.5由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

4.6乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应向甲方支付违约金。

4.7检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。

4.8乙方未按照合同约定时间进场检测，应向甲方支付违约金。

4.9 安全方面的违约责任

由于乙方的检测工作不及时或测量、检测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

4.10 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.11 乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。

4.12 乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

## 5. 支付

### 5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，检测费用均以人民币支付。

### ★5.2检测项目费用计算方式、金额

5.2.1检测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。

5.2.2计算方式为单价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

### 5.3支付方式

检测费用支付方式在专用条款中约定。

### ★5.4 支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：

1.检测费用请款书；

2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；

3.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检测工作量汇总表（含报告编号，不提供检测报告）；

4.双方约定的其它资料，可在专用条款中明确。

### ★5.5有异议部分的支付

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。

### 6.合同变更、解除与终止

### 6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增检测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

### 6.2合同解除

6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

1.乙方提供的质量检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

2.甲方未按合同约定支付检测费用，经乙方催告后，在 28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同无法履行；

4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

### 6.3合同终止条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

1.乙方完成本合同约定的全部工作；

2.甲方与乙方结清并支付检测费用。

### 7. 争议解决

### 7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

### 7.2仲裁或诉讼

协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 8. 其它

### 8.1 保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

### 8.2 通知与送达

8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。

### 8.3知识产权

合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。

# 第三部分  专用条款

### 1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

### 1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括： 本合同项下项目设计图纸注明的规范及技术标准。

### 2. 甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方选派 姓名：    联系电话：    为本工程负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。委托检测前，若见证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

### ★2.2提供资料及工作条件

2.2.3甲方应在检测前向乙方提供检测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的检测方案。甲方对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.5乙方根据甲方提供的工程资料以及材料设备进场计划编制检测方案，经监理单位审核、甲方确认后实施。甲方负责确定检测项目、受检工程部位及数量，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。

2.2.6甲方应至少提前  5  天将检测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于  2  天。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方以书面的形式通知乙方，乙方重新提交检测方案，以经监理单位重新审核、甲方确认的检测方案为准。超过经批准的检测方案的现场检测工作量，甲方有权不予计量。

2.3.3甲方应自领取检测报告之日起  15  天内对检测报告进行验收，若验收通过的，则通知乙方提供支付申请材料，甲方在收到乙方提供支付申请材料后【】天内进行审核并支付乙方应得款项，若甲方对检测报告有异议的，在收到报告之日起15天内以书面形式向乙方提出，由双方共同认可或相关行政主管部门制定的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；复检结论与原检测结论不相同，则由乙方承担复检费用。

2.3.4甲方及监理单位对委托乙方检测的在建工程各类检测数据有知情权，合同执行过程中可随时查询。

## 3. 乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方选派姓名：      、联系电话：       为本工程负责人。

### ★3.3 工作要求

3.3.1乙方收到项目工程检测通知后5天内，根据甲方提供的工程资料制定相应的检测专项方案报监理单位和甲方审批，并按合同和专项方案要求，及时将检测需要的准备工作通知甲方及监理单位。

### ★3.4检测成果

3.4.1 按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检测服务适用的技术标准、规范等依据为：国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件以及本合同范围项目设计图纸注明的规范及技术标准。

3.4.2在单项检测完成后，乙方按照国家技术规范、标准、规程及检测委托清单的有关要求出具书面检测报告  一  式   拾   份 。乙方须对其检测结果和结论的真实性、正确性、完整性和合法性负法律责任。检测报告各类印章齐全，检验检测人、审核人、授权人均应签字，否则报告无效，甲方有权拒收无有效监管标识的检测报告。

3.4.3乙方必须按本合同及任务书规定的时间完成检测服务提交报告。在检测过程中，若发现初步检测结果异常时，乙方应在24小时内通知监理单位、甲方，约定到场见证时间；当场无法得出初步结论的，应待分析得出结果后24小时内告知监理单位和甲方。若检测结果为不合格的，乙方应在获得检测结果后24小时内通知监理单位和甲方。

3.4.4乙方应承担合同范围内项目有关资料保密义务。

- 3.6其它

3.6.1乙方在现场工作的人员，应遵守甲方和施工现场的安全保卫及其它有关的规章制度。乙方应为其进入项目现场的人员购买意外伤害保险配备必要的劳动保护用具。因乙方或乙方人员未履行上述约定造成的人身伤害及财产损失，由乙方自行承担。

- 3.6.3履约保函

履约保函按下列方式  （1）   进行办理：

（1）甲方不需要乙方出具履约保函；

（2）甲方需要乙方出具履约保函的，乙方应在签订本合同后 /  天内向甲方提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%）,即人民币  /  元的履约保函原件。保函期限以壹年为期限根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

在乙方发出检测报告并经甲方确认后，应予以办理退回履约保函。

### ★4. 违约责任

4.1由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，乙方返工费按下列方法确定并支付：按经监理单位、甲方审核确认的返工检测数量计量。

4.2因本合同项目属于财政投资项目，存在一定的特殊性，如在合同履行期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本合同范围内的项目停建、缓建，则乙方必须接受终止服务，并应积极配合甲方做好善后工作，甲方按实际完成的工作量结算检测费，甲方不承担其它违约赔偿责任。

4.3甲方逾期支付检测费用的违约金按下列方法确定并支付：不支付违约金。本合同使用财政资金，本合同专用条款第5条约定的支付期限均指甲方完成内部审核程序，向财政主管部门报送支付申请的时限。因款项支付受财政资金到位情况影响、以及因财政资金拨款延误而导致款项到达乙方账户延迟的，甲方不承担逾期付款的违约和赔偿责任，并且此情况不能成为乙方不履行本合同义务的理由。

4.4乙方额外费用（设备转场费用）按下列方法确定并支付 无。

4.6乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天应按对应检测项目检测费用的0.1%向甲方支付违约金，迟延累计超过15天及以上的，甲方有权解除合同，并有权将本合同项下服务另行委托其它检测机构实施。

4.8乙方未按合同约定时间提交检测方案，或违反本合同约定延期进场的，每迟延1天，必须向甲方支付本合同项下检测费用0.1%的违约金；迟延累计超过15天及以上的，甲方有权解除合同，并有权将本合同项下服务另行委托其它检测机构实施。

4.9 安全方面的违约责任

由于乙方的检测工作不及时或测量资料不准确或分析报告不及时而导致事故发生，给甲方或第三人造成损失的，乙方除赔偿甲方及第三人损失外，还应承担相应的法律责任和经济责任，并须向甲方支付本合同项下检测费用100%的违约金，甲方并有权解除本合同。

4.10 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包、违法分包或者转包项目的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用50%的违约金，若因此造成甲方或第三人损失的，乙方除赔偿甲方及第三人损失外，还应承担相应的法律责任和经济责任。

4.11乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，每出现一次前述情形或更换一次项目负责人，甲方有权扣减_5%的检测费用作为违约金。

4.12发现乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论的，乙方应承担严重违约责任，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用100%的违约金，若因此造成甲方或第三人损失的，乙方除赔偿甲方及第三人损失外，承担相应的法律责任和经济责任。

4.13乙方在服务过程中不遵守保密规定造成泄密事件发生，导致甲方经济损失的，一经查实，乙方需向甲方赔偿经济损失，并按当次检测费总额的30%承担违约责任。同时，甲方人有权解除本合同，取消乙方服务资格。

4.14 乙方在无法定或合同解除权的情形下单方解除本合同，或本合同因乙方原因被解除的，甲方有权不予支付乙方任何合同款项，甲方已支付的款项，甲方有权要求乙方立即返还给甲方，本合同另有约定的除外。

## 5. 支付

### ★5.2检测项目费用计算方式、金额

5.2.1本合同检测项目费用的计算方式为：

√单价包干； □总价包干；□其它

5.2.2本工程合同单价按以下方法确定：

本合同内项目的检测服务计费按下列收费文件优先适用顺序及价格标准乘以（1-下浮率）计算（下浮率=    %），合同履行过程中，甲方有权视项目实际情况，参考市场价与乙方另行协商确定单价，所确定的单价应不高于按照前述计费系数计算后的单价。下列文件互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以排列次序在前者优先适用：

国家和广东省、广州市物价或工程造价主管部门、各类协会、企业最新发布的关于建设工程质量检测、监测及测量方面的价格标准，供参考使用。

检测单价包括人工费（含节假日加班费）、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金等一切费用。

合同暂定检测费总价按项目概（预）算评审审定的工程检验监测费×(1-下浮率)暂定为：￥      元（人民币大写： ）。

本合同项目暂定检测费总额明细如下：

| - 序号 | - 项目名称 | - 工程建安费 - （万元） | - 工程检验监测费 - （万元） | - 暂定检测费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
|  | - 合计 |  |  |  |

结算总价=∑（合同单价×实际完成工作量）。

5.2.5因受政府财政投资控制，所有款项均须遵守财政国库集中支付制度，本合同所述的支付是指甲方在收到乙方的请款申请后，在规定的时间内向政府财政支付部门提出办理集中支付手续，而非款项划入乙方账户。在甲方完成各项支付手续的情况下，财政部门审批时间不计入甲方支付时间，若因此导致支付时间延长，不属甲方违约。

5.2.6其它：

（1）由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善，逾期未能完成的，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方承担本合同项下检测费用30%的违约金，若因此造成甲方或第三人损失的，乙方除赔偿甲方及第三人损失外，还应承担相应的法律责任和经济责任。

（2）在合同履行期间，若乙方被政府有关部门取消资质，或检测报告不被建设主管部门认可，甲方有权解除合同并要求乙方向甲方承担本合同项下检测费用30%的违约金，不被认可的检测报告以及乙方被取消资质后尚未结算的检测报告项下工作内容均不予办理结算，由此造成甲方或第三方损失时，乙方需赔偿全部损失，并承担相应的法律责任和经济责任。

（3）甲方（或经甲方认可的第三方）对乙方的检测结论有异议的可提出复检，由甲方和乙方共同认可的、有资格的检测机构进行复检。若复检结论与原检测结论相同，则由甲方承担复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。若复检结论仍有异议时，报建设主管部门解决。

### 5.3支付方式

经双方协商一致，双方约定本项目的检测费用的采用以下方式 七 进行支付。

方式一：

合同签订生效、甲方领取全部检测报告并验收通过后30天内一次性向乙方支付全部检测费用。

方式二：

按月结算，甲乙双方于每月10号前对上月发生费用进行核对，甲方于双方确认上月发生费用数额后【】个工作日内结清上月发生费用。

方式三：

① 合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付检测费用暂定总额的   /   （不低于15％）作为预付款。

②乙方向甲方交付检测报告并经甲方验收通过后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在收到乙方检测报告及请款书并验收通过后30天内向乙方支付相关检测费用。

方式四：

① 合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付检测费用暂定总额的   /  （不低于15％）作为预付款。

② 进度款：检测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付，可支付至累计完成工程量的  /  （不低于80％）。甲乙双方于该季度结束后10天内对该季度乙方实际完成的工程量进行核对，甲方于双方确认该季度乙方实际完成工程量后【】个工作日内支付前述进度款。

③乙方向甲方交付检测报告并经甲方验收通过后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在收到乙方检测报告及请款书并验收通过后30天内向乙方支付剩余检测费用。

方式五：

① 每季度按实际完成的工程量支付，可支付至累计完成工程量  /  （不低于80％）。甲乙双方于该季度结束后10天内对该季度乙方实际完成的工程量进行核对，甲方于双方确认该季度乙方实际完成工程量后【】个工作日内支付前述进度款。

②乙方向甲方交付检测报告并经甲方验收通过后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在收到乙方检测报告及请款书并验收通过后30天内向乙方支付剩余检测费用。

方式六：

① 合同签订生效后，甲方原则上自收到发票后5个工作日内向乙方支付合同暂定检测服务费总额50%的预付款。预付款自支付第二期检测服务费进度款起，分四次抵扣，每次抵扣预付款的25%，当期检测服务费不足以抵扣的，不足部分计入下期抵扣。

②合同实施后，检测服务费按月计量支付。每月10号之前支付上月发生费用。按照经甲方审定的检测方案，以甲方审核确认的当月完成的实际检测数量计算支付检测服务费。乙方提交的每月检测服务计量资料应包含检测方案、计算书、检测报告等。计量资料提交甲方或甲方另行委托的第三方咨询机构审核，甲方收到计量资料后5个工作日内审核完成，按审核计量结果支付当期应付检测服务费的100%。

③检测服务费结算，按服务期内经甲方审定的检测方案，以甲方审核确认的全部实际检测数量计算结算检测服务费。最终结算检测服务费不超合同暂定检测服务费总额。

方式七：

- 合同实施后，检测服务费进度款由甲、乙双方按已检测数量协商确定支付金额。乙方提交的检测服务计量资料应包含抽检通知书、检测方案、计算书、检测报告签收表、检测服务考核评分表等。计量资料提交甲方或甲方另行委托的第三方咨询机构审核，甲方收到计量资料后5个工作日内审核完成，按审核计量结果支付当期应付检测服务费；

- 检测服务费结算，按服务期内经甲方审定的检测方案，以甲方审核确认的全部实际检测数量计算结算检测服务费（包括检测不合格的检测数量）。最终结算检测服务费不得超过预算金额。

- 因甲方使用财政资金支付，前款规定的付款时间为甲方向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。甲方在前款规定的付款时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。由于财政资金拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方拒绝提供服务的理由。

- 甲方在每次支付合同款项前，乙方须先行向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方均必须与乙方名称一致，否则，甲方有权顺延付款并不构成违约。

### 6. 合同变更、解除与终止

### 6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行新增工程量时，新增工程量的检测费用按下列方法确定：

工程量的确定方法：按经甲方已审定的检测方案并审核确认的完成的项目实际新增检测数量（包括检测不合格的检测数量）。；

单价的确定方法同本合同专用条款第5.2款约定的合同单价。

6.1.3因国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件等发生变化引起质量检测服务范围及工程量变化时的调整方法：按经甲方已审定的检测方案并审核确认的完成的项目实际检测数量计量、按本合同专用条款第5.2款约定的合同单价计价。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用的调整方法：按经甲方已审定的检测方案并审核确认的完成的项目实际检测数量计量、按本合同专用条款第5.2款约定的合同单价计价。

### 6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括： 合同履行期间，因政策变化、计划调整，造成本合同范围内的项目停建、缓建，甲方有权解除合同。在合同履行期间，若乙方被政府有关部门取消、或暂停经营资质的，或检测报告不被建设主管部门认可的，甲方有权解除合同。若因此造成甲方或第三方损失的，乙方还须赔偿相关损失，并承担相应的法律责任和经济责任。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下: 因不可抗力导致的合同解除时，乙方已进行工作的，甲方应按经监理及甲方确定的检测方案范围内乙方实际完成的工作量支付乙方检测费用，甲方不承担其他违约责任。乙方未进行工作的，甲方无需支付费用。

### 7. 争议解决

### 7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   2   种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 8. 其它

### 8.1保密

甲方申明的保密事项和期限：乙方应对所委托检测项目的相关信息资料保密并负有保密责任，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为从获知甲方保密信息时起，至保密信息已由甲方通过合法途径让普通公众知悉时止。因乙方违反保密条款的，甲方有权通过任何合理方式追究乙方的责任并终止本合同，造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿并追究乙方法律责任。

乙方申明的保密事项和期限：甲方对乙方所提供的注明保密的非甲方项目相关资料及数据等非公开信息均负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为从获知乙方保密信息时起，至保密信息已由乙方通过合法途径让普通公众知悉时止。

第三人申明的保密事项和期限：  /                。

### 8.2通知与送达

8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在   2  天内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.2.2甲方指定的送达接收人：    ，送达地点：   ，电子邮箱：

8.2.3乙方指定的送达接收人：   ，送达地点：    ，电子邮箱：

### 8.3知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权及所有权属于    甲方所有   。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权及所有权属于甲方所有。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：  须经得甲方书面同意            。

## 9. 补充条款

9.1.检测设备要求

检测设备的种类和数量根据工作的需要进行配置，检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

9.2甲方权利和义务

9.2.1制定甲方相关管理规定，按考核办法对乙方进行公平、公正、公开的考核。

9.2.2甲方选派的工程项目负责人（业主代表）按本合同约定负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检验任务、指挥联络、现场监督、审核检测工作量等。

9.2.3委托检测前，若见证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。甲方与监理单位负责见证（抽样、审批）的事项分工由甲方另行书面明确。

9.2.4甲方有权拒收无有效监管标识的检测报告。若检测结果为合格时,检测报告作为工程质量验收资料；若检测结果为不合格时，检测报告作为甲方追究责任单位（施工方或材料、设备、构配件供货方）责任的依据。

9.2.5甲方应保护乙方的专利技术，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改、传送或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

9.2.6甲方及监理单位对乙方检测的在建工程各类检测数据有知情权，合同执行过程中可随时查询。

9.2.7在合同履行期间，甲方的项目管理部门负责对乙方工作进行考核评分。检测任务按项目进行考核，根据《检测服务考核评分表》的考核原则在检测任务完成后对乙方的检测服务按任务书进行考核；上述考核结果1式2份，甲乙双方各执一份。甲方评分员对乙方检测工作进行考核时，应以实事求是为原则，不得徇私枉法，考核结果应及时知会乙方。乙方对考核结果有异议的，可提出书面解释报告，并向甲方的监督部门提出复核。

9.3乙方权利和义务

9.3.1乙方承诺与受托工程项目相关的设计、施工、监理以及材料（设备、构配件）生产或供应单位无隶属关系或其他利害关系。如有隶属关系或利害关系，乙方应主动回避，并在收到该委托任务书/指令的2个日历天内书面告知甲方，否则由此造成的一切后果及经济损失由乙方承担。

9.3.2乙方须提供建筑材料、设备及构配件检测技术服务检测咨询服务，并协助甲方审核承包商提交的见证材料、设备及构配件进场计划。

9.3.3根据项目需要，服务期间乙方须应甲方要求提供必要的人员到场（或驻场）服务，相关费用已包括在本合同项下检测费用中，甲方无须另行支付费用。

9.3.4乙方应建立项目检测报告（包括不合格样品的报告）台帐，并将台帐、检测报告、检测委托清单等原始资料一并存档备查。甲方需要利用乙方存档的原始资料时，乙方应当及时提供，至迟不得超过【】天。

# 附录

项目检测清单

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本工程质量检测项目费用计算方式为：   单价包干

2.本表不够可另加表格。