合同编号： CB-SY-20  -00  
广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目工程监理服务委托合同
工程名称：广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目工程监理服务
工程地点：广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北

甲方（委托人）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社   

乙方（监理人）：*****

签订日期：      年    月    日   
目录
1

第一部分、合同协议书

1

一、项目概况

1

二、监理服务的范围和内容

三、监理期限
4

四、

 HYPERLINK \l _Toc18449 监理人必须配置的设备设施和临时工程
5
五、监理酬金及支付方法
5
六、监理人资质及人员配置要求
9
七、合同签署及地址
10

八、本合同的组成文件
10

九、其他
11

第二部分、合同条件
16

1

6
一、乙方的任务及工作内容

1

9
二、甲方的责任和义务

三、乙方的责任和义务
19

四、

 HYPERLINK \l _Toc18449 甲方的权利
19

五、乙方的权利
20

六、因转让、转包造成业主损失
21

七、违约责任
21
八、保险
24

九、人员配置及更换
24

十、

 HYPERLINK \l _Toc18449 奖励与追责
25

十一、本监理合同的变更、中断和终止
25

十二、本监理合同一般规定
25

十三、乙方现场办公及临时设施
26

十四、法律适用
27

十五、争议解决
27
第三部分、工程建设项目廉政协议书
28

第四部分、报价书
29


第一部分、合同协议书
委托人/甲方：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社    
监理人/乙方：***** 
甲方因金融城东区车陂村集体物业复建项目之需要，委托乙方承担本项目工程监理工作，乙方愿意接受委托，承担本项目监理工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况

1.1 项目名称：广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目工程监理服务（以下简称本工程） 
1.2 项目地点：广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北。
1.3项目规模：本项目总建筑面积284350.10平方米，划分为四个地块，拟建商业、办公、酒店、骑楼、餐饮、地下车库、地下商场等，具体以最终的图纸为准。以上描述是概括性的，具体以正式的设计文件为准。实际建筑面积以《建设工程规划验收合格证》为准。
1.4监理人承诺在投标时已作了充分的考虑，完全理解现阶段该项目概况系基于现有材料概括且存在政府审批的不确定性，保证不会因为最终设计文件与工程概况描述不同等理由提出任何形式的补偿或赔偿要求。
二、监理服务的范围和内容

2.1监理范围：包括《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）规定的隶属于本建设项目的监理服务，具体包含但不限于施工的准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收及备案、整改、工程移交及实物移交公司、配合工程结算等）及工程质量保修阶段。包括但不限于负责前期配合，施工图纸的交底会审，前期临建工程，技术勘察工作，施工阶段至工程保修阶段的质量、工期监督和进度控制、投资控制、合同管理、信息资料管理、信息管理、组织协调、档案资料的管理，安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核，配合项目结算和维修、判责等。除上述工作内容外，监理单位还须按委托方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托方制定工程管理办法，各参建方职责及有关事务性工作等。
2.2监理工程主要内容包括：施工准备阶段（三通一平、基坑、土石方工程等）、施工阶段（不含商业租户二次精装修）、竣备阶段的监理任务。即从本工程准备工作开始，直到本工程签订监理服务合同、合同约定的全部内容完成和竣工验收（包括但不限于竣工验收及备案、整改、工程移交及实物移交公司、配合工程结算等）的监理服务，包括但不限于土方、基坑支护、桩基等基础工程及建筑主体的所有土建、安装、装饰、景观绿化、道路、管网、电力、通讯、路灯照明等及其施工阶段全过程的的质量/进度/投资控制/安全文明施工管理等及其缺陷责任期的监理，进行工程建设合同管理和信息管理，协调有关单位之间的工作关系。除上述工作内容外，监理单位还须按委托方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托方制定工程管理办法，各参建方职责及有关事务性工作等。实行监理的工程范围包括但不限于以下各项工程： 
临水临电、基础工程，基坑支护工程、土石方开挖外运工程等；
土建工程：砼结构、砌体、抹灰、屋面、外立面装饰，地库及消防楼梯间装饰等；
各类防水工程；
机电工程：风、水、电、气、空调等工程；
消防工程；
钢结构工程；
各式幕墙工程；
电梯、扶梯安装工程；
铝合金门窗工程；
木门工程（含户门、防火门等）；
阳台栏杆工程；
装修工程；
弱电系统工程：包括但不限于可视对讲、消防报警、楼宇自控、保安监控、地库收费系统等；
防火卷帘、钢质防火门供应安装工程；
公共设施配套工程；
地库地面处理工程；
园林道路、给排水及市政工程（包括红线内外与本项目相关的工程，包括代建大市政路、红线内及红线外配合市政收口、红线外临时工程等）；
小区园林景观工程；（包括红线内及红线外配合市政收口、红线外临时工程等）；
小区围墙工程；
泛光照明工程；
样板房工程：土建、装饰、水电安装、景观等；
裙楼装饰工程；
人防工程；
白蚁防治工程；
交通划线工程
防雷接地检测工程；
变配电工程；
室内外煤气管道工程；
电信管线工程；
有线电视管线工程；
建筑物沉降观测；
泳池及园林绿化工程；
售楼部装修工程；
外水、外电工程；
新风系统及其他机电、家电设施安装；
本项目红线范围内的功能性建筑，如：保安亭、电信房、配电房、发电机房等；
本项目红线范围内的构筑物，如：水塔、化粪池等；
委托人供应的材料、设备；
其他上述未列明之其他配套承包工程等。
2.3监理人应配合委托人、代建管理单位协调施工过程中各种外围关系，如城管、夜间施工、质监、安全监督站及其他行政管理部门等。
2.4负责整理工程资料以及相关报建工作等，并配合委托人完成相关报批手续及提交相应的资料。
2.5督促施工单位完成所有施工资料及检验试验报告。
2.6对于在“2.1条”未明确的与本工程项目相关的的其他专业分包、指定分包及独立分包等工程，委托人有权决定是否划归监理单位负责。本工程以监理酬金总额形式签订合同，委托人划归监理人负责的本工程之其他专业分包工程的监理酬金也包括在本合同约定的监理酬金总额中，属本合同监理服务单价包干范围，监理酬金总额不作调整，监理人不得以任何理由向委托人提出任何的费用增加及索赔。
2.7监理服务内容以本合同文件和委托人、代建管理单位确认的监理大纲、规划及细则所述工作内容为准，双方另有约定的按约定执行。其中：
2.7.1监理规划：监理人需在收到中标通知书及工程设计文件后，在第一次工地会议前报送委托人、代建管理单位工程部审批确认，于7个日历天内给予书面答复，监理人需按工程部的书面意见在2个日历天内修改完善并报送工程部审批确认。
2.7.2监理细则：工程实施阶段，监理单位对于专业型较强、危险性较大的分部分项工程（包括但不限于：包括桩基、钢筋砼、砌体、脚手架、高支模、安全生产文明施工、旁站监理方案、装饰装修、防水工程、给排水工程、电气工程等）制定现场监理实施细则。
监理人需按本工程之基础、主体、装饰、总体配套和细部检查五个阶段制定详细的、针对性的现场监理实施细则和相应的检查表单（按分项工程写），并严格按此进行操作。每个分部工程开工前7个日历天内须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法。
2.8本工程监理人须根据施工图纸、国家及相关施工规范严格监理施工质量，同时配合委托人进行施工质量100%细部检查工作，对关键部位及隐蔽工程按规定实施旁站监理，并按户建立档案资料。
2.9本工程实行分项工程样板引路制（监理细则中明确样板内容）。监理人必需在各分项工程、特殊的工艺、重要的部位及新材料新工艺的应用等方面把好样板审核关，明确工艺流程和质量标准，经审查合格后方可大面积展开。

2.10监理人须按委托人的要求直接对总包及各项分包工程进行监理，并直接对总包及各分包人按监理服务内容进行管理和协调。

2.11工程各阶段监理人任务和工作要求详见《合同条件》第一条约定。

2.12监理人在收到中标通知书后15个日历天内，对驻本项目现场的监理机构及监理人员配置必要的监理仪器设备及办公设备。在监理人进场1个月后，按照工程进度需要编制进场计划，委托人、代建管理单位就监理机构的相关设备到位情况进行检查，如发现设备没有按照要求配备齐全的，委托人有权自行配置，委托人将按照购买价格的两倍从本合同监理酬金中扣除。

三、监理期限

3.1本工程监理服务期限：从委托人、代建管理单位书面通知监理人进场之日起算，至本工程全部竣工验收合格及按委托人要求办结竣工结算并且保修期满两年时止。其中建设施工监理服务期初定2025年 8 月1 日--2029年4月30日（45个月），（监理服务期含星期六、星期天休息日及包括但不限于春节、五一、国庆等法定节假日以及恶劣天气日），实际开始日期以委托人下达开工指令为准，实际结束日期以监理服务期全部完成或委托人通知退场为准。

3.2本工程划分四个地块，委托人有权利根据需要合理安排各地块的施工顺序、施工时间，实际以委托人书面签定施工进度计划为准，监理人必须无条件配合，且根据现场施工内容配备相关专业的监理人员，其费用在投标报价中综合考虑，监理人不得以此为由向委托人索赔费用，否则，委托人将不予记取。

3.3本合同约定工程有保修期，在保修期内监理人须提供相应的监理服务，此服务属本监理合同的监理范围，监理人应提供监理服务直至保修期届满两年且不得另行向委托人要求支付任何费用。

如监理人实施监理的开工时间推迟，则监理期限相应顺延，监理服务费不做任何调整及补偿。


3.4非监理人原因导致监理服务期限延长的，服务时间及监理人员人数均需得到委托人书面确认。监理人必须根据投标时承诺，按照工程进度保证现场监理人员数量，其间项目总监需常驻现场，不得随意离开施工现场，如需离开施工现场，需经委托人批准。

3.5如委托人在建设施工监理服务期间单方面违约要求提前终止履行本合同的（不含保修期内），则相关监理酬金支付至委托人提出终止的时间，并赔偿监理人1个月的监理酬金，计算公式如下：合同总金额÷协议书约定的建设施工监理服务期限（45个月）×1个月，除此以外无需另行向监理人支付其它任何费用。

四、监理人必须配置的设备设施和临时工程

4.1项目现场委托人仅提供监理办公室1间。
4.2除办公室外其它临时设施包括但不限于：办公桌椅及办公用品、住宿用房、餐费、宽带等由监理人自行解决。
4.3监理机构必须配备的设备设施：详见合同附件 。
五、监理酬金及支付方法

5.1合同包干总价为（含税）￥      元，人民币（大写）：      ，其中合同不含税总价￥     元，人民币（大写）：          ，增值税税额￥     元，人民币（大写）：           。具体详见合同附件之《报价书》。如遇国家调整税率，合同不含税价不作变动，只调整增值税。合同总价或计价方式不因监理人交纳的税收与其投标时预料的有所不同或因监理人注册所在地与施工所在地因税务问题存在重复征收等其他税收问题而做任何调整。本条款也适用于政府收费。
5.2在本合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求对附加工作和额外工作计取监理酬金，双方另有约定的除外。
5.3在本合同约定的监理范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，监理人工作的变化均应视为本合同约定的监理工作，每平米含税综合单价不再调整。
5.4本合同约定的服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整，双方另有约定的除外。
5.5在本合同约定的监理范围内，非因监理人原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，本合同每平米含税综合单价不再调整，双方另有约定的除外。
5.6如在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的，则监理人必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金，监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
5.7如在工程实施期间，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致监理人必须二次或多次进出场，每平方米含税综合单价将不会因此而有所调整，相关费用（包括工程重新开工后的二次进场等费用）亦已包含在本合同监理酬金之中。

5.8如在工程实施期间，因委托人、政府行为、不可抗力等原因导致建设施工监理服务期延长时，或者提前竣工的，监理人驻场人员不变，本合同监理酬金均不作调整。



因停工相应顺延的工期，不计付附加工作酬金。

因工程中间停工而不退场的，监理人可与委托人协商减少驻场监理人员的数量，如经委托人同意撤回部分监理工程师，则停工期间监理酬金=中标合同总额÷中标合同工期×停工工期天数（日历天）×20%，停工期间的监理酬金在第二个月的15日前足额支付；工程恢复施工，则工程师按照合同约定进场履行监理职责。但因全运会及残运会期间导致工程停工的，无须支付本项停工期间监理酬金，仅工期顺延。
5.9合同期内监理酬金计取方式：除本合同内有约定可调整监理酬金的条款外，监理酬金总价干，包干总价为：     元（大写人民币：      ）；


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.9.1此含税包干总价包括但不限于监理单位为完成监理服务所发生的管理费、利润、税金（含开具税率6%增值税专用发票的费用）和履行监理合同义务的人员报酬、保险以及执行监理任务所必须的生活、办公、交通、通信、医疗、二次进退场费、设备折旧与维护等一切费用。

5.10基于监理人在合同签订前及签订时已对影响本合同及其附件约定的工程监理费用的各种因素、风险、人力资源成本及工程监理服务内容的增加、变更等情况予以完全、充分考虑。甲、乙双方同意并确认，上述监理服务含税综合单价在本合同及其附件有效期内和履行过程中为固定不变综合单价，上述监理服务含税综合单价不因任何因素、不可抗力、风险及服务内容的增加、变更等情况而调整，监理人不得以任何理由在本合同约定的监理服务含税综合单价基础上做出不利于委托人的价格、费用调整，在本合同基础上附加任何不利于委托人的条件或对本合同约定的监理服务内容、质量予以减少、降低。

5.11若监理人违反合同约定，给委托人造成损失的，应当向委托人赔偿，赔偿的范围包括但不限于公告费、送达费、诉讼费用、财产保全担保费、律师费、鉴定费、评估费、拍卖费、调查取证费、公证费、差旅费、查档费、资料复(打)印费、翻译费、跨境通讯费、专家论证费等因主张权利而产生的一切费用。
5.12监理人应当承担的违约金、赔偿金及依约应当承担的其他款项，委托人有权自行从未向监理人支付的款项（包括本合同以外委托人未付分包人的其他款项）、履约保证金中直接扣除，不足部分可以继续向监理人追偿。若监理人与委托人除本合同外另行签署了其他工程项目合同，而该类合同存在委托人为监理人垫付应由其承担的款项或应扣除的款项情形的，委托人有权在本合同应支付的进度款中直接扣除前述款项，扣除后再向监理人支付剩余款项。若监理人欠付委托人关联方款项的，委托人有权在本合同应支付的进度款中直接扣除该款项。
5.13监理酬金的支付方式：
5.13.1本合同签订后，七个工作日内向委托人一次性缴纳监理酬金总额的10%的履约保证金或银行履约保函。如监理人开具的履约保函，应在本工程竣工验收合格后28天之前保持有效，若提交履约保证金，监理人应在收到委托人、代建管理单位颁发的工程接收证书28天后向委托人申请将履约担保金无息退还监理人。
5.13.2监理人进驻现场并开始工作起满30天时，监理人向委托人、代建管理单位申请支付监理酬金总额的10%作为预付款，且提供与预付款相符的等额合法的增值税专用发票。监理人必须按约定按时一次性缴纳履约保证金或提交履约保函，否则甲方有权拒付预付款。委托人收到监理人的书面申请审核无误后30天内支付。

5.13.3中期进度款以每3个月支付一次，自监理人进场工作起计，每期进度款支付至（每个分期对应的建筑面积×每平方米监理酬金的总额/分期的服务期*3）的百分之八十五（85%），监理人在每达到付款周期时先提交进度款付款申请，委托人在收齐监理人付款申请材料之日起40个日历天内支付。预付款在中期进度款开始计算后逐期冲减，每期扣除预付款比例为发包人每期应付进度款的13%。直至全部扣清预付款为止。

5.13.4累计支付至监理酬金总额的85%（已包括此前各项各期付款）时暂停支付；本项目全部竣工验收合格后支付至监理费的90%；委托人、代建管理单位提出监理撤场要求三个月后，监理人办理所有监理工程手续，提交完整合格的竣工资料和监理结算资料并办理监理结算后支付至结算酬金的97%；监理质保期两年，从监理人退场之日起计，监理质保期满后支付至结算监理酬金的100%。

5.13.5本工程委托人或总承包单位在完成所有分包工程结算后，监理人向委托人、代建管理单位提供符合甲方要求的结算资料，委托人、代建管理单位在收到齐全、完整、有效的结算资料后的12个月内完成监理合同结算，并按本监理合同规定支付已结算监理酬金余额。
5.13.6 监理酬金（包括预付款）每期支付前，监理人须提供与合同内容相符的等额合法的增值税专用发票（税率为6%），支付至结算金额97%时，须提供至结算金额100%的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付。监理人不得要求甲方将本合同项下款项向任何第三方支付。
5.13.7监理人向委托人开具的增值税专用发票，监理人必须确保发票票面信息全部真实，内容与合同相一致。监理人开具的发票不规范、不合法、票面信息有误或涉嫌虚开发票等引起税务问题（包括但不限于发票不能抵扣税款、被认定为虚开等）的，监理人需依法向委托人重新开具发票，并向委托人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
5.13.8若因委托人原因丢失增值税专用发票联和抵扣联的，监理人须向委托人提供加盖发票专用章的专用发票记账联复印件。

监理人资质及人员配置要求

	时间
	根据现场实际施工时间，监理人应主动配置相关监理人员并告知委托人

	项目阶段
	土方、支护、桩基
	主体结构、粗装修阶段
	外墙及机电安装、土建整改
	验收整改阶段

	总监
	1
	1
	1
	1

	总监代表
	0
	0
	0
	0

	土建监理工程师
	2
	2
	1
	1

	机电监理工程师
	1
	1
	2
	1

	土建监理员
	0
	4
	2
	1

	机电监理员
	0
	1
	2
	1

	资料员
	1
	1
	1
	1

	合计
	5
	10
	9
	6


6.1 项目监理机构人员及相应职务、职称详见合同附件《项目监理机构人员一览表》。
6.2 对存在装配式构件或钢结构的项目，构件生产阶段，监理需要派专人（不能抽调现场监理人员）至装配式构件厂驻场履行构件过程质量管理和构件验收工作，且该等费用已包含在固定综合单价内。
6.3监理人为全面正确地履行本监理合同，派驻工程工地的监理人员不得少于合同中规定人数。派驻现场的监理人员应得到委托人认可，未经委托人同意不得撤离或更换，并能满足监理工作需要。如监理人擅自撤离或更换监理人员的，委托人有权按照《合同条件》约定对监理人进行处罚。

七、合同签署及地址
7.1委托人向监理人发出的全部通知、通讯往来（下统称“通知“）按照下列联系方式送达至监理人。通知人可采用当面送交、邮政特快专递、电子邮件、手机短信等方式送达。受送达方不得以未收到文件或不知情为理由拒绝履行相应责任（监理人应在收到合同的２个工作日内签署并返还签字盖章。
7.2合同各方一致确认前述联系方式亦为各方解决合同争议时接收法院、仲裁机构的诉讼、仲裁文书之送达地址，适用至争议进入民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序，以及仲裁程序。若纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准。
7.3合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
八、本合同的组成文件

本监理合同文件由以下部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释顺序如下：
8.1后期签订本合同的补充协议

8.2本合同协议书；
8.3中标通知书；
8.4招标、议标期间达成一致的往来文件；

8.5合同条件；
8.6投标文件（报价书、人员配置要求、监理大纲（另册））；
8.7甲乙双方确认的关于履行本合同的相关文件；

8.8工程建设项目廉洁协议书；
九、其他

乙方提供的通讯地址必须保证信函能够送达，若通讯地址有更改，乙方必须提前书面通知甲方。若由于乙方的通讯地址不详造成函件未能送达而引起的任何损失由乙方负全责。合同一方寄往对方通信地址之挂号信函或特快专递文件均视为受送达方已收悉，受送达方不得以未收到文件或不知情为理由拒绝履行相应责任（承包方应在收到合同的2个工作日内签署并返还甲方签字盖章，乙方不得以合同未签署为由拒绝或拖延施工），双方通信地址及联络人如有变更必须提前十个工作日书面通知对方。
本合同双方签署并盖章后立即生效。合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：广州市天河区车陂街车陂股份        乙方：*****
      合作经济联社
 （盖章）                               （盖章）
地址：                                    地址： 
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
电话：                                 电话： 
开户银行：                             开户银行：
帐号：                                 帐号：
邮政编码：                             邮政编码： 

附“营业执照复印件”、“法人授权委托证明书”、“法定代表人证明书”。
法定代表人授权委托证明书
本人      （姓名）系 ***** （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目工程监理服务 报价文件、签订合同和处理合同履行有关事宜，其法律后果由我公司承担。
有效期限：至长期止。
代理人无转委托权。
投标方名称：***** （盖单位章）
法定代表人：                         （签字或签章）
身份证号码：            
委托代理人：                       （印刷体）
身份证号码：         
202   年   月   日
注： 1.须与法定代表人身份证明同时出具。

2.须附法定代表人、委托代理人身份证复印件。
	
	


	
	


法定代表人身份证明书
投标人：*****     
单位性质：                    
地址：       
成立时间：      年    月    日
经营期限：                               
姓名：     性别：   年龄：     职务：      
系*****   （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                投标人：*****  （盖单位章或电子签章）
20   年   月   日
附：法定代表人身份证件复印件
	
	


	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第二部分、合 同 条 件
乙方的任务及工作内容
1.1  监理任务概述：对工程建设质量、进度目标、安全文明施工进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，全面维护甲方委托的项目的合法权益；为甲方提供技术方面的咨询意见，帮助甲方实现预定的质量目标、进度目标及安全文明施工的管理目标。

 除合同协议书中约定的工作内容外，监理服务还包括以下内容：

1.2施工准备阶段监理内容：

1.2.1 于分项或分部工程招标或议标阶段，负责对施工技术方案提出要求，制定质量目标及工期目标；根据甲方发展需要随时调整工程总进度计划。

1.2.2 在甲方有要求时提出独立的评估报告，对投标单位的施工组织设计进行评价，在甲方有要求时参加议标会议并澄清技术疑问。

1.2.3  协助甲方和甲方委托的总承包单位与中标的专业承包单位洽商承包合同中有关质量及进度事宜，落实安全、质量及进度目标保证措施。

1.3  施工阶段监理内容:

1.3.1  代表甲方组织图纸会审，督促本项目总承包单位及各专业承包单位按时保质完成图纸会审纪要及各方完成签署手续，每项分项或分部工程开工前向总承包单位及各专业承包单位做技术交底。

1.3.2 审查总承包单位及各专业承包单位提出的施工技术方案、施工进度计划、质量、安全保证措施等，并随时检查实施情况。按甲方要求做好各种进度、质量记录，定期向甲方提交工程情况汇报。

1.3.3  参加或代表甲方召开工程例会，检查工程质量、安全、进度，协调各承包单位之间在施工场地占用、工序交接、水电使用、公共设施使用等方面的关系，负责做好会议纪要并在会议后2个工作日内提交给甲方。

1.3.4  督促检查总承包单位、各专业承包单位、供货单位严格执行承包合同、供货合同、国家工程技术标准、施工规范，对违规操作及违章施工提出处理意见或立即作出处理。

1.3.5  检查工程使用的主要设备及材料是否符合设计图纸或标书所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格核查材料、构配件的出厂合格证明、材料检验、试验证明，做好记录及归档技术资料收集工作。

1.3.6  做好隐蔽工程的检查和验收。组织设计单位和总承包单位、各专业承包单位进行工程竣工初步验收，协助甲方和总承包单位、各专业承包单位提出竣工验收申请报告。

1.3.7  按甲方要求定期检查和汇报工程实际进展情况，审核总承包单位、各专业承包单位、供货单位进度报表及付款申请，并提出付款建议。

1.3.8  做好现场的技术经济签证工作，对各种现场签证的真实性及准确性负责。

1.3.9  按照现行规定督促总承包单位、各专业承包单位、供货单位做好安全、文明施工工作，对违反者采取处罚措施。

1.3.10  参与处理工程质量、安全事故，监督事故处理方案的实施。

1.3.11  督促、审查总承包单位、各专业承包单位、供货单位规整技术资料，确保归档资料符合政府有关规定要求，并将完整的竣工资料移交甲方，并协助甲方取得广州市城市档案馆的《工程档案移交证明书》。

1.3.12  协助甲方办理向政府相关部门的工程报建（包括人防报建）、竣工验收及施工过程中可能发生的一切手续，并协助甲方与城管、质监等政府主管部门的协调工程。如人防工程因乙方资质或其他原因未能完成报建工程，甲方有权委托第三方有资质的单位承接其工作内容，由此所产生的费用，由乙方监理酬金中扣除。

1.3.13  做好工程结算资料收集工作。

1.4  施工全过程安全生产监理内容：

1.4.1  乙方应根据法律、法规、及现行工程建设的强制性标准和建设工程监理规范的要求，编制包括安全生产监督管理方案的项目监理规划，明确安全生产监督管理工作的范围、目标、内容、工作程序、制度和应对措施，以及人员配备计划和职责等。

1.4.2  对中型及以上项目或危险性较大的分部分项工程，监理工程师应当编制安全生产监督管理实施细则。实施细则应当明确安全生产监督管理工作的特点、方法、措施、控制要点、和目标等，并制定对施工单位安全技术措施的检查方案。
1.4.3  监理工程师应审核施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合安全生产强制性标准要求，并签署意见。审查的主要内容包括但不限于：

1.4.3.1 施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合标准规范要求；

1.4.3.2 土方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除等分部分项的安全生产技术措施和安全专项施工方案是否符合标准规范要求；

1.4.3.3 施工现场临时用电施工组织设计或安全用电技术措施和电气防火措施是否符合标准规范要求；

1.4.3.4 冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合实际需要；

1.4.3.5 施工总平面布置图是否合理，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置及排水、防火措施是否符合安全技术标准和文明施工的要求；

1.4.4 监理工程师应检查施工单位安全生产保证体系、安全生产规章制度的建立、健全情况，督促施工单位检查各分包企业的安全生产制度。

1.4.5 监理工程师应当审查施工企业资质和安全生产许可证是否合法有效。

1.4.6 监理工程师应当审查项目经理和专职安全生产管理人员是构具备资格，专职安全生产管理人员的配备是否满足相关要求。

1.4.7 监理工程师应审核特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书。

1.4.8 监理工程师应审核施工单位应急援救预案和安全防护措施费用使用计划。

1.4.9 监理工程师应监督施工单位按照施工组织设计中安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

1.4.10 监理工程师应每天定期巡视检查施工过程中危险性较大工程作业情况。

1.4.11 监理工程师应核查施工现场建筑施工机械和安全设施的验收手续，并由总监在验收记录上签署意见。

1.4.12 监理工程师应检查施工现场各种安全标志和安全网架设、临时用电设备的安全防护、文明施工措施是否符合有关工程技术标准规范要求。

1.4.13 监理工程师应督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加甲方组织的安全生产专项检查。

1.4.14 在施工阶段，乙方应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，乙方应及时下达工程暂停令，要求施工单位立即停工整改，并同时报告甲方。隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。检查、整改、复查、报告等情况应当在监理日记、监理月报中记载。

甲方的责任和义务
2.1  全力支持乙方的工作，为乙方公正、独立地开展监理工作创造条件。

2.2  及时提供足够份数的设计文件（图纸、设计说明、设计方案等）供乙方使用。

2.3  提供乙方一份列入监理范围的承包工程合同供乙方检查、督促承包工程合同执行情况。

2.4  按本合同规定支付监理酬金。

乙方的责任和义务
3.1  按照本合同确定的服务内容全面履行乙方的专业职责，公正、独立地开展监理工作。

3.2  全面维护甲方和本项目的利益，确保实现质量目标和工期目标。

3.3  按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对建设工程安全生产承担监理责任，确保实现安全文明施工。

3.4组建符合甲方要求的监理机构，配备足够的人力和必要的设施、设备、装置以有效地、正常地进行日常工作。尽可能维持监理部技术人员的稳定。

3.5针对不同工序，选择合适的监理方式进行工程监理。需要以旁站形式监理的，必须进行旁站。

3.6  每日填写监理工作日志，在甲方要求时随时交付检查。

3.7  定期（按甲方要求可分周、旬、月）提交监理工作报告。

甲方的权利
4.1  监理机构的人员组成须经甲方批准，任何资历不足以担任其职位的人员，甲方有权要求乙方更换，而乙方必须在2个日历天内提出替补人员供甲方批准。

4.2  对于现场工作后证实不称职或不尽职的监理部人员，甲方有权提出撤换要求，而乙方必须在2个日历天内提出替补人员供甲方批准。

4.3  甲方有权随时检查监理人员的工作及其工作效果，并可随时检查其工作记录，在甲方认为不满意时有权提出整改要求。

4.4  甲方根据本工程需要有权授予乙方职权，并根据实际情况改变乙方的职权范围。

4.5  甲方对乙方提交的工作报告有疑问时，有权要求乙方作出解释。若乙方未按照甲方要求完成当期监理任务，甲方有权扣留当期一定比例的监理酬金。

4.6若甲方修改本工程项目发展计划，导致本工程或其中部分工程竣工延期，乙方在向甲方提出申请并获得批准后可减少部分监理人员或撤离所有监理人员及其监理设施，甲方无须因此向乙方补偿任何费用（包括工程重新开工后的二次进场等费用）。如因前述原因导致本工程停工的，停工期间按第一部分第五条5.8款处理。
乙方的权利
5.1  乙方在本合同中对应于甲方的权利

5.1.1  在乙方按照本合同履行其责任和义务后，有权得到按本监理合同确定的监理酬金，并有权要求甲方在本监理合同规定的期限内支付。

5.1.2  乙方有权要求甲方无偿提供开展监理工作所必须的设计文件和有关资料，但要求提供资料的份数和提出的时间必须是合理的。如甲方未能在合理的时间内提供此类设计文件和资料，则乙方对可能由此造成的质量、进度失控不直接负责任。

5.1.3  乙方在获得甲方批准前提下有权行使质量否决权。质量否决权包括由此延伸的停工整顿、工程款暂不支付、工程款减额支付等处罚措施。在甲方或总承包单位提出更换施工单位的处罚措施时，为甲方提供参考意见或处理遗留问题。

5.1.4  乙方有权对甲方发出的有关工程提示提出疑问并阐明自己的看法，同时提请甲方决定是否执行此指示。

5.2  乙方对应于总承包单位、各专业承包单位、供货单位的权利

5.2.1  乙方有权对总承包单位、各专业承包单位、供货单位的任何工序、材料、机械设备的质量进行监理，任何未经乙方同意的材料、工序、机械设施不得使用或用于本工程。

5.2.2  乙方有权根据工程实际需要指示总承包单位、各专业承包单位改变工序、加快施工进度以保证承包工程乃至整个的工期目标，但发出指示应该是在维护甲方最大利益并获得甲方批准前提下进行的。

5.2.3  乙方有权对总承包单位、各专业承包单位行使质量否决权，甲方应给予支持和配合。

5.2.4  乙方有权审核总承包单位、各专业承包单位的施工技术方案、质量保证措施等，如有必要可责成总承包单位、各专业承包单位修订其文件以达到工程需要。

5.2.5  乙方有权对总承包单位、各专业承包单位、供货单位的安全文明施工随时进行检查，并可责成总承包单位、各专业承包单位、供货单位整改甚至采取处罚措施。

5.2.6  如乙方认为有必要，可对总承包单位、各专业承包单位、供货单位采取罚款处理措施。罚款通知书应经甲方确认后方能下发，该罚款在向相关单位支付最近一期工程款时扣除此笔罚款。

六、因转让、转包造成业主损失
因乙方擅自转让、转包本合同或其中任何部分，甲方有权独自决定是否终止合同。如甲方决定终止合同，则甲方有权按本合同监理酬金总额20%向乙方计收违约金，且将停止支付乙方任何工程款项。只有当乙方已清偿因其转让、转包本合同造成的甲方的损失后，或当作乙方欠款并由甲方在其应支付乙方款项中扣除后，如有余额部分，甲方方可支付乙方；不足部分将作为乙方所欠甲方的债务，甲方可向乙方追讨。

七、违约责任
7.1  乙方应督促其员工保持与总承包单位、各专业承包单位、供货单位正常的工作关系，不得以公司或个人名义收取总承包单位、各专业承包单位、供货单位的好处、回扣或其他利益。若以公司名义收取总承包单位、各专业承包单位、供货单位好处、回扣的，甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金5万元或终止合同或二者并行。

若以个人名义收取总承包单位、各专业承包单位、供货单位好处、回扣的，乙方必须立即撤换责任人；由此造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。情节严重者移交司法部门处理。

7.2  乙方应尽心尽职地履行其本监理合同义务。对于承包工程之工序、分项、分部工程、材料、半成品、成品出现质量偏差的，乙方应强制总承包单位、各专业承包单位、供货单位进行返工、整改、退货返供以达到承包项目合同规定的质量标准。

乙方如事先疏于监理，或失职，导致工程质量不符合合同要求或发生安全事故，甲方有权要求乙方支付2-10万元违约金。如导致工程出现不能修复的永久性质量缺陷或将不合格之工序、分项、分部工程、材料、半成品、成品等判为合格并验收的，甲方有权要求乙方按照监理酬金总额20%支付违约金并承担责任。工程验收后，若因质量问题出现返修，甲方将视返修次数、质量问题的严重程度及给甲方造成的损失对乙方处以2000元～10000元/次的违约金。

7.3  如因乙方的指令错误、明显失职、渎职造成甲方损失，乙方应向甲方按照监理酬金总额20%支付违约金和承担赔偿责任。

7.4本项目每份涉及需乙方签字的工程变更、补充协议、签证等一切文件、资料、证明等（含有关经济和工期索赔、补偿的一切函件、签证、资料等），在乙方签完后应交甲方工程部下发（并须与甲方形成流水号的交接过程的书面记录），不得直接转交总承包单位、各专业承包单位、供货单位。如因监理公司未经甲方工程部直接返还总承包单位、各专业承包单位、供货单位而造成的任何损失，将由乙方自行承担。或因未与甲方形成流水号的交接过程书面记录的文件、资料、签证等一切书面资料造成甲方、总承包单位、各专业承包单位、供货单位的任何损失，将由乙方自行承担。若本条例未能在本项目监理服务过程中有效执行，则监理将被视为违约，每发生一次将处以人民币5万元的违约金。

7.5本项目监理总监不得兼任其他项目任何职务及工作，四个地块可兼任但需满足政府、地方规范，若违反此规定将处以人民币2万元违约金处罚。且此违约行为应立即停止并及时解除该兼职事项，若该行为不能在甲方发现后3个工作日内有效完成，则甲方有权在发现该违约行为的第4个工作日起处以人民币5仟元/天的违约金（直至该事项处理完毕为止），若本合同的合同金额不足以抵扣违约金时，不足部分的违约金甲方将作为债务向乙方进行索偿。

7.6任何的会议记录（甲方明确无需乙方签字盖章的除外）、工程进度款、任何涉及经济及工期的签证、函件、证明等一切书面资料均须本项目监理总监本人签字（不允许代签）并加盖授权章或法人章方能视为乙方完成对上述资料的监理服务，并应对上述资料的真实性、准确性（仅签证适用）负责，若未能完成以上约定所造成甲方、总承包单位、各专业承包单位、供货单位的任何损失，将由乙方自行承担。

7.7监理在审批任何签证、进度款、施工方案等书面资料须在接收后的2个工作日内完成审批，提交书面资料不符合要求的应书面说明原因并在接收后的1个工作日内退回，若因乙方原因未按约定的工作效率完成审批，导致上述书面资料审批延误而造成甲方、总承包单位、各专业承包单位、供货单位的任何损失，将由乙方自行承担。

7.8
乙方应按合同约定建立监理机构、派驻监理人员和投入设备。乙方未按合同约定建立监理机构、派驻监理人员和投入设备，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任，具体约定为：

7.8.1 在甲方书面通知乙方进场后5个工作日内，乙方承诺的项目总监不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，甲方将要求乙方作出书面解释，并保证人员限期到位，同时乙方承担人民币2,000元/天的违约金，直至乙方按合同要求执行完毕或合同终止；若乙方拒绝配合甲方的要求，则甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按照监理酬金总额20%支付违约金，且要求乙方承担因此造成甲方、总承包单位、各专业承包单位、供货单位的任何损失。

7.8.2 乙方未按承诺建立监理机构、派驻监理人员和投入设备，或投入的人员、设施未严格按合同约定执行，甲方将要求乙方作出书面解释，并保证人员、设备限期整改到位，同时乙方承担：（a）总监或总监代表未按承诺的专业、资历、资格、年龄结构到位：人民币10,000元/人*月的违约金（直至乙方按合同要求执行完毕或本合同终止为止）；（b）监理人员未按承诺的专业、资历、资格、年龄结构到位：人民币5,000元/人*月的违约金（直至乙方按合同要求执行完毕或本合同终止为止）；（c）乙方投入设备不满足配合工程进度的监理工作所需：人民币5,000元/人*月的违约金（直至乙方按合同要求执行完毕或本合同终止为止），同时甲方认为必要时有权按合同约定执行。若乙方拒绝配合甲方的要求，则甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按照监理酬金总额20%支付违约金，且承担因此造成甲方、总承包单位、各专业承包单位、供货单位的任何损失。

7.8.3乙方在本项目施工阶段中途需更换项目总监的，乙方必须提前10个工作日向甲方提出书面报告，并须附送替换人员的名单及其相关资料（替换人员的资历须与被替换人员相当），经甲方审核书面同意后进行调换；乙方未经甲方同意，擅自更换总监或总监代表，而事件发生后3个工作日内未能提供被更换的项目总监或总监代表无法履行本岗位职责的证明资料，并被甲方所接受，乙方必须承担人民币100,000元的违约金，同时在发现此违约行为当天起按总监/总监代表人民币5仟元/人*月进行处罚（直至乙方按合同要求执行完毕或本合同终止为止），并按甲方提出的期限整改。乙方拒不配合，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的甲方的损失。

7.8.4监理机构专业监理工程师及监理员变动，乙方必须提前10个工作日向甲方提付书面报告，并须附送替换人员的名单及其相关资料。

7.9 乙方、派驻项目总监及监理机构人员均不获授权对项目任何工期延期及工程经济签证作出决定。

八、保险
8.1  乙方的工作人员人身、财产安全概由乙方全权负责，乙方须按相关规定为本单位之本项目工作人员及财产购买人身险和第三责任人险及其他相关保险。

8.2  乙方工作人员应做好自身的安全防范工作，所需安全帽、安全带或其它安全装备由乙方负责购买并维护。

8.3  因不可抗力导致乙方人身伤亡、财产损失的，如已由工程一切险和第三者责任险承保的，按保单规定向保险公司索赔，保险公司赔偿部分之外的由乙方全部承担。如未承保的，概由乙方负责。

九、人员配置及更换
9.1甲方对乙方人员资历要求，甲方对乙方本工程办公配备要求，详见合同相关条款约定。

9.2在任何阶段，甲方有权按合同要求乙方对现场监理部人员数量、专业、资历、资格、年龄结构等作合理的配置。

9.3总监应常驻现场，每周在工地上班时间不少于5个工作日，其中每周例会必须参加且主持会议；不得随意离开施工现场，如需离开施工现场，需经甲方批准。

9.4在本工程验收完成前，专业监理工程师驻工地的每天正常工作时间（8:00～ 18:00）不得少于8小时；且只要承包人在施工，乙方必须有相应专业监理工程师驻施工现场

9.5甲方建议乙方在其工作的全过程配备专职文员；如甲方认为乙方文件体系不符合甲方要求，有权强制乙方配备专职文员。

9.6 甲方现场管理人员更换：如甲方需要更换与执行本合同有关的主要人员，应及时书面通知乙方。

9.7 乙方人员更换：乙方应确保内业资料的连续性及完整性，现场监理人员总体流动率应保持稳定。如乙方原因导致本工程主要监理工作人员更换的，乙方应及时安排相应的接替人员，完成工作交接并确保对现场工作开展不造成影响情况下，并报甲方批准。

如甲方要求乙方更换职员，则甲方必须以书面形式，向乙方详述更换理由，并经双方协商同意后实施。

9.8甲方有绝对权力对无法履行本职岗位的本项目所有监理管理人员进行更换，乙方应配合及绝对服从。无法胜任的状况包括但不限于：a) 该监理管理人员已与乙方解除劳动关系的；b) 该监理管理人员经甲方认定无法胜任其本职岗位的；（c）其他为甲方所接收的状况。

十、奖励与追责
10.1  本工程质量标准：合格、满足国家现行有关规范、规定及行业标准。

十一、本监理合同的变更、中断和终止
11.1  如果实际情况变化，致使本监理合同条款需要变更，则任何一方可提出本监理合同变更请求。双方协商，达成一致意见后，签定正式补充协议，则变更成立。变更前的有关条款作废，以变更后的条款为准。

11.2  若本监理合同一方严重不按合同履行责任和义务，则另一方应提前十四个日历天，以书面形式，明确通知对方合同终止日期。

11.3  本监理合同规定的双方责任和义务履行完毕时，合同自然终止。

11.4  由于不可抗力，例如台风、地震、火灾、水灾、爆炸、公敌行为、战争、传染病和封锁等造成的不可抗影响，致使甲方或乙方未能履行合同或履行合同规定的义务，受影响的一方必须就不可抗拒力影响详情，以书函或电函通知另一方，并应在其后的十四个日历天内，将有关机关签发的证明寄予另一方，以供确认；若不可抗力影响，持续超过一百二十个日历天，双方必须协商解决合同的继续履行问题及相关事。

十二、本监理合同一般规定
12.1  转让

14.1.1  除本监理合同应支付的款项外，没有甲方的同意，乙方不得将本合同涉及到的利益转让给第三方。

14.1.2  没有对方的书面同意，无论甲方或乙方均不得将本监理合同规定的义务和利益转让给第三方。

12.2  版权

甲方与乙方均应做好本工程版权保护工作。乙方对自己编制的所有文件拥有版权，甲方有权对本工程施工管理等有关的文件资料享有使用或复制的权利。乙方亦不得将甲方提供的工程资料用作他处。

12.3  保密

乙方或监理人员不得泄露甲方要求保密的信息、资料和合同，否则承担一切责任。乙方或监理人员泄露甲方要求保密的信息、资料和合同，包括但不限于将设计文件、各类合同、工程资料复印后泄露，或将其中信息内容以任何途径泄露等，视为乙方严重违约，乙方承担人民币5万元/次的违约金，并承担由此造成甲方的一切损失。

12.4  利益的冲突

除非甲方另有书面同意，乙方及其职员不应接受本监理合同规定以外的与监理项目有关的报酬，乙方不得参与可能与本监理合同中规定的甲方利益相冲突的任何活动。

12.5  通知

本监理合同中提及的有关通知以书面形式为准，通知可由人员递送或邮寄，但须有书面回执确认（或签收）；也可通过电话传达，但随后要用书面形式确认。

12.6  许可证

乙方负责办理本工程监理地方注册手续（包括取得本项目工程《监理许可证》等）。

十三、乙方现场办公及临时设施
13.1 总承包人或甲方提供现场办公场所。甲方不负责住宿、水电网络、监理伙食费用。

13.2  乙方需自行配备办公设备及工作所需的工器具，不少于以下要求：

13.2.2  足够数量的电脑（其中台式电脑若干台，笔记本电脑一台）、打印机及复印机一台。

13.2.3  纸张（包括白纸和公司信头纸）。

13.2.4  一定数量的文件柜。

13.2.5  乙方所有人员的移动电话并保持常开状态。

13.2.6  监理工作所需的测量及日常检测工器具等

13.3  所有须由乙方提供的设施，乙方开始工作时必须配置。如未按上述要求配置则甲方有权代购买，按实际购买的费用并另加10%作为采保费，上述费用将从乙方之开办费或预付款中扣除。所有办公或工作需要的而非甲方免费提供的设施均由乙方自行配备。

13.4  甲方提供的现场设施，合同期满后7日内，乙方应将甲方提供的设施无损坏全部退还。

13.5  所有与完成本工程监理服务有关的设施、设备、用品、工器具、耗材、检测测量仪器等，均由乙方自备，所发生费用均包含在本合同监理报酬内。

十四、法律适用
合同协议书、本合同文件与凡与合同协议书、本合同文件有关的文件适用中国的法律法规和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规、规章，以及地方政府所属部门或授权机构发布的规定。中国法律指中华人民共和国大陆地区的法律，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律。

十五、争议解决
在监理合同执行期间，无论双方发生何种纠纷，应以互相谅解、协商解决为原则。如协商无效，则任何一方可向本工程所在地广州市天河区人民法院提请诉讼。

第三部分、工程建设项目廉政协议书
工程项目名称：广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目工程监理服务
工程项目地址：广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北
建设单位（甲方）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社
监理单位（乙方）：**********
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲乙双方的责任
1.1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2、严格执行建设工程项目施工监理合同，自觉按合同办事。

1.3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。

1.4、发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3、不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5、不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

3.1、不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任
4.1、甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、本责任书作为工程施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
六、本责任书的有效期与施工监理合同的规定相同。
（以下无正文）
甲方单位：广州市天河区车陂街车陂股份     乙方单位：**********  
合作经济联社                                
（盖章）                                （盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
地址：                                   地址： 
电话：                                   电话：
年   月   日                              年   月   日

第四部分、报价书
	项目名称
	广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目工程监理服务

	投标单位
（盖章）
	
	法人营业执照证号
	

	广州市建设监理单位注册证书号
	
	资质等级及证书号
	

	每平方米监理酬金（含税）
	      元/㎡

	项目建筑面积
	      ㎡

	增值税税率（%）
	   %

	投标包干报价（含税）每平方米监理酬金（含税）×项目建筑面积
	       元

	监理服务期
	按招标文件要求
	监理质量目标
	按招标文件要求

	驻场人数（人）
	 
	监理工程师人数（人）
	 

	拟委派的项目总监理工程师
	姓    名
	

	
	技术职称
	

	
	注册证号
	

	需要建设单位提供的配合条件
	无

	投标单位法定代表人
（签名或盖章）
	
	授权委托人
（签名或盖章）
	


注：
1.报价全部以人民币报价，所有报价均保留2位小数（如表格中的价款在2位小数后仍有数值的，2位小数之后的数值不作四舍五入，且不参与计算）；
2.需按格式提供每平方监理酬金成本明细表。
投标单位：（盖公章）  
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：                                   
投标日期： 20  年   月  日


