大湾区数联未来创新基地建设项目勘察设计招标公告

### 1.招标条件

本招标项目大湾区数联未来创新基地建设项目勘察设计已由广州市番禺区发展和改革委员会以由项目代码：2506-440113-04-01-977104批准建设，项目业主为广州番禺产投建设管理有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为广州番禺产投建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1  招标项目概况

2.1.1  招标项目名称：大湾区数联未来创新基地建设项目勘察设计。

2.1.2  工程建设地点：广州市番禺区新造镇广州国际创新城一期C地块三。

2.1.3  工程建设规模：本项目拟用地面积约22亩，总建筑面积约8.5万㎡，地下室面积约11040㎡，建筑层数约21层，建筑高度约90m。主要建筑物包括研发总部大楼、孵化加速空间及园区包括基坑及基坑支护、建筑、结构、电气[含外电接入（需设计接至主管部门指定接入点）、永久用电（含报装工作）、绿色建筑设计及标识（如有）、建筑内部高低压变配电系统（含充电桩）、动力、照明配电、火灾自动报警系统、智能化消防应急照明和疏散逃生指示系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），电力等管线综合平衡等]、装饰装修（含室内精装修）、给排水、空调通风、燃气系统、厨房工程、导视系统工程、建筑弱电智能化系统工程、机房工程、环保工程、幕墙工程、泛光照明、消防、防雷、人防、电梯、土方平衡、室外及配套工程（室外绿地）配套等。

2.1.4  项目批准文件：2506-440113-04-01-977104

2.1.5  投资总额：工程总投资约56730.09万元，工程建安费约37282.25万元。

2.1.6  资金来源：企业自筹

2.1.7 标段划分：本项目设1个标段。

2.2 招标范围及招标内容：

2.2.1招标范围及招标内容：根据基础资料等要求，完成项目建设范围所涉及建设内容的全部勘察设计工作，主要包括：

2.2.2工程勘察内容：

（1）工程勘察内容：包括但不限于初步勘察、详细勘察（包括岩土工程勘察、剪切波速实验、地下管线探测、控制点购买等）和超前钻工作（如有），工程测量（含土石方设计阶段测量、室外道路测量），地下管线、建（构）筑物和障碍物工程物探、水文地质勘察等工作，以及对应方案设计（含深化设计）、规划设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求。

（2）勘察单位中标后应及时开展地下管线探测工作，根据图纸和现场情况探明地下管线和地下建构筑物分布，为编制勘察大纲和地质详勘进场作业提供参考意见。地下管线探测工作内容包括：

①包括但不限于查明项目用地范围内排水管、供水管、消防管道、电缆线、通信线、燃气等所有地下管线的分布情况，以及探明雨水和污水接入井的位置和标高，编制场地地下管线成果图等相关工作。

②若项目用地范围内有市城规院地下管线记录，则需提供市城规院综合地下管线图纸质版和电子光盘各一套，且地下管线探测单位探测成果需叠加在市城规院综合地下管线图上，并予以区分。

③根据修规方案，将建筑物平面转折点用界钉固定标注在现场场地内，并将建筑物平面叠加在探测成果平面图中。

④地下管线探测面积包干，具体位置和范围由可研编制单位与勘察单位商定。

⑤地下管线探测实施前，地下管线探测方案应经招标人和可研编制单位审核同意。

⑥现状摸查及编制摸查报告：报告包含但不限于项目概况、项目现状、地下管线、周边市政条件、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经招标人审核通过后视为完成。

2.2.3工程设计内容：配合可研报告编制单位及项目策划单位完善方案优化，完成本项目可研报告范围内各专业报建报批技术文件的编制和报建工作，各相关专业的方案设计及优化、初步设计及概算编制、施工图设计（含基坑开挖及支护）、专业工程深化设计光伏（如有）、绿色建筑设计及标识（如有）、负责构建建筑信息模型（BIM）、装配式建筑设计（如有）、海绵城市、对专项设备设施的设计配合、变更设计、施工阶段配合、制作设计模型及沙盘[总体（含主体）沙盘模型1：100，具体以甲方需求为准]等，设计内容以可研报告和经批准的初步设计概算中所列的有关工程内容为准。包括但不限于以下：

1）根据项目报建需要完成大湾区数联未来创新基地建设项目方案、修建性详细规划和管线综合规划，配合本项目《建设工程规划许可证》和《建设工程规划条件核实意见书》等报建技术文件，以及人防、消防、环评、卫生防疫、航空、防雷、地铁设施保护、海绵城市专篇等专业报建技术文件的编制工作，报建技术文件包括各专业管理部门要求的纸质版文件和电子报建文件，并符合其有关规定和要求；

2）新建主体建筑、附属设施的设计方案（含效果图）、方案深化、初步设计、施工图设计（含施工过程的设计变更），包括基坑及基坑支护、建筑、结构、电气[含外电接入（需设计接至主管部门指定接入点）、永久用电（含报装工作）、绿色建筑设计及标识（如有）、建筑内部高低压变配电系统（含充电桩）、动力、照明配电、火灾自动报警系统、智能化消防应急照明和疏散逃生指示系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），电力等管线综合平衡等]、装饰装修（含室内精装修）、给排水、空调通风、燃气系统、厨房工程、导视系统工程、建筑弱电智能化系统工程、机房工程、环保工程、幕墙工程、泛光照明、消防、防雷、人防、电梯、土方平衡、室外及配套工程（室外绿地）等以上未列出但与本项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工程的专业和专项设计。

3）室外市政、园林工程设计[项目范围内的室外道路与硬地广场、园林景观绿化（包括园艺景观塑造）、室外管线设施工程（包括给排水系统、消防系统、供电系统、通讯接入系统、燃气工程）、照明及泛光系统、围墙、污水处理、环卫设施、调蓄池、停车场等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计、软基处理、场地与市政道路临时接驳设计等]的方案设计、初步设计、施工图设计及管线综合等。

4）建筑节能与新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑及标识（如有）、海绵城市、BIM等专项工程设计，项目设计全过程须应用BIM技术。

5）造价文件编制服务：按照限额设计要求，完成本项目招标范围内工程投资方案设计估算、初步设计概算等造价文件的编制并按照发包人移交的设备与信息化建设内容概算文件，汇总形成项目整体概算文件并配合完成报审工作，协助发包人取得相关部门的批复意见。还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。

6）技术配合工作：发包人后续各类招标工作配合、施工配合、现场服务、竣工验收及、结算及财务决算、相关专题研究等；配合设计审查（概念方案审查、设计方案审查、初步设计审查和施工图设计审查）及相关配套设计服务（包括不限于修详通、报建通、竣工通）等项目全过程的设计服务。

7）报建配合工作：配合发包人向政府有关主管部门办理规划、人防、消防、环评、卫生防疫、防雷、航空、地铁设施保护等专业的报建和验收手续及相关协调工作。报建和验收手续所需的书面文件和电子文件由承包人自行负责（除前期已取得的有关批准资料外），并应根据报建和验收主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，发包人配合承包人完善有关资料。

8）设计配合工作包括临时道路、施工围墙、施工便道、施工便桥、临时板房、临水（临时外水）、临电（临时外电）、施工总平面等设计工作。

9）现场服务：现场指导与监督、施工配合（含派设计代表驻现场），及时处理现场设计问题。

10）用于材料、设备、施工等招标内容的技术文件编制；

11）协助提供工程实体质量监督抽测及监测等咨询工作的招标要求（包括技术要求及清单、预算）等；

12）工程概算编制服务。根据审核完成的初步设计方案做好工程概算编制工作，概算的编制采用清单模式。

13）装配式建筑设计（如有）：设计方案需落实装配式建筑设计，满足广东省《装配式建筑评价标准》等有关文件要求。

14）BIM技术运用：根据发包人要求负责整个设计过程运用BIM建筑信息模型，运用BIM检查初步设计、施工图设计中的错、漏、碰、缺，利用BIM技术进行管线综合平衡设计，需达到满足相关政策要求的深度。

15）其他配合工作：

①参加各类协调、论证、评审等会议，项目负责人及各专业负责人须到会，负责会议有关汇报文件、展示文件的制作和汇报。

②参加由发包人组织的专家评审，评审专家劳务费用由承包单位负责。

③对材料、设备的选型提出合理化建议。

各阶段的勘察、设计工作的服务深度需满足现行国家、省、市有关规范规定以及有关职能审批部门的要求。具体工作内容及要求详见本项目的项目可行性研究报告、设计任务书及合同条款的有关约定。

### 3.勘察设计服务期限、工作目标：

3.1勘察服务期限（含外业和内业，出正式版勘察报告）：收到发包人发出的进场通知后不超过30日历天内提交勘察成果文件。

3.2设计服务期限：设计总工期150日历天内提交全部设计成果文件。

（1）方案设计：合同签订之日起且提供确认版产品策划报告后30日历天内完成中标设计方案修改完善工作，并协助发包人确定设计方案；方案设计批准后10日历天内完成单体方案报建文件；

（2）初步设计（含概算）：方案设计技术审查批准后45日历天内完成初步设计及概算编制工作，其中主体结构部分须达到施工图深度；

（3）按照发包人、施工图审查单位、评审专家意见对初步设计（概算）修改完善：5日历天；

（4）施工图设计：初步设计审查通过后15日历天内完成施工图（基坑工程）设计工作；初步设计审查通过后45日历天内完成其他施工图设计工作；

（5）施工图完成后15日历天内配合完成施工图审查工作。

3.3工作目标：

（1）投资控制目标：在保证设计质量的前提下，全过程实行限额设计,在包含完整批复初步设计概算全部建设内容的前提下，必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制初步设计和施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破投资目标。

（2）质量标准：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

（3）绿色建筑目标：符合相关规范技术标准等要求。

### 4. 投标限价

4.1工程勘察设计费最高投标限价为865万元，其中：工程勘察费最高投标限价为75万元（工程勘察费综合单价最高投标限价为120元/米）；工程设计费最高投标限价为790万元；

投标人的投标报价高于总价限价、各分项限价及投标单价限价的均为无效标。项目应实行限额设计。

注：1.工程勘察设计费最高投标限价包含

（1）向建设主管部门购买测量控制点（不少于3点，其中1个点带高程坐标）的费用；

（2）用于项目前期与设计有关的各类专家评审费用；

（3）税费；

4.2工程勘察费用，按照承发包双方确认的实际岩土钻探工程量乘以中标综合单价结算[该综合单价包括但不限于详勘、超前钻（如有）、地下管线探测、工程测量、剪切波速试验、抽水试验、设备人员进退场、水电、人员交通住宿、安全文明等工作]，该综合单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、青苗补偿、修筑钻机通行简易道路等全部费用。工程勘察费综合单价不得高于120元/米（工程量按在合同实施期间实际完成的经招标人确认的合格工作量结算），由投标人自行报价。另勘探布孔图及钻孔进深应满足设计提出的技术要求，并报发包方核准。若工程勘察费结算价超出工程勘察费概算评审价或工程勘察费最高投标限价的，按工程勘察费概算评审价或工程勘察费最高投标限价两者较低的价格进行结算。最终结算价以发包人委托的评审机构审定结果为准。

4.3工程设计费按结算工程建安费评审价与项目可行性研究报告工程建安费进行等比例换算，以此作为工程设计费结算依据，同时，对工程设计费支付情况进行复核，多退少补。工程设计费等比例换算方法为，根据投标人的工程设计费费率（中标工程设计费费率=中标设计费金额/项目可行性研究报告工程建安费），工程设计费包干结算金额=结算工程建安费评审价×中标工程设计费费率。若工程设计费结算价超出工程设计费概算评审价或工程设计费最高投标限价的，按工程设计费概算评审价或工程设计费最高投标限价两者较低的价格进行结算。最终结算价以发包人委托的评审机构审定结果为准。

### 5.投标人资格要求

5.1　投标人（若为联合体投标，指联合体各方）具有独立法人资格，持有企业营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或香港进行商业登记的证明文书（仅限香港企业单独参与本项目投标的提供），按国家法律经营，投标人代表被授权有效。

5.2 投标人应同时具备建设行政主管部门颁发的以下①、②资质证书：

①工程勘察综合甲级资质，或具有岩土工程专业甲级资质，或具有岩土工程（岩土工程勘察）专业甲级资质。

②工程设计综合甲级资质，或工程设计（建筑行业）甲级资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，或建筑设计事务所资质。

香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目相应的勘察资质和设计资质要求。

注：（1）国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《住房城乡建设部关于印发〈工程勘察资质标准〉的通知》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。

（2）工程勘察、设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）执行。

（3）香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。香港企业须提供满足招标文件要求的相应资质证书及备案证明资料。

（4）投标人的资质不在有效期内，资质延续手续已通过政府有关部门核准的，投标人需提供经核准延续的相关证明材料；资质延续手续未通过政府有关部门核准的，投标人需提供延续申请的相关证明材料（如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等可以证明已经办理核准延续手续的相关证明文件），未能按要求提供相关资料的，视为资质已失效。

5.3 外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

5.4 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）已在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟委派的项目负责人须是本企业（若为联合体投标，指联合体主办方）信用档案中的在册人员。（信用档案办理详见《广州市住建行业信用管理平台勘察企业信息录入办理指引》、《广州市住建行业信用管理平台设计企业信息录入指引》。）

5.5 投标人委派的项目负责人须具备一级注册建筑师资格（或备案的业务范围相当于一级注册建筑师的香港专业人士）。项目负责人需提供招标公告发布之日起前一个月（2025年7月）在本单位交纳的社保证明文件，退休返聘人员需提供退休及返聘证明。

注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。香港专业人士须提供满足招标文件要求的相应执业证书及备案证明资料。

5.6 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：投标人可以组成联合体投标，但只接受最多由三家单位组成的联合体，组成联合体投标的须由负责提供项目负责人的单位作为联合体投标主办方。联合体各方（包括主办方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。若联合体投标的应签订《联合体共同投标协议》（格式详见本招标公告附件），明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，组成联合体承接的投标人，其人员、机械设备、物资等资源性指标可合并计算。除《联合体共同投标协议》须联合体各方均签字盖章外，其余文件均可由联合体主办方签字盖章即视作符合要求。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。组成联合体承接的投标人。

5.7 信誉要求：投标人（若为联合体投标，指联合体各方）未被纳入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。本项评审投标人无需提供资料，资格评审时按广州公共资源交易中心交易系统比对的结果进行评审。

注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。

5.8 其他要求：投标人不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形（根据《投标人声明》进行评审，投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中《投标人声明》规定的格式填写并加盖投标人公章）。

### 6.未中标单位经济补偿及补偿金额：

6.1本工程不设投标补偿，投标费用由投标人自理（包括但不限于未中标的投标单位的设计方案，初步设计的设计费用等）；

### 7.发布招标公告、招标文件获取：

7.1 发布招标公告时间（含本日）：2025年08月12日00时00分至2025年09月01日11时00分。（北京时间，下同）

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

凡有意参加投标者，请于2025年08月12日00时00分至2025年09月01日11时00分。(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

7.2 本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。

7.3 本项目采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

### 8.递交投标文件时间、开标时间及办理投标登记手续：

8.1 投标截止时间为2025年09月01日11时00分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台（以下简称“交易平台”）网站递交电子投标文件（评标部分）和投标文件（定标部分）。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。招标人应综合考虑节假日因素，合理确定投标人编制投标文件所需要的时间，如遇春节、五一、十一等长假，建议招标人结合项目特点和实际需要适当延长备标期。

8.2 投标人应在递交投标文件截止时间前，登录交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

8.3 提交投标文件光盘备用（及保密信封）

投标文件光盘（备用）（及保密信封）递交时间：2025年09月01日10时45分至2025年09月01日11时00分；地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）指定开标室。

投标人代表凭法定代表人证明书原件（格式见招标文件）、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人递交时需提供，格式见招标文件）、本人身份证复印件（提供原件核对）递交投标文件光盘（备用）、保密信封（备用）。投标文件光盘（备用）应包含商务文件光盘、技术文件光盘各1份，递交投标文件光盘（备用）时应同时递交保密信封（备用）1份。投标文件光盘（备用）及保密信封（备用）均需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

投标文件解密时间为2025年09月01日11时00分至2025年09月01日12时00分，投标人应在截止时间前按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

8.4 逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

8.5 本招标项目采用电子开标，在交易平台上公开进行。开标开始时间：2025年09 月01日11时00分（与投标截止时间为同一时间）。所有投标人均应当准时在线参加开标或到达开标现场参加开标[地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）指定开标室]。

注：投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

8.6 在规定的投标截止时间，投标登记的申请单位不足3名时，招标人有权：

（1）发布公告延长接受投标登记时间。在延期投标登记时间内，已投标登记申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的申请单位可根据公告的约定参与投标登记。

（2）依法重新招标。

8.7本项目各项投标活动具体可通过广州公共资源交易中心网站查询具体的时间和场地安排。投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。本项目各项投标活动的时间和场地安排是否有变化，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。

### 9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布。

### 10.其它事项

10.1 投标时是否需要提交设计模型：否。

10.2 招标项目的电子地形图由投标人自行到广州市建设大马路10号广州市城市规划勘测设计研究院购买。投标人可通过http://map.baidu.com选择（地球模式）观察本项目的周边环境。

10.3 项目的其他情况在项目可行性研究报告、勘察设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。

10.4 电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心交易平台发布的相关操作指引。招标人不得随意增加内容大致相同格式有细微差别的投标文件格式,不得随意增加签字、加盖实物印章等内容，避免因招标文件前后不一致或细微的格式错误引起投标文件被废标，增加投标人负担，影响招标投标活动。

10.5 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。

异议受理部门：广州番禺产投建设管理有限公司

联系人：梁工

电话：020-84879080

地址：广州市番禺区市桥街道桥兴大道11号房地产大院2号楼

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10.6 招标人不集中组织现场考察，由投标人自行考察。

10.7 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

（1）将中标工程转包或者违法分包的；

（2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

（3）出让投标资格的；

（4）存在围标或串标情形的；

（5）在投标文件中提供虚假材料的；

（6）存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的；

10.8 前期服务机构名称：广东天域行产业发展有限公司（项目可行性研究报告编制单位）。

注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买（或下载）招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

### 11.联系方式

招标人名称：广州番禺产投建设管理有限公司

邮政编码、地址：511430、广州市番禺区市桥街道桥兴大道11号房地产大院2号楼

联系人：梁工

电话（手机）号码：020-84879080

传真号码：  /

电子邮箱：  /

招标代理名称：广东华建兴工程管理有限公司

邮政编码、地址：511400、广州市番禺区市桥街清河西路36号

联系人：李工

电话（手机）号码：020-84820907

传真号码：  /

电子邮箱：  /

交易服务机构名称：广州公共资源交易中心番禺交易部

邮政编码、地址：511400、广州市天河区天润路333号

电话（手机）号码：020-22871913

传真号码：/

网址：http://www.gzggzy.cn

招标管理机构名称：广州市番禺区建设工程招标管理办公室

邮政编码、地址：511400、广州市番禺区沙头街景观大道南7号

电话号码：020-84892221

传真号码：  /

网址：  /

2025年8月11日

附件1：

投标人声明

广州番禺产投建设管理有限公司和广州市番禺区建设工程招标管理办公室：

本公司就参加            投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司通过本项目的资格审查或成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司响应招标文件资格能力条件（资质、营业执照等证书名称、等级、编号，人员、业绩）、投标文件商务部分（涉及商业秘密的内容除外）等资料进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

三、本公司不存在下列情形：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的（已提供最终完成的工作成果给所有投标人参考的除外）；

（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（四）为本标段的代建人；

（五）为本标段提供招标代理服务的；

（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）。

（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（十五）法律法规规定的其他情形。

四、本公司承诺，中标后不转包或违法分包。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：

（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

七、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。

八、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

项目负责人（签字）：

年  月  日

注：若为联合体投标的，声明企业应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：（主）A公司全称（成）B公司全称】，可由联合体主办方签字、盖章。

附件2：

联合体共同投标协议

投标项目名称：                                           。

致：                                    （招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议联合体主办方，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本招标工程项目合同款的支付。

本协议联合体主办方及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。

联合体主办方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日