甲方合同编号：

乙方合同编号：

技术服务合同

项目名称：石滩大围达标加固工程测绘及用地报批组卷服务项目

委托方（甲方）：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心

受托方（乙方）：

签约地点：         广州市增城区石滩镇

签订时间：           年   月   日

有效期限：

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心

住  所  地：广州市增城区石滩镇石顺大道政务中心8号楼302室

法定代表人：               单艺锋

项目联系人：                孙田

通讯地址：广州市增城区石滩解放南路38号

电    话：              020-82996116

电子信箱：                   /

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电    话：

电子信箱：

就甲方委托乙方为 石滩大围达标加固工程测绘及用地报批组卷服务项目 提供技术服务的相关事宜，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的有关规定，达成如下协议，以资双方共同遵守。

第一条 技术服务内容

（一）服务范围

石滩大围达标加固工程测绘及用地报批组卷服务项目，整治堤防全长12.477km，按100年一遇防洪标准达标设计，堤围起点位于沙尾村广深铁路桥（ST0+000.0），终点为石厦村铁路桥（ST12+477.0），与铁路衔接形成防洪闭合体系，其中斜坡式土堤12.191km，直墙式堤防0.286km（ST6+021.1-ST6+307.4），清障区域总面积 42.98万平方米。

为保障该项目顺利实施，对该项目范围内地籍、用地、监察、矿产、开垦、闲置等方面的土地测绘及勘测定界。包括但不限于界定土地使用范围、征用地测绘、地籍测量、房屋详查、房屋面积测算、调绘土地利用现状、计算用地面积、编制各类图表及勘测定界技术成果报告书等。

（二）取得工作所需的数据资料

开展工作前，中标人必须自行申请取得测区控制测量所需的高精度平面和高程控制点起算数据，勘测定界工作所需的增城区测区范围内历年土地利用现状图和最新土地利用规划地类数据1：10000地形图数据，以及完成工作所需的其它资料。

（三）工作依据

1、《关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发[2013]97号）；

2、《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1号）；

3、《广东省国土资源厅关于确定农村地籍调查工作试点单位的通知》（粤国土资登记函[2016]2661号）；

4、《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发[2014]101号）；

5、《广东省国土资源厅关于印发<关于加快推进广东省农村地籍调查工作实施方案的通知>》（粤国土资地籍发[2015]1号）；

6、《广州市国土资源和规划委员会关于印发<广州市农村地籍调查工作方案>的通知》（穗国房字[2015]690号）；

7、《广东省城乡一体化地籍数据库建库标准》（粤国土资地籍发[2015]194号）；

8、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发[2015]41号）；

9、《广东省国土资源厅关于印发<广东省农村地籍调查作业细则>的通知》（粤国土资登记发[2017]5号）；

10、《广州市门楼号牌管理规定》（广州市人民政府令第 147 号）；

11、《广州市实有房屋单元号编列工作指引》，穗深规办[2017]39 号。

（四）技术依据

1、《广州市土地基础数据库技术规范》；

2、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

3、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

4、《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

5、《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007）；

6、《地籍调查规程》（DB4401/T 2-2018）；

7、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009；

8、《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

9、《1：500，1：1000，1：2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912-2017；

10、《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009；

11、《房产测量规范 第1单元:房产测量规定》GB/T 17986.1-2000；

12、《房产测量规范 第2单元:房产图图式》GB/T 17986.2-2000；

13、《中华人民共和国行政区划代码大全》GB/T 2260-2007；

14、《信息分类和编码的基本原则与方法》GB/T 7027-2002；

15、《民用建筑设计术语标准》GB/T 50504-2009；

16、《地下空间产权测绘技术规范》DB4401/T 54-2020；

17、《房屋面积测算规范》DB4401/T 5-2018；

18、《工程测量规范》GB 50026-2020；

19、《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023；

（五）主要技术指标

测图成果统一采用1：500比例尺，按40cm×50cm分幅；2000国家大地坐标系；1985国家高程基准，基本等高距1m；高斯-克吕格投影，中央子午线为114°，3°分带。

（六）进行征用地测绘

1、控制测量：根据征用地范围大小布设相应平面和高程控制网，点位密度不少于相关规范要求；

2、1：500数字化地形测量：按拟征用地红线内及红线外10米范围内进行测量，外业数据采集时应确保主要地貌表示清楚，重要地物不得遗漏，内业成果整理时要确保地面建筑物及地下、地面管线在图上表示清楚。

3、成果和资料提交：

（1）技术设计书；

（2）技术总结；

（3）质检报告；

（4）测绘仪器检定证书；

（5）地形图块图和分幅图。

（七）进行勘测定界

1、按拟征用地红线实地埋设界桩，界桩按各转角点放样、埋设，直线段每150m设点，界桩样式按采购人要求制造；编制《国土界桩放样表》，含界址点坐标表、界址点实测坐标表、界址点点之记（实地拍照）。

2、在征地范围和分割地块范围，进行行政村、自然村及合作社的地类面积量算统计和权属调查、明确界址；权属调查按需要细分到户，权属界线一般情况下须镇政府（街道办）、各村及合作社盖章确认；采集勘测数据为征地图、宗地图、土地测绘成果报告书和土地勘测定界技术报告书的编制提供外业数据。

（八）房屋详查测绘工作内容

1、房屋测量；

2、房产调查（含权属、装修及附属物等详细调查）；

3、编制房产图；

4、数据处理和统计；

5、制作详查成果报告书。

（九）权属调查

1、对现有房地产登记资料无法落地或缺少权属资料的宗地，需进行权属资料收集，严格按照地籍调查有关规程规范的要求开展，以满足登记发证的需求，完成实地补充权属调查；填写《权籍调查表》，落实指界人签名，实地界址难以明确的，由镇街国土所加意见，编制指界图。

2、农村集体土地所有权发证登记调查

用地报批时，个别因缺少权属资料，需按照地籍调查有关规程规范的要求开展权属调查，以满足登记发证的需求。农村集体土地所有权存在争议时，需按照地籍调查有关规程规范的要求开展权属调查。受采购人委托后,完成实地权属调查、通过通过广州市不动产统一登记信息平台进行权籍信息录入、宗地图的制作，完成盖章进行公示、落实指界人签名及周边权利人盖章等权属调查和入库相关工作。

（十）制作征地报批中涉及违法用地图斑报告

在征地报批时，如征地红线范围内的建设用地有1999年1月1日之后发生变化且未办理用地手续的，须把发生变化的地类范围制作违法用地图斑报告。

违法用地图斑报告按有关行政主管部门的最新要求编制，一并装订成册提交给采购人。

（十一）内业成图工作

1、编制征地图、宗地图

在取得土地测绘成果的基础上，根据采购人提供的项目红线以及增城区历年的土地利用现状图等资料，按规范及采购人相关要求编制图件资料成果。

（1）征地图主要内容和要求：

征地红线需权属清晰，界址清楚，面积准确。图件符合征用地报批要求，如采购人有特殊要求，则按采购人需求制作征地图件资料。

（2）宗地图主要内容和要求：

宗地红线需权属清晰，界址清楚，面积准确，出具的地籍调查成果资料需符合办理不动产确权登记的要求。

2、数字化数据入库

根据采购人要求，对数字化测图成果进行格式转换、属性录入等数字化入库处理，最终输出shape格式或gdb格式数据，并以刻录光盘形式提交采购人。

3、彩色复印、黑白复印及蓝图复印

按照采购人的使用需求进行图件、报告的彩色复印、黑白复印及蓝图复印工作。

4、专题图制作

根据采购人的要求，基于最新影像、数字线划图和规划底图（总规、土规、控规等），叠加专题数据（项目红线、用地数据、规划数据等）和采购人个性化需求，编制专题图。主要工作包括无人机低空摄影测量、数据处理（采集、获取、整理和矢量化入库），内业制图，最终出具专题图成果。

（十二）组卷报批服务

1、协助完成项目用地预审工作，取得用地预审与选址意见书。

2、协助组卷建设用地报批材料，编制补偿登记表、征地补偿安置听证材料、留用地安置材料、征地补偿安置方案、征地协议及征地相关证明等签字盖章材料，经相关部门审核后，下发给镇街经办人执行签字盖章工作。

3、收集并梳理用地报批材料，对组件过程资料进行合规性和完整性检查。资料包括但不限于：建设用地电子化格式的界址 点坐标表和2000国家大地坐标电子红线、建设用地项目呈报材料“一书三方案”、各类签字盖章材料、各类收发函等。

4、用地组卷报批沟通协调及进度跟进工作。主要沟通工作内容如下：

（1）沟通协调完成违法用地情况处理（违法用地处罚决定书，违法用地缴款、责任人处理决定、督促 违法占用单位组织复绿等）。

（2）沟通协调完成集体所有权、集体使用权等权属的补登记和注销工作中。

（3）沟通协调完善用地组卷报批材料，查漏补缺。

（4）跟进整个组卷项目的进度，参与报批项目相关的会议并汇报相关进度。

（十三）组卷相关报告编制服务

1、耕作层剥离再利用方案编制及专家评审；

2、节地专章编制及专家评审；

3、社会稳定风险分析报告编制及专家评审；

4、地质灾害危险性评估报告编制及专家评审。

（十四）勘测定界报告书编辑及报批相关图件编制服务

（十五）其他服务

根据采购人需求提供中标人业务范围内的其他测绘服务。

二、项目工作要求

（一）作业人员管理要求

1、中标人必须按投标文件承诺的人员名单落实作业与管理人员。拟投入的项目实施人员（技术人员）应具有测绘相关专业中级或以上职称及注册测绘师，具有涉密及档案归档能力的人员。

2、自中标通知书发出之日起，采购人将按照程序尽快与中标人签订合同，中标人也应迅速组织工作人员进场。

3、在项目执行期间，中标人应严格按照投标文件承诺进行考勤管理，中标人在投标文件中填报的项目负责人、技术负责人及质量负责人未经采购人同意，若非不可抗拒因素不得更换；且中标人在投标文件中填报的常驻技术人员不得随意变动，如确需更改须征得采购人的同意，并且在项目执行期间变动数量不超过技术人员总数的20％。

（二）仪器设备管理要求

1、投标人应按照项目全面质量检查检验的要求配备必要的设备仪器、计算机（包含涉密计算机）、车辆等，采购人有权进行检查和监督。

2、在测区使用的仪器设备须由法定测绘计量检定机构出具检定合格证书，不得使用未经年检或检验不合格的设备用于作业，否则将扣除合同款5%。

（三）其它管理要求

1、中标人必须实事求是地进行调查、测绘工作，不得弄虚作假、伪造数据。

2、中标人应该确保成果的保密与安全。适当安排相应资质的人员对档案进行管理，对涉密的数据必须根据保密的相关要求进行处理和存储，如造成作业成果或采购人提供资料外泄，中标人必须承担法律和经济赔偿责任。

3、中标人的作业人员应根据采购人的要求进行调度，作业的高峰期适当增加工作人员。

4、中标人应自觉接受采购人的要求，配合相关工作。无正当理由不配合者，采购人有权终止合同。

三、成果提交要求

本次招标项目的阶段性成果将根据采购人需求及工作进展情况分阶段提交。每阶段成果将集中汇交的方式，成果汇交产生的费用由中标人自理。

四、项目完成时间

自合同签订之日起至累计结算额度达到合同金额止。

五、项目管理

投标人必须针对本项目招标要求，制订具体详细的、可操作性强的项目管理方案，详细列明承诺参与的各专业人员和仪器设备的配备情况，项目实施阶段将对承诺投入的人员和设备状况进行检查，如达不到承诺的要求，将进行处罚或终止合同。

六、质量保证

投标人必须针对本项目招标要求，提供完整的质量保证体系，确保调查成果达到相关技术标准的要求，并对质量保证的措施进行详细描述。

七、服务

投标人必须根据本项目招标要求提供完整的服务，并有针对性地进行详细描述，此外，还包括保障服务和配合采购人接受验收服务等。

八、采购人配合的内容

为配合实施本项目的各阶段工作，投标人应列明需采购人配合的工作内容（包括资料提供、相关服务、验收等）和具体要求。

九、付款方式

（一）结算依据

结算依据为国家测绘局2002年颁布的《国测财字(2002)3号》，财政部、国家测绘局2009年2月颁布的《测绘生产成本费用定额》、计价格（1999）1283号的收费标准。同时，根据《广东省发展改革委关于放开取消转移部分商品和服务价格有关事项的通知》（粤发改发电［2015］87号）的规定，房屋、土地测绘收费可实行市场调节价。

本项目根据上述依据的相关规定，最终按实际发生服务费用进行结算，结算累计额度不超过合同金额；实际结算价=项目采购限价*（1-中标下浮率），按实际发生服务数量按实结算。

第四条：收费标准、付费方式

一、合同价款

本合同技术服务费总额暂定为（含税）：          人民币（小写：￥      元），中标下浮率     。合同费用按实结算，实际结算价=项目采购限价*（1-中标下浮率），按实际发生服务数量按实结算。若合同实际结算金额超过本合同金额，以合同价作为结算价。

各单项工作明细如下表：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野外地形数据采集及成图（1:500）Ⅱ类 |  | 亩 |  |  |
| 2 | 野外地形数据采集及成图（1:500）Ⅲ类 |  | 亩 |  |  |
| 3 | 地籍测绘 | 村界 | 亩 |  |  |
|  |  | 社界 | 亩 |  |  |
|  |  | 户界 | 亩 |  |  |
| 4 | 工程测量用地拔地定桩 |  | 点 |  |  |
| 5 | 房屋面积测算 |  | 平方米 |  |  |
| 6 | 附属物面积测算 |  | 平方米 |  |  |
| 7 | 极坐标细部点测量 |  | 点 |  |  |
| 8 | 征地违法图斑 |  | 宗 |  |  |
| 9 | 勘测定界技术报告书 |  | 宗 |  |  |
| 10 | 控制测量（GPS E级） |  | 点 |  |  |
| 11 | 建筑物放线 |  | 点 |  |  |
| 12 | 规划面积测量 |  | 平方米 |  |  |
| 13 | 零星测量 |  | 人工日（组） |  |  |
| 14 | 现状地类量算 |  | 亩 |  |  |
| 15 | 土规地类量算 |  | 亩 |  |  |
| 16 | 组卷报批服务 |  | 项 |  |  |
| 17 | 耕作层剥离再利用方案编制及专家评审 |  | 项 |  |  |
| 18 | 节地专章编制及专家评审 |  | 项 |  |  |
| 19 | 社会稳定风险分析报告编制及专家评审 |  | 项 |  |  |
| 20 | 地质灾害危险性评估报告编制及专家评审 |  | 项 |  |  |
| 21 | 勘测定界报告书及相关报批图件 |  | 项 |  |  |

二、技术服务报酬支付方式和时间：

（1）合同签订生效后的25个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币             整（小写：￥        元）；

（2）乙方向甲方提交用地报批组卷材料成果并上报至广州市级部门预审核通过后，甲方应在25个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50%，即人民币     （小写：￥     元）；

（3）甲方取得项目相关用地批复之日起25个工作日内，按实际工作量向乙方支付至合同实际结算价的100%。

三、乙方收款账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

四、乙方在收取每期合同价款前须向甲方开具等额、有效、合法的增值税普通发票，否则，甲方有权顺延付款且不承担任何责任。

五、乙方凭以下文件与甲方结算款项

1.合同；			2.请款函；

3.结算清单；   	4.发票及其他文件（按财政部门要求）。

六、税费

本合同项下税费由甲乙双方根据中国现行税法规定各自承担。。

第五条：双方责任

一、甲方责任

1.甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确任务内容及技术要求，并按向乙方提供本项目开展必要的基础资料。

2.按照本合同第四条的约定向乙方支付工作款。

3.甲方不得要求乙方违反国家、地方有关标准进行测绘工作。

4.甲方应配合乙方完成工作量书面确认工作。

二、 乙方责任

1.负责本项目的具体实施工作，具体工作内容按合同第二条要求执行。

2.按照合同的工期要求按时提交成果，并对成果质量负责。

3.接受并配合甲方或甲方委托的检测单位对成果文件进行质量检查，对成果文件出现的质量问题应及时免费修改更正至合格为止。

4.乙方自行承担现场勘查、勘测、测绘等作业过程中发生的人员伤亡，财产损失及其他风险与法律责任。

### 第六条：知识产权产权归属

甲方支付相应测绘成果费用后，本合同乙方向甲方提交的成果的知识产权归甲方所有，署名权归乙方所有，乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

### 第七条：保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1.对甲方提供的各种数据、资料等，乙方应该按照国家或者省市有关数据保密要求做好保密工作，必要时可补充签订保密协议。

2.如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

3.如涉及地理信息数据、未获允许公开的专题图、项目用图等乙方提供的项目成果资料，仅供本项目研究使用，禁止公开，如确需公开的，由甲方负责送审获取地图公开资格并承担相应责任。

4.本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。保密期限为长期，除非该信息已对外公开，或者公开该信息不会对相对方造成实质性的损失。

### 第八条：违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应将修正后的成果重新提交给甲方。

2.甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的1‰向乙方偿付违约金，但因乙方自身原因导致无法及时支付的除外。如因政府部门审批迟延导致支付逾期的，不视为甲方违约，甲方不因此承担违约责任。

3.若甲方无正当理由单方终止或解除本合同的，乙方不退回已收取的费用，且甲方须根据乙方实际完成的工作量，按已完成的项目工作进度支付相应阶段的费用；若乙方无正当理由单方终止或解除本合同的，乙方应向甲方支付本合同总价5%的违约金。

4.任何一方违反本合同其他约定而承担的违约金或赔偿金不超过引发违约或赔偿事宜的测绘项目所对应的测绘费用。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

### 第九条：争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 第十条：不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### 第十一条：通知和送达

1.甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均可以通过本合同首页所列明的法定代表人或联系人进行，均可以通过本合同载明的地址、传真、电子邮箱、电话送达。

2.通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达；以电子邮件方式发送的，自发出时起24小时内视为送达。

3.甲乙双方任何一方变更名称、地址、法定代表人、联系人、电话、传真、电子信箱，应当书面通知对方；变更信息方未书面通知对方的或对方在收到书面通知前，对方按原信息送达的，视为对方已完成送达，因此造成信息变更方的不便和损失由信息变更方承担。

4.双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 孙田 为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）负责双方联系工作；

（2）负责双方协调工作；

（3）甲乙双方就对本项目各自工作人员具有调配能力；

（4）负责双方工作进度确认；

（5）负责成果的签收确认。

### 第十二条：其它

1.本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.因政策原因、不可抗力等因素或者甲方原因造成本项目无法继续进行的，甲方应按乙方已完成的实际工作量，向乙方支付费用，乙方将已完成的阶段性成果交给甲方，双方解除本合同。

### 第十三条：合同生效

1.本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，履行完毕后终止。

2.合同壹式捌份，其中甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等的法律效力。

（以下合同无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心

法定代表人：（签字）

或授权代表：（签字）

地址：广州市增城区石滩镇石顺大道政务中心8号楼302室

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：

地址：