
2025年度海珠区中西部城市街区基础设施

改造工程设计施工一体化

招标文件

招 标 人：广州市海珠区公园管理中心
招标代理机构：广州市嘉悦技术咨询有限公司                          

       日   期： 2025 年 8 月

目     录

1第一章 招标公告


2第二章 投标须知


2一、投标须知前附表


二、投标须知修改表
7
131. 总则


142. 招标文件


163. 投标文件


204. 投标


215. 开标


226. 评标


237. 合同授予


248. 纪律和监督


259. 需要补充的其他内容


第三章 评标办法（综合评估法）
28
10. 评标方法
30
3011. 评审程序


3212. 定标


第四章 合同条款
49
第五章 发包人要求
50
第六章 投标文件格式
51


第一章 招标公告
另册。
第二章 投标须知
一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZYLZB2023-2招标文件范本，选择性条款以(表示选用，以(表示不选用，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1.2
	招标人
	名称： 广州市海珠区公园管理中心 
地址： 广州市海珠区工业大道中220号庄头公园 
联系人： 杨工 

电话： 020-89885687 

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 广州市嘉悦技术咨询有限公司 

地址： 广州市天河区天河北路620号1504房 

联系人： 黄工 

电话： 020-87070809 

	3
	1.1.4
	招标项目名称
	2025年度海珠区中西部城市街区基础设施改造工程设计施工一体化

	4
	1.1.5
	项目建设地点
	详见招标公告。

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	区财政资金，比例100%。

	6
	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	7
	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：455日历天

计划开始工作日期：2025年10月

计划竣工日期：2026年12月

设计工期： 90 日历天

施工工期： 365 日历天

	8
	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合相关工程规范及设计规程。
施工要求的质量标准：工程质量符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

	9
	1.3.4
	承包方式
	包设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、包专业协调及配合等。本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

	10
	
	投标人资格条件
	详见招标公告

	11
	1.4
	是否接受联合体

投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求： 见本项目招标公告要求。

	12
	1.5
	设计成果补偿
	☑不补偿

□补偿，补偿标准：                      

	13
	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：                      
踏勘集中地点：                          

	14
	2.2
	招标答疑
	1.方式：网上答疑

2.投标人提问期限：自招标公告发布之日起3天内。

3.招标人澄清、答疑期限：在递交投标文件截止日期15日前。

	15
	3.1.1
	投标文件份数
	投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。

	16
	3.1.6
	技术方案

编排要求
	技术方案不超 200 页（包括封面及目录页）。

	17
	3.2.2
	最高投标限价
	最高投标限价为1881.874976万元，其中施工费最高投标限价为1824.16万元，设计费最高投标限价为57.714976万元。

	18
	3.2.3
	投标报价的

其他要求
	本工程实行限额设计，限额投资。投标总报价由设计费报价与施工费报价组成。
1.设计费：

设计费用根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算。设计部分的投标下浮率作为结算的依据，最终结算以财政部门审定结果为准。

注：专业调整系数1.1，工程复杂程度调整系数1.0，附加系数1.0（以概算审定结果为准）。

本项目设计费包含方案设计费、初步设计费、施工图设计费、概算编制费、预算编制费，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于设计费最高投标限价。

2.施工费：

（1）施工费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率，投标报价不得高于施工费最高投标限价。施工部分的投标报价下浮率及合同的计价方式（详见附件合同计价方式，具体以签订的合同为准）作为结算的依据，最终结算以财政部门审定结果为准。

（2）施工部分的投标报价提供报价依据（包括但不限于计价依据、计价方式、套用定额等）。

	19
	3.3.1
	投标有效期
	  120  日历天（从投标截止之日计起）

	20
	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的收取方式：

☑方式一：不要求投标人递交投标保证金。

□方式二：要求投标人递交投标保证金，具体要求如下：

1.投标保证金数额：                 万元。

2.投标保证金的形式：投标保证金可采用投标保函、转账、现金、支票、汇票、投标保证保险形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

□方式三：招标人自定的其它方式（招标人不得限定投标保证金只能以现金形式提交）。
注：招标人可对信用良好企业、中小企业免收投标保证金。

	21
	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	22
	4.1
	递交投标文件的时间和地点
	1.递交方式：网上递交投标文件。

2.递交投标文件截止时间：   年  月  日   时   分。

2.地点：广州公共资源交易网站。

3.上述时间及地点是否改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	23
	5.1
	开标时间和地点
	1.开标时间：   年   月  日  时  分

2.开标地点：                 。

3.递交投标文件截止时间与开标时间应为同一时间。

4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	24
	5.3
	评标参考价的

下浮率
	计算评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中随机抽取。

	25
	6.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会共 7 人，其中招标人代表 2 人，技术、经济等方面专家 5 人。

（注：技术、经济等方面专家从政府评标专家库中随机抽取。）

	26
	6.3
	评标委员会推荐中标候选人

的人数
	☑不采用评定分离，中标候选人  3  名（不超过3名）

□采用评定分离，中标候选人    名（建议3-5名）

	27
	7.1
	资格审查结果、中标候选人公示

媒介
	广州公共资源交易网站及其他法定媒体。

	28
	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：以投标保函、转账、现金、支票、汇票、投标保证保险等形式提供。
履约担保的金额：施工部分中标价款的 3 %。

	29
	11.1.1
	资格审查方式
	电子化资格后审

	30
	
	签字或盖章要求
	投标人采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

	31
	
	企业诚信综合

评价计分
	本项目的企业诚信综合评价得分，以开标当天广州公共资源交易信用平台公布的林业园林信用分（最新版）为准，取施工方诚信分。

如未获广州公共资源交易信用平台林业园林信用分的，则该投标人得分为园林行业基准分，基准分值以广州公共资源交易信用信息评分相关规定为准。

注：①同一专业组成施工方联合体的投标人，其企业诚信综合评价得分以组成施工方联合体各成员的企业诚信综合评价得分的算术平均值计算。

②不同专业组成施工方联合体的投标人，各投标人诚信综合评价分以最高投标限价中各专业工程的占比作为权重，将其专业诚信综合评价分加权平均计算。

	32
	11.3

11.4
	技术方案得分、实施能力得分

汇总方式
	□方法一：所有评委分数去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值作为投标人的技术方案得分和实施能力得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

☑方法二：所有评委分数的算术平均值作为投标人的技术方案得分和实施能力得分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

	33
	11.6.1
	分值权重
	技术方案权重 50 %，实施能力权重 20 %，报价权重 30 %，诚信综合评价得分权重 0 %

	34
	12.1
	定标方法
	/ 

	35
	
	公共资源交易

服务费
	公共资源交易服务费应根据政府有关规定缴纳。

	36
	
	其他
	1.由于本项目实施地点为公共开放区域，请投标人充分考虑中标后施工阶段、养护保修阶段的成品保护以及由此可能产生的经济损失。中标人在承包期间必须加强现场巡查，如发现第三方有破坏、盗窃等行为应及时劝止，如造成破坏或损失应立刻上报招标人及相关管理部门，如因中标人疏于管理、巡查，造成成品多次遭第三方破坏、盗窃等造成招标人损失的，招标人有权按照合同约定，根据中标人管理过失的情况向其索赔由此造成的损失费用。

2.中标通知书发放后五个工作日内，中标人须向招标人提交与在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）系统上传投标文件内容相同的并已盖章的纸质版投标文件一式四套（须编制目录及页码）及电子文件（电子光盘或U盘）两份。

	37
	
	分包
	□不允许；

■允许：

分包内容要求：非主体的工程、非关键性的工作

分包金额要求：为促进中小企业发展，本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定执行，采用合同分包方式面向中小企业预留合同份额。本工程约定如下:要求获得施工合同的承包人将项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，中小企业施工合同金额应当达到的比例为40%及以上。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

1.承包人属于大型企业的，向中小企业分包的施工合同金额比例应当达到40%或以上，其中70%或以上专门分包给小微企业。

2.承包人属于中型企业的，向小微企业分包的施工合同金额的比例达到28%或以上。

3.承包人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。

对分包人的资质要求：相对应的资质。

对分包人的其他要求：未在以往工程中因不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的，或未被纳入联合惩戒范围的。须经发包人和总监理工程师书面同意。


二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZYLZB2023-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：3.1.1                      修改类型：修改

原文：3.1.1投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

现文：3.1.1投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。
条款号：3.1.5                      修改类型：修改
原文：3.1.5资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）工商行政管理部门核发的营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；
（3）企业设计资质证书；

（4）项目总负责人资格证书；

（5）设计、施工项目负责人资格证书；

（6）企业类似业绩证明材料；

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标人声明》（格式见第六章）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（10）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。

现文：3.1.5资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）工商行政管理部门核发的营业执照或其他组织证明。（联合体投标的，联合体各方均提供）；
（3）企业设计资质证书或相关证明；

（4）项目总负责人资格证书；

（5）设计、施工项目负责人资格证书；

（6）企业类似业绩证明材料；

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标人声明》（格式见招标公告附件一）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见招标公告附件二）；
（10）不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形（以《投标人声明》进行评审）；
（11）投标人认为需提供的其他资料。
条款号：3.3.3                      修改类型：修改

原文：3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
现文：3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
条款号：3.4                             修改类型：修改

原文：3.4投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定递交投标保证金，招标人可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）实施具体的保证金收取和退还工作，并按照《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，按期退回投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标须知前附表的规定。

3.4.2 委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。

3.4.3 投标单位以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。
3.4.4 缴费的操作详见广州公共资源交易网站公布的操作指引。

3.4.5 如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，保函或保证保险须开具给招标人（保证保险受益人须为招标人），且有效期不少于投标有效期。

若采用交易系统支持的电子保函或电子保证保险，递交情况以开标时广州公共资源交易平台数据库查询信息为准；若采用非电子保函或电子保证保险的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人印章。
3.4.6 投标人未按要求递交投标保证金的，其投标文件将被否决。
3.4.7 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.8 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）中标人未在规定期限内签订合同。
现文：3.4投标保证金

本项目不要求递交投标保证金。
条款号：4.1.5                      修改类型：修改

原文：4.1.5  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。
现文：4.1.5  到投标截止时间止，若递交投标文件的投标人不足3家，招标人将依法重新组织招标。
条款号：4.3.1                      修改类型：修改

原文：4.3.1  提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。
现文：4.3.1  提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘，其中“保密文件光盘”内容要求包括一张PDF格式内容为技术方案的页面，由项目总负责人签字并加盖公章。页面内容应与技术方案一致（并注明该页面在技术方案中的页码），用于分辨技术方案对应的投标人身份。在招标公告规定的时间、地点，投标人代表须凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人递交投标文件光盘时提供）、本人身份证复印件（须原件核对）及投标截止时间前近一个月（2025年7月）在本单位（含分公司或分支机构，不含子公司或母公司）购买的社保证明提交备用。电子投标文件刻入光盘包括“资格审查文件、实施能力、经济标光盘”1份、“技术文件光盘”1份、“保密文件光盘”1份。刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记，其中：“资格审查文件、实施能力、经济标光盘”应在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[工程名称][资格审查文件、实施能力、经济标文件光盘]”字样；（3）投标人名称；并在封口处加盖投标人单位公章；“技术文件光盘”和“保密文件光盘”应仅在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[工程名称][技术文件和保密文件光盘]”字样。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。
                                                                            条款号：5.7                      修改类型：修改

原文：5.7开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、设计项目负责人；施工项目负责人；g、专职安全员；h、投标总报价；i、设计费；j、施工费；k、投标总工期：设计工期；施工工期。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。
现文：5.7开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、项目总负责人；e、设计项目负责人；施工项目负责人；f、专职安全员；g、投标总报价；h、设计费；i、施工费；j、投标总工期：设计工期；施工工期。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。
条款号：6.2                       修改类型：修改

原文：6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
现文：6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件1《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标。
条款号：7.4.2                      修改类型：修改

原文：7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
现文：7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
条款号：7.5.2-7.5.3                        修改类型：修改

原文：7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
现文：7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

     1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行一体化招标。

1.1.2 招标人：见投标须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量标准和承包方式

1.3.1 招标范围：见投标须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标须知前附表。

1.3.4 承包方式：见投标须知前附表。

1.4 关于联合体投标

投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标公告和投标须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款(另册)；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2．招标答疑

2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理机构，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

2.2.2投标人可自招标公告发布之日起3天内对招标文件提出疑问。招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在广州公共资源交易网站“招标答疑”专区发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3.招标文件的澄清与修改

2.3.1招标文件发出后，在递交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.3.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易网站最后发布的内容为准。

2.3.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

2.4招标文件的异议 

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.4.2潜在投标人或利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过电子交易平台或书面形式向招标人提出。通过电子交易平台提出异议的，招标人线上作出答复。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传，具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

联合体投标的，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章（“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】）；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具。

3.1.2投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸文件大小应满足交易平台的要求，具体投标文件编制要求详见第六章《投标文件格式》。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

3.1.3 投标文件加密要求：递交的电子投标文件必须进行加密。具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。

3.1.4投标文件由资格审查文件、技术方案、实施能力、经济标四部分投标文件组成。

3.1.5 资格审查文件

资格审查文件采用电子形式，其中包括：

（1）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

（2）工商行政管理部门核发的营业执照（联合体投标的，联合体各方均提供）；
（3）企业设计资质证书；

（4）项目总负责人资格证书；

（5）设计、施工项目负责人资格证书；
（6）企业类似业绩证明材料；

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

（8）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标人声明》（格式见第六章）；

（9）采用联合体投标时需递交列明联合体各方的《联合体协议书》。投标人拟任本工程项目总负责人应为联合体主办方企业信息登记中的在册人员，《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任（格式见第六章）。

（10）未被列入国家、省、市失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”网站公布的“失信联合惩戒黑名单——国家下发”为准），或未因失信行为被本项目所在地行政主管部门作出限制参与工程建设项目投标的决定。

3.1.6技术方案：

技术方案采用电子“暗标”形式，文本文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等。电子文件中，文字部分使用Microsoft Word 格式、设计图形文件使用AutoCAD格式、图片文件使用JPG格式，所有电子文件不能采用压缩及加密处理。技术方案投标文件应包含但不限于以下内容:

（1）技术方案页数不宜超过200页（包括封面及目录页）。

（2）技术方案文本文件内容：

目录；

概况；

工作目标与组织架构；

现状调研与分析；

设计方案（含设计图纸）；

施工组织方案；

投资估算及控制；

投标人认为有必要提供的其他资料。

3.1.7实施能力投标文件

应包含但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》（格式见第六章）；

（3）《投标函》（格式见第六章）；

（4）《工期计划表》；

（5）按照招标文件要求填写的《参与编制投标文件人员名单》；

（6）投标人认为应该提供的其他资料；

3.1.8经济标投标文件

（1）《设计费投标报价汇总表》（格式见第六章）；

（2）《施工部分投标报价单》。
3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、储存空间、保管、装卸限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标文件的技术方案，结合市场情况进行投标报价。投标报价应综合考虑完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定递交投标保证金，招标人可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）实施具体的保证金收取和退还工作，并按照《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，按期退回投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标须知前附表的规定。

3.4.2 委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。

3.4.3 投标单位以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。
3.4.4 缴费的操作详见广州公共资源交易网站公布的操作指引。

3.4.5 如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，保函或保证保险须开具给招标人（保证保险受益人须为招标人），且有效期不少于投标有效期。

若采用交易系统支持的电子保函或电子保证保险，递交情况以开标时广州公共资源交易平台数据库查询信息为准；若采用非电子保函或电子保证保险的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人印章。
3.4.6 投标人未按要求递交投标保证金的，其投标文件将被否决。
3.4.7 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.8 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）中标人未在规定期限内签订合同。

3.5 备选投标方案

除投标须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应按投标须知前附表规定的时间和地点递交投标文件。

4.1.2  投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.3  如按招标公告要求需要提交投标文件光盘（备用），备用光盘不得加密。如使用投标文件光盘（备用）时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。

4.1.4  逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

4.1.5  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

4.1.6若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

（1）在投标截止时间后或未在指定地点递交投标文件的；

（2）递交投标文件截止时间前未完成投标登记手续；

（3）递交投标文件时未按要求提供相关资料的。

4.2 投标文件的补充、修改与撤回

4.2.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2  投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发布确认回执通知。

4.2.3  在投标截止时间后，投标人不得补充、修改或更换投标文件。

4.3电子招标投标解密失败及突发状况的补救

4.3.1  提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在招标公告规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘（备用）不得加密。备用光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘（备用）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交投标文件光盘（备用）。

4.3.2  补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。
（2）评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。投标人未递交投标文件光盘（备用）的，视为撤回投标文件。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

5. 开标

5.1招标人在投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、资格审查文件、技术方案、实施能力、经济标投标文件。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2按规定撤回的投标文件不予解密。

5.3开标由招标人或委托招标代理机构主持。

由招标人或招标代理机构在交易中心见证下随机抽取确定计算评标参考价的下浮率X，从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中抽取其中之一。
5.4开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（1）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.5投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人、招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启，并视同该投标人认可开标结果。

5.6技术方案文件开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在技术方案评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。
5.7开标时，宣读：a、投标人名称；b、投标文件解密情况；c、法定代表人证明书或授权委托证明书；d、投标保证金；e、项目总负责人；f、设计项目负责人；施工项目负责人；g、专职安全员；h、投标总报价；i、设计费；j、施工费；k、投标总工期：设计工期；施工工期。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

7. 合同授予

7.1 资格审查结果、中标候选人公示

招标人将就规定的内容在广州公共资源交易网站公示3日（最后一天必须是工作日，否则顺延至节假日后的第一个工作日）。

7.2 定标方式

7.2.1招标人根据评标委员会递交的评标报告，在评标委员会推荐的中标候选人中，按投标须知前附表规定确定中标人。

7.2.2  如出现中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.3 中标通知

招标人应当自确定中标人后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易平台确认。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标须知前附表。

附件一： 

开标记录表
项目名称：                                                                       开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人名称
	投标文件递交情况
	投标文件解密情况
	法定代表人证明书及授权委托证明书
	投标保证金递交情况
	项目总负责人
	设计项目负责人
	施工项目负责人
	专职安全员
	投标总报价（单位：元）
	投标报价

（单位：元）
	投标总工期
	是否有效投标
	无效原因
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设计费
	施工费
	设计工期
	施工工期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                                   招标代理机构代表：                      

注：本表仅供参考，具体以广州公共资源交易平台的版式为准。

附件1：

评标委员会成员声明
广州市海珠区公园管理中心：
本人就参与 2025年度海珠区中西部城市街区基础设施改造工程设计施工一体化 项目的评标工作，作出郑重声明：
一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。
二、在本项目评标开始前，本人不存在以下需要向招标人提出回避的情形：（一）接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、微信等；（二）私下接触本项目投标人；（三）收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；（四）法律法规等规定的回避情形。
三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。
四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。
五、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。
如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。
                             声明人：（签名）  
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法修改表

声明：本投标须知使用GZYLZB2023-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，修改之处均以下划线标明，并以现文为准，原文不再有效。没有在本表中列明的条款，以原文为准。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市林业和园林局网站（网址：http://lyylj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：11.6                      修改类型：修改

原文：11.6 投标人总得分
11.6.1  权重分配：技术方案权重30-50%，实施能力权重10-20%，报价权重30-50%，诚信综合评价得分权重0-5%。

11.6.2  投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重+诚信综合评价得分×诚信综合评价得分权重。投标人总得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
现文：11.6 投标人总得分
11.6.1  权重分配：技术方案权重50%，实施能力权重20%，报价权重30%，诚信综合评价得分权重0%。

11.6.2  投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重。投标人总得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
条款号：附件一                      修改类型：修改

原文：资格审查表

现文：资格审查表（详见附件一）

条款号：附件二                      修改类型：修改

原文：投标文件否决性条款审查表

现文：投标文件否决性条款审查表（详见附件二）

条款号：附件四                      修改类型：修改

原文：技术方案文件详细审查评分表

现文：技术方案文件详细审查评分表（详见附件四）

条款号：附件五                      修改类型：修改

原文：实施能力审查评分表

现文：实施能力审查评分表（详见附件五）

条款号：附件七                      修改类型：修改

原文：投标报价评分表

现文：投标报价评分表（详见附件七）

条款号：附件八                      修改类型：修改

原文：综合得分汇总表

现文：综合得分汇总表（详见附件八）

条款号：附件九                      修改类型：删除
原文：定标委员会组建办法及定标办法

条款号：附件十                      修改类型：删除
原文：定标办法设置说明

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

    10.   评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第12款规定的评分标准进行打分，并推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

11.  评审程序

11.1  资格审查

11.1.1  资格审查采用电子化资格后审，由评标委员会负责。

11.1.2  资格审查文件中全部符合附件一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格，否则为资格审查不合格。经评标委员会认定资格审查不合格投标单位的投标文件不进入下一轮评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，可公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

11.1.3  汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

11.1.4  资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资料未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人资格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

11.1.5  资格审查合格的投标人不足3家时，招标人应重新招标。

11.2  否决性审查

评标委员会按附件二《投标文件否决性条款审查表》对各投标文件进行评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。未通过否决性条款审查的，不得进入下一阶段评审和得分汇总。
11.3  技术方案文件评审

11.3.1  评标委员会按附件三《技术方案文件否决性条款审查表》对各技术方案文件进行评审，只有通过否决性条款审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

11.3.2  评标委员会按附件四《技术方案文件详细审查评分表》对各技术方案文件进行评分。
评标委员会按投标须知前附表要求汇总各投标人的技术方案得分。
11.4  实施能力投标文件评审
11.4.1  实施能力审查评分：评标委员会按照《实施能力审查评分表》的标准，对通过否决性条款审查的投标文件进行详细审查，评出实施能力得分。

11.4.2  评标委员会按投标须知前附表要求汇总各投标人的实施能力得分。
11.5  经济标投标文件评审

11.5.1  投标报价的算术校核。评标委员会对通过否决性条款审查的投标文件的投标报价进行算术校核，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

11.5.1.1  数字表述的金额和文字表述的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

11.5.1.2  经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；
11.5.1.3  如果分项报价累加不等总价的，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值，如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

11.5.1.4  按就低不就高原则，当修改后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修改后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

11.5.2  报价评分

11.5.2.1  以通过否决性条款审查的投标人中，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价（例：通过否决性条款审查的投标人的报价为3家，随机抽取2家投标人总报价算术平均值下浮X作为评标参考价）。
11.5.2.2  投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

11.6  投标人总得分

11.6.1  权重分配：技术方案权重30-50%，实施能力权重10-20%，报价权重30-50%，诚信综合评价得分权重0-5%。

11.6.2  投标人总得分=技术方案得分×技术方案权重+实施能力得分×实施能力权重+报价得分×报价权重+诚信综合评价得分×诚信综合评价得分权重。投标人总得分满分为100分。分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

11.7   投标文件的澄清和补正

11.7.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

11.7.2  为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中2人以上（含2人）成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外,澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

11.7.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

11.8  评标结果

11.8.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

11.8.3  评标委员会编写、签署评标报告。不采用评定分离的，评标委员会按照得分由高到低的顺序向招标人推荐中标候选人；采用评定分离的，评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

11.9  公示中标候选人
11.9.1  招标人应按规定在广州公共资源交易网站公示中标候选人，公示期不得少于3日。

11.9.2  招标人应当将中标候选人的投标文件实施能力电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易网站公开。

11.9.3  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过电子交易平台或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

12.  定标

12.1  确定中标人

12.1.1  不采用评定分离的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

12.1.2  采用评定分离的，由定标委员会在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

招标人自行制定定标委员会组建及定标办法（附件十），并与招标文件同时发布。

12.2  中标通知

12.2.1  中标人确定后，招标人（招标代理机构）通过广州公共资源交易网站公示中标结果，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

12.2.2  招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向招标管理机构提交招标投标情况的书面报告。采用评定分离的，招标人应当同时提交定标报告。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容，同时附上定标委员会成员名单及定标会过程资料等。

附件一：
资格审查表

项目名称：                             
	序号
	投标人名称

审查项目
	
	
	
	

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
	
	
	
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或其他组织证明，按国家法律经营。（联合体投标的，联合体各方均提供）
	
	
	
	

	3
	投标人设计资质、施工营业执照符合招标公告要求。
	
	
	
	

	4
	项目总负责人资格符合招标公告要求。
	
	
	
	

	5
	设计项目负责人、施工项目负责人资格符合招标公告要求。设计项目负责人与施工项目负责人不为同一人。
	
	
	
	

	6
	投标人业绩符合招标公告要求。
	
	
	
	

	7
	专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。项目总负责人和专职安全员不为同一人。
	
	
	
	

	8
	投标人已按规定的格式及内容要求签署《投标人声明》。（格式见招标公告附件一）
	
	
	
	

	9
	以联合体形式投标的，已按要求提交联合体协议书。（以施工方为主办方，联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任）。（格式见招标公告附件二）
	
	
	
	

	10
	资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州公共资源交易平台建立企业信息登记，拟担任本工程项目总负责人须是投标人（或联合体主办方）企业信息中的在册人员。
	
	
	
	

	11
	不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形（以《投标人声明》进行评审）。
	
	
	
	


注：1.凡符合以上任何一项情形，结论均为通过，否则就为不通过。通过的记“○”，不通过的记“×”，全部审查项目均为通过的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                               日期：                            

附件二：

投标文件否决性条款审查表

项目名称：                             
	序号
	                            投标人名称

评审内容
	
	
	
	
	

	1
	投标文件所列投标人名称、项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、专职安全员与网上投标登记时不一致。
	
	
	
	
	

	2
	不能满足完成投标项目工期的。
	
	
	
	
	

	3
	不能满足完成投标项目质量标准的。
	
	
	
	
	

	4
	投标文件未按规定的格式（指招标文件第六章投标文件格式中的《投标函》《广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书》《参与编制投标文件人员名单》）填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的。
	
	
	
	
	

	5
	存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。
	
	
	
	
	

	6
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效。
	
	
	
	
	

	7
	投标总报价高于最高投标限价总价或各分项投标报价高于对应最高投标限价的，或未按招标文件要求报价的。
	
	
	
	
	

	8
	投标报价低于企业成本的。
	
	
	
	
	

	9
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的。
	
	
	
	
	

	10
	无《参与编制投标文件人员名单》的。
	
	
	
	
	

	11
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码相同的。
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审（是/否）
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”，无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名：                                               日期：                            

附件三：

技术方案文件否决性条款审查表
项目名称：                             
	序号
	                                      方案编号

审查项目
	
	
	
	
	

	1
	发现投标人在技术方案内出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形、报价等记认符号。
	
	
	
	
	

	2
	发现明显抄袭行为。
	
	
	
	
	

	3
	发现侵犯他人著作权和特许权。
	
	
	
	
	

	4
	存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审（是/否）
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”，无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                          日期：                        
附件四：

技术方案文件详细审查评分表

项目名称：                                                                                方案编号：                             
	评审项目
	分值
	编制要求
	得分

	概况
	4
	概况内容全面、概括性强，包括工程概况、工程范围、现状问题等。

评分标准：优得4分，中得3分，差得2分。不提供不得分。
	

	工作目标与组织架构
	工作目标
	4
	了解项目总体情况，编制项目的总体目标、设计目标、施工目标、质量目标和工期目标等；编制合理的组织架构，满足项目需要。

评分标准：优得4分，中得3分，差得2分。不提供不得分。
	

	
	组织架构
	
	
	

	现状调研与分析
	现状调研
	5
	正确理解并执行规划建设意图，对项目现状及周边情况摸查充分，并从多方面对项目建设的可行性进行全面分析和评价。

评分标准：优得5分，中得4分，差得3分。不提供不得分。
	

	
	可行性分析
	
	
	

	第四章 设计方案
	50
	1、设计文件内容符合招标文件要求，总体布局合理，内容全面，设计理念，功能分区，设计表达清楚、思路清晰，能与周边在建项目协调整合。

评分标准：优得15分，中得12分，差得8分。不提供不得分。
	

	
	
	2、充分理解项目需求，正确理解项目意图，目标及定位明确,设计主题及愿景突出，特色鲜明，整体性强，设计节点选址合理，效果表现好，充分体现地域特色及发展活力。

评分标准：优得15分，中得12分，差得8分。不提供不得分。
	

	
	
	3、设计科学合理，植物配置经济合理，建设可实施性强，满足区域发展要求，能体现经济效益及环境效益。

评分标准：优得20分，中得15分，差得10分。不提供不得分。
	

	第五章 施工组织方案
	工作计划
	3
	工作计划详细，目标明确，应包括施工的总体目标、质量目标和工期目标。

评分标准：优得3分，中得2分，差得1分。不提供不得分。
	

	
	主要工程项目施工方法
	4
	施工方法合理、高效、详细，能确保项目保质保量完成。

评分标准：优得4分，中得3分，差得2分。不提供不得分。
	

	
	施工组织与部署、施工投入（人、机、材等）
	4
	施工组织内容详实、合理，施工投入人力物资合理充足。

评分标准：优得4分，中得3分，差得2分。不提供不得分。
	

	
	资金使用计划
	3
	资金计划合理，能有效保障项目顺利推进。

评分标准：优得3分，中得2分，差得1分。不提供不得分。
	

	
	质量标准与保障措施
	4
	具有有效的质量控制手段和质量管理方法，以及完善、合理的保障措施。

评分标准：优得4分，中得3分，差得2分。不提供不得分。
	

	
	档案管理
	3
	档案管理制度完善、规范。

评分标准：优得3分，中得2分，差得1分。不提供不得分。
	

	
	安全文明施工
	3
	安全管理目标明确，能针对项目实施内容提出具体有效的防护措施，有完善的文明施工管理措施，能合理分析可能存在的应急情况并提出应急处理措施。

评分标准：优得3分，中得2分，差得1分。不提供不得分。
	

	
	绿色施工及应急预案
	3
	绿色施工方案合理，能通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，且有完善的绿色施工管理体系和管理制度，有环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案。

评分标准：优得3分，中得2分，差得1分。不提供不得分。
	

	第六章 投资估算及控制
	投资估算情况
	10
	工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求。

评分标准：优得10分，中得7分，差得4分。不提供不得分。
	

	
	合理性分析
	
	
	

	
	存在风险及可控性
	
	
	


评委签名：                                                   日期：                   
附件五：
实施能力审查评分表

	序号
	评审项目
	取值范围
	评审内容

	1
	项目负责人能力
	30
	一、设计项目负责人要求：

1.自2023年1月1日至投标截止时间止，参与设计的园林绿化工程设计项目获奖情况：国家级的，每项得5分；省级的，每项得4分；市级（含副省级）的，每项得3分；无或其他不得分。本小项最高得12分。
2.具有15年（含）以上从业经历的得3分；具有10年（含）以上从业经历的得2分；具有10年（不含）以下从业经历的得1分；无或其他情况不得分。本小项最高得3分。

注：联合体投标时，由承担设计任务的单位提供。
需提供①获奖证明扫描件；②毕业证扫描件；③投标截止时间前近一个月（2025年7月）在本单位（含分公司或分支机构，不含子公司或母公司）购买社保的证明。设计负责人姓名等相关信息须在获奖证明中体现，如无法体现的，需另提供建设单位确认的相关证明材料。获奖时间以获奖证明颁发的时间为准，同一项目获奖按最高级别只计一次得分，不累计加分。颁发单位如为行业协会（学会），须为中国社会组织政务服务平台（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）登记的有效组织，请另提供该组织在上述平台的查询截图，登记信息无法查询的不得分。从业经历以大专或以上学历毕业证的发证时间起至投标截止时间为准。
上述证明材料不齐全或无有效社保证明或无法认定均不得分。

二、施工项目负责人要求：

具有15年（含）以上从业经历的得15分；具有10年（含）以上从业经历的得10分；具有10年（不含）以下从业经历的得5分；无或其他不得分。本小项最高得15分。
注：联合体投标时，由联合体主办方提供。
需提供①毕业证扫描件；②投标截止时间前近一个月（2025年7月）在本单位（含分公司或分支机构，不含子公司或母公司）购买社保的证明。从业经历以大专或以上学历毕业证的发证时间起至投标截止时间为准。
上述证明材料不齐全或无有效社保证明或无法认定均不得分。

	2
	技术力量
	20
	一、设计技术力量配备要求：

1.园林设计专业负责人：

具有园林绿化或风景园林相关专业副高级（或以上）技术职称的得1分，具有园林绿化或风景园林相关专业中级技术职称的得0.5分；无或其他不得分。本小项最高得1分。

2.给排水设计专业负责人：

具有给排水相关专业副高级（或以上）技术职称的得1分，具有给排水相关专业中级技术职称的得0.5分；无或其他不得分。本小项最高得1分。

3.电气设计专业负责人：

具有电气相关专业副高级（或以上）技术职称的得1分，具有电气相关专业中级技术职称的得0.5分；无或其他不得分。本小项最高得1分。

4.造价专业负责人：

具有造价相关专业副高级（或以上）技术职称或具有一级注册造价工程师注册证书的得2分，无或其他不得分。本小项最高得2分。

注：上述人员均不得兼任，不重复计算得分。联合体投标时，由承担设计任务的单位提供。
需同时提供①有效的职称证或注册证等相关证明材料扫描件；②投标截止时间前近一个月（2025年7月）在本单位（含分公司或分支机构，不含子公司或母公司）购买社保的证明。

上述证明材料不齐全或无有效社保证明或无法认定均不得分。

按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。上述人员包括在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合上述注册执业要求的香港专业人士。
二、施工技术力量配备要求：
1.技术负责人：

（1）具有15年（含）以上从业经历的得3分；具有10年（含）以上从业经历的得2分；具有10年（不含）以下从业经历的得1分；无或其他情况不得分。本小项最高得3分。
（2）自2023年1月1日至投标截止时间止，参与的园林绿化工程项目获奖情况：国家级的，每项得3分；省级的，每项得2分；市级（含副省级）的，每项得1分；无或其他不得分。本小项最高得3分。

（3）自2023年1月1日至投标截止时间止，作为项目负责人或技术负责人完成过中标金额1700万元或以上且质量合格的园林绿化工程施工业绩的得4分；无或其他不得分。本小项最高得4分。

注：联合体投标时，技术负责人由联合体主办方提供。
需提供①毕业证扫描件；②获奖证明扫描件；③业绩证明扫描件；④投标截止时间前近一个月（2025年7月）在本单位（含分公司或分支机构，不含子公司或母公司）购买社保的证明。

业绩证明需同时提供①中标通知书或免于招标的证明；②施工合同关键页；③竣工验收报告或竣工验收证明等。业绩取自广州公共资源交易平台园林人员业绩信息；业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准；业绩完成时间以竣工验收时间为准。属于联合体业绩的，按中标通知书金额乘以联合体双方盖章确认的协议书比例为准或合同（不含补充合同）标注的金额为准。人员姓名及岗位以竣工验收报告或竣工验收证明为准。
技术负责人姓名等相关信息须在获奖证明中体现，如无法体现的，需另提供建设单位确认的相关证明材料。获奖时间以获奖证明颁发的时间为准，同一项目获奖按最高级别只计一次得分，不累计加分。颁发单位如为行业协会（学会），须为中国社会组织政务服务平台（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）登记的有效组织，请另提供该组织在上述平台的查询截图，登记信息无法查询的不得分。

从业经历以大专或以上学历毕业证的发证时间起至投标截止时间为准。
上述证明材料不齐全或无有效社保证明或无法认定均不得分。

2.给排水专业负责人：

具有给排水相关专业副高级（或以上）技术职称的得1分，具有给排水相关专业中级技术职称的得0.5分；无或其他不得分。本小项最高得1分。

3.电气专业负责人：

具有电气相关专业副高级（或以上）技术职称的得1分，具有电气相关专业中级技术职称的得0.5分；无或其他不得分。本小项最高得1分。

4.安全负责人（与专职安全员不为同一人）：

具有园林绿化或风景园林相关专业副高级（或以上）技术职称的得1分，具有园林绿化或风景园林相关专业中级技术职称的得0.5分；无或其他不得分。本小项最高得1分。

5.造价专业负责人：

（1）具有造价相关专业副高级（或以上）技术职称的得1分，具有造价相关专业中级技术职称的得0.5分；无或其他不得分。本小项最高得1分。

（2）具有一级注册造价工程师注册证书的得1分，无或其他不得分。本小项最高得1分。

注：人员均不得兼任，不重复计算得分。联合体投标时，序号2-5专业负责人由承担施工任务的单位提供。
需同时提供①有效的职称证或注册证等相关证明材料扫描件；②投标截止时间前近一个月（2025年7月）在本单位（含分公司或分支机构，不含子公司或母公司）购买社保的证明。
上述证明材料不齐全或无有效社保证明或无法认定均不得分。

按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

	3
	机械设备
	10
	为满足施工要求，配备机械设备：吊车1台，货车1台，高空作业车1台，洒水车1台，防撞缓冲车1台。

完全满足上述要求得10分，每缺少一台在10分的基础上扣2分，扣完为止。

注：联合体投标时，由联合体承担施工任务的单位提供。
自有和租赁设备视为同等施工能力。自有的，需提供购买发票或有效的行驶证；租赁的，需同时提供①租赁合同；②出租方购买发票或有效的行驶证。上述证明材料不齐全或无法认定均不得分。

	4
	企业经验
	25
	一、类似设计业绩：

自2023年1月1日至投标截止时间止，承担过总投资 1700 万元或以上的园林绿化工程设计业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本小项最高得10分。
注：联合体投标时，由承担设计任务的单位提供。

需同时提供①中标通知书（发包通知书）或免于招标的证明；②设计合同关键页；③初步设计审查批文或施工图审查证明文件；④项目总投资证明文件等。属于联合体业绩的，须为承担设计的一方，按总投资金额乘以联合体双方盖章确认的协议书比例或合同约定为准。业绩时间以合同签订时间为准。项目总投资证明文件可以提供项目建议书批文或可行性研究报告批文或企业投资项目备案证。合同中列明项目总投资的，可作为项目总投资的证明文件。
上述证明材料不齐全或无法认定均不得分。
二、类似施工业绩：

自2023年1月1日至投标截止时间止，完成过中标金额1700万元或以上且质量合格的园林绿化工程施工业绩：每提供一项得3分，无或其他不得分。本小项最高得15分。
注：联合体投标时，由联合体主办方提供。
业绩取自广州公共资源交易平台城市园林绿化企业工程业绩库。业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准；业绩完成时间以竣工验收时间为准。需同时提供①中标通知书或免招标的证明；②施工合同关键页；③竣工验收报告或竣工验收证明等。属于联合体业绩的，须为承担施工的一方，按中标通知书金额乘以联合体双方盖章确认的协议书比例为准或合同（不含补充合同）标注的金额为准。

上述证明材料不齐全或无法认定均不得分。

	5
	企业信誉
	5
	投标人获评“纳税信用A级纳税人”称号（须含2024评审年度）的情况：连续获评5个（含本数）或以上年度的得5分；连续获评4个年度的得4分；连续获评3个年度的得3分；连续获评2个年度的得2分；仅获评1个年度的得1分；无或其他情况不得分，本项最高得5分。

注：联合体投标时，由联合体主办方提供。
需提供纳税信用A级纳税人证书或省级（或以上）税务局官网（含在国家税务总局官网单列的城市）纳税信用信息查询结果的网页截图。时间以证书或网页截图上注明的公示评价（评定）年度为准；只计算投标人自身，不计算投标人的分公司、子公司和分支机构。

	6
	其他评审内容
	10
	拟派项目负责人或施工技术负责人或设计项目负责人答辩：
1.管理团队陈述（包括但不限于以下）：

（1）介绍项目管理班子情况；

（2）项目设计施工融合措施、项目重点、难点分析及应对措施；
（3）项目组织实施方案要点，质量、进度、安全等主要保障措施。

2.评委针对其陈述内容提的相关问题进行评审：
优：对本项目的重视程度高；对设计施工融合措施、项目的重点、难点认识深刻，关键节点工期及其他应对措施合理可行，人员、设备投入计划对工程设计、施工进度保障程度好，项目组织实施方案、工程质量、进度、安全等主要保障措施合理可行；回答评委提问思路清晰、内容准确。得10分。
良：对本项目的重视程度较高；对设计施工融合措施、项目的重点、难点认识到位，关键节点工期及其他应对措施较合理，人员、设备投入计划对工程设计、施工进度保障程度较好，项目组织实施方案、工程质量、进度、安全等主要保障措施较合理；回答评委提问思路较清晰、内容基本准确。得7分。
中：对本项目的重视程度一般；对设计施工融合措施、项目的重难点认识有基本了解，关键节点工期及其他应对措施基本合理，人员、设备投入计划对工程设计、施工进度基本有保障，项目组织实施方案、工程质量、进度、安全等保障措施基本合理；回答评委提问有基本清晰的思路、内容相关。得4分。
差：对本项目的重视程度较差；或未了解设计施工融合措施、项目重点、难点；或关键节点工期及其他应对措施欠合理；或人员、设备投入计划对工程设计、施工进度保障较差；或项目组织实施方案、工程质量、进度、安全等保障措施可行性较差；或回答评委提问思路不清晰、答非所问。得1分。

未参与答辩不得分。


注：1.若同时满足多个评分档次的，按满足的最高档次得分。
2.答辩：由通过资格审查、投标文件否决性条款审查和技术方案文件否决性条款审查的投标人拟投入本项目负责人或技术负责人或设计项目负责人组成答辩小组，负责陈述投标方案、解答疑问，评标委员会专家根据答辩情况进行评审。答辩的注意事项如下：

（1）答辩的顺序：所有资格审查、投标文件否决性条款审查和技术方案文件否决性条款审查的投标人，按开标记录表上的先后顺序依次进行答辩。

（2）答辩人员的要求：投标人在参加答辩前，应向招标人（或招标代理机构）提供加盖公章的法定代表人证明书及授权委托书、身份证原件，招标人（或招标代理机构）核对确认身份后再依次进行答辩。未能出示前述证明文件的单位不予参加答辩环节。
（3）答辩形式与要求：答辩环节在评标时进行，具体时间根据评标委员会评审进度而定；招标人（或招标代理机构）在答辩开始前通知所有通过资格审查、投标文件否决性条款审查和技术方案文件否决性条款审查的投标人到达讲解地点（答辩人员应预留出足够的时间，并保持通讯畅通），答辩人员先陈述，评委再针对陈述内容及方案进行提问，由答辩人员进行解答。未通过资格审查或投标文件否决性条款审查或技术方案文件否决性条款审查的投标人无需参与答辩环节。
（4）每个投标人的答辩时间原则上不超过25分钟，其中陈述时间不超过15分钟，答辩时间不超过10分钟，具体以实际情况为准。

评标委员会签名：                                                           日期：

附件六：

算术复核表

项目名称：                             
	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算术复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：                                            日期：                          
附件七：

投标报价评分表

项目名称：                             
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价

PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算参考数据
	评标参考价（PC）：               

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1.通过否决性条款审查的投标人中，随机抽取一半数量（四舍五入取整数）的投标总报价，取其算术平均值下浮X作为评标参考价。
2.投标报价等于评标参考价时得100分，每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

评委签名：                                           日期：                       
附件八：

综合得分汇总表
项目名称：                             
	序号
	 

            评分项

投标人名称
	技术方案得分

（ 50 %）
	实施能力

（ 20 %）
	报价得分

（ 30 %）
	诚信综合评价得分

（   %）
	综合总得分(100分)
	综合排名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：企业诚信综合评价得分，以开标当天广州公共资源交易信用平台公布的林业园林信用分（最新版）为准，取施工方诚信分。
评委签名：                                                   日期：                     
第四章 合同条款

另册。
第五章 发包人要求

详见设计任务书、设计施工一体化合同等。
第六章 投标文件格式
      （项目名称）      设计施工一体化
投  标  文  件

投标人：                              

        年        月         日

投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工一体化招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价[其中，设计费报价为人民币（大写）            ，施工费报价为人民币（大写）            ],设计工期      日历天，施工工期      日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤销投标或放弃中标资格，给贵方造成损失的，贵方有权要求我方进行赔偿。

4.我方已了解招标文件中载明的评标和定标条款，并接受根据招标文件规定进行评定的中标结果。
5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在       日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

 6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约担保。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

投 标 人：                      
      年    月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

                          投标人：                 （盖单位章）

                                       年     月    日           

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工一体化投标文件、处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件、投标截止时间前近一个月（2025年7月）委托代理人在本单位（含分公司或分支机构，不含子公司或母公司）购买的社保证明。
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或签章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
       年    月    日
广州市园林绿化工程设计施工一体化投标书

投标日期：       年    月    日
	项目名称
	

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：设计费（元）
	大写：

	
	小写：

	
	投标下浮率：  %

	其中：施工费（元）
	大写：

	
	小写：

	
	投标下浮率：  %

	工期（日历天）
	总工期：

	
	设计工期：

	
	施工工期：

	质量标准
	设计要求的质量标准：

	
	施工要求的质量标准：

	项目总负责人
	姓名：

	
	专业技术职称证书编号或建造师注册编号：

	设计项目负责人
	姓名：

	
	专业技术职称证书编号或建筑师注册编号：

	施工项目负责人
	姓名：

	
	专业技术职称证书编号或建造师注册编号：

	专职安全员
	姓名：

	
	安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）编号：


注：投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；下浮率与最高投标限价乘积不等于投标报价的，以下浮率为准修正投标报价（下浮率有明显的数量级错误的除外，此时应修正下浮率），若修正后的投标报价超过最高投标限价的，作否决投标处理。投标报价（含下浮率）精确到小数点后两位。
设计费投标报价汇总表

	序号
	项目名称

（单位：元）
	报价
	计算方法
	备注

	1
	方案设计费
	
	     
	

	2
	初步设计费
	
	
	

	3
	施工图设计费
	
	
	

	4
	概算、预算编制费
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	工程设计费总额
	
	
	


注：1. 投标人的设计费报价不得超过设计费最高投标限价，否则其投标被否决；

2. 投标人不得低于其个别成本竞标。评标委员会认为投标人投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人低于成本报价竞标，应当否决其投标。

施工部分投标报价单

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


参与编制投标文件人员名单

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制标书所有人员名单应包括编制投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

