广花一级公路地下综合管廊通信入廊工程监理合同

合同编号:

工程编码:A1608

甲方：广州市建设工程拆迁有限公司

乙方：

受项目业主委托，甲方负责广花一级公路地下综合管廊通信入廊工程建设管理工作。甲方根据《中标通知书》确定乙方为广花一级公路地下综合管廊通信入廊工程的监理单位。经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 监理工作依据

1.1国家工程建设的法律、法规、规章及有关政策规定，建设行政主管部门颁布的有关规范性文件。

1.2《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

1.3主管部门批准的项目建设计划、设计文件。

1.4 国家和地方现行的建设规范、工程质量评定标准及施工验收规范。

1.5 经批准的设计图纸、设计文件及相关的会议纪要。

1.6 甲方提供的有关监理需求资料。

第二条 监理阶段

乙方负责本工程施工及保修阶段的监理，提交完整的监理文件。

第三条 监理工作内容

乙方负责本工程广花一级公路地下综合管廊通信入廊工程的监理工作，具体工作包括但不限于以下：

3.1参与通信入廊方案编制与审核；

3.2协助复核各运营商入廊信息（包括通信线缆数据与规格、走向等）；

3.3协助组织现场交底；协助办理相关施工手续（如占道开挖、交通疏解等）

3.4审查施工单位各项施工准备工作，协调进场施工时间并下达开工通知书；

3.5督促施工单位建立、健全施工管理制度和质量保证体系，并督促其实施；

3.6按照国家、省、市及行业相关规范审查施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划，并督促其实施；

3.7审查工程变更，并配合完成相关变更手续。

3.8复核已完成工程量和现场签证，并配合结算审核工作；

3.9检查本工程使用的材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，并进行必要的测试和监控；

3.10监督施工单位严格按技术标准和设计文件施工，控制工程质量，重要工程要督促施工单位实施预控措施；

3.11抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析和处理；

3.12分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

3.13处理合同纠纷和索赔事宜；

3.14督促检查施工单位安全生产、文明施工；

3.15组织工程阶段验收及竣工初验，并对工程施工质量提出评估意见；

3.16协助组织和参与检查设施、设备启动前的各项准备工作；

3.17对保修期间发现的工程质量问题，参与调查研究，弄清情况，分析并确定工程质量缺陷的责任，监督工程质量保修工作。

3.18审核施工单位报送的计量支付申请。

3.19其它招标人交办的与本工程相关的工作事项。

第四条  乙方应向甲方交付的监理文件

工程监理文件分发明细表                                               单位：份

| 编号 | 文件名称 | 记录时间 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理实施细则 | / | 在设计图纸出版后及施工单位提交施工设计组织方案经联合会审确定后1个工作日内 |
| 2 | 会议纪要 | 每次会议当场记录 | 会后24小时 |
| 3 | 监理周报 | / | 每周提交一次 |
| 4 | 监理月报 | / | 每月提交一次 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | 隐蔽工程验收合格 当场签署 | 隐蔽工程后3日内提交 |
| 6 | 监理通知、工程变更单及各种指令 | 根据工程推进需要签发 | 签发给施工单位的同时，报送一份正本给甲方 |
| 7 | 各种申请、报告 | 施工单位呈报 | 监理单位签署后，报送一份复印副本给甲方 |
| 8 | 监理总结、结算资料 | / | 施工单位提交工程竣工结算文件后7个工作日内提供 |

# 备注：乙方应按上表规定的监理文件、数量及时间要求，将监理文件送达甲方。

# 第五条 监理人员

5.1乙方委派的本项目的监理负责人为       。乙方应保证以上监理人员具备相应专业技术资格，胜任本项目的监理工作。

5.2 乙方不得随意更换驻场监理人员，确需更换的，需征得甲方书面同意后方可更换。

第六条 甲方职责

6.1 甲方在规定时间内向乙方提交有关需求文件，协助乙方收集监理所需的有关基础资料，并对所提供文件资料的真实性负责；甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行监理。

6.2 甲方为乙方监理人员开展监理工作提供必要的条件。

6.3 未经乙方同意，甲方对乙方交付的文件不得复制或向第三方转让或用于本工程以外的项目,但可无限制地用于本合同约定项目。

6.4协助项目付款方按本合同约定的金额和时间向乙方支付监理费用。

第七条 乙方职责

7.1 按照相关法律法规和本合同约定完成监理工程的监理业务，派出监理工作需要的监理人员，并保证监理质量，监理人员应深入施工现场，按时定期向甲方提交监理资料。

7.2按照国家、省、市及行业相关规范审查施工单位提交的施工图、施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划，并报甲方，按甲方及业主单位最终确认的施工图、施工方案等相关资料进行监理，并及时向甲方交付监理文件。

7.3因乙方违约或者过错造成甲方的经济损失，应当依法向甲方赔偿。

7.4乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。

7.5在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，乙方不得向任何第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。未经甲方书面同意，不得泄漏甲方商业信息以及与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第八条  监理费计取及支付

8.1 根据中标结果，本监理工程暂定合同价为人民币

（￥        元）。

结算时以工程结算建安费（不含设计费）作为基数计算结算价，最终结算价以结算单位审定金额为准。

8.3 支付方式

本工程监理费由项目业主广东建胜市政建设投资有限公司向乙方支付，本合同生效后，由甲方负责协调项目业主办理支付手续，因项目业主或政府财政支付进度导致的逾期支付，不属于违约。

8.3.1本工程进度款在合同生效及资金到位的情况下，按以下方式 1办理支付：

（1）本合同生效后，由项目业主支付乙方监理费暂定合同价的20%预付款，即人民币（       元）；

(2)根据本工程进度，监理费可与相应施工进度款一同申请，监理费=经审核已完成工程量*投标监理费率*80%，乙方第一次申请监理进度款时需扣除预付款；至本工程完工后，可支付监理费至暂定合同价的70%（如完工后，已完成施工工程量计取的监理费更低，则监理费支付至较低值）；

（3）本工程竣工结算后，按照工程建安费结算金额，办理监理费尾款支付。

8.3.2.合同结算终审完成后，签订结算终审合同办理尾款支付，多退少补。

8.4乙方每次收款前，均须开具符合付款方要求，合法等额有效的增值税发票。

8.5 本工程由甲方按《广州市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法》、项目建设主管部门、项目业主相关规定进行支付。合同执行期间若有新规定的，从其规定。

第九条  违约责任

9.1由于乙方原因，未能按本合同约定向甲方提交相关监理文件、资料的，每延期一天，甲方可扣除本合同监理费的万分之三作为违约金；超过10天甲方有权单方撤销该单项工程委托，乙方应向甲方赔偿由此造成的损失，损失包括但不限于直接损失和间接损失、律师费、诉讼费（仲裁费）、保全费、担保费、保险费、差旅费等。

9.2乙方交付的监理文件错漏较大、无法提交会审时，甲方有权拒收，由此造成的监理文件延期交付，概由乙方负责，乙方无权收取该部分工作内容的监理费，甲方有权依照本合同及相关规定索赔。在甲方拒收之日起20天内，如乙方仍未能改正原监理中的相关问题，则甲方有权解除合同，并向乙方索赔相关损失，索赔总额不超过该单项工程监理报酬总额（除去税金）。

第十条 反腐败条款

10.1 甲、乙双方承诺，为达成及/或履行本合同，其及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本合同对方、任何相关第三方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。

10.2 甲、乙双方确认，任何一方违反前述规定的行为都将给对方造成损害，并应当向对方支付违约金作为补偿，违约金金额为违反前述规定的一方履行本合同可获得的全部收益。

第十一条 保密条款

对双方在合作过程中因合同谈判、签署及履行向对方提供或形成的相关资料和信息，以及在此过程获悉对方的知识产权，双方承诺保密，但依法应当公开的除外。泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十二条  争议解决

12.1 由于不可抗力因素等非乙方原因致使合同无法全部或部分履行时，乙方须及时提出书面报告，双方及时协商解决。

12.2因履行本合同发生或与本合同有关的争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条  合同生效

本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。自双方签字盖章之日起生效，各份均具同等法律效力。

第十四条  其他事项

14.1 甲乙双方同意以各自的联系地址作为送达地址，该地址适用于合同双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方通知送达前述地址，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达人承担。

14.2 本合同附件（包括在本合同签署后履行过程中，经双方书面确认的其他文件）列于后，均为本合同必要组成部分，具有与其他条款相同的法律效力。

14.3本合同中所列文件如在执行建设期间有新颁布的法律、法规、规章、管理办法等文件的，从其规定。

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

甲方：                         乙方：

广州市建设工程拆迁有限公司

法定代表人：                    法定代表人：

经办人：                        经办人：

签订日期：     年      月    日