
中山大学附属口腔医院天河院区

装修改造工程项目

全过程工程咨询服务合同

工程名称：中山大学附属口腔医院天河院区装修改造工程
工程地点：广州市
合同编号：                   
委托人（甲方）：中山大学附属口腔医院
咨询人（乙方）：                    
签订日期：      年   月   日 

签订地点：        
目  录
1第一部分  合同协议书


1一、工程概况


1二、 全过程工程咨询工作内容及服务范围


2三、 工作目标


3四、 服务期


3五、 合同价款


3六、 承诺


3七、 词语含义


3八、 补充协议


4九、 签订时间


4十、 签订地点


4十一、 合同生效


4十二、 争议的解决方式


4十三、 合同份数


6第二部分  合同条款


6一、一般约定


11二、基本义务权利责任


21三、工程项目管理专项条款


21四、工程监理专项条款


23五、招标代理专项条款


24六、全过程工程造价咨询专项条款


26七、人员保险


26八、服务酬金和支付


28九、违约责任


32十、合同解除


32十一、索赔


34十二、反商业贿赂条款


34十三、争议解决


35附录


36附件1 工程建设项目廉政责任书


39附件2 保密协议




第一部分  合同协议书
委托人（甲方）：                
咨询人（乙方）：                
    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原城区边防大队旧址改造工程项目全过程工程咨询服务有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1.项目名称：中山大学附属口腔医院天河院区装修改造工程全过程工程咨询服务。

2.项目地点： 广州市天河区华利路59号西塔。
3.建设内容：本项目拟将华利路59号保利大厦西塔写字楼装修改造为中山大学附属口腔医院天河院区，涉及建筑面积约24928.6㎡，共25层，其中地上22层，地下3层。
4.工程总投资：项目估算总投资1.68亿元，其中建安费为1.54亿元。
6.资金来源： 企业自筹资金。

7.项目建设期：自本项目合同正式签署之日至项目竣工结算完成为止，预计总服务期为18个月，其中施工期12个月（最终施工期以施工合同约定为准）。
全过程工程咨询工作内容及服务范围
1.全过程工程咨询工作内容：项目的全过程工程咨询服务，包括项目管理、工程监理、招标代理、全过程造价咨询服务工作。乙方遵照如下相关法律法规开展本项目全过程工程咨询服务工作：
（1）《中华人民共和国民法典》；
（2）《中华人民共和国建筑法》；
（3）《中华人民共和国招标投标法》；
（4）《安全生产法》；
（5）《房屋建筑工程质量保修办法》；
（6）《建设工程质量管理条例》；
（7）《建设工程安全生产管理条例》；
（8）《实施工程建设强制性标准监督规定》；
（9）《建设工程施工现场管理规定》；
（10）《建筑安全生产监督管理规定》；
（11）《工程建设重大事故报告和调查程序规定》等。
2.服务范围：

（1）项目管理
报批报建管理、工程设计管理、招投标及合同管理、投资控制、质量管理、进度管理、安全文明施工管理、验收管理、档案管理等全过程项目管理与协调。

（2）监理服务范围

土地整理阶段、建设项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括竣工验收、整改、工程移交及工程结算）及工程质量保修期阶段的质量控制，安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息收集管理、组织协调等全过程监理工作。

（3）招标代理服务范围
依法负责项目建设过程中施工招标（采购）代理工作（具体以实际委托为准）。
（4）全过程造价咨询服务范围

全过程造价咨询服务，包括预算、施工过程变更、进度款及竣工结算等的审核工作。

工作目标

本项目全过程工程咨询服务的工作目标包括：

项目管理目标：完成项目整体统筹管理任务。

2、监理进度控制目标：具体以施工承包合同为准。

3、监理质量控制目标：达到合格工程。

4、监理安全文明控制目标：争创安全文明施工样板工地。

5.招标代理目标：根据项目需要完成招标工作。

6.全过程造价咨询控制目标：合理确定和有效控制工程造价，提高项目投资效益。

服务期

服务期为合同正式签署至项目竣工结算完成为止。
合同价款

1.项目管理费、工程监理费、全过程造价咨询费签约合同总价（固定总价包干）为：                 
其中：

项目管理费为：                 
工程监理费：                 
全过程造价咨询费为：                 

2.招标代理费据实结算，按标准收费乘以本次中标费率（本次中标价/本次招标限价），由中标人支付给乙方。
注：

1）以上价格均为含税价格（包括印花税）。

2）本合同项下，甲方付款前，乙方需向甲方开具等额有效的发票。
承诺   

甲方承诺按照法律法规规定履行项目审批手续，并按基本建设程序以及合同约定的期限和方式办理合同价款支付申请。乙方承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。
词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。   
补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

签订时间
本合同于        年    月    日签订。

签订地点
本合同在       签订。

合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字（或加盖印章）并加盖双方单位公章后生效。若由授权代表签字的，其授权委托手续应作为本合同附件。

争议的解决方式

双方因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，应协商或在有关主管部门主持下调解解决。协商、调解不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

合同份数

本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

	甲方：（盖公章）


	乙方：（盖公章）



	地址：
	地址：

	法定代表人：（签字或盖章）


	法定代表人：（签字或盖章）

	授权代表：（签字）


	授权代表：（签字）

	联系电话：
	联系电话：

	开户银行：


	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第二部分  合同条款
一、一般约定

1.1 定义

在本合同（合同的定义见下述）中，凡出现下述词句，其表述应指本定义指明的含义，除非双方认可对其含义作出另外的解释，除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指甲方委托实施全过程工程咨询服务的工程，本合同中指项目的全过程工程咨询服务，包括项目管理、工程监理、招标代理及全过程造价咨询服务等工作，即本合同第一部分第2点的内容。

1.1.2“甲方”是指承担直接投资责任的、委托项目全过程工程咨询服务业务的一方，本合同中指或指其合法继承人和允许的受让人。

1.1.3“甲方代表”是指由甲方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、配合乙方开展咨询工作的负责人。

1.1.4“乙方”是指承担全过程工程咨询服务的一方，本合同中指                     ，或指其合法继承人和允许的受让人。

1.1.5“一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方、乙方以外与工程建设有关的当事人。

1.1.6“承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.7“施工单位”：是依法取得相关资质等级证书并在资质等级范围内从事承揽工程的企业，包括施工总承包单位，施工专业承包单位。

1.1.8“项目咨询团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方成员。

1.1.9“全过程工程咨询项目总负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“全过程工程咨询服务工作”指根据“工作计划”中的要求，由乙方提供的全过程工程咨询服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。“工作计划”未列示、但仍系本项目工程必须的作业，也是乙方全过程工程咨询服务的工作内容。

1.1.11“全过程工程咨询”是以技术为基础，综合运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为投资建设项目决策、实施，全过程提供设计方案和综合协调咨询管理的智力服务。

1.1.12“项目管理”是指乙方受甲方的委托，通过一定的组织形式，用系统工程的观点、理论和方法对工程建设项目生命周期内的所有工作，进行计划、组织、指挥、协调和控制，已达到保证工程质量、缩短工期、提高投资效益的目的。

1.1.13“工程监理”是指乙方受甲方的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.14“招标代理”：甲方委托乙方代理实施工程建设项目招标的工作内容。

1.1.15“全过程造价”：是指为确保建设工程的投资效益，对工程建设从可行性研究开始经初步设计、扩大初步设计、施工图设计、承发包、施工、竣工、决算、后评估等的整个过程，围绕工程造价所进行的全部业务行为和组织活动。

1.1.16“合同”是指甲方与乙方之间的协议，包括:“协议书”、双方认可的“工作计划”、“合同条件”、“项目管理责任条款”、项目招投标评标的相关文件及项目实施过程中共同签署的补充与修改文件等。

1.1.17“工作计划”指根据“合同”记述甲方所要求的工作性质及工作内容所作的计划性文件和修改补充文件。

1.1.18“日”是指任何一天零时至下一天零时的时间段。

1.1.19“基准日期”：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.20“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.1.21“季度”是根据公历从一个月份中任何一天开始到三个月后相应日期的前一天的时间段。

1.1.22“酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.23“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，乙方完成正常工作，甲方应给付乙方的酬金。

1.1.24“附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的酬金。

1.1.25“批准”指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

1.1.26“书面形式”指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

1.1.27“违约责任”指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.1.28“索赔”指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.1.29“商定的补偿”是指第二部分中规定的根据合同应支付的额外款项。

1.1.30“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言、标准和法律

1.2.1本合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

1.2.2本合同适用的法律是包括《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等在内的中华人民共和国的有关法律、行政法规，以及部门的有关规章，或工程所在地的有关地方性法规和规章。

1.2.3中华人民共和国有关行政部门和工程所在地的合法的有关设计、施工及验收规范适用于本合同。

1.3合同文件的优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）履行本合同的相关补充协议；

（2）协议书；

（3）合同条款；

（4）合同附录及附件；
（5）中标通知书； 

（6）招标文件及答疑；

（7）国家及广东省、项目所在市的标准、规范及有关技术文件；

（8）投标函及投标文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后三日内应作出进一步的决定。在甲方作出决定之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
1.4文件的提供和照管

1.4.1乙方文件的提供

乙方应在规定的期限内按照合同约定的数量向甲方提供乙方文件。合同约定乙方文件应批准的，甲方应当在合同约定的期限内批复。乙方的文件的提供和审查按相关规定执行。

1.4.2甲方提供的文件

按约定由甲方提供的文件，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。

1.4.3文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.4.4文件的照管

乙方应在现场保留一份合同、甲方要求中列出的所有文件、乙方文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。甲方有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.5联络

1.5.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.5.2第1.5.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.6转让和分包

1.6.1除合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

1.6.2未经甲方事先批准，乙方不得将本合同的任何部分分包出去。

1.7化石、文物

1.7.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应督促并要求承包人采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知甲方。甲方和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致工期延误，工期可相应顺延。若同时产生增加的费用，由甲方承担。

1.7.2乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿因此产生的全部损失，并承担全部的法律责任。

1.8文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.9甲方要求中的错误

1.9.1乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。对确实存在的错误，甲方坚持不作修改的，应承担由此导致乙方增加的费用或延误的工期。

1.9.2乙方未发现甲方要求中存在错误的，乙方自行承担由此导致的费用增加或工期延误，但合同条款另有约定的除外。

1.9.3无论乙方发现与否，在任何情况下，甲方要求中的下列错误导致乙方增加的费用或延误的工期，由甲方承担，并向乙方支付合理费用。

（1）甲方要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，乙方无法核实的数据和资料。

1.10合同变更、暂停与终止

1.10.1在本合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分进行工程咨询工作时，乙方应当立即通知甲方，该工程咨询工作的完成时间应予延长，只有在甲方通知中明确已构成全过程工程咨询服务工作暂停的情况下，才构成全过程工程咨询服务工作暂停。全过程工程咨询服务工作暂停后，当恢复执行全过程工程咨询服务工作时，应当增加经双方确认不超过 15 天的时间用于恢复执行全过程工程咨询服务工作。

1.10.2乙方在应当获得全过程工程咨询服务各阶段费用之日起60天内，仍未收到甲方同意支付款项证明，而甲方又未对乙方提出任何书面意见时，或已暂停执行全过程工程咨询服务工作时限超过6个月仍没有得到甲方关于重新开始全过程工程咨询服务工作的通知，乙方可向甲方发出催告通知。如果催告通知发出后 14 天内未得到甲方答复，乙方可选择解除合同、取消部分全过程工程咨询服务工作，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分全过程工程咨询服务工作。

1.10.3在合同履行过程中，甲方发现乙方无法或无能力履行合同义务或服务成果质量不能满足甲方要求，则甲方有权要求乙方调换乙方人员，如仍然无法满足要求，则甲方有权单方面终止合同，并不再支付剩余的任何服务费用（若乙方收取了当前阶段的服务费用但是此阶段并未完成咨询服务的，则乙方需要将已收取的服务费用退回），乙方还应当承担甲方因此遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、律师代理费、保全费等。
1.10.4如果按照本条上述各款暂停或终止合同，则甲方应按暂停或终止之日项目所处阶段及已取得的全过程工程咨询服务工作正式成果确认合同规定的服务费，乙方应当自合同终止之日起15日内向甲方移交履行咨询服务所必需的所有文件、信息、计算和其他服务成果。

1.10.5本合同于双方完全履行相应的合同义务并达到本合同目的后自动终止。合同终止后并不影响各方应有的权利和应承担的责任，双方仍应遵循诚实信用原则，继续履行本合同的通知、协助及保密等义务。
1.11其他

1.11.1如一方的营业地址、电话、法定代表人等发生变更，应提前 7 天书面通知对方。

1.11.2其他未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律规定执行。

二、基本义务权利责任

2.1甲方的义务

2.1.1项目管理甲方的义务

2.1.1.1 告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目管理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

2.1.1.2 提供资料

甲方应按照附录约定，向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

2.1.1.3 提供工作协助
甲方负责协调工程建设中的相关外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.1.1.4 答复

甲方同意在7天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

2.1.1.5 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。在乙方服务期结束后，甲方填写乙方的顾客满意评价意见表。

2.1.2工程监理业务甲方的义务

2.1.2.1 告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

2.1.2.2 提供资料

甲方应按照附录约定，向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

2.1.2.3 提供工作条件

甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.1.2.3.1 甲方应按照附录约定，派遣配合人员，提供房屋，供乙方使用。

2.1.2.3.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.1.2.4 甲方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系，其授权委托手续应作为合同附件。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。

2.1.2.5 甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

2.1.2.6 答复

甲方同意在7天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

2.1.2.7 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

2.1.3招标代理甲方的义务

2.1.3.1甲方将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同条款中约定。

2.1.3.2甲方按本合同条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）向乙方提供完成本工程招标代理业务所需的全部技术资料和图纸(如有)，主要商务和服务需求（包括时间、方式、地点、付款方式等），以及其他与招标文件相关的资料，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

2）及时审核并确认招标文件（包括评标办法）、评标报告，确认招标时间安排等内容；
（3）协助乙方对招标文件进行澄清和答疑工作；如果项目需要现场勘踏，协助乙方组织相关人员到场介绍工程和设备的技术要求、工况条件等；

（4）依法派员参加评标委员会（如需），参与评标工作；

（5）根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人名单；

（6）协助解决乙方招标过程中的有关问题；
（7）按本合同条款的约定支付代理报酬。由中标人支付的情况除外。
2.1.4全过程造价咨询甲方的义务

2.1.4.1甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

2.1.4.2甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目咨询业务有关的所有基础资料。

2.1.4.3甲方应授权胜任本项目造价咨询业务的代表，负责与乙方联系。
2.2乙方的义务

2.2.1项目管理业务乙方的义务

依据相关法律法规及本合同约定，确保项目顺利开展并满足建设管理部门要求，合法合规完成如下工作任务：
（1）报批报建管理

（2）工程设计管理

（3）招投标及合同管理

（4）投资控制
（5）质量管理

（6）进度管理

（7）安全文明施工管理
（8）验收管理

（9）档案管理

（10）统筹协调管理

2.2.2工程监理业务乙方的义务

2.2.2.1 监理的范围和工作内容

2.2.2.1.1 监理范围在工程监理条款中约定。

2.2.2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付意见，并报甲方审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

2.2.2.2 监理与相关服务依据

2.2.2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.2.2.2.3 项目监理机构和人员

2.2.2.2.3.1乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.2.2.2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.2.2.2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目监理机构其他乙方员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

2.2.2.2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.2.2.2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员，甲方提出更换监理机构人员意见的，乙方应当立即以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

2.2.2.3 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.2.2.3.1 在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

2.2.2.3.2 当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

2.2.2.3.3 乙方下述约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

对乙方的授权范围：凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，报甲方批准。

2.2.2.3.4 除专用条件另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.2.2.4 提交报告

乙方应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、要求、时间和份数：每月30日前提交监理月度报告。
2.2.2.5 文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.2.2.6 使用甲方的财产

乙方有偿使用附录中由甲方提供的房屋。甲方提供的房屋属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋恢复原状（允许房屋正常的损耗与折旧）移交还甲方。

附录中由甲方提供的房屋所有权属于：甲方。

乙方应在本合同终止后7天内移交甲方提供的房屋，移交的时间和方式为：现场移交。

2.2.3招标代理业务乙方的义务

2.2.3.1乙方应根据本合同条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专业人员担任招标代理项目负责人。

2.2.3.2乙方按本合同条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；
（2）应用专业技术与技能为甲方提供完成招标工作相关的咨询服务；

（3）向甲方宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到甲方的支持和配合；

（4）依法应尽的其他义务。

2.2.3.3乙方不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。

2.2.3.4乙方为本合同提供技术服务的知识产权应属乙方专有。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.2.3.5未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

2.2.3.6乙方不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方同意，乙方不 得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。

2.2.4全过程造价咨询业务乙方的义务
2.2.4.1向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询成果文件及承担本合同业务的专业人员名单、咨询服务工作计划等，并按本合同第一部分协议书中约定的范围实施咨询业务。

2.2.4.2乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

2.2.4.3在履行合同期间或合同履行完毕后，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料，也不得用于与本合同无关的用途。

2.3甲方的权利

2.3.1项目管理业务甲方的权利
2.3.1.1按合同约定，接收项目管理成果；

2.3.1.2向乙方询问本合同项目管理工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

2.3.1.3审查乙方为本合同工程编制的各种项目管理文件，并提出修正意见；

2.3.1.4要求乙方提交项目管理业务工作报告；

2.3.1.5与乙方协商，要求更换其不称职的项目管理从业人员；

2.3.2工程监理业务甲方的权利
2.3.2.1按合同约定，接收工程监理成果；

2.3.2.2向乙方询问本合同工程监理工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

2.3.2.3审查乙方为本合同工程编制的各种工程监理文件，并提出修正意见；

2.3.2.4要求乙方提交工程监理业务工作报告；

2.3.2.5与乙方协商，要求更换其不称职的工程监理从业人员；
2.3.3招标代理业务甲方的权利
2.3.3.1按合同约定，接收招标代理成果；

2.3.3.2向乙方询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

2.3.3.3审查乙方为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

2.3.3.4要求乙方提交招标代理业务工作报告；

2.3.3.5与乙方协商，要求更换其不称职的招标代理从业人员；

2.3.3.6依法选择中标人；

2.3.3.7本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响招标工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

2.3.3.8依法享有的其他权利，双方在本合同条款内约定。

2.3.4全过程造价咨询业务甲方的权利
2.3.4.1甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容；
2.3.4.2甲方有权阐述对具体问题的意见和建议；
2.3.4.3当甲方认定造价咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换造价咨询专业人员，暂停支付造价咨询服务酬金，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
2.4乙方的权利

2.4.1项目管理业务乙方的权利
2.4.1.1按合同约定收取项目管理报酬；

2.4.1.2对项目管理过程中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；
2.4.1.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足材料或作出明确的答复；

2.4.1.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释；

2.4.1.5有权参加甲方组织的涉及项目管理工作的所有会议和活动；

2.4.1.6依法享有的其他权利，双方在本合同条款内约定。

2.4.2工程监理业务乙方的权利
2.4.2.1按合同约定收取工程监理服务报酬；

2.4.2.2对工程监理过程中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；
2.4.2.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足材料或作出明确的答复；

2.4.2.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释；

2.4.2.5有权参加甲方组织的涉及工程监理工作的所有会议和活动；

2.4.2.6依法享有的其他权利，双方在本合同条款内约定。
2.4.3招标代理业务乙方的权利
2.4.3.1按合同约定收取委托代理报酬；

2.4.3.2对招标过程中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；
2.4.3.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足材料或作出明确的答复；

2.4.3.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释；

2.4.3.5有权参加甲方组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

2.4.3.6依法享有的其他权利，双方在本合同条款内约定。

2.4.4全过程造价咨询业务乙方的权利
2.4.4.1乙方在造价咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2.4.4.2乙方在造价咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

2.4.4.3乙方在造价咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
2.5不可抗力

如果出现无法限制的疫情、战争、动乱、罢工、闭厂、空中运行物体坠落和非任何一方造成的爆炸、火灾，以及暴风、雪、雷、地震、洪灾等自然灾害以及政府行为(以下称不可抗力)，诸如此类超出合理控制能力之外的情况，而妨碍任何一方执行合同义务，那么在上述事态持续期间，将暂停合同义务的执行，并且受影响的一方不对由此而引起的任何延误负责。

三、工程项目管理专项条款

3.1项目管理主要工作内容

（1）报批报建管理：协助委托人办理建设报批报建手续、施工用电用水等相关手续、向有关管理部门申请办理工程建设开工申请等手续。

（2）工程设计管理：对设计单位设计进度、设计质量进行管理和监督，组织工程设计图纸的审查与评审及对设计方案进行优化等工作；组织设计单位根据工程设计评审意见，对工程设计文件进行优化修正；工程设计文件（包含设计图纸、设计说明、工程概预算等）的规范管理工作；督促设计单位做好现场施工的配合，对设计人员现场到位情况进行监督管理。

（3）招投标及合同管理：组织制定招标采购计划；审核各项招标文件及合同（含补充协议）；组织建立及更新项目合同管理台账。

（4）投资控制：统筹组织协调概预结算编审工作。

（5）质量管理：组织制订并落实项目管理质量目标，以满足主管部门及建设单位的管理需求。

（6）进度管理：组织制定并落实项目管理质量控制目标，统筹各参建单位按计划实施，确保进度目标。

（7）安全文明施工管理：审核施工单位提交的施工组织设计；审核检查施工单位安全文明与环境保护相关制度落实情况。
（8）验收管理：审核并落实竣工验收工作计划，根据委托人需求组织完成项目竣工验收。
（9）档案管理：组织各参建单位按时完成项目资料整理、汇总、装订成册，按规定移交城建档案馆（或委托人指定的档案接收单位）；组织整理项目成果文件移交委托人。乙方应于竣工验收合格之日起15日内向甲方移交项目相关档案资料。

3.2 项目管理业务变更

本项目项目管理施工服务期为12个月（最终以施工合同约定为准）。除不可抗力外，因非乙方原因导致本项目管理施工期服务期限延长时，附加工作酬金按相应增加时间进行计算。即：项目管理服务的施工期附加工作酬金=项目管理合同酬金×80%÷施工期（天）×期限延长时间（天）
四、工程监理专项条款

4.1 监理与相关服务依据

4.1.1 监理依据包括：

（1）国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准。

（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

（3）国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

（4）政府批准的计划立项、规划要点、设计要点及有关文件。

（5）经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

（6）本工程的设计、施工、安装、招投标文件及合同。

（7）甲方发出的有关本工程建设的指令。

（8）甲方制定的有关本工程建设的规定和办法。

4.1.2 相关服务依据包括：

（1）服务合同；

（2）甲方与第三方签订的有关合同文件；

（3）本工程监理实施方案（监理规划、监理细则等），监理管理办法及有关文件；

（4）合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

（5）国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；

（6）本工程实施过程中，甲方与乙方组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等。

（7）其它。

4.2 监理业务变更

4.2.1 变更

4.2.1.1 本项目监理业务的服务期为12个月（最终以施工合同约定为准）。除不可抗力外，因非乙方原因导致本监理服务期限延长时，附加工作酬金按甲方需求派驻相关技术服务人员，派驻人员费用按发改【2007】670号文件或双方协商计取，即：

监理服务的附加工作酬金=期限延长时间（天）×相关职称等级的工日费用标准（元/天）×相关职称等级的服务人员数量

注：相关技术服务人员等级分高级专家、高级专业技术职称、中级专业技术职称、初级及以下专业技术职称。变更监理服务期定义：按甲方发出开工指令后乙方实际服务时间超出招标文件中计划工期的时间为准。
4.2.1.2 附加工作酬金，按甲方需求派驻相关技术服务人员，派驻人员费用按发改【2007】670号文件或双方协商计取，即

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×相关职称等级的工日费用标准（元/天）×相关职称等级的服务人员数量

注：相关技术服务人员等级分高级专家、高级专业技术职称、中级专业技术职称、初级及以下专业技术职称。变更监理服务期定义：按甲方发出开工指令后乙方实际服务时间超出招标文件中计划工期的时间为准。
4.3 监理的范围和内容
4.3.1监理的范围和内容
监理范围和内容包括：

建设项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括竣工验收、整改、工程移交及工程结算）及工程质量保修期阶段的质量控制，安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息收集管理、组织协调等全过程监理工作。

如发生工场制造等场外监理费用及相关场外监理发生的差旅费用未包含在本工程监理酬金中。
监理服务须派出监理人员提供驻场服务（根据工程监理实际工作需要，双方协商确定派驻人数），驻场开始时间以委托人要求及确认的时间为准，驻场服务时间至本项目竣工验收为止。
五、招标代理专项条款

5.1招标代理工作内容

（1）根据项目实际情况组织、策划招标工作，制定有针对性的招标策划方案、并提供招标前期咨询；

（2）根据甲方提供的相关资料，规范化地编制招标公告和招标文件（含合同）、并按要求发布招标邀请函；

（3）组织和接受投标申请人报名；

（4）整合、印刷、装订、发售招标文件；

（5）收集投标人疑问，编制澄清答疑文件，并报甲方审批；

（6）按规定发布招标澄清答疑文件；

（7）按规定组建评标委员会；

（8）按规定组织接收投标文件和开、评标工作

（9）负责组织和协调评标过程的有关事宜；

（10）根据评标委员会的评审结果，按甲方的要求整理评标结果相关文件（含评标结果公示文件、招投标情况报告等）报甲方审批；

（11）负责办理中标通知书；

（12）收存、整理招标代理工作中所发生的文件资料，在每个项目的招标工作完成后，提交一正二副完整的招标过程资料；

（13）协助处理投诉来件（如需要）；

（14）按甲方要求应完成的其他工作。

5.2招标代理业务变更
5.2.1本合同签订后，由于甲方原因，使得乙方不能持续履行招标代理业务时，甲方应及时通知乙方暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时，应当在正式恢复前7天通知乙方。

5.2.2本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

5.2.3本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

5.2.4因解除合同使当事人一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书中约定。

六、全过程工程造价咨询专项条款

6.1本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

按照国家、工程所在地省、市建设主管部门颁发的建设工程管理法律、法规、工程造价计价办法及其他相关文件。

6.2建设工程造价咨询业务范围

“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：全过程造价咨询服务，包括预算、施工过程变更、进度款及竣工结算等的审核工作。
6.2.1设计阶段

6.2.1.1负责根据批准的设计概算，配合甲方确定工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。

6.2.1.2负责审核施工图预算，协助甲方确定造价限额，并将造价限额分解到工程项目的各专业工程和各阶段。对审核施工图预算中发现的图纸问题及时与设计单位及甲方沟通，负责参加施工图会审会议等专题会，根据项目的工程特点，提出施工图阶段造价专业意见。

6.2.1.3负责参加设计专题会，根据项目的工程特点，提出造价专业意见。

6.2.2招标阶段

6.2.2.1根据设计单位的图纸及技术规范编制项目的招标工程量清单，编制工程投标限价（如需）；

6.2.2.2根据设计单位的图纸及技术规范编制项目的招标工程量清单，编制工程投标限价（如需）；

6.2.2.3按照工程进度计划配合甲方落实招标计划的实施。
6.2.2.4确定中标单位后，在签订合同前协助甲方对投标清单报价进行清理和审查，对投标报价进行合理性分析。

6.2.3施工阶段

6.2.3.1协助甲方完善工程成本控制办法，包括工程变更程序和工程量、价调整、工程款支付等管理办法。

6.2.3.2按甲方要求和工作需要参与与投资控制有关的专题会。

6.2.3.3协助甲方处理合同索赔，维护甲方的合法权益，防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集索赔和反索赔依据和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。

6.2.3.4及时处理现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。

6.2.4结算阶段

承包人出具结算书并提供相应结算资料后,依据国家有关法律、法规和标准的规定，按照发包、承包双方合同约定进行建设项目工程竣工结算的审查，提供结算审核服务及结算审核报告。

6.3在各造价咨询服务阶段，甲方应及时向乙方提供完整的图纸、承包人报审的支付申请、图纸会审记录、设计变更通知、签证单、联系单、施工组织技术方案、甲方供料种类、单价等有关工程技术资料与造价文件。

6.4甲方应在合理期限内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出答复。

6.5乙方须按本合同约定服务内容委派与造价咨询工作所需专业技能相匹配的专业团队和乙方造价人员。

6.6乙方在收到相关造价资料后，按时、按质、按量完成本合同约定范围内的造价咨询服务工作。

七、人员保险
为保障本合同的顺利履行，甲方要求乙方购买工程的全过程工程咨询责任年度险及工作人员意外险，确保乙方员及工作人员在工作时间区域内如遭受意外伤害由商业保险进行理赔，不涉及至甲方；除此以外，乙方还应办理其认为必要的各种保险；同时应当为全部驻场人员（如有驻场）购买人身意外的相关险种。若乙方没有按合同约定为相关人员投险，发生相应意外或伤害事件时，甲方不为此承担责任，一切责任由乙方自行承担。

八、服务酬金和支付
8.1服务酬金的计取

合同所列的服务费用均已包含国家规定的增值税税金，税率为6%。具体计取方式如下：

1.双方同意合同固定总价包干为人民币        元，其中：项目管理服务费 

       元；工程监理服务费        元；全过程造价咨询服务酬金        元。

其中，项目管理费的费用支出来源为项目建设管理费。
招标代理费据实结算，按标准收费乘以本次中标费率（本次中标价/本次招标限价），由中标人支付给乙方。
除不可抗力外，因非乙方原因导致本项目管理及工程监理服务期限延长时，附加工作酬金按相应增加时间进行计算，具体条款见第二部分合同条款3.2条及4.2条。
8.2

 REF _Ref13950651 \h  \* MERGEFORMAT 支付程序和方式
8.2.1支付的时间：按以下节点时间。
8.2.1.1 项目管理

本合同签订后20个工作日内，委托人向咨询人支付本专项服务合同价的30%做为首付款；
施工图预算审核完成后20个工作日内可申请支付本专项服务合同价的5%（累计35%）；
开工令下发后20个工作日内可申请支付本专项服务合同价的5%（累计40%）；
委托人按实际施工进度每季度支付（支付比例=施工进度×55%,例如该季度施工进度已完成10%，则当期可申请5.5%项目管理费），直到支付到本专项服务合同价的95%为止；
项目竣工验收完成、乙方完成本合同约定的所有项目管理服务内容并向委托人提交完整项目管理相关资料后，咨询人可申报本专项服务结算，经委托人审核后，可申请支付至结算价的100%。
8.2.1.2 工程监理

本合同签订后20个工作日内，委托人向咨询人支付本专项服务合同价的30%做为首付款；
委托人按实际施工进度每季度支付（支付比例=施工进度×65%,例如该季度施工进度已完成10%，则当期可申请6.5%监理费），直到支付到本专项服务合同价的95%为止；

项目竣工验收完成、乙方完成本合同约定的所有监理服务内容并向委托人提交完整监理相关资料后，咨询人可申报本专项服务结算，经委托人审核后，可申请支付至结算价的100%。
8.2.1.3 招标代理

相关中标人参考国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定和标准，按中标金额作为计费基数采用差额累进法计算后,按上述标准×本次中标费率（本次中标价/本次招标限价），中标人在领取对应中标通知书前，由中标人向乙方一次性支付。
8.2.1.4 全过程工程造价咨询

（1）本合同签订后20个工作日内，委托人向咨询人支付本专项服务合同价的30%做为首付款；
（2）完成项目预算审核后，可申请支付本专项服务合同价的10%（累计40%）；

（3）施工进度完成50%后，可申请支付本专项服务合同价的10%（累计50%）；
（4）施工进度完成80%后，可申请支付本专项服务合同价的10%（累计60%）；
（5）施工进度完成100%后，可申请支付本专项服务合同价的20%（累计80%）；
（6）完成项目结算审核后，咨询人可申报本专项服务结算，经委托人审核后，可申请支付至本专项服务结算价的100%。
8.2.2 委托人接收咨询人请款资料（含发票）后20个工作日内完成支付。

8.2.3 服务费用的支付货币：人民币。

8.2.4 乙方因本项目发生的交通差旅费、生活费等费用包含在合同价格内。

8.2.5 乙方许可甲方使用的相关知识产权的许可费用包含在本合同规定的服务费中。
九、违约责任

9.1项目管理业务的违约责任
9.1.1若甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任，赔偿因其违约责任给乙方造成的经济损失。
9.1.2若乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失，赔偿金额最高不应超过委托项目管理报酬的金额。

9.1.3若乙方在全过程咨询合同服务期内，如因项目管理工作疏忽、过失、或因工程建设期出现问题不及时报告、不及时征求甲方意见、没有采取有效措施而造成损失的，应当向甲方作相应的经济赔偿。

9.1.4乙方确保不因项目管理过失出现重大责任事故，杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故，因乙方过失发生的一切伤亡事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
9.2工程监理业务的违约责任
9.2.1 乙方的违约责任

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

9.2.1.1 因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方实际损失。赔偿金额最高不应超过委托工程监理报酬的金额(扣除税金)。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

9.2.1.2总监理工程师及其他监理工程师、监理人员不履行监理职责、怠于履行职责、违反监理规范或本合同，情节严重的，应甲方要求，必须进行更换。若甲方提出更换意见后，乙方没有及时进行更换，因此造成的一切损失由乙方承担。

9.2.1.3严格按计划进度管理，一旦发现达不到计划进度要求或发生进度延误节点工期超过10天，应于3天内向委托人报告，及时查明原因并采取有效措施予以补救。
9.2.1.4如乙方在保修期内不履行监理职责的，甲方有权不支付余款。

9.2.1.5因乙方原因所造成的本建设项目安全生产责任事故导致的包括但不限于工期延误、造价增加、项目工程引起的人身损害等责任均由乙方负责；由于前述目安全生产责任事故导致甲方的一切经济损失（包括其承担有关法律责任引起的损失），乙方须在法律规定的其责任范围内予以赔偿。

9.2.1.6乙方对本工程的安全文明生产负有管理责任，严格践行安全文明管理制度，确保不因管理过失出现重大责任事故，施工现场要达到安全文明施工标准且管理有序，杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故。因乙方过失发生伤亡事故的，乙方除了承担相应的法律责任外，应当赔偿甲方因此遭受的一切损失。

9.2.1.7乙方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例，承担相应的质量及安全法律责任。
9.2.2甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

9.2.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

9.2.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

9.2.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天，应支付逾期付款利息，逾期付款利息＝当期应付未付款金额×同期银行活期存款基准利率×拖延支付天数。

9.2.3除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方可共同协商解除合同，各自承担其因此而造成的损失、损害。

9.2.4违约赔偿金额
9.2.4.1 乙方违约赔偿金额
乙方赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金额最高不应超过委托工程监理报酬的金额(扣除税金)。
乙方违约处罚标准：乙方每次违约，将在当次监理费中扣除甲方实际损失。
9.2.4.2 甲方违约赔偿金额
甲方逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付未付款金额×同期银行活期存款基准利率×拖延支付天数

9.3招标代理业务的违约责任
9.3.1甲方违约。

当发生下列情况时：

（1）甲方未按本合同条款的约定向乙方提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

（2）甲方未按本合同条款的约定向乙方支付委托代理报酬，但由中标人支付的情况除外。

甲方承担违约责任，并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
9.3.2乙方违约。

当发生下列情况时：

（1）乙方未按本合同条款的约定，向甲方提供为完成招标工作的咨询服务；

（2）乙方未按本合同条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；

（3）乙方未按本合同条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

（4）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，赔偿金额最高不应超过委托招标代理报酬的金额。

9.3.3第三方违约。

如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。

9.4全过程造价咨询业务的违约责任
9.4.1如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同履行期限。

9.4.2乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。累计赔偿总额不超过建设工程造价咨询酬金总额。

9.4.3乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同全部或部分不能履行，乙方应承担责任。

9.4.4乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

9.4.5甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

9.4.6若乙方的计算有重大错误，引致甲方的实际损失，甲方有权要求：更换不称职人员、扣减服务费、解除合同直至要求乙方赔偿损失，赔偿金额最高不应超过委托全过程造价咨询报酬的金额。

9.4.7若因乙方违约而导致项目进度延后的，乙方应当按照每日本专项合同总价3‰向甲方支付逾期违约金，累计不超过专项合同额的5%，若逾期时间达_____日以上的，甲方有权解除本专项合同，合同解除后按第十条“合同解除”之规定执行。

9.5 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当先向对方当事人自行承担违约责任，再向第三人索赔。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

十、合同解除
有下列情形之一的，甲方可通过提前10天向乙方发出通知解除合同：

（1）未经甲方书面同意，乙方将咨询服务全部或部分交由第三方实施的；

（2）乙方未履行其义务或履行义务不符合本合同约定，甲方向乙方发出通知，列明违约情况和补救要求，乙方在此通知发出后28天内未能对违约进行补救；

（3）乙方违反了反商业贿赂条款的约定；

（4）乙方宣告破产或无力偿还债务；

（5）双方约定的其他甲方有权解除合同的情形。

若甲方根据上述条款行使合同解除权，则其有权：

（1）要求乙方移交截止至合同解除之日乙方履行咨询服务所必需的所有文件、信息和其他服务成果；

（2）要求乙方赔偿因合同解除直接导致的合理可预见的费用损失（包括但不限于因安排其他咨询方完成咨询服务而发生的额外费用），且甲方有权将该等费用损失从应支付给咨询人的款项中扣除；

（3）暂停应向乙方支付的款项，直至甲方收到前述的所有咨询服务资料且获得第前述的全部赔偿。

十一、索赔

11.1 乙方索赔的提出
根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长服务期的，应按以下程序向甲方提出索赔：
（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，服务期不予顺延，且乙方无权获得追加付款；
（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的服务期，并附必要的记录和证明材料；乙方未在前述28天内发出正式索赔通知书的，视为放弃索赔；
（3）索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）服务期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，乙方应向甲方递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的服务期，并附必要的记录和证明材料。
11.2 乙方索赔处理程序
（1）甲方收到乙方正式索赔通知书后，应及时审查，需要乙方提供进一步证明材料的，应在收到通知书后14天内向乙方提出。甲方应在收到乙方正式索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内，将索赔处理结果答复乙方。甲方在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内不予答复的，视为认可索赔。
（2）乙方接受索赔处理结果的，甲方应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的，按协议书第13条的约定执行。
11.3 甲方的索赔及处理
11.3.1 甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后56天内，向乙方发出索赔通知书，并说明甲方有权索赔的事项和依据。甲方未在前述56天内发出索赔通知书的，丧失要求索赔的权利。
11.3.2 双方针对索赔事项达成一致后28日内到甲方指定银行帐户缴纳索赔金，否则，甲方有权在应付给乙方的款项中扣除相应款项。
十二、反商业贿赂条款

12.1双方均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

12.2双方同意建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

12.3发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。

12.4乙方应配合甲方与项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯罪工作。

12.5除应遵守本章相应规定外，双方或其工作人员均应遵守以下规定：

12.5.1不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动；

12.5.2不得接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

12.5.3不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

12.5.4不得从事与项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来；

12.5.5不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。

12.6违反本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
十三、争议解决

13.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

13.2诉讼

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

附录
委托人提供的资料（包括电子版和纸质版）
施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
定位放线的基准点、基准线和基准标高。
委托人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
勘察文件、设计文件等资料。
技术标准、规范。
工程承包合同及其他相关合同。
其他资料。
委托人提供的工作条件
委托人为乙方提供必要的工作场所（房屋）及设备等。

乙方应在本合同终止后7天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：合同终止后七天，移交方式为现场移交。
乙方需要自备的工作条件

乙方自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等。
乙方自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。
乙方自备的交通工具：如出行车辆等。
附件1 工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

项目名称：中山大学附属口腔医院天河院区装修改造工程项目
项目地址：广州市天河区华利路59号西塔
建设单位：中山大学附属口腔医院 

全过程工程咨询单位：                      
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲方、乙方双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为全过程工程咨询服务合同的附件，与全过程工程咨询服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期与全过程工程咨询服务合同的规定相同。

第七条 本责任书份数与合同一致。

（本页无正文内容）

	甲方：（盖公章）


	乙方：（盖公章）



	地址：
	地址：

	法定代表人：（签字或盖章）


	法定代表人：（签字或盖章）

	授权代表：（签字）


	授权代表：（签字）

	联系电话：
	联系电话：


附件2 保密协议
保密协议

甲方：

乙方： 
甲方委托乙方承担中山大学附属口腔医院天河院区装修改造工程项目的全过程工程咨询服务工作。为开展本项目，甲方需向乙方提供相关的各种信息和资料；甲乙双方希望对上述所指信息中的涉密信息予以保密，在工作中需确保国家秘密安全。经双方协商一致，特达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条 保密事项范围
1.1 具体项目名称：中山大学附属口腔医院天河院区装修改造工程项目
1.2 密级：无

1.3 保密期限：自本合同生效之日起3年。

1.4 知悉范围：仅限于乙方。

第二条 甲方的责任与义务

2.1 甲方应主动向乙方宣传国家保密法律法规和本单位保密方面的具体要求。甲方确认交给乙方的所有未标密文件为不含密点文件，可在互联网机器上使用。

2.2 甲方应对乙方履行保密协议及安全保密管理情况等进行监督指导。

第三条 乙方责任与义务

3.1 乙方应当根据具备安全保密条件，并承诺乙方的安全保密管理符合国家安全保密法律法规的有关规定。

3.2 乙方从甲方或甲方上级单位和关联单位获得的有关其业务、财务、技术、人事、管理、投资等方面的信息、记录、文件和资料，以及涉及国家秘密和甲方商业秘密的任何信息（下称“甲方信息”），仅用于提供本合同约定服务的用途和目的，乙方应予以妥善保存。如甲方信息中包含涉及国家秘密的任何资料或信息，甲方应书面提示乙方，以便乙方配合办理保密相关程序后审阅相关资料或信息。

3.3 乙方在复制、摘抄涉密资料、文件时，需履行相关审核程序。

3.4 乙方在服务过程中产生的文件（如有文字记录的），不可当作废纸变卖，需用保密碎纸机进行销毁或者交回甲方处理。

3.5 除法律法规及监管机构另有要求外，如甲方或与其关联的信息披露方提出要求，乙方应根据披露方的指示将含有涉密信息的所有文件或其他资料归还给披露方。

上述限制条款不适用于以下情况：

在不违反本协议项下约定责任的前提下，涉密信息已经依法或任何一方公开或能从公开领域通过合法的途径获得；

乙方应法院、政府行政管理部门的要求或因法律法规规定（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）需对涉密信息进行披露，在该种情况发生时，乙方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。

3.6 乙方应当根据国家有关管理规定，定期自行组织涉密人员的保密知识和保密技能培训。

第四条 禁止条款

4.1 在保密期限内，乙方禁止以下行为：

（1）非法获取、持有、买卖、转送或者私自销毁国家秘密载体，通过普通邮政、快递等无保密措施的渠道传递国家秘密载体，非法复制、记录、存储国家秘密信息；

（2）使用非涉密计算机、非涉密存储介质存储、处理和传输涉密信息；

（3）将涉密计算机、涉密存储介质、涉密办公自动化设备接入互联网及其他公共信息网络；

（4）涉密计算机和涉密信息系统未按国家保密标准采取防止非法外联措施；

（5）涉密计算机和涉密信息系统内使用的移动存储介质，未按国家保密标准采取技术控制措施；

（6）在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用存储介质；

（7）未按国家保密标准进行安全技术处理，将退出使用的涉密计算机和涉密存储介质赠送、出售、丢弃或者改作其他用途；

（8）未采取国家许可的技术措施的情况下，使用具有无线互联或者无线通信功能的设备处理涉密信息；

（9）其他有关安全保密法律法规明确禁止实施的行为。

第五条 违约责任

5.1 乙方出现泄露甲方信息的情况，要及时通知甲方，甲乙方共同协商采取有效补救措施。

5.2 乙方因泄露给甲方造成的损失及责任由乙方承担。

第六条 争议的解决方式

6.1 本协议在履行过程中发生的争议应由双方友好协商解决，协商不成时，任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条 其他

7.1 本协议份数与合同一致。

7.2 本协议自双方签署之日起生效。

7.3 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

	甲方：（盖公章）


	乙方：（盖公章）



	地址：
	地址：

	法定代表人：（签字或盖章）


	法定代表人：（签字或盖章）

	授权代表：（签字）


	授权代表：（签字）

	联系电话：
	联系电话：



