广州市生态环境局从化环境监测预警中心维修改造项目建安工程

招标文件

招  标 单 位：广州市生态环境局从化环境监测站

招标代理单位：广东省机电设备招标有限公司

日      期：2025年 8 月

目录

第一章  投标须知	2

第二章  开标、评标及定标办法	36

第三章  合同条款	64

第四章  投标文件格式	65

第五章  技术条件（工程建设标准）	103

第六章  图纸及勘察资料	103

第七章  工程量清单	129

第八章  最高投标限价	130

- 第一章  投标须知

- 一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：广州市生态环境局从化环境监测站 招标代理：广东省机电设备招标有限公司 设计单位： 中科经纬工程技术有限公司 监理单位：/ 检测机构：/ 造价单位：深圳市腾达工程顾问有限公司 |
| 2 | 2.2 | 工程名称 | 广州市生态环境局从化环境监测预警中心维修改造项目建安工程 |
| 3 | 2.2 | 建设地点 | 详见本工程招标公告。 |
| 4 | 2.2 | 建设规模 | 详见本工程招标公告。 |
| 5 | 2.2 | 承包方式 | 工程综合单价包干、按系数计算的措施费项目合价包干（专用条款另有约定的除外），工程量按实结算。报价人根据建设单位提供的工程量清单、图纸等有关资料，结合工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，成交人包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包环境卫生、建筑垃圾按广州市相关规定清运、包验收等。 |
| 6 | 2.2 | 质量标准 | 工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、工程所在地及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收。工程达不到合格标准的，由报价人无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。 |
| 7 | 2.2 | 招标范围 | 详见本工程招标公告。 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 合同工期总日历天数： 270 天，暂定实施时间从2025年10月9日至2026年7月6日。发包人有权根据现场情况，调整各期具体进场开工时间。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 详见本工程招标公告。 |
| 10 | 4.1 | 投标人资质等级及项目负责人等级要求 | 详见本工程招标公告。 |
| 11 |  | 资格审查方式 | 详见本工程招标公告。 |
| 12 | 13.1 | 报价以及单价和总价计算方式 | 工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。 |
| 13 | 15.1 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日计起） |
| 14 | 16.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■不要求递交投标保证金。 □要求递交投标保证金。投标保证金的金额： 万元 |
| 15 | 5 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 16 | 8 | 投标答疑 | 1、疑问提交时间：在递交投标文件截止日期前18日； 2、形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交。 3、招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15日； 4、网上答疑的操作指南为：投标人登录广州公共资源交易中心数字交易平台→进入“我是投标人”页面→进入“招标答疑提问”页面→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述答疑时间内点击“答疑提问”→无记名或匿名提出问题。 |
| 17 | 20.1 | 投标截止时间 | 2025年 月 日 时（北京时间）。 |
| 18 | 20.1 | 开标开始时间和地点 | （技术标和经济标同时开标） 1.开标开始时间：2025年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间），地点：广州公共资源交易中心 开标室。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（http:/ www.gzggzy.cn）服务指南栏目。 注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。 2.递交投标文件备用光盘时间：2025年 月 日 时 分至2025年 月 日 时 分；递交地点：广州公共资源交易中心 开标室（广州市天河区天润路333号）。 注：上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 19 | 26 | 开标评标办法 | 方式一：选取方法办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）；投标人总得分（100分）=技术得分（100分）×技术得分权重（20%）＋经济得分（100分）×经济得分权重（80%） 总分相同的，以技术得分高的排前；总分与技术得分均相同，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。 |
| 20 | 29.1 | 履约担保 | 方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%（注：如中标人为中小企业，履约保证金为中标价款的5%。具体要求详见合同） |
| 21 |  | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为人民币8966270.80元。 |
| 22 |  | 非竞争费用 | 本项目绿色施工安全防护措施费为538770.58元，暂列金额为 675777.15元，暂估价为/元。详见：《最高投标限价公布函》（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） |
| 23 |  | 保修期 | 按照《建设工程质量管理条例》规定。 |
| 24 |  | 计算评标参考价的等分点值 | 计算评标参考价的等分点值X在开标前从【0，100】的整数中随机抽取。 |
| 25 |  | 进入第二阶段评审的家数 | 本款不适用。 |
| 26 |  | 工程成本警戒价 | 工程成本警戒价为8069643.72元（招标控制价的90%）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。 |
| 27 |  | 第一阶段各分值的权重 | 本款不适用。 |
| 28 |  | 评标委员会人数 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 29 |  | 企业综合诚信评价分数 | 本款不适用。 |
| 30 |  | 第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二） | 本款不适用。 |
| 31 |  | 经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四） | 本款不适用。 |
| 32 |  | 第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六） | 本款不适用。 |
| 33 | 13.4、13.5.2 | 合同价款的调整办法 | 按合同条款相关约定调整。 |
| 34 |  | 建设工程质量检测单位 | 建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |
| 35 |  | 分包 | □不允许； ■允许： 分包内容要求：非主体的工程、非关键性的工作 分包金额要求：/。 对分包人的资质要求：相对应的资质。 为促进中小企业发展，本工程约定如下： 1.承包人不属于中小企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，或采购中小企业作为供应商提供的材料设备及将劳务分包给中小企业。前述各方式中，中小企业累计承担的合同份额占项目总投资额的比例达到40%以上（其中预留给小微企业的部分不低于项目总投资额的28%。最终比例以发包人审核确认为准），拟分包的中小企业与承包人之间不得存在直接控股、管理关系。 2.承包人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，或采购小微企业作为供应商提供的材料设备及将劳务分包给小微企业。小微企业承担的合同份额不低于项目总投资额的28%（最终比例以发包人审核确认为准），拟分包的中小企业与承包人之间不得存在直接控股、管理关系。 3.承包人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。 对分包人的其他要求：未在以往工程中不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的，或未被纳入联合惩戒范围的。须经发包人和总监理工程师书面同意。 |
| 36 |  | 电子招标投标解密失败及突发情况的补救 | 1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（http://www.gzggzy.cn/）网站发布的最新指引。 2、提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 37 |  | 招标人对中标人参与“百千万工程”的具体要求 | 说明与要求： █具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。 □具体要求：（由招标人填写） |
| 38 | 增加 | 其他费用 | 1、本招标项目的招标代理服务费由中标人向招标代理单位一次性支付。（招标代理服务费依照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）的计费标准收取） 2、中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，投标单位应自行了解公共资源交易服务费收费标准。 |

- 注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。

- 二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。

条款号：2.5             修改类型：增加

现文：2.5建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

条款号：5.1             修改类型：修改

原文：5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

现文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。投标单位自行勘察并对工程量清单及图纸内容、准确性进行复核，如有误差必须在答疑中提出，否则视为已认可本项目的工程量清单及图纸所有内容。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

条款号： 7.1            修改类型：修改

原文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

注：①招标人应在技术条件（工程建设标准）中提出本项目对关键技术、工艺、重点、难点，以及拟在本项目采用的智能建造和新型建筑工业化相关技术的具体要求，明确本项目采购绿色建材和对原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求，明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。②鼓励招标人对施工组织设计或施工方案实行隐藏投标人信息的暗标评审。

现文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

注：①招标人应在技术条件（工程建设标准）中提出本项目对关键技术、工艺、重点、难点，以及拟在本项目采用的智能建造和新型建筑工业化相关技术的具体要求，明确本项目采购绿色建材和对原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求，明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。②鼓励招标人对施工组织设计或施工方案实行隐藏投标人信息的暗标评审。

条款号：8.1          修改类型：修改

原文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

现文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸、招标工程量清单、合同条款等）中有疑问，可以书面形式通过广州公共资源交易中心交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

条款号：8.2          修改类型：修改

原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在   交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在   交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

条款号：8.3                    修改类型：修改

原文：8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。

现文：8.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。

条款号：8.4                  修改类型：修改

原文：8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。

现文：8.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台最后发布的答疑纪要为准。

条款号：9.2          修改类型：修改

原文：9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台上网发布时间作为送达时间。

条款号：9.4          修改类型：修改

原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

现文：9.4招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最后发出的文件为准。

条款号：11.2          修改类型：修改

原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照扫描件或电子证照；

（4）企业资质证书扫描件或电子证照；

（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）；

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）；

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）；

（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；

（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员；

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。

2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。

（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，施工组织设计的篇幅要求可适当放宽，但不宜超过200页。超过部分不予评审。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

现文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

（1）广州建设工程施工招标投标书（按招标文件第四章技术标投标文件格式）；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明（按招标公告附件二的格式及内容提交）；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照扫描件或电子证照；

（4）企业资质证书扫描件或电子证照；

（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）；

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）；

（8）拟委派技术负责人的职称证书扫描件；

（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；

（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）扫描件或电子证书；

（12）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（13）投标人认为应提交的其他资料。

（14）投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单（投标人无需提供资料，按投标截止时间交易系统比对的结果进行评审）

注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。

2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。

11.2.3 广州建设工程施工技术标招标投标书（技术部分格式3）。

11.2.4 投标人廉洁承诺书（技术部分格式4）

11.2.5 企业资信等相关资料（技术部分格式5）：按《技术标详细审查评分表》要求提交。

11.2.6响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书（技术部分格式6）

11.2.7参与编制技术标投标文件人员名单（技术部分格式7）

11.2.8施工项目管理团队人员信息表（技术部分格式8）

11.2.9技术负责人（或其他项目管理机构人员）基本情况表（技术部分格式9）

11.2.10危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（技术部分格式10）。

11.2.11分包方案情况一览表（技术部分格式11）。

11.2.12主要设备、材料拟选用品牌/厂家表（技术部分格式12）。

11.2.13其他投标人认为应该提供的资料。

条款号：  11.3               修改类型：修改

原文：11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：

11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。

11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：

（1）投标总价封面、扉页；

（2）总说明；

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程清单与计价表；

（7）单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）综合单价分析表；

（10）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料（工程设备）暂估价明细表；

（13）专业工程暂估价明细表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务计价表；

（16）规费和税金项目计价表；

（17）人工、主要材料和设备一览表。

11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

现文：11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容:

11.3.1 目录。

11.3.2广州建设工程施工招标投标书（经济部分格式2）。

11.3.3 投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。（投标报价的工程量清单的组成、格式等由广州公共资源交易中心的投标文件管理软件自动生成）

11.3.4按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》（经济部分格式4）。

11.3.5《对投标文件编制的承诺》（经济部分格式5）。

11.3.6 若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

条款号：12.2          修改类型：修改

原文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。

现文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站最新指引。

注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。

条款号：12.3          修改类型：修改

原文：12.3投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。

现文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州公共资源交易中心网站最新指引。

条款号：13.1          修改类型：修改

原文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

现文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

条款号：13.3          修改类型：修改

原文：13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

现文：13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人提供的招标图纸（包括有关于本项目招标的相关资料）及制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

条款号：13.4          修改类型：修改

原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变（措施费合同另有约定的，按合同约定），按广州市相关文件执行。

条款号：13.5          修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式；

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）；

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

现文：13.5 变更结算方式按招标文件及施工合同条款相关规定执行。

条款号：13.6.4                      修改类型：修改

原文：13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

现文：13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，经发包人同意，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

条款号：13.9                     修改类型：修改

原文：13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

现文：13.9调价机制按施工合同相关规定执行。

条款号：15.2                     修改类型：修改

原文：15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

现文：15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

条款号：16          修改类型：删除

原文：16．投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

条款号：17.1          修改类型：修改

原文：17.1投标人应采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

现文：17.1投标人应采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站最新指引。

条款号：18.1          修改类型：修改

原文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。

现文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站最新指引。

条款号：18.2          修改类型：修改

原文：18.2未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

现文：18.2未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

条款号：19.1          修改类型：修改

原文：19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。

现文：19.1投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。

条款号：19.2          修改类型：修改

原文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

现文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

条款号：19.3          修改类型：修改

原文：逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

现文：逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

条款号：19.5          修改类型：修改

原文：19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

现文：19.5如技术标和经济标同时开启，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将按招标文件规定的时间同时开启技术标和经济标。

条款号：20.3          修改类型：修改

原文：20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

现文：20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标。

条款号：21.1          修改类型：修改

原文：21.1本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。

现文：21.1本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

条款号：27.1          修改类型：修改

原文：27.1招标人将在    交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

现文：27.1招标人将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

条款号：27.3            修改类型：修改

原文：27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

现文：27.3中标人自行于广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台下载中标通知书。中标人须对其投标文件真实性负责，并准备投标文件涉及的所有原件待查，如存在弄虚作假情况或原件不齐或与原件不符的，招标人有权取消其中标人资格，并上报建设行政主管部门。

条款号：27.4          修改类型：修改

原文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。

现文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台和广东省招标投标监管网公开。

条款号：28.2                               修改类型：修改

原文： 28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人依法承担相应法律责任。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

条款号：29.2                               修改类型：修改

原文： 29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉

现文：29.2合同签订后15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人依法承担相应法律责任。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

条款号：28.5           修改类型：增加

现文：28.5招标人与中标人签订合同及办理施工许可前，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中任职项目负责人的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

条款号：29.1           修改类型：修改

原文： 29.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。

现文：29.1在签订合同后15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。

条款号：  29.2           修改类型：修改

原文：29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：29.2中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人有权解除合同并拒绝支付相应工程款项，且中标人依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成损失的，还应当予以赔偿。原中标人有异议的，按合同纠纷条款执行。

条款号： 30.1            修改类型：修改

原文：30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效

现文：30.1合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

条款号： 33            修改类型：增加

现文：中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件2套及电子文件1套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用MicrosoftWord软件或广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件及XML投标版cos文件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

- 三、投标须知通用条款

### （一）总则

1. 定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

2. 招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4工程施工特点：详见招标图纸。

3. 资金来源

3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项。

4. 合格投标人的条件

4.1详见本项目招标公告

5．踏勘现场

5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

### （二）招标文件

7. 招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

注：①招标人应在技术条件（工程建设标准）中提出本项目对关键技术、工艺、重点、难点，以及拟在本项目采用的智能建造和新型建筑工业化相关技术的具体要求，明确本项目采购绿色建材和对原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求，明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。②鼓励招标人对施工组织设计或施工方案实行隐藏投标人信息的暗标评审。

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

8．招标答疑

8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。

8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。

9. 招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。

9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

### （三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分两部分投标文件组成。

11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照扫描件或电子证照；

（4）企业资质证书扫描件或电子证照；

（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）；

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）；

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）；

（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；

（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员；

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。

2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案

（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。

（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，施工组织设计的篇幅要求可适当放宽，但不宜超过200页。超过部分不予评审。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：

11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。

11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：

（1）投标总价封面、扉页；

（2）总说明；

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程清单与计价表；

（7）单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）综合单价分析表；

（10）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料（工程设备）暂估价明细表；

（13）专业工程暂估价明细表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务计价表；

（16）规费和税金项目计价表；

（17）人工、主要材料和设备一览表。

11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。

12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。

如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。

13．投标报价及造价承包和变更结算方式

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。

13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

13.6暂列金额、暂估价

13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

14．投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

16．投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

17．投标文件的签署

17.1投标人应采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

### （四）投标文件的提交

18．投标文件的密封和标记

18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。

18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

19．投标文件的递交和接收

19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。

19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

20．投标文件提交的截止时间

20.1投标人应在投标须知前附表第17项所述的时间前提交投标文件。

20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

21．迟交的投标文件

21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。

22．投标文件的修改与撤回

22.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

22.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

22.3修改后再次递交的，按19点的规定执行。

22.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### （五）开标、评标、定标及合同签定

23. 开标

详见第二章开标、评标及定标办法。

24．评标过程的保密

24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标文件的澄清，计算错误的修正

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。

26．投标文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。

27．中标通知书

27.1招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。

27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。

28．合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及账号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

28.4工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%，招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。质量保证金不超过工程价款总额3%。当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以采用过程结算。

29．履约担保

29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。

29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

30．合同生效

30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

31．其它费用

32．腐败与欺诈行为

在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。

32.1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

32.2 如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。

- 第二章  开标、评标及定标办法

- 一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。

条款号：36.1          修改类型：修改

原文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

现文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。

条款号：36.3          修改类型：删除

原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

条款号：36.5.1          修改类型：修改

原文：36.5.1在投标截止时间后一个小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

现文：36.5.1在投标截止时间后一个小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理机构进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、工期及其他内容；

条款号：36.5.3          修改类型：修改

原文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

现文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；若投标人不参加开标会的，或不签字确认的，视同该投标人认可开标结果。

条款号：38.1          修改类型：修改

原文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

现文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

条款号：39.3          修改类型：修改

原文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

现文：39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或不按照招标文件要求提交履约担保，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中任职的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

条款号：（二）开标评标办法程序和细则 注          修改类型：删除

原文：注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市住房和城乡建设局网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。

条款号： （二）开标评标办法程序和细则        修改类型：删除

原文：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）

可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）

可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）

可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）

可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）

条款号：40          修改类型：修改

原文：

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分；

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

现文：

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查，并编写资格审查报告；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分；

40.6评标委员会汇总投标人得分，并按照投标人总得分由高至低排序；

40.7按照投标人总得分由高至低排序，依次进行经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按总得分排序，向招标人推荐通过经济标投标文件有效性审查的中标候选人，并递交资格审查报告及评标报告。

条款号：41.1          修改类型：修改

原文：41.1开标由招标人主持；

现文：41.1开标由招标人或招标代理主持；

条款号：41.2.1          修改类型：修改

原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至     交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件（含资格审查文件）、经济标投标文件）至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

条款号：41.2.4.1             修改类型：修改

原文：41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

现文：41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、项目经理（负责人）名称；e、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

条款号：41.3          修改类型：修改

原文：41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。

现文：41.3招标人或招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查，参加开标会的投标人在技术标开标记录上签字，投标人未签字且未提出异议的将被视为默认开标结果。

条款号：41.4                      修改类型：修改

原文：41.4招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

现文：41.4招标人或招标代理机构将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

条款号：42.2          修改类型：修改

原文：42.2评标委员会的组成：方式   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

现文：42.2评标委员会的组成：方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

条款号：43.6          修改类型：修改

原文：43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

现文：43.6资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

条款号：45.2         修改类型：修改

原文：45.2按区间抽取法计算评标参考价：

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为最高投标限价

X：为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

现文：45.2按区间抽取法计算评标参考价：

设立入围合格分数线为70分（技术标满分为100分），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为最高投标限价

X：为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取

条款号：45.4          修改类型：修改

原文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-诚信综合评价分数权重）＋诚信综合评价排名得分×诚信综合评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

现文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分（100分）=技术得分（100分）×技术得分权重（20%）＋经济得分（100分）×经济得分权重（80%）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

条款号：45.5          修改类型：增加

现文：45.5总分相同的，以技术得分高的排前；总分与技术得分均相同，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。

条款号：46.2.8             修改类型：修改

原文：46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

现文：46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。

条款号：48          修改类型：修改

原文：48评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编制评标报告。

现文：48评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4、45.5确定的投标人总得分排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编制评标报告。

条款号：附表一          修改类型：修改

原文：原范本GZZB2018-3《资格审查表》

现文：本招标文件《资格审查表》

条款号：附表二          修改类型：修改

原文：原范本GZZB2018-3《技术标有效性审查表》

现文：本招标文件《技术标有效性审查表》

条款号：附表三          修改类型：修改

原文：原范本GZZB2018-3《经济标有效性审查表》

现文：本招标文件《经济标有效性审查表》

条款号：附表四          修改类型：修改

原文：原范本GZZB2018-3《技术标详细审查评分表》

现文：本招标文件《技术标详细审查评分表》

条款号：第四章  投标文件格式          修改类型：修改

原文：原范本GZZB2018-3 第四章 投标文件格式

现文：本招标文件 第四章 投标文件格式

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

## 二、开标、评标及定标办法通用条款

### （一）总则

35 开标、评标及定标所依据的规则

35.1《中华人民共和国招标投标法》；

35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；

35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）；

35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）；

35.7《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

35.8《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）；

35.9《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》

35.10《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）；

35.11《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融监督管理局关于印发<广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）>的通知》（穗财采〔2023〕8号）；

35.12本项目招标文件。

36．开标

36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

36.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。

36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

36.5按下列程序进行开标：

36.5.1在投标截止时间后一个小时内，投标人通过交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

36.5.2备用光盘的读取按投标须知前附表第36项的规定执行；

36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

36.5.4开标结束。

36.6投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

36.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件1《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标。

37.3评标委员会的职责及守则：

37.3.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

37.3.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.3.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.3.4全体参与评标人员：

37.3.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.3.4.2 必须公正、不得循私；

37.3.4.3 必须科学、不得草率；

37.3.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.3.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.3.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.4 评标工作开始前，招标人应当向评标委员会提供评标所需的信息，包括招标项目的范围、性质、特殊性、需求目标和实施要点，以及招标文件规定的评标方法、评标因素及标准等，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

37.5评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

38．投标文件的澄清

38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。

39．定标

39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。

### （二）开标评标办法程序和细则

注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标行业协会网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。

### 可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分；

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

41．开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2 细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。

41.2.3开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

41.2.4按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。

41.4 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 资格审查及评标细则

42.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

42.2评标委员会的组成：方式   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

43．投标人资格审查

43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

43.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

43.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

43.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

43.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

44．技术标评审

44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

44.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价，则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

45.2计算评标参考价：

区间抽取法：

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：最高投标限价

X：为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

46.经济标的有效性审查

46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

46.2经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

46.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

46.2.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

46.2.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

46.2.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

46.2.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

46.2.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

47.评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编制评标报告。

49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

附件1：

评标委员会成员声明

本项目招标人  ：

本人就参与               项目的评标工作，作出郑重声明：

一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。

二、在本项目评标开始前，本人不存在以下需要向招标人提出回避的情形：（一）接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、微信等；（二）私下接触本项目投标人；（三）收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；（四）法律法规等规定的回避情形。

三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。

四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。

五、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。

如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。

声明人：（签名）

附表一：

资格审查表

工程名称：

投标人名称：

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营 | 营业执照扫描件或电子证照 |  |
| 3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发有效期内的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求 | 资质证书扫描件或电子证照、安全生产许可证扫描件或电子证照 |  |
| 4 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求 | 有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书（注：打印建造师电子证书后，在个人签名处手写本人签名再扫描提交。） |  |
| 5 | 持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证 | 项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证证书扫描件或电子证书 |  |
| 6 | 投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求 | 拟委托技术负责人的职称证书扫描件 |  |
| 7 | 专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3） | 专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3）证书扫描件或电子证书 |  |
| 8 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 投标人声明 |  |
| 9 | 投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致 | 网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | / |  |
| 11 | 资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业中的在册人员 | 投标人在广州市住建行业信用管理平台内企业信用档案的企业和人员信息 |  |
| 12 | 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第九条内容进行评审） | 投标人声明 |  |
| 13 | 未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单和失信被执行人 | 投标人无需提供资料，按投标截止时间交易系统比对的结果进行评审 |  |

备注：

1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”；

3.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

附表二

技术标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标人 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《广州建设工程施工技术标招标投标书》中的工期不符合招标文件要求的； |  |
| 2 | 《广州建设工程施工技术标招标投标书）》中的工程质量标准不符合招标文件要求的； |  |
| 3 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书； |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；（投标文件规定格式（即参与评审的格式）为技术标部分带★号的格式（即格式3、格式4、格式6、格式7、格式10） |  |
| 5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的； |  |
| 6 | 无《参与编制技术标投标文件人员名单》的； |  |
| 7 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)。 |  |

注：

1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性；

2.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因；

3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效；

4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

附表三

经济标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标人 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |
| 2 | 投标报价高于最高投标限价的； |  |
| 3 | 投标报价低于成本的； |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；（投标文件规定格式（即参与评审的格式）为经济标部分带★号的格式（即格式2、格式4、格式5）） |  |
| 5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的； |  |
| 6 | 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； |  |
| 7 | 无《对投标文件编制的承诺》； |  |
| 8 | 投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准）。 |  |

注：

1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明；

2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效；

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论；

4.不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。

评委签名：

附表四

技术标详细审查评分表

工程名称：广州市生态环境局从化环境监测预警中心维修改造项目建安工程

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目 组织管理 机构能力 (70分) | 技术负责人 | 10 | 1、具有建筑工程类高级（或以上）职称证书的，得5分； 2、具有10年以上（含10年）工作经验的，得5分；具有5年（含5年）-10年（不含10年）工作经验的，得3分；具有5年以下（不含5年）工作经验的，得1分。 |
|  | 质量负责人 | 10 | 1、具有建筑工程类高级（或以上）职称证书的，得5分，具有建筑工程类中级职称证书的，得2分； 2、具有10年以上（含10年）工作经验的，得5分；具有5年（含5年）-10年（不含10年）工作经验的，得3分；具有5年以下（不含5年）工作经验的，得1分。 |
|  | 安全负责人 | 12 | 1、具有安全工程类高级（或以上）职称证书的，得4分，具有安全工程类中级职称证书的，得2分； 2、具有有效的“建筑施工安全”类别的注册安全工程师注册证书的，得4分。 3、具有10年以上（含10年）工作经验的，得4分；具有5年（含5年）-10年（不含10年）工作经验的，得2分；具有5年以下（不含5年）工作经验的，得1分。 注：注册安全工程师专业以执业证的注册类别为准，须同时提供中华人民共和国应急管理部中级注册安全工程师注册信息查询（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html）的查询截图及注册证书扫描件。未按要求提供相关资料的人员，该人员不作为评分依据。 |
|  | 造价负责人 | 9 | 1、具有一级注册造价工程师证书的，得4分；具有二级注册造价工程师证书的，得2分； 2、具有10年以上（含10年）工作经验的，得5分；具有5年（含5年）-10年（不含10年）工作经验的，得3分；具有5年以下（不含5年）工作经验的，得1分。 备注：按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。 |
|  | 专业管理人员 | 9 | 除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人外，拟投入本项目的人员配置完善合理，关键技术工种能保证项目顺利实施，满足施工技术需求，保障项目质量、安全及周边环境等要求。其中： 具有①给排水专业技术职称1人、②机电专业技术职称1人、③建筑结构专业技术职称1人；每配置1名对应专业中级技术职称人员的得3分，本项最高得9分。 注：以上人员不得兼任。 |
|  | 项目负责人答辩（20分） | 20 | 项目负责人就本工程内容从以下方面进行陈述（每个投标人答辩时间不超过15分钟） ①对参与投标项目的了解情况； ②项目施工的重点、难点分析及应对措施（包括但不限于1.各种资源的组织和配置；2.施工安全保障；3.环保应对措施；4.施工组织方案及针对本项目向招标单位提供合理化建议等方面）； ③对工程质量、工程总工期的全面掌控，保证工程保质量保工期完工。 解答:评委针对其陈述内容及投标文件所提的相关问题。横向比较各投标人的答辩情况: 【优】掌握项目情况认识清晰、对施工的重点、难点认识深刻、有应对措施，对工程质量和工期的保证合理可行；回答评委提问思路清晰内容准确。(18，20]分 【良】掌握项目情况认识比较清晰、对施工的重点、难点认识比较深刻、有应对措施，对工程质量和工期的保证比较合理可行；回答评委提问思路比较清晰、内容比较准确。(14，18]分 【中】掌握项目情况认识基本清晰、对施工的重点、难点认识基本深刻、有应对措施，对工程质量和工期的保证基本合理可行；回答评委提问思路基本清晰、内容基本准确。(10，14]分 【差】掌握项目情况认识一般、对施工的重点、难点认识一般、有应对措施,对工程质量和工期的保证一般；回答评委提问思路一般清晰、内容准确一般。（6，10]分 注：①投标单位的项目负责人须携带本人身份证原件及加盖公章的法定代表人证明书及授权委托书，授权书应列明所有参加答辩人员的信息（包括姓名、身份证、拟任本项目的职务）参加答辩，并在评标当天到达评标现场签到等候，具体时间以招标人（招标代理）通知为准。由参与答辩的人员出示身份证原件，核对确认身份后签到，答辩的顺序按签到的先后顺序进行。 ②评标委员会在完成资格审查及技术标有效性审查后可开始答辩，具体答辩开始时间以评标委员会通知为准。未通过资格审查及技术标有效性审查的投标单位无需再参与答辩。 ③答辩形式与要求：答辩人员按要求进入答辩区域；答辩人员先陈述，评委针对陈述内容提问，由答辩人员进行解答。 ④投标单位项目负责人没有参加现场答辩的，不得分。 |
| 二、企业资信 (30分 ) | 企业类似工程业绩 | 15 | 自2021年1月1日至投标截止时间止，投标人完成过质量合格的类似工程业绩的,得3分。本项最高得15分。 |
|  | 工程研发能力 | 6 | 投标人获得过房建类科学技术类奖项：国家级的，每项得6分；省级的，每项得3分；市级的，每项得2分，不符合上述条件的不得分，本小项最高得6分。 |
|  | 工程奖项 | 9 | 投标人承接或参建的工程自2021年1月1日至投标截止时间止，获得过国家级工程质量类奖项的，每项得9分；获得过省级工程质量类奖项，每项得4.5分；获得过市级工程质量类奖项的，每项得3分；最高得9分。 |
|  |  | 100 |  |

注：1、项目组织管理机构能力：（1）项目管理机构人员须提供毕业证书及投标截止近一个月（即2025年7月）有效社保证明，且须按相应要求提供相关人员证书扫描件，所有资料为扫描件并加盖投标人电子公章；（2）工作经验年限从毕业证书（大学专科或以上学历）的发证时间起计。

2、类似工程业绩：指金额为500万元（或以上）的建筑工程施工总承包项目业绩或建筑工程工程总承包项目（包括勘察设计施工总承包或设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包）中的施工部分业绩。业绩需提供相关证明材料：投标人须提供业绩的中标通知书或免招标的相关证明、施工合同关键页（不含补充合同）、竣工验收证明文件（验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）。完成时间以竣工验收证明材料为准。业绩金额以中标通知书载明的施工部分金额为准，若中标通知书没有显示中标金额或免招标的，以施工合同关键页（不含补充合同）为准，如中标通知书与施工合同均不能单独体现对应的施工部分金额，则以建设单位提供的证明资料中载明的施工部分金额为准。不符合上述条件或提供的资料不齐全的业绩不予评审。

3、工程研发能力：（1）需提供获奖证书扫描件，相同技术或成果获奖按最高级别奖项只计一次得分。（2）科学技术类奖项包括：科学技术进步奖或科学技术奖或科技进步奖等，以投标人所提供的证书等证明材料为准。（3）若颁发单位是行业协会或学会，还需同时提供该颁发单位在“全国社会组织信用信息公示平台”网站（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）查询结果的网页截图，否则该获奖证书不予认定。

4、工程奖项：（1）同一工程获奖以最高奖项计算，不重复计取。须提供获奖证书扫描件。时间以证书中载明的颁发时间或有效期限为准。

（2）国家级工程质量类奖项指中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程金质奖；省或市级奖项包括：由省、市级建设行政主管部门或行业协会（行业协会须在民政部门取得成立登记批准）颁发的质量类工程奖项，其它安全文明、绿色施工、技术创新、QC成果、科技进步及技术应用类奖项不参与计分；同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按其中一个奖项所在最高级别计算一次分数，不得重复计算。如发证单位为协会（或学会）等社会组织的，还需同时提供该发证单位在“全国社会组织信用信息公示平台”网站（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）查询结果的网页截图，否则不得分。

5、所有评委的评分分数的算术平均值为投标人的最终得分，分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

附表五

经济标评分表

工程名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算评标参考价的 等分点值 X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价PC（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

附表六

算术复核表

工程名称：                                           投标人:                                                  单位：元

| 编号 | 算术校核项目 | 修正前投标 报价A | 修正后投标 报价B | 修正率 r=¦A-B¦/A*100% | 经评审的最终投标报价 | 当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [单位工程1] |  |  |  |  |  |
| 2 | [单位工程2] |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | [单位工程n] |  |  |  |  |  |
| ∑ | 投标总报价 |  |  |  |  | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |

修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

评委签名：					日期：

算术复核表

工程名称：

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：

- 第三章  合同条款

另册。

# 第四章  投标文件格式

【本章格式除招标文件中带★号的格式必须按招标文件规定的格式进行编制外，其余格式仅供参考。】

第一部分  投标文件技术标部分（部分格式）

技术部分格式1：技术标封面

[工程名称]

投标文件

第一册  技术标书（含资格审查文件）

投标人：      （填写投标人单位名称）    （盖章）

日  期：

目  录

一、资格审查资料

二、广州建设工程施工技术标招标投标书

三、投标人廉洁承诺书

四、企业资信等相关资料

五、响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书

六、参与编制技术标投标文件人员名单

七、施工项目管理团队人员信息表

八、技术负责人（或其他项目管理机构人员）基本情况表

九、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

十、分包方案情况一览表

十一、主要设备、材料拟选用品牌/厂家表

十二、其他投标人认为须提交的资料

技术部分格式2：

资格审查资料（格式自拟）

★技术部分格式3：

广州建设工程施工技术标招标投标书

| 工程名称 | 广州市生态环境局从化环境监测预警中心维修改造项目建安工程 |
| --- | --- |
| 投标总工期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保修期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 专职安全员 |  |

★技术部分格式4：

投标人廉洁承诺书

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了 （项目名称/标段名称） 投标， 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

七、按法律规定及合同约定保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

八、坚决杜绝转包、违法分包、挂靠等违法违规行为，保证发包人免于承担因本公司违反法律或相关规定而引起的任何责任。未经发包人同意，不将工程的任何部分或任何工作分包给第三方；依法分包工程的承包人应具有相应承包资质。

九、自觉接受政府有关部门、发包人或其上级主管部门和监理单位等对本工程的监督，并无条件配合政府有关部门、发包人或其上级主管部门指定审计机构开展审计工作。

十、本公司理解并接受工程实施过程即可同步进行审计或监督工作，接受对工程实施全过程审计，包括且不限于工程计量、设计变更、资金支付、分包管理、结算等。若政府有关部门、发包人或其上级主管部门、监理单位经核查或审计认定本公司有挂靠或转包或违法分包行为之一的，发包人有权单方解除部分合同或解除合同，由此造成的经济损失由本公司承担。本公司自觉接受行政监督部门的行政处罚。

十一、如因转包、违法分包（含现场施工作业或管理人员被发现不属于总承包单位或已经备案的依法分包单位人员的情形）、挂靠、项目管理不到位、民工工资纠纷等违反合同的行为，发包人或其上级主管部门有权立即开展调查，本公司无条件配合，相关费用由本公司负责。经核查属实，本公司自觉接受相应处罚。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此承诺

承诺企业：

年    月    日

技术部分格式5：

企业资信等相关资料

注：按《技术标详细审查评分表》要求提交

★技术部分格式6：

响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书

（招标人）：

我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案）进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案）基础上编制详细的施工组织设计，按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施，并报经监理单位和建设单位审批后实施。

投标人：

日   期：    年    月    日

施工组织设计：

施工组织设计

投标人对本项目特点有深刻认识，组织实施方案计划详细、保证措施合理且切实可行；对本项目的重点、难点，考虑全面，并制定可行的措施；针对本项目特点制定的交通疏解措施切实可行、详细、合理；应急处理措施、安全防护制度和文明操作措施完善；必须提交人员和机械安排计划，计划切实可行、详细、合理。各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字，并结合图表说明及表示。施工组织设计编制可包括以下内容：

一、文字部分：

1.工程概况及工程重点、难点

2.项目组织机构

要求项目负责人、总工程师、施工计划及财务负责人、质检、实验、测量和机械、土建等组织结构配置合理，满足施工要求。

3.施工总平面布置

投标人应针对本工程项目场地布置图和现场踏勘的情况进行本工程的施工总平面布置，并结合招标人提供的临时用地位置，合理安排其生活、福利、办公等临时生活设施和材料堆场、仓库、预制场、拌和场及加工场等生产设施的位置，设置完善、高效的临时排水、排污等设施，合理布置场内外交通运输路线。施工现场必须按广州市有关规定设置围蔽结构。

3.1临设平面布置图；

3.2临时供水、临时供电；

3.3临时排水、排污；

3.4围蔽结构；

3.5施工通道布置；

3.6投标人认为需补充的内容。

4.主要分项工程的施工方案、施工方法、施工工艺

根据本工程施工特点，制定各关键工序的施工方案、施工方法和工艺，要求所采用的施工方案、施工方法和工艺具有针对性、先进性和独创性。并阐述对进场施工后保证实施上述施工方案、施工方法和工艺；

5.危险性较大的分部分项工程专项施工方案。

6.工程建设进度计划与措施

6.1总体施工进度计划

6.2各阶段施工进度计划及控制措施

6.3资源配备计划（工、料、机、资金等的使用计划）

6.4主要的工艺流程

7. 质量管理体系和措施

8. 环保与文明施工管理体系与措施（包括空气污染、水质污染、噪音控制、施工场地和驻地卫生，以及文明施工等方面控制措施）

9.制订完善的成品保护措施。

10.民工工资支付方案及措施

11.承诺优先使用绿色生产达标企业的混凝土及措施

二、图表部分

1.项目组织机构图

2.施工平面布置图

3.施工进度计划网络图及横道图

4.劳动力使用计划图（或表）

5.拟投入的主要材料、半成品、设备及品牌计划表

6.拟投入的主要施工机械设备计划表

7.资金使用计划表

8.主要施工工艺的工艺流程图

（三）施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

1.工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：（1）工程概况和施工单位基本信息；（2）建筑垃圾产生量与种类；（3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；（4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；（5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；（6）法律、法规规定的其他内容。

2.建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

3.施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

4.运输建筑垃圾应当遵守下列规定：（1）建立建筑垃圾运输管理台账；（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；（4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

5.工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

6.建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：（1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。

7.建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。

★技术部分格式7：

参与编制技术标投标文件人员名单

| 投标单位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制技术标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

技术部分格式8：施工项目管理团队人员信息表

施工项目管理团队人员信息表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 职称证书或资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术负责人 |  |  |
| 2 |  | 质量负责人 |  |  |
| 3 |  | 安全负责人 |  |  |
| 4 |  | 造价负责人 |  |  |
| 5 |  | 结构工程师 |  |  |
| 6 |  | 材料工程师 |  |  |
| 7 |  | 技术管理工程师 |  |  |
| 8 |  | 建筑工程师 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注： 1、“岗位”要求（除项目负责人和专职安全员外）由招标人根据项目管理需要在本表备注中明确提出，如：拟派驻施工现场的技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人、结构工程师、材料工程师、技术管理工程师、建筑工程师、消防工程师等。以上项目管理团队人员信息将由交易系统提取后供各相关单位在履约时比对、查核。 2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功(投标截止时间前可以补充、修改、替代)。 3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。 4、本表中投标人提供的“技术负责人”需满足招标公告要求，其余人员不全或未满足招标文件要求的，中标后须按招标文件的要求补充完善并报发包人审批同意；涉及违约的，还需按合同约定承担相应的违约责任。 |  |  |  |  |

技术部分格式9：

技术负责人（或其他项目管理机构人员）基本情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 技术职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 学历 |  | 所学专业 |  |
| 社保号 |  |  |  |  |  |
| 从业简历 |  |  |  |  |  |

投标人：

日   期：    年    月    日

★技术部分格式10：

危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

- 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的危险性较大的分部分项工程安全管理措施，危险性较大的分部分项工程安全管理措施由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定。

- 招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。

- 投标人同意招标人在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

- 投标人对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并在投标文件中提供相应的安全管理措施。

- 投标人不同意招标人在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

- 投标人应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标文件中编制专项施工方案。

- 对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

- 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

| 第一部分、危险性较大的分部分项工程清单 | 招标人 | 投标人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑工程 |  |  |  |
| （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  |  |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 |  |  |  |
| （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （二）附着式升降脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）高处作业吊篮。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）卸料平台、操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）异型脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 |  |  |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 |  |  |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 |  |  |  |
| （一）建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 第二部分、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 | 招标人 | 投标人 | 备注 |
| 一、深基坑工程 |  |  |  |
| 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  |  |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 |  |  |  |
| （一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 |  |  |  |
| （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 |  |  |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 |  |  |  |
| （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |

投标人：

日期：　　　年　　月　　日

技术部分格式11：

分包方案情况一览表

| 序号 | 拟分包的专业及内容（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

注：

1.本项目除消防、电梯、智能化、防水、加固等专业工程外，其余不允许分包。本项目主体结构、关键工作的施工必须由总承包单位自行完成，严格按照国家、省市相关法律法规执行，不得违法分包及转包。投标人如有专业分包需要的，投标人可列明分包方案，中标后需严格按照招标人分包管理办法执行，需对经招标人审批同意的专业分包单位加强管理，履行施工总承包单位主体管理责任。

2.投标人根据自身企业综合情况，对本项目的部分专业工程实施分包的，需按要求提供本表，若未提供或未填报拟分包的专业及内容的，则视为无专业分包需求。项目实施过程中，招标人原则上不再接受专业分包申请，否则按合同约定及相关规定处理。

3.承包人投标时漏报又确须分包的，除应按发包人要求的时限提交书面分包申请外，还应按合同约定承担相应违约责任。

4.为防止违法转包和违法分包等行为，规范中标单位标后履约，若中标单位违反了有关工程分包的合同约定，招标人有权拒绝其参与招标人后续工程投标，并抄送监管部门进一步处罚。

注：《分包方案情况一览表》仅适用于对本项目非主体、非关键性的专业工程实施分包的情况。

技术部分格式12：

主要设备、材料拟选用品牌/厂家表

| 序号 | 材料名称 | 使用部位 | 规格/型号 | 推荐品牌/厂家（或相当于推荐品牌/厂家） | 投标人拟选用品牌/厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防滑砖 抛光砖 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 | 300×300 mm | ①广东东鹏陶瓷股份有限公司 ②广东金牌陶瓷有限公司 ③广东金科陶瓷有限公司 ④广东冠星陶瓷企业有限公司 |  |  |
| 2 | 防滑砖 抛光砖 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 | 600×600 mm | ①广东东鹏陶瓷股份有限公司 ②广东金牌陶瓷有限公司 ③广东金科陶瓷有限公司 ④广东冠星陶瓷企业有限公司 |  |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 踢脚线 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 | 100×1 mm | ①广州穗龙建材实业有限公司 ②佛山市明板兴建材装饰材料有限公司 ③广州市吉龙森木业有限公司 ④佛山市君格建材有限公司 |  |  |
| 4 | 瓷砖 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 | 300*600mm | ①广州穗龙建材实业有限公司 ②佛山市明板兴建材装饰材料有限公司 ③广州市吉龙森木业有限公司 ④佛山市君格建材有限公司 |  |  |
| 5 | PVC地板胶 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 |  | ①福尔波地板(上海)有限公司 ②广州市德榛装饰材料有限公司 ③纳百利装饰材料（深圳）有限公司 ④德国美露控股集团有限公司 |  |  |
| 6 | 抗倍特板隔断 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 | 20mm | ①广州穗龙建材实业有限公司 ②佛山市明板兴建材装饰材料有限公司 ③广州市吉龙森木业有限公司 ④佛山市君格建材有限公司 |  |  |
| 7 | 钢化玻璃隔墙 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 | 10mm | ①佛山市驰通玻璃科技有限公司 ②东莞市瑞鸿玻璃有限公司 ③肇庆瑞利辉玻璃科技有限公司 ④深圳市贝斯特玻璃制品有限公司 |  |  |
| 8 | 轻钢龙骨医疗板隔墙 | 室内地面详见： 《装修构造用材做法总说明》 | 4.5mm | ①肇庆三乐集成房屋制造有限公司 ②广州瑞欣建材科技有限公司 ③广东海加绿色建筑集成有限公司 ④广东新元素板业有限公司 |  |  |
| 9 | 外墙真石漆 | 外墙面 | 详见图纸 | ①广州市诺宝涂料有限公司 ②广东易置新材料科技有限公司 ③深圳市卓宝科技股份有限公司 |  |  |
| 10 | 乳胶漆 | 内墙面、天花板 | 详见图纸 | ①广东华润涂料有限公司 ②三棵树涂料股份有限公司 ③立邦涂料(广州)有限公司 |  |  |
| 11 | 防水卷材 | 屋面防水 | 详见图纸 | ①广东东方雨虹防水工程有限公司 ②科顺防水科技股份有限公司 ③深圳市卓宝科技股份有限公司 |  |  |
| 12 | 防水涂料 | 屋面，实验室和卫生间地面，卫生间内墙面 | 详见图纸 | ①广东东方雨虹防水工程有限公司 ②科顺防水科技股份有限公司 ③深圳市卓宝科技股份有限公司 |  |  |
| 13 | XPS挤塑板 | 冷库 | 详见图纸 | ①华美节能科技集团有限公司 ②深圳市一众实业有限公司 ③广州孚达保温隔热材料有限公司 |  |  |
| 14 | 铝合金型材 | 门、窗 | 详见门窗表 | ①广东凤铝铝业有限公司 ②广东华昌铝厂有限公司 ③广东坚美铝型材厂（集团）有限公司 |  |  |
| 15 | 钢板门 | 门 | 详见门窗表 | ①佛山市新豪轩智能家居科技有限公司 ②广东皇派定制家居集团 股份有限公司 ③广东新标智能家居有限公司 ④广州市腾龙门业有限公司 |  |  |
| 16 | 铝合金门 | 门 | 详见门窗表 | ①佛山市新豪轩智能家居科技有限公司 ②广东皇派定制家居集团股份有限公司 ③广东新标智能家居有限公司 ④广州市腾龙门业有限公司 |  |  |
| 17 | 实木门 | 门 | 详见门窗表 | ①TATA木门 ②广东皇派定制家居集团股份有限公司 ③广东新标智能家居有限公司 ④广州市腾龙门业有限公司 |  |  |
| 18 | 防火门 | 门 | 详见门窗表 | ①广州白云南粤防火门有限公司 ②广东联和创展实业有限公司 ③广东蓝盾门业有限公司 |  |  |
| 19 | 铝合金内置百叶双扇推拉窗、铝合金推拉窗 | 窗 | 详见门窗表 | ①广东穗合建筑装饰有限公司 ②佛山市微政铝业有限公司 ③芜湖市华阁门窗有限公司 |  |  |
| 20 | 防火窗 | 门 | 详见门窗表 | ①广州市南粤防火门有限公司 ②广州兴进消防设备有限公司 ③广东华棱安防科技有限公司 |  |  |
| 二 | 给排水及洁具部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC排水管、 双壁波纹管 | 室内、外围 | 详见图纸 | ①中国联塑集团控股有限公司 ②广东雄塑科技集团股份 有限公司 ③广东联弘管业有限公司 |  |  |
| 2 | 薄壁不锈钢给水管 | 室内 | 详见图纸 | ①广东粤华不锈钢型材股份有限公司 ②广东联塑不锈钢管业有限公司 ③深圳市雅昌科技有限公司 ④深圳市民乐管业有限公司 |  |  |
| 3 | 不锈钢给水管 | 室内 | 详见图纸 | ①广东粤华不锈钢型材股份有限公司 ②广东联塑不锈钢管业有限公司 ③深圳市雅昌科技有限公司 ④深圳市民乐管业有限公司 |  |  |
| 4 | 截止阀 | 室内 | 详见图纸 | ①广东粤华不锈钢型材股份有限公司 ②广东联塑不锈钢管业有限公司 ③深圳市雅昌科技有限公司 ④深圳市民乐管业有限公司 |  |  |
| 5 | 蹲式节能水箱 | 卫生间 | 详见图纸 | ①九牧集团有限公司 ②佛山东鹏洁具有限公司 ③摩恩（常熟）厨卫制品有限公司 |  |  |
| 6 | 水龙头 | 卫生间 | 详见图纸 | ①九牧集团有限公司 ②摩恩（常熟）厨卫制品有限公司 ③东陶（中国）有限公司 |  |  |
| 7 | 蹲式大便器 | 卫生间 | 详见图纸 | ①九牧集团有限公司 ②佛山东鹏洁具有限公司 ③摩恩（常熟）厨卫制品 有限公司 |  |  |
| 8 | 洗手盆 | 卫生间 | 详见图纸 | ①九牧集团有限公司 ②摩恩（常熟）厨卫制品有限公司 ③东陶（中国）有限公司 |  |  |
| 9 | 生活水泵不锈立式多级变速水泵 |  | 详见图纸 | ①赛莱默（中国）有限公司 ②格兰富水泵（上海）有限公司 ③上海凯士比泵有限公司 ④上海凯泉泵业（集团）有限公司 |  |  |
| 10 | 潜水式排污泵 |  | 详见图纸 | ①赛莱默（中国）有限公司 ②格兰富水泵（上海）有限公司 ③上海凯士比泵有限公司 ④上海凯泉泵业（集团）有限公司 |  |  |
| 11 | 水表 | 详见图纸 |  | ①新开普电子股份有限公司 ②湖南常德牌水表制造有限公司 ③深圳市嘉荣华科技有限公司 |  |  |
| 12 | 超纯水系统 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广州市贝朗化工有限公司 ②广州市鹏鑫科学仪器有限公司 ③广州市宇飞仪器有限公司 |  |  |
| 三 | 电气及灯具、暖通部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东电缆厂有限公司 ②南洋电缆集团有限公司 ③广州电缆厂有限公司 广州市新兴电缆实业有限公司 |  |  |
| 2 | 镀锌线管、 金属桥架线槽、碳钢通风管道 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广州珠江管业科技有限公司 ②广东联标线管桥架有限公司 ③广东润褀电气科技有限公司 广州番禺天虹工业开发有限公司 |  |  |
| 3 | 电气元器件 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①ABB（中国）有限公司 ②施耐德电气（中国）有限公司 ③西门子（中国）有限公司 |  |  |
| 4 | 照明灯具 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东三雄极光照明股份有限公司 ②欧普照明股份有限公司 ③TCL照明电器有限公司 |  |  |
| 5 | 面板开关、插座 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①松下电器(中国)有限公司 ②施耐德电气（中国）有限公司 ③西门子（中国）有限公司 |  |  |
| 6 | 漏电开关 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①松下电器(中国)有限公司 ②施耐德电气（中国）有限公司 ③西门子（中国）有限公司 |  |  |
| 7 | 空调器 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①松下电器(中国)有限公司 ②珠海格力电器股份有限公司 ③广东美的制冷设备有限公司 |  |  |
| 8 | 洁净空调 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东华域空调净化技术专业工程有限公司 ②博信达空调净化工程有限公司 ③广东申菱环境系统股份有限公司 |  |  |
| 9 | 排风扇 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东正野电器有限公司 ②江门市金羚排气扇制造有限公司 ③艾美特电器（深圳）有限公司 |  |  |
| 10 | 轴流通风机 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①南方风机股份有限公司 ②浙江上风高科专风实业有限公司 ③江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ④广州市百成空调设备有限公司 ⑤东莞市飞达机电配套设备制造有限公司 |  |  |
| 11 | 配电箱 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①‌广东广友电气有限公司 ②‌广州市协合电气设备有限公司 ③‌广东桓基电气有限公司 |  |  |
| 12 | 塑料电线管、线槽 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东联塑科技实业有限公司 ②广东雄塑科技集团股份有限公司 ③广东联弘管业有限公司 |  |  |
| 13 | UPS不间断电源 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①华为技术有限公司 ②深圳市英威腾电气股份有限公司 ③深圳科士达科技股份有限公司 ④山特电子（深圳）有限公司 |  |  |
| 14 | 通风柜 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①斯克德(广州)实验室科技有限公司 ②广州福兴实验室设备科技有限公司 ③广州市君浩环境科技有限公司 ④广州泛美实验室系统科技股份有限公司 |  |  |
| 15 | 活性炭净化箱 | 详见图纸 | 1.类型:活性炭净化箱2磛怕型挿换号、规格:处理风量7000m3/h;初阻力:200Pa;PP材质 | ①广州五环环保科技有限公司 ②深圳市熙诚环保科技有限公司 ③广州天医工程技术有限公司 |  |  |
| 16 | 活性炭净化箱 |  | 1.类型:活性炭净化箱2.型号、规格:处理风量:8000m3/h;初阻力:200Pa;PP材质 | ①广州五环环保科技有限公司 ②深圳市熙诚环保科技有限公司 ③广州天医工程技术有限公司 |  |  |
| 17 | 喷淋净化塔 |  | 1.类型:喷淋净化塔2.型号、规格:处理风量:7000m3/h塔阻力:300Pa;PP材质;功率:2.2KW | ①广州五环环保科技有限公司 ②深圳市熙诚环保科技有限公司 ③广州天医工程技术有限公司 |  |  |
| 18 | 喷淋净化塔 |  | 1.类型:喷淋净化塔2.型号、规格:处理风量:8000m3/h;塔阻力300Pa;PP材质:功率:2.2KW | ①广州五环环保科技有限公司 ②深圳市熙诚环保科技有限公司 ③广州天医工程技术有限公司 |  |  |
| 四 | 消防部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气火灾监控、 自动报警系统 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①海湾安全技术有限公司 ②青鸟消防股份有限公司 ③营口新山鹰报警设备有限公司 |  |  |
| 2 | 扩声系统设备 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东保伦电子股份有限公司 ②东莞精格电子科技有限公司 ③广州市赫兹音响有限公司 |  |  |
| 3 | 会议其他设备 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①北京英飞智能设备有限公司 ②广州市唯图新电子科技有限公司 ③北京旭光同辉科技有限责任公司 |  |  |
| 4 | 出入口执行机构设备 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①‌山东华普电子技术有限公司 ②‌深圳市德翼智能科技有 ③深圳市靖辉达智能科技有限公司 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东穂生管业有限公司 ②广州珠江管业科技有限公司 ③广东华捷钢管实业有限公司 ④广州富力通管道设备有限公司 |  |  |
| 6 | 阀门 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广州越海流体科技有限公司 ②广东永泉阀门科技有限公司 ③济南迈克阀门科技有限公司 上海冠龙阀门节能设备股份 有限公司 |  |  |
| 7 | 消防风机 |  | 详见图纸 | ①佛山市永风通风设备有限公司 ②南海南方风机股份有限公司 ③云浮市云丰环保设备有限公司 ④广州市百成空调设备有限公司 ⑤佛山穗城通风设备有限公司 |  |  |
| 8 | 抗震支架 | 管道上 | 详见图纸 | ①深圳市美路科技有限公司 ②新力紧科技深圳有限公司 ③广州市派来固建筑科技有限公司 广东雅仕格科技集团有限公司 |  |  |
| 9 | 消防应急照明系统 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①海湾安全技术有限公司 ②青鸟消防股份有限公司 ③营口新山鹰报警设备有限公司 |  |  |
| 10 | 防火阀、风阀、 调节阀、消声器、百叶风口 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①南海南方风机股份有限公司 ②广州市百成空调设备有限公司 ③佛山市永风通风设备有限公司 ④云浮市云丰环保设备有限公司 ⑤佛山穗城通风设备有限公司 |  |  |
| 11 | 电线、电缆 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东电缆厂有限公司 ②南洋电缆集团有限公司 ③广州电缆厂有限公司 广州市新兴电缆实业有限公司 |  |  |
| 12 | 消防栓箱 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东百洋消防设备有限公司 ②广东振兴消防设备有限公司 ③广州市黄埔盛安消防工程设备 有限公司 |  |  |
| 13 | 挡烟垂壁 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东蓝盾门业有限公司 ②广东联和创展实业有限公司 ③广东振兴消防设备有限公司 |  |  |
| 14 | 镀锌线管、 金属桥架线槽 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广州珠江管业科技有限公司 ②广东联标线管桥架有限公司 ③广东润褀电气科技有限公司 广州番禺天虹工业开发有限公司 |  |  |
| 15 | 室内消防栓 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①天广中茂股份限公司 ②广东振兴消防设备有限公司 ③广东平安消防实业有限公司 |  |  |
| 16 | 消防水带 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①天广中茂股份限公司 ②广东振兴消防设备有限公司 ③广东平安消防实业有限公司 |  |  |
| 17 | 消防卷盘 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①天广中茂股份限公司 ②广东振兴消防设备有限公司 ③广东平安消防实业有限公司 |  |  |
| 18 | 室外消防栓、 接合器 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①天广中茂股份限公司 ②广东振兴消防设备有限公司 ③广东平安消防实业有限公司 |  |  |
| 19 | 气体灭火系统 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①广东胜捷消防科技有限公司 ②广东振兴消防设备有限公司 ③广东平安消防实业有限公司 |  |  |
| 五 | 污水处理池部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理设备 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①中环清源（北京）科技有限公司 ②湖南杰睿环保科技有限公司 ③佛山市顺德区文诚环保设备制造有限公司 ④湖南沃恩环境工程有限公司 |  |  |
| 六 | 电梯部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 详见图纸 | 详见图纸 | ①日立公司 ②广州广日集团有限公司 ③西门子（中国）有限公司 |  |  |

技术部分格式13：

其他投标人认为须提交的资料

第二部分  投标文件经济标部分（部分格式）

经济部分格式1：经济标封面

[工程名称]

投标文件

第二册 经济标书

投标人：       （填写投标人单位名称）       （盖章）

日  期：

目  录

一、广州建设工程施工招标投标书

二、工程量清单计价表

三、参与编制经济标投标文件人员名单

四、对投标文件编制的承诺

五、其他投标人认为须提交的资料

★经济部分格式2：广州建设工程施工招标投标书

广州建设工程施工招标投标书

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 其中：人工费（元） |  |
| 其中：绿色施工安全防护措施费（元） |  |
| 投 标 总 工 期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保 修 期 限 |  |

经济部分格式3：工程量清单计价表

工程量清单计价表

本部分内容详见招标文件第七章工程量清单。

★经济部分格式4：参与编制经济标投标文件人员名单

参与编制经济标投标文件人员名单

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

★经济部分格式5：对投标文件编制的承诺

对投标文件编制的承诺

本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。

附件：《投标文件编制情况》

投标人名称：

日期：      年   月   日

投标文件编制情况

1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。 2.投标文件加密打包的电脑情况 投标文件加密打包的电脑 自有 □ 外包 □ 其他 □ 电脑类型 电脑所属单位 电脑所在地址 （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）

- 第五章  技术条件（工程建设标准）

下列文件应被认为是组成本章内容的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

1、遵照招标人相关管理规定要求；

2、采用图纸中规定的其它技术和验收标准；

3、采用中华人民共和国现行技术和验收规范。

- 一、污水处理工艺

1.工艺特点

1.1流程特点

实验室废水处理设备贯彻国家关于环境保护的基本国策，执行国家的相关法规、政策、规范和标准；

实验室废水处理设备保护环境，妥善处理废水处理过程中产生的浮渣、污泥等，减少废水处理设施本身对环境的影响，减少二次污染；

实验室废水处理设备根据废水的水质及特点，在保证治理效果的前提下，实现“三低”（低投资、低运行维护费用、低技术管理要求），

实验室废水处理设备并充分考虑建设方的期望要求来规划；

实验室废水处理设备根据废水水质及处理要求，尽量使工艺最优化、最合理，选用优质设备和材料，坚持技术的科学性和可操作性，

使废水处理设施在总体上达到国内领先水平，并保证实验室废水处理设备设计功能的长期有效性。

1.2性能特点

智能化：因应实验废水多变的特点，自动根据每次废水指标给出匹配处理工艺，真正实现对该类废水的处理。

自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；

可检测性：废水处理效果实现二十四小时可检测，可在远程pc端，手机app实现监控，数据可保存备查。

自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；

集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，无需挖多个处理池；

环境友好：系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音小；全程采用废气处理处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染；

定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，部件使用寿命更长；

运行成本低：选用国际一流品质产品作为核心部件，系统功率小，耗能低；运行稳定，维护成本低；按比例自动投药，药品耗量少；无须专人值守，免专人管理费用等；

系统稳定安全：稳定的控制系统，可靠的硬件平台和软件管理系统，对模块结构、网络通讯、服务器设备等方面进行安全的设计和运用，通过软件管理为系统稳定运行提供完善的管理机制、控制手段和报警监控等技术措施；

高度兼容：系统功能模块和扩展性可根据实际需要灵活选择和建设，以适应各种需求；

2、废水处理设备简介

一体化废水处理设备

该设备系统具有处理能力强、固液分离效率高、出水水质好、占地空间小、运行管理简单等特点。实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。对污染物去除效率高，硝化能力强，出水水质稳定，剩余污泥产量低，设备紧凑，操作简单等优点。

经过厌氧池进行脱氮反硝化后的废水进入好氧池。废水经硝化细菌的硝化作用实现脱氮作用，同时好氧微生物通过内源呼吸对有机物进行氧化分解而达到降低COD的目的。进一步去除SS、油、大肠杆菌等。

同时耐冲击性能好，占地面积小，出水水质良好。

2.1厌氧生物处理池

设置目的：

功能为达到生化除磷效果,本处理系统采用AAO+MBR膜法,回流沉降池50%-100%与原废水混合进入厌氧池，在厌氧条件下聚磷菌作用下通过一系列反应释放磷及吸收有机物，使之在好氧条件更好地过量吸收磷达到好的除磷效果，厌氧池中设置组合式弹性填料，便于微生物生长与附载。

设计特点：

内置高效生物弹性填料，又具有水解酸化功能，同时可调节成为生物氧化池，以增加生化停留时间，提高处理效率，该池设计为碳钢结构的箱体。

2.2缺氧生物处理池

设置目的：

缺氧池，是相对厌氧和好氧来讲，一般是指溶解氧控制在0.2-0.5mg/l之间的生化系统。因此他们的相同点是，都是缺氧的环境，以厌氧和兼氧菌为主（实际运用过程中甚至有时候两者没有很明确的分别）。不同点是，他们发挥的作用不同（水解池是控制在厌氧的水解酸化阶段，将大分子的物质分解成小分子物质，提高废水的可生化性，便于后续工艺的处理；缺氧池的作用是在去氨氮过程中提供反硝化等作用，并作为好氧池的过渡阶段。

设计特点：

设计有效停留时间2小时以上，缺氧池通过反硝化作用将氮氨转化为氮气，内置高效生物弹性填料，又具有水解酸化功能，同时可调节成为生物氧化池，以增加生化停留时间，提高处理效率。

材质：碳钢防腐结构

2.3好氧生物处理池

设置目的：

该池为本废水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除废水中的各种有机物质，使废水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解废水中的氨氮，同时也使废水中的COD值降低到更低的水平，使废水得以净化。

设计特点：

该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。

该池以生物膜法为主，兼有活性污泥法的复合接触氧化法（同时回流部分污泥）特点。

在复合生化反应池内同时存在活性污泥和生物膜。从而可以大大提高反应池中微生物浓度，提高对污染的去除能力，在曝气池中加入生物膜载体，为世代长的硝化菌提供了良好的附着场所和生存条件，因而能在较短的时间内实现硝化，同时生物膜由外到内依次形成了好氧—厌氧的生物环境，为同时硝化与反硝化提供了条件，在去除有机物的同时能够脱氮除磷。微生物附着在纤微载体填料上并在曝气池内一定空间内摆动，曝气气泡的冲刷剪切作用促进生物膜的更新换代，并使其保持一定的活性，进而提高生物反应器的运行稳定性。同时在填料下部密集布置曝气装置，运行曝气时能够形成横向旋流和纵向推流的复合水力流态，有效地提高了氧的利用效率，减少了短现象，强化了处理效果。

该池设计为碳钢结构的箱体。

2.4 MBR膜池

设置目的：

通过中心导流筒流入MBR膜池，进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使废水真正净化。

设计特点：

设计为竖流式沉淀池，其污泥降解效果好。通过MBR膜出水后使水质效果好。污泥回流泵通过定时设置使部分污泥回流至A级生物处理池进行硝化和反硝化，也减少了污泥的生成，也利于废水中氨氮的去除。设计有效停留时间1小时以上，该池设计为钢制结构的箱体。

材质：碳钢防腐结构

2.5清水池

设置目的：

MBR膜池出水流入清水池，使出水水质符合标准后外排。

该池设计为碳钢结构的箱体。

3、电气控制和生产管理

3.1工程范围

本自动控制系统为废水处理工程工艺所配置，自控专业主要涉及的内容为该废水处理系统中废水泵与液位的连锁、报警、风机的交替动作、风机与进水泵的联锁工作等。

3.2控制水平

本工程中拟采用自动与手动程序控制。系统由控制柜、配电控制箱等构成，为此可专门设立一个设备间。本系统可远程监控，pc端与手机APP均可实现监控。

3.3控制方式

本工程装置内所有电动机均采用中央集中室控制方式，电动机连锁由仪表专业的控制程序实现。

3.4电气控制

废水处理系统电控装置为集中控制，主要自动控制调节池内废水泵提升（液位控制）；风机启动及定期互相切换；需要时（如维修状态下）可切换到手动工作状态。

3.5生产管理

3.5.1维修

如本废水处理系统在运转过程中发生故障，可远程自动报警，由于废水处理站必须连续投运的机电设备均有备用，则可启动备用设备，保证设施正常运转，同时对废水处理设施进行检修。

3.5.2人员编制

废水处理站可实行20小时连续运转，处理水量0.5m³/h，由于处理系统自动化程度高，所以只需配备一名兼职管理操作人员，负责格栅清渣和日常巡视、加药、维护等工作。

我司推出用户无忧管家式维保服务，内容包括：格栅清渣和日常巡视、加药、维护、维修等服务，彻底解决业主方的维保难题

- 二、微生物无菌实验室洁净建设规划说明方案

### 1、设计核心要素与目标

微生物无菌实验室的建设需以防止交叉污染和确保实验环境可控性为核心目标，综合考虑空气质量、空间布局、人员管理等多维度因素。其设计需满足生物化学、微生物学、基因重组等领域的研究需求，同时符合国家相关洁净室标准及生物安全规范。

### 2、实验室设计方案

#### （一）关键技术参数

| 项目 | 设计标准 |
| --- | --- |
| 空气质量 | 采用高效空气过滤器（HEPA）、紫外线消毒灯及负压控制系统，确保空气中微生物及颗粒物浓度符合ISO7级标准（万级） |
| 通风系统 | 通风换气量≥25次/小时，空气流向从清洁区至污染区，维持不同区域压差梯度（如洁净区相对负压） |
| 材料选择 | 墙壁、地面采用耐腐蚀、易清洁的光滑材料（如PVC卷材地面、彩钢板），接缝处密封处理；天花板使用防霉、不吸水的洁净密闭彩钢板等材料 |
| 人员进出控制 | 设置独立缓冲间，强制穿戴无菌防护服、手套，配备手消毒器及鞋底消毒池，限制非授权人员进入 |

#### （二）功能分区规划

实验室需按物料流与人员流分离原则划分为以下核心区域：

- 接收区：用于实验材料的初步验收与外包装消毒；

- 前处理区：进行样品破碎、溶解等预处理操作；

- 无菌操作区：配备生物安全柜或超净工作台，为核心实验区域；

- 培养区：放置恒温培养箱，需严格控制温湿度（温度15~27℃，湿度≤50%）；

- 灭菌区：配置高压蒸汽灭菌器、烘箱等设备，集中处理污染废弃物；

- 存储区：分设冷藏（2~8℃）与冷冻（-20℃）库，存放试剂及样品。

### 3、布局与路径设计原则

#### （一）分区隔离与路径优化

- 物理隔离：通过墙体或洁净屏障将实验室划分为清洁区、半污染区及污染区，各区之间设置缓冲间或传递窗，避免物料交叉污染。

- 路径设计：人员通道与物料通道独立设置，例如人员经更衣区→缓冲间→洁净区，物料经专用传递窗进入，路径需避免穿过不同洁净级别的区域。

#### （二）重点控制点设置

- 设备接口：生物安全柜、通风柜的排风管道需独立连接至室外，避免与空调系统混流；

- 操作台面：无菌工作台需放置于远离门窗的气流稳定区域，台面定期用0.1%苯扎溴铵溶液消毒；

- 废弃物处理：污染废弃物需经灭菌后再移出实验室，设置专用密封容器。

### 4、施工与验收流程

#### （一）施工步骤

- 洁净房体搭建：采用模块化彩钢板构建，板件尺寸最大化以减少接缝，确保结构密封性；

- 系统安装：依次安装通风管道、高效过滤器、照明及自控系统，重点检测过滤器密封性及气流均匀性；

- 调试与验证：通过粒子计数器检测洁净度，使用压差计校准区域压差，模拟极端工况测试系统稳定性。

- 三、家具设备技术参数

- 全钢落地式通风柜

- 柜体：裸板1.0mm厚冷轧钢板。

- 电路：液晶控制面板，LED灯，10A防溅插座。

- 内衬板：5mm抗倍特板

- 导流板：5mm抗倍特板

- 移动滑门：5mm钢化玻璃

- 结构：拆装式+钢丝绳&同步带轮

- 标配色：乳白色+蓝灰亚光

- 台面：选陶瓷台面，可选加水

- 排风量：单台1500通风柜不少于1500m³/h

- 排风口：直径∅250mm（外墙风管尺寸具体根据现场考量）

- 紧急喷淋

1、主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；

2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟；

3、根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助；

4、洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏；

5、工作压力：0.3—0.6Mpa

6、密封压力：0.8Mpa

7、喷淋流量：>75.7L/min

8、洗眼流量：>11.4L/min

9、洗眼器进水口尺寸：DN25

10、洗眼系统排水口尺寸：DN25

11、喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷；

12、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇；

13、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌.符号符合阿联酋法规；

14、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。

- 风机管道配套设备

风机：

适用于同时要求防腐和防爆的场合。风机使用条件如下：

1、应用场所：适用于化工、冶金、轻纺、食品、医药、石油等工矿行业的排温、空调、管道加压送风、酸雾净化以及输送含有腐蚀性气体或需耐大气腐蚀等场合。既可用作输入气体，也可用作输出气体。

2、输送气体种类：空气、酸性气体、碱性气体、腐蚀性的气体。

3、气体内的杂质：气体中不允许含有过量的粘性物质，含尘量小于100mg/m3。

4、气体的温度：不超过50℃。

5、风机材质为玻璃钢材质，要空气性能好，重量轻，强度高，耐腐蚀性能好，不易老化，噪音低、排污效率高；且每台风机都要求配置风机减振装置及软连接，可以有效减少风机的振动；出风口配置防雨帽，防止风机出风口进水。

6、风机由机壳、叶轮、电机、传动装置和支架组成。电机直联。

风管制作技术要求

1、风管制作前，应将图纸与现场实地核对，对可能出现的误差按现场实况作出调整。

2、当安排布置风管系统的走向时，须同时参照建筑及结构图，以提供一完善的风管系统，并需在工地与其它专业的施工协调。

3、在施工期间，须对有关风管、辅助设备及各开口地方作出妥善的保护和覆盖，以避免外来物污染和损坏。如发现部分管道及附件受损时，须作无偿更换。

4、风管内壁须保持光滑，不能容许有任何阻碍气流的障碍物；现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面。

5、在风管适当的位置，装设适量的易拆除式检修门，以方便对风管系统内的调节阀、过滤器、防火阀、控制元件等进行维护工作。

6、风管的支吊架宜按照国标图集与规范 GB50243-2002 选用强度和刚度相适宜的形式和规格。

7、保温风管不能直接与支、吊、托架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温层相同。

8、支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。

9、无论在图纸上有否明确显示，所有风管的分支管道均应装设调节风阀，以便能有效地调节干管和支管的风量。风阀安装后应能在操作范围内自如操作，且其四周须保持气密。

10、须按招标图纸所示和依照当地消防条例，在需要的位置装设符合当地消防局要求的防火阀；

11、各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠、阀扳关闭应保持严密。

12、 止回阀、自动排气阀的安装方向应正确。

13、 在风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，

其钢板厚度不应小于 l.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

14、 风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；各类风口安装应表面平整，与室内线条平行；各种散流器的风口面应与吊顶平行；有调节和转动装置的风口，安装后应调节灵活、可靠。

15、 在与设备(如空调机组及通风机等)接驳时，须与接驳口处装设柔性软接头(一般长度为 150mm左右)，以防止震动传送。同时在经过建筑的膨胀伸缩缝的地方亦须装设柔性软接头。

16、柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；可伸缩性金属或非金属软风管的长度不易超过 2m，并不应有死弯或塌凹。柔性风管的屈曲程度必须保证不会引致外弯位受拉紧和内弯位部分不会变形及泄露的情况产生。在任何情况下不能利用柔性风管来接驳及校正因安装误差而错位的风管。

17、 通风穿层方管：属于竖管类原则上采用成型管，管材管件通径的截面积大于0.15平方米时壁厚不小于8mm（以此类推）；

18、横向分支通风圆管：各分支的横圆管采用玻璃钢管件，符合维卡软化温度≥70℃、坠落试验无破裂、耐热耐疲劳、开裂变形综合性能等国家标准指标；

19、特种气体通风和洁净通风管材应符合对应要求。

20、无论采用成品管材管件还是制作的管材管件，内外壁均应光滑、平整，美观，无气泡裂口凹陷，表面色泽均匀。

21、安装：支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管； 厚度要求同上，色泽均为白色

风管安装技术要求

风管总体走向要求短、顺、直、平、正，实际施工如遇风管走向与施工现场存在本质上冲突，要向设计人员说明情况，再采取相应措施；

1、施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力；

2、不能随意改变通风系统的有效过流面积，更不能以小管代替大管使用；

3、风管、废气处理装置、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大；

4、安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作

5、风管的弯管曲率半径为1 倍边长，最小不应少于200mm；

6、风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

7、现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外；

8、所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作；

9、柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；

10、风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

11、风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施，风管穿出屋面处应设有防雨装置；

12、承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶带，应粘贴牢固、完整无缺损；

13、各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠；

14、由于离心风机在运行时振动较大，所以应固定在混凝土基础上，风机与基础之间采用弹簧减震器或橡胶垫减震；

15、风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽。

施工要求

1、风管：

（1）安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

（2）风管安装的位置、标高、走向，应符合设计要求，做到横平竖直。现场风管接口的配置不得缩小其有效截面。

（3）连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。

（4）风管接口的连接应严密、牢固、风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。（其垫片厚度约3-5mm）

（5）风管穿越防火墙采用柔性连接，外部保护用岩棉填充，两端安装防火风阀。

（6）风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线（用镀锌线管穿线）在风管外跟风管敷设至风机，风管与配件可拆卸的接口，不得装在墙和楼板内。

（7）风管水平安装时，水平度的允许偏差每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm，风管垂直安装的偏差每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。

（8）条件允许情况下，尽量在地面上进行连结，一般可接至10—12左右。

2、风管吊架安装：

（1）吊架的托铁用4X40角铁，托铁上穿吊杆的螺丝距离应比风管宽60mm（每边30mm）。

（2）风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400MM，间距不应大于4M，大于400mm，不应大于3m。

(3）风管垂直安装时，间距不应大于4m，单根直管至少有2个固定架。

(4）支、吊架不宜设置在风口，阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

(5）当水平悬吊的主干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统应不小于1个。

(6）吊架的螺孔，应采用机械加工，吊杆应平直，螺纹完整，光结，安装后各复支，吊架的受力应均匀，无明显变形。

3、软连接：

（1）应用防腐、防潮、不透气、并不易霉变的柔性材料

（2）柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲。

（3）柔性短管的长度，一般宜为150---600MM，其连接处应严密、牢固、可靠。

（4）柔性短管不宜作为找正，找平的已经连接管。

（5）设于结构变形缝的柔性短管，其长度宜为变形缝的宽度加无100mm。

4、风机安装

风机采用低噪音离心风机，风机座为水泥基础，厚度为200mm，固定通风机脚螺栓应拧紧并有防松动措施，风机与风管之间必须用软连接。整体安装的风机，搬运和吊装的绳子不得捆绑在转子和机壳承盖的吊环上。通风机的进风管、排风管的安装应有单独的支撑，并与基础或其他建筑连接时不的得强迫对口，机壳不应承受其他机件重量。

注：以上技术参数为必须满足项，否则作无效投标处理。

- 净化板设备

实验室装饰墙面层

防火等级A1级、耐腐蚀、耐擦洗、隔音、保温的50mm机制玻镁彩钢板,厚度 0.426mm

内墙面粉刷基层处理，满挂玻纤网格布，20厚1:2.5水泥砂浆，3层腻子满涂乳胶漆2遍，刮腻子2遍.

隔墙、吊顶主体结构：

隔墙主体为洁净彩钢板、吊顶铝合金型材。室内所有阴角、阳角均采用铝合金50内圆角铝，从而解决容易污染、积尘、不易清扫等问题。结构牢固，线条简明，美观大方，密封性好

- 水电安装及配套

低压电源由本大楼楼顶变电器引来（变电器相关图根据现场要求，引来至本建筑地上低压电源祥电气竖干系统图）。低压配电系统采用线制，加 PE 线交流电源系统，配电方式采用放射式与树干式结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。对重要设备如：应急照明、电梯采用双回路电缆供电，在电源末端采用双电源切换装置，采用自投自复方式。

电力及照明配电系统：

1、低压配电系统采用“220~380V”放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

2、配电线路的接地故障保护，其切断故障回路的时间应符合以下规定：

配电线路或仅供给固定设备用电的末端线路，不大于 0.5s；

供电给手握式电气设备的末端线路或插座回路，不大于 0.3s。

3、照明、插座分别由不同的支路供电。照明为单相三线，除应急照明出线采用NHBV-4X2.5mm2 其余线采用 ZRBV-3X2.5mm2PVC20PVC16；插座为单相三线，出线采用ZRBV-3X4mm2PVC20，所有插座回路，室外照明灯具低于 2.4m 的回路均设剩余电流断路器保护。

4、所有公共场所其疏散通道上设置疏散导流标志灯。

5、出口标志灯、疏散指示灯，疏散楼梯、走道应急照明灯采用带蓄电池式灯具，应急照明持续供电时间应大于 60min。

6、装饰用灯具需与装修设计及甲方商定，功能性灯具如：荧光灯、出口标志灯、疏散指示类需有国家主管部门的检测报告，达到设计要求的方可投入使用。

7、除注明外，有吊顶的场所，选用嵌入式格栅荧光灯 ,反射器为雾面合金铝贴膜， 栅荧光灯,反射器为雾面合金铝贴膜，无吊顶场所选用控照式（或盒式）荧光灯，链吊式安装，距地 2.8m。荧光灯灯管为节能型（T5、T8）灯管，配电子镇流器， COS%%c>0.92。

8、UPS 容量负载的特性及冗余形式；UPS 进线端的功率因数 0．95 以上，总谐波电流畸变率

设备选择及安装：

（THDi）小于 15％；设有应急发电机组时，主机房 UPS 的持续供电时间大于 15min。

- 所有电气产品应符合国家有关标准，凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志。

- 2、低压配电柜按 GBL 型设计，固定柜，落地式安装。

3、各层照明动力配电箱，除竖井为明装外，其它均为暗装（剪力墙上除外）；安装高度为底边距地 1.6m。所有配电柜、配电箱安装做法详 04D702-1《常用低压配电设备安装》。

4、照明开关、插座均为暗装，除注明者外，均为 250V-10A。除注明者外，插座均为单相两孔加三孔安全型插座。开关底边距地 1.4m，距门框 0.2m。

5、电缆桥架：为托盘式 XQJ 系列。电缆桥架水平安装时，支架间距不大于 1.5m，垂直安装时，支架间距不大于 2m。桥架施工时，应注意与其它专业的配合。

6、电缆桥架穿过楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。

7、出口标志灯在门上方安装时，底边距门框 0.1m；若门上无法安装时，在门旁墙上安装，顶距吊顶 50mm；出口标志灯（明）装；疏散诱导灯（暗）装，底边距地 0.5m。管吊时，底边距地 2.5m。

8、带短路保护装置的单极开关和熔断器，应装在相线上，接零保护系统的中性线上， 不得装设短路保护装置（空气开关或熔断器）。

9、漏电开关的安装：漏电开关后的 N 线不准重复接地，不同支路不准共用（否则误动作）,不准作保护线用（否则拒动），应另敷保护线（PE）或用漏电开关前的合用线（PEN）；漏电开关保护的 380~220V 移动设备宜用五芯插头、插座。

电缆及导线的选型及敷设：

1、低压出线电缆选用 ZR-YJV-1KV 电力电缆；电缆明敷在桥架上，在竖井内距离应大于 300mm 。若不敷设在桥架上，应穿 SC 管敷设。

2、所有支线出线选用 BV 导线，穿 PVC 管暗敷。在电缆桥架上的导线应按回路穿热塑管或绑扎成束。

3、消防设备配电线路暗敷时，保护层厚度须大于 30mm；明敷时应做防火保护措施。

4、电缆井、管道井应每层在楼板处用相当于地楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔； 电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

接地及安全措施：

1、本项目防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于 1 欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。

2、电气竖井内垂直敷设两条、水平敷设一圈 40X4mm 热镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢之间可靠焊接。

3、凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

4、本项目采用总等电位联结，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，总等电位联结线采用 BV-1X25mm2PC32，总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结， 从适当地方引出两根大于φ16 结构钢筋至局部等电位箱（LEB），局部等电位箱暗装，底边距地 0.3m。将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》15D502。

5、过电压保护：在电源总配电柜内装第一级电涌保护器（SPD）。

6、有线电视系统引入端、电话引入端等处设过电压保护装置。

7、本项目接地型式采用 TN-C-S 系统，电源在进户处做重复接地，并与防雷接地共用接地极。

保护导体最小截面积的规定见下表：

| 相线的截面积S（mm2） | 保护导体的最小截面积 Sp（mm2） | 相线的截面积 S（mm2） | 保护导体的最小截面积 Sp（mm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| S≤16 | S | 400＜S≤800 | 200 |
| 16＜S≤35 | 16 | S＞800 | S/4 |
| 35＜S≤400 | S/2 |  |  |

综合弱电布线系统：

本设计仅考虑布线不涉及网络设备。

综合布线设备间设在一层弱电间，网络进线采用多模光缆穿钢管埋地引入 ；电话进线采用 HYA 电缆穿钢管埋地引入。

工作区子系统：在办公室，会议室等地设置工作区，每个工作区根据需要设置一个双孔信息插座，用于连接电话、计算机。

配线子系统：双孔信息插座选用标准的超六类 4 对对绞线插座，双孔信息插座采

用墙上距地 0.3 暗装方式，双孔插座的配线电缆选用一根超六类八芯对绞线配置。配线电缆沿弱电桥架敷设后再穿 PVC 保护管在墙面及地面暗敷。

有关综合布线系统的构成待确定承包商后与甲方协商确定。网络设备则根据最终用户的需求自行配备。

系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。

系统的深化设计由承包商负责，设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。其它

凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

本项目所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C 认证）；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。

根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查批准后，方可用施工。

建设方应提供电源、电信、电视等市政原始资料，原始资料应真实、准确、齐全。

施工单位必须按照项目设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改项目设计。

- PVC地面

#### 实验室地面均铺贴2.0mmPVC地面,地面找平，水泥收光后表面不得起沙，自流平专用水泥2.0mm后，打磨后铺胶水再铺贴PVC地板，所有接头处做无缝焊接，地板不得鼓包，保持平整。

#### 其他要求：实验改造建设项目为交钥匙工程，即项目成交供应商负责参照《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011，国家相关标准、规范进行建设（包含设计、施工及实验室设备），直至试运行合格后，将项目移交采购人，就能够直接进行正常使用。本次采购货物清单列明的货物如不能满足实验室要求，供应商根据实际情况增加货物，采购人不增加任何费用。装修改造部分包含设计及施工在内，采购人不增加任何费用。

- 四、气路专业技术参数

- 名称：半自动气体控制调压装置

- 技术参数：

- 1.名称：半自动气体控制调压装置；

- 2.材质：不锈钢 SS316L，BA级；

- 3.特性：可根据需求调节压力，且一侧用完自动切换到另外一侧，所有材料必须SS316L材质，不可以采用铜镀镍、铜镀铬；

- 4.内含：高压输入阀2套、高压排空阀2套、半自动切换阀2套、进气压力表2套、出气压力表1套、出气开关阀1套、固定面板1套。

- 5.减压阀在化学成分分析中铬(Cr)含量需＞16%、硫(S)含量需≤0.0054%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 6.减压阀在氦泄漏检测中泄漏率≤1.46×10-5 mbar.L/s（检测依据GB/T 15823-2009 《无损检测 氦泄漏检测方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 7.减压阀在中性盐雾试验中试验时间不小于72h（检测依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》），试验结果要求样品无明显变化。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 8.压力表检测精度达到2.5级。在中标后签订合同前提供省级或以上检测单位出具的计量检测报告。

- 9.半自动气体控制调压装置在化学成分检测中碳(C)含量需≤0.028%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 10.半自动气体控制调压装置需通过强度试验与气密性试验（检测依据GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》。（在中标后签订合同前提供加盖生产厂家公章或投标人公章的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。）

- 名称：终端控制调压装置

- 技术参数

- 1.材质：SS316L不锈钢，BA级，

- 2.内含：二级调压阀1套，压力表1套，终端开关阀1套。

- 3.特性：配置出口压力表，且必须配置减压阀和球阀。所有材料均采用不锈钢316L材质，不可以采用铜镀镍、铜镀铬；

- 4.减压阀在化学成分分析中铬(Cr)含量需＞16%、硫(S)含量需≤0.0025%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 5.减压阀在氦泄漏检测中泄漏率≤3.05×10-7 mbar.L/s（检测依据GB/T 15823-2009 《无损检测 氦泄漏检测方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 6.压力表检测精度达到2.5级。在中标后签订合同前提供省级或以上检测单位出具的计量检测报告。

- 7.终端控制调压装置在化学成分检测中碳(C)含量需≤0.023%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 8.终端控制调压装置需通过强度试验与气密性试验（检测依据GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》。（在中标后签订合同前提供加盖生产厂家公章或投标人公章的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。）

- 名称：低压球阀

- 技术参数：

- 1.规格：1/4”；

- 2.材质：不锈钢 SS316L，BA级；

- 3.耐压：1000Psig；

- 4.连接形式：卡套/螺纹连接；

- 5.低压球阀在化学成分检测中铬(Cr)含量需≥16.34%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 名称：低压球阀

- 技术参数：

- 1.规格：1/2”；

- 2.材质：SS316不锈钢，BA级；

- 3.耐压：1000Psig；

- 4.进出口连接方式：卡套连接。

- 名称：不锈钢管

- 技术参数：

- 1.规格：1/4”；

- 2.材质：不锈钢 SS 316L，BA（Bright Annealing) 级（光亮退火）；

- 3.外径：6.35mm；

- 4.壁厚：0.89mm；

- 5.不锈钢管试验压力≥40MPa，稳压时间≥15min，实测结果要求无渗漏（检测依据GB/T 241-2007《金属管 液压试验方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 6.不锈钢管粗糙度要求Ra≤0.3μm（检测依据GB/T 10610-2009《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 7.管道全部采用氩气全自动轨道焊接；

- 8.管道进行强度、密封性、清洁度测试；

- 9.不锈钢管在化学成分检测中铬(Cr)含量需＞16%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 名称：不锈钢管

- 技术参数：

- 1.规格：3/8”；

- 2.材质：不锈钢 SS 316L，BA（Bright Annealing) 级（光亮退火）；

- 3.外径：9.53mm；

- 4.壁厚：0.89mm；

- 5.不锈钢管试验压力≥35MPa，稳压时间≥15min，实测结果要求无渗漏（检测依据GB/T 241-2007《金属管 液压试验方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 6.不锈钢管粗糙度要求Ra≤0.3μm（检测依据GB/T 10610-2009《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 7.管道全部采用氩气全自动轨道焊接；

- 8.管道进行强度、密封性、清洁度测试；

- 9.不锈钢管在化学成分检测中铬(Cr)含量需＞16%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 名称：不锈钢管

- 技术参数：

- 1.规格：1/2”；

- 2.材质：不锈钢 SS316L，BA级；

- 3.外径：12.7mm；

- 4.壁厚：0.89mm；

- 5.不锈钢管试验压力≥30MPa，稳压时间≥15min，实测结果要求无渗漏（检测依据GB/T 241-2007《金属管 液压试验方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 6.不锈钢管粗糙度要求Ra≤0.3μm（检测依据GB/T 10610-2009《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 7.管道全部采用氩气全自动轨道焊接；

- 8.管道进行强度、密封性、清洁度测试；

- 9.不锈钢管在化学成分检测中铬(Cr)含量需＞16%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 名称：焊接三通

- 技术参数：

- 1.规格：1/4”TEE；

- 2.材质：不锈钢 SS316L，BA级，

- 3.焊接三通试验压力≥40MPa，稳压时间≥15min，实测结果要求无渗漏（检测依据GB/T 241-2007《金属管 液压试验方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 4.焊接三通粗糙度要求Ra≤0.3μm（检测依据GB/T 10610-2009《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 5.焊接三通在化学成分检测中铬(Cr)含量需＞16%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 名称：焊接三通

- 技术参数：

- 1.规格：3/8”TEE；

- 2.材质：不锈钢 SS316L，BA级，

- 3.焊接三通试验压力≥35MPa，稳压时间≥15min，实测结果要求无渗漏（检测依据GB/T 241-2007《金属管 液压试验方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 4.焊接三通粗糙度要求Ra≤0.3μm（检测依据GB/T 10610-2009《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 5.焊接三通在化学成分检测中铬(Cr)含量需≥16.19%、碳(C)含量需≤0.013%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 名称：回火防止阀

- 技术参数：

- 1.名称：回火防止阀（阻火器）

- 2.规格：1/4"；

- 3.材质：不锈钢SS 316L BA，

- 4.特性：用于防止管路回火至气源，截断管道明火进入气瓶；

- 5.阻火器在化学成分检测中铬(Cr)含量需≥16.78%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。在中标后签订合同前提供第三方检测报告，第三方检测单位必须省级或以上检测单位并拥有国家计量认证（CMA）资质或中国合格评定国家认可委员会（CNAS )资质。

- 名称：惰性压力传感器

- 技术参数：

- 1.材质：不锈钢采用扩散多晶硅芯片

- 2.传感器压力量程0-4MPa,0-20MPa，

- 3.连接方式:NPT1/4外螺纹接头，

- 4.信号输出：4-20MA 电流型

- 5.适用于惰性气体

- 6.具备计量测试院出具的检定证书，鉴定结论符合0.5级要求或以上（中标后签订合同前提供检测证书备查）；

- 名称：防爆压力传感器

- 技术参数：

- 1.材质：不锈钢采用扩散多晶硅芯片

- 2.传感器压力量程0-4MPa,0-20MPa，

- 3.连接方式:NPT1/4外螺纹接头，

- 4.信号输出：4-20MA 电流型

- 5.适用于易燃易爆气体

- 6.具备计量测试院出具的检定证书，鉴定结论符合0.5级要求或以上（中标后签订合同前提供检测证书备查）；

- 名称：氧含量探测器

- 技术参数：

- 1.额定电压：DC 24V；

- 2.检测气体：氧气；

- 3.检测原理：电化学；

- 4.响应时间：T90≤60s（常规）；

- 5.误差：±5%F.S；

- 6.通讯方式：M-BUS总线；

- 7.额定功率：＜1W；

- 8.报警方式：指示灯；

- 9.工作温度：-25℃~55℃；

- 10.工作湿度：≤96%RH（无凝霜）；

- 11.压力范围：86kPa~106kPa；

- 12.安装方式：固定支架式、管装式、贴壁式；

- 13.安装螺纹：G3/4”内螺纹；

- 14.产品尺寸：175mm*140mm*72mm；

- 15.防爆标志：Exd IIC T6 Gb；

- 16.IP等级：IP66；

- 17.执行标准：《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》（GB12358-2024）

- 名称：可燃气泄露探测器

- 技术参数：

- 1.额定电压：DC 24V；

- 2.检测气体：可燃气体；

- 3.检测原理：催化燃烧；

- 4.响应时间：T90≤30s；

- 5.误差：±3%LEL；

- 6.通讯方式：M-BUS总线；

- 7.额定功率：＜1W；

- 8.报警方式：指示灯；

- 9.工作温度：-25℃~55℃；

- 10.工作湿度：≤96%RH（无凝霜）；

- 11.压力范围：86kPa~106kPa；

- 12.安装方式：固定支架式、管装式、贴壁式；

- 13.安装螺纹：G3/4”内螺纹；

- 14.产品尺寸：175mm*140mm*72mm；

- 15.防爆标志：Ex d IIC T6 Gb；

- 16.IP等级：IP66；

- 17.执行标准：GB 15322.1-2019

- 名称：压力泄漏集成报警控制系统（10寸触摸屏，不带联动控制功能）

- 技术参数：

- 监测点数：压力1～16路（ 半自动或单钢瓶切换界面） 泄漏1-10路

- 供电电压：AC100-240V 50/60Hz

- 显示器供电电压：DC24V± 10%

- 主机功率：<70W

- 通讯接口：RS485

- 通讯协议：485通讯，标准ModBus RTU协议

- 连接方式：2芯总线（ 通讯距离<500米）

- 输出信号：4-20MA，LCD尺寸：10寸

- 组装总尺寸：长度360宽度340厚度95MM

- 支持设置内部压力低压高压报警参数值

- 支持设置内部泄漏高报报警参数值

- 支持压力声光报警，支持泄露声光报警，支持压力

- 浓度声光报警单独取消或静音

- 支持气体名称自定义（ 最多5个字体）

- 支持内部气体种类字体颜色，图标底色自定义

- 支持报警静音时间自定义

- 支持显示压力，泄漏单位1-2位数

- 支持用户自定义气压，泄漏浓度单位选择（ MPa、Psi、KPa、Bar，LEL，VOL，PPM）

- 支持历史数值，历史报警记录查询，历史曲线实时查看

- 支持多屏扩展主机显示

- 支持所有参数设置完毕后，参数预览

- 数据U盘导出功能

- 多功能GPRS远程控制器，通过手机APP系统或电脑端来实现远程压力报警监控，支持短消息报警推送。

- 第六章  图纸及勘察资料

另册。

- 第七章  工程量清单

另册。

- 第八章  最高投标限价

招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，以及绿色施工安全防护措施费、暂列金额等投标人不可竞争的固定报价。

详见《最高投标限价公布函》