合同编号：HPSG-     -

广州市花都排水有限公司

施工合同

项目名称：通沟余泥暂存场地改造项目

发包人（甲方）：广州市花都排水有限公司（盖章）

乙方（乙方）：                        （盖章）

签订地点： 广州市花都区

签订时间：    年   月   日

通沟余泥暂存场地改造项目

发包人（甲方）：  广州市花都排水有限公司

乙方（乙方）：

甲方通过 公开招标 方式（中标通知书，编号：               ）确定乙方为 通沟余泥暂存场地改造项目的乙方。现依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致达成如下条款，供双方恪守。

- 工程概况

1.工程名称： 通沟余泥暂存场地改造项目。

2.工程地点： 广州市花都区        。

- 3.工程内容： 新建一座通沟余泥暂存场，项目设计规模为15t/d,

- 3750t/a(按清捞250d/a),平均进泥含水率按41%(20%-70%),平均出泥含水率暂定20%；新建余泥暂存场密闭罩400m²，净高≥3.8m,保障吸泥车进出及翻抛机正常运行；新敷设DN300污水管35m，管道埋深2.00m-2.50m；配套建设余泥暂存场密闭罩除臭设施等。（最终以甲方提供的施工图设计文件成果为准）。

- 承包方式：乙方根据本合同约定及相关规定，通过包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包验收、包保修等完成与工程有关所有内容、办理相关手续。

- 技术要求和质量控制、标准

1.本项目技术要求和质量要求按国家、行业相关标准、本项目相关施工图纸、现行技术规程和验收规程及甲方具体要求执行。

2.甲方列明的标准或要求，包括： 确保符合国家、省、市现行工程施工质量验收规范质量验收标准，并达到合格标准。包括但不限于：《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013））等文件中明确的合格或以上的标准，并满足发包人要求；除臭装置运行后处理的废气需满足恶臭污染物排放标准（GB14554-93）和城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18912-2002），需委托具有检测资质的单位进行检测，产生的费用由乙方负责。

- 合同工期

1.本合同工程的工期为【 180 】个日历天，工期从  本合同签订之日起计算（或从þ  甲方发出的书面通知载明的起算时间起计算）， 工程完工 止 。

2.在工程实施过程中，若出现下列情形之一，合同工期相应顺延：

- 施工场地不符合施工条件；

- 因设计变更或非因乙方原因导致工程量增加，并造成工期延误的；

- 甲方指令有误或不及时造成工期延误的；

- 非乙方原因造成停电、停水、停气，或遭受不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）；

- 其他非因乙方原因导致，且经乙方申请、甲方审批同意的情形。

- 甲方责任

1.按计划下达施工任务，并派人员到现场监督管理。

2.按要求组织质量验收、接收工程。

- 乙方责任

- 应保证在合同履行期间持续具有国家规定的本工程相匹配、符合甲方要求的相关资质；保证施工人员具有国家规定的相关作业资格证。

- 应严格按照国家施工规范标准、施工图纸及合同要求完成施工；指派【      】（联系方式：              ）为乙方项目负责人，在施工现场进行管理及协调工作，负责工程移交至甲方前施工现场工程成品和半成品的保护。

- 按时、足额支付工人工资。因拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或对甲方造成其他不良影响的，乙方应承担因此产生的全部责任。

- 应遵守国家的有关法律、法规和规定，及遵守政府主管部门对安全文明生产的有关管理规定施工，并服从甲方管理和安排；做到文明施工、确保施工场地的整洁，符合有关的环保、环卫、市容、规划等有关规定。若乙方违反安全操作规程,或由乙方原因造成人身伤亡及其它质量、安全事故的,责任和费用全部由乙方负责。

- 若本工程涉及占道施工的，则为进一步加强水务工程占道施工管理、提升道路占用挖掘修复质量、保障道路交通安全、减少占道施工扰民情况，乙方应落实好如下占道施工管理工作：

（1）加强施工现场管理，严格按照《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通标志标线 第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）《城市道路占道施工交通组织和安全措施设置》（DB4401/T 112—2021）《广州市交通运输局关于进一步规范设置占道施工公示牌的通知》（穗交运函〔2022〕523号）《机动车道挖掘修复技术方案指引（试行）》（穗交运函〔2022〕691号）《广州交通运输局关于进一步规范城市道路挖掘修复工作的通知》《广州市交通运输局 广州市公安局交通警察支队关于印发占道施工路段责任管理工作意见的通知》《广州市交通运输局关于科学评估优化中心城区城市道路占道施工围蔽和交通组织的通知》《广州市交通运输局关于启用市道路占道施工监管平台客户端的通知》《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》《广州水投集团关于印发建设工程绿色施工围蔽指导图集（试行）的通知》《广州市花都排水有限公司建设工地围蔽管理办法（试行）》等相关法律法规、技术规范、标准做好施工围蔽，设置占道施工公示牌、占道施工信息二维码公示牌，安装警示灯、车辆导向牌等施工标识，做好扬尘控制、噪声污染防治、道路修复等工作。

（2）应做好占道施工作业现场安全文明施工管理；严格按照批准的施工组织方案实施，不得擅自扩大开挖和围蔽范围，在围蔽范围内规范摆放施工材料及机具，按规定设置必要临时设施；严格落实经审批通过的交通疏解方案做好围蔽施工、亮证施工，按规定设置交通导向标志，做好交通疏导措施；严格按照《广州市交通运输局 广州市公安局交通警察支队关于印发占道工程 施工路段责任管理工作意见的通知》（穗交运函〔2022〕102号）要求，明确施工路段段长、安全员、交通协管员，落实施工路段段长制，确保施工范围及施工影响范围内的交通安全和畅通；严格做好施工路段保洁工作，保证作业现场符合安全文明施工相关规定。

（3）占道施工后，应按国家、地方、作业主管部门关于占道施工、道路修复的最新规定或技术规范、标准等以及发包人要求进行施工及现场管理，做好道路修复工作。

- 需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方应及时编制和组织论证。乙方应严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。

- 应在工程验收合格或合同解除后3个工作日内完成撤场（包括设施、设备、施工人员等），将工程移交给甲方，不得以任何理由拒绝撤场。乙方逾期撤场的，视为已经撤场，其遗留在工地上的设备、设施等，视为乙方放弃，甲方有权自行处理，造成的损失由乙方承担。

- 按合同要求履行本工程质量保修义务和缺陷修复义务。

- 合同价格

1.本合同签约价（含税、暂定）为人民币        元（大写：        ），其中：本合同税率为【    】%，本工程中标下浮率为【    】%，工人工资比例为【    】%。

2. 本工程的最终结算价，采用以下第【（2）】种方式、中标下浮率计算：

（1）总价包干。

双方确认合同签约价为本工程的包干总价（包括但不限于本工程的材料、人工、机械设备、运输费、安装费、租赁费、管理费、措施费、清场费、保险、利润、税金等费用）。除合同另有约定外，该价格不予调整，乙方不应以任何理由向甲方要求另行支付额外费用。

在项目实施期间，因设计变更等新增的项目，结算方式按本款第（3）项执行。

（2）综合单价包干。

结算时依据中华人民共和国国家标准、广东省、广州市发布的现行定额、计价依据，以及图纸、现场签证等规定计量确认的实际工程量乘以合同约定的综合单价（见附件），再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金等计算结算造价。

在项目实施期间，工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经甲方审批确认后，综合单价计算方法为：

①合同工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

②合同工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，且需对选用的厂商价格信息重新进行市场调研询价后方可使用；《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》均没有相关价格的，由甲方、乙方结合市场价共同协商确定。

③合同工程量清单中没有相同或相似项目的，工程项目单价套用省、市发布的现行定额、计价依据及规定计取。

（3）按实结算。

①工程项目单价套用省、市发布的现行定额、计价依据及规定计取。

②工程量由经甲方确认的施工现场签证、甲方指令、变更、洽商记录、图纸会审记录、会议记要、竣工图等计算。

③工程计价方式采用清单结算：工程结算执行同期国家标准《建设工程工程量清单计价规范》和同期广东省《广东省建设工程计价依据》；省定额缺项的，执行广州市补充综合定额；计价程序执行同期广东省计价程序表（计费程序表出现上下限的，按平均值计），预算包干费的计算按分部分项工程的人工费与施工机具费之和确定计算基数，费率按主专业工程的定额规定（广东省、广州市工程综合定额）确定；增值税按工程所在地税务机关规定的增值税纳税方法计算；人工、材料、机械价格，按实际施工期间花都区建设行政主管部门发布的相关文件规定，缺项部分参照广州市建设工程造价管理部门发布的同期相关文件规定计算。

④如甲方出于优化项目管理考虑，制定部分零星项目综合单价，则按甲方发布综合单价文件执行结算。

（4）其他方式：【             /             】。

3. þ本合同的最终结算价以花都区财政投资评审中心或甲方委托的第三方评审机构审定为准（如结算内容与合同清单不一致的（含单价和工程量））则需送甲方委托的第三方评审机构审定）。

¨由于项目为财政专项资金项目，本合同的结算终审部门为上级行政主管部门委托的第三方造价咨询机构或上级行政主管部门授权甲方委托的第三方造价咨询机构（具体方式以上级行政主管部门相关文件为准），即最终审定的结算金额以结算终审部门按本合同约定审定的结算价为准。

- 支付

1.预付款

  本合同不适用预付款。

þ  本合同适用预付款，具体按如下执行：

（1）预付款金额：为签约合同价的 30 %。

（2）预付款支付时间：

  乙方在本合同签订后　/　个工作日内向甲方申请支付预付款，甲方在收到乙方请款资料并经审核确认后支付。

þ  合同生效且乙方完成　满足工程开工条件　工作后　10　个工作日内向甲方申请支付预付款，甲方在收到乙方请款资料并经审核确认后支付。

  另作约定：　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　。

¨  工人工资预付款由发包人直接支付至乙方开立的工人工资专户。

（3）预付款担保

如甲方有要求的，乙方应在申请预付款前向甲方提供无条件、不可撤销的银行独立保函作为预付款担保。预付款保函的金额与预付款金额相同。

预付款保函退还时间： 在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还乙方。

- 预付款支付与回扣方式

一次性支付，按工程款支付进度扣回 。

乙方须在申请第一笔工程进度款前完成预付款的申领手续，否则视为自愿放弃。

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：乙方预付款在累计支付金额（含预付款）达到合同价（扣除暂列金、专项暂估价及绿色施工安全防护措施费用）的50%时开始抵扣，至累计支付金额（含预付款）达到合同价的70%前等比例全部抵扣完毕。具体按下表执行：

预付款扣回比例表

| 累计支付金额（含预付款）与合同承包价（扣除暂列金、专项暂估价及绿色施工安全防护措施费用）的比例 | 扣回预付款的比例 | 累计扣回比例 |
| --- | --- | --- |
| ≥50% | 50% | 50% |
| ≥70% | 50% | 100% |

- 2.进度款

支付方式：按月支付

（1）工程进度款计算公式：当月工程进度款（不含绿色施工安全防护措施费）=当月实际完成工程量造价×80%-当月应扣款。其中，工程量造价=实际完成的合格工程量×中标单价。

（2）付款流程

①乙方应于每月【 25 】日前向监理人报送上月【 20 】日至当月【 19 】日的进度付款申请单、已完成进度报表和有关资料。进度付款申请单应按甲方要求编制，发包人有权根据国家、省市有关规定调整编制要求。

②监理人应在收到乙方进度付款申请单及相关资料后【 7 】天内完成审查并签发工程款（进度款）支付证书报送甲方。

- （3）工程通过验收后，最多可支付至实际完成工程量造价的80%。

- （4）项目资金如涉及财政资金、国债、专项债的，付款流程必须满足相关部门支付要求。

3.结算款

（1）乙方应在工程通过竣工验收后【 90 】日内向甲方提交竣工结算申请及完整的结算资料。若乙方逾期未提交，且经甲方催告后【 30 】日内仍不提交的，甲方有权按照其现有资料进行结算审核。

（2）甲方收到乙方结算资料后，应及时提交结算终审单位进行结算审核。乙方应指派专人配合进行结算审核工作。本合同结算价款经结算终审单位审定结算价后方可进行结算支付。若乙方没有充分依据不确认结算终审单位的审核价，经甲方催告后【 15 】日内仍不确认或按要求补充资料的，甲方有权向结算终审单位确认以其审核价为结算价。

（3）乙方应在结算终审单位审定结算价后【 45 】日内向甲方申请支付至结算价的97%，甲方在收到乙方请款资料并经审核确认后支付。

（4）剩余结算价的3%作为质量保证金。当合同约定的缺陷责任期满且乙方已经履行完毕缺陷责任期内的保修责任的，由乙方向甲方申请支付，甲方在收到乙方请款资料并经审核确认后支付。

4.请款要求

达到合同约定付款条件时，乙方应按甲方要求报送请款资料，并附上合法、有效、等额的建筑服务类增值税完税发票。若乙方提交的请款资料不符合要求的，甲方有权要求乙方整改且暂停支付相应款项。

合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

5.收款账户

乙方收款账户信息详见本合同签署页落款，甲方将上述款项汇至该账户视为甲方已经履行付款义务。乙方变更收款账号的，应当提前七个工作日书面通知甲方，并经甲方确认。否则，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

6.因非甲方原因影响本合同价款支付的，甲方不承担逾期付款责任。

- 工程变更

1.本项目实施过程中，如甲方对部分工程进行变更，应提前书面通知乙方，列明停止施工或变更工程的理由、工程部位、时间、材料、设备等。变更文件送达乙方后，即停止受变更影响的部位或工序的购料和施工。增减项目由甲、乙双方协定。

2.未经甲方书面确认，乙方不得擅自变更合同工程。否则，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担因此造成的损失、费用、工期延误责任。

- 工程验收

- 1.本合同工程完工后， 60 工作日内由乙方通知、甲方组织验收。验收合格的，甲方验收之日为验收合格的日期。

- 2.竣工档案的整理和移交

- （1）乙方应按照国家、广东省、广州市、花都区和甲方关于工程档案管理规定或规范、标准、要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向甲方完整移交如下竣工档案：

- ①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式二份；

- ②与本项第①目内容相同的电子版档案一式二份；

- ③声像档案一式二份。

- 乙方移交竣工档案的时限：乙方需在验收合格之日起30个工作日内将工程及全部有效图纸资料移交提交监理人签认，监理人应在收到竣工档案后10个工作日内签认。经监理人签认后，乙方应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求乙方限期补正，直至合格为止。此间发生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。

- （2）乙方进行电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

- （3）乙方应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给乙方，由乙方汇总、归档，并在乙方移交竣工档案时一并移交。

（4）因乙方的原因致使甲方未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由乙方承担全额赔偿责任。

- 工程转包、分包

本工程禁止转包。本工程的主体及关键性工作禁止分包。属于非主体工程部分、非关键性工作的，乙方拟进行分包的，应事先征得甲方书面同意，并严格按照《广州水投集团关于印发基本建设项目发包与承包方分包管理工作办法》（穗水投〔2022〕61号）及合同约定进行分包管理。

- 缺陷责任期及保修

- 本合同工程缺陷责任期为【 12个月 】，从工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期内，工程存在缺陷、损坏的，乙方应负责修复，并在收到甲方通知时起48小时内响应并提供保修服务，由此产生的费用，及因工程缺陷、损坏造成的人身损害和财产损失由乙方承担。

- 本合同工程的质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体期限及内容详见双方签署的《工程质量保修书》。

- 履约担保

¨ 本合同不适用履约担保

þ 本合同适用履约担保，并按如下约定执行：

1.乙方应在本合同签订后【 10 】日内向甲方提交履约担保，履约担保金额为合同签约价的【 10 】%，具体金额为人民币：【      】元（大写：【     】）。否则甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定价的【 5 】%作为违约金。

2.履约担保按以下第【 （1） 】种形式提供：

（1）由在中国注册且营业地在广州行政辖区范围内的银行开具不可撤销见索即付的独立保函；

（2）工程保证保险形式；

（3）乙方现金转账至甲方以下指定账户：

账户名称：广州市花都排水有限公司

账    号：          /            。

开 户 行：         /             。

3.履约担保的担保期限：从提供履约担保之日起至合同履行完成时止。

4.担保期限的延长：乙方以履约银行保函形式提交履约担保的，在银行保函到期前，乙方应提前【 7 】日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

5.若甲方按本合同约定提取履约担保金额，乙方应在收到甲方书面通知后   日内补足，逾期未补足履约保证金或未重新提交履约保函的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

6.履约担保的退还：乙方可在通过工程验收时提出申请，在双方无争议纠纷的情况下，由乙方提出申请，甲方在收到申请后【 10 】个工作日内对乙方的申请进行审核，审核完毕后【 10 】日内将履约保函、保证保险、保证金（无息）返还。

- 不可抗力

1.不可抗力，是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1） 地震、火山爆发、滑坡、暴雨、台风、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

（3）非甲方原因导致且不在其控制下的政府行为，如政府政策变化、政府计划调整、政府指令、征收征用等。

2.任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后7天内书面告知另一方，同时附上不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。不可抗力发生期间本合同履行期限自动顺延，且不视为违约，不可抗力因素一旦消失，应立即继续履行。

3.不可抗力发生后，合同双方均应采取力所能及的合理措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取力所能及的合理措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

4.因不可抗力导致合同无法履行超过【 60 】天的，双方应重新协商继续履行合同的条件或者变更合同；自不可抗力发生后【 60 】天双方不能达成一致意见的，任何一方均有权解除合同。因不可抗力解除合同的，双方按乙方已完成工程量结算。

5.在本合同履约过程中，双方应继续执行未受不可抗力影响的合同条款。

6.不可抗力引起的后果和造成的损失由合同双方按照法律规定各自承担。

- 违约责任

- 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作时，需退还甲方已付的款项；已开始工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，按实结算。

- 甲方逾期付款且经乙方书面催促后30日内仍未支付的，由双方协商解决，未经通知擅自变更或终止合同的视为违约，非甲方自身原因造成的支付迟延除外。

- 合同生效后,乙方无故要求终止或解除合同,应按签约合同价的【 30 】%向甲方支付违约金，并且甲方有权扣除全部履约担保金额（如有）。

- 乙方在合同履行期间丧失相关资质的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- 乙方逾期竣工交付的，每逾期一日，应按签约合同价价的1%支付违约金；逾期超过30日，甲方还有权单方解除合同。若违约金不足以弥补甲方由此蒙受的损失，乙方还应承担赔偿责任。

- 乙方交付的工程质量不符合合同要求或未通过验收的，应按甲方要求限期内无条件整改，且工期不予顺延；拒不整改或经过整改仍未能验收合格的，甲方有权单方解除合同、要求乙方退还不合格部分的款项（如有）、承兑履约担保的全部金额（如有）；若造成甲方其他损失，乙方应予以赔偿。

- 乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目负责人的，应按签约合同价的【 2 】%向甲方支付违约金。

- 乙方转包或违法（违约）分包本合同工程的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- 在缺陷责任期内，乙方未按时上门响应、未能在合理期限内修复出现的质量问题，或经 3 次修复后仍达不到合同要求，应按签约合同价的5-10%支付违约金；且甲方有权自行委托第三方进行修复，由此产生的费用由乙方承担。

- 乙方未按时支付工人工资，被施工人员投诉或上访属实的，乙方必须在3天内发放拖欠的款项，并按签约合同价的【 15 】‰支付违约金。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，甲方有权单方面解除合同。

- 除本合同另有约定外，乙方违反本合同其他约定，每违反一次，应按签约合同价的【 2 】%支付违约金，并赔偿因违约给甲方造成的全部损失。

- 本合同所述赔偿，包括但不限于实际经济损失、预期利益损失、律师费、诉讼费、保全费、诉讼保全保险费、鉴定费、评估费、差旅费等

- 因乙方违约所产生的违约金、损失赔偿等，甲方有权在应付款项直接扣除或在履约担保中直接承兑。

- 争议解决方式

1.本合同履行期间，甲乙双方就合同事宜发生争议的，应协商解决；协商不成，任何一方均有权向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.乙方无条件承诺：在争议解决期间，必须按照甲方要求继续尽职尽责完成本工程施工任务。否则，甲方有权先行解除合同，另行委托第三人完成乙方尚未完成的工作，由此造成的损失及增加的费用均由乙方承担。

- 合同组成文件

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，应视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

1.本合同实施过程中双方签署的补充与修正文件；

2.本合同及附件；

3.中标通知书/成交确认书/发包通知书等（如有）；

4.招标文件/交易文件（如有）；

5.投标文件/响应文件（如有）；

6.图纸；

7.标准、规范及有关技术性文件；

8.其他合同文件：             /             。

- 通知与送达

一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的对方地址送达，一方向对方指定联络人手机或电子邮箱发送的短信或电子邮件亦视为已送达对方。一方如果迁址、变更电话或变更指定联络人，应当书面通知另一方；未履行书面通知义务的，一方按原地址、原指定联络人邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。

- 保密

- 甲乙双方应对合作过程中知悉的对方的经营情况和信息予以保密。

- 甲乙双方应对对方所提供的资料、数据和信息负有保密义务，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人披露、转让以及用于本合同项目外的用途。

- 本合同终止后，甲、乙双方对本项目的保密义务并不随之终止，双方保密期限为永久。

- 保密期限内，除非甲乙双方一致同意解除此项义务，否则双方仍需遵守本合同之保密条款。任何一方违反本条规定造成对方损失的，应按本合同价的10%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，应就不足部分予以赔偿。

- 其他

- 本合同自双方法定代表人或其授权代表签名、盖章并加盖双方公章、合同专用章之日起生效。

- 本合同的有效期限为自合同生效之日起至双方已履行完毕合同义务止。

- 本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

- 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；合同副本一式四份，甲方执三份，乙方执一份。合同正、副本均具同等法律效力。

- 合同附件：

- 廉洁责任书；

- 安全生产管理协议书；

- 工程质量保修书；

- 工程量清单；

- 乙方项目管理机构主要人员名单。

（以下无正文）

（本页为签署页）

| 甲方（盖章）： | 广州市花都排水有限公司 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/ 授权代表 （签名、盖章）： |  | 法定代表人/ 授权代表 （签名、盖章）： |  |
| 单位地址： | 广州市花都区秀全街工业大道岐山村致富街3号新华污水处理厂（三期） | 单位地址： |  |
| 邮政编码： | 510800 | 邮政编码： |  |
| 联系电话： | 020-36807268 | 联系电话： |  |
| 传 真： | 020-36807268 | 传 真： |  |
| 开户银行： | 中国银行股份有限公司广州花都风神大道支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 725071681125 | 账 号： |  |
| 纳税人识别号： | 91440114MA59BCJ16C | 纳税人识别号： |  |
| 业务联系人： |  | 业务联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 | 签订日期： | 年 月 日 |

附件1：

廉洁责任书

甲方：广州市花都排水有限公司

乙方：

为加强廉洁建设，防止主合同履约过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，甲、乙双方经共同协商，在双方签订的 通沟余泥暂存场地改造项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：HPFW-      -       ，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉洁建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）严格遵守国家关于R建设工程、□物资采购、□营运类服务等有关法律法规、相关政策以及廉洁建设的各项规定。

（二）严格执行主合同条款，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反R建设工程、□物资采购、□营运类服务管理的规章制度。

（四）在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方须向乙方介绍本单位有关廉洁建设的各项制度和规定，并有权监督乙方履行主合同的廉洁情况。

（二）甲方须对本单位工作人员开展廉洁教育，督促本单位从业人员遵守以下要求：

1.不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

2.不得要求乙方报销任何应由甲方或其工作人员支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

4.不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方推荐与主合同有关的劳务分包单位。

6.不得向乙方推荐甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7.不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

三、乙方责任

（一）乙方应了解并支持执行甲方有关廉洁建设的各项制度和规定。

（二）乙方应对本单位工作人员开展廉洁教育（包括甲方制定的有关廉洁建设方面的各项制度和规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策规定，并遵守以下要求：

1.不得向甲方及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

2.不得为甲方报销应由甲方或其工作人员支付的费用。

3.不得接受为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

4.不得为甲方及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得接受甲方推荐的与主合同有关的劳务分包单位。

6.不得接受甲方工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

7.不得有其他可能影响甲方工作人员公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

（一）甲方工作人员有违反本责任书“一”、“二”款约定的，视情节轻重，依据有关法律法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

（二）乙方工作人员有违反本责任书“一”、“三”款约定的，甲方有权向乙方单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；

（三）就工程建设项目，乙方应严格执行有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，根据广州市及甲方关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，如乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉洁规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。

五、责任书有效期

（一）本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。

甲方单位：（盖章）                        乙方单位：（盖章）

甲方监督单位：                            乙方监督单位：

广州市花都排水有限公司

甲方监督电话：020-36800104                乙方监督电话：

年   月   日                           年   月  日

附件2：

安全生产管理协议书

项目名称： 通沟余泥暂存场地改造项目

甲方（发包单位）： 广州市花都排水有限公司

乙方（承包单位）：

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步提升安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等法律法规，结合项目实际情况，经双方协商，签订本协议书，以明确各自安全生产（含文明施工、职业健康、消防安全等）责任。

一、甲方安全责任、权利和义务

（一）贯彻执行国家和地方有关安全生产法律法规，协调、监督、管理乙方依法履行安全生产工作。

（二）定期或不定期组织检查乙方安全生产状况，提出对存在隐患的整改措施，对乙方不按时、不按要求整改的隐患或重大安全隐患，甲方有权责令其停工整顿，直至隐患排查，并复查后方可复工。

（三）甲方有权制止乙方的违规作业，对于安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的，有权责令乙方停工整顿、限期退场，或单方解除工程委托、合同及相关协议。

（四）甲方有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的乙方人员限期退场，乙方应当自接到甲方退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，甲方有权责令乙方停工直至解除合同。由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

二、乙方安全责任、权利和义务

（一）乙方应当具备有关安全生产法律法规、国家标准、行业标准有关法规规定的安全生产条件，并严格执行相关安全生产要求，接受甲方和政府相关部门的检查考核。

（二）应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对项目进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向业务管理部门或安全管理部门汇报，制定措施，按照“三定原则”落实（确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人）。

（三）督促、检查承包项目的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

（四）建立健全事故应急救援机制，根据承包项目特点，制定事故应急救援预案。

（五）保证对具备安全生产条件所须资金的投入，应有保障施工等人员安全施工的、完整齐全的安全防护设施。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。建立劳动防护用品储存、发放台账，督促、教育进场人员按照使用规则佩戴、使用。对由于安全生产所须的资金投入不足而导致的后果承担全部责任。

（六）按照国家规定配备专职或兼职的安全管理人员。

（七）乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与承包项目相适应的安全生产知识和管理能力，并经专门培训考核合格后方可上岗。

（八）根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未按要求经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。从事动火作业、高处作业等八大特殊作业及有限空间作业人员，应经过专业培训，获得相应资格证后，方可作业。

（九）作业期间应对作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志及其相应的安全防护措施。

（十）乙方应对作业人员配备相应劳动防护用品，并随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人不得上岗。

（十一）甲方或有关安全生产监督管理部门进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠和拖延，并在检查记录上签字确认。

（十二）不得违章指挥、强令工人冒险作业，也不得强迫工人长时间连续作业，做好劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作。

（十三） 在服务过程中，对检查出的违法、违规、违章行为，乙方应按合同相关条款支付违约金给甲方，并承担上述原因造成的法律责任和经济责任。

（十四）严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》。发生生产安全事故时，应立即保护事故现场，并立即向甲方报告，并启动事故应急救援预案，采取有效措施抢救人员和财产，对事故现场进行拍照或录像；同时在半小时内向甲方报告事故详情，在两小时内向行政主管部门及当地政府报告事故详情。

（十五）乙方不得将项目违法分包或转包，除承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。乙方应审查分包方相应的安全资格条件，专业分包单位必须具备相应的资质及安全生产条件。总承包方对分包方进行统一协调管理。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包。

三、违约责任

（一）乙方必须保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的因未按规定做好安全文明措施所引起的或与之有关的索赔、诉讼、行政处罚以及其他的费用，由乙方承担全部的经济和法律责任。

（二）乙方因自身原因造成的生产安全事故的，按国家规定由相关主管部门处罚，甲方视情况严重性，有权解除合同，按合同中关于解除条款的规定执行。

（三）甲方在日常检查中发现违章作业行为，提出整改意见，对不按时、不按要求整改或反复出现同类安全隐患的，乙方应按合同条款规定支付惩罚性违约金。

未尽事宜，双方协商解决。

本协议作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目质保期届满后自行终止。

| 甲方（盖章）： 广州市花都排水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签名或盖章）： （或）授权代表签名： | 法定代表人（签名或盖章）： （或）授权代表签名： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件3：

工程质量保修书

甲方：广州市花都排水有限公司

乙方：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就通沟余泥暂存场地改造项目（以下简称“工程”）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：按本合同约定的承包范围内全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（五）其他项目的保修期限为2年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自该单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

（一）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。所发生的修理费用由乙方承担，甲方有权从工程质量保证金中直接扣除。

（二）发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（三）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

（四）质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

本工程约定的工程质量保证金为工程费用结算价的 3 ％。甲方扣留工程费用结算价的3％作为缺陷责任期的保证金，待缺陷责任期满并取得工程缺陷责任期终止证书后，扣除缺陷修复费用（如有发生的话）后无息返还支付给乙方。

| 甲方（盖章）： 广州市花都排水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签名或盖章）： （或）授权代表签名： | 法定代表人（签名或盖章）： （或）授权代表签名： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件4：

工程量清单

（详见投标文件报价文件）

附件5：

乙方项目管理机构主要人员名单