越秀区广大路以西、五月花商业广场以北

AY012422地块项目监理服务合同

委托人：   广州广大投资开发有限公司

受托人：

合同编号：

签订日期：

目  录

第一部分  总协议书

附件1：安全生产合同

附件2：廉政责任书

第二部分  合同

附件：建设工程监理合同

# 总协议书

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：[中标单位名称]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目监理服务事项协商一致，订立本协议书。

## 一、工程概况

1.项目名称：越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目监理服务；

2.工程地点：广州市越秀区北京街道广大路以西、五月花商业广场以北地块；

3.工程规模：本项目用地面积为【5596.63】平方米，总建筑面积暂按投资项目备案证【18790】平方米，地下【3】层，地上【5】层，高度约24米，主要建筑办公、商业及旅游服务中心等。（最终以政府主管部门和规划建设管理部门最终批复为准）

根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整，也可能会新增或减少、甚至取消部分单项工程，受托人已充分理解此风险并无条件接受，且投标下浮率固定不变；如遇政策变化取消该全部工程，则本合同自行失效，乙方已充分知悉此风险，并且不向委托人主张索赔。

4.工程概算投资额或建安工程费：本期工程总投资【32605.58】万元，其中土建工程【16000.00】万元；

5.资金来源：企业自筹；

## 二、服务范围与内容

监理服务：

1.前期准备阶段

（1）熟悉合同与规范：熟悉监理项目的合同条款、规范及设计图纸，正确理解设计意图。参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。

（2）审查资质与文件：审查分包单位的资质，并提出审查意见。审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。

（3）房屋鉴定现场取样、修复施工的旁站监理、检查记录等。

2.施工阶段

（1）质量控制：负责施工过程中各个阶段的各项验收工作，管理质量问题，遇到问题找到方法处理。督促、检查施工单位安全措施的投入，确保施工安全。复核或从施工现场获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，参与工程项目的竣工验收。

（2）进度与投资控制：审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。

（3）信息管理：做好监理日记和相关记录，组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。认真学习和贯彻有关法律、法规，熟悉合同条款及设计文件。

（4）合同管理：调解发包人与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。

（5）协调关系：负责沟通工作，和施工单位沟通施工进程，和客户沟通需求等，促进项目进行。

3.竣工验收与保修阶段

（1）竣工验收：审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查。按《建设工程监理规范》组织包括预验收、预验收合格后出具《工程质量评估报告》，参与竣工验收。主持整理工程项目的监理资料。

（2）保修期服务：在工程保修阶段，继续提供必要的监理服务，确保工程质量问题的及时解决。参与建设单位组织的回访，提出专业建议。

4.本合同的所有服务内容未经甲方同意，乙方不得进行转包分包。

## 三、质量标准和目标

1.质量标准：确保工程符合国家、行业相关规范规定合格以上标准，并满足当地政府验收部门质量验收要求，确保一次验收合格。争创市级或者以上质量奖项。

2．进度控制目标：按委托人对工期的要求进行进度目标控制。

3．投资控制目标：实行全过程动态控制，限额设计和施工，限额投资。初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告建安工程费。施工图预算不得超过经甲方有权审核部门审批确认的项目概算。

4．安全生产文明施工控制目标：确保实施期内有关建设人员不违反委托人安全监管规定。

5．职业健康安全管理目标：无工伤死亡事故，负伤率3‰以下，无工地交通死亡事故，无重大机械设备事故，无火灾、洪灾事故；杜绝重伤事故。

## 四、词语限定

本合同协议书中相关词语的含义与通用条款、专用条款中的定义与解释相同。

## 五、合同文件组成与解释顺序

下列文件成为本合同的组成部分，具有同等法律效力，合同文件应是互为解释，互为说明，除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：

1.合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件（如有）；

2.总协议书；

3.中标通知书；

4.本合同附件；

5.标准规范及有关技术文件、图纸；

6.本合同工程招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

7.本合同工程投标文件（含投标文件澄清等）（如有）；

8.委托人的各项制度、规定；

9.组成本合同的其他文件。

前面所称的“合同”包括了甲方和乙方之间的与监理工作有关的权利和义务的全部内容，无论由于任何原因导致附件任一合同终止或解除的，均不影响本协议书及其它附件合同的履行，甲方有权将该部分合同约定的内容及工作任务委托其它第三方完成，乙方不得提出任何异议，且不降低或减轻乙方作为监理及全过程咨询服务单位的义务及责任。

## 六、监理团队及主要成员

1总监理工程师姓名：      ，身份证号码：      ，注册号       ；职称证书编号：     ；负责        ；专职安全员姓名：      ，身份证号码：     。

## 七、合同价款

1.本项目监理服务费（含税）为：   元，增值税税率   %，税费   元，中标下浮率  % ，不含税金额     元。

本合同服务费用已包括不限于工作所需设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。根据施工进度，增加驻场人员数量，以满足现场监理需要。

本项目实际监理费及结算价以经有审核权限单位审定结算的建安工程费为计费基础，在国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）所规定收费标准的基础上，先下浮 40%再适用中标下浮率。其中：专业调整系数为 1.0，工程复杂程度调整系数为 0.85，高程调整系数为 1.0。即监理费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数（工程复杂程度表）×高程调整系数×（1- 40%）×（1-中标下浮率）。如合同履行过程中发生甩项，按施工合同清单甩项部分分部分项工程费用占总的分部分项工程费用的比例扣减服务费用。

## 本合同监理费的中标下浮率包干，不因任何原因而作调整（除不可抗力外）。

## 九、服务期

从乙方收到中标通知书开始起算，至该项目工程竣工验收、竣工结算、财务决算、资产移交完成且质量保修期届满，并完成本协议所有约定义务止。

若因无法办理相关手续或其他原因导致项目取消、延期或工期延长，受托人无条件服从，不得申诉，委托人及受托人双方本着相互配合，共同推进工作的原则，相关费用不补偿。

## 十、若为联合体中标的，则联合体主办方和成员共同与甲方签订总协议书，并就总协议书向甲方负有连带的法律责任。各部分合同由联合体中负责相应职责分工的成员与甲方签订相关工作合同。联合体各方就收取本合同服务酬金达成如下一致意见：本项目监理服务费均由受托人联合体主办方收取。

受托人开户信息

户    名：

开户银行：

帐    号：

## 十一、双方承诺

1.受托人向委托人承诺，按照法律法规和技术标准规定及合同约定严格按照工程监理的要求服务。

2.委托人向受托人承诺，按照本合同约定支付酬金。

3.委托人和受托人保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

4.受托人承诺遵守委托人的各项制度、规定和管理办法等，如有更新，则按最新文件执行。如受托人未达到合同要求，委托人有权依据相关制度、规定和管理办法等要求受托人承担违约责任及赔偿损失。

5.受托人承诺按投标文件和合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加委托人的成本负担。

6.因资金管理的需要，委托人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，受托人须配合。

7.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同签署页约定的地址、经办人和通信终端。任何一方当事人向对/他方所发出的信件，邮政特快专递交邮后的第4日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

合同签署页约定的地址、经办人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

一方当事人变更名称、地址、经办人或通信终端的，应当在变更后3个工作日内及时书面通知本合同其它主体，本合同其他主体实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

## 十二、合同订立

1.订立时间：本合同于      年    月签订。

2.订立地点：本合同在   广州  签订。

3.本合同自委托人、受托人双方法定代表人在协议书上签字（或签章）并加盖公章之日起生效。

4.双方因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，应协商或在有关主管部门主持下调解解决。协商、调解不成的，任何一方可向委托人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

5.在争议解决期间，受托人必须尽职尽责继续完成委托人所委托的工作。否则，委托人有权先行解除合同，受托人必须无条件服从并将有关资料无偿移交及退回委托人已付的款项

6.本合同未尽事宜，由双方协商另行签订补充合同。

7.合同正本一式     份，其中委托人执    份，受托人执     份，副本一式     份，各方各执     份，正副本具同等法律效力

附件：1.安全生产合同

## 2.廉政协议书

[本页无正文]

（本页仅为签署页一）

委托人：                   （盖公章）

法定代表人/授权委托人：    （签字或盖章）

经办人：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

受托人：[中标单位名称]

（盖公章）

法定代表人/授权委托人：    （签字或盖章）

经办人：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

本合同签订于     年___ _月__ _日

附件1：

安全生产合同

为在越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目监理服务实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全管理工作，本项目甲方与乙方特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1.1、严格按照国家、省、市有关安全的要求，督促乙方做好安全生产管理工作。

1.2、对乙方及各专业工作单位的安全生产进行监督检查与考核。

二、乙方责任

2.1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行乙方与甲方，及乙方与各专业工作单位的工程合同中的有关安全要求。

2.2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，制定安全生产管理制度，落实第一责任人。做好生产与安全工作，同时做好计划、布置、检查、总结和评比工作，乙方须提出对出现重大安全事故的应急处理预案。

2.3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

2.4、定期召开安全生产协调会，及时传达贯彻和落实国家及地方有关安全生产的精神。

2.5、组织参与工程建设各方对各专业工作单位施工现场安全生产检查，监督参与工程建设各方，及时处理发现的各项安全隐患。

2.6、乙方及与各专业工作单位出现安全生产责任事故时，乙方有责任在第一时间向甲方报告并迅速采取措施进行应急处理，最大可能减少事故损失。

2.7、甲方对乙方进行的绩效考核需结合专业工作单位是否受到通报警告处分或停工整改处分，若管理项目中有专业工作单位被列入安全生产违规者名单时，乙方本年度管理资格考核不予通过，连续两年考核不通过的，取消乙方的资格。

三、违约责任

3.1、如因甲方或乙方违约原因造成安全事故，将依法追究违约方责任。

3.2、本合同为越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目监理服务合同的附件，与服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效，工程质量保修期结束时失效。

[以下无正文]

甲方（盖章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

联系地址：

邮政编码：

经 办 人：

电    话：

乙方（盖章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

联系地址：

邮政编码：

经 办 人：

电    话：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

合同签订日期：       年    月   日

## 附件2：

廉政责任书

项目名称：越秀区广大路以西、五月花商业广场以北AY012422地块项目监理服务

项目地址：广州市越秀区北京街道广大路以西、五月花商业广场以北地块

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条、甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设过程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条、甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条、违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条、本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条、本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

第七条、本廉政责任书一式     份，甲方执   份，乙方执   份。

[以下无正文]

甲方（盖章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

联系地址：

邮政编码：

经 办 人：

电    话：

乙方（盖章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

联系地址：

邮政编码：

经 办 人：

电    话：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

合同签订日期：     年   月    日

第二部分  合同

附件：建设工程监理合同

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一章  通用条款

- 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “受托人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指受托人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指受托人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的受托人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外受托人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指受托人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由受托人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 受托人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 受托人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位受托人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3受托人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。受托人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；受托人更换项目监理机构其他受托人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 受托人应及时更换有下列情形之一的受托人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求受托人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，受托人应协助委托人、承包协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，受托人应提供必要的证明资料。

2.4.3 受托人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，受托人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，受托人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

受托人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

受托人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

- 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确受托人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为受托人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供受托人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知受托人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知受托人，由受托人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对受托人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。

4.受托人权利

受托人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利:

(1)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(2)对工程设计中的技术问题，按照安全和设计优化的原则，向委托人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，受托人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(3)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(4)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(5)征得委托人同意，受托人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

(6)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用:对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到项目监理机构复工令后才能复工。

(7)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(8)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条 受托人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，受托人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现承包人人员工作不力，项目监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，受托人应当提供作证的事实材料。

5.委托人权利

第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条 受托人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条 委托人有权要求受托人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 当委托人发现受托人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求受托人更换受托人员，直到终止合同并要求受托人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

- 4. 违约责任

4.1 受托人的违约责任

受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 受托人向委托人的索赔不成立时，受托人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向受托人的索赔不成立时，应赔偿受托人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非受托人的原因，且受托人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

受托人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和受托人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖章之日起本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，受托人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。受托人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非受托人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或受托人的部分义务。在解除之前，受托人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除受托人的部分义务导致受托人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非受托人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知受托人要求暂停全部或部分工作。受托人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致受托人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，受托人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，受托人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当受托人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知受托人限期改正。若委托人在受托人接到通知后的7天内未收到受托人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达受托人之日，但受托人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 受托人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出受托人可以接受的延期支付安排，受托人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内受托人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，受托人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）受托人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与受托人结清并支付全部酬金。

- 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，受托人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求受托人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由受托人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

受托人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

受托人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

受托人对其编制的文件拥有著作权。

受托人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果受托人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三章  专用条款

- 1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   无   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B、附件；

（4）通用条件；

（5）招标文件；

（6）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 受托人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

第一部分相关服务范围包含但不限于勘察阶段、设计阶段、保修期阶段及其他相关服务阶段等。

第二部分监理服务范围，按照委托人批准概算范围内的建筑及结构工程、桩基工程、机房配套工程、室内外装修装饰工程、电气工程、变配电系统（外市电引入、高低压配电）、室内外给排水、消防系统、通风与空调系统、冷水机组、电梯工程、智能化系统、发电机安装、消音降噪工程、环保、市政供水、通信管道及配套的道路、室外环境景观、临水临电接驳、白蚁防治、水土保持、测量测绘、第三方检测等全部建安工程，包含但不限于施工的准备阶段、勘察设计监理、预制件厂监造监理、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作，受托人还须协助委托人制定各参建方职责及有关事务性工作等。施工期间需要监督施工单位确保做好周边居民投诉质疑的解释工作，切实解决施工范围周边居民提出的问题。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1.建设监理一般规定:

(1)实行总监理工程师负责制。

(2)受托人应公正、独立、自主地开展监理工作，维护委托人的合法权益。(3)受托人除应按《建设监理规范》(GB/T50319-2013)履行监理职责外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

A.规划设计阶段：

（1）协助委托人对设计、施工阶段的报建报批的计划、进度的跟踪、审核设计图纸和设计概算；

（2）严格按工程设计合同督促和检查设计的进度，确保本工程项目严格按合同约定及委托人要求的时间实施，满足本工程项目设计审批、工程施工及办理各类证照的要求；

（3）参加深化设计方案及专项工程设计会审，提出专业意见并作好会议纪录；

（4）督促设计单位，对设计图纸提出各专业意见，确保本工程项目严格按委托人审定的控制目标的要求进行设计；确保本工程项目严格按国家或当地规范规程及经委托人提供的设计图纸及相关技术资料的要求进行施工，使本工程质量达到中华人民共和国及当地《建筑安装工程质量检验与评定标准》、《工程建设强制性标准》等法律法规规定的合格标准；

（5）协助委托人组织专家认证、施工图设计各阶段与设计单位的联络和协调工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施；

（6）对项目全过程进行投资控制管理。根据方案设计，配合委托人审核项目总投资估算，供委托人确定投资目标参考，并基于优化方案协助委托人对估算作出调整；负责组织设计施工总承包单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制建议，使其符合限额设计要求。

（7）从设计、施工、材料和设备等多方面配合委托人作必要的市场调查分析和技术经济比较论证，如发现设计可能突破投资目标，则协助设计人员提出解决办法，供委托人参考；

（8）督促并检查设计施工总承包单位运用BIM技术完成相关工作（包括各专业模型创建及深化、管线综合、场地布置模拟、材料设备工程量统计等）并收集相关应用成果；督促设计施工总承包单位在项目不同阶段基于各BIM模型进行可视化交底、施工；监督设计施工总承包单位对BIM模型进行实时更新与维护，准确反映施工实际情况；根据项目实际进度等情况，制定BIM实施计划并实时调整，为项目部署BIM工作和制定BIM工作决策向委托人提供建议和参考。监督设计施工总承包单位在安全文明施工和智慧工地充分应用BIM技术。协助委托人对BIM应用成果进行验收；督促勘察设计施工总承包按要求提交模型、资料等，并负责归档。

（8）根据各项目建设内容编制报建报批工作计划，督促审核设计施工总承包单位及时办理项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续(包括但不限于：办理城建设、用电、用水、路口、水土保持、市政接驳等)；

（9）协助委托人编写制定工程项目管理实施方案及其各项规章制度，并组织实施。

（10）编制监理大纲，包括但不限于以下内容:监理工程概况;监理范围监理内容;监理依据、监理工作目标;监理机构设置(图)、岗位职责;监理工作程序、方法和制度:拟投入的受托人员、试验检测仪器设备;质量、进度、造价、安全、环保监理措施;扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施、金属防护网围护措施;合同、信息管理方案;组织协调内容及措施;监理工作重点、难点分析;对本监理的合理化建议。

B.在施工现场管理阶段：

（1）审查施工承包人各项施工准备工作，经委托人批准后，负责向施工承包人下达开工通知书；

（2）督促施工承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

（3）审查施工承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施并督促实施；

（4）编制进度目标控制计划、督促审查施工承包人编制的网络进度计划，经委托人批准后组织实施；

（5）协助委托人组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；控制设计变更，注意检查变更设计的结构性、经济性、建筑造型和使用功能是否满足委托人的要求；

（6）根据施工合同约定，审核施工承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

（7）编制投资目标控制计划，审核施工承包人的已完工程量、月进度报表及承包人的付款申请，经监理初审，并经委托人复核，并批准后支付；

（8）检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测，对有疑问的必须进行测试；

（9）监督施工承包人严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工；并检查其实施情况;核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证;严格控制工程质量及安全，发现工程质量、安全问题，立即责令相关单位整改，并通知委托人。

（10）编制质量目标控制计划，对工程的重要部位督促审查施工承包人编制预控措施并监督承包人按其实施；

（11）与委托人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的分析及处理；

（12）对工程承发包合同的履行实施管理，协助委托人处理合同纠纷和索赔事宜；

（13）编制监理工作周报、月报、监理工作总结，报委托人和市有关主管部门；组织监理例会；

（14）督促施工承包人按合同规定及档案整理相关要求整理施工技术档案资料；认真审核竣工图纸和其他技术文件资料；

（15）主要设备、材料入场及隐蔽工程验收应通知委托人，并由委托人相关人员见证。

(16)对用于本工程的主要材料、设备等进行检查，检验，对未经受托人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，受托人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

(17)负责监督施工单位送检材料是否符合要求，不得出现乱送、错送现象，否则承担连带责任。(3)对用于本工程的主要材料、设备等进行检查，检验，对未经受托人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，受托人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

(18)对工程发生质量、安全事故按相关规定保护好现场并及时处理，向委托人提交有关工程质量、安全事故的书面报告，并应将完整的事故处理记录整理归档。

C.在验收及移交阶段：

（1）受托人检查项目完成状态和检查项目移交文件，提供综合验收计划，审核竣工资料，组织对分部、分项工程初验及验收，参与工程竣工验收；

（2）工程完工后，编制监理工作档案资料和项目监理工作总结；

（3）协助完成规划、消防、环保等专项验收工作，进行资料档案管理等工作；

（4）工程完工交验合格后，经委托人批准，向承包人签发交工验收证书，参与工程竣工后的缺陷责任期的监理及签发工程缺陷责任终止证书；

（5）编制、整理工程监理竣工资料形成归档文件，并提交一套归档文件原件给委托人；

（6）完成委托人交办的本项目其他工作；

（7）其它监理规范及监理大纲中的监理内容；

D.保修阶段：

（1）受托人对工程遗留的质量缺陷和保修期内出现的质量缺陷担负质量保修的组织工作；

（2）督促承包人完成遗留质量缺陷的修补工作及责令承包人到场维修处理保修期间的质量缺陷；

（3）组织承包人对工程进行质量回访，对发现的质量问题划清责任，审定处理方案及费用承担；

（4）保修期满后监理工程师签发责任终止证书和保修金支付证书。

E．其他相关服务：包括专业技术咨询、外部协调工作等，以及委托人根据工程需要和受托人共同商洽需受托人提供服务的事项。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）本委托监理合同；

（2）本项目的所有招标文件和投标文件；

（3）委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录；

（4）经批准的可行性研究报告、初步设计及经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

（5）广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

（6）国家、广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

（7）经委托人审批认可，由受托人编制的监理规划、质量计划和监理细则；

（8）委托人发出的指令。

2.2.2 相关服务依据包括：同2.2.1通用条款和专用条款的规定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换受托人员的其他情形：详见合同补充条款（未见相关条款）。

2.4 履行职责

2.4.1 对受托人的授权范围：涉及到工程造价变化的所有事项都必须经委托人同意。

在涉及工程延期  天内和（或）金额    万元内的变更，受托人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 受托人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                 。

2.5 提交报告

受托人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：收到施工图后两周内向委托人报经审批后的监理规划一份；每月25-30日向委托人报两份监理月报。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：           委托人。

受托人应在本合同终止后七天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：届时商议。

- 3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：        。

3.6 答复

委托人同意在七天内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 4. 违约责任

4.1 受托人的违约责任

4.1.1受托人赔偿金额按下列方法确定：

因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的监理费，损失严重的根据损失的程度和受托人的责任大小向委托人支付赔偿金。

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

- 委托人不支付逾期付款利息

- 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：    ，汇率为：    。

5.2 支付酬金

5.2.1发布施工总承包中标通知书之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理预付款10%；

5.2.2基坑支护桩或相应的支撑体系验收合格之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费的5%，累计支付工程监理费15%，即        元。

5.2.3基坑验槽完成之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费的5%，累计支付工程监理费20%,即        元。

5.2.4地下室底板浇筑完成之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费的5%，累计支付工程监理费25%，即        元。

5.2.5地下室回填完成之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费的10%，累计支付工程监理费35%，即       元。

5.2.6主体结构完成50%之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费的10%，累计支付工程监理费45%，即        元。

5.2.7主体结构封顶之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费的10%，累计支付工程监理费55%，即       元。

5.2.8装饰装修及机电安装工程完成50%之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费的20%，累计支付75%，即      元。

5.2.9 项目通过政府联合验收之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费10%，累计支付85%，即      元。

5.2.10 施工总承包完成工程结算之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费10%，累计支付95%，即       元

5.2.11项目终验合格之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付工程监理费3%，累计支付98%，即      元。

5.2.12 保修期结束之日起,委托人收到相关付款资料30个工作日内支付剩余的工程监理费。

5.2.13每次付款，受托人向委托人提供的付款资料包括:与本次付款金额一致的增值税专用发票、发票真伪查询凭据、付款通知书。受托人申请倒数第二次付款需要提交发票累计至100%的合同付款金额。

发票开具提交时间:受托人应在增值税专用发票开具之日起10日内按照本合同规定将发票提交至委托人，由于受托人未在规定时限内送达发票导致委托人未能按时完成发票认证，受托人应负责更换该增值税发票，并承担由此给委托人造成的损失。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：    双方签字盖章之日起生效        。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非受托人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

(1)监理服务期满三个月内不计取延期附加工作酬金:

(2)从监理服务期满三个月后，根据工程施工进展情况，由委托人和受托人协商后确定工程延期阶段驻场受托人员的人数，并按实际延期天数计算延期附加工作酬金。其中：总负责人按900元/天，高级职称其他人员按800元/天/人，中级职称其他人员按600元/天/人，初级职称及以下人员按300元/天/人，每月支付一次延期附加工作酬金。

6.2.3 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.4正常工作酬金增加额按下列方法确定:

监理酬金结算时按5.2执行。

6.2.5因工程规模、监理范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.3 暂定与解除

受托人不得挂靠，若发现挂靠，立即解除合同并追究违约责任，并上报有关建设主管部门处理，将挂靠情况及处理结果向社会公布。

- 7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交     进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 广州市越秀区 人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                     。

受托人申明的保密事项和期限：                        。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

受托人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

。

- 9. 补充条款

9.1受托人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，当受托人履约责任条款之间、违约责任条款之间存在交叉或相互矛盾之处时，按两者之间对受托人要求较高的标准执行。承担违约责任方式可由委托人视情况自由选择、累加适用、无前置限制，包括但不限于：

- 书面警告。受托人未履行或未适当履行义务或不执行委托人（含主管人员）的指令时，委托人有权向受托人发出书面警告，每一次书面警告，受托人必须向委托人支付违约金5000元。受托人必须在书面警告限定的时间内履行义务，否则应承担1次一般违约责任（与前述书面警告违约责任可累加适用）。

- 一般违约责任。受托人按本合同约定应当承担一般违约责任时，每一次必须向委托人支付违约金1万元。

- 严重违约责任。受托人按本合同约定应当承担严重违约责任时，每一次必须向委托人支付违约金5万元。

- 部分解除合同。委托人向受托人发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，受托人支付解除合同部分监理费10%的违约金，并必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整、真实、有效。受托人无经委托人同意的特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不符合约定的，委托人有权视情况全部解除合同、直接处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由受托人承担，委托人无需承担任何法律责任。如果引致委托人工期延误及其他方面的损失，委托人有权要求受托人赔偿其因此受到的一切损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，即可委托新的受托人承接该部分工程，受托人不得影响或阻碍新的受托人办理进场手续和相关工作。

- 解除合同。委托人向受托人发出解除合同的通知后，本合同即解除，受托人支付合同监理费约定总价10%的违约金，并必须在3日内停止全部工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内完成离场。受托人应保证所移交的资料齐全完整、真实、有效，受托人无经委托人同意的特殊原因未在规定期限内完成移交和离场，或所移交的资料不符合约定的，委托人有权直接处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由受托人承担，委托人无需承担任何法律责任。如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求受托人承担赔偿责任。委托人在发出解除合同的通知后，即可委托新的受托人承接该工程，受托人不得影响或阻碍新的受托人办理进场手续和相关工作。

- 赔偿损失。因受托人违约或工作失误或故意或严重渎职给委托人造成损失的，受托人应向委托人赔偿其因此受到的损失，具体包括但不限于直接损失、间接损失、名誉损失和调查费、差旅费、律师费、保全费、评估费、鉴定费、诉讼费等维权费用。

- 每三次书面警告则另行追加一次一般违约责任；每三次一般违约责任则另行追加一次严重违约责任；每三次严重违约的，委托人有权要求受托人的法定代表人或其授权代表人驻场办公，直至其监理工作满足委托人要求后方可离场。

- 委托人以书面形式作出的违约处理决定一经送达受托人立即生效。受托人拒收违约处理文件的，视为违约处理决定送达。受托人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据；委托人在收到受托人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知受托人。

- 当月发生的违约处罚，委托人均有权在当月监理费用中扣除。

9.2 监理组织管理方面的违约责任

9.2.1在合同期内，若受托人提出更换总监理工程师，受托人应承担严重违约责任1次。受托人仍要更换总监理工程师的，更换人选必须经委托人审查并书面同意后，更换的总监理工程师才能到岗，在新更换的总监理工程师到岗前，原总监理工程师不得缺岗。

9.2.2施工阶段，受托人接委托人书面通知进场前，应向委托人报审项目监理架构及人员，其中组织架构中不得配备总监代表，项目监理架构中的专业工程师原则应是投标文件中所明确的人员，若有充分理由投标文件中人员不能全部到岗，可以调换成与原专业岗位人员具有同等条件的人员，但调换人员数量不得超过50%，且须提供在本单位半年或以上的社保记录。

9.2.3在委托人书面通知受托人进场后，受托人的主要受托人员（指投标书承诺的监理机构所配备的项目总监、专业监理工程师及同等级别以上的受托人员）未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。委托人一旦发现，有权要求受托人做出书面解释并保证人员限期到位，同时受托人每岗位承担一般违约责任1次；如果受托人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，受托人应每岗位承担严重违约责任1次，直至解除合同，并要求受托人承担由此造成的委托人损失。

9.2.3委托人根据监理服务工作的效果，可要求受托人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。若委托人要求更换不称职的专业工程师时，受托人在一周时间内没有更换到位的，每一人次受托人必须承担1次一般违约责任，如超过一周后仍未更换的，则受托人承担严重违约1次。若委托人要求更换总监理工程师时，受托人在两周时间内没有更换到位的，受托人必须承担1次严重违约责任，直至解除合同，并要求受托人承担由此造成的委托人损失。

9.2.4委托人要求项目总监等主要受托人员必须参加的会议，项目总监等主要受托人员必须到会。未经委托人同意不到会或不按期到会的，应向委托人说明理由，拒不说明理由的，受托人应当承担1次一般违约责任。

9.2.5在委托人、建设行政主管部门组织的现场检查中，总监理工程师累计不在现场的次数每年应不超过两次，专业监理工程师累计不在现场的次数每年应少于3次，否则构成违约。每发生一次违约，受托人承担1次一般违约责任。每发生二次违约，受托人承担严重违约责任1次。

9.2.6项目总监若需离开施工现场需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权，否则构成违约；每违约一次，委托人将要求受托人承担1次一般违约责任。

9.2.7其他受托人员需离开施工现场3日以上需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理代表全权代表其行使相应职权，否则构成违约，每违约一次，委托人将要求受托人承担1次一般违约责任。

9.2.8在工程施工期间（含周未和节假日），应根据施工实际情况安排受托人员值班，必须保证现场24小时有受托人员在岗，否则，受托人承担一般违约责任1次，并必须在两小时内到岗，若不能在两小时内到岗，受托人承担严重违约责任1次。

9.3 履行监理职责方面的违约责任

9.3.1对于承包人每次进场材料，受托人不进行检查和登记；对已进场的材料，受托人不按有关规定及时进行抽查、送检的，每发生一次，受托人承担1次一般违约责任。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，受托人必须承担严重违约责任1次。

9.3.2受托人在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需受托人旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要受托人进行旁站监督的，受托人没有到场，或者到场后没有进行有效监督，或发现质量问题后没有及时处理或没有向委托人报告，委托人有权给予书面警告并限期改正，受托人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。

9.3.3受托人怠于履行工程质量控制监理工作，导致工程质量事故造成损失超过50万元的，每发生一次，受托人承担严重违约责任1次。工程出现其他质量问题或缺陷造成损失超过50万元以下的，受托人负有责任的，每发生一次，受托人承担一般违约责任1次。工程发生重大质量、安全事故，受托人负有责任的，委托人有权视情况的严重程度要求受托人承担违约责任，直至部分或全部解除合同。

9.3.4由于受托人应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向委托人报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键线路工期比计划滞后5日以上（含5日）的，受托人必须承担一般违约责任1次；出现关键线路工期滞后7天以上（含7天）的，受托人必须承担严重违约责任1次；出现关键线路工期滞后10天以上（含10天）的，委托人有权部分或全部解除合同。

9.3.5对于承包人提交的现场签证资料，受托人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除立即改正外，受托人承担一般违约责任1次；对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，按严重违约1次处理；对于现场签证（含工程数量、单价等）未经过受托人注册造价工程师审核、或经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送委托人，除必须立即改正外，每累计出现2次，受托人必须承担一般违约责任1次。

9.3.6受托人应设立专职安全管理人员，督促承包人建立安全生产保障体系，并要求各施工标段设立专职安全员，将安全责任制度落实到人。受托人应每月定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向委托人报告。承包人没有做好安全文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，或存在安全隐患，受托人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，委托人有权给予书面警告并限期改正，受托人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，受托人应承担严重违约责任1次；情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

9.3.7本项目实施过程中，若发生重大安全责任事故，经核实监理单人负有管理责任的，每发生一次，受托人应向委托人支付人民币贰拾万元违约金。该违约金由委托人在支付给受托人的当月监理费用中扣除，不足部分由受托人另行支付。

9.3.8对于工程施工过程中出现的工程变更，如当月由委托人确定的工程变更的总价较受托人审定的总价存在正负15%以上的情况累计出现2宗以上（含2宗），受托人应当承担1次一般违约责任。

9.3.9对于承包人不按时提交工程结算文件，受托人不按合同约定采取有效措施的，受托人应承担1次一般违约责任。受托人应在收到施工单位报送的结算书及必要的支持材料后30日内根据相关合同约定完成审核并提交委托人。否则，每拖延一天，支付2000元违约金，以此累计。

9.3.10受托人根据合同约定对承包人提交的工程结算书（结算资料）进行审核，如最终由委托人或其授权单位审定的结算金额较由受托人审定的结算金额的差值大于正负5%，则由受托人按下列计算方法向委托人支付违约金：

违约金=[（A-B）/B-5%]×C

其中：A-受托人审定的当期项目工程结算金额；

B-委托人或其授权单位审定的当期项目工程结算金额；

C-当期项目监理合同报酬总额。

9.4 对受托人的考核办法

9.4.1考核目的

规定本项目建设及施工过程中监理工作标准和操作流程，确保该工程监理工作的质量和效率，最终达到顺利完成该工程建设任务的目的。

9.4.2适用范围

本考核办法适用于项目监理考评工作。

9.4.3内容

（1）考评依据：本合同、标准条款、专用条款。

（2）考评办法：考评采用每季评分制。监理评分每季一次，考评得分作为监理工作满意度评价依据，扣罚的违约金在监理费结算时扣除。

（3）对监理工作考核评分：

项目监理工作总体考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核成绩 |
| --- | --- | --- |
| 工作态度（1.5分） | 有较强的事业心和责任感，能积极主动、能热情地地开展工作。 |  |
| 工作纪律（1.5分） | 能遵守各项工作制度，认真坚守工作岗位；廉洁自律，不以权谋私或以职谋私； |  |
| 工作绩效（4.0分） | 1.认真履行职责，积极完成本职工作任务。 |  |
|  | 2.各项工作制度健全，管理到位。 |  |
|  | 3.在工程进度、质量、安全生产、文明施工、投资控制中，有控制措施，并在实施中取得了好的成效。 |  |
| 工作能力（3.0分） | 1.组织协调能力：能很好地进行沟通、协调解决工程管理中存在的问题。 |  |
|  | 2.工作业务能力：能熟悉掌握监理工作开展的内容、程序和方法。 |  |
|  | 3.文字综合能力：具有较高的文字水平，能亲自编写有关文件，并能高效地修改各种文件和材料。 |  |
|  | 4.语言表达能力：讲话思维清楚，语言表达能力强，能和他人做良好地沟通。 |  |
|  | 5.开拓创新能力：对工作有新的思维和办法、接受新事物快、能开拓工作新局面。 |  |
| 合计 |  |  |

备注：（1）很满意：9分以上；（2）满意：8-9分；（3）基本满意：7-8分；（4）不太满意6-7分；（5）很不满意：6分以下。

9.4.4考核检查监理单位资料部分明细

（1）监理规划

（2）监理细则（包括桩基、钢筋砼、砌体、脚手架、高支模、安全生产文明施工、旁站监理方案、装饰装修、防水工程、给排水工程、电气工程等）

（3）安全生产应急预案

（4）监理月报（每月一期，格式另附）

（5）工地会议纪要（每周一次）

（6）图纸会审纪要

（7）工程开工/复工审批及开工令

（8）施工组织设计（方案）审查（包括专项方案审查）

（9）监理工程师通知单及回复单

（10）监理日记

（11）来往函件及处理意见

（12）工程变更资料及审查意见

（13）材料进场检查资料（包括材料报验表及对应的合格证等附件资料）

（14）隐蔽工程及中间验收资料（包括检验批、分项工程）

（15）分部工程、单位工程验收资料

（16）索赔文件资料

（17）工程质量、安全问题处理资料

（18）安全监理资料

（19）工程计量、支付审查资料

（20）旁站记录

（21）进度计划审查、控制资料

9.5为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，特约定如下：

9.5.1委托人的权利与义务

（1）遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。

（2）按规定保证安全生产所必需的资金投入。

（3）保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

（4）对受托人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对受托人以书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。

（5）授权工地常驻代表负责与受托人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知受托人。

9.5.2受托人的权利与义务

（1）遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

（2）建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全受托人员的职责。

（3）建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

（4）对施工单位的资质进行审查，对无资质单位建议委托人不准进入。

（5）对施工单位提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

（6）对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

（7）对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站和巡检。

（8）按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

（9）及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

（10）对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工指令，坚决予以纠正。

（11）对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

（12）对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

（13）督促施工单位按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

（14）参与安全事故的调查处理。

（15）参与事故应急救援预案的公布和演练。

（16）做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

（17）如经委托人考核，受托人员不能胜任本职工作，受托人应按委托人要求及时更换。

（18）委托人有权根据工程实际建设需要，要求受托人驻场服务（包含在委托人办公室或工地现场服务），受托人须无条件执行，否则委托人有权根据情况对监理扣罚取一定的违约金（按监理酬金基数的1%-5%扣罚违约金），并视情节严重直至解除合同为止。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：   无  。

A-2 设计阶段：   无  。

A-3 保修阶段：

（1）在单位工程竣工验收时，督促承包单位向甲方提交《质量保修书》，其内容为具体保修项目，期限以及有关承诺。

（2）乙方对用户反馈的意见和以上质量回访与检查中发现的质量问题与缺陷发现的原因进行详细调查分析，并确定质量缺陷的事实和责任。比较严重的质量缺陷应由乙方组织甲方、设计人员和承包单位共同研究确定原因。乙方及时发出《工程维修通知书》要求承包单位在接到通知书十日内派人进行维修。比较重大的质量缺陷，如基础不均匀沉降等质量问题要求责任方提出缺陷的处理方案，经过监理、设计人员、甲方共同审批后，由乙方监督实施处理。

（3）承包单位若不能按乙方员要求及时进行维修，乙方员应书面通知甲方，可由甲方委托其他承包商完成。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：   无。

附录B  甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  甲方派遣的人员

（无）

B-2  甲方提供的房屋

委托人提供现场办公用房。

B-3  甲方提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件（如有） |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 甲方提供的设备

（无）