附件一：项目概况及相关要求

广深高速公路2023-2027年东莞段通航桥梁航标维护

项目需求书

一、工程概况

广深高速公路东莞段涉及到通航桥梁航标维护通航桥梁共有10座、水上限高架3座，为确保通航桥梁安全，我司拟对东莞段所有通航桥梁及水上限高架所配布的桥梁航标进行专业维护管理。

按照广东省交通运输厅的相关规定与要求，针对广深高速公路东莞段跨河桥梁航标维护项目，制定以下维护方案，以确保桥区航道安全畅通。

二、日常巡查维护的工作内容及巡查维修保养频率

对广深高速公路东莞段通航桥梁及水上限高架所配布的桥梁航标的日常巡查及维护管理，工作内容只限于附着在桥梁（或水上限高架）上航标及封航灯艇。

表1现有通航桥航标及封航灯艇巡查维修保养频率表

| 序号 | 分项名称 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥涵标、通航净高标尺、甲类标志、乙类标志、禁止通行标志检查 | 5天/次 |  |
| 2 | 封航标志检查 | 5天/次 |  |
| 3 | 桥柱灯、封航标志灯灯器维护保养 | 1次/月 | HD15定光灯、HD90定光灯 |
| 4 | 桥涵标、乙类标志、禁止通行标志牌保养（清洗） | 1次/季度 | 1.0×1.0、 1.5×1.5标牌 |
| 5 | 桥涵标、乙类标志、禁止通行标志牌保养（油漆或反光膜保养） | 1次/年 |  |
| 6 | 标牌大保养 | 1次/3年 |  |
| 7 | 通航净高标尺及甲类标志清洗 | 1次/月 |  |
| 8 | 封航标志清洗 | 2次/月 |  |
| 9 | 封航标志油漆 | 2次/年 |  |
| 10 | 封航标志大保养 | 1次/年 |  |

- 项目维护标准及要求

（一）对航标进行维护，航标维护工程的质量必须符合下列技术标准的要求：

- 国家标准《内河助航标志》（GB5863-93）、《内河助航标志主要外形尺寸》（GB5864-93）；

- 交通部标准《内河航道维护技术规范》（JTJ287-2005）；

- 广东省航道局标准《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道〔2017〕153号）、《广东省航道局航标质量标准》（粤航道〔2017〕163号）。

（二）乙方必须按照航道部门规定的以下具体要求进行维护管理，以确保桥区航道安全畅通。正常情况下，航道工作船定期对该项目桥梁通航水域的航标进行巡查，检查的主要内容为：

1.日常检查：正常情况下，航道工作船按航道部门规定巡查周期对大桥通航水域的航标进行巡查一次。检查的主要内容为：

（1）、航标标位是否准确；

（2）、航标是否完好、牢固和整洁、颜色鲜明；

（3）、灯器、电源技术状态是否正常；

（4）、有无影响大桥通航水域安全的水上、水下施工作业；

（5）、夜航检查航标灯质量是否正常，灯光视距是否足够和灯光照射角度是否准确；

（6）、发现航道变化及时进行全面探测，按通航需要及时调整相应航标的位置。

2.定期检查：定期检查应包括日常检查内容外，还包括下列主要内容：

（1）、全面探测航道浅变部位和可能发展的航槽；

（2）、夜航检查航标灯质和灯光亮度。

3.临时检查：节假日、台风、洪水来到前后；突发事件。

（1）、节假日检查：元旦、春节、五一、国庆等节假日，特别是春运期间，需根据实际情况缩短航标巡查周期。

（2）、台风、洪水前后的检查：每次台风、洪峰前后，必须对大桥通航水域的航道航标进行一次全面的检查，及时修复损坏的航标器材及清除新发现的碍航物。

（3）、桥区发生突发事件：一旦桥区发生突发事件（如枯水期、洪水期、沉船、桥梁被碰等影响），立即启动应急预案，立即派出船舶赶赴现场应急外置，及时检测该处航标情况，并名义向辖区航道部门、业主发出航标检测正常确认书（附报巡查周期情况、巡查记录等资料），为事故认定提供必要证据。同时视情况采取应急措施，必要时及时调整桥涵标的位置，开通符合通航技术标准的通航孔。

4.航标检查周期：

（1）、航标及封航灯艇检查周期按东莞航道局规定执行，按现行规定5天为一个检查周期计量；

（2）、每周不少于一次夜航查灯；

（3）、每月不小于一次上标全面检查，并对标志进行清洁、检测等；

（4）、航道剧变（如枯水期、洪水期和沉船等影响）或节日客运繁忙和春运期间，通过缩短航标巡查周期、加强航道业务智能管理信息系统平台监察等方式加强航标检查；

（5）、每次台风、洪峰解除封航后，立即对航标进行一次全面检查，及时修复损坏的标志，清除新发现的障碍物，尽快恢复通航。

（三）、工作日常章程和制度

1.航标养护与维修

加强对桥梁航标的养护，保持航标正常技术状态，保证标位正确，发光正常，颜色鲜明，并符合《航标质量标准》要求。

（1）、每月不少于1次上标全面检查，清洁并加固航标器材；每月清洗、复核1次通航净高水尺。航标灯、蓄电池、太阳能电池等航标设备每月进行一次全面清洁保养；航标灯、蓄电池每季度进行一次质量检测，太阳能电池每半年进行一次质量检测，并做好记录。每年1次全面维修保养航标标体（铲锈、油漆、补贴反光纸膜等）及太阳能电源和航标灯。封航浮标每月清洗2次，封航浮标每年油漆2次，封航浮标每年大保养1次。除定期检修保养外，日常若发现航标器材质量达不到规定的技术要求，则应及时维修或更换。

（2）、各种标志及其附属设备遇油漆脱落或颜色不鲜明时，应及时补漆刷新，遇损坏应及时修复或更换。

（3）、新购的航标灯（包括灯泡、电源等）必须经过检测确认符合使用要求后，方可安装使用。

（4）、航标电源的使用必须按各种电池的使用规则严格执行，保证电源有效供电。

（5）、配布足够的备用航标器材。专人负责备用航标器材的保管工作，备用航标器材需按实际技术要求进行保养，确保其技术状态良好。

2.航标异动

（1）、航标的设置、撤销、关闭、移位、漂失及改变航标特征（形状、颜色、灯质）等均属航标异动。

（2）、发现或得知航标失常的，应及时出航恢复，如因客观条件限制不能立即恢复的，必须采用有效方法通知过往船舶，以策安全。对航标失常的原因应认真分析，确定失常性质。

（3）、及时出航的一般时间规定：航标失常在发现或接报告的当天出航进行恢复；因封航、航行条件、气象等客观原因不适航时，待天气等情况恢复正常后及时修复。

（4）、发现航道障碍物时，应及时进行设标或采用其它有效方法告知过往船舶，以策安全。

3.航标维护统计及信息互通

（1）、航标维护管理的考核指标（扣除不可抗拒因素造成的航标失常）：航标维护正常率≥99.8%。

（2）、对桥梁航标的维护要按广东省航道事务中心规定的《航标维护情况统计表》做好相关统计工作，上报东莞航道事务中心审查，再上报广东省航道事务中心。

（3）、专人负责与施工单位联系航道安全管理实施的具体问题，并要求其负责做好自身安全工作。

|  | - 四、广深高速公路东莞段通航桥梁航标维护详细分布表 |  |
| --- | --- | --- |

|  | 表2东莞段桥梁航标维护详细分布表（每年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 | 航标设置数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维护工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥涵标 |  | 桥柱灯 |  | 通航净高标尺 | 甲类标志 | 乙类标志 | 禁止驶入标志 | 禁止通行标志 | 封航标志 |  | 航标检查 |  |  |  |  |  |  | 灯器保养 |  |  | 标牌保养(清洗) | 标牌保养(油漆或反光膜保养) | 标牌大保养 | 通航净高标尺及甲类标志清洗 | 封航标志清洗 | 封航标志油漆 | 封航标志大保养 | 船舶台班 | 航道等级 | 备注 |
|  |  | 标牌 | 标灯 | 桥柱 | 桥柱灯 | 不发光标志 |  |  |  |  | 标志 | 标灯 | 桥涵标检查 | 通航净高标尺检查 | 甲类标志检查 | 乙类标志检查 | 禁止驶入标志检查 | 禁止通航标志检查 | 封航标志检查 | 桥涵标灯器保养 | 桥柱标灯器保养 | 封航标志灯器保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东洲河大桥 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 292 | 146 | 0 | 0 | 0 | 48 | 192 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河Ⅲ航道 | 计划工期为2023年1月1日至2027年广深高速公路收费营运期届满日。如由于广深高速改扩建原因，导致维护内容发生变化，招标人可无条件终止合同或就改变的维护内容与中标人进行协商确定，中标人不能向招标人索赔。 |
| 2 | 大涌河桥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河Ⅷ航道 |  |
| 3 | 川槎大桥 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 144 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河Ⅳ航道 |  |
| 4 | 川槎大桥防撞工程 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 438 | 146 | 292 | 146 | 146 | 292 | 292 | 24 | 144 | 96 | 32 | 8 | 2.67 | 72 | 96 | 8 | 4 | 11 | 内河Ⅳ航道 |  |
| 5 | 中堂水道桥 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河VI航道 |  |
| 6 | 中堂水道桥防撞工程 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 438 | 146 | 292 | 146 | 0 | 292 | 292 | 24 | 96 | 96 | 24 | 6 | 2.00 | 72 | 96 | 8 | 4 | 11 | 内河VI航道 |  |
| 7 | 芙蓉河桥 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河VII级航道 |  |
| 8 | 望牛墩河桥 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 144 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河Ⅷ航道 |  |
| 9 | 赤滘河桥 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 144 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河Ⅶ航道 |  |
| 10 | 大汾南水道桥 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河Ⅶ航道 |  |
| 11 | 道滘河大桥 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 144 | 0 | 8 | 2 | 0.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河IV级航道 |  |
| 12 | 新洲河桥 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | 0 | 16 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河VIII航道 |  |
| 13 | 新洲河桥防撞工程 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 219 | 146 | 292 | 146 | 0 | 292 | 0 | 12 | 48 | 0 | 20 | 5 | 1.67 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 内河Ⅶ航道 |  |

- 五、其他要求

（一）如因中标单位管理原因致使桥梁航标维护工作受到影响或者造成责任事故的，概由中标单位承担。

（二）中标单位必须建立巡查维护记录制度和巡查情况报告制度。做好每次巡查及维护的记录和存档工作，当月的巡查维护记录汇总后于次月五日前上报采购人。

（三）投标人自行对本项目的现场及周边环境进行踏勘，以便于投标人获取有关编辑谈判文件和签署实施合同所涉及到现场的各项资料。投标人应承担踏勘现场所发生的费用以及责任、风险。投标人充分掌握现场实际情况后，依据本招标文件及项目需求书中的具体要求，在其投标文件中叙述详细的、切实可行的服务实施方案、中标后服务计划。方案要求包括实施计划、设备、人员、安全文明施工措施等。当本招标文件及用户需求书中的所有内容和要求与实际不符时，以实际为准，不再增加任何费用，投标人应充分考虑由此而增加的费用，并包含在投标报价内。

（四）中标单位必须接受招标人对其维护设备、经营场所等现场考察，若发现与投标文件不符，有权取消其中标候选人资格。

（五）★中标人须在辖区航道部门完成专用航标委托维护情况备案手续。中标人须在签订工作合同之日起30天内在辖区航道主管部门完成专用航标委托维护情况手续，没有通过备案的，招标人有权单方面终止合同，并追究中标单位违约责任。（提供备案证明资料或承诺函）

（六）★双方履行合约过程中，若招标人半年内累计收到3次因中标人未能履行合约责任造成航标失常的书面整改通知书的，招标人有权单方面终止合同，中标人无条件接受。（提供承诺函）

（七）航标维护工作须解决重点问题：航标异常需要及时发现及恢复；航标备用器材必须充足，航标灯器、太阳能电池、蓄电池备用率需达到50%-100%。

（八）航标维护工作须解决难点问题：发生桥梁被碰或桥区航道发生海损事故等应急事件时，需立即出航处置并根据实际情况立即调整桥梁通航孔、附近水域航标。

（九）按《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道〔2008〕237号）要求及东莞辖区航道实际情况，航标灯器等设备每月进行一次全面清洁保养，要求通航净高水尺每月清洗1次。

（十）因本项目涉及桥梁位置分散，水路实际运距已超200km，现按200km（即每次检查2台班）计算，每年需执行航标检查73次。航标检查主要船舶为内河柴油快艇（120kw以内），部分标志须航标起吊工作船，采用全年船舶总包干方式。

附件二：资格审查条件

附录1  资格审查条件(资质最低条件)

企业资质等级要求

本项目要求投标人必须具有有效的营业执照或事业单位法人证书。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

投标人须同时满足以下财务要求： 1、注册资本金（开办资金）不少于200万元人民币（以营业执照或事业单位法人证书上的金额为准）。 注：1、投标人的相关财务状况应能明确表述本项目资格审查所需内容； 若营业执照或事业单位法人证书上无法体现金额，则需要以投标人提供的“全国企业信用信息公示系统”企业所填的信息截图为准。 2、上述复印件必须清晰可辨，不允许超过两页或以上拼接复印。

附录3 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

投标人须同时具有以下工程业绩： 2019年1月1日至投标文件递交之日止，至少成功地独立承接1个高速公路桥航标（桥涵标）维护管理合同，合同中必须体现对航标进行检查、维护工作。 - 注：1、业绩时间以合同签订时间为准。 - 2、相关业绩证明材料如下：中标通知书（如有）、完整的合同协议书的复印件。 - 3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

除了“投标人须知”第1.4.4项规定的内容外，投标人还需满足以下信誉要求： 1、没有处于被责令停业，财务处于被接管、冻结、破产状态； 2、没有被国家住建部、交通运输部、广东省交通运输厅通报且取消相应投标资格（处于有效期内）； 3、投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

附录5  资格审查条件(项目经理最低要求)

| 人员 | 数量（人） | 资质要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 航标、港航类助理级及以上工程师，年龄不超过50岁。 | 无 |
| 注：1、须提供人员证书及投标人（或投标人上级行政主管部门）近半年（2022年1月至2022年6月）为其缴纳社会保险的有效凭证的复印件。 |  |  |  |

附录6  资格审查条件(其他人员最低要求)

| 人员 | 数量（人） | 资质要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉航标工 | 2 | 高级视觉航标工，年龄不超过50岁。 | 无 |
| 注：1、须提供人员证书及投标人（或投标人上级行政主管部门）近半年（2022年1月至2022年6月）为其缴纳社会保险的有效凭证的复印件。 |  |  |  |

附录7  资格审查条件(设备最低要求)

| 设备 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机功率120kw以上航标船（或测量船、工程船） | 1艘 |
| 主机功率100kw以上快艇 | 1艘 |
| 注：上述设备，自有或租赁的均可，需对主机功率进行说明并提供证明材料。自有的，须提供年审有效的船舶检验证书复印件和船舶产权证明复印件（原件备查）。租赁的，租赁期至少至2025年12月31日，同时须提供租赁合同及船舶检验证书复印件。如本项目经考核后合同期延长至2027年，则中标人需相应延长设备租赁期至合同届满日，否则招标人有权终止合同。 |  |

附件三：评标办法

评标办法(双信封的综合评分法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的优先，当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个合同段仅一工作细目报价的除外），应否决其投标； （2）以投标人商务及技术文件得分较高的优先； （3）由评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准 (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件（第一个信封）组成齐全完整，正、副本份数符合规定，内容均按规定填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件的规定。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标担保： a.投标担保金额符合招标文件规定的金额,且投标保证金有效期不少于投标有效期； b. 若投标担保金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入（或开给）招标人指定账户； c.若投标担保金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。 (4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。 (5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。 (6)本项目不允许分包。 (7)同一标段的同一投标人没有提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （8）投标文件第一个信封（商务及技术文件）不得出现有关投标报价的内容。 (9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (11)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （12）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单及清单说明文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c.投标文件（第二个信封）组成齐全完整，正、副本份数符合规定，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件的规定； （3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）投标人须对本项目提供独立的投标报价，同一标段的同一投标人仅可提交一个投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人必须严格按照工程量固化清单填写，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （7）投标人必须按招标人提供的具有防伪水印的固化工程量清单打印并装订在投标文件中。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | - 投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（如有）和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的拟投入本项目的项目经理情况符合招标文件规定，且按规定在投标文件中进行签字确认； （7）投标人的其他要求，如机械设备、材料等符合招标文件规定； （8）不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 第一个信封商务技术文件的分值： 总体服务方案： 5 分 项目组织机构： 5 分 其它因素：业 绩： 5 分 拟投入本项目设备：3分 投标人实力:2分 第二个信封报价（评标价）的分值： 评标价： 80 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1) 评标价的确定： 投标人评标价＝报价函文字报价 - 最高评标限价的确定 最高投标限价（元）; 大写; 贰佰陆拾肆万玖仟陆佰陆拾玖元/年. 小写; ￥2,649,669元/年. 投标人报价不能超过最高投标限价，否则按否决其投标处理。 最高投标限价下浮率在开标前在开标现场采取摇珠方式确定。 摇珠操作办法如下：在下浮率摇珠范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，一共31个球，连续依次摇取三个球（摇出的球不放回），摇出号码对应的下浮率平均值即为本标段的下浮率。 （注：下浮率范围控制在 3 %～ 6 %浮动区间，摇出三个下浮率的平均值四舍五入精确到0.001％） 最高评标限价＝最高投标限价×（1-下浮率） （3）有效评标价的范围： 有效评标价的范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。 若大于最高评标限价的评标价，将否决其投标。 （4）评标基准价的确定： 评标基准价=最高评标限价×0.98。 备注：最高评标限价、评标基准价D四舍五入精确至个位整数元。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 总体服务方案（维护方案） | 满分：5分 维护方案总体设计情况，针对管理运行维护工作基本制度、设备管理、运维管理、应急处置能力等方面，对比各投标人的方案满足用户需求的程度，方案的合理科学性、可操作性，对本项目提出的合理建议和服务详细描述情况。 - 方案总体思路基本可行，得3分； - 方案总体思路一般，内容较全面，得3-4分； - 方案总体思路很好，内容完善，具有较强的可实施性，得4-5分。 |
| 2.2.4（2） | 项目组织机构 | 满分：5分 满足资格审查条件（人员最低要求）条件的得3分。 在此基础上，拟投入本项目的人员有以下情况的得相应加分，最多加分不超2分： 每增加1名航标工程师的人员加0.4分，最多加0.4分； 每增加1名高级视觉航标工加0.4分，最多加0.4分； 每增加1名高级船舶甲板操作工加0.4分，最多加0.4分； 每增加1名内河三类船长加0.4分，最多加0.4分； 每增加1名内河三类轮机长加0.4分，最多加0.4分； 注：须提供人员证书及投标人（或投标人上级行政主管部门）近半年（2022年1月至2022年6月）为其缴纳社会保险的有效凭证的复印件 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 满分：80分 评标价得分计算公式示例： 当报价人的评标价等于D时得满分，每高于D一个百分点扣1.5分，每低于D一个百分点扣0.5分，中间值按比例内插。用公式表示如下： 式中：—报价人的评标价得分（精确到小数点后两位）； —报价所占的百分比权重分值， F=80； —报价人的评标价； —评标基准价。 若≥,则=1.5；若＜，则=0.5。 注：评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素： | 满分：10分 1、业绩：5 分 满足投标须知资格审查条件（业绩最低要求）的，得3分； 在此基础上，2019年1月1日至投标文件递交之日止，每成功地独立签订1份高速公路桥航标（桥涵标）维护管理合同加0.5分，最多加2分。 业绩时间以合同签订时间时间为准。 相关业绩证明材料如下：中标通知书（如有）、完整的合同协议书的复印件。 2、拟投入本项目设备：3分 满足投标须知资格审查条件（设备最低要求）的，得1.8分； 在此基础上，拟投入本项目的设备有以下情况的得相应加分，最加分不超1.2分： 每增加1艘主机功率120kw以上航标船（或测量船、工程船）加0.6分，最多加0.6分； 每增加1艘主机功率100kw以上快艇加0.6分，最多加0.6分。 注：上述设备，自有或租赁的均可，需对主机功率进行说明并提供证明材料。自有的，须提供年审有效的船舶检验证书复印件和船舶产权证明复印件（原件备查）。租赁的，租赁期至少至2025年12月31日，同时须提供租赁合同及船舶检验证书复印件。如本项目经考核后合同期延长至2027年，则中标人需相应延长设备租赁期至合同届满日，否则招标人有权终止合同。 3、投标人实力：2分 有成熟的航道维护业务信息化管理系统且具有能实现航标异常快速响应处置的信息化技术的，得2分。 [提供系统验收证书或软件著作权证书复印件(投标人自有或其上级主管部门授权)，系统网址、系统使用截图]。 |

续上表

| 需要补充的其他内容 |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 补充或修改的内容 |
| 1 | 将评标办法范本原文第1条“评标方法”改为“评标方法及评标组织”，并且原文内容修改如下： 1.1评标方法 本次评标采用双信封综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。 1.2评标组织 1.2.1协助工作组 招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。 招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息： （1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； （2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； （3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总； 招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。 1.2.2评标委员会 评标委员会由招标人按国家、省等的有关规定依法组建，由招标人的代表和技术、经济专家组成。评标委员人数按投标人须知第6.1.1项执行，评标委员会的主要工作内容包括： （1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据； （2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行认真核查； （3）按照以下1.3 款程序进行各项评审工作。 1.3评审工作程序 （一）第一信封（商务文件和技术文件）： （1）初步评审，包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于资格后审）； （2）详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分。 （二）第二信封（报价文件）： 1、初步评审： （1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审。 （2）报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； 2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分； （三）投标文件相关信息的核查。 （四）投标文件的澄清和说明(如有) （五）按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。 |
| 3.2.3 | 将评标办法范本原文第3.2.3 款细化如下： 投标人的商务和技术得分=A+B+D。 计算投标人总体服务方案得分时:在评委施工组织设计评分中，取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终施工组织设计得分。评委打分需保留至小数点后两位。 |
| 3.3 | 将评标办法范本原文第3.3款修改为： 第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。 只有通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人才能继续参加第二信封（报价文件）的评审。对不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二信封直接退回，不再开启内层信封。 |
| 3.4 | 本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（1）目规定的投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标报价进行修正，第 3.4.2 项至第 3.4.5 项内容不适用。 |
| 3.6.1 | 本项目不适用此条款。 |
| 3.6.3 | 增加3.6.3 款： 3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。 |
| 3.7.1 | 将评标办法范本原文第3.7.1 项修改为： 3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 (1) 投标文件中的下列计算错误为细微偏差（采用固化工程量清单，则a－d 步骤省略）： a、在算术性复核中发现的算术性差错： b、在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价； c、在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围； d、在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量。 （2）评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理（采用固化工程量清单，则a－d 步骤省略）： a、按本评标办法的规定对算术性错误予以修正； b、对于漏报的工程细目单价和合价或单价和合价减少的报价内容视为已含入其它工程细目的单价和合价之中； c、在保证投标总价不变的前提下，对于多报的工程细目报价或工程细目报价中增加的部分报价从投标报价中予以扣除，并对其它细目作相应的平衡性调整； d、在保证投标总价不变的前提下，对与给定工程量清单数量不符的工程数量进行更正，并对其它细目作相应的平衡性调整；。 |
| 3.9 | 增加3.9.3 -3.9.6款： 3.9.3 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 3.9.4 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人在3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3 个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 3.9.5 如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，由评标委员会研究处理，评标委员会有权决定本次招标无效，有权建议招标人重新招标。 3.9.6 如果推荐的中标候选人因公示被投诉并查证属实存在造假行为的，按否决其投标处理，且没收其投标保证金； 发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 3.9.7 本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款： （1）招标公告第3点 投标人资格要求； （2）投标人须知1.4.3款、1.4.4款、1.4.5款、1.12款、3.2款、3.4款、3.5款、3.6款、10.4款、10.8款、10.9款； （3）本评标办法否决条款。 |

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表及第二章“投标人须知”附录的资格审查条件标准。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）总体服务方案：见评标办法前附表；

（2）项目组织机构：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）总体服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目组织机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

# 3. 评标程序

# 3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

# 3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

# 3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

# 3.4第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

# 3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

# 3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

# 3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

# 3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4  项规定的原则处理。

# 3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。