中船黄埔文冲龙穴厂区500米特种船舶舾装码头建设项目监理招标公告

1.招标条件

本招标项目中船黄埔文冲龙穴厂区500米特种船舶舾装码头建设项目已由南沙区经济技术开发区行政审批局备案通过，项目代码：2502-440115-04-01-800864，项目业主为中船黄埔文冲船舶有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为中船黄埔文冲船舶有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理采用资格后审方式进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1项目概况

2.1.1招标项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区500米特种船舶舾装码头建设项目监理

2.1.2招标项目规模：新建500 米舾装码头，码头为7万吨级，码头前沿水域疏浚，码头配套箱式变电站，以及公用管线、外场进线、后方道路等。 北岸线 1#和 2#码头两个泊位长度均为 250 米，平面呈折型布置，夹角 159 度，码头上布置45吨门座起重机轨道及基础、公用廊道、护舷、系船设施及码头所需的动力、电气、给排水等。主要结构形式：与老码头衔接的水域 90 米长码头采用高桩梁板式结构，另410 米陆上段采用“前板桩+后承台叉桩”结构。项目投资额约2.2亿元。

2.1.3建设地点：广州市南沙区龙穴街道鸡抱沙北路10号

2.1.4施工合同总工期：304日历天，其中设计工期30日历天，施工工期274日历天。预计2025年11月1日开工，2026年8月31日完工（具体开工日期以开工报告为准）。

2.1.5项目招标范围：含设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、竣工结算阶段和质量保修阶段，监理人须实行全过程监理。

2.1.6最高投标限价：本施工监理招标项目最高投标限价为人民币4299785元。

2.2监理标段划分、招标范围及监理服务期

2.2.1本项目施工监理共划分为1类1个监理标段，具体划分如下：

| 标类 | 标段号 | 招标范围 | 监理服务期 | 资质等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建监理类（A类） | / | 含设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、竣工结算阶段和质量保修阶段，监理人须实行全过程监理。 | 监理服务期自监理人收到中标通知书之日起算，至本项目工程保修期结束止。监理服务期包括项目的设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）、责任保修期阶段的监理工作，监理人须实行全过程监理服务。 | 具有主管部门核发的在有效期内的水运工程甲级监理企业资质或工程监理综合甲级资质。 |

2.2.2服务范围：

1、对本项目设计阶段提供监理，包括：①审核设计大纲，施工图设计的内容和范围是否符合总承包合同要求；②审核施工图纸质量，审核施工图是否符合相应规程规范要求，审查设计方法及采用参数是否正确，图面表达是否准确、清楚，各专业施工图是否协调一致；③对设计图纸提出设计监理审核意见；④审核设计变更，对重大的设计变更提出变更设计的审查意见和建议；⑤审查主要设备、材料性能及数量清单；⑥检查设计单位人员投入情况，包括人员素质、数量等;⑦检查设计单位质量保证体系、质量保证措施落实情况。

2、对本工程进行施工进度、质量、投资、安全控制，合同管理、信息管理以及协调施工现场各方面关系等；

3、配合招标人严格控制工程建设成本及工程资金使用（包含但不限于以下内容）：

（1）负责对施工单位上报的每月（期）完成工程量月（期）报进行审核。并提供当月（期）付款建议书，经业主认可后作为支付当月（期）进度款的依据；

（2）承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见，对涉及到的设计变更、现场签证等进行审核，对合同变更费用出具审核意见，及时提醒招标人可能发生的工程费用索赔问题，向招标人提供反索赔建议，并做好反索赔工作，以保证招标人在合同上的利益。

（3）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务，会同招标人对合同中未确定价格的材料、设备进行定价。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具有上述第2.2款表中所列相应资质，具有类似工程施工监理经验，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。

3.2本工程不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。（注：单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；控股是指出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的；管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。）

3.4在“信用中国”网站（https://creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（https://gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.5投标人还应在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）办理企业信息登记，未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网服务指南栏目。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2025年  月  日00时00分至2025年  月  日10时00分（北京时间，下同），登录广州公共资源交易网下载招标文件及项目相关资料。

4.2 本项目资格审查方式：本工程采用全流程电子化资格后审方式。

4.2.1由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足投标人资格条件的投标人不足3名、或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

4.2.2资格审查结果将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。

4.3如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人将不组织踏勘现场和投标预备会。

5.2 招标公告发布日期（含本日）：

自2025年  月  日   时   分至2025年  月  日   时   分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。本项目截止时同时开标。

5.3投标文件递交的截止时间为2025年  月  日   时  分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件前，按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目办理投标登记手续。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

5.4 递交电子投标文件备用光盘（或u盘），时间：2025年  月  日  时分至2025年  月  日   时    分，递交地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）指定开标室 。电子光盘（或U盘）需按规定封装。投标人在将数据刻录到电子光盘（或u盘）之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

5.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期或未在指定地点递交投标文件光盘（或u盘）的，招标人拒绝接收其投标文件光盘（或u盘）。

5.6投标文件解密时间为：2025年  月  日  时   分至2025年  月  日   时   分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台对电子投标文件进行投标文件解密。

5.7开标时间：2025年  月  日   时   分。地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）指定开标室。

5.8本项目各项投标活动具体可通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站查询具体的时间和场地安排。投标人可登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站的相关信息。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）、中国招标投标公共服务平台网站上发布。在规定的投标登记期间，如某个标段投标登记并购买招标文件的投标人不足3家时，招标人有权选择以下任一方式：（1）在广东省招标投标监管网及广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布公告延长投标登记时间，在延期投标登记时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记；（2）依法重新组织招标或不再招标。

7.联系方式

招标人： 中船黄埔文冲船舶有限公司      招标代理机构：  广东省机电设备招标中心有限公司

地  址：广州市黄埔区长洲街188号       地  址： 广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼

邮  编：510715                         邮  编：  510045

电  话：020-36660693                   电  话：  13538893942

传  真：  /                            传  真：  /

联系人：聂工                           联系人：  吴嘉鹏

电子邮箱：   /                         电子邮箱： 982706572@qq.com

招标公告附件：

附件1  资格审查条件

附件2：评标（定标）办法

日  期：      年   月   日