SF-2019-0204

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：仙村镇沙滘村中坊社纪念公园建设工程施工总承包

工程地点：广州市增城区仙村镇沙滘村

发 包 人：广州市增城区仙村镇沙滘村中坊股份经济合作社

承 包 人：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目   录

总  说  明	2

第一部分  协  议  书	4

第二部分  通用条款	7

第三部分  专用条款	8

第四部分  附件与格式	33

总  说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。

- 第一部分  协  议  书

发包人:（全称）广州市增城区仙村镇沙滘村中坊股份经济合作社

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：广东省企业投资项目备案证(2509-440118-04-01-452958)

项目名称：仙村镇沙滘村中坊社纪念公园建设工程施工总承包

合同类型：R总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：

工程规模：项目总用地面积约9255.67平方米，园建面积约9255.67平方米,景观面积约4668.32平方米，绿化面积约4587.35平方米。（具体以图纸、工程量清单所列工程内容及说明为准）。

结构形式：           /

资金来源：自筹资金。

其他：    /

- 二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围:项目总用地面积约9255.67平方米，园建面积约9255.67平方米,景观面积约4668.32平方米，绿化面积约4587.35平方米。（具体以图纸、工程量清单所列工程内容及说明为准）。

本工程包括但不限于以下承包范围：乙方按甲方提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明；具体以工程量清单、施工图纸为准。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：     天。

暂定从           年     月    日开始施工，至          年     月    日竣工完成，具

体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，  总监理工程师 签发的开工令日期为准。招标人有权根据项目各地块实际情况相应调整工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- ★四、质量标准

工程质量标准：

£ 确保符合国家、省、市 现行规范 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。

创优目标：

□ 市级工程优质奖；

□ 省级工程优质奖；

□ 国家级工程优质奖；

□ 其它

创文明工地目标：

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

□ 省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

□ 其它

- 五、合同价款

含税合同总价（大写）：                                 元；

（小写）：                                 元。

其中：暂列金额                           元；

绿色施工安全文明施工措施费用               元，

暂列金额               元。

项目单价：R详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 承包人必须按照《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》(穗人社规字(2023) 1号)要求，按照要求提供工人工资支付保证金专户或开户银行出具的工人工资支付保证金专用帐户存款凭证等证明材料。。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：         /                  ，

工人工资款支付专用账户（如有）：             /                 。

工程款中的工人工资款比例：              /                ，

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：            /                  。

工人工资支付周期：               /               。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

- 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

- 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：

十二、合同份数

本合同一式      份，具有同等法律效力，其中甲方执      份，乙方执      份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

- 第二部分  通用条款

参照广州市建设工程施工合同SF-2013-0204版本通用条款

# 第三部分    专用条款

## 1．定义

1.43 单位工程

R  名称：

R  内容：

R  范围:

1.53  所采用的书面形式包括：

R  文书；

R  信件；

□  电报；

□  传真；

□  电子邮件；

□  其他：               /

## 2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：

承包人与发包人一致同意不适用本合同第二部分《通用条款》第2.2条约定，代以之：

2.2下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各先后排列次序为优先：

      - 国家、广东省、广州市及增城区关于本项目的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

      - 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

      - 本合同协议书；

      - 发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

      - 中标通知书

      - 本合同《合同专用条款》；

      - 本合同《合同通用条款》；

      - 招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

      - 投标书及其附件（含投标文件澄清等）；

      - 标准、规范及有关技术文件；

      - 图纸

      - 工程量清单

      - 组成合同的其他文件。

本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

## 4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称： 按通用条款4.3执行

## 5. 施工设计图纸

5.1 发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：    开工前三天

（2）提供的数量：           八套（含编制竣工图所需）

5.2 承包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：               /

（2）提供的数量：                  /

（3）监理工程师答复的时间：         /

5.3 图纸的修改

R 按通用条款5.3修改。

£ 另作约定：    /

5.4图纸错漏的改正

£ 按通用条款5.4修改。

R 另作约定： 承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人不予赔偿。

## 6. 通信联络

6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

- 各方通讯地址和收件人：

发包人：

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

承包人：

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

监理人：

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：

工程造价咨询人（如有）：                                /

通讯地址：          /              收件人：    /        邮政编码：        /

- 视为送达的其他方式：               /

## 7. 工程分包

7.2 指定分包工程名称：           /

7.4 分包工程款的支付方式：                 /

## 13. 交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：           由承包人承担。

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：          由承包人承担。

13.4 运输超大件和超重件的费用：                   由承包人承担。

## 14. 专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

- 造价工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

- 建造师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：

## 19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：      开工前提供

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：       开工前提供

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：          已具备

- 提供施工所需的有关资料的时间：                   开工前提供

- 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人负责办理、发包人配合（承包人自身施工资质的证件除外），所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。

- 现场交验的时间：             /

- 提供标准与规范的时间：       不提供

- 组织图纸会审和设计交底的时间：       承包人收到施工图纸7天内进行

- 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：   按合同通用条款执行。

委托承包人办理的工作有：  包括但不限于办理工程质量安全监督报监手续、临时道路占用等工作。

19.3 提供施工场地的时间：        /

19.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

R 另作约定： 按专用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

（2） 工程款支付方式

£ 按协议书所注明的银行账户转账。

□ 支票支付。

R 其他方式：按承包人提供的银行账户转账。

19.7发包人的义务

□ 按通用条款。

R 另作约定：发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人不予赔偿。

承包人与发包人一致同意增加以下条款：

19.8经发包人与承包人双方协商一致，发包人保留下列权利：

（1）对本合同工程使用之材料设备品质、管理分类方法及工程质量提交质量监督部门确认审查的权利。

（2）依据合同协议书第二条款的约定对合同承包范围及内容进行调整（包括增加或减少部分工程），承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费，招标文件及本合同另有规定的除外。

## 20. 承包人

20.1 遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：                。

20.2 承包人完成下列工作的约定

（3） 提交支付申请和工程款额报告期限

□ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

R 另作约定：  按专用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

（5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： 要求提供发包人、项目实施单位、造价、设计、监理等满足办公条件的临时办公室。

（6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：   /

（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：                   /

（9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：

- 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

□ 按通用条款第82.2款规定提交。

R 另作约定： 按专用条款第82.2款规定提交

20.3 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：     /

## 21. 现场管理人员任命和更换

21.1 发包人现场管理人员任命和更换：              /

21.2 承包人代表任命和更换：                       /

21.3 监理工程师代表任命和撤回：                   /

造价工程师代表任命和撤回：                   /

21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：                /

## 22. 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

（1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：各类往来文件未经得发包人代表的签署与确认（来文签收除外）皆属无效，其中涉及工期、费用索赔文件的确认需盖有发包人印章，否则发包人一律不予认可。

## 23. 监理工程师

23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1） 监理人：                             法定代表人：

（2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：

23.7 监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人不予赔偿。

## 24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：

（2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：

## 25. 承包人代表

25.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

## 26. 指定分包人

26.1 依法指定的分包人

（1） 实施、完成部分永久工程的分包人：              /

（2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：             /

## 28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额：（大写）                    （小写            ）

（2） 提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时；

R 另作约定：     申请支付预付款前

（3） □ 出具履约保函的担保人：                      /

□ 出具履约担保的担保人：                     /

□ 出具履约保证保险的担保人：                 /

□ 其它：                                     /

承包人与发包人一致同意不适用本合同第二部分《通用条款》第28.2款约定，代以之：

28.2发包人应在工程竣工验收合格后15天内，发包人将履约保函退回承包人。

28.4发包人提供支付担保

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：                      、

## 32. 保险

32.1 委托承包人办理保险的事项有：

R 通用条款第32.1款的第（1）项；

R 通用条款第32.1款的第（2）项；

R 通用条款第32.1款的第（3）项；

R 通用条款第32.1款的第（4）项。

R 通用条款第32.1款的第（5）项。

32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：           /

## 33. 进度计划和报告

33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：  承包人须于每月20日向总监理工程师提供如下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施：

A、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式六份（说明提前或拖延原因）（时间从上月20日至当月19日）；

B、当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式六份（时间从上月20日至当月19日）；

C、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式六份（时间从上月20日至当月19日）；

D、当月工程事故（如果发生时）报告一式六份。

E、承包人应在每月25日前递交上月工程进度款《资金使用反馈表》，并提交已支付分包及材料设备供货单位价款凭证复印件，由监理工程师核实确认资金落实情况，保证承包人及平行分包专业应将工程进度款专用于实施本合同工程各单体建筑所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。

F、承包人应在每月20日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告一式六份。

G、下月资金使用计划一式六份（时间从本月20日至下月19日）；

H、下月施工进度计划一式六份（时间从本月20日至下月19日）；

I、下月施工拟投入设备、劳动力计划一式六份（时间从本月20日至下月19日）；

J、管理人员架构表、施工组织设计在开工前七天完成，经监理单位和发包人审批后执行；

上述计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。

## 34. 开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。

R 按通用条款规定的时间。

□ 另作约定：                      /

## 35.暂停施工和复工

35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：                /

## 36. 工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（      ）天。

（1）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。

（2）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。

## 36.9 赶工措施费

□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为     %计算；

□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；

□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；

□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按     %计算；

## 38. 竣工日期

38.1 计划竣工日期：

## ★42. 质量标准、目标

★42.1 约定的工程质量标准

（1） 合同工程质量标准：严格按照标人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。

创优目标：

□ 市级工程优质奖；

□ 省级工程优质奖；

□ 国家级工程优质奖；

□ 其它

（2）特殊质量标准和要求：       /

（3） 工程质量验收标准： 严格按照标人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。

42.3 质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。

（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

## ★45. 绿色施工安全防护

45.1绿色施工安全防护的要求：

R 按通用条款的规定。

£ 另作约定：

其中：施工扬尘污染防治措施：

用工实名管理：

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理

- R 按通用条款的规定

2、□其他文件：                    /

□ 另作约定：                   /

45.6 治安管理：

R 按通用条款的规定。

□ 另作约定：                         /

45.8创文明工地目标：

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

□ 省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

£ 其它       /

45.9特别安全生产事项

危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：                         ；

危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：                         元。

## 46. 测量放线

46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：与施工方案一同提交

46.4 测量放线误差的约定：/

## 48.发包人供应材料和工程设备

48.1 约定供应的材料和工程设备

R 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：

## 49. 承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购材料和工程设备

R 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

□ 另作约定：                        /

49.2 承包人供货要求：                   /

49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：              /

发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：          /

## 50. 材料和工程设备的检验试验

50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备

（1） 种类：      按相关文件要求

（2） 检测机构：   符合现行国家、广东省、广州市规定

## 51. 施工设备和临时设施

51.1 承包人配置施工设备和临时设施

R 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

□ 另作约定：

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：           无

## 53. 隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

## 55. 工程试车

55.1 试车内容

R 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

## 56．工程变更

56.4 承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：                  /

## ★58. 竣工验收

★ 58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：  符合设计和国家相关验收规范要求

★58.8 单位工程和工程部位验收

R 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

□ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

（1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：

（2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：

58.9 施工期运行

R 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

□ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

（1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；

（2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。

58.10 竣工清场

R 按通用条款规定。

□ 另作约定：

58.11施工队伍的撤离

R 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

□ 另作约定：

## 59. 缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期：  24个月

59.8 质量保修期计算

质量保修期：  详保修书

## 61. 工程量

61.1 清单工程量包括的工作内容

R 按通用条款规定。

□ 另作约定：

## ★63. 暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为                            元。

## ★65. 暂估价

★65.1 招标暂估价项目

必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

□ 材料、工程设备：                            /

□ 专业工程：                            /

65.3 非招标专业工程款的确定

£ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。

R 另作约定：         本条款不适用

## ★66. 提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖

（1） 提前竣工奖额度

R 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为                   元。

□ 约定提前竣工奖的，，为                   元。

（2） 提前竣工奖的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。

R 另作约定：          无

66.2 误期赔偿费

（1） 每日历天应赔偿额度为                元。

（2） 误期赔偿费的最高限额

□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。

R 另作约定：     误期赔偿费不设最高限额

## ★67. 工程优质费、工程建设标准费用

67.1 工程优质费的计算方法

£ 约定工程优质费的，其计算方法：                    /

□ 按分部分项工程费为基础计算：                      /

★67.2 工程优质费的计算额度：

R 按通用条款规定计算。

□ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：

国家级质量奖，工程优质费              %；

省级质量奖，工程优质费              %；

市级质量奖，工程优质费              %。

其它      ，工程优质费              %。

## ★68. 合同价款的约定与调整

68.2合同价款的方式

□总价合同。

R单价合同

本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准                   以及            计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及   其他费用     等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准                   和           计价办法，以及图纸、  签证单      等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及        等计算的结算造价。

综合单价包含的风险范围：                                                   。

风险费用的计算方法：                                                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                  。

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准                   以及            计价办法，以及图纸、           等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：

1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。

3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，工程量按                         计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用

。

招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用                。

措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；R由发包人和承包人根据实际情况约定按  （1）措施项目费的调整：混凝土模板采用中标综合单价包干，按实际完成数量计算对应措施项目费，其它措施项目费项目按中标总价包干；（2）其他项目费的调整：预算包干费按中标费率计算，其余其他项目费项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及广东省现行综合定额规定计算  调整。

其它调整内容：                                                                 。

本合同项目的结算造价确定方式：                                                  。

68.3 合同价款的调整事件

R 按通用条款规定的调整事件。

□ 另作约定：

68.3（9）调整合同价款的其他事件： （1）发包人及监理单位共同确认的工程量增减；（2）招标文件及合同对工程实施期间主要材料价格调整的约定；（3）发包人及监理单位共同确认的变更工程和新增工程或工程洽商及现场签证；（4）合同条款中约定可以调整的综合单价及综合合价；（5）招标文件中的暂定价格由发包人及监理单位共同确认最终价格。

## 72. 工程变更事件

72.4 调整承包人报价偏差的方法

R 按通用条款的规定调整。

□ 按照下列方法调整：

## 73. 工程量偏差事件

73.2 调整分部分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

R 按通用条款的规定调整。

□ 按照下列方法调整：

73.3 调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：

£ 按通用条款的规定调整。

R 按照下列方法调整：    按专用条款第68.2款有关规定调整

## 75. 现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

☑ 按通用条款的规定的时间提交。

£ 另作约定：      。

## ★76. 物价涨落事件

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

第2种方式：其他价格调整方式：若在合同履行期间，因主要材料（设备）、机械台班价格波动涨跌幅度别超过合同基准期（指递交投标文件截止日期前28天）价格的5%和人工涨跌变化影响合同价款时，应根据合同约定，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB5500-2013）调整合同价款。人工、主要材料（设备）按广州市增城区住房和建设局施工同期《建设工程地方材料综合价格》、广州市造价管理站施工同期《广州地区建设工程材料综合价格》调整。

## 78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

R 另作约定：

## ★79. 预付款

79.1 预付款的约定及管理

（1） 预付款的约定

□ 没约定预付款的，本条不适用。

R 约定预付款的，预付款的金额为                         元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

（2） 预付款的最高限额

□预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%

，即     %，即                     元。

R 另作约定：本合同工程中标通知书发出后，承包人按招标文件及本合同专用条款第28条的要求提交履约保证金，承包人可在提交履约保证金后，按合同价款（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金额）的30%作为工程预付款，向发包人申请办理支付。

79.2 提交预付款支付申请期限：

□ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

□ 另作约定：

79.4 预付款抵扣方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。

R 其它方式：（1）预付款在实付资金达合同价的40%开始抵扣，至实付资金达合同价的80%前等比例全部抵扣完毕。

（2）建设项目劳动保险金按规定由发包人代承包人交至广州市建筑行业劳动保险金管理委员会办公室，发包人按实际交纳的数额在支付工程预付款时向承包人扣回。

## ★80. 绿色施工安全防护费

★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额

（1） 内容和范围

R 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。

□ 另作约定：

（2） 绿色施工安全防护费的总金额为                元；

其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；

用工实名管理费为                元。

危大工程安全防护文明施工措施费                元。

80.2 支付申请的提交与核实

R 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

80.3 费用支付

绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

☑ 按通用条款的规定。

£ 另作约定：    。

★80.6 文明工地增加费

文明工地增加费的计算额度：

R 按通用条款规定计算。

□ 按分部分项工程费为基础计算。

□ 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：

市级安全文明工地增加费              %；

省级安全文明工地增加费              %；

国家级安全文明工地增加费              %；

其它          ，文明工地增加费              %。

## ★81. 进度款

81.1 约定支付期限和提交支付申请

（1） 支付期限、比例

R 以月为单位，支付比例：                                              。

□ 以季度为单位，支付比例：                                              。

□ 以形象进度为准，具体为：

1）

2）

□实施施工过程结算方式，具体为：

□ 其它方式：

81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

R 按通用条款的规定。

□ 实施施工过程结算方式：

□ 其它方式：

81.2 期中支付的最低限额为         /       元。

承包人和发包人一致同意不适用本合同《通用条款》第81.3条的约定，代之以：

81.3双方约定的工程款（进度款）支付采取如下方式进行；

（1）任何计量与支付项目必须按合同约定的技术条件和业主批准的施工图有关要求和规定完成全部工作，包括合同规定的与计量项目有关且必须完成的责任和义务。

（2）完成的计量与支付项目需得到监理工程师和发包人的质量认可。

（3）承包人在申请支付各期工程进度款时应连同其负责管理的主要材料设备供货单位及分包单位的工程进度款一并申报，并附上其上一次已支付上述单位价款凭证的复印件作为支持材料。

（4）工程进度款计算公式：

发包人每月完工后，可按完成工程量申报工程进度款，经监理和发包人审核后，可予支付已完工作量的80%。

（5）当所有款项累计支付达到暂定合同价款（扣除安全生产措施费和暂列金额）的80%时，暂停支付所有款项。

（6）工程款以监理单位审核计量和发包人审定确认为准。承包人应在完工时根据工程师及发包人核实确认的工程量、工程量清单单价和取费标准，计算已完工程价值，编制工程款结算单送监理单位。监理单位收到后，应在5天内审核并签署意见后报发包人，发包人在7天内审核批准，并报上级有关部门办理统一拨付。

（7）工程通过验收后支付至合同价款（扣除暂列金额）的90%。

（8）工程竣工验收合格且竣工结算资料经发包人或其委托的第三方机构审核后付至合同价款（扣除暂列金额）的97%

（9）因变更引起的工程项目支付方式：经发包人审定纳入总工程量中按结算款支付执行。

（10）对于招标范围外的增加工程项目支付方式：经发包人审定纳入总工程量中，按结算款支付执行。

## 82. 竣工结算

82.1

（1）竣工结算的程序和时限：

☑ 按通用条款的规定办理。

£ 另作约定：

## ★83. 结算款

83.1 提交竣工支付申请

（1） 竣工支付期限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

£ 另有约定：                                                                      。

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

£ 按通用条款的规定。

R 另作约定：   竣工结算经发包人或其委托的第三方机构确认，且承包人按时完整移交工程竣工档案后，发包人付至结算造价的97%；

(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：        /

## ★84. 质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

（1） 质量保证金的约定

R 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。

□ 另有约定：

（2） 质量保证金的扣留

R 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

□ 另有约定：

## 85. 最终清算款

85.1 提交最终清算支付申请

（1） 最终清算支付申请

提交份数：

提交期限：

(2)  最终清算支付时限

R 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

□ 另有约定：

## 86. 合同争议

86.4 调解或认定

争议调解或认定机构：

R 按通用条款的规定。

□ 另有约定：

（1）

（2）

（3）

86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

□ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。

R 向增城区人民法院提起诉讼。

87、合同解除

87.3 因承包人的原因解除

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

（1）承包人未能按照总监理工程师或发包人发出的开工通知书指定开工期限内开工，延迟开工超过 10天的；

（2）按照施工进度计划未表明有停工且监理工程师也未发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达7天或累计停止施工时间达15天的；

（3）承包人违反通用条款第18.1款或第51.4款规定，未经监理工程师或发包人批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

（4）承包人拖延完工15天的；

（5）承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

（6）承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

（7）承包人履行合同期间有欺诈行为的；

（8）承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；

(9)承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；

(10)承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

(11)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

(12)承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(13)承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，且现场的所有材料和工程设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产。发包人有权留下并使用承包人的任何施工设备、周转性材料，且无需为此支付任何费用，直到永久工程完工为止。

87.4 因发包人的原因解除

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

（1）按照通用条款第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续20天以上或累计停工时间超过了30天的；

（2）发包人提供的施工设计图纸存在缺陷致使承包人无法施工，经承包人催告后20天内仍未修正或更换的；

（3）发包人未按规定时限向承包人支付工程款，经承包人催告后20天内仍未支付的；

（4）发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

（5）发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

（6）发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

(7）发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

87.5 书面通知合同解除

符合合同要求解除合同的，解除方应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。

87.6 合同解除后双方的责任和义务

（1）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

（2）承包人在接到解除合同的通知后，在2天内停止工程的施工，并在10天内撤离施工场地。承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件，视为承包人违约赔偿的一部分予以没收。

（3）合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。已完成的工程量均为发包人所有，承包人不得故意损坏，否则，所有损失全部由承包人负责赔偿。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。

（3）承包人在接到解除合同的通知后，发包人、监理单位会同承包人对己完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于己订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人己开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

（4）承包人在收到解除合同的通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。

（5）解除合同的通知到达承包人后，发包人就该解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

88. 合同解除的支付

按通用条款执行。

89. 合同终止

按通用条款执行。

## 94. 保密要求

94.1 提供保密信息的期限：

## 97. 合同份数

97.1 约定提供合同文件

提供合同文本：

R 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

□ 另有约定：

97.2 正副本效力

合同的份数：

正本      二        份，副本      十       份。

其中：发包人正本       一          份，副本          七       份；

承包人正本         一        份，副本         三       份。

# 第四部分  附件与格式

- 附件一

联合体施工协议书

甲公司（全称）：

……公司（全称）：

丁公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.  （甲公司名称）为联合体主办人，（……公司名称）、（丁公司名称）为联合体成员；

2.  联合体各方当事人对内部有关事项规定如下：

2.1  联合体由主办人负责与发包人联系；

2.2  合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作分范围具体实施；

2.3  联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4  联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1（甲公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.2（公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.3（丁公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.4 …………………承担合同工程工作内容：

2.5  联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6  联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

3.  本协议书签署后，联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4.  本协议书自签署之日起生效，至各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；

5.  本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

正本一式     份，联合体各方当事人各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式      份，联合体各方当事人各执      份。

（以下无正文）

甲公司名称：（盖章）                        丁公司名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）

联系电话：                                  联系电话：

年     月     日                            年     月    日

- 附件二

发包人供应材料设备一览表

工程名称：                                                                                工程编号：

| 序号 | 编码 | 材料设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 投产日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表：             复核：             批准：               单位（章）　　　　　　　　日期：  　　年 　　月 　　日

- 附件三

工程质量保修书

发包人：（全称）广州市增城区仙村镇沙滘村中坊股份经济合作社

承包人：（全称）

为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．  即承包人施工的工程范围

2．

3．

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5    年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为      2    年；

4．供热、供冷系统工程为   2   个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为   2     年；

6．其他项目按国家现行规范规程及相关标准和设计的有关要求执行。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                         年     月    日

- 附件四

廉 政 合 同

发包人：（全称）广州市增城区仙村镇沙滘村中坊股份经济合作社

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                        （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）

年     月     日                         年     月    日

- 格式1

履约担保

致：广州市增城区仙村镇沙滘村中坊股份经济合作社（发包人全称）

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与广州市增城区仙村镇沙滘村中坊股份经济合作社（发包人全称）(下称“发包人”)签订                  （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。

担保人盖章：

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)

地址：

日期：       年     月    日

- 格式2

支付担保

致：                                              （承包人全称）

鉴于广州市增城区仙村镇沙滘村中坊股份经济合作社（发包人全称）(下称“发包人”)与

（承包人全称）( 下称“承包人” )签订              （工程名称）施工合同(编号       ，       年     月    日签署)，并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任；承包人在合同中要求发包人应通过经认可的担保人提交合同指约定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为发包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元 (¥              元)向承包人提供不可撤销的担保。

如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因发包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到承包人要求的第    天内予以支付，承包人应提供发包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本支付担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或除质量保证金外，发包人向承包人支付全部合同价款完毕后的第15天止。

担保人盖章：

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)

地址：

日期：       年     月    日