第一章  合同协议书

广州市增城区地方公路管理总站（以下简称“发包人”）为实施 项目名称 ，已接受  承包人名称 （以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．工程内容：道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（6）公路工程专用合同条款【中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年第51号）第四章《合同条款及格式》第二节A】；

（7）通用合同条款【中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年第51号）第四章《合同条款及格式》第一节】；

（8）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）图纸；

（10）修正后已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）       元（¥          元），其中税金        元。

5. 承包人项目经理：     。承包人项目总工：    。

6. 工程质量符合  合格  标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为     个月。

10．预付款支付：本工程开工预付款金额为合同总价的20%，须提供等额的开工预付款保函。

11.进度款的支付：承包人每月完工后，按完成工程量申报工程进度款，经监理和发包人审核后，可支付已完成的合格工程量的90%（不含预付款），当所有款项累计支付达到签约合同价款（扣除暂列金额）的80%时，暂停支付所有款项，在交工验收后，发包人支付至签约合同价款（扣除暂列金额）的90%，在竣工结算经增城区财政投资评审中心确认，且承包人按时完整移交工程竣工档案后，发包人可支付至结算造价的97%；留下结算造价的3%作为工程质量保修金。若在质保期内，承包人未出现违约情形，发包人应在质保期届满，收到承包人的款项申请手续后30天内将质量保修金无息退回给承包人。以上款项以银行转账或支票方式支付。由于合同费用拨付需经财政部门审批，实际支付时间可能滞后于合同约定的时限，中标人不能因费用拨付滞后而影响正常施工总承包工作的开展和工作质量，也不能视为发包人违约，承包人不能追究违约责任。

12. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

13．本协议书正本二份、副本捌份，合同双方各执正本一份，副本 肆 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章）

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人：          （签字）        其委托代理人：           （签字）

年   月   日                              年   月   日