广东能源“百千万工程”清远市连南县分布式光伏项目之总承包工程

招标公告

项目名称：广东能源“百千万工程”清远市连南县分布式光伏项目之总承包工程

招标编号：

日    期：2025年9月9日

1、广东省机电设备招标有限公司受广东能源风光储充综合能源有限公司（以下简称“招标人”或“发包方”）委托，就上述项目进行公开招标，现邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称“投标人”）按照本公告的要求购买招标文件。

2、项目概况和招标范围

2.1 项目概况：

（1）项目建设单位：广东能源风光储充综合能源有限公司。

（2）项目地址：广东省清远市连南瑶族自治县。

（3）项目规模：广东能源“百千万工程”清远市连南县分布式光伏项目（以下简称“项目”）位于广东省清远市连南瑶族自治县，规划在公共事业单位等建筑物屋顶建设分布式光伏发电项目，项目采用“自发自用，余电上网”模式并网，建设容量约14.17MW。太阳能光伏发电系统通过光伏组件转化为直流电力，再通过并网型逆变器将直流电能转化为频率、相位符合要求的正弦波电流，升压后并入电网。

2.2 招标范围：

| 招标编号 | 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| M4400000707533102 | 总承包工程 | 1项 |

本次招标范围包括分布式光伏发电项目开发及合规手续办理（包括项目备案、编写接入系统报告及获得批复等）、建筑结构安全性鉴定、获取建筑物屋顶等建设场地资源、协助招标人与用能单位（或公共建筑物产权人）签订能源管理合同（或屋顶租赁合同）等工作，太阳能光伏电站太阳能电池至并网点的全部工程设计、设备材料采购供应（含光伏组件）、建筑安装工程施工、消防系统的施工与验收备案、防雷工程的施工与验收工作、工程质量及工期控制、工程管理、培训、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。

本项目要求在2025年12月31日24时前全容量并网投产，在项目并网发电时须同步完成质监（如需）、电网部门的相关验收。

若项目在2026年3月31日24时仍未实现全容量并网，则未完成的容量不再实施，发包人将按2026年3月31日24时已通过质监（如需）、电网部门验收的容量进行合同总结算。

投标人必须对招标范围内的全部内容进行投标，不允许只对部分内容投标；如有重大缺漏，将导致投标被否决。具体内容详见招标文件并以其为准。

3、合格投标人的资格要求

3.1 基本要求

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立的企业法人，具备在其合法的营业范围内履行民事责任能力的企业。企业法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，或与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的投标人，不得在本标中同时投标，否则均作废标处理。

（2）投标人必须具有良好的财务状况、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产和重组状态。投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体，并提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

（3）投标人必须具有以下a）或b）资质之一：

a）	设计资质：具有以下①或②或③资质：

① 建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级；

② 建设行政主管部门核发的电力行业乙级或以上工程设计资质；

③ 建设行政主管部门核发的电力行业（新能源发电）专业乙级或以上工程设计资质。

b）	施工资质：具有以下①资质或同时具有②、③资质：

①  建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包贰级或以上资质；

②  建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包壹级或以上资质；

③  建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级或以上资质。

c）	如设计需要分包，则只能有1家分包商，且分包商必须具有以下①或②或③资质：

① 建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级；

② 建设行政主管部门核发的电力行业乙级或以上工程设计资质；

③ 建设行政主管部门核发的电力行业（新能源发电）专业乙级或以上工程设计资质。

d）	如施工需要分包，则不能超过2家分包商，且分包商必须具有以下①资质或同时具有②、③资质；安装工程分包时，分包商必须具有以下①或②资质；建筑工程分包时，分包商必须具有以下①或③资质：

①  建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包贰级或以上资质；

②  建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包壹级或以上资质；

③  建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级或以上资质。

e）	分包商必须具有独立法人资格，分包商不得再分包或转让。

（4）投标人必须具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

（5）投标人在近3年内（2022年1月1日至开标之日）必须不曾在承包的任何合同中有违约或被逐或属分包商的原因而被终止合同、必须不在处罚期内、必须没有与拟投标项目类似的重大质量、安全事故。

（6）本次招标不接受联合体投标。

3.2 业绩要求

投标人在近3年内（2022年1月1日至开标之日）应具有2个或以上已投运的光伏发电项目或3个电压等级220kV及以上已投运的变电站（升压站）建设工程EPC总承包或施工总承包业绩。

如有设计分包，则设计分包商近3年内（2022年1月1日至开标之日）应具有2个或以上已投运的分布式光伏发电项目设计业绩。

如有施工分包，则施工分包商近3年内（2022年1月1日至开标之日）均应相应具有2个或以上已投运的分布式光伏发电项目施工业绩。

上述业绩只有提供了合同、竣工验收证明书或用户证明文件的业绩才为有效业绩。业绩合同签订方必须为投标人，不包括投标人上级集团公司或其子公司签订的业绩合同。

- 有兴趣且符合本公告第3条资格要求的投标申请人，应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记后提交投标登记申请表。

5、本项目采用资格后审的方式，符合本公告第3条资格要求的投标申请人，按本招标公告要求递交了申请文件等相关手续，否则投标无效。具体安排和流程如下：

5.1 招标公告日期及投标登记的安排：

（1）公告日期：2025年9月9日-2025年9月16日。

（2）投标登记时间：2025年9月10日9时30分--2025年9月16日16时00分。

（3）投标登记方式：请投标人在上述时间内将《投标登记申请表》上传至广咨电子招投标交易平台（www.gzebid.cn），并同时电话通知招标代理机构联系人，办理登记手续。《投标登记申请表》详见附件。

（4）投标登记地点：广咨电子招投标交易平台（www.gzebid.cn）。

5.2 投标人登记及审查相关事务的流程：

①详细阅读招标公告及其附件——②按公告要求登记——③等候广东省机电设备招标有限公司的可办理购标手续的通知——④按要求办理购标事宜。

5.3 在必要时，招标代理机构可以分别要求投标人对其是否满足本公告第3条资格要求进行书面澄清（不论澄清结果如何均不会影响投标申请人的登记）。

5.4 发售招标文件事宜：

5.4.1 发售时间：2025年9月10日9时30分--2025年9月16日16时00分。

注意：对于有要求提交登记申请文件的，请投标人务必在①提交了合格的登记申请文件，和②在交易中心办理企业信息登记后，才能领取招标文件以及支付招标文件费用。

③招标文件费用：人民币500元，招标文件售后不退。

5.5 当满足资格要求的投标申请人不足3名时为招标失败。

5.6 投标文件的递交：

递交截止时间/开标时间：2025年9月30日8时45分

递交方式：投标人应当在投标截止日当天，截止时间前递交全部的投标文件，逾期收到的投标文件将被拒绝。

开标地点：广州市天润路333号广州公共资源交易中心开标室（具体开标会议室见交易中心电子信息屏幕或网站上的安排）。

6、有关此次招标之事宜（售标除外），可按下列地址及联系方式查询：

（1）招标代理机构联系方式

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼1025室（邮编：510060）

电邮：gmetb2@126.com；

联系人：吴庆洪（020-83546177，18025073684）、李祖恩(020-83546080，13924184612)

（2）招标人联系方式

名称：广东能源风光储充综合能源有限公司

地址：广州市天河东路2号粤电广场北塔2505(邮政编码: 510630)

联系人：王工（020-85138251）

7、有关本次招标的相关事宜及信息的发布网址为：广州公共资源交易中心网“www.gzggzy.cn”，中国招标投标公共服务平台“bulletin.cebpubservice.com”，广东省招标投标监管网“zbtb.gd.gov.cn”、广东省机电设备招标有限公司网站“www.gzebid.cn”和粤采易阳光采购平台“www.gdycy.com”。所有相关信息以广州公共资源交易中心公布为准。

8、投标人的授权代表或联系人应经常留意并检查投标申请表中所登记的电子邮箱，以便及时获取招标代理机构发出的项目相关通知等。

广东能源风光储充综合能源有限公司

2025年9月9日

附件1投标登记申请表（用于投标登记）

| 投标登记申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 /标段号 |  |
| 投标人名称 (企业编号) |  |  | 被授权人 |  | 联系电话 |  |
| 项目负责人 (经理/总监/其他) |  |  | 项目负责人资质证号 |  |  |  |
| 安全员 |  |  | 安全员安全考核证号 |  |  |  |
| 保证书 | 我公司保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。 |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章 |  |  | 法定代表人盖章 |  |  |  |
| 招标人意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广州公共资源交易中心 |  |  |  |

说明：

（1）本投标登记申请表须加盖投标人公章及法定代表人章。

- 请投标人填写被授权人姓名：            ，手机：            ，邮箱: