合同编号：

中标通知书编号：

天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区二）第三方检测

技术服务合同

工程名称：天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区二）第三方检测

工程地点：广州市天河区

委托人（甲方）：广州市天河区水务设施建设中心

受托人（乙方）：

签订地点：广州市天河区

签订日期：2025年   月    日

合同协议书

委托人（甲方）：广州市天河区水务设施建设中心

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经公开招标确定，甲方委托乙方承担 天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区二）第三方检测 服务工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

# 第一条  工程概况

# 1、工程名称： 天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区二）第三方检测

# 2、工程地点：广州市天河区

# 第二条  服务范围及质量要求

# 承担对本工程由甲方承担费用的所有检验监测工作，检测数据信息连接广州市水务监管系统，并进行传输报送等工作，应承担的检验监测主要内容包括但不限于：

# （1）按国家现行的规范及规定，代表招标人对天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区二）开展材料（抽样）检测、中间产品检测、实体结构检测、基础检测、金属结构检测、机械电气检测、基坑监测、量测测量、水压功能性检测等（不含水质检测）,为业主提供工程质量、安全方面的检测数据等服务工作。（实际检测项目及数量以施工图纸和相关规范确定并经甲方确认的检测方案为准）

# 服务范围除以上工程检测监测、试验工作外，还包括但不限于以下内容：

# ①与工程所在行政区域的相关水务行政主管部门和监督部门进行检测工作的沟通协调；及时出具检测数据、成果，确保检测工作不影响工程项目的建设进度和竣工验收。

# ②在进行检测监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、行业主管部门等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

# ③检测数据通过“广州市水务工程质量检测监管系统”进行传输报送，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

# （2）检测监测的要求：依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）及国家现行有关规范要求，根据本项目检测监测服务内容，中标人制定检测监测方案（含细化工程量清单），并报监理和招标人审批同意后，方可实施。各专业项目进行实际检测监测前，需将具体检测监测方案和工程量报监理和招标人审批同意后方可进行。未经招标人审批同意擅自检测监测的，产生的相关检测监测费招标人不予认可，由中标单位自负。中标人按照审批同意的工程量检测监测清单进场检测监测，实施过程中做好现场拍照留底记录，实际发生的检测监测工程量须由监理和招标人现场负责人书面确认，否则不予结算。招标人有权根据行业主管部门要求增加或减少计划表所列检测监测方法和数量。

# （3）本工程所涉及的部分检测监测工作，如因项目进度需要等原因，中标单位在报招标人同意的情况下可另行发包给具有相应资质其它检验机构进行检验。但分包项目的检测监测质量和检测监测工期由中标单位负责。分包合同原则上由中标单位与另一方签订。该部分检测监测内容纳入中标单位合同一并进行结算。

# 注：以上3点工作具体以检验监测相关法律、法规、地方或行业规定应由甲方承担费用的本工程所有检验监测（含三维雷达探测，包含检测监测清单没有列明或数量超过的项目需要检验监测项）、工程图纸要求以及后续的相关资料和现场条件为准。

# （4）服务范围除以上内容外，还包括：

# ①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门（或水行政主管部门）和监督部门进行检验监测工作的协调，申报检验监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检验监测工作和建筑物主体沉降监测工作而影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

# ②做好与施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位等相关单位的协调工作，该项协调工作的费用已在投标报价中综合考虑，乙方不得要求甲方另行支付。

# ③检验监测数据信息须连接广州市水务监管系统，并进行传输报送。

# ④根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

# ⑤根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。

# ⑥检验监测合同签订后，检测单位应按相关规范要求，结合设计图纸、施工方案制定检验监测实施计划（方案），并确保检测内容满足项目验收要求。实施计划（方案）应征求施工单位意见，经监理单位、甲方单位审批同意方可实施。实施计划（方案）应包含检测工作的全部工作明细和费用预算，检测总费用不得超过合同约定费用。

# ⑦对于“危险性较大的分部分项工程安全管理规定”中的危大工程，乙方应当按规定编制监测方案，进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括工程概况、监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。监测方案由乙方技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位和甲方书面确认后后方可实施。乙方应当按照监测方案开展监测，及时向甲方报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，并配合甲方组织相关单位采取处置措施。

# ⑧甲方根据上级主管部门有关要求，结合项目实施进展情况，有权按照相关规范要求对检验监测内容进行调整，乙方须积极配合甲方的调整工作并快速响应开展检验监测任务。不得以工作量大小或预算金额大小为由拒绝提供服务，否则甲方有权提前终止检验监测服务合同并要求乙方赔偿甲方相关经济损失。

# ⑨如因设计变更、现场条件发生变化等原因导致检测工作内容或检测费用与实施计划（方案）不同，检测单位应提前以书面形式报告监理、甲方单位，并需经监理、甲方单位审批同意方可实施。甲方代表应将需变化调整情况及时报告中心副主任、主任，如需变更则及时办理变更手续。

质量要求：检验监测符合国家法律法规要求，并且符合甲方发布的《水务工程检验监测工作管理制度》要求。

第三条 检验监测服务期

从合同签订之日起至所有检验项目完成（暂定为 2025 年  月  日 至 202  年月   日，具体以本项目竣工验收时间为准），服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以甲方通知时间为准。

# 第四条  检测费用、结算方式及付款方式

（一）检测费用

本合同暂定服务费总额为¥     元（大写：    ），投标下浮率为     %（投标下浮率=（最高限价总价-投标总价）/最高限价总价*100%），该费用已包含所有实物工作收费、技术工作收费、取样、试验、利润、税金等全部费用。原则上，乙方应统筹使用本项目检验监测费用，确保项目顺利完成竣工验收且费用控制在合同价内，除上述检验监测外，乙方不得以任何理由取消检测、监测内容，乙方不得以任何理由再要求甲方支付任何费用。

（二）结算方式

（1）中标总价仅作为签订合同的依据，不作为拨付进度款的依据，且不作为结算的依据。

（2）检验监测工程量根据经甲方或质量监督部门审批确认的检验监测方案并经监理单位、甲方确认的检验监测成果报告及相对应的检验监测工作牌等为依据计算的实际完成的检验监测工程量，项目结算单价根据国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及《广东省建设工程计价依据（2018）》等现行国家、地方相关计费规定标准计价，并考虑投标下浮率。对于前述规定没有列明的项目类别工程检验监测可参照现行行业规定标准并根据施工期市场情况下浮20%并考虑投标下浮率后作为该项目的结算单价，上述单价均为全费用单价。最终合同结算价以财政部门或主管部门委托的第三方审核机构审核的结算价为准，且最终结算价不得超过概算批复对应的费用。

（3）甲方有权根据实际情况对建设内容进行调整（检测工作量也随之调整）。减少的项目无论有无替代（在规定的时间内，如未能完成相关工作，甲方有权另行委托单位完成，从乙方的合同内扣除相应费用），甲方都不予补偿，乙方必须按相应要求完成检测任务直至到项目服务期限完成为止。

（4）甲方对本项目检验监测服务合同结算的特殊要求：当项目完成财务竣工决算经财政部门审定后，检验监测服务的竣工决算价与检验监测服务的结算价不一致时，以财局审定的检验监测服务财务竣工决算价作为合同最终结算价，乙方应无条件配合甲方多退少补。

（三）付款方式（资金到位后支付）

1、乙方指定收款账户：

开户名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 银行账号：

2、检验监测预付款、进度款支付方式和时间

（1）乙方中标后，在项目开工前，应结合项目实际情况编制检验监测实施计划（方案），检验监测实施计划（方案）需经监理单位、甲方审批同意后，作为拨付进度款的依据。

（2）财政资金到位后，乙方提供经监理单位、甲方审批同意检验监测实施计划（方案）和完整的请款资料后，甲方向乙方支付合同暂定总价的20%作为预付款，当甲方累计已确认检验监测产值占检验监测暂定合同价的比例超过40%时，预付款作为检验监测进度款一次性扣回。

（2）检验监测费用每月办理支付手续一次，乙方按经监理单位、甲方审批后的检验监测实施计划（方案）实施，每月提供经甲方及监理工程师书面确认的已完成检验监测内容提供工作清单（实际完成的检验监测工程量乘以经监理单位、甲方审批后的检验监测实施计划（方案）中的全费用单价），工作清单应按附件3检验监测工程量清单计价表要求填报。如因设计变更、现场条件发生变化等原因导致申请进度款的工程量清单中新增检验监测项目或检验监测工程量相比检验监测实施计划（方案）中对应工程量超20%的，检验监测单位应提前以书面形式报告监理、甲方，并需经监理、甲方审批同意、办理变更手续后再办理支付。甲方在收到已检产品样品正式检测报告及工作清单后向乙方支付该已完成检验监测内容对应费用的70%。

（3）项目完工后，检验监测费用最多支付实际已完成检验监测内容对应费用的70%，累计支付金额不超合同暂定价的70%，且不超批复概算中对应的检验监测费用的70%。

（4）当乙方完成合同约定的所有工作内容，并且整个项目竣工验收合格后，乙方向甲方提出结算申请并提供完整的结算资料，合同结算价经甲方委托的第三方审核机构或财政部门审定后，甲方向乙方支付至最终合同结算审定金额的97%。

（5）当项目的缺陷责任期满后，乙方按城市档案馆的要求整理好本项目检测资料原件经监理单位审核后，移交给总承包单位一并移交至广州市城建档案馆，并取得项目整体的广州市城建档案馆回执后，甲方累计支付至经合同结算价100%。

（6）以上分期支付乙方可视实际情况合并申请。在每次支付前，乙方必须向甲方开具与支付费用等额的合法有效的发票，方可办理相关申报支付手续。

（7）由于本项目资金来源为财政性资金，须执行国库集中支付的相关程序。以上付款时间是指甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。由于财政资金拨款不到位导致甲方逾期申报支付手续的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方造成违约行为的理由。

（8）甲方对本合同结算的特殊要求：当项目完成财务竣工决算后，经财政部门审定的竣工决算价与结算价不一致时，以财局审定的决算价作为合同最终结算价，乙方应无条件配合甲方多退少补。

第五条  双方义务

# （一）甲方义务

1.委派甲方代表    负责对检验监测工作进行全面管理，解决检验监测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检验监测和签证工作。如变更甲方代表应及时通知乙方。

2.提供有关工程检验监测需要的设计、施工及场地的岩土和地质等资料，并协调乙方与其他各承包单位的关系。

3.在收到乙方提交的正式报告和相关文件资料后七日内予以确认，并按合同约定支付检验监测费用。

4.委托本工程监理单位，督促乙方按经审批的工程检验监测方案实施检验监测，及时掌握检验监测过程出现问题而影响工程质量或进度。

# （二）乙方义务

1.      负责本项目实施所需所有检验检测、监测等业务。

2.合同签订后三天内乙方应将检验监测工作的主要负责人报甲方确认、备案，该负责人须持有与本检验监测项目相适应的资格证书，如须更换检验监测工作主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。乙方进行检验监测前须将检验监测实施计划（方案）报监理单位、甲方审批通过后实施。

3.及时组织检验监测设备及检验监测人员进入现场，具体实施本项目的检验监测工作，如相关人员必须进行更换时，必须征得甲方的书面同意后方可更换。

4.严格按照经施工单位、监理单位和甲方共同确定审批同意的检验监测实施计划（方案）及相关技术标准进行检验监测，每次检测均须监理单位见证，对检验监测结果的公正性、科学性、规划性、可靠性负责。不得与本合同项下工程有利害关系的第三人恶意串通，损害甲方的合法权益。

5.乙方须按甲方确认的具体数量进行检验监测，每次检验监测前须报甲方同意，并按时（甲方通知后10日内）提交检验监测报告，规范要求龄期除外，且对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

6.检测数据等有关信息通过广州市水务监管系统进行传输报送。

7.检验监测过程中如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

8.负责检验监测资料的整理、检验监测结果报告的编写及装订工作，并提交给监理单位和甲方确认。

9.在甲方下达检验监测通知书后3天内进场检验监测或到施工现场采集待检样品，在承诺日期内完成检验监测工作（具体时间以双方确认时间为准），并出具正式检验监测报告一式十份。检验监测报告需装订成册，并通知甲方确认签收。报告书盖有省级质量技术监督部门核准的计量认证合格“CMA”标志。盖章后的检测报告具有法律效力。

10.达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款申请并提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

11.按相关安全法规进行检验监测工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若由于乙方原因发生安全事故，责任由乙方自行承担。

12.乙方如在检验监测过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在结算款中扣除。

13.未经甲方的书面同意，乙方不得泄露与本项目、本工程、本试验检验监测合同有关的资料，否则，甲方有权解除合同，按本合同约定追究违约责任；情节严重的，移送司法机关处理。

14.配合甲方完成竣工备案、档案归档工作

第六条  违约责任

1.甲方未能按本合同约定提供检验监测场地的，工期相应顺延。

2.乙方未按规定时间提交检验监测报告书或未按规定时间进场检验监测或到施工现场采集待检产品样品，每逾期一日，乙方按每日千分之一合同总价款标准向甲方支付违约金。

3.乙方逾期10个工作日未能提交检验监测报告的，甲方有权向乙方解除本合同，且甲方无需向乙方支付本合同任何费用，乙方应立即返还全部已经收取款项，同时乙方需向甲方赔偿1万元的违约金。

4.若乙方所提交的检验监测报告及有关资料不完整，不齐全，未经监理见证或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行检验监测作业，并补齐有关资料。由此造成检验监测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任，增加的费用由乙方自行承担。

5.由乙方原因造成检验监测成果质量不合格，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任外，还应赔偿甲方相应损失。由甲方提供的检验产品经乙方根据国家相关试验规程检验出结论为不合格而产生的复检或其他损失，乙方不承担任何责任，该次检验不合格的检验费纳入本合同结算范围内，而复检费用不纳入本合同内。

6.因乙方原因导致检验监测报告信息错误、未按照约定检验监测依据进行检验监测或者检验监测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检验监测。造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任外，还应赔偿甲方相应损失。

7.乙方在检验监测过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工五个工作日以上的，乙方除应按本合同总价款的5％向甲方支付违约金外，甲方有权与乙方解除合同，另行选择检验监测单位。

8.乙方违约转包或者分包的，一经查证属实，甲方有权解除本合同，且甲方无需向乙方支付本合同任何费用，乙方应立即返还全部已经收取款项，同时乙方需向甲方赔偿10万元的违约金。

9.对于“危险性较大的分部分项工程安全管理规定”中的法律责任，乙方有下列行为之一的，有关行政单位责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：

①未取得相应勘察资质从事第三方监测的；

②未按照本规定编制监测方案的；

③未按照监测方案开展监测的；

④发现异常未及时报告的。

除上述行政罚款外还需承担违约责任，同时乙方需向甲方赔偿1万元以上至3万元以下的违约金。

10.甲方依本合同与乙方解除合同时，乙方所有人员、设备必须在甲方书面通知送达之日起七个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有检验监测资料，且在此期限内与甲方共同对已完成的工作量进行签认。甲方在上述期限之后有权安排新的检验监测单位进场。

11.上述乙方应向甲方支付的违约金，甲方均有权直接在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

12.联合体内两单位对上述乙方“违约责任”承担连带责任。

第七条  转让、转包或者分包条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。乙方不得将工程项目转包或者分包。本合同如有检测项目超出乙方检测资质范围，经甲方同意可另行委托有资质的检测单位进行检测。

第八条  合同终止

（一）因解除而终止

1、合同一方依本合同其他条款约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

2、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：

1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

2、本合同经双方协商一致而终止；

3、法律法规规定终止的其他情形。

第九条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按检测总价款的3%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、甲方有义务为在交易的过程中所知悉的乙方尚未公开的知识产权信息或其他商业信息、技术信息事项进行保密。

4、乙方为履行本合同之目的接触到甲方保密信息的，乙方仅能为履行本合同之目的使用甲方保密信息。未经甲方书面同意，乙方不得为其他任何目的使用或者许可任何第三人使用甲方保密信息，亦不得向任何第三人透露或者泄露甲方保密信息。

5、乙方应当采取严格的保密措施，严格限定乙方内部知悉人员的范围，确保甲方保密信息不泄漏。

6、合同所称的甲方保密信息是指涉及甲方的所有未正式公开的信息、资料和物品，无论其表现形式如何，无论乙方通过何种方式取得。

7、本合同终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲方所有商业秘密资料、信息，不能返还的予以销毁。

8、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十条  免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十一条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十二条  争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向检测项目所在地广州市天河区人民法院起诉。因诉讼而产生的律师费、诉讼费和交通费等均由违约一方承担。

第十三条  其它

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方单位：广州市天河区水务设施建设中心

（盖章）

法定代表人或授权代理人：

经办人：

地址：广州市天河区黄埔大道中168号

电话：

2025年    月     日

乙方单位（主）：

（盖章）

法定代表人或授权代理人：

地址：

电话：

2025年  月  日

乙方单位（成）：

（盖章）

法定代表人或授权代理人：

地址：

电话：

2025年    月   日

附件1《廉政合同》

廉 政 合 同

委托人：（甲方）广州市天河区水务设施建设中心

受托人：（乙方）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同甲方、乙方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

# 1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

# 2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

# 3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

# 4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲、丙方造成损失的，应予赔偿；

# 5  双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至本合同双方权利义务履行完毕之日止。

7  合同法律效力

本合同作为天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区二）第三方检测合同的附件，与招标代理合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

双方约定本合同共 6份，其中，甲方3 份，乙方3 份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

（以下无正文）

甲方单位：（盖章）  乙方单位（主）：（盖章）乙方单位（成）：（盖章）

法定代表人：        法定代表人：         法定代表人：

签订日期：2025年   月    日

附件2：资质证书（建设工程质量检测资质证书、监测资质证书、CMA检验检测资质认定证书）、营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、配备人员表、中标通知书

- 建设工程质量检测资质证书

- 监测资质证书

- CMA检验检测资质认定证书

4、营业执照

- 5、开户许可证

6、项目主要技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目担任职务 | 职称 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

- 7、联合体协议书

附件3   天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区二）第三方检测 （含三维雷达探测）检测费用清单、检测清单、监测清单

### 表1-1  原材料检测费用表

说明：检测数量为暂定数量，最终按实际数量结算。

### 表1-2  现场检测费用表

说明：检测数量为暂定数量，最终按实际数量结算。

### 表1-3  现场监测费用表

说明：检测数量为暂定数量，最终按实际数量结算。

附件4： 乙方单位印章及项目负责人签名样式

| 乙方单位 公章 |  |
| --- | --- |
| 乙方单位 项目负责人签名 |  |