合同编号：

【】城中村改造项目

造价咨询委托服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及广东省和广州市工程建设项目的有关文件精神，经甲、乙双方平等协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就【】造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，供双方共同执行。

### 一、工程概况

项目名称：

地点：

工程建设规模：

资金来源：

建设工期或周期：预计【】日历天

控制目标：（1）进度目标：确保按工程进度需要甲方要求提供造价咨询服务成果；（2）质量目标：造价编制或审核准确率控制在合同约定范围内；（3）投资目标：投资控制在上级主管部门批准的工程投资概算内。

其他：/

二、服务范围以及工作内容

1.服务范围

甲方委托乙方实施【  】造价咨询服务。

2.工作内容

甲方委托乙方实施【】造价咨询委托服务，具体工作内容如下：

（1）施工图设计阶段：

根据甲方要求进行方案比选及测算，提交合理化建议；参加图纸会审，根据甲方要求提供造价方面的专业意见；提供建筑材料、设备造价方面的选择意见，控制投资成本；提供类似项目的建筑标准及参考造价供甲方参考，配合甲方修改、确定建筑标准；若限额指标超限，乙方应及时分析偏差原因，提出造价节省建议；若概算（建安费）超出工程费估算，乙方应及时分析偏差原因，提出造价节省建议；根据甲方需要，提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响；当设计单位更新此阶段的图纸版本后，乙方应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足甲方成本控制要求；按甲方要求出席相应的设计协调会及专家论证会，就设计的经济性发表独立的专业意见；编制项目执行目标成本；根据甲方要求，提供设计阶段的其他相关服务。

（2）招标阶段（如有）：

根据招标图纸、招标文件，按甲方要求编制招标项目各专业的工程量清单及招标控制价，如有需要，需配合甲方按广州市建设主管部门及造价管理部门的有关要求完成招标控制价网上备案手续等工作；开标后根据工程的实际需要及甲方要求，对中标单位投标报价文件进行全面复核并提供复核报告；审核招标文件，提交相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。服务期开始时招标控制价已完成审批的项目除外。

（3）施工阶段：

乙方须做好施工过程所产生的工程量和费用的审核工作，根据施工图及招、投标文件、施工合同计算工程实物量、参与材料设备的询价、审核工程变更及签证、与工程承包单位、材料设备供应单位洽谈索赔事项、建立管理台账等进行动态造价控制；调整项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资做分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划；协助甲方制定工程成本控制方案，包括合同管理、工程变更程序、工程款支付程序等管理方案；协助甲方处理合同变更，包括合同变更谈判、变更的处理程序，检查变更措施的落实情况；协助甲方处理合同的索赔，维护甲方的合法权益，防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集索赔理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。调解合同争端，在诉讼过程中提供合法的依据；负责编制施工图预算（含钢筋抽料），根据编制结果审核施工图预算，包括但不限于含对数、材料询价、踏勘现场等与审核有关的全部工作；负责施工现场的工程量计量、工程变更工程量及价款、现场签证工程量及价款、工程联系单工程量及价款；搜集月度材料信息，编制/审核月度工程量及材差价款；现场签证涉及造价，就工程变更所发生的工程量及时进行签认。就提出的工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价造成的影响提交较准确的计算分析。协助甲方就工程变更涉及的价款与施工方协商，确认变更价款；负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息并提供给甲方，对施工方案、材料选用提供尽可能节省成本的建议，如发生设计变更、材料或设备价格的浮动等，及时向甲方提供书面意见；每月提交一份工程成本控制报告。根据截止至当月所签订的施工合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等资料对项目的最终造价进行预测；按甲方要求参与施工现场工程例会、图纸会审及与投资控制有关的专题会等；审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响；项目负责人（或项目负责人委派专业负责人）须按时参加每周的监理例会；负责过程动态成本盘点（每月一次）

（4）竣工结算阶段：

配合搜集和整理结算依据资料，负责各项工程竣工结算的审核工作，出具建设工程竣工结算审核报告、竣工项目可行性后评估分析。确保结算报告的完整性、合理性、正确性；负责已完工程的结算审核，收到项目承包单位提交经监理审核的完整工程竣工（完工）结算资料后3周内予以审核并提出完整的核实意见，与项目承包单位进行对数确认，自收到正式结算资料后8周内完成对数及出正式结算审核报告。在结算完成15个工作日内提交工程造价后评估报告，包括对项目及实施过程的描述、概算、预算、合同价结算价进行比较，对各阶段时期的造价对比分析，按每完成一个节点出一个分析报告，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析；如因竣工结算审核存在异议等客观原因导致乙方审核期限延长的，由乙方提出书面延长申请，经甲方书面确认后同意顺延。

（5）决算阶段：

配合搜集和整理决算依据资料，配合完成本项目投资控制管理建档工作。

（6）审计阶段：

配合审计部门的工程造价审计工作等相关配合服务工作，配合财务工作。配合搜集和整理决算依据资料，配合完成整个项目投资控制管理建档工作。

（7）负责在规定的服务周期内完成项目或工程的前期费用、工程相关费等费用的预算价编制或审核、结算价审核工作。

前期费用包括但不限于：前期咨询费、勘察、设计费、土方地形图和控制点费用、七通一平工程费、清表费用、前期服务费、临时设施建造费（施工围墙）等；

工程相关费包括但不限于监理费、专项检测费、监测费、材料检验试验费、面积测绘等。

（8）乙方提交的所有造价文件格式均需满足甲方的要求。

（9）须提供甲方交代的其他造价咨询服务及投资控制事项（含司法鉴定服务）。

（10）乙方须按甲方要求指派项目负责人（注册造价工程师或注册一级造价工程师）定期到项目现场进行沟通对接，以一星期为一周期，每星期不少于一天(8小时)。

（11）负责建立合同、付款、变更签证、预结算等管理台账。

（12）向甲方提出专业性建议并提供相关的服务，协助甲方解决合同纠纷。

（13）对于发生的变更、签证、索赔、反索赔等情况及时与监理单位、甲方进行现场核实，及时进行预估、核算、核对，做到整个过程记录清楚，依据充分，计算清晰，结果明确。因乙方对现场发生情况没有及时解决而造成工程造价不完整，结算有争议，给甲方带来损失，由乙方按造价咨询服务暂定总价20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（14）根据甲方要求，提供其他相关服务。

甲方有权对本项目的服务范围和工作内容进行适当调整。

三、工作要求

（1）乙方每项服务工作完成后，乙方向甲方出具有关成果文件(包括电子和文本文件)，全部服务工作完成后，乙方应向甲方出具全部工作成果总结文件，作为该工程造价咨询服务费结算依据使用。

（2）在审核过程中，对于重大项目和项目工程的重要部分为便于甲方工作的跟进，乙方须向甲方汇报工作进程及遇到的问题。

（3）乙方将根据设计图纸、国家的有关政策、规范、标准和其它有关规定，对甲方委托的业务实施必要的工作程序，出具合法、真实、准确、公允的业务报告，提供优质专业技术服务。

（4）乙方编制的成果文件包括但不限于软件版、EXCEL、XML（确保上述文件符合广州公共资源交易中心发布标准和相关要求）等以及甲方要求的格式文件。乙方须向甲方提供三套广联达软件（含算量、计价），在本合同终止前能正常使用，软件使用费包含在本合同价款中。

（5）成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。

（6）乙方提供的成果文件须由经办人签名，并加盖乙方法人公章，不允许使用业务章。

（7）乙方应在收到甲方以书面形式提出的建议或者异议后【5】日内给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误及损失由乙方承担。

（8）保证乙方人员均具有较高的业务素质和职业操守，能够切实维护甲方的权益（注：造价咨询服务人员须经甲方考核同意后方能使用）。

（9）乙方自备工具到项目施工现场了解情况。

（10）对有争议或不明确的施工部位，协助甲方组织施工单位现场核实和协调解决。

（11）投资控制在上级主管部门批准的项目工程投资概算内。乙方的服务应按甲方要求提供建设项目造价咨询服务，不得出现预算超概算的情况。

（12）乙方应当依约履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过错造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

（13）乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

| （14）乙方工作时限要求：下述工作时限要求仅作为一般性的最低要求，乙方须根据甲方需要，采取各种赶工措施（包括加班加点，增派人手等），确保能够按照甲方规定的时限来完成工作并提交成果文件。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作阶段 | 工作提交成果 | 提交成果时限要求 | 备注 |
| 1 | 施工图 设计阶段 | 编制项目执行版目标成本 | 签订咨询服务合同后20天内 |  |
| 2 | 招标阶段 | 招标控制价审核报告 | 甲方提交完整的资料后5天内 |  |
|  |  | 招标文件及合同的审核 | 甲方提交完整资料后5天内 |  |
|  |  | 报价文件的审核 | 甲方提交完整的资料后5天内 |  |
| 3 | 施工阶段 | 施工图预算审核报告 | 1.甲方提供完整预算资料后15天内出完整的核实意见 2.甲方提供完整预算资料后21天内完成对数及出正式预算审核报告 | 如存在对数扯皮等客观原因的，由乙方提出书面延长申请，经甲方确认后同意顺延 |
|  |  | 成本控制报告 | 每月7日前提交上月报告成果 |  |
|  |  | 设计变更、签证审核报告 | 甲方提交完整资料后5天内 |  |
|  |  | 各类成本控制台账（含设计变更，签证，付款等各类台账） | 及时更新 |  |
|  |  | 负责过程动态成本盘点 | 每月25日前提交当月成本盘点成果 |  |
| 4 | 竣工结算阶段 | 结算审核报告 | 1.在收到完整结算资料后3周内出完整的核实意见2.自收到完整结算资料后8周内完成对数及出正式结算审核报告 | 如因竣工结算审核存在异议等客观原因导致乙方审核期限延长的，由乙方提出书面延长申请，经甲方确认后同意顺延 |
|  |  | 结算后评估报告 | 结算完成后15个工作日内提交工程造价后评估报告 |  |

工程造价咨询成果文件应符合：《广东省建设工程造价管理规定》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《广州市建设工程全过程造价技术规程》及国家现行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规定及广东省、广州市有关规定要求和相应的标准、规范、技术文件。

成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。成果文件由经办人签名，并加盖咨询单位法人公章，不允许使用业务章。

三、服务期限

1.本合同的建设工程造价咨询业务自签订合同之日起至乙方完成合同约定的全部服务内容时止。

2.甲方根据实际情况，有权对本合同履行期进行适当调整，乙方必须采取一切有效措施保证按期完成委托服务工作，不得延误，甲方不做其他费用补偿。

四、造价咨询服务费计取方式

1.本项目暂定含税总价：¥      元，金额大写：人民币      ，其中不含税价：¥      元，增值税税率为      %，增值税税额      元。

2.本合同价包括乙方履行本合同所必须的所有成本费用（包括调研费等）、预期可得全部收益和乙方应承担的一切税费，包括但不限于派出主要造价乙方人员及后勤保障人员、设备等完成约定期限及咨询范围工作的全部人力、物力费用以及技术资料费、现场管理费、企业管理费、利润和税金等合同所涉及的正常服务和附加本合同暂定咨询服务费。除甲、乙双方另有书面约定外，乙方不得再向甲方收取任何其他费用。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。

3.合同下浮率=（招标控制价¥      元-合同价      元）/招标控制价¥      元=       %。

4.本项目结算价以施工图预算送审价为基数，执行《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函[2011]742号）》第3点“工程预算的编制或审核清单计价法”，以差额定率累进计费方式计算后执行合同下浮率    %。

5.最终结算以区财政局审定为准。如区财政局对本项目进行决算或审计部门实施审计的，则以区财政局审核结果或审计结果为准，并对服务费用多退少补。

6.如在工程实施期间，因任何原因造成本合同工程中间停工而导致乙方必须二次或多次进出场，本项目合同金额不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含在本合同价中。

五、造价咨询服务费支付节点

甲方按以下各阶段费用分期支付造价咨询服务费：

1.本合同签订并且乙方为本项目投入人员就位并开展工作后【15】个工作日内，支付暂定合同金额的【10】%作为预付款。

2.完成本项目的整体施工图预算的编制或审核报告并经甲方确认后【30】个工作日内，支付合同暂定总价的【40】%。

3.完成本项目的工程结算，并出具工程结算各方审定版后【30】个工作日内，支付合同暂定总价的【35】%。

4.乙方完成全部合同约定的造价咨询工作后【30】个工作日内，造价咨询服务费用结算经甲方或有审核权限的相关单位审定后，支付至结算金额的97%，若已支付咨询费大于咨询结算价的97%，乙方需将超付费用退回至甲方。

5.本项目服务质保期满（自结算完成之日起两年）后【5】个工作日内，无息支付结算价剩余价款，即结算价的3%。

7.如项目分地块或分期开发，则服务费用按分地块或分期（按分地块动工建筑面积占本合同约定的暂定总建筑面积比例*服务费暂定价）及上述约定比例支付。

8.乙方每次向甲方请款时，需提交请款申请、造价咨询（工程造价）工作质量评分表（附件【】）等请款资料并同时向甲方开具合法有效等额的增值税专用发票。乙方未按要求进行请款或所提交的发票不符合要求的，甲方有权不予支付款项，甲方不承担逾期付款的违约责任，并且乙方不得以此为由拒绝履行或迟延履行本合同项下义务。

9.开票信息如下：

税号：

公司名称：

地址：

开户银行：

电话：

银行账号：

10.乙方因收取费用所需缴纳的所有税费，由乙方自行承担。

11.本合同的合同价已包含乙方为履行本合同项下义务所需的所有费用和成本，包括但不限于人工（含驻场人员）、税费、耗材等。本合同不含税价不因物价、人力成本、税费等的变动而调整，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。

12.本合同内容（包括但不限于项目实施期、服务内容及甲方要求等）发生调整增加乙方工作量的，不另行增加合同价款，乙方对此知悉且无异议。

13.甲方将咨询费支付至以下账户后，视为完成相应的付款义务：

账  号：

户  名：

开户行：

最终结算金额以区财政局审定结算价为准；如遇审计部门审计，本项目最终结算的造价咨询服务费以审计部门的审计结果为准；若本项目财务决算或审计时对该结算价有核减，乙方应无条件返还相应数额的费用。

六、各方义务

1.甲方应当在本合同生效之日起【】日内向乙方提供与项目施工图等与本合同咨询业务相关的资料。

2.甲方负责与本建设工程造价审核服务业务有关的协调，为乙方工作提供外部条件。

3.甲方应当及时对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

5.乙方按约履行后，甲方应按约定支付咨询费用。

七、乙方项目人员

1.项目咨询团队的项目负责人及专业负责人应具有注册造价工程师或注册一级造价工程师资格条件。团队人员的数量及经验要求按附件2项目人员组成表约定。

2.项目负责人为：          ，联系方式：          ，项目负责人为履行本合同的权限为：负责本项目造价咨询服务的总体统筹、协调工作，对服务质量负责。

3.乙方更换项目咨询团队其他乙方员的约定：在本合同履行过程中，乙方的乙方员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。乙方更换项目负责人时，应提前7日向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换。乙方更换项目咨询团队人员的，应提前3日向甲方书面报告，经甲方同意后更换新的人员资格及经验不能低于被更换人员。造价咨询过程中甲方对项目委派人员工作不满意，乙方需无条件更换项目委派人员。乙方进行人员更换不得影响本合同约定义务的履行，若因人员更换导致工作延误或造成甲方损失的，乙方应承担全部责任。

4.乙方人员有下列情形之一，甲方要求乙方更换的，乙方应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）三次以上未按甲方要求完成造价咨询工作。

5.乙方的办公设施、办公用品、电脑、打印机、复印机等办公设备、软件及耗材等全部由乙方自行解决。

6.本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：

（1）项目立项批复、概算批复、施工图纸等；

（2）国家和地方现行的有关工程建设的法律、政策、规范及标准、定额；

（3）其他工作依据：甲方的要求、图纸、招标文件及合同。

八、违约责任

1.甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

2.因甲方原因导致合同解除，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的本合同暂定咨询服务费，咨询服务费据实结算。

3.乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任。违约责任形式包括：

（1）限期改正。乙方未按时按约、保质保量履行义务时，甲方有权提出书面警告，要求乙方在限定期限内加以整改，乙方必须履行。

（2） 一般违约责任。乙方按本合同约定承担一般违约责任时，应当向甲方交纳违约金人民币2万元／次。

（3）严重违约责任。乙方按本合同约定承担严重违约责任时，应当向甲方交纳违约金人民币6万元／次。

（4）解除合同。甲方向乙方主张解除合同，合同自解除通知到达乙方时解除。同时乙方应向甲方支付本合同暂定咨询服务费20%的违约金；乙方必须在3日内停止全部工作，并配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，如果导致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿实际损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可发包给新的造价咨询单位承接被解除的全部造价咨询工作，全部费用由乙方承担。同时，乙方不得影响或阻碍新的造价咨询单位办理进场手续和相关工作。

（5）赔偿损失。

4.除合同另有约定外，每三次限期整改或三次书面警告，相当于一次一般违约责任，每三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，甲方有权单方面部分或全部解除合同。

5.当乙方无正当理由不履行或没有履行相关造价咨询服务，甲方有权书面通知乙方，指明其未能履约的内容并对乙方提出书面警告一次。

6.为保证本项目有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由不执行或变相拒不执行，可对乙方提出书面警告一次。

7.乙方如需更换造价咨询总工程师及主要的造价人员，必须事先经过甲方书面同意。如乙方未经甲方书面同意，擅自更换造价咨询总工程师及主要的造价人员，必须限期整改，对乙方提出书面警告一次。

8.甲方要求造价咨询总工程师或主要造价人员必须参加的会议，甲方提前24小时发出通知，总工程师或主要造价乙方员必须到会，未经甲方批准无故不到会者，可对乙方提出书面警告一次。

9.乙方在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，甲方有权对乙方提出书面警告一次。

10.由于乙方自身原因，延误约定的造价咨询服务合理的文件交付时间，每延误三天记一次书面警告，延误超过10天的，从第11天开始，除书面警告外，乙方还应每天按该项目乙方应收造价咨询服务费的万分之五向甲方支付违约金。

11.乙方在责任期内，应当履行约定的义务，如因乙方原因造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。

12.如发现乙方有以下行为之一，乙方将被视为违反本合同，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同暂定咨询服务费20%的违约金，同时且不支付任何咨询服务费（甲方已经支付的咨询服务费应当全额退回），如造成甲方经济损失的，违约金不足以弥补甲方实际经济损失的，按甲方的实际经济损失进行赔偿：

（1）在履行合同过程中出现直接或间接左右、干扰或影响甲方、项目其他相关方或主管部门等人员正常履职的行为（包括违反廉洁要求，向前述人员馈送、索要财物，或收受前述人员财物等）；

（2）通过谎报事实等方式影响合同正常执行，给甲方造成损失（包括采用合谋等办法，造成甲方经济损失的）；

（3）未经甲方书面同意，披露与甲方或本合同工程有关的任何信息或资料，或将该等信息或资料用于本合同之外的任何其他用途；

（4）乙方造价人员有弄虚作假、与乙方串通等任一损害甲方利益的行为。

13.乙方需确定项目实施人员与投标文件中所附《项目技术人员组成表》人员名单一致，并保证人员的资格、水平符合项目要求。乙方可以根据造价咨询业务工作的需要调整并替换造价人员，但需提前通知甲方并得到甲方批准，且保证接替人员拥有相同资格、水平，否则视为乙方项目实施人员与合同约定人员名单要求不一致，甲方有权要求乙方按5000元/人次支付违约金。甲方要求乙方更换项目实施人员，乙方未在规定时间内更换，乙方应向甲方支付5000元/次/人作为违约金。

14.乙方须妥善保管从甲方领取的有关资料，提交工作成果时，随成果一同送回甲方。同时按上级主管部门的评审要求组织送审材料，评审结束后将最终审定的成果以及相应的资料完整送回甲方保存。上述过程资料如有遗失，甲方有权要求乙方按造价咨询服务费暂定总价30%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

15.因乙方原因延误开标时间的，每延误一天，乙方按本合同约定咨询费暂定总价的1%支付违约金给甲方；延误开标时间超过10天的，甲方有权解除合同，除已支付的咨询费外，不再支付任何咨询费，并有权要求乙方赔偿损失，并按咨询费暂定总价的【20】%向甲方支付违约金。

16.乙方根据合同约定对监理人提交的工程结算书（结算资料）进行审核，如最终由上级主管部门审定的结算金额与乙方审定的结算金额相差幅度在±3%（含本数）～±5%（不含本数）的，扣除造价咨询服务费结算价的3%作为违约金；相差幅度在±5%（含本数）～±10%（不含本数）的，扣除竣工结算造价咨询服务费的5%作为违约金；相差幅度超过±10%（含本数）的，扣除竣工结算造价咨询服务费的10%作为违约金。相差幅度计算方法如下：

相差幅度=[ㄧ（A－B）/Bㄧ]

其中：A为乙方审定的工程结算金额；

B为上级主管部门审定的工程结算金额。

17.在指定节点[详见5.2.1条第（7）款各期请款时]，乙方应接受甲方考核，考评合格基准分为65分，如乙方阶段工程造价咨询服务质量整体考评不合格，或整体考评合格但有单项得分低于合格基准分的，扣除咨询费的1%作为违约金；一次阶段考评不合格，扣除暂定合同价的2%作为违约金；累计两次阶段考评不合格，扣除暂定合同价的5%作为违约金；累计三次及以上阶段考评不合格，甲方有权单方通知解除本合同，并扣除暂定合同价的10%作为违约金。

18.因乙方不按合同要求履行，甲方有权根据实际情况，对乙方实行通报批评及做不良记录等处罚措施，除本合同另有约定，具体措施及相应的违约责任后果如下：

19.乙方在责任期内不得以任何理由对该期间发生的图纸优化或多次变更图纸提出索赔增加费用。

20.本合同约定的乙方应支付或交纳的违约金或赔偿费，甲方有权从每期应支付乙方的本合同暂定咨询服务费或奖励金中直接扣除，无需另行征得乙方的同意。

21.乙方分包、转包本项目造价咨询服务内容的，按解除合同违约责任约定处理。

22.乙方应按本合同约定的期限向甲方出具符合委托要求的各项过程成果文件及全部工作成果总结文件，如乙方未能按时提交符合要求的相关文件的，每逾期一天，应按本合同约定咨询费暂定总价的万分之五支付违约金给甲方；逾期达【60】天，甲方有权选择解除本合同或继续履行合同，如解除合同则按解除合同违约责任约定处理，如合同继续履行的，由此产生的费用由乙方自行承担。

23.乙方提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，导致合同解除的，按解除合同违约责任约定处理。

24.在本合同履行期间，乙方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，或用于本合同之外的任何其他用途，但正常履行本合同各项义务的除外。违反保密约定的，乙方应向甲方支付本合同暂定咨询服务费10%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，按实际损失计。

25.乙方违反本合同约定，甲方为向乙方主张权利而支付的调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费或保全担保保险费、律师代理费、咨询费、执行费、差旅费以及甲方向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等全部费用均由乙方承担。

26.咨询服务质量考评不合格的违约责任

在支付节点各期请款时，乙方应向甲方递交造价咨询（工程造价）工作质量评分表。甲方根据乙方自评情况，结合乙方的工作表现进行单项工程服务质量考评。

合同服务期结束，乙方应对整个造价咨询服务期情况进行自评，最终由甲方综合乙方在服务期表现完成考评。乙方应接受甲方考核，考评合格基准分为65分，如乙方阶段工程造价咨询服务质量整体考评不合格，或整体考评合格但有单项得分低于合格基准分的，扣除咨询费的1%作为违约金；一次阶段考评不合格，扣除暂定合同价的2%作为违约金；累计两次阶段考评不合格，扣除暂定合同价的5%作为违约金；累计三次及以上阶段考评不合格，甲方有权单方通知解除本合同，并扣除暂定合同价的10%作为违约金。

九、其他

1.乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担。在司法鉴定或提交上级主管部门审核期间，乙方需无偿给予配合。

2.乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

3.保密条款：在本合同履行期间，甲方提供给乙方的资料以及乙方在甲方处获得的信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等），属于保密事项范畴，任何人不得对他人披露上述资料和信息，或用于本合同之外任何其他用途，正常履行本合同各项义务的除外。本合同项下的保密义务不因本合同的终止而解除。

4.送达条款：任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均及时送达对方指定的接收人和送达地点。

甲方指定的送达接收人：         ，联系手机：         ，送达地点：         ，电子邮箱：          。

乙方指定的送达接收人：         ，联系手机：         ，送达地点：         ，电子邮箱：          。

各方确认，本合同所记载的地址及联系方式即为各方指定的文书（包括诉讼/仲裁法律文书）送达地址。上述送达方式适用于非诉及诉讼阶段。
    各方任何一方如果迁址或变更联系方式的，变动方应当在该变更发生后5日内书面通知其他方，变动方如未及时通知其他方变更信息，按以上方式送达视为已送达，变动方应承担由此造成的损失。

5.各方代表：

甲方代表为：         ，联系方式：         ；授权范围：         。

乙方代表为：         ，联系方式：         ；授权范围：         。

6.知识产权条款：

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方。乙方可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给他人。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于甲方。但乙方可为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给他人。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及他人的知识产权。因乙方侵犯他人知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的基础资料导致侵权的，由甲方承担责任。

十、争议解决

对于合同争议事项，双方应友好协商解决；协商不成的，可直接向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式【】份，甲、乙方各执【 】份。具有同等法律效力。

十三、合同订立时间及地点

1.订立时间：2024年____月____日。

2.订立地点：广州市黄埔区。

（以下无正文）

附件：1.造价咨询（工程造价）工作质量评分表

2.项目人员组成表

3.造价咨询任务大纲

4.对造价咨询单位投入本项目的人员要求

5.投标报价表

6.中标通知书/委托书

7.廉洁协议

（本页为合同签署页）

甲方：（盖章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

签约日期：   年  月  日

签约地点：广州市黄埔区

附件1：造价咨询（工程造价）工作质量评分表

项目名称：

| 序号 | 评分项目 | 分项基本分 | 分项 | 考评分项与扣分标准 | 造价咨询单位自评 分 | 代建单位评分 | 建设单位评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员组织 | 20 | 1 | 人员架构： （1）架构不合理； （2）数量不足够； （3）专业配置不齐全。 （4）与承诺人员不符。扣3分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 总负责人在造价咨询项目推进及有需要时，未及时协调处理突发事件并未提供专业咨询意见. 扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 技术负责人： （1）未经面试通过，自行更换； （2）跟进项目咨询服务进展不及时； （3）未直接参与咨询工作的各重大环节，包括清单的编制或审核、预算的编制或审核、参加相关工作会议； （4）未及时向甲方主办部门负责人汇报。 扣2分/项，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 编制、复核人员： （1）非造价咨询机构本单位正式聘用人员； （2）专业负责人不具备注册造价工程师执业资格； （3）其他专业人员未持有造价员资格证书； （4）未按甲方要求在指定地点驻场办公。 扣2.5分/项，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分-扣除分数） |  |  |  |  |  |
| 二 | 工作过程 | 20 | 1 | （1）咨询服务计划安排不合理； （2）未能按照计划按时完成任务。 扣5分/项,扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | （1）无故不参加甲方组织的会议； （2）对存在问题的不提出,无合理化建议。 扣5分/项,扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 工程量清单及造价（初稿）未按甲方要求的时间提交。 每延误1天扣2.5分,扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 工程量清单及造价（修正稿）未按甲方要求的时间提交。 每延误1天扣2.5分,扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 未按甲方要求的时间完成工程量清单讨论、对数、审核工作。 每延误1天扣2.5分,扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 工程量清单及造价（终稿）未按甲方要求的时间提交。 每延误1天扣2.5分,扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 未按甲方要求的时间完成网上备案手续或工程量清单复核工作。 每延误1天扣2.5分,扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分-扣除分数） |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务质量 | 40 | 1 | 工程造价部分 （1）编制总价与审定总价偏差在5%（含本数）~10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）~15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分； （2）（如有）中标价与工程量清单复核价偏差在5%（含本数）~10%（不含本数）的扣10分，10%（含本数）~15%（不含本数）的扣20分，超过15%（含本数）扣40分； （3）未提交完整造价咨询成果文件的（含甲方要求的常用业务文件），扣5分/项。扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 其他部分：对咨询服务过程的每一环节未及时跟进、报告。每发现一次扣3分,扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分-扣除分数） |  |  |  |  |  |
| 四 | 工作纪律 | 20 | 1 | 违反有关法律、法规和政策,造成甲方损失的，每违反一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 由于工作失误，造成甲方损失的，每违反一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 通过提供虚假信息，误导或欺骗等非法方式，谋取非法利益的，每违反一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 未经甲方书面同意擅自将受托项目转委托给他人的，每违反一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 违反回避制度的，每违反一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 拒绝接受甲方跟踪核查的，每违反一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 未按要求保管评审资料的，造成资料缺损的，每违反一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 在其为甲方提供服务的过程中接触到的甲方的任何文件、资料和成果，未经甲方书面同意，擅自作合同约定范围以外任何目的的使用，每违反一次扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 在其为甲方提供服务的过程中接触到的甲方的任何文件、资料和成果，未经甲方书面同意，擅自向他人提供，每违反一次扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 不按规定程序评审或出具虚假、依据不足的评审报告，导致甲方工作滞后的，每违反一次扣10分 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 接受与本工程相关单位的宴请或礼物，每违反一次扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小计（分项基本分-扣除分数） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

造价咨询单位盖章：

造价咨询单位评分人：                             日期：

建设单位评分人：                                 日期：

## 附件2：项目人员组成表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/资质 | 专业 | 经验 年限 | 本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件3：造价咨询任务大纲

#### 一、项目概况

工程名称：【】旧村改造项目首开启动区工程全过程造价咨询服务

##### 工程地点：广州市黄埔区【】街道【】

工程建设规模：广州市黄埔区云埔街刘村社区岗贝村城中村改造项目位于广州市黄埔区，用地面积35657.81m²，计容建筑面积141998.08m²，总建筑面积202953.92m²。最终以规划部门正式批复为准。

资金来源：企业自筹

服务期限：自合同签订生效之日起至乙方完成合同约定的全部服务内容时止

- 服务内容

本次招标的造价咨询服务内容为：（包括但不限于）：【】造价咨询服务、投资控制工作、协助业主配合审计、协助业主处理工程造价司法纠纷、编制或审核招标控制价（如有）及工程量清单、施工图预算、工程结算审核，设计变更、现场签证审核等工作。

包括但不限于以下内容：

#### 1、施工图设计阶段：

（1）根据甲方要求进行方案比选及测算，提交合理化建议；

（2）参加图纸会审，根据甲方要求提供造价方面的专业意见；

（3）提供建筑材料、设备造价方面的选择意见，控制投资成本；

（4）提供类似项目的建筑标准及参考造价供甲方参考，配合甲方修改、确定建筑标准；

（5）若限额指标超限，乙方应及时分析偏差原因，提出造价节省建议；

（6）根据甲方需要，提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响；

（7）当设计单位更新此阶段的图纸版本后，乙方应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足甲方成本控制要求；

（8）按甲方要求出席相应的设计协调会及专家论证会，就设计的经济性发表独立的专业意见。

（9）编制项目执行版目标成本。

（10）根据甲方要求，提供施工图设计阶段的其他相关服务。

2、招标阶段（如有）：根据招标图纸、招标文件，按甲方要求编制招标项目各专业的工程量清单及招标控制价，如有需要，需配合甲方按广州市建设主管部门及造价管理部门的有关要求完成招标控制价网上备案手续等工作；开标后根据工程的实际需要及甲方要求，对中标单位投标报价文件进行全面复核并提供复核报告；审核招标文件，提交相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。服务期开始时招标控制价已完成审批的项目除外。

3、施工阶段：乙方须做好施工过程所产生的工程量和费用的审核工作，根据施工图及招标、投标文件、施工合同计算工程实物量、参与材料设备的询价、审核工程变更及签证、与工程承包单位、材料设备供应单位洽谈索赔事项、建立管理台账等进行动态造价控制。

（1）调整项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资做分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划；

（2）协助甲方制定工程成本控制方案，包括合同管理、工程变更程序、工程款支付程序等管理方案；

（3）协助甲方处理合同变更，包括合同变更谈判、变更的处理程序，检查变更措施的落实情况；

（4）协助甲方处理合同的索赔，维护甲方的合法权益，防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集索赔理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。调解合同争端，在诉讼过程中提供合法的依据；

（5）负责审核施工单位的施工图预算、施工现场的工程量计量、工程变更工程量及价款、现场签证工程量及价款、工程联系单工程量及价款；搜集月度材料信息，编制/审核月度工程量及材差价款；现场签证涉及造价，就工程变更所发生的工程量及时进行签认。就提出的工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价造成的影响提交较准确的计算分析。协助甲方就工程变更涉及的价款与施工方协商，确认变更价款；

（6）负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息并提供给甲方，对施工方案、材料选用提供尽可能节省成本的建议，如发生设计变更、材料或设备价格的浮动等，及时向甲方提供书面意见；

（7）每月提交一份工程成本控制报告。根据截止至当月所签订的施工合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等资料对项目的最终造价进行预测；

（8）按甲方要求参与施工现场工程例会、图纸会审及与投资控制有关的专题会等；

##### （9）审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响。

（10）项目负责人（或项目负责人委派专业负责人）须按时参加每周的监理例会。

##### （11）负责过程动态成本盘点（每月一次）

4、竣工结算阶段：配合搜集和整理结算依据资料，负责各项工程竣工结算的审核工作，出具建设工程竣工结算报告、竣工项目可行性后评估分析。确保结算报告的完整性、合理性、正确性。

（1）负责已完工程的结算审核，收到项目承包单位提交经监理审核的完整工程竣工（完工）结算资料后5周内予以审核并提出完整的核实意见，如有必要需与项目承包单位进行对数确认，自收到正式结算资料后15周内完成对数及出正式结算审核报告。

（2）在结算完成15个工作日内提交工程造价后评估报告，包括对项目及实施过程的描述、概算、预算、合同价结算价进行比较，对各阶段时期的造价对比分析，按每完成一个节点出一个分析报告，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析。

（3）如因竣工结算审核存在异议等客观原因导致乙方审核期限延长的，由乙方提出书面延长申请，经甲方确认后同意顺延。

5、决算阶段：配合搜集和整理决算依据资料，配合完成本项目投资控制管理建档工作。

6、审计阶段：配合审计部门的工程造价审计工作等相关配合服务工作，配合财务工作。配合搜集和整理决算依据资料，配合完成整个项目投资控制管理建档工作。

7、负责在规定的服务周期内完成项目或工程的前期费用、工程相关费等费用的预算价编制或审核、结算价审核工作。

（1）前期费用包括但不限于：前期咨询费、勘察、设计费、土方地形图和控制点费用、七通一平工程费、清表费用、前期服务费、临时设施建造费（施工围墙）等；

（2）工程相关费包括但不限于监理费、专项检测费、监测费、材料检验试验费、面积测绘等。

#### 8、乙方提交的所有造价文件格式均需满足甲方的要求。

9、须提供甲方交代的其他造价咨询服务及投资控制事项（含司法鉴定服务）。

10、乙方须按甲方要求指派项目负责人（注册造价工程师或注册一级造价工程师）定期到项目现场进行沟通对接，以一星期为一周期，每星期不少于一天(8小时)。

#### 11、负责建立合同、付款、变更签证、预结算等管理台账。

12、向甲方提出专业性建议并提供相关的服务，协助甲方解决合同纠纷。

13、对于发生的变更、签证、索赔、反索赔等情况及时与监理单位、甲方进行现场核实，及时进行预估、核算、核对，做到整个过程记录清楚，依据充分，计算清晰，结果明确。因乙方对现场发生情况没有及时解决而造成工程造价不完整，结算有争议，给甲方带来损失，由乙方按造价咨询服务暂定总价20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

#### 14、根据甲方要求，提供其他相关服务。

### 附件4：对造价咨询单位投入本项目的人员要求

| 序号 | 岗位人员 | 职称和资格要求 | 职责范围 | 人数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师（土建专业或安装专业）执业资格证书，具有15年或以上工作经验。 | 负责本项目造价咨询服务的总体统筹、协调工作，对服务质量负责。 | 1名 |
| 2 | 土建专业负责人 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师（土建专业）执业资格证书，具有10年或以上工作经验。 | 负责土建、市政、采购、园建绿化等专业造价咨询服务的组织协调工作。 | 1名 |
| 3 | 土建、市政、园建绿化专业造价人员 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师或注册二级造价工程师或造价员证书，以上人员均具有6年或以上工作经验。 | 负责本项目的（包含但不限于）建筑、装修、采购、市政、土石方、室外配套、园建绿化等专业造价咨询服务工作。 | 不少于1名 |
| 4 | 安装专业负责人 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师（安装专业）执业资格证书，具有10年或以上工作经验。 | 负责安装专业造价咨询服务的组织协调工作。 | 1名 |
| 5 | 安装专业造价人员 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师或注册二级造价工程师或造价员证书，具有6年或以上工作经验。 | 负责本项目的（包含但不限于）照明、给排水、消防、自动报警、通风及排烟、燃气管道、电梯、泛光照明、人防、弱电、变配电、外电等专业造价咨询服务工作。 | 不少于1名 |
| 6 | 资料员、 信息联络员 | 具有大专或以上学历，熟悉应用各类办公软件。 | 负责本项目资料整理及报送，信息联络管理等工作。 | 1名 |

附件5：投标报价表

项目名称：【】造价咨询服务

| 序号 | 服务内容 | 报价下浮率（%） | 报价总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造价咨询服务费 |  |  |  |
| 2 | 报价总价（含税）：大写 ，税率 % |  |  |  |

注：1.报价精确到小数点后2位，四舍五入。

2.报价下浮率=（招标控制价-报价总价）/招标控制价*100%。（如下浮率报价和数值报价不一致时，以数值报价为准）

附件6：中标通知书/委托书

附件7：

廉洁协议

甲方：

乙方：

鉴于，甲、乙双方已签订《           》（以下简称“合同”），为规范商业行为，维护市场公平竞争秩序，营造诚信、透明、公平与公正的合作环境，促进甲、乙双方的业务发展和廉洁建设，双方就廉洁建设相关事宜订立《廉洁协议》（以下简称“本协议”），以供遵照执行。本协议不受双方业务合同变更、解除或终止、无效的影响，始终有效。

## 1.廉洁规定

1.1 双方应严格遵守国家、省、所在地区有关廉洁方面法律法规的规定。

1.2 双方应严格执行招标文件、竞价文件以及合同文件的内容，根据约定履行相关义务。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同另有约定除外)，不得损害国家、集体和合同双方的利益，不得违反项目管理规章制度。

1.4 发现其中一方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.5 发现其中一方严重违反本协议、违规、违纪、违法等行为，有向甲方廉洁监督部门举报、建议的权利。

## 2.甲方权利义务

2.1 甲方及其工作人员（含甲方聘请的与合同履行相关的劳务派遣人员、与合同项下项目有关的所有巡查及检查人员，以下统称“甲方人员”，下同）不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得利用业务之便向乙方索要回扣，不得在乙方报销任何应由甲方人员个人支付的费用，不得以任何名义向乙方借钱、借物。

2.2 甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作升学安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方人员应秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权私自为合同安排服务队伍，也不得从事与合同服务有关的各种有偿中介活动。

2.5 甲方人员(含其配偶、子女)不得从事与合同项目有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。

2.6 甲方与乙方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

2.7 甲方发现乙方人员在业务活动中有违法违规或违反本协议规定行为的，及时要求乙方采取措施制止该不廉洁行为；情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2.8 甲方有权根据乙方对本协议的执行情况，决定是否给予乙方参与甲方后续项目合作的权利或者工程项目的投标评分等。

## 3.乙方权利义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方人员行贿、馈赠或出借金钱、有价证券、贵重物品等。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 乙方不得为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作升学安排以及出国出境、旅游等提供方便。

3.6 乙方不得就合同的签订或履行向任何其它方索取或接受礼金、有价证券、贵重物品。

3.7 乙方与甲方业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

3.8 乙方在合同履行过程中发现甲方人员有不廉洁行为的，应及时采取措施，积极有效地制止其不廉洁行为的发生，并及时告知甲方单位主管领导。

3.9 在采购、销售、招投标等为双方业务而开展的工作中，不做任何损害甲方利益的行为，包括但不限于：

（1）投标提交的相关资料全部真实、有效，绝无资质挂靠、串标、围标等情况；

（2）不以任何方式向甲方工作人员或其他知情人私下了解采购、销售、招投标中的商业秘密。

3.10 乙方及乙方人员已经审阅并同意遵守甲方最新版发布的反舞弊、反贿赂相关政策，不论相关政策发布是否晚于本协议签订之日。

3.11 乙方应当根据乙方人员的具体岗位、面临的舞弊和贿赂风险以及不断变化的环境（包括法律及商业环境），定期为乙方人员提供反舞弊、反贿赂意识教育培训。

## 4.违约责任

4.1 甲方人员违反本协议廉洁约定，乙方应在24小时内向甲方廉洁监督部门举报，由甲方按照廉洁建设的有关规定由有权部门给予相应处分。

4.2 乙方及乙方人员若有违反本协议廉洁约定，甲方有权立即单方解除与乙方的全部合作关系，冻结合同项下的款项支付，并有权追索乙方不当行为的非法所得、要求乙方赔偿由此给甲方（含甲方关联公司）造成的全部损失，该等损失包括但不限于甲方为维护自身权益而支付的诉讼费、担保费、律师费等全部费用。

4.3 甲方有权从应向乙方支付的任何款项中直接扣除前款所述乙方应付赔偿款，不足部分由乙方在收到付款通知之日起5日内支付。

4.4 乙方及乙方人员违反本条款的行为，涉嫌犯罪的，甲方有权依法向有权机关举报，请求追究相应人员的刑事责任。同时，甲方有权将乙方加入商业伙伴黑名单，在内部进行通报，并有权限制或禁止关联公司与之开展交易等。

## 5.监督与举报

### 5.1 本协议由合同双方当事人或相关主管部门负责监督执行。

5.2 甲方人员违反本协议相关规定的，可向甲方廉洁监督部门举报。

举报电话：【   】；

举报邮箱：【  /  】；

举报地址：【   】，邮编【 】。

5.3 乙方人员违反本协议相关规定的，可向乙方廉洁监督部门举报。

举报电话：【   】；

举报邮箱：【 / 】；

举报地址：【  】，邮编【】。

## 6.其他

6.1 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

6.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。

6.3 本协议一式【陆】份，甲、乙方各执【贰】份，各份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:（盖章）

法定代表人/授权代表:(签字)

乙方:（盖章）

法定代表人/授权代表:(签字)

签订时间；

签订地点：广州市黄埔区