附件1：标段的划分及主要工程项目情况

项目概况：佛开高速公路起于佛山市南海区的谢边，终于鹤山市的址山镇，途经佛山市、江门市，全长79.864公里，双向八车道，设计行车速度为120km/h。

根据佛开高速公路2025年度养护工程计划，结合佛开高速公路设计回溯整改方案及交安精细化提升方案，为进一步防范化解道路安全风险，对佛开高速公路不满足现行规范要求的标志标牌、护栏、防撞设施等交安设施进行提升。

计划工期：240日历天。

招标范围：⑴佛开高速公路交安设施精细化提升工程

对部分防护能力未满足现行规范要求的重点路段路侧护栏防护予以改造提升；对部分交通标志版面内容有误或老化及缺失进行更换；对部分设置不合规标线重新施划；对部分不连续路侧护栏予以完善；对不满足现行规范要求的路侧桥墩护栏予以改造提升；对部分破损或缺失的隔离栅予以重置；完善部分匝道限速标志等。

⑵佛开高速设计回溯交通安全设施完善工程

对设计回溯提及32处不满足现行规范要求的中分带桥墩护栏予以改造提升；对22处不满足现行规范要求的路侧桥墩护栏予以改造提升；对设计回溯提及的7处路堤护栏进行改造提升，新增1处500m分离式路基图形化指示标志等；对部分中分带开口护栏改造提升。

标段划分：本次招标共分1个标类1个标段。具体见附件1。

| 标段类别 | 主要工程项目 | 资质要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H类 交通安全设施工程 | 佛开高速公路交安设施精细化提升工程及设计回溯交通安全设施完善工程 | 资格审查条件附录详见附件1。 | 具体工程数量以招标文件工程量清单为准。 |

项目地理位置示意图

附件2：资格审查条件附录

附录1资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

1、持有工商行政管理部门核发的法人营业执照及独立法人资格； 2、具有以下资质之一： ⑴国家住房和城乡建设部核发的公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）壹级资质。 ⑵交通运输主管部门颁发的公路养护作业单位交通安全设施养护资质（各等级公路)。 3、具有合法有效的安全生产许可证。

注：投标人应根据投标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求附相关证明材料。

附录2资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

1、企业净资产(总资产-总负债)不少于1000万元人民币。 2、营运资金(流动资产－流动负债)不少于2000万元人民币。 3、近三个年度的年平均营业总收入不少于1000万元人民币。 4、近三个年度至少有2年盈利。

注：1、企业净资产、营运资金是按交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”登记的最新年度(近三个年度的最后一年，下同)数据计算得出。近三个年度是指2022-2024年。

2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求附相关证明材料。

附录3资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

近五年（2020年8月1日至投标截止之日止）内至少独立完成过2个标段且单个标段金额不少于500万元的高速公路交通安全设施养护工程施工（不含新建或改扩建项目）。

注：1、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

2、联合体业绩不予认定。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求附相关证明材料。

4、近五年是指：2020年8月1日至投标文件递交截止之日止，以“全国公路建设市场信用信息管理系统”上的交工验收或未交工验收一次性竣工验收的时间为准。

5、若所附的业绩含有非公路交通安全设施工程的施工内容，则必须剔除该部分费用，只计算公路交通安全设施部分的合同金额（可提供合同工程量清单证明），且须满足本条款合同金额要求,否则该项业绩不予认定。

附录4资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

在最新年度广东省公路工程从业单位(施工单位)信用评价(含无最新年度而上一年度有信用评价)中，信用等级未被评为D级； 初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位(施工单位)信用评价结果中未被评为D级。

注：1、信用等级的确定原则遵遁投标人须知前附表10.2款的规定。

2、投标人应根据第九章“投标文件格式”中“八、资格审查资料(五)投标人的信誉情况表”填写情况说明。

附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 公路工程相关专业工程师，担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位累计24个月，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业壹级建造师注册证书，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。 | 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离) |
| 项目总工 | 1 | 公路工程相关专业高级工程师，主管类似工程技术工作岗位累计24个月。 |  |

注： 1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求附相关证明材料。

3、依照《建筑业企业资质等级标准》(建市〔2014〕159号)，公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

4、主管技术工作指：担任过项目经理、项目副经理、项目总工程师、质检部门负责人、工程部门负责人。

5、“类似工程”指高速公路交通安全设施养护工程施工项目
附录6资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 质检工程师 | 1 | 公路相关专业中级职称，5年以上工作经验且从事类似工程施工3年以上。 |
| 计划工程师 | 1 | 公路相关专业中级职称，至少有负责计划3年类似工程的经验。 |
| 交通安全设施 工程师 | 2 | 公路相关专业中级职称，5年以上工作经验且从事类似工程施工3年以上。 |
| 试验工程师 | 1 | 中级职称，持有交通运输部基本建设质量监督总站颁发的试验检测资格证书，5年以上工作经验且从事类似工程施工3年以上。 |
| 内业资料员 | 2 | 具有大专以上学历，至少2年以上类似工作经验。 |
| 专职安全生产 管理员 | 1 | 具有交通运输部安全生产“三类人员”C类证书，3年以上工作经验且具备类似工程施工经验。 |

注：1、附录6所要求人员须按投标文件投标函的格式承诺，中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。

2、投标人中标后专职安全生产管理人员的配备应按照交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求执行。招标人可根据项目的工期和进度，按规定设置最低的专职安全生产管理人员数量要求。

3、依照《建筑业企业资质等级标准》(建市〔2014〕159号)，公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

附录7资格审查条件(主要设备最低要求)

| 序号 | 名称 | 设备要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸货车 | 15T以上 | 台 | 1 |  |
| 2 | 护栏抢修车 | 护栏打桩 | 台 | 1 |  |
| 3 | 吊车 | 12t | 台 | 1 |  |
| 4 | 放线设备 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 热熔釜 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 自行式热溶划线机 | 25kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 底漆高压喷涂机 |  | 台 | 1 |  |

注：1、投标人须按投标文件投标函的格式承诺。

2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加或调整相应的施工设备。

附件3：评标办法

第三章 评标办法(双信封的合理低价法)

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： (1)评标价低的优先； (2)按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先，采用如下的优先顺序：承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人； (3)以投标人企业最新年度净资产较高的优先； (4)评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。 |
| 2.1.1 2.1.3 |  | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号(如有)、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他形式提交，应满足招标文件要求。 (4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)投标人未以联合体形式投标。 (7)如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 (8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (9)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (11)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 (12)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知第3.7.4项规定。 第二个信封（报价文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报价（包括大写金额和小写金额)； b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价及最高评标限价（如有）。 （4）投标总报价或调价函中的报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改； 工程量固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。 （8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证(如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”)； (2)投标人的资质等级符合招标文件规定； (3)投标人的财务状况符合招标文件规定； (4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； (5)投标人的信誉符合招标文件规定； (6)投标人的项目经理和项目总工资格(均含备选)、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认； (7)投标人的其他要求符合招标文件规定； (8)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 (9)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 评标价：95分 其它因素：5分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1)评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 (2)最高评标限价的确定 最高投标限价下浮率(以下简称“下浮率”)在第二个信封开标前在开标现场采取逐标段摇珠方式确定。 方法的选择：1号球代表方法一，2号球代表方法二，采用随机摇珠的方式摇取1个球，摇出球对应的方法即为下一步采取的下浮率摇珠操作方法。 下浮率摇珠操作方法如下： 方法一：在下浮率摇珠范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，不少于31个球，每个标段各一次性摇取1个球，摇出球对应的下浮率即为本标段招标的下浮率。 方法二：在下浮率摇珠范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，不少于31个球，每个标段各一次性摇取3个球(摇出的球不放回)，摇出3个球对应的下浮率的平均值即为本标段招标的下浮率。(注：摇出三个下浮率的平均值四舍五入取整到0.001％)。 最高投标限价下浮率范围为：1%-4%（含界值） 最高评标限价＝最高投标限价×(1-下浮率) (3)有效评标价范围： 有效评标价范围为：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。大于最高评标限价的评标价，将否决其投标。 (4)评标基准价的确定： 最高评标限价下浮2%，作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 备注：最高评标限价、评标基准价四舍五入至个位整数元。 |
| 2.2.3 |  | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×(投标人评标价一评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4（1） |  | 评标价 | 评标价：95分 方法一：适用于下浮率摇取1个球的情况： 评标价得分计算公式示例： (1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝95－偏差率×100×D1；D1取3； (2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝95＋偏差率×100×D2；D2取1。 方法二：适用于下浮率摇取3个球的情况： 评标价得分计算公式示例： (1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝95－偏差率×100×D1；D1取1.5； (2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝95＋偏差率×100×D2；D2取0.5。 注：评标价得分计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。 |
| 2.2.4(2) |  | 其他因素 | 履约信誉情况： 1.信用等级（2.5分） AA、A、B、C级单位的信用等级分得分分别为2.5、2.4、2.25、1.75分。 注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。 2.履约情况（2.5分） 若没出现下述情形得满分，得满分2.5分。 投标文件递交截止日前1年内，投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被： （1）交通运输部行政处罚的，扣2.5分/次。 （2）广东省交通运输厅行政处罚的，扣1.5分/次。 （3）广东省交通运输厅正式约谈的，扣0.05分/次。 同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算1次 。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。 |
| 需要补充的其他内容： |  |  |  |
| 1 | 将评标办法原文第1条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，原文内容修改如下： 1.评标方法、组织及工作程序 1.1评标方法 本次评标采用双信封的合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。 1.2评标组织 1.2.1协助工作组 招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。 招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息： （1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； （2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； （3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总； （4）查询“全国公路建设市场监督管理系统”（原系统名称：全国公路建设市场信用信息管理系统），对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况进行核实。 招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。 1.2.2评标委员会 评标委员会由招标人按照国家、广东省等的有关规定进行组建。评标委员会的主要工作内容包括： （1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据； （2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查； （3）按照以下1.3款程序进行各项评审工作。 1.3评审工作程序 评标委员会将按以下程序开展评标工作： 1.3.1第一个信封（商务及技术文件）的评审： （1）初步评审：包括对投标文件进行形式评审与响应性评审、资格评审； （2）详细评审：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的其他因素得分评审与确认； 1.3.2第二个信封（报价文件）的评审： （1）初步评审： ①只有投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审的投标人才能继续参加第二个信封（报价文件）的形式评审与响应性评审； ②报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； （2）详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分； 1.3.3投标文件相关信息的核查。 1.3.4投标文件的澄清和说明(如有)。 1.3.5按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。 |  |  |
| 2.2.1 | 2.2.1分值构成 评标价：见评标办法前附表。 其他因素：见评标办法前附表。 |  |  |
| 2.2.4 | 2.2.4评分标准 评标价评分标准：见评标办法前附表。 其他因素评分标准：见评标办法前附表。 |  |  |
| 3.4.1 | 将评标办法范本原文第3.4.1项修改为：评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 |  |  |
| 3.5 | 3.5.2项（2）目末增加以下条款： g.当一家以上投标人评标价相同时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个标段仅一工作细目报价的除外）。 h.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。 增加3.5.3项： 3.5.3依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。 |  |  |
| 3.8 | 增加3.8.3-3.8.7项： 3.8.3推荐中标候选人方式：（1）已被推荐为某一标段的第一中标候选人，自动失去其在本次招标中其他标段的中标候选人资格。（2）按标段最高投标限价由高到低顺序依次选定各标段中标候选人，如果出现投标人在多个标段都排名第一，将确定该投标人为最高投标限价较高的标段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其他标段的中标候选人资格，其他标段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，以此类推。 3.8.4通过第一信封商务及技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 3.8.5通过第一信封商务及技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 3.8.6如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。 3.8.7本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款： （1）招标公告第3点 投标人资格要求； （2）投标人须知1.4.3项、1.4.4项、1.4.5项、1.11.1项、1.12.2项、3.4.2项、3.5.11项、3.6.1项； （3）本评标办法的否决条款。 |  |  |

第三章评标办法正文详见

交通运输部《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》

本条内容所指正式约谈是指从业单位的企业法人因建设项目质量、安全、履约或招标投标等问题，被上述单位约谈的情形。行政处罚要以上述单位正式发文为依据，以正式发文时间为准；正式约谈要以上述单位的书面通知和约谈会议纪要为依据，时间以约谈会议纪要发文时间为准。