黄埔区特色农作物科普基地建设项目

勘察设计施工总承包

招标公告

招 标 人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

招标代理机构：广州市见智咨询有限公司

日    期：2025年9月

黄埔区特色农作物科普基地建设项目勘察设计施工总承包

招标公告

根据 穗开发改投批〔2025〕38号 批准，资金来源已落实，广州开发区财政投资建设项目管理中心现对黄埔区特色农作物科普基地建设项目进行勘察设计施工总承包公开招标，选定承包人。

- 工程名称：黄埔区特色农作物科普基地建设项目勘察设计施工总承包

- 项目代码：2506-440116-04-01-196546

二、招标人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

联系人：曾工    联系电话：020-28068066

招标代理机构：广州市见智咨询有限公司

联系人：罗工    联系电话：18998363732

招标监督机构：广州开发区建设工程招投标管理办公室（广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室）

监管电话：020-82181336、020-82116676

三、前期服务机构（含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位）：广州巴菲特投资咨询有限公司。

四、建设地点：本项目位于广州市黄埔区

五、项目概况、招标范围和最高投标限价：

1.项目概况：本次黄埔区特色农作物科普基地建设项目的建设内容主要为科普基地建设，建设面积约35904平方米，包括填方约71808立方米、绿化提升约27726平方米、新建主入口园路约113米、主环路约804米、栈道约528米、景观平台约341平方米、设施房构架约18平方米、环基地水渠约837米、水陂约17座、补水泵站一座及配套补水管长约980米以及照明、喷灌等配套。岩土工程勘察等级为乙级，四等GNSS控制测量。项目总投资为2341万元，其中：工程费用2014万元。项目建设资金来源为区财政资金。

2.招标范围：完成本项目勘察、设计、施工、工程总承包管理、工程竣工验收、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门概算、结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体以勘察设计任务书和合同约定为准）。

2.1工程勘察范围：完成本招标项目范围内的所有勘察工作，包括岩土工程勘察、工程物探等工作，并取得工程勘察成果文件。

2.2工程设计范围：包括本项目的方案设计（优化），初步设计和概算编制，施工图设计，设计变更管理，配合完成各阶段报批报建手续，配合完成工程验收和竣工图审核，设计协调服务（含设计优化、驻场服务等）及后续服务工作，配合相关评审等工作。

2.3工程施工范围：包括本项目设计范围内所有工程内容的施工准备及施工、竣工图编制、结算编制、配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解、安全文明措施等。

2.4其它要求：按合同约定条款要求。

注：最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的概算内容及勘察设计施工总承包合同为准且包括招标人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的施工范围进行调整，承包人不得有异议。

3.质量标准：

勘察设计部分：符合国家、行业、地方相关强制性标准及勘察设计任务书等的要求。

施工部分：合格，符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求。

4.计划工期：总工期为180个日历天。

4.1勘察设计工期：45日历天，具体开始工作日期以招标人书面通知为准。

4.2施工工期：135日历天，具体开工日期以招标人发出的进场通知书之日起计算为准。

- 最高投标限价：本项目最高投标限价总价为人民币 19868100.00 元，其中勘察费最高投标限价为人民币 161100.00 元，设计费最高投标限价为人民币 574000.00 元，建安工程费最高投标限价为人民币 19133000.00 元。

投标人未按要求报价或投标报价（含投标总报价、勘察费报价、设计费报价、建安工程费报价）超过上述相应最高投标限价的为无效标。

六、资金来源：区财政资金

七、发布招标公告时间：2025年  月  日  时  分至2025年  月  日 时   分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

八、网上投标登记时间、递交投标文件时间与开标时间

1.网上投标登记时间：2025年  月  日  时  分至2025年  月  日  时  分（投标人须在广州公共资源交易网站完成投标登记及信息录入手续）。

2.递交投标文件截止时间：2025年  月  日  时  分。

核对并确认投标信息无误后，上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件。在递交投标文件截止时间前，投标人可以替换投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前完整上传并保存到广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子评标系统。如果投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。

3.提交投标文件光盘备用：

投标文件光盘（备用）（及保密信封）递交时间：2025年  月  日  时  分至2025年  月  日  时  分；地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）黄埔交易部；本项目具体的招投标活动日程安排及场地安排以广州公共资源交易中心网站中“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”公布的为准。投标文件光盘（备用）需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

4.开标时间：2025年  月  日  时  分。

5.网上投标登记截止时间、递交投标文件截止时间与开标时间应为同一时间。

6.网上投标登记截止时间、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标时间的信息为准。

九、投标保证金

本项目不设投标保证金。

十、投标人资格条件

1.投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书（委托投标的还应提供有效的被授权人身份证正反面扫描件及被授权人2025年8月或9月在本单位购买社保的证明扫描件）。（若为联合体投标，由联合体主办方提供）

2.本次招标要求投标人须同时具备：

（1）勘察方（若为联合体投标，指承担勘察任务方）：国内投标人需具备工程勘察综合甲级资质，或具有工程勘察专业类(岩土工程)乙级或以上资质和工程勘察专业类(工程测量)乙级或以上资质，或具有工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级或以上资质和工程勘察专业类(工程测量)乙级或以上资质；且具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，按国家法律经营。香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案业务范围应符合本招标项目对工程资质的要求。

（2）设计方（若为联合体投标，指承担设计任务方）：国内投标人需具备工程设计综合甲级资质，或风景园林工程设计专项甲级资质；且具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照，按国家法律经营。香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案业务范围应符合本招标项目对工程资质的要求。

（3）施工方（若为联合体投标，联合体各方均提供）：投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政（或市场监督）管理部门核发的营业执照，按国家法律经营。

注：① 国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《工程勘察资质标准》（建市〔2013〕9号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）等相关规定。根据上述文件的要求，投标人需办理企业资质有效期延续的，应当按照相关规定及时办理。外国或澳门、台湾的设计企业如参与投标，必须选择一家符合上述条件的国内企业进行合作设计。香港企业如不单独作为承担设计任务的单位参加投标，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

② 香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

3.项目负责人要求

（1）项目总负责人应由施工项目负责人兼任。

（2）设计项目负责人须具备：园林绿化或风景园林专业高级工程师或以上资格或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对设计负责人要求的香港专业人士。

注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号），详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

（3）施工项目负责人须具备：市政公用工程专业壹级注册建造师；项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

注：1）、建造师的专业及项目等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》执行。根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》，若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。

- 2）、项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

（4）联合体投标的，设计项目负责人由负责设计义务的联合体成员派出；施工项目负责人由联合体主办方派出。

（5）设计项目负责人与施工项目负责人不为同一人。

4.专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。联合体投标的，专职安全人员由联合体主办方派出。

5.资格审查前，投标人（若为联合体投标，指联合体各方）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台已办理企业信息登记，拟担任本工程项目总负责人（兼施工项目负责人）均为本企业信息登记中的在册人员，且不得兼任专职安全员。

6.投标人已按规定的格式和内容签署盖章的《投标人声明》。

7.投标人（若为联合体投标，指联合体各方）信用情况

（1）不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形，不存在被列入失信被执行人的情形。（按投标人提供的《投标人声明》内容进行评审，同时对于《全国失信惩戒措施基础清单》当中“被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象的主体”的情况和失信被执行人情况，投标人无需提供资料，按投标截止时间广州公共资源交易平台比对的结果进行评审。）

（2）未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的（在拒绝投标的期限内）。（投标人无需提供资料，资格审查时，按招标公告附件三《被招标人拒绝投标的企业名单》进行评审）

8.关于联合体投标

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，允许最多4家单位组成联合体，应以施工方为主办方，并签定《联合体协议书》（格式详见本公告附件）。联合体应满足本招标公告第十条第2点的要求，以联合体协议中承担工作任务方提供的对应资质为准。《联合体协议书》应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标，否则投标均无效。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

9.投标人（若为联合体投标，指联合体各方）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）

注：上述投标人资格条件2-5项的信息取自投标人在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台企业库登记的信息，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台企业库中该部分信息将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台企业库记录的信息为依据。投标人应及时维护其在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台企业库的信息，确保各项信息在有效期内。

十一、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（7）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）法律法规规定的其他情形。

十二、资格审查方式

采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

十三、投标时是否需要提交设计模型：否。

十四、设计成果补偿：

（1）本次招标对未中标人投标文件中的设计成果补偿（■给予/不给予）经济补偿。给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：

本工程对进入定标环节的各合格中标候选人按如下标准支付方案设计补偿费（该费用包含在中标价内，含税金等）：

中标人9000元，其余各合格中标候选人每家3000元。其余投标人费用自理。

（2）如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。

（3）方案设计补偿费由中标人在收到招标人的第一笔预付款后分别向上述单位支付。

（4）如因规划建设原因取消本项目实施，中标人未开展实际性工作，上述设计方案经济补偿由招标人支付给相应中标候选人，即该种情形下设计合同结算价为上述设计方案经济补偿总额。中标人收取相关费用后及时支付投标补偿费给其余中标候选人。除了上述设计方案经济补偿，招标人不再补偿其他费用。

（5）招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。

十五、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、最高投标限价。

招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑或补充公告中明确说明。

十六、资格审查结果及评标结果将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站及其他法定媒体公示，公开接受投标人的监督。

十七、满足资格审查合格条件的投标人或评标有效的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

十八、潜在投标人或利害关系人对本公告及招标文件内容有异议的，应当在投标截止时间10日前通过电子交易平台或书面形式向招标人提出。通过电子交易平台提出异议的，招标人线上作出答复。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

异议受理部门：广州开发区财政投资建设项目管理中心

异议受理电话：020-28068066

地        址：广州科学城科学大道162号创意大厦B2主楼二、三楼

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过广州公共资源交易平台提交，招标人也应通过广州公共资源交易平台答复线上提出的异议。具体按照广州公共资源交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人或利害关系人就本公告及招标文件中任何违法及不公平内容依法向广州开发区建设工程招投标管理办公室（广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室）署名投诉。

投诉受理电话：020-82181336、020-82116676

地        址：广州黄埔区科学城水西路30号汇丽写字楼4楼

- 本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）和广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）同时发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站及其他法定媒体发布。本公告在各法定媒体发布的文本应当一致，如有不同之处，以在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的文本为准。

二十、本项目为电子评标，投标文件一律不接受纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。

二十一、本招标公告及招标文件使用GZYLZB2023-2招标文件范本。本招标公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本招标公告的组成部分，同其他部分具有同等效力。

二十二、本项目招标公告及招标文件中提及的“广州公共资源交易平台”、“广州公共资源交易网站”和“广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站”都指向同一网站（交易平台），网址均为http://www.gzggzy.cn（平台名称及网址若有更新，以最新发布的为准）。

广州开发区财政投资建设项目管理中心

广州市见智咨询有限公司

2025年   月   日

附件一：

投标人声明

广州市林业和园林局、广州开发区建设工程招投标管理办公室（广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室）、广州开发区财政投资建设项目管理中心：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的；在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。如我司成为本项目中标候选人，我公司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、资格审查前，本公司在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台已办理企业信息登记及拟担任本工程项目总负责人是本企业信息登记中的在册人员。

三、本公司拟委派         担任本工程的项目总负责人，        担任本工程的技术负责人。

四、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

五、本公司在投标资格审查截止时间前两年内没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

六、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员。严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业参加投标一年，对责任项目总负责人暂停参加投标二年。多次违规的，暂停参加投标二至三年，并提请审批部门取消项目总负责人的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

七、本公司不存在《全国失信惩戒措施基础清单》惩戒内容为“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”的情形：串通投标或以行贿的手段谋取中标，且情节严重的投标人；以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，且情节严重的投标人；不按照与招标人订立的合同履行义务，且情节严重的中标人；被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的主体。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括          。（ 注 ：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。若投标人未列全符合相关条件的单位，但同时未列全的相关单位未参与本项目投标的，不视为该投标人违反了招标公告第十条第9点的规定，不作为对其投标文件进行无效标处理的依据。）

九、本公司没有存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位；

（3）被责令停业的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（4）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（7）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本招标项目的监理单位或代建单位或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）法律法规规定的其他情形。

十、本公司保证本项目拟派的项目总负责人和专职安全员没有在其他在建项目中任职。

十一、本公司保证本项目投标文件编制、解释负责人按招标文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。

十二、我司同意并授权招标人将我司响应招标文件要求的资格能力条件等信息进行公示。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业  (企业公章)：

年   月   日

法定代表人签字：

项目总负责人签字：

技术负责人签字：

注：投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）的法定代表人、项目总负责人和技术负责人需签字。若为联合体，声明企业包含联合体各单位，由联合体主办方盖章即可。

附件二：

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.       （某成员单位名称）为        （联合体名称）主办方。

2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……

年       月       日

注：1、成员单位根据数量扩展，允许最多4家单位组成联合体。单独投标的，无需提交本协议书。

2、联合体投标的，联合体施工方还需注明其承担施工任务对应的合同份额占总施工部分合同额的比重。

附件三：

被招标人拒绝投标的企业名单

| 序号 | 企业名称 | 限制投标期限 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 自2025年7月2日起至2025年10月1日 |

注：以上限制投标时间期限以截标时间为准。