广州市黄埔区南岗街南岗西路城中村改造项目房屋拆除工程及动迁服务

合　同　书

甲方：

乙方（主）：

乙方（成）（如有）：

签订日期：      年   月   日

甲方：

电话：          邮政编码 ：             地址：

乙方（主）：

电话：          邮政编码 ：            地址：

乙方（成）（如有）：           （如有）

电话：          邮政编码 ：            地址：

为了推进广州市黄埔区南岗街南岗西路城中村改造项目房屋动迁、拆除工作（以下简称“本项目”），根据                  的公开招标中标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定，甲乙双方经协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

1.拆除施工费（含税）暂定总金额为人民币（大写）：_____________元（￥_________元）。实际施工费按实际拆除完成且经验收通过并经确认的实际完成工程量，结合综合包干单价及中标下浮率予与确定。

2.动迁服务费（含税）暂定总金额为人民币（大写）：____________元（￥_________元）。实际动迁服务费按甲方实收动迁工作经费*45%*（1-中标下浮率）确定。

二、乙方工作范围

本项目按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》和国家、省、市的其他有关法律、法规、行业规范，负责项目范围地上建（构）物的拆除、清表等拆除施工工作，按项目推进要求开展动迁、征收、管线迁改等项目动迁服务工作，具体如下：

（一）拆除施工任务：负责拆除改造范围内地上建筑物包含框架结构、砖混结构、砖木结构及棚架等、按项目要求清表至指定标高、做好拆除的安全文明施工、场地移交等。包括但不限于：

1、按施工安全规范做好施工范围内的施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人并负责施工范围的防火安全管理责任。

2、做好空中、地下的水、电、通信、给排水和其他管网体系（含沟、渠、涌）等管线、公用设施的保护工作。

3、拆卸过程中负责协调并解决施工用地和周边单位的关系。

4、按质按量如期实施拆卸工作。

5、现场拆除后的废料清运及维护等相关工作。

（二）动迁服务任务：根据征收补偿相关政策及项目征收安置补偿方案，协助甲方开展改造范围的征收补偿谈判工作、签订征收补偿安置协议等相关动迁工作。包括但不限于：

1.在甲方的管理和指导下，组建工作队伍，并将工作人员的个人资料送甲方备案；协助完成征收范围前期摸查、风险评估等工作。

2.协助甲方收集核对被征收范围内房屋及附属设施的权属资料。

3.协助甲方办理查地籍、查户籍、房屋产权查册、测绘、代管、评估等手续。

4.协助甲方办理被征收房屋水、电、有线电视、煤气、电话、宽带网络等尾数清结和水电表移交及销户手续。

5.协助甲方编制资金用款预算计划，及时向甲方办理进度款核销、申请计量支付，协助办理项目竣工结算、档案资料的归档及项目结案工作。

6.根据项目进度协助甲方完成项目动迁相关工作。

（三）项目位置：广州市黄埔区南岗街道南岗村（南片）

三、工作要求

（一）拆除施工工作内容及要求：

1、拆除施工基本要求：

（1）按项目明确的拆除范围开展拆除工作：甲方按月向乙方发出书面拆除进度单及清运进度单，按进度单分别划定当月拆除、清运工作量。乙方收到拆除进度单后应安排人员勘查现场，根据现场的具体情况制定拆除方案，明确拆除形式和工期，如采用机械拆除应在7个日历天内完成对应楼栋拆除工作，如采用人力拆除应在15个日历天内完成对应楼栋拆除工作。乙方收到清运进度单后应安排人员勘查现场，根据现场的具体情况制定清运方案，明确清运工作、清运方式、清运行走路行、渣土排放等工作，按确定的清运方案开展清运工作。

（2）乙方负责制定安全施工方案（施工方案应包括：施工方法、施工进度表、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。乙方对安全施工方案及相关施工行为负全部责任，甲方对此不承担任何责任，且甲方对施工方案的审核及其结果均不减轻或免除乙方的任何责任。

（3）乙方指定       为项目负责人，全权负责拆除工程事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。

（4）甲方指定      为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。

（5）拆除期限根据本合同约定拆除进度进行，除经甲乙方一致确认的临时安置区等需暂时保留的区域外，均需按本合同约定时间完成拆除工作。

（6）拆除标准：乙方拆除指定的已签约房屋并清理运走拆除产生的渣土、清空平整场地后提请验收，验收未通过的，乙方应按要求负责整改直至验收通过，否则视为未完成，对于未完工部分不予计算工程量，甲方无需支付任何款项，乙方无权主张要求支付。

2、拆除施工具体要求

（1）负责征收范围内的所有钢筋混凝土板、梁、柱、承台的拆除及清运，室内外隔墙拆除及清运，建（构）筑物、附属物等拆除后的全部建筑废料及垃圾清运，场内障碍物的清除、拆除期间临时便道、市政道路的清洁保养等，拆除过程中应采取有效的安全文明、环境保护措施，以上拆除及清运需满足甲方要求，其中垃圾清运标高需达到±0.00。

（2）负责督促征收范围内被征收房屋权属人移交房屋、签署相关移交资料等，并负责拆除范围入户水电表的销户及拆除工作，拆除范围内水电管线迁改，并确保被拆除房屋的邻房供水、供电等正常运行。

（3）负责现场脚手架、安全网搭设，拆除方式为人工拆除或机械拆除（拆除的方式以具体楼栋已审批的拆除方案为准，方案需经监理及甲方审批）；

（4）负责防尘降尘措施，安全围蔽措施，拆除后的场地覆盖绿网等措施（达到国家拆除规范标准要求）；

（5）拆除后的包括但不限于建筑废料、余泥渣土等废弃物、危险物、有害物由乙方依照国家及地方法律法规及清运方案自行进行处理，拆除后建筑垃圾、余泥渣土等废弃物、危险物、有害物必须依法清运至合法地点（运距消纳点具体由拆除单位自行考虑）妥善处置，须符合政府环境要求的相关规定；如按相关法律法规规定，拆除后建筑垃圾、余泥渣土等废弃物、危险物、有害物需委托具有相关资质的第三方运输及处置，乙方应予严格执行，费用由乙方承担；

（6）负责地块范围内的建（构）筑物、设备等实施拆除、清运、拆除建筑施工场地、拆除过程雨水的排除、拆除过程中产生的泥浆、污水等排除；

（7）负责办理拆除的相关手续，需根据项目所在区域的要求，按城市建设、交通、道路管理部门要求办理相关许可证件。施工现场不提供施工水电，由乙方自行解决。

（8）乙方应对拟拆对象进行现场勘查，掌握拆除工程的难点及应采取的措施与费用，制定好施工场地内机械调配、现场转运等具体措施方法，如需采用爆破方法的，爆破方法须按有关部门的规定取得相关行政主管部门批准并报甲方确认后才能实施，相关报批手续均由乙方办理。

（9）拆除期间负责对场地内的名木古树、古建筑等制定保护措施，做好施工进场前、交付后的照片、现场状况资料等，存档备份并交与甲方存档。

（10）乙方清运渣土废料应当具有广州市道路运输经营许可证、广州市自卸车运输业达标资质证书。

（11）乙方承担本合同项下所需的包括但不限于拆除费用、安全保障、办理拆除（施工）证件及手续、水电等能源费用、清障费用、辅材摊销和工程验收费、政策性文件规定的所有费用、同周边政府单位包括环卫、城建、市政、公安、交通、建交委、街道办事处、居委会和周边企（事）业单位及周边居民为保证工程质量、进度而发生的协调费用，一切不可预见费及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

（12）乙方应按当地建设行政主管部门的要求申领本工程的建（构）筑物拆除施工许可证及办理施工现场余泥、渣土排放手续的证明，方可进行拆除工程，并在建（构）筑物拆除工程施工许可证规定的期限内开工，逾期施工或者中止施工后恢复施工的，应当重新办理手续或者办理恢复施工许可手续，否则一切后果由乙方自行承担并赔偿甲方损失，期间所产生的一切施工报建手续费用和损失（包括行政罚款等）由乙方自行承担。

（13）乙方必须在甲方项目负责人签名及甲方加盖公章确认“动迁工程量确认单”后方可对相应建（构）筑物进行拆除工作，如若违反，且乙方需承担由此带来的一切法律责任和经济责任，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予全额赔偿。

（14）为了现场附近和过往群众的安全与方便，根据工程的需要，在必要的时候和地方，或当甲方或有关主管部门要求时，乙方应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。

3、安全责任

（1）在开工前办理好拆除、运输、供电、城管、安全、消防、环保及交通等有关部门要求的拆除及清运审批手续。按照甲方指定的拆除范围和时间，组织人员进场施工。

（2）负责制定《拆除工程现场安全操作规章制度》，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员，安全员要制定每日安全施工台账，以备检查。

（3）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故及人身损害、财产损失，由乙方自行解决并承担全部责任，由此给甲方及第三方造成的经济损失和法律责任（包括但不限于赔偿、补偿、律师费、诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全保险费/担保费等）由乙方承担。

（4）接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

（5）为施工人员购买安全保险，如发生施工人员违反规定的安全操作规程，造成人员意外事故或安全责任事故，由乙方承担全部责任与后果，与甲方无关。

（6）房屋拆除过程中出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决与承担相关责任与后果。

4、环保责任

（1）针对拆除施工方案，提出具体的防止扬尘、降噪音等环保措施，严格按照施工方案规定执行。

（2）拆除工地主要出入口应当设立标牌，标明动迁人、拆除施工单位、现场安全负责人、环保负责人、拆除时限等内容。

（3）拆除工地现场应当设置施工警示标志，设置封闭围档，防止非工作人员进入，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路与房屋拆除产生的遗散的物料、渣土，适当洒水，防止扬尘。

（4）拆除工地应按规定办理相关施工证件，经常保持清洁卫生，拆除过程中避免大量扬尘。对拆除的施工垃圾，必须妥善安置，严禁随意乱堆放。

（5）物料、渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆除工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。动迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。

（6）物料、渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。

5、文明施工

（1）乙方应作好文明施工、安全施工及消防准备工作。

（2）乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。

（3）乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。

（4）乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

（5）应按约发放人员工资或劳务报酬，否则因此产生的一切纠纷由乙方承担，与甲方无关。

（6）负责应由乙方承担的其他工作。

（二）协助动迁服务工作内容及要求：

1.本合同动迁服务的红线范围、占地面积、建筑面积、栋数、户数等以甲方提供及确认的资料为准。

2.本合同动迁服务范围包含住宅类房屋和非住宅类房屋，其中住宅类房屋包含宅基地上的村民住宅房屋、国有土地上的个人住宅房屋以及其他私人住宅类房屋等；非住宅类房屋包括宅基地上的非住宅房屋、土地性质为集体或国有的南岗街道南岗村（南片）非住宅经济物业等。

3.本合同履行过程中，甲方有权根据改造项目实际情况调整本合同服务范围，并通知乙方按调整后的内容执行；如在本合同履行过程中，乙方发现实际动迁服务位置、范围、栋数、户数、面积等与甲方提供的资料不一致的，应及时向甲方提出，经甲方审核确认并同意后方可调整。

4.乙方需在合同要求范围内协助甲方完成广州市黄埔区南岗街南岗西路城中村改造项目所有动迁工作。包括但不限于以下内容：

（1）组织并落实合同约定的全部动迁工作，按要求制定动迁方案、宣传方案等。

（2）动迁方案宣讲、宣传，提供现场咨询答疑，入户动迁等。

（3）代表甲方进行动迁补偿谈判，负责动员、促成并组织相关被拆迁人签订征收补偿安置协议等，相关协议应使用甲方提供的版本，补偿标准须按征拆相关政策及项目拆迁安置补偿方案执行，乙方出于促签需要，与被征收人达成的要求和条件，超出征拆相关政策及项目拆迁安置补偿方案标准的，由乙方自行负责解决，取得甲方书面确认同意的除外。

（4）被征收人签订安置补偿协议等相关文件前，乙方应组织人员进行审核并形成审核书面批示后，及时提交甲方审核，经甲方审核成果有误的，乙方应按甲方要求组织被征收人重新协商安置补偿协议或完善成果，由此造成的损失，由乙方承担。

（5）督促动员组织被征收人按照签订的安置补偿协议约定，及时腾空、交付被征收房屋；如被征收人违约的，应及时采取相应措施，确保完成动迁工作。

（6）根据项目安排及安置补偿协议的约定，安排专职人员负责收取保管被征收房屋、土地等权属证件原件，协助甲方完成对被征收对象的权属注销等工作。

（7）协调解决动迁及开展工作过程中的各类纠纷和矛盾，协助甲方及相应职能部门解决动迁过程中的权属纠纷、上访、维稳、群体性事件等。

（8）根据指示，收集、整理被征收对象相关的权属资料、权属人资料及签署安置补偿协议及补充协议、补偿款支付流程所需要和资料、文件。

（9）配合改造主体组织回迁安置房选房，签订选房相关材料。

（10）按照甲方要求完成的其他与动迁和回迁安置相关的工作内容。

四、其他要求

1.征收补偿标准具体按照《广州市人民政府关于印发广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法的通知》[穗府规(2021)2号]以及项目补偿方案执行。补偿方案未尽事宜,按市、区有关政策及会议精神执行。

2.工程量计算：

（1）乙方必须严格按国家、省、市的有关法律、法规计算需补偿的建(构)筑物工程量。

（2）各方须严格执行国家、省、市有关政府部门现行征收法律法规。

（3）竣工资料,必须按照国家有关规定交财政部门或相关造价单位审核，并按要求整理文档。

3.乙方服务费不包括按规定应由甲方缴交的建设用地各项税费。因本项目征地及办理用地报批工作发生的测绘、查册、评估、公证、诉讼、地块管理等费用由甲方另行按实支付。

4.乙方因获得上述服务费及拆除施工费所产生的相关税费由乙方自行承担。

5.本项目服务费经甲方根据乙方工作进度情况，向项目业主提出办理支付申请手续，由项目业主单位审核同意后按期支付。因资金批复程序缓慢而导致甲方延迟支付的问题，在不影响工作进度的情况下，双方共同友好协商处理，甲方积极跟踪资金批复情况，并向乙方做好反馈工作。

6.本次项目报价包含乙方完成本项目服务内容所需的人工、材料、设施设备、管理费、利润及税费等及乙方履行合同产生或可能产生的一切费用。

### 7.乙方如为本项目聘请专职法律顾问或律师事务提供法律顾问服务的，应向甲方提供法律顾问合同扫描件。

### 五、突发事件应急处理

### 1、应急处理保障措施总体框架

（1）应急管理体系建立：成立应急管理小组，明确职责分工；制定应急管理制度和流程，确保应急响应迅速有效。

（2）风险评估与预防：对项目进行全面风险评估，识别潜在危险源；制定预防措施，降低突发事件发生的概率。

（3）应急资源准备：储备必要的应急物资和设备，如消防器材、急救箱等；建立紧急联络机制，确保信息畅通。

### 2、应急措施涵盖场景

（1）自然灾害（如地震、洪水等）：制定紧急疏散计划，确保人员安全撤离；与当地气象、地质部门保持联系，及时获取预警信息。

（2）技术故障（如设备故障、电力中断等）：

建立备用电源和备用设备，确保关键业务连续性。

组织技术人员进行定期培训，提高故障排查和修复能力。

（3）人为事故（如火灾、爆炸等）：定期进行消防演练，提高员工自救互救能力；设置明显的安全标识和逃生通道，确保紧急情况下人员迅速撤离。

（4）公共卫生事件（如疫情爆发）：制定疫情防控预案，加强员工健康监测；储备必要的防疫物资，如口罩、消毒液等。

### 3、紧急可调配人员准备

### （1）应急小组人员：明确应急小组人员的组成和职责，确保关键时刻能够迅速到位；定期组织应急小组人员进行培训和演练，提高应急响应能力。

（2）外部救援力量联络：与当地消防、医疗等部门建立合作关系，确保紧急情况下能够迅速获得外部救援。

### 4、应急预案制定

（1）突发事件应急预案：明确突发事件的分类、级别和响应流程；制定详细的应急措施和处置方案，确保突发事件得到及时有效处理。

（2）人员伤亡应急预案：建立员工健康档案，定期进行健康检查；制定人员伤亡救援和处置方案，确保受伤人员得到及时救治。

（3）迎检应急预案：提前了解检查内容和要求，做好迎检准备工作；组织员工进行迎检培训，确保检查过程中表现良好。

六、工作原则

（一）拆除施工人员要求：

1.乙方承诺拆除施工项目负责人（兼任施工负责人，若为联合体，由联合体承担施工任务的单位提供）的人员应具有建筑工程专业一级建造师资格，并注册于施工单位，持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书应在有效期限内。

2.乙方承诺拆除施工单位的专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类或C3类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

3.拆除施工单位服务过程中，必须安排项目负责人、施工技术人员在场指挥。项目负责人、项目技术负责人等主要管理人员未经甲方同意不得擅自更换。如确需更换必须提前7 天上报甲方，征得其书面同意后方允许更换，更换人员的资质不得低于原人员要求。

4.拆除施工组所提供的服务人员在服务过程中如因业务素质低而不能胜任工作的，甲方有权要求撤换。在收到甲方撤回通知的7 天内，应按要求更换相应岗位的服务人员，更换人员的资质不得低于原人员要求。

（二）协助动迁服务的工作原则与方式：

1.乙方保证在合法、合规的前提下完成本合同约定的全部协助动迁服务工作，避免产生任何对抗性矛盾和纠纷；

2.乙方必须成立专业服务小组，并向甲方书面明确小组成员和负责人；乙方可根据工作需求随时调整服务小组的负责人和成员，但服务小组的人数、工作人员的工作能力及经验需满足动迁工作要求；

3.服务小组人员均须配合甲方的工作时间制度，并根据甲方需要，合理弹性安排工作时间；

4.坚持定期汇报和按需汇报的工作碰头机制，由项目负责人将工作情况按周、月为周期向甲方以电话、书面（应包括但不限于文字、图片）或工作群形式汇报，其余人员协助配合开展动迁工作；

5.对服务范围内涉及的各类合同、文件的编写和归档实行规范化管理并及时移交甲方。

七、验收要求

1.拆除施工验收要求：按国家及地区现行的相关规定和采购需求执行，每个地块拆除完成后，甲方对拆除原建筑物进行实地验收，房屋拆除标准以达到与原房屋室内地坪一致为准，并清运完成所有建筑物废料。

若验收不通过的，甲方有权要求乙方在规定的期限内进行整改，乙方应无条件整改至满足相关规定及要求为止，由此产生的整改费用由乙方承担。

  - 2.协助动迁服务验收要求：乙方负责完成本合同约定的全部协助动迁服务，包括但不限于协助甲方完成动迁范围内被动迁户动迁补偿协议及相关材料的签署、所有回迁房屋的摇珠选房和签订相关材料、被征收房屋、土地等权属证件原件的收存档，并协助完成房屋产权证、土地证等注销，通过甲方验收合格后移交甲方。

八、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应负责动迁任务的下达，动迁工作的组织、协调，以及动迁补偿协议的审核等工作。

2、甲方有责任对乙方的工作进行监督和管理，如有发现问题，有权要求乙方必须及时纠正，并给出正确的指导。

3、甲方在乙方按合同约定提供合格服务后及时向乙方支付动迁服务费及拆除施工费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方必须按甲方的要求及其提供的工作方案依法进行服务工作，不得随意向被征收人、征收对象提出超出方案以外的承诺。若发生任何因乙方原因或乙方服务工作而导致的纠纷、事件等，均由乙方负责处理，并承担由此产生的责任及后果。

2、乙方必须配备满足动迁拆除工作要求的人员及办公场地、办公用品、办公车辆等物资。

3、乙方向甲方所有送审材料必须符合审核要求，并对不符合审核要求的材料按甲方要求补充完善。

4、及时向甲方反馈动迁过程中的遇到的新情况和新问题，并提出解决问题意见和建议。

5、及时向甲方递交工作成果，移交档案资料，办理服务费申请手续。

九、服务期间（项目完成期限）

服务期限为从本合同签订起至甲方所有动迁工作完成、拆除施工工作全面完成并通过验收为止，遇下列情况之一，双方可协商终止本合同：

1、本项目需动迁的工作已全面完成。

2、如乙方无法按甲方要求的节点时间完成任务，经乙方提出并征得甲方同意后，可由甲方进行调整。如乙方仍未按时完成甲方要求的动迁节点计划，并对甲方造成重大损失的，甲方有权单方面解除合同。

十、付款方式

本项目合同金额含拆除施工费及动迁服务费。

（一）拆除施工费

1.按照中标价，综合单价包干，乙方的工程费按乙方已拆除完毕且经甲方验收通过并确认的实际完成工程量，以每平方米人民币     元（含税）进行结算，中标下浮率为   %。

合同含税综合单价包括但不限于完成上述工作所涉及的报批费 、房屋拆除 (包含地梁等基础的拆除及清理)、设施拆除、苗木及灌木拆除、砖渣清运、场地平整、拆除房屋的电线拆除、水管拆除（包含动迁过程中因动迁原因产生的自来水水损费用）、网线拆除 (不含军用网线迁移，不包含表前的电源)、本次拆除区域内有重点保护建筑37处(包括市级文物保护单位1处，区登记保护文物保护单位9处、传统风貌建筑19处，历史环境要素3处，其他具有保护价值建筑5处)的保护费（拆除重点保护建筑周边房屋时需报专项施工方案于甲方，经甲方审批通过后方可进行周边房屋拆除）、人工费、人工拆除费、疫情防护费、专家论证费用、机械费、企业管理费、利润、规费、安全文明施工费 (可能产生政府要求的人脸识别、监控系统综合考虑在此费用中)、风险费用、措施费 (含施工水电费及洗车水、电费用)、抑尘费 (安全文明施工及控制抑尘要符合当地政府相关部门要求，覆盖绿网等费用考虑在综合单价中)、赶工费、炮损费、道路防护费、抽排水台班费、环卫费、施工噪音排污费、噪音扰民协调处理协调费及其他费用、测量费、场内外垂直及水平运输费、建筑垃圾及渣土清运费、场内机械多次转运费、密闭运输费用、障碍物拆除等)、临时设施费、运输与装卸费、两次或两次以上人员及机械进出场费、高温施工 (补贴) 费、雨季施工增加费、设备保险费、施工人员保险费、所有工人与工程管理人员的劳动保护及社会保险费、风险费、余泥排放许可证办理费用、余泥排放费、雨天淤泥处理措施费用、临时排水、施工雨水的排放费、临时设施搭设费、洗车槽及周边排水管沟泥土清理、搭设防护外架的费用等、一切不可预见费、及本合同虽未提及但乙方在完成拆除过程中必须支付的相关的其他费用。本拆除区域内如涉及到留守户的临时给水管网、临时用电、临时道路接驳由乙方负责，该项内容涉及的费用已在本综合单价中包含，除综合单价及甲方确认乙方实际完成的工程量外，甲方不再对工程量清单之外的项目或工作进行计价或计量。

拆除施工费结算，工程量按专业测量单位出具的测量成果计算，有自然分层时按层数累计计算；无自然分层时，按每3米高计算一层，剩余高度不足3米时按一层计，按层数累计计算。

2.甲方根据乙方的分期完成工程量明细的实施方案，乙方按约完成约定工程量和履行其他义务的前提下，甲方按以下方式支付拆除工程费:

2.1本拆除工程无预付款。

2.2进度款支付方式：

乙方在每季度最后一个自然日前上报当季完成工程量报表【对于未拆除完毕的建筑物部分不计任何工程量，不列入工程量报表】，甲方基于拆除面积，按照投标综合单价标准核定产值，经监理单位（如有）审核及甲方审核确认后，乙方可向甲方提交请款资料。经业主单位同意且项目资金到位后15 个工作日内甲方向乙方支付至 “当季实际完成工作量*中标综合单价*80%”；

2.3在项目实施过程中，如国家、省、市、黄埔区发布新的拆除计费标准，或拆除项目经财政审核、审计导致拆除费用基准价调整的，按最终财政审核、审计标准计算拆除施工费，中标下浮率不变。

2.4余款20%在本项目完成全部临时安置区及其他保留区域的拆除后，乙方可将相关的工程资料收集、整理齐全，并提交甲方，经甲方签字确认15个工作日内，乙方提交竣工结算书及相关工程档案资料，双方办理竣工结算。竣工结算报建设单位同意后，支付剩余工程款。

（二）协助动迁服务费

1.甲方支付给乙方的协助动迁服务费，按甲方每期实收动迁工作经费为基准，按下列公式计算：甲方每期实收动迁工作经费*45%*（1-中标下浮率）；乙方为含税包干价，如广州市黄埔区南岗街南岗西路城中村改造项目建设单位需对本项目需进行财政审核或第三方结算审核，最终结算金额以财政或第三方核定额度为计算依据。

2.本服务不设置预付款 ；

3.动迁服务费支付：

第一期：乙方协助甲方完成动迁工作的 30 %工作量，甲方向建设单位申请第一期工作经费，甲方工作经费到账后，在15个工作日内按本项第1条公式结算并向乙方支付当期服务费的进度款；

第二期：乙方协助甲方完成动迁工作的 60 %工作量，甲方向建设单位申请第二期工作经费，甲方工作经费到账后，在15个工作日内按本项第1条公式结算并向乙方支付当期服务费的进度款；

第三期：乙方协助甲方完成广州市黄埔区南岗街南岗西路城中村改造项目全部动迁任务后，甲方向建设单位申请第三期工作经费，甲方工作经费到账后，在15个工作日内按本项第1条公式结算并向乙方支付当期服务费的进度款；

因项目推进需要，在本合同签订前项目发生的前期动迁服务投入费用，该费用包含在本合同动迁服务经费中（包含人员劳务费、项目办公场地使用费、项目投入设备费用等，约350万元，按实结算），乙方在签订合同后一个月内，须据实确认该费用。乙方须在收到本合同第一期动迁服务费后15个工作日内，将双方确认的费用予与结算。乙方签订合同后不确认该费用的，甲方有权按该费用的实际发生凭证，在合同第一期服务费用中扣除，扣除后剩余款项再支付给乙方。

甲方在向乙方结算第三期服务费后，余下结算总额的 10 %服务费需待整体动迁项目结项完成后完成支付；乙方承诺完成本项目全部动迁任务，后期因乙方原因导致动迁任务无法完成或延缓者，视同乙方放弃前面预留的款项，甲方有权另行委托新单位继续完成动迁或甲方自行完成动迁任务，所产生的费用在乙方预留款项中列支。

（三）票据及手续

乙方保证，乙方须按法律、法规、政策及规范性文件要求合法、真实、有效地开展业务。乙方在甲方支付每期服务费前15个工作日按甲方要求向甲方提供真实等额合法有效的增值税专用发票及关联资料。否则甲方有权顺延付款且不视为违约。如因乙方违反本项约定导致任何责任及费用的，均由乙方自行解决并承担责任及费用，与甲方无关。

（四）其他约定

1、甲方有权根据本协议约定决定服务费包含的各款项及费用的支付或冲抵顺序，根据法律、法规、税务规范性文件等规定及本协议约定应由乙方承担的税费及费用（包括但不限于违约金、资金占用费等），但乙方未及时付清的，则甲方单方有权（但并非甲方义务）在任一期应付款项中直接等额冲抵、扣减并代为支付，并视为甲方已向乙方支付了等额款项。

2、乙方向甲方申请款项支付时需同时提供以下有效文件：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式等额增值税专用发票；

（3）本项目合同及中标通知书；

（4）具体根据每个阶段对应进度的工作成果、工作记录等相应证明文件（包括但不限于动迁补偿协议签署文件、宅基地证、交房确认书、产权人注销宅基地证的委托文件、表决决议等一切合法合规、证明完成工作的相关文件）；

（5）甲方要求的其他项目任务完成佐证材料和流程资料；

（五）结算支付要求

1.协助动迁服务费和拆除施工费，甲方按征收工作进度和拆除工程量进度情况办理支付手续。

2.乙方因获得上述服务费及拆除施工费所产生的相关税费由乙方自行承担。

3.本项目协助动迁服务费和拆除施工费经甲方根据乙方工作进度情况，向甲方提出办理支付申请手续，由甲方及建设单位审核同意后按期支付。因资金批复程序缓慢而导致甲方延迟支付的问题，在不影响工作进度的情况下，双方共同友好协商处理。

（六）乙方银行账号信息

若乙方为联合体的，本合同项下款项由联合体各方根据合同约定及各自工作量完成情况所对应的金额比例申请相应费用，由联合体牵头方汇总请款材料后向甲方申请付款等相关手续，需要甲方分别付款的，须在请款函写明该笔请款金额在牵头方和成员方成员之间的分配金额，并由联合体各方共同盖章。发票由联合体牵头方和成员方分别开具，甲方根据请款资料审核情况分别向联合体牵头方及成员方予以支付。

1.银行户名：

银行账号：

开户银行：

2.(如有，适用于联合体)

银行户名：

银行账号：

开户银行：

（七）如本项目拆除施工费由广州市黄埔区南岗街南岗西路城中村改造项目建设单位直接支付的，另行签订补充协议变更支付主体。

十一、违约责任与赔偿损失

1、本合同任一方违反其在本合同中所作出的各项陈述、保证及承诺，守约方有权书面通知违约方限期纠正或采取及时有效的补救措施，并保证本合同的顺利履行，且守约方有权顺延履行本合同约定的有关义务且不视为违约，且违约方必须赔偿守约方因此遭受的经济损失。

2、如乙方无法按甲乙双方商定的节点时间完成合同约定工作，经乙方提出并征得甲方书面同意后，可由甲方进行调整。若调整后乙方仍无法按时完成工作，从逾期之日起每日按本期协助动迁服务或动迁施工费的万分之一向甲方支付违约金；乙方无正当理由三次以上拒不履行甲方有关项目推进要求或三次以上无法达到项目动迁拆除进度的，视同乙方放弃项目任务，甲方有权终止合同，并以项目剩余费用另行委托有资质单位完成项目任务，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

3、乙方不按国家有关法规和相关政策规定履行合同约定服务内容而造成甲方经济损失的，应承担违约责任并赔偿甲方的经济损失；甲方还有权单方解除合同。

4、甲方不得无正当理由拒收乙方工作成果的，无正当理由到期拒付服务款项的。甲方无正当理由拒付服务款项的，甲方除应向乙方支付当期应付相应费用10%的违约金外，还需按合同约定完成乙方工作成果的审核并及时支付。

5、甲方无正当理由逾期支付拆除施工费或动迁服务费超过两个月的，甲方除按上述约定计付违约金外，乙方单方有权解除本协议，如本协议因此解除的，且甲方应立即足额支付乙方已开展的工作内容的拆除施工费或动迁服务费。

6、甲、乙双方同意，如因政府政策等不可抗拒原因（以政府发布的相关政策文件为准）导致本项目延缓或中止，双方均不属违约，动迁服务费根据乙方已完成工作量经甲方审核后，甲方按本合同相关条款约定结算给乙方。

7、本合同所指的甲、乙方损失包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公证费保全费等费用。

8、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，该纠纷交由黄埔区人民法院管辖。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的税费，双方应严格按照中国及项目所在地相关税收法律法规的规定，各自承担应缴纳的部分。若因政策调整或法律法规变更导致税费承担发生变化，双方应依据新规定协商调整，并以书面形式确认。本合同另有约定的除外。

十五、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国劳动法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十六、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式    份，双方各执  份，每份合同均具有同等法律效力。

| 甲方： （盖章） | 乙方：（主） （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 乙方：（成） （如有） （盖章） |  |
| 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |

签约地点：广东省广州市黄埔区。

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：广州市黄埔区

甲        方：

乙        方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设过程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

第七条 本廉政责任书份数和合同份数一致。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |