工程设计合同

项目名称：三东生活垃圾转运站升级改造工程初步设计（含概算编制、方案设计）

项目建设地点：广州市花都区

合同编号：

甲方：广州市花都区城市管理和综合执法局

乙方：

签订日期：   年   月   日

甲方：广州市花都区城市管理和综合执法局

乙方：

甲方委托乙方为三东生活垃圾转运站升级改造工程提供初步设计（含概算编制）服务。经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计管理条例》；

2.国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章；

3.建设工程批准文件。

第二条  本合同项目的名称、建设地点、规模、设计服务内容及标准：

1.项目名称：三东生活垃圾转运站升级改造工程初步设计（含概算编制、方案设计）

2.项目建设地点：广州市花都区

3.设计服务内容：工程涉及范围的初步设计（含概算编制、方案设计）及现场指导与监督等后续服务工作。

4.投资金额：建安费暂定为6000万。

第三条  甲方向乙方提交的有关资料和文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本工程的批准文件 | 1 | 扫描件 | 合同签订后3日内 |
| 2 | 工程工作范围内红线及地形图 | 1 | CAD电子版 | 合同签订后3日内 |

第四条  乙方向甲方交付的成果文件：

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 （含概算） | 6 | 初步设计图纸 | 合同签订后30日内 |

第五条  设计费用约定：

1.经双方协商，本次工程设计费总额（含税）暂定为：      ，设计费按照《工程勘察设计收费标准(2002修订版)》（计价格[2002]10号）的有关规定计算。

设计费最终以财政评审或第三方评审机构结算评审确定的结算评审价为准。

设计费：

2.费用支付方式和时间：

2.1合同签订后15个工作日内，甲方支付前款约定的暂定设计费的20%给乙方作为预付款。

2.2乙方提交设计成果，并经甲方审查通过后15个工作日内，甲方向乙方支付前款约定的暂定设计费的50%。

2.3设计成果通过结算评审后的15个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定设计费和结算评审价之间低价者的100%。

2.4乙方在收款前需提供合法有效的发票等请款资料。乙方提供的发票记载内容必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税收法律规范的，甲方对价款不予结算支付，由此引起的一切法律和经济责任由乙方承担，如给甲方造成经济损失的，乙方必须赔偿。

2.5由于甲方使用的是财政资金，甲方在合同约定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况，由双方协商处理，不视为甲方违约。

2.6如财政审核未获批准或甲方未实际收到财政拨款，甲方均有权向后顺延支付时间且无须承担违约责任。甲方向乙方支付合同款项的金额以实际收到的财政拨款的金额为限。

2.7因政策调整或政府决定等原因导致本合同终止的，甲方有权终止合同且不承担违约和赔偿责任；但甲方应按实际工作量向乙方支付对应的设计费。

2.8乙方账户：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

- 以上账户由乙方提供，合同中所有款项转入以上账户，若乙方发生账户变动的，须提前告知甲方，经甲方同意后双方签订补充协议。因账户问题导致款项支付失败等一切后果由乙方承担。

第六条  验收要求

本项目的验收应遵循下列标准：

1.实现合同及相关文件中列举的全部工作内容。

2.服务期间，乙方应按照合同、相关文件的要求，承诺提供稳定、可靠、优质的服务。

3.项目成果经甲方或甲方委托的专家评审验收合格。

第七条  双方责任

1.甲方责任：

（1）甲方按本合同第三条的规定，向乙方提交资料及文件，并对其正确性、完整性及时限负责。

（2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，若乙方已开始设计工作，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付设计费用。

（3）甲方应按本合同约定向乙方支付合同费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之五的逾期违约金，最高不超过合同暂定设计费的3%。若逾期超过30天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

2.乙方责任：

（1）乙方按本合同第四条规定的内容、时间及数量向甲方交付成果文件。

（2）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由甲方要求修改后三日内未修改的，乙方应免收设计费并退回已收取的设计费，并根据损失程度向甲方支付本合同勘察费总额30%的违约金。若由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方还需承担其他损失。

（3）乙方未按照本合同第四条约定时间交付成果文件，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之五。

（4）乙方交付成果文件后，需参加有关上级审查，并根据审查结论负责不超出本合同设计内容的必要调整补充。乙方负责向甲方、业主单位及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（5）符合合同请款条件时，乙方必须按甲方要求提供所需的请款资料，若因请款资料不齐全而造成的款项延期支付等一切后果由乙方承担。

（6）乙方必须按规定参加概（预）算、结算评审，按时提供评审所需资料，项目竣工验收后原则上一年内须完成结算送审，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同暂定设计费万分之五的违约金，最高不超过合同暂定价的3%。因乙方问题而导致项目无法概（预）算、结算评审最后造成款项支付迟延等一切问题后果由乙方承担。

（7）乙方若违反本合同项下约定，需赔偿甲方损失，损失包括但不限于直接损失和间接损失、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、保全费等。

第八条  其他

1.甲方要求乙方派专人到施工现场进行配合与解决有关问题，乙方应按要求配合。

2.乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由乙方提供，本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方可另收工本费（根据甲方要求修改的除外）。

3.本工程项目中，建筑材料和设备的加工、引进与定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

4.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

5.合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.本合同一式陆份，双方各执贰份。

8.本合同双方签章生效，双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。

附件：廉政合同

| 甲方：（盖章） 广州市花都区城市管理和综合执法局 | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话：020-36857237 | 电话： |
| 地址：广州市花都区新华街凤华路13号 | 地址： |

附件

廉政合同

甲方：广州市花都区城市管理和综合执法局

乙方：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、 甲方义务

2.1甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3、乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 、违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；

5 、双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 、合同法律效力

本合同作为三东生活垃圾转运站升级改造工程初步设计（含概算编制、方案设计）合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

7 、合同生效

本合同有效期与主合同一致。

8 、合同份数

本合同份数与主合同一致。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

广州市花都区城市管理和综合执法局

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

联系电话：020-36857237                联系电话：