设计任务书

项目概况

项目名称

三东生活垃圾转运站升级改造项目。

项目地点

广州市花都区

建设内容及规模

本项目转运站升级改造设计处理规模为近期（2026-2028年）120 t/d，远期（2029年以后）400t/d，近期主要服务于花城街；远期升级为中心城区生活垃圾转运枢纽及应急调度中心。

项目近期（2026-2028年）实施的内容包括：全部土建工程；2套水平压缩系统设备；除尘除臭系统；60m3/d的渗沥液处理设施；中央控制系统、交通指挥系统、计量称重系统、洗车设备等配套设备。

项目远期（2029年以后）实施的内容包括：增设1套水平压缩系统，本次不包含。

设计依据

中标人进行初步设计工作应严格依据以下文件及标准：

法律法规

（1）《中华人民共和国民法典》

（2）《建设工程勘察设计管理条例》

（3）国家及地方颁布的其他有关工程勘察设计管理的法规和规章。

（4）建设工程批准文件。

基础文件

本工程的批准文件（招标人于合同签订后3日内提供扫描件）。

工程工作范围内红线图及地形图（招标人于合同签订后3日内提供CAD电子版）。

技术标准

现行国家、行业及地方相关的设计规范、标准、规程及定额，包括但不限于环境卫生、建筑、结构、电气、给排水、环保、等领域的强制性标准和最新规范。

设计范围

本次设计为初步设计（含方案设计、概算编制）及后续服务，具体内容包括：

方案及初步设计

在招标人提供的资料基础上，完成项目涉及范围内的初步设计。设计内容应全面，包括：工艺设计、建筑设计、结构设计、电气与自控设计、给排水及消防设计等

投资概算编制

依据初步设计图纸及国家、地方现行的工程造价计价依据、定额标准等，编制完整的初步设计概算文件，计算工程所需费用，包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费等，确保概算编制合理、真实反映工程投资。

设计深度与成果要求

设计深度

初步设计文件应达到国家规定的初步设计深度要求，图纸清晰、规范，各专业之间衔接顺畅，无遗漏、错误。

概算编制应严格遵循国家及地方工程造价管理规定，确保概算的准确性和完整性，误差应控制在国家允许范围内。

后续服务需及时、高效，响应招标人及施工单位的合理需求，确保工程顺利推进。

成果文件

中标人需向招标人交付以下成果：



| 序号 | 文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 （含概算） | 6 | 初步设计图纸 | 合同签订后30日内 |

验收要求

本项目成果需满足以下条件方可通过验收：

（1）全面实现本任务书及合同文件中列举的全部工作内容。

（2）设计文件符合国家及地方现行的标准、规范和政策要求。

（3）设计成果通过了招标人或招标人委托的专家评审验收合格。

（4）服务期间，中标人应按照合同、相关文件的要求，承诺提供稳定、可靠、优质的服务。

双方责任与配合

招标人责任

（1）按合同约定及时提供基础资料，并对其正确性负责。

（2）按时组织设计评审，并及时支付合同款项。

（3）需要中标人派员赴现场配合时，应提前通知。

中标人责任

（1）按本任务书的要求，保质保量按时提交设计成果。

（2）对设计文件的质量负责，对出现的遗漏或错误负责修改或补充。

（3）按时参加各类评审会，并提供所需资料，确保初步设计工作的顺利进行。