广州市海珠区东风村城中村改造项目

启动区D3地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务

工程量清单编制说明

## 一、检测服务清单计价说明

1.工程概况：见招标公告（具体以施工图为准）。

2.检测服务清单范围：具体以服务清单和有关规范为准。

3.特殊材料、设备情况说明：投标单位应按招标文件的要求准备所用的测量设备与工具。

4.本次招标实行综合单价包干，工程量按实际结算的合同方式。

5.除非合同或备注另有规定，检测综合单价包括但不限于为实施和完成本项目全部试验检测工作所需的材料费、劳务费、技术服务费、试验检测仪器设备使用费、机械进退场费、车辆通行费、食宿费、资料费、管理费、检测配合费、规费、保险费（含建筑工程一切险和第三方责任险）、其他一切建设使用费（含驻地建设费、临时用水、用电费）、一切税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，以及为完成本项目检测的全部利润等所有的服务费用。

6.所有检测项目，其工作内容还包括检测前的准备工作及费用，检测过程中发生的实物工作费、技术工作费、一切附属设施及工作内容（如：试坑开挖、桩头处理、检测加载设备、设备吊装拆卸及运输、重锤吊装拆卸及运输、汽车台班、租车台班、支架、工作棚、锚桩及焊接、电源与照明设备、现场配合人员费用以及为勘查机械开路及提供施工场面及发电费用、水费、窝工费、机械进出场费、雨季施工、淤泥处施工所需各类措施费等；此费用应综合考虑现场实际情况,进场次数因现场情况需综合考虑及未列出但正常可能会发生的费用）及检测后出具检测报告书等，都包含在综合单价内。

7.临时用电和临时用水由投标人自行解决，该费用在包含在综合单价中，不再单独计算。

8.投标人须对现场进行摸查，充分考虑施工中可能遇到的风险。在报价时，应包考虑技术处理所发生的费用，业主在实施过程中不另行计量支付。

9.检测服务期的调整不影响综合单价。

10.检测服务清单是招标文件的组成部分，只是为投标提供一个共同的基础，但不能完全作为最后对承包商进行支付的依据。投标人不得自行修改检测服务清单的项目及数量，否则业主有权拒绝接受检测服务清单。

11.本检测服务清单连同投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范等同时阅读。投标报价项目、格式以检测服务清单为准。

12.投标人应全面仔细阅读和理解招标文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程进度计划、合同义务和费用，并充分考察施工现场情况和条件(包括可知的地下情况、交通条件、水电条件、自然条件、协调报批事项、作业内容、复杂程度差异及不利条件等所带来的风险)，结合自身企业的条件报价。

13.凡检测服务清单中标有数量的每个项目均须填入单价和合计，投标人没有填写单价和合价的项目，在实施时不予支付，并认为此项目的费用已包括在检测服务清单相关工程项目的单价与合价之中。本工程实行综合单价承包方式，而综合单价，在合同执行期间，不随时间及工程量变化而变化。

14.用于支付已完成工程的计算和支付，应符合 “计量与支付”条款的规定及合同约定。

15.所列工程量的变动，不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包商按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

16.检测人提供的检测文件，应当符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同约定的内容、质量要求。由于检测人原因造成工程检测返工或增加工作量的，发包人不另外支付增加的费用。由于检测人工作失误给工程造成损失的，应当按合同约定承担赔偿责任。

17.检测人应根据招标文件及合同要求，收集资料、现场踏勘、制订检测方案，进行检测作业，出具检测报告文件。

18.本检测服务清单所采用的计量单位为国际单位制(S1)。本清单的单价和合价全部用人民币表示。

19.对于符合要求的投标书，在签订合同前，如发现检测服务清单中有计算和汇总方面的算术错误，应按规定进行修正。

20.计量与支付：

支付应以监理工程师、业主认可的、并按技术规范要求完成的实际数量，最终按工程师根据合同条款的有关规定计量。

投标人完成合同全部内容后，将由建设单位组织专家评审会对检测成果予以评定，相关专家费用包含在投标报价中。

21.其他说明：消防设施现场检测、防雷检测、室内5G信号覆盖检测工程量按计容建筑面积计取；海绵城市评估工程量按用地面积计取。

## 监测服务清单计价说明

1.本次招标实行综合单价包干，工程量按实际结算的合同方式。

2.除非合同或备注另有规定，监测综合单价已包括但不限于为实施和完成本项目全部监测工作所需的材料费、劳务费、技术服务费、监测仪器设备使用费、机械进退场费、车辆通行费、食宿费、资料费、管理费、监测配合费、规费、保险费（含建筑工程一切险和第三方责任险）、其他一切建设使用费（含驻地建设费、临时用水、用电费）、一切税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，以及为完成本项目监测的全部利润等所有的服务费用。

3.本项目监测工作：监测工作包括但不限于基坑监测、高支模、建筑物监测、相关数据根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》、《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》上传至市住房建设委基坑安全预警系统及广州市高大模板实时监测管理平台、协助配合应急情况等工作。

4.投标人应充分考虑监测的工作组织安排，配合好现场施工单位施工安排，做好监测工作；各基坑的监测期、高支模的监测期、其他监测工作等服务期按发包人要求及合同约定，监测频率和内容应按照设计图纸、监测规范要求和批复的监测方案进行监测。

（1）投标人报价前已完全明确本工程施工过程中将会遇到的市场价格波动、与其他施工单位的协调、配合及现场实际情况对投标人施工可能带来的一切影响，以上单价已完全考虑了市场人工、物价等各种因素对价格的影响。

（2）监测项目初始值为事前连续观测至稳定值的平均值，如有发生修复、补点等费用皆含在综合单价中。

（3）投标人应充分考虑因征拆或其他问题导致的工期延长等的风险，监测与土建项目开展范围同步进行，监测方案需与施工配合，因此而产生多次进退场等费用考虑在投标报价中。监测费综合单价不因监测作业周期及监测天数、监测频率等而调整。

5.投标人需充分考虑项目实施监测方案，投标人中标后，可根据设计单位的监测方案、规范，先行优化完善方案，并按经评审通过以及经监理单位、建设单位确认后的方案进行实施监测工作，所有的费用包含在投标总价中。

6.投标人中标后应尽快编制详细的监测方案，方案应满足《广州市城乡建设委员会关于加强地下工程和深基坑安全监测方案管理的通知》（穗建质[2014]750号）文件附件1《基坑支护监测要求与要点》的规定（注：有新规定则按新规定执行），及《广州市住房和城乡建设委员会关于推进全市超过一定规模危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系自动化安全监测工作的通知》（穗建质〔2017〕1006号）等相关文件要求，并由建设单位组织专家对监测方案进行论证，并由专家对监测布点进行验收，相关专家费用包含在投标总价中。

7.项目实施过程中，如有监测相关的新规范、规程、办法等要求，则按新文件执行，中标的综合单价不予以调整。