广东省工程建设项目招标公告

| 投资项目代码 | 2507-445303-04-01-186978 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资项目名称 | 江罗高速新建石城停车区项目勘察设计 |  |  |  |  |
| 招标项目名称 | 江罗高速新建石城停车区项目勘察设计 |  |  |  |  |
| 标段（包）名称 | 江罗高速新建石城停车区项目勘察设计 | 公告性质 |  | 正常 |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |  |  |
| 招标项目实施 (交货)地点 | 云浮市石城镇 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 发包人自筹 | 资金来源构成 |  | 100% |  |
| 招标范围及规模 | 2.1建设地点、规模： 江门至罗定高速公路是广东省公路规划第六横线的重要组成部分，是我省东西向的一条重要通道，主线全长140km,双向六车道，途经开平、鹤山、高明和云浮新兴、云安、罗定。本项目位于云浮市石城镇，项目匝道长度1.36km，建筑面积约 2000 平方米，拼宽涵洞1道，新增涵洞 1道，新增用地面积110亩（其中停车区场区用地面积为50亩）。工可推荐方案投资估算总金额为 14936.2983 万元，其中建安费为 11271.2972 万元。 2.2勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款8.1.3款） 2.2.1勘察周期：20个日历天。 合同签订后5个日历天内提交钻探方案及电子版文件；勘察方案经审查通过后15个日历天内提交勘察报告及电子版文件。 2.2.2设计周期：勘察外业验收后30个日历天内完成初步设计报审稿（含编制概算书），初步设计评审后15个日历天内提供初步设计回复及修改稿（含编制概算书）；初步设计审查完成后30天完成施工图设计报审稿(含工程量清单和预算），施工图设计评审后15天内提供施工图设计回复及修改稿（含工程量清单和预算）。 2.2.3施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定12个月；缺陷责任期2年。 |  |  |  |  |
| 招标内容 |  |  |  |  |  |
| 工期（交货期） | 详见专用合同条款第8.1.3款的规定。 |  |  |  |  |
| 最高投标限价 | 有，最高投标限价 元 |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 | 否 |  |  |  |  |
| 投标资格能力要求 (包括但不限于资质 人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 |  | 江罗高速新建石城停车区项目勘察设计：同时具备以下资质： 1.持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书； 2.投标人必须同时满足本表“（1）、（2）”或“（1）、（3）、（4）”资质条件： （1）工程勘察综合类甲级； （2）工程设计综合甲级资质； （3）工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质且同 （4）工程设计建筑行业甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。 |  |  |
|  | 投标人业绩要求 |  | 江罗高速新建石城停车区项目勘察设计：近5年内成功独立完成： 1、1个新建或改扩建高速公路土建工程勘察设计标段，或者1个新建高速公路服务区项目。 2、累计不少于6000平方米建筑面积的房屋建筑工程设计。 |  |  |
| 是否采用电子 招标投标方式 | 是 |  | 获取资格预审 /招标文件的 方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址 | 广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（http://jtcbs.gdcd.gov.cn:30887/tenderlogin） |
|  |  |  |  | 获取纸质资格预审/招标文件的方式 |  |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 |  |  | 获取资格预审 /招标文件截 止时间 |  |  |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 |  |  | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于___年___月___日00时00分至___年___月___日___时___分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为___年___月___日___时___分，投标人应于___年___月___日___时___分至___年___月___日___时___分将投标文件纸质文件递交至广州公共资源交易中心相应的开标室，具体开标室见交易中心大厅公告（广州市天河区天润路333号）。 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 |  |
| 开标时间 |  |  | 开标地点 | 广州公共资源交易中心 |  |
| 发布公告媒介 | 本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台上公布，如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。 在规定的投标登记期间，如投标登记并购买招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台上发布公告延长投标登记时间，在延期投标登记时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记；（2）依法重新组织招标。 |  |  |  |  |
| 招标人 | 广东省公路建设有限公司江罗分公司 |  | 联系地址 | 广东省云浮市新兴县东成镇江罗高速公路管理中心 |  |
| 招标人联系人 | 余工 |  | 联系电话 | 18588828592 |  |
| 招标代理机构 |  |  | 联系地址 |  |  |
| 招标代理联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 招标监督机构 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 其他依法应当载明的内容 |  |  |  |  |  |