全空间智能无人体系创新应用示范项目任务书


全空间智能无人体系创新应用示范项目
任务书
1一、
项目服务概况


11.1
项目概况


11.2
总体目标


11.3
服务范围


21.4
服务阶段


2二、
实施依据


3三、
管理要求


4四、
建设要求


44.1
总体要求


64.2
项目方案设计


64.3
场景模型开发


74.4
汇报宣传材料


84.5
政策法规和标准服务


94.6
管控中心


134.7
数据中心


174.8
低空航路图


194.9
通感一体网络


204.10
低空气象服务保障系统


224.11
基础环境设施配套


22五、
试运营（运维）要求


225.1
管控中心


235.2
数据中心


245.3
通感一体网络


265.4
垂直起降场


265.5
低空气象服务保障系统


27六、
项目实施要求


28七、
工作计划


34八、
产品质保要求


34九、
运维服务要求


35十、
相关硬件要求


49十一、
其他要求


4911.1
技术培训


4911.2
论文发表


4911.3
知识产权




1、 项目服务概况

1.1 项目概况
项目名称：全空间智能无人体系创新应用示范项目。
项目位置：横琴粤澳深度合作区。
1.2 总体目标
全面落实《关于支持横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施的意见》要求，围绕习总书记考察合作区建设提出的“不断加强基础设施‘硬联通’、规则机制‘软联通’、琴澳居民‘心联通’,加快建成琴澳经济高度协同、规则深度衔接的制度体系,把琴澳一体化提升到更高水平。”等新要求，按照低空经济和全空间智能无人体系现代化产业体系发展需要，开展合作区全空间智能无人体系建设服务体系设计，包括方案设计、场景模型开发、政策法规和标准规范制定；完成管控中心、数据中心、低空航路图、通感一体网络、低空气象服务保障系统的基础设施建设，开展管控中心、数据中心、通感一体网络、垂直起降场、低空气象服务保障系统的试运营（运维），满足合作区全空间智能无人体系（无人机、无人车、无人船）政府监管和安全运行要求，结合后续场景应用，打造全国首个城市级海陆空全空间智能无人体系先行区，吸引一批促进澳门经济适度多元的新技术、新产业落地合作区，支撑合作区建成具有国际竞争力的“澳门+横琴”现代化产业体系。
1.3 服务范围
工作范围：围绕项目建设目标，开展海陆空全空间智能无人体系方案设计、场景模型开发、政策法规和标准规范服务；建设管控中心、数据中心、低空航路图、通感一体网络、低空气象服务保障系统，并配套基础环境设施；开展管控中心、数据中心、通感一体网络、垂直起降场、低空气象服务保障系统2年的试运营（运维）工作。
专业范围：包含系统工程、无人机、无人车、无人船、大数据、通信、导航、空中交通管理、5G网络、气象、标准化、场景模型等。
1.4 服务阶段
项目总周期三年，其中建设阶段（第一年）和试运营（运维）阶段（第二年、第三年）。

建设阶段：完成全空间智能无人体系建设服务项目体系设计和基础设施建设，体系设计包括方案设计、场景模型开发、政策建议制定、标准规范服务，基础设施建设包括管控中心、数据中心、低空航路图、通感一体网络、低空气象保障系统的软件开发、硬件部署、系统集成等工作，满足相关功能、性能、质量和安全要求，可支持合作区各类无人系统应用场景安全运行。
试运营（运维）阶段：结合合作区场景建设和运营要求，开展基础设施试运营（运维），形成相应的运营报告和培训记录。根据合作区管理政策，建立相应的运营管理制度，并在试运营（运维）过程中不断优化完善基础设施功能和管理制度，推动发布不少于20项标准规范。
2、 实施依据
项目实施满足国家及行业相关规范，主要实施依据如下：
1） 《关于支持横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施的意见》（发改体改〔2023〕1730号）；
2） 《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》；
3） 《中华人民共和国标准化法实施条例》（1990年4月6日中华人民共和国国务院令第53号发布 根据2024年3月10日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）；
4） 《市场监管总局等部门关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见》（国市监标创发〔2025〕2号）；
5） 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92部）；
6） 《民用无人驾驶航空器系统安全要求》（GB 42590-2023）；
7） 《物联网 系统接口要求》（GB/T 35319-2017）；
8） 《信息技术服务 治理 第5部分：数据治理规范》（GB/T 34960.5-2018）；
9） 《信息技术 数据质量评价指标》（GB/T 36344-2018）；
10） 《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）；
11） 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）；
12） 《低空经济气象基础设施建设总体要求》（T/CMSA 0056—2025）;
13） 《激光测风雷达观测规范》（QX/T 687-2023）;
14） 其它相关建设规范。
3、 管理要求

为保证项目顺利实施、安全运行，需开展相关项目管理工作：

1）项目管理
制定清晰可考核的项目总体目标与阶段性目标，明确各类项目管理要求，包括项目实施现场管理制度、项目运营管理要求、项目建设进度控制要求，确保项目在受控状态下有序推进。
2）计划管理
制定详尽的项目工作总计划，采用工作分解结构（WBS）进行任务分解，明确里程碑节点及其交付物；通过网络图/甘特图呈现任务依赖关系与执行路径；建立计划动态维护机制，按照实际进展及时调整；强化重大里程碑节点管控，确保所有计划活动均服务于项目总体目标的实现。
3）信息沟通机制
建立高效、透明的信息沟通与报告机制，确保信息同步、决策及时，推行例会制度，同步工作进展与协调事项，总结前期工作与后续任务，定期组织工作汇报会，向决策层汇报整体项目进展；同时建立规范信息报送机制，明确例会、汇报会纪要的报送格式、渠道、责任人。
4）财务管理
建立健全项目财务管理制度，涵盖预算编制与执行管控、成本监控、费用审批流程与标准、资金使用监管、财务核算规范，明确财务责任主体，确保项目资金合规使用。
5）质量管理
参考GB/T 19001《质量管理体系要求》等标准开展质量管理，建立覆盖项目全周期的质量管理体系，制定明确的质量标准与验收准则，定期开展阶段性质量评审，实施过程质量检查，建立质量问题台账，落实质量责任追溯机制，确保交付符合预期。
6）安全管理
建立安全责任制，明确项目负责人与相关工作人员的安全职责，制定现场作业安全规范、消防安全管理规范、设备使用安全规范、人员安全防护要求、信息安全管理规范，定期组织安全培训，制定突发事件应急预案，落实数据加密、访问控制等保护措施，全方位保障项目人员、设备、信息数据安全。
4、 建设要求

4.1 总体要求
合作区全空间智能无人体系建设服务项目是面向合作区海陆空全空间无人系统（无人机、无人车、无人船）有效监管、安全运行的综合性建设服务项目，是包括体系设计、基础设施建设和试运营（运维）的综合性项目，通过项目建设，结合后续应用场景，打造城市级全空间智能无人体系应用示范区。主要技术要求如下：
1）体系设计：完成总体技术方案和若干分系统技术方案，可指导基础设施和场景建设，满足合作区无人系统（无人机、无人车、无人船）安全运行和有效监管要求；开发可视化应用场景模型；制定合作区全空间智能无人体系政策建议不少于2项；制定事实国际标准草案（类SAE、IEEE标准）不少于20项；完成全空间智能无人体系建设汇报宣传材料。

（注：事实国际标准是指在特定领域内被广泛认可和采用，虽未由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）等传统国际标准组织制定，但因其在国际经贸、技术合作或产业发展中具有重要影响力而被普遍遵循的标准。）

2）基础设施：

基础设施包括管控中心、数据中心、低空航路图、通感一体网络、垂直起降场、低空气象服务保障系统。

a）管控中心：满足全空间智能无人系统（无人机、无人车、无人船）政府监管要求，为合作区无人体系应用场景提供安全运行服务。
b）数据中心：满足全空间智能无人体系应用场景和运行管控的统一数据体系要求，为合作区各政府部门和无人体系相关业务提供数据支撑。
c）低空航路图：满足全空间智能无人体系低空管理需求，生成应用场景航路图并发布。
d）通感一体网络：满足全空间智能无人体系安全运行的网络通信以及低空目标感知要求。
e）垂直起降场：满足小型无人机的起降、停放、充电和维修等需求，本项目仅包含试运营（运维）内容。
f）低空气象保障服务系统：满足低空飞行气象风险安全保障能力建设需求，提供低空环境气象监测与预报信息。
3）基础环境设施配套：满足全空间智能无人体系管控中心、数据中心等运营需求，完成办公家具采购布置、硬件设备采购安装调试。
4.2 项目方案设计
项目方案设计负责牵引并指导整个全空间智能无人体系建设工作，应遵循“总体设计、协同推进、标准引领、基础先行”的原则，根据国家发改委《关于支持横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施的意见》要求，设计范围至少涵盖政策法规和标准规范、管控中心、数据中心、低空航路图、通感一体网络、低空气象服务保障系统、垂直起降场、城市无人配送、城市治理及环境监测、科技文旅应用示范、立体交通体系、跨域跨境物流、边境管控及无人系统防控等。主要技术要求包括形成总体技术方案和若干分系统技术方案，可指导合作区全空间智能无人体系基础设施建设及后续场景拓展。
4.3 场景模型开发
4.3.1 概述
场景模型开发是合作区全空间智能无人体系方案设计的重要支撑，参考系统工程运行概念定义，选取合作区典型场景，开发三维实景场景模型，并支持应用场景的快速、敏捷设计与管理。
4.3.2 功能要求
场景模型开发主要功能如下：

1）三维实景场景展示
应能够配合方案设计，针对合作区典型场景进行三维场景展示，场景范围可从技术方案中选取，但应匹配合作区场景建设进度安排。
2）三维实景场景快速生成与优化
应具备三维数字地图管理、自定义构建场景、场景推演和系统管理等功能。
4.3.3 主要技术指标
场景模型开发主要技术指标如下：

1）能够展示模拟的应用场景数量不少于5个；
2）具备模型库功能，支持三维模型的导入，可对模型分类、管理，封装三维模型数量不少于50个，其中无人车/船/机模型不少于30个，其他模型不少于20个，模型导入文件支持.fbx、.obj、.glb格式；
3）具备自定义应用场景模型的功能，可构建编辑不同的应用场景，支持场景库模型下载调用，可显示及编辑场景内各对象属性，支持场景对象的行为编辑，可编辑功能或属性类型不少于3种，生成新场景能够按构建逻辑运行推演。
4.4 汇报宣传材料
4.4.1 概述
制作建设纪录片及成果宣传片各1部，展示全空间智能无人体系建设中的技术创新、建设成果及产业价值，促进经验交流、模式推广。
4.4.2 功能要求
1）建设纪录片功能要求
以全空间智能无人体系建设时间线为脉络，应涵盖项目总体设计思路、应用的先进科技成果、建设中的技术难点、建设成果等。
2）成果宣传片功能要求
应涵盖国家政策、体系设计、基础设施、应用场景、产业生态等方面，展示全空间智能无人体系建设取得的效益和成果。
4.4.3 主要技术指标
1）视频质量需达到高清2K水准，画面清晰、流畅，无马赛克、掉帧、声画不同步等情况，满足常规环境（例如电脑、会议大屏等）高质量播放需求；
2）制作建设纪录片、成果宣传片各一部，纪录片时长不少于30分钟，并提供多个短时长快剪版本，用于宣发、传播等；宣传片时长不少于8分钟；
3）最终视频成片格式可满足常规环境正常播放，通常为MP4或WMV格式，可按照实际要求进行格式转换。

4.5 政策法规和标准服务
4.5.1 政策法规框架搭建
梳理全国无人系统和低空经济相关政策法规制定情况，结合合作区全空间智能无人体系建设需求，搭建全空间智能无人体系政策法规框架。主要技术要求包括形成全空间智能无人体系政策法规框架和全空间智能无人体系政策法规框架研究报告，构建政策法规文本库。
4.5.2 政策法规咨询服务
政策法规咨询服务是对全空间智能无人体系产业促进和高效管理的有力支撑。结合合作区全空间智能无人体系的现实需求，编制横琴粤澳深度合作区《全空间智能无人体系及低空经济产业发展特别措施》（建议稿），促进基础设施建设、应用场景拓展、产业配套升级、重大项目落户；编制《全空间智能无人体系运行管理办法》（建议稿），规范全空间智能无人体系运行相关的职责分工、运行程序、安全保障、法律责任等，促进全空间智能无人体系的有序管理和产业发展。

4.5.3 标准规范体系框架搭建
从全空间智能无人体系的产品、基础设施、管理及运行等四个维度，按照层次结构与分类组合的方法构建标准体系框架，分析标准需求，形成合作区全空间智能无人体系标准体系框架，编制全空间智能无人体系标准体系研究报告，构建标准体系表，指导和规范合作区全空间智能无人体系标准化工作。
4.5.4 标准规范服务
依据合作区全空间智能无人体系的基础设施及应用场景建设需求，按照“急用优先、分步实施”的原则，制定无人系统网联、空地通信等标准，推动无人系统在不同场景下的自主高效作业和数据传输；制定eVTOL电推进系统、飞行控制系统等标准，指导合作区全空间智能无人体系中eVTOL的研发及使用；制定无人驾驶航空器感知避让等标准，促进无人驾驶航空器的安全运行；制定全空间智能无人体系管控中心、数据中心等基础设施标准，支撑全空间智能无人体系基础设施的建设和运行；制定城市治理、边境防控等标准，规范全空间智能无人体系各运行场景的高效运行。编制不少于20项标准草案，并持续提供技术支撑将标准由相关标准组织发布。

4.6 管控中心
4.6.1 概述
开展全空间智能无人体系管控中心建设，为合作区内运行的无人机、无人车、无人船等无人系统提供用户登记管理、运行计划管理、运行状态监管、设备状态监视等管理能力，提供空间资源管理服务、气象资源服务、任务规划服务等能力，实现全空间智能无人体系全景运行态势监视、海陆空无人系统多域运行综合监管。
4.6.2 功能要求
1）信息安全接入

具备访问流量过滤、全网行为管理、web安全防护、政务外网隔离防护、流量分析、安全态势感知、服务器安全防护、网络安全边界防护、安全计算环境防护以及系统安全管理能力，提高网络安全保护水平，保障网络安全。
2）运行服务

面向场景运营商，具备身份认证、信息登记和管理、航线申报与规划、计划上报、情报处理、账号管理以及空域使用申请能力，辅助各类无人系统安全运行，支持移动端和PC端部署。

3）政务服务

面向政务管理方，具备全空间智能无人体系管控中心运行统计报告生成能力。

4）运行管控门户

具备统一登录认证、运行数据统计展示能力，提供统一的登录统计门户界面。
5）基础信息管理

具备基础资源档案管理、空间资源档案管理、任务计划档案管理、数据备份、加密以及查询能力，对无人系统相关基础设施等数据接收汇总并进行档案管理。
6）综合信息接入及处理

具备与公安局、商事服务局等外部系统数据接入与分发、综合信息处理、端口管理以及主备切换能力，为管控中心提供内部与外部节点的数据交互与处理服务。
7）系统健康管理

具备状态监控、告警提示以及本地日志记录能力，对内部软硬件运行状态进行统一监管，并对产生的故障信息进行告警提示。
8）无人系统身份管理

具备用户信息上报审核、日志管理以及数据处理与同步能力，支持无人系统在合作区的运行准入监管。
9）计划管理

具备任务计划接收显示、任务计划符合性校验、任务计划申请审批、任务计划放行审批、审批结果反馈、任务计划管理以及任务计划数据统计与导出能力，确保全空间智能无人体系任务活动安全、有序、高效开展。
10）空间资源综合管理

具备空域需求管理、空域运行评估、空域运行管理、海图加载、水域管理、水域划分、无人船航线显示与上报、海图标绘、通航环境管理、路网资源接入与展示、路线资源管理以及路线资源输出能力，保障空域/陆域/水域运行安全、合规、高效。

11）起降调度管理

具备调度与间隔管理、排班管理、起降区域划设、进离场管理等能力，为无人机的高效、安全起降提供有力保障。

12）综合态势监视显示

具备态势生成、二/三维态势显示、立体三维底图显示、空域情况显示、静态显示、空中交通流量显示、情报显示以及任务状态显示能力，为合作区无人系统管理提供可视化分析展示手段。

13）无人机运行监管

具备无人机状态显示、偏离检测、应急调度、告警信息显示、非合作目标运行监视、电子围栏显示能力，实现对无人机活动的实时运行监管。
14）无人车运行监管

具备无人车状态显示、偏离检测、应急调度、告警信息显示、电子围栏显示能力，实现对无人车活动的实时运行监管。
15）无人船运行监管

具备无人船状态显示、偏离检测、应急调度、告警信息显示、告警规则管理以及动/静态物标显示能力，实现对无人船活动的实时运行监管。
16）非合作目标运行监管

具备非合作目标任务配置管理、探测设备管理、数据融合与综合识别、光电视频图像管理以及威胁评估与告警能力，实现对合作区内非合作目标的实时监管。
17）记录回放

具备数据记录、接收分类、备份与导出、检索与回放能力，构建覆盖无人系统全任务周期的“数字镜像”。
18）特情处置

具备特情库建立、预案制定、特情告警、实时处置、信息管理、报告与分析以及培训与演练能力，支持对全空间智能无人体系的特情快速处置。
19）气象服务

具备气象数据输入与处理、气象信息显示、气象信息发布、重点区域气象监视、飞行计划气象追踪以及气象数据输出能力，为全空间智能无人体系各类任务的实施提供气象信息保障。
20）情报服务

具备情报数据引接与显示、情报管理、情报分发、日志管理以及情报用户显示能力，向政府单位用户、无人系统场景运营商提供情报服务。
21）任务规划服务

具备外部规划需求接入、态势显示、路径规划、冲突检测以及结果反馈能力，保证各类无人系统按计划有序运行。
22）数字网格空间

具备数据管理、数据读取、窗口基础显示、基础操作、网格显示与控制、空间分析与计算、动态要素显示与控制、三维模型可视化、网格自适应能力，辅助管控中心高效完成空域管理、任务规划、态势监视。
23）智能交互

具备识别政策法规文本语义以及智能推送能力，提升管控中心智能化水平，进一步提高监管效率。
4.6.3 主要技术指标
1）能够实现对合作区106平方公里海陆空全域内无人系统的运行管控；

2）▲可接入不少于10000家无人系统用户，最大同时服务用户数量不少于3000个；

3）可同时监视不少于2048台无人机、1024辆无人车、256艘无人船；

4）▲气象与情报支持最大同时分发数量不低于3000条；

5）▲空域运行评估能力不少于500条航线，评估100条航线容量的计算时间不大于5分钟；

6）处理单次任务计划的响应时延≤300毫秒，管控相关数据传输时延不大于1秒；
7）网络通信带宽不低于500Mbps;

8）信息安全符合二级等级保护要求。

4.7 数据中心

4.7.1 概述
开展全空间智能无人体系数据中心建设，以无人体系应用场景为牵引，以政务云为基础环境，打通政务云与数据中心网络互通，汇聚装备数据、任务数据、空间数据、气象数据等，实现全空间智能无人系统数据的全生命周期管理和应用服务，形成横琴全空间智能无人体系数据资源体系和全空间智能无人体系数据资产目录，构建全空间智能无人体系数据底座，赋能管控中心和场景应用的数据应用。
4.7.2 功能要求
1）全空间智能无人体系物联感知实时接入采集

支持多类型物联网设备数据接入采集，兼容多种通信协议和数据格式，具备实时数据处理能力，确保从无人体系内各类物联网设备接收的时序数据、流式数据及高清视频流数据能够准确地传输至数据中心。
2）全空间智能无人体系资源数据批量接入采集

具备多种数据源数据的批量接入，实现多类型格式的文件数据接入与批量处理，对任务调度、监控、日志记录进行管理。
3）全空间智能无人体系地理信息更新

支持申请并接入合作区已有三维数据资源服务，实现对合作区倾斜摄影、城市三维模型接口管理，保持无人体系三维数据与合作区城市高精度三维服务进行同步更新。
4）全空间智能无人体系数据开发处理

支持无人体系数据开发画布、数据开发引擎、数据清洗模型、数据转换模型、数据校验模型、数据开发管理，实现无人体系数据资源数据清洗、数据转换、数据校验等关键数据处理，将多源异构的无人体系数据转换为统一格式的数据资源。
5）全空间智能无人体系数字孪生引擎

支持地理信息服务、三维数据接入，场景模版构建与分类管理，能够编辑式构建三维孪生场景，实现数字孪生场景各要素动态渲染。
6）全空间智能无人体系数据存储计算引擎

支持数据融合应用的全生命周期内的数据计算存储，满足数据从数据的高效采集、存储、处理到分析及可视化展现，提供全空间智能无人体系数据计算服务、存储服务。
7）全空间智能无人体系时空编码计算

支持将三维单体模型和感知数据关联和融合，将数据赋予网格编码，实现时空数据引接、网格编码引擎、网格数据索引，提供空间编码服务，动态加载编码服务。
8）全空间智能无人体系数据治理

支持元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据模型管理、数据资产管理、数据权限管理，确保全空间无人系统数据资源的全面整合、高效管理。
9）全空间智能无人体系数据资源体系

支持数据从来源逐级提炼，将数据进行归集整理，完成无人体系数据资源分层建库，实现无人空间数据资源的分类与组织，提供数据资源的整体视图，形成无人体系数据资源概览。
10）全空间智能无人体系行业大模型

支持多种类型大模型的注册、版本、对比测评、运行监控、组件与训练管理，确保模型迭代的可追溯性和可管理性，实现多任务并行处理，并对模型运行过程中的关键指标进行实时监控，实现多机多卡的分布式训练。
11）全空间智能无人体系数据驾驶舱

支持无人体系数据全面可视化监控与分析，通过仪表盘和可视化图表编辑，实现关键业务指标的可视化展示，针对特定业务场景与管理需求进行数据资源分类展示、数据溯源分析展示、数据规划展示、主题数据画像展示。
12）全空间智能无人体系数据服务

支持对无人体系数据服务发布、数据服务订阅、数据服务审核、数据服务监管，实现数据服务监控与调度，确保数据服务的稳定运行与高效响应。
13）数字底座共性能力支撑

支持无人体系数据类型及应用领域分图层管理，为二三维场景应用提供数据支撑，实现无人体系场景二三维数据二次加工设计、规划和管理。
14）全空间智能无人体系数据资产目录链

支持构建集数据统一的分类、编目、标识，结合数据服务需求，实现数据资产概览、数据资产上链、资产访问评价、资源服务调度、资源服务推送，完成数据中心数据资产编目。
15）全空间智能无人体系数据智能检索

支持集成自然语言处理与大模型等先进人工智能技术，构建无人体系交互服务，实现智能体构建、智能体应用、智能体服务等多个智能检索数据应用。
16）政务数据采集中心

基于政务一网共享平台，为满足政府和无人体系应用的数据采集需求，建设具备批量、实时、免协调、共享交换等政务数据采集能力。
17）政务数据治理开发中心

按照数据标准化、数据架构规划、数据建模、数据开发、数据质量管理、数据资产管理的政务数据治理开发标准规范流程，提供数据治理开发，提升政务数据治理效率，为数据专区建设提供能力。
18）政务数据管理中心

为充分发挥政务数据枢纽协调机制作用，实现全域数据资源一张网管理，实现对全域数据资源普查登记、数据资源目录管理、数据供需对接管理、数据运营监管、数据安全管理、异构数据中心互联互通管理。
19）政务数据使能中心

为数据场景应用提供安全高效的数据能力和数据服务，从数据资源供给转向数据服务供给和数据能力供给模式，建设满足数据脱敏加密、数据资源服务化供给需求的数据使能中心。
20）政务数据门户中心

建立政务数据枢纽统一服务门户，整合平台工具、数据资源、数据服务、数据应用等，提供统一的数据管理和服务入口，打造一站式数据资源服务站点，实现全域数据资源展示、申请、调度，支撑各部门数据流通共享。
21）政务数据存储计算引擎

为满足政务数据存储和计算需求，建设政务大数据存储与计算能力，满足政务数据存储、分布式数据处理、数据查询和分析，能够完成海量数据信息处理，实现对海量信息数据实时与非实时的分析挖掘处理。
22）综合保障体系

为满足数据中心稳定运行，建立制度规范，制定全空间智能无人体系数据中心管理制度规范、标准规范、安防规范、交易规范。
4.7.3 主要技术指标
1）▲支持形成无人体系数据感知能力，完成不少于5类无人装备数据实时接入，不少于10类资源数据离线批量接入，并采购不少于1年的合作区实时人口分布信令数据，数据接入具备可扩展性；
2）支持形成无人体系数据管理能力，提供不少于4种类型数据库进行无人体系数据分类存储；
3）支持形成无人体系数据资产服务，构建不少于7类全空间智能无人体系数据资源主题，形成不少于200个数据服务API接口；
4）支持形成无人体系数据分析，构建可视化图表组件库，形成无人体系数据驾驶舱，形成不少于10个主题数据分析页面；
5）支持形成合作区无人体系三维模型与底图数据服务，构建精度不低于5厘米的基础地理实景三维数据接口；
6）▲支持形成统一可信政务数据枢纽能力，支持不少于10类政务数据与全空间智能无人体系交换，面向政府各部门开展数据资源共享流通；
7）▲支持形成无人体系数据接口交换，政务云专线构建，面向无人体系管控中心与应用场景进行地理信息、运行分析等数据服务支撑。

4.8 低空航路图
4.8.1 概述
开展全空间智能无人体系低空航路图建设，针对合作区空域管理要求，开展合作区空域划分与管理，结合应用场景飞行需求划设静动态航路，并对航路进行多维度可行性评估，面向无人系统运营方进行航路发布，实现对航路的综合应用，规范无人机飞行秩序，保障飞行安全，提升低空资源利用效率。
4.8.2 功能要求
1）基于多源数据的低空航路规划与动态调整

支持融合实景三维、低空空域、地理环境等多源数据，实现低空航路规划与动态调整；具备复杂环境下的路径优化能力，能够根据实时空域变化进行航路重构，保障飞行任务的安全性与高效性。
2）低空航路全生命周期管理

支持对低空航路的全生命周期进行管理，涵盖创建、编辑、查询、存档、版本控制等能力，确保航路信息的完整性与可追溯性。
3）临时航线快速生成

为满足应急事件、突发任务下的航线即时生成需求，基于三维立体网格模型与路径规划算法，快速生成临时航线，提升响应效率与灵活性。
4）低空航路态势实时展示

整合静态数据（地理信息、空域数据等）与动态数据（飞行器动态参数、低空气象等），提供二维/三维可视化视图，支持低空航路态势进行实时可视化展示。

5）无人机仿真评估与试飞飞行

支持设定仿真参数开展仿真飞行，以及开展真实环境下的验证飞行，实现基于无人机仿真与实际试飞的航路航线综合验证评估。
6）低空空域划设与起降场管理

支持低空空域的划设与调整，具备多种类型空域资源配置功能，实现空域的精细化划分和管理；支持起降场的信息管理，提升低空运行效率。
7）数据对接与业务协同

支持与管控中心及其它系统进行数据对接与业务协同，实现空域信息、航路信息、飞行需求等数据的实时交互，保障信息一致性与协同管理。
8）多形态低空航路查看
支持低空航路的多形态展示，包括二维平面图、三维立体图等。
4.8.3 主要技术指标
1）▲固定航路规划不少于45条，具备不少于200条固定航路规划能力，支持根据低空飞行需求动态调整航路并按期更新；
2）动态低空航线规划需响应紧急任务与多变飞行需求，动态低空航线生成时间小于3分钟，且支持同时生成10条以上动态低空航线，实现空域资源的快速调配与高效利用；
3）支持低空航路管理、态势监控、飞行验证、空域划设、起降场管理及动态航线规划等功能，满足应用场景航路划设需求。

4.9 通感一体网络
4.9.1 概述
开展全空间智能无人体系一体化通感平台建设，满足感知数据的统一汇聚处理以及和其他平台系统的互联互通。

4.9.2 功能要求
开发一体化通感平台并在合作区政务云上本地化部署，平台应具备通感一体网络基站设备管理、多站感知数据融合、雷视联动、航迹追踪等能力，能够对低空飞行目标进行全时、全域、直观的探测感知、精准定位、航迹跟踪，同时按需对接到管控中心、数据中心或第三方平台，实现感知数据和雷视联动视频数据的上报和互联互通。
4.9.3 主要技术指标
1）基站接入管理能力不低于100个；
2）最大并发用户访问量不低于100个；
3）最大展示探测目标数量不低于1000个。
4.10 低空气象服务保障系统

4.10.1 概述
开展全空间智能无人体系低空气象服务保障系统建设，提供高精度、高时空分辨率的低空环境气象监测与预报信息。通过布设气象观测设备，实现对城市冠层风、温、湿、压等关键气象要素的实时监测，基于高分辨率低空三维数字流场及小微尺度气象预报提供低空气象信息共享与飞行保障服务。
4.10.2 功能要求
1）
低空大气观测组网

依据低空气象探测需求，合理选型专业气象观测设备，并科学规划空间布局，构建覆盖合作区的低空大气监测网络，全面刻画区域三维风场结构、气象回波强度等关键要素的分布特征。

2）
观测数据处理质控

实时接入并汇集来自低空大气观测组网的原始数据，实现对汇集的多源异构数据进行标准化解析、格式转换、时间空间对齐、以及自动化质量检查与控制，确保输入数据的可靠性与一致性。

3）
观测设备运行状态监控

支持对低空大气观测组网设备的运行状态进行集中、实时监控。

4）
小微尺度三维流场重构

基于计算流体力学模型，融合实时/准实时低空观测数据，进行风场高分辨率精细化降尺度计算，生成并输出覆盖合作区关键区域的三维风场格点化数据。

5）
精细化气象预警预报

利用中尺度数值预报模式，结合高分辨率实时观测数据，生成合作区关键区域未来24小时、逐小时更新的低空气象要素预报，包括但不限于温度、湿度、降水及影响低空飞行安全的危险天气。

6）
标准化数据接口

构建低空气象数据产品统一的数据管理、存储、调度、二次质控及融合服务。

7）
数据可视化显示

支持基于GIS平台的可视化展示能力，以热力图、流场图、2.5D/3D场景、图表等多种形式综合展示实况监测、三维流场、预报预警、风险评估等信息。

8）
适飞风险评估

实时感知并可视化呈现起降点、预设航线的关键气象要素实况及预报，基于预设规则和模型，对起降点、航线及航空器进行实时气象风险评估。

9）
数据订阅

形成提供灵活的服务订阅机制，支持用户按需定制特定区域、特定气象要素、特定时效的数据推送服务。

4.10.3 主要技术指标
1）气象保障服务范围需有效覆盖合作区所有起降场及航线；

2）提供多类型气象观测设备的综合观测与统一监控，可接入设备种类包括三维激光测风雷达、小型激光测风雷达、小型天气雷达、自动气象站等不少于4种；

3）提供基于多源信息融合的三维网格化流场数据，空间水平、垂直分辨率不低于20m，数据更新频次不低于5分钟；

4）提供未来24小时逐小时气象预报，要素种类包括但不限于风向风速、气温、相对湿度、气压、降水、能见度等，预报更新频次不低于6小时；

5）提供雷暴、大风、短时强降水、低空风切变等不少于4类危险天气的识别预警，预警信息通知时延不超过30秒。

6）▲激光测风雷达具有气象局颁布的气象装备许可证，具备国内外相关检测资质机构（例如：CE、UL、DNV-GL、DTU、WINDGUARD、中国气象局、鉴衡）出具的测风精度测试认证报告。
4.11 基础环境设施配套
4.11.1 概述
基础环境设施配套包含办公家具采购布置、硬件设备采购安装调试，具体清单见第十章相关硬件要求。
4.11.2 功能要求
1）办公家具合理分布，整体规划应不少于70个公共办公席位，每个单独办公室合理配备至少一套办公桌椅；
2）硬件设备采购安装调试涵盖LED大屏和操作席位，需满足数据可视化、音视频输入输出等功能；会议室内配置会议设备，需满足办公会议、视频会议等功能；机房内配置专用设备，需满足机柜、交换机、UPS供电、机房动环监控、精密恒温空调等。

3）整体办公环境需要满足声光电整体控制和单独控制，实现集中监控和管理。
5、 试运营（运维）要求
试运营（运维）范围主要包括管控中心、数据中心、通感一体网络、垂直起降场和低空气象服务保障系统，具体要求如下：
5.1 管控中心
提供2年的全空间智能无人体系管控中心试运营（运维）服务，面向合作区各类无人体系应用场景提供运行监管服务，保障无人系统有序、安全运行。

1）常态化值班运营
试运营（运维）期不少于3人驻场，7×24小时为合作区运行的各无人系统运营商、应急指挥中心提供服务，24小时值班工作包括：建立值班表，编制值班日志，明确交接班的时间、交接的内容以及交接班的责任等。
2）管控服务运营
完成运营商登记注册审批、无人设备登记注册审批、任务计划申请审批、计划放行审批等运营管理工作，并实现特情处置的快速响应。
3）系统日常运维

按照系统定期自检、周期自检等要求开展工作。定期自检：在上午下午交接班或正常工作时间内对管控中心运行状态进行一次检测，确保软硬件运行正常；周期自检：每2周进行一次对软硬件状态的深入检查，及时排除安全隐患；每年根据运营报告对管控中心各分系统进行软硬件升级，持续提高无人系统运行监管服务质量。

4）工作日志记录

为保障管控中心日常工作有序合规开展，开展工作日志记录，主要包括值班日志、工作日志、运行周报、运行月报等。
5）技术培训与支持

建立完善的技术支持和服务响应机制，每半年组织基础操作培训，建立FAQ知识库。

5.2 数据中心

提供2年的全空间智能无人体系数据中心试运营（运维）服务，满足数据中心常态化数据运营管理要求，持续提供无人体系数据中心面向应用场景的运营管理、业务梳理、业务应用服务。

1）常态化值班运营

试运营（运维）期不少于2人驻场，能够保障数据中心常态化运营，实现对数据中心日常操作与系统保障的运营服务。

2）数据服务运营

持续对数据中心所涉及的数据汇聚、融合、治理、服务、应用等提供数据运营服务，保障全空间智能无人体系数据资源配置需求。
3）系统日常运维

能够对数据中心进行日常运行监控、处理运行故障，提供数据中心常态运维服务，对系统、软件、网络等进行例行检查。
4）技术培训与支持

建立完善的技术支持和服务响应机制，组织基础操作培训，建立技术培训与支持知识库。
5.3 通感一体网络
提供2年的低空通感一体网络和一体化通感平台的试运营（运维）服务，其中低空通感一体网络的运营服务对象包含5G-A通感一体基站和5G低空通信专网，一体化通感平台主要提供人员的驻点服务。

为确保能够提供高效可靠稳定的低空通感网络服务，需要在开展试运营（运维）服务活动之前确保5G-A低空通感一体网络和5G低空通信专网已完成建设并通过验收，同时一体化通感平台已经开发部署完毕并完成验收。具体试运营（运维）服务要求如下：

1、 服务功能要求：

1）网络通信服务

具备低空通信能力，能够满足300米以下全空间智能无人体系接入设备运行的网络通信需求，为相关场景的开展提供网络通信接入服务，支持通信数据的互联互通。

2）5G专网服务

具备5G通信专网接入能力，支持跌落4G的网络接入，通过核心网元下沉支持专用切片能力，能够优先分配网络资源，提升无人机业务通信的保障等级；同时专网专用，能够满足5G专网的接入需求，确保数据传输的安全性和保密性。

3）感知探测服务

具备低空感知探测能力，能够对300米以下低空航空器进行主动探测，主动上报感知探测的数据到一体化通感平台，上报数据包括经纬度、高度、飞行速度等，经一体化通感平台汇聚处理后对接到无人体系相关系统，对全空间智能无人体系低空飞行活动提供空域监管和航路保护。

4）雷视联动服务

通过可见光设备进行侦查，用于辅助5G-A基站感知探测，对目标做进一步识别，作用距离不少于1000米。雷视联动技术应实现对视场内运动目标搜索、检测，以及与其他传感器的信息融合和告警，提供可回溯的侦测服务。

2、 主要服务指标：

1）针对合作区（除禁飞区外）约50平方公里的无人系统运行区域，实现立体空间的通感网络全覆盖，覆盖高度不低于300米；

2）▲单基站的感知高度不低于300米，单基站的感知径向距离不低于1200米；

3）满足全空间智能无人体系中无人系统的控制类和图传类数据交互的时延和带宽要求，飞控类数传的端到端时延不超过100ms，速率不低于百Kbps；对于1080P和4K分辨率视频的典型速率分别不低于5Mbps和25Mbps；下行平均速率不小于200Mbps；上行平均速率不小于30Mbps，具备低空5G专网通信能力，整体覆盖通信网络RSRP强度大于-96dBm的比例不低于95%；

4）能够对合作区通感网络覆盖范围的空域进行监管，针对飞行高度在300米以下、飞行时速小于200公里、雷达反射面积RCS大于0.01平方米的飞行器进行感知探测，感知探测的虚警率和漏警率不超过10%；多目标感知检测成功率不低于90%；

5）▲通感网络感知能力，在建筑物周边飞行漏检率不大于5%，在道路上方飞行虚警率不大于5%；

6）雷视联动视联网服务中，雷视联动摄像头的分辨率不低于3840×2160，实现感知探测和视频监测的联动，支持感知数据和监视数据的融合。
3、试运营（运维）服务要求

1）保证通感一体网络基站设备及5G专网核心网元的正常、安全运行，开展网络运行监控、基站设备故障处理、基站设备巡查工作；
2）通感基站退服类故障处理时限不超过72小时；
3）能连续7×24小时不间断工作，出现故障应能及时报警，应具有完整的操作权限管理功能和完善的安全机制；
4）在更新其补丁和新版本升级过程中，应确保具备回退机制；
5）应具备恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行；
6）在出现故障时应及时响应解决，响应时间不超过1小时。
5.4 垂直起降场
提供2年的垂直起降场试运营（运维）服务。本项目不含垂直起降场建设，主要负责垂直起降场建成后的试运营（运维）服务（初步预计为4个小型无人机集中停放区），具体包括垂直起降场的日常维护和故障排除，以及相关维护人员的培训，确保垂直起降场正常运行。供电、网络、弱电线路出现故障时，运营单位8小时内赶到现场并于24小时内完成维修；出现设备仪表等其他质量问题时，运营单位协调相关单位７日内完成维修。

5.5 低空气象服务保障系统

提供2年的低空气象服务保障系统试运营（运维）服务，包括气象观测设备校准与维护、数据质量检查与处理、模型更新与验证、技术培训与支持、安全事故处理与分析等。试运营（运维）服务内容要求如下：

1）气象观测设备校准与维护

定期对激光测风雷达和小型天气雷达进行维护和校准，以确保数据采集的准确性和可靠性。维护工作包括检查传感器的硬件状态，确保其在不同气象条件下的稳定运行。
2）数据质量检查与处理

每月对监测数据进行质量检查，包括数据完整性、准确性和一致性。建立数据备份机制，防止数据丢失。
3）模型更新与验证

定期对模型进行更新和验证，以提升小微尺度气象要素的预报精度。
4）技术培训与支持

定期为操作人员提供技术培训，内容包括系统操作、数据处理和故障排查等方面。
5）系统故障处理与分析

在发生系统故障时启动应急预案，组织相关人员进行现场评估和数据回溯，找出故障原因并制定整改措施，形成故障处理报告，记录处理过程和后续跟踪情况。

6、 项目实施要求
为确保本项目高质量、高效率推进，并实现预期目标，投标人项目实施工作需满足以下要求：
1）项目交付物要求

投标人需严格按照合同约定，提交完整、规范的项目交付物。交付物包括但不限于可运行的系统、源代码、设计文档、用户手册、测试报告及过程文档。软件类产品需提供部署包及安装脚本，硬件类产品需提供实物、图纸及质检证明。
2）项目关键环节评审要求

投标人必须在详细设计、硬件交付、系统测试、试运行等关键环节组织正式评审会议。评审前需提前5个工作日向甲方提交全部评审材料。甲方将组织专家参与评审，未通过评审的环节不得进入下一阶段。投标人需根据评审意见形成书面纪要并完成整改，整改结果需经甲方确认。

3）项目检查要求

若组建联合体，投标人牵头单位须建立对联合体其他成员单位的常态化检查机制。需制定季度检查计划，重点检查其进度、质量与合同符合性，检查结果需在检查后5个工作日内形成报告提交甲方备案。发现重大问题时，投标人须负责督促整改并向甲方汇报，确保项目整体协调推进。

4）项目经费执行要求

投标人应建立健全的项目经费管理制度，确保专款专用。经费支出须严格遵循预算科目和合同约定，严禁超范围、超标准支出。甲方有权定期或不定期对投标人（及联合体单位（如有））的经费使用情况进行审计或检查。所有支出凭证需保存完整以备核查。
5）项目验收要求

项目完成后，投标人须首先进行内部验收，确认达标后向甲方提交正式的书面验收申请及全套交付物。甲方将依据合同组织正式验收，验收过程包括文档审核、系统功能与性能测试、专家质询等环节。验收未通过的，投标人须在约定时间内完成整改并重新提交验收，直至合格为止。
7、 工作计划

项目工作计划如下表所示（T0为合同签订时间）。
	阶段
	工作内容
	具体内容
	详细描述
	计划周期
	工作方法
	输出成果

	建设阶段
	方案设计
	第一阶段
	开展场景模型开发、管控中心、数据中心、低空航路图、通感一体网络、垂直起降场、低空气象服务保障系统技术方案编制。
	T0+1月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	总体技术方案、分技术方案

	
	
	第二阶段
	完成其它所有方案设计内容。
	T0+6月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	全部技术方案

	
	基础设施建设
	场景模型开发
	应用场景模型系统需求规格和详细设计评审
	T0+2月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	应用场景模型系统需求规格说明书、详细设计说明书

	
	
	
	应用场景展示模型
	T0+3月
	现场+线上会议研讨；现场+远程开发
	场景模型（三维实景场景展示部分）

	
	
	
	完成场景模型开发全部内容
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；现场+远程开发
	应用场景模型系统及配套文件

	
	
	管控中心
	完成管控中心系统需求规格和详细设计评审。
	T0+2月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	管控中心需求规格说明书、详细设计说明书

	
	
	
	硬件部署及交付
	T0+3月
	硬件安装、部署及调试
	硬件及配套文件

	
	
	
	完成管控中心系统开发及集成部署。
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；现场+远程开发；现场部署实施
	管控中心软件及配套文件等

	
	
	数据中心
	完成数据中心系统需求规格和详细设计评审。
	T0+2月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	数据中心需求规格说明书、详细设计说明书

	
	
	
	硬件部署及交付
	T0+3月
	硬件安装、部署及调试
	硬件及配套文件

	
	
	
	完成数据中心系统开发及集成部署。
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；现场+远程开发；现场部署实施
	数据中心软件及配套文件等

	
	
	低空航路图
	完成低空航路图平台需求规格和详细设计评审。
	T0+2月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	低空航路信息管理平台需求规格说明书、详细设计说明书

	
	
	
	完成低空航路图平台开发以及各类形态航路图发布。
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；现场+远程开发
	低空航路信息管理平台软件及配套文件、经批准的航路图文件

	
	
	通感一体网络
	完成一体化通感平台需求规格和详细设计评审。
	T0+2月
	现场+线上会议研讨；现场部署实施；线下编写
	一体化通感平台需求规格说明书、详细设计说明书

	
	
	
	完成通感一体网络的建设部署和平台开发，满足通感一体网络服务供给需求。
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；现场+远程开发；现场部署实施
	通感服务、一体化通感平台软件及配套文件

	
	
	低空气象服务保障系统
	完成低空气象服务保障系统需求规格和详细设计评审。
	T0+2月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	低空气象保障服务系统需求规格说明书、详细设计说明书

	
	
	
	硬件部署及交付
	T0+3月
	硬件安装、部署及调试
	硬件及配套文件

	
	
	
	完成低空气象服务保障系统的建设及集成部署。
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；现场+远程开发；现场部署实施
	低空气象保障服务系统硬件设备、软件及配套文件等

	
	基础环境设施配套
	基础环境设施配套
	办公家具采购、配套硬件设备采购、部署、联调及交付
	T0+3月
	硬件安装、部署及调试
	硬件及配套文件

	试运营（运维）阶段
	试运营（运维）服务
	试运营（运维）服务
	为期两年的试运营（运维）服务，包括：管控中心、数据中心、垂直起降场、通感一体网络、低空气象服务保障系统等由乙方建设开发（包括但不限于）的基础设施的试运营（运维）服务、建设期系统软件平台（中心）的软件代码、功能、软件版本的持续升级和优化、以及配套基础设施的日常运维和质保服务。
	T0+12月起至T0+36月止
	现场服务
	运营报告、培训记录等

	政策法规与标准服务及宣传汇报材料
	政策法规和标准制定
	政策法规和标准规范框架制定
	完成全空间智能无人体系政策法规和标准规范框架制定
	T0+7月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	全空间智能无人体系政策法规框架；全空间智能无人体系标准体系框架

	
	
	政策法规建设
	完成合作区全空间智能无人体系政策建议制定
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	2份政策建议草案

	
	
	标准规范研制
	完成合作区全空间智能无人体系标准规范初稿制定
	T0+12月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	不少于20份标准规范初稿

	
	
	
	完成合作区全空间智能无人体系标准规范征求意见稿
	T0+24月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	不少于20份标准规范征求意见稿

	
	
	
	完成合作区全空间智能无人体系标准规范发布稿（草案），并推动标准发布
	T0+36月
	现场+线上会议研讨；线下编写
	不少于20份标准规范发布稿（草案）

	
	其他
	汇报宣传材料
	完成宣传片和纪录片制作
	T0+12月
	现场拍摄+剪辑+后期制作
	建设纪录片、成果宣传片

	
	
	
	完成宣传片和纪录片优化
	T0+36月
	现场拍摄+剪辑+后期制作
	建设纪录片（更新稿）、成果宣传片（更新稿）


8、 产品质保要求
产品质保要求如下：
1）投标人必须为提供的所有硬件提供不少于2年的免费质保服务，计算日期从建设期验收之日起计算。

2）质保期内，投标人向用户提供免费维护服务，提供7×24小时的电话技术支持和远程服务，电话技术支持和远程服务无法解决的，于8小时内到达现场解决。

3）质保期内，投标人需确保有稳定的备件供应，若某些备品备件停止生产，应指定替代产品并提前1个月做好准备。
4）投标人应提供质保承诺函，格式自拟。
9、 运维服务要求
项目建设总周期为3年，第1年全面建设后稳定运行，第2、3年提供管控中心、数据中心、垂直起降场、通感一体网络、低空航路图、低空气象服务保障系统运维服务。要求如下：
1）从签订合同之日起，投标人应派固定实施团队负责本项目实施及后期运维；
2）投标人应提供完整的运维服务内容，技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等；
3）定期巡查的内容包括但不限于：系统状态检查、系统巡查问题及风险评估等。根据实际情况巡查要求制定每季度巡查计划，并形成相应的巡查报告；
4）投标人提供的系统部署和系统升级要求包括但不限于以下：

a）应保证甲方使用的系统版本是最新、稳定、可靠的运行版本；
b）部署或升级前，必须保证存在最新的系统完整备份，并且是可快速恢复的完整版本。

5）在运维期内，投标人应提供标准电话技术支持（7×24小时），接到采购人报障电话后，应在30分钟内电话响应，若电话中无法解决的，应在8小时内派员到场进行维修，并在24小时内排除故障；

6）在运维期内，针对出现的技术故障，投标人应免费进行故障消除和系统升级；
7）在运维期内，投标人需提供每半年一次的现场培训服务。

10、 相关硬件要求

项目相关硬件要求和预估数量如下：
	序号
	产品名称
	功能要求
	基本参数要求
	预估数量要求
	单位
	备注

	1 
	图形工作站
	具备高性能图像处理能力
	1）CPU：14核，2.5GHz主频；

2）内存：≥32G；

3）硬盘：≥1T；

4）显卡:显存≥24G。
	2
	台
	

	2 
	通用席位计算机
	具备UI显示能力
	1）CPU：8核，2.8GHz主频；

2）内存：≥32GB DDR4 3200；

3）硬盘：≥1T SSD；

4）显卡:显存≥8G。
	5
	台
	

	3 
	虚拟化服务器+虚拟化授权
	具备业务部署能力
	1）CPU：32核，2.6GHz；
2）内存：≥4*32G；
3）系统盘：≥2*960G SSD硬盘；
4）网卡：2*以太网卡-10/25GE光口-双端口（含4个10GE光模块），4*GE；
5）RAID卡：RAID 0,1,5,6,10,50,60。
	8
	套
	

	4 
	集中式存储服务器
	具备高性能存储能力
	1）集中式存储配置≥12*3.84TB SAS SSD硬盘；
2）≥7*8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘。
	1
	台
	

	5 
	备份式存储一体机
	具备备份存储能力
	1）配置≥33T数据备份容量。
	1
	台
	

	6 
	业务交换机
	具备多个设备之间数据通信能力
	1）交换容量≥2.56T，包转发率≥1260Mpps；

2）电源模块槽位≥2个，实配电源1+1备份；

3）风扇模块槽位≥4个，实配4个可插拔风扇；

4）支持10GE光口≥24个，40GE光接口≥6个。
	2
	台
	

	7 
	核心交换机
	具备多个设备之间数据通信能力
	1）交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥57600Mpps；

2）实配双主控，双电源，≥4个40G光端口(分布在不同槽位)，≥24个万兆光口，≥24个千兆电口，1条5M 40G高速线缆。
	2
	台
	

	8 
	坐席接入交换机
	具备多个设备之间数据通信能力
	1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；

2）千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；

3）≥4个万兆单模光模块。
	2
	台
	

	9 
	存储交换机
	具备多个设备之间数据通信能力
	1）交换容量≥2.56T，包转发率≥1260Mpps；

2）电源模块槽位≥2个，实配电源1+1备份；

3）风扇模块槽位≥4个，实配4个可插拔风扇；

4）支持10GE光口≥24个，40GE光接口≥6个。
	2
	台
	

	10 
	管理交换机
	具备多个设备之间数据通信能力
	1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；

2）千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；

3）≥4个万兆单模光模块。
	2
	台
	

	11 
	路由器
	具备不同网络之间转发数据包能力
	1）支持交换容量≥320Gbps，支持包转发率≥250Mpps；

2）实配万兆光口≥6个，千兆光口≥22个。
	2
	台
	

	12 
	出口防火墙
	具备入侵防御能力
	1）规格：1U；
2）内存大小：≥4G；
3）硬盘容量：≥128G SSD。
	2
	台
	

	13 
	电子政务外网隔离防火墙
	具备入侵防御能力
	1）规格：1U；
2）内存大小：≥8G；
3）硬盘容量：≥128G SSD。
	1
	台
	

	14 
	WAF防火墙
	具备web攻击防护能力
	1）规格：1U；
2）内存大小：≥8G；
3）硬盘容量：≥128G SSD。
	1
	台
	

	15 
	全网行为管理设备
	具备整体网络管控能力
	1）规格：1U；
2）内存大小：≥8G；
3）硬盘容量：≥960G SSD。
	2
	台
	

	16 
	安全服务器
	具备防止网站被恶意篡改的行为发生能力
	1）配置1颗主频≥2.3Hz，≥10核心处理器；
2）配置内存容量：≥16G DDR4；
3）配置硬盘≥600G SAS/RAID0；
4）配置电源≥2*460W。
	1
	套
	

	17 
	容灾备份一体机
	具备数据备份与保护能力
	1）规格：2U；
2）内存大小：≥2*32G DDR4；
3）硬盘容量：≥2*240G SATA SSD。
	1
	台
	

	18 
	态势感知平台
	具备威胁分析能力
	1）配置2颗主频≥2.5Hz，≥16核心处理器；
2）配置内存容量：≥4*32G DDR4 2933；
3）配置硬盘≥2*240G SATA。
	1
	台
	

	19 
	态势感知探针
	具备网络扫描能力
	1）规格：1U；
2）内存大小：≥8G；
3）硬盘容量：≥128G SSD。
	1
	台
	

	20 
	天气雷达
	对目标点半径内气象回波强度区域分布特性进行测量
	1）探测距离范围≥50km；
2）距离分辨率≤75m；
3）测量范围
强度：0～+80dBZ；
速度：-48m/s～+48m/s；
4）测量精度
强度：≤±1dB；
速度：≤±1m/s；
5）输出参数：包括但不限于强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相移、差分传播相移率、相关系数。
	1
	台
	

	21 
	垂直激光测风雷达
	对雷达正上方垂直风场进行测量
	1）测量范围：30-300m;
2）测量层数:12或24；
3）采样频率≥1Hz；
4）风速精度≤0.1m/s；
5）风向精度≤1°；
6）测量风速范围：0-75m/s；
7）测量风向范围：0-360°；
8）输出数据：包括但不限于水平风速,垂直风速,风向,统计数据,时间;大气压力,大气温度和相对湿度。
9）具有气象局颁布的气象装备许可证，具备国内外相关检测资质机构（例如：CE、UL、DNV-GL、DTU、WINDGUARD、中国气象局、鉴衡）出具的测风精度测试认证报告。
	2
	台
	

	22 
	三维激光测风雷达
	对目标点位半径范围内三维风场进行测量
	1）最大采集作用距离≥15km；
2）典型视向探测距离≥10km；
3）距离分辨率支持用户可定制，应不低于120m；
4）最小盲区≤30m；
5）积累时间：0.1s~10s可配置；
6）径向风速测量范围-50-+50m/s；
7）径向风速测量精度0.1m/s；
8）激光安全等级满足Class 1M；
9）水平扫描范围（方位角范围）360° × n；
10）垂直扫描范围（俯仰角范围）-10°~190°；
11）扫描定位精度±0.01°
12）数据产品：包括但不限于时间戳，距离门，视向风速，视向风速偏差，数据有效率，信噪比，相对后向散射强度，方位角数值，俯仰角数值，扫描方式，经纬高，地面温湿压，设备运行信息等。
13）具有气象局颁布的气象装备许可证，具备国内外相关检测资质机构（例如：CE、UL、DNV-GL、DTU、WINDGUARD、中国气象局、鉴衡）出具的测风精度测试认证报告。
	1
	台
	

	23 
	自动气象观测站
	对目标点近地面气象多参数数据（气温、空气湿度、气压、风向、风速和降雨等）进行测量
	1）气温
测量范围：-40℃～+55℃；
测量准确度：±0.3℃。
2）湿度
测量范围：0%～100%RH；
测量准确度：±5%。
3）气压
测量范围：500～1100hPa；
测量准确度：±0.5hPa。
4）风向
测量范围：0～360°；
测量准确度：±2°。
5）风速
测量范围：0～40m/s；
测量准确度：±0.2m/s(≤10m/s)，±2.5%(>10m/s)。
6）降雨量
测量范围：0～999.9mm；
测量准确度：±3mm（≤10mm）,30%（＞10mm）。
	4
	台
	

	24 
	室内LED显示屏
	图像显示
	1)点间距：≥1.25mm
2)封装方式：全倒装 COB
3)像素密度：≥640,000pixels /m²
4)维护方式：全前维护
5)箱体材质：压铸铝
	43.94
	㎡
	具备3C认证和第三方检测报告

	25 
	屏体控制器
	图像拼接、切换
	1)输入接口不少于： 1×DP1.2 、 1×HDMI2.0 、 1×AUDIO
2)最大带载：≥4092×2160@60Hz，不少于20路千兆网口输出和4路光纤口输出。
3)输出最大带载：≥ 880万像素，单台设备最宽输出≥4092、最高输出≥4095像素。
	4
	台
	　

	26 
	屏体控制器
	图像拼接、切换
	1)输入接口不少于：1×HDMI2.0+LOOP 、2路HDMI1.3、1路USB3.0、支持选配1路3G-SDI
2)最大带载：≥4096×2160@60Hz，不少于6路千兆网口输出和1路10GOPT光口。
3)输出最大带载：≥ 390万像素，单台设备最宽输出≥10240、最高输出≥8192像素。
	1
	台
	　

	27 
	线性柱阵列主扩扬声器
	音响扩声
	1)额定阻抗：≥6Ω
2)额定功率：≥800W
3)特性灵敏度：≥97dB(1W/1M)
4)连续声压级：≥125dB
5)最大声压级：≥131dB
6)额定频率范围(-10 dB)：≥100～19KHz
	4
	只
	　

	28 
	两分频同轴音箱
	音响扩声
	1)额定阻抗：≥8Ω
2)额定功率：≥80W
3)最大功率：≥320W
4)额定频率范围：≥80～20000Hz
	8
	只
	　

	29 
	主扩功率放大器
	音响扩声
	1)额定功率≥：2×800W/8Ω，2×1360W/4Ω
2)频率响应：≥20Hz～20kHz（±0.5dB）；
3)信噪比：≥105dB；
	2
	台
	　

	30 
	补声功率放大器
	音响扩声
	1)额定功率≥：2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω
2)频率响应：≥20Hz～20kHz（±0.5dB）；
3)信噪比：≥105dB；
	2
	台
	　

	31 
	数字调音台
	音响扩声
	1)不少于16路模拟输入
2)不少于7寸电容触摸屏1024x600分辨率
3)不少于9个100mm电动推子
4)内置USB录音、放音功能
5)USB播放器可以识别中文歌曲名
	2
	台
	　

	32 
	数字音频矩阵处理器
	音响扩声
	1)不少于16*16数字音频矩阵处理器；
2)DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；
3)支持全功能矩阵混音功能；
4)USB背景音乐播放与录制功能；
	2
	台
	　

	33 
	数字会议系统主机
	音响扩声
	1)主控机与会议系统单体连接、控制及声音信号采用同一电缆传送；
2)可独立运作或是外接电脑结合软件同步联动操作，实现多种会务管理功能；
3)单机可实现下列几种会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出
4)内置视像跟踪功能，可实现发言者定位跟踪之功能
	2
	台
	　

	34 
	主席单元
	音响扩声
	1)双备份系统设计
2)抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头
3)系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”
4)具有自动视像跟踪功能、具有主席优先控制按键
	2
	个
	　

	35 
	客席单元
	音响扩声
	1)双备份系统设计
2)抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头
3)系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”
4)具有自动视像跟踪功能、具有发言功能按键
	8
	个
	　

	36 
	电源时序器
	音响顺序供电
	1)不少于8路可控电源
2)单通道最大输出电流不小于10A
3)额定总输出电源不小于30A
4)支持过压、欠压保护设置
5)设备自带编码ID检测和设置，支持系统级联
6)1控制接口不少于1路RS232、1路线路控制
	6
	台
	　

	37 
	椅子
	椅子
	人体工学椅，带滚轮，调节式头枕，气压升降
	20
	把
	　

	38 
	显示器
	显示功能
	1）尺寸：≥23.8英寸
2）分辨率：≥2K高清
3）显示技术：IPS技术
	41
	台
	　

	39 
	光纤编码器
	计算机图像网络编码
	1)符合HDMI 2.0b和HDCP2.2规范
2)视频分辨率最高可达4K@60 4:4:4，支持18Gbps视频带宽
3)编解码器一体化设计，支持光、网热备
4)支持开窗漫游功能：单屏最高处理16路信号，实现任意开窗、漫游、叠加、拼接
5)支持KVM远程坐席管理，支持一人多机、一机多屏功能
6)支持滚动字幕、字符叠加、OLED条屏功能
7)支持POE功能（802.3af Class 3, PD模式）
8)编码器支持音频加解嵌功能，并支持音频异步切换
9)全面可视交互方式，信号源、大屏状态、场景预览、环境控制可视化
	45
	台
	　

	40 
	光纤解码器
	计算机图像网络解码
	1)符合HDMI 2.0b和HDCP2.2规范
2)视频分辨率最高可达4K@60 4:4:4，支持18Gbps视频带宽
3)编解码器一体化设计，支持光、网热备
4)支持开窗漫游功能：单屏最高处理16路信号，实现任意开窗、漫游、叠加、拼接
5)支持KVM远程坐席管理，支持一人多机、一机多屏功能
6)支持滚动字幕、字符叠加、OLED条屏功能
7)支持POE功能（802.3af Class 3, PD模式）
8)编码器支持音频加解嵌功能，并支持音频异步切换
9)全面可视交互方式，信号源、大屏状态、场景预览、环境控制可视化
	50
	台
	　

	41 
	光纤控制服务器
	计算机图像网络管控
	1)支持光、网热备
2)支持画面预览
3)支持分布式系统的视频、音频、RS-232、KVM控制和管理
4)支持开窗漫游功能
5)支持KVM远程坐席管理
6)支持滚动字幕、字符叠加、OLED条屏
7)支持POE功能（802.3af Class 3, PD模式）
8)全面可视交互方式，信号源、大屏状态、场景预览、环境控制可视化
9)多重电路保护，防雷击，静电等损坏
	4
	台
	　

	42 
	中控主机
	设备集中控制主机
	1)采用内嵌式处理器芯片。
2)支持自动识别红外码型。
3)不少于8 路独立双向可编程RS-232/422/485 控制接口
4)不少于8 路独立可编程的红外发射接口；
5)不少于8 路弱电继电器接口；
6)不少于8 路数字输入/ 输出IO 接口；
7)支持以太网编程通讯；
8)支持状态反馈，可以实时显示设备状态。
	7
	台
	具备第三方检测报告

	43 
	网络控制器
	设备控制分布式模块
	1)用于控制终端设备的开启以及状态信息反馈；
2)支持TCP/UDP协议；
	103
	个
	具备第三方检测报告

	44 
	灯光及强电控制柜
	灯光及多媒体设备供电
	1)集成一体机、投影、拼接屏、灯光、照明、机房设备等强电控制
2)支持开关机状态反馈
3)每个回路均可独立控制
4)开放协议，支持第三方中控，采用网络或485通讯
5)支持远程控制和手动应急控制
6)单柜不少于个24回路
	5
	套
	　

	45 
	智能配电柜控制软件
	设备控制
	1)支持全开、全关；
2)每个回路均可独立控制；
3)定制UI
	5
	套
	　

	46 
	可编程触摸屏
	设备集中控制显示屏
	1)人性化可编程界面
2)接口逻辑可编程
3)墙面嵌入式安装（包括安装底盒）
4)铝合金拉丝豪华面板
	8
	套
	具备第三方检测报告

	47 
	环境监测仪
	环境监测
	1)五种传感器(温度、湿度、E-CO2、TVOC、甲醛和PM2.5)于一体，可任意组合搭配
2)蓝、绿、红三色灯直观显示空气质量
3)支持直流9-24V适配器供电
4)网络通信接口；
	5
	套
	　

	48 
	中控主程序软件
	设备集中控制主机软件
	1)支持多媒体设备集中控制
2)支持区域多媒体设备分区控制
3)支持设备开关状态反馈
4)支持区域灯光分区控制
	6
	套
	　

	49 
	中控触摸屏软件
	设备集中控制触摸屏软件
	1)支持人机交互界面UI设计
2)支持三层层级界面
3)支持底层逻辑程序编程
	7
	套
	　

	50 
	交换机
	网络通讯
	1）端口类型：光口+电口
2）下行端口速率：千兆
3）端口数量：≥24
4）端口供电：POE
	22
	台
	　

	51 
	光模块
	光电转换
	1）波长：1310nm
2）距离：≥10km
3）接口：LC
	44
	个
	　

	52 
	弧形操作台
	操作台
	1)主体框架：采用优质冷轧钢板。
2)主框架结构部件采用精密铸造的冷轧钢制造其厚度不低于2.0mm；承重支撑件不低于3.0mm；内部普通钢架使用1.5mm-2.0mm厚冷轧钢板加工。
	2
	套
	　

	53 
	异形操作台
	操作台
	1)主体框架：采用优质冷轧钢板。
2)主框架结构部件采用精密铸造的冷轧钢制造其厚度不低于2.0mm；承重支撑件不低于3.0mm；内部普通钢架使用1.5mm-2.0mm厚冷轧钢板加工。
	1
	套
	　

	54 
	计算机
	计算机
	1）CPU:≥i9-14900KF
2）内存：≥32G
3）硬盘：≥2TSSD
4）显卡：≥RTX4080-16G独显
5）网卡：万兆
	13
	台
	　

	55 
	48口交换机
	网络通讯
	1）芯片：采用国产 CPU 芯片和国产交换芯片
2）交换容量：≥960Gbps
3）包转发率：≥458Mpps
4）物理端口：≥48个电接口，≥6个光接口
	1
	台
	　

	56 
	模块化UPS主机
	延迟断电主机
	1)纯在线式双变换UPS；UPS主机容量不低于60KVA
2)UPS主机支持三进三出
3)具有LCD+LED指示的操作界面
4)主机和配电采取分离设计
	1
	台
	　

	57 
	蓄电池
	蓄电池
	1) 铅酸免维护蓄电池≥12V65AH；

2)外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；
3)结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接；
4)防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；
	32
	节
	　

	58 
	电池柜
	电池柜
	1）尺寸：≥787*900*1205mm
	1
	套
	　

	59 
	配电柜
	配电柜
	1）UPS旁路柜
2）输入：≥1个*160A*3P，
3）输出：≥2个*100A*3P；≥1个*64A*3P；≥3个*32A*1P
	1
	台
	　

	60 
	精密空调机组
	精密空调主机
	1)制冷量：≥20kW
2)风量：≥5400m³/h
3)标配件：加热加湿、电子膨胀阀、EC风机、变频压缩机、漏水传感器、下沉式风机
	1
	套
	　

	61 
	空调低温组件
	精密空调低温组件
	1）低温组件|配套25KW列间空调
	2
	套
	　

	62 
	空调延长组件
	精密空调延长组件
	1）延长组件|配套25KW列间空调
	6
	套
	　

	63 
	机柜
	机柜
	1)尺寸(宽*深*高)≥600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚；
2)配套螺钉螺母≥50套；
3)标配≥2个垂直理线板；
4)标配≥3个托盘。
	9
	台
	　

	64 
	层板
	机柜层板
	1）机柜侧面封板，含上下两块
	27
	个
	　

	65 
	封板
	机柜封板
	1）1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计
	54
	个
	　

	66 
	机柜底座
	机柜底座
	1）国标5#角铁焊接
	9
	套
	　

	67 
	物联网控制器
	动环监控主机
	1）支持设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、告警推送等功能
2）支持IPSIP 应用平台管理
	1
	台
	　

	68 
	数据采集网关
	漏水、烟感、温湿度等环境数据采集
	1）机房动环监控采集主机通过RJ45网口进行RS485物联网协议传输
2）可采集漏水、烟感、温湿度等各种环境监测传感器
3）支持采集的数据上传至物联网平台
4）支持新风机、门禁等终端设备控制
	2
	台
	　

	69 
	精密空调监测系列
	空调状态监测
	1）可变线序采集器
2）PRS485接口*1，DATA接口*1
3）支持软件定义线序
	1
	台
	　

	70 
	UPS监测系列
	供电监测
	1）可变线序采集器
2）PRS485接口*1，DATA接口*1
3）支持软件定义线序
	1
	台
	　

	71 
	温湿度监测系列
	温湿度监测
	1）采用高性能进口元器件
2）支持联动控制空调
3）支持RS485输出，支持双RJ45设计
4）支持RJ45供电
	2
	台
	　

	72 
	蓄电池监测系列
	蓄电池监测
	1）12V蓄电池单体监测模块
2）可采集其内部电压、电池极柱温度、单体容量、剩余容量等运行参数
	1
	套
	　

	73 
	漏水监测系列
	漏水监测
	1）不定位漏水传感器主机（控制器）
2）支持RJ45网口
	1
	台
	　

	74 
	烟感监测系列
	烟感监测
	1）点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。
2）探测器支持检测烟雾。
3）探测器支持内置蜂鸣器。
	2
	台
	　

	75 
	告警模块
	4G短信告警
	1）4G短信电话告警模块
2）采用RJ45非标准网络接口
3）支持自定义通信协议
	1
	个
	　

	76 
	声光报警器
	动环监控
	1）支持RS485接口
2）支持联动物联网平台，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警
3）支持同时发出声、光二种警报信号
	1
	个
	　

	77 
	监控摄像头
	视频监控
	1）红外半球摄像机
2）≥200W像素
	2
	个
	　

	78 
	硬盘录像机
	监控图像存储主机
	1)≥8路硬盘录像机
2)支持不少于2盘位
3)支持POE供电
	1
	台
	　

	79 
	监控级硬盘
	存储介质
	1）≥4TB监控级硬盘
	1
	块
	　

	80 
	POE交换机
	网络通讯
	1）上行端口速率：百兆
2）下行端口速率：百兆
3）端口数量：≥8
4）端口供电：POE
	1
	台
	　

	81 
	显示器
	图像显示
	1）尺寸：≥22英寸
2）分辨率：≥1920*1080
	1
	台
	　

	82 
	全光交换机
	万兆网络交换
	1)交换容量：≥2.56T/25.6Tbps
2)包转发率：≥1260Mpps
3)硬件支持：不少于48个万兆SFP+，6个100GE QSFP28
	1
	台
	　

	83 
	万兆光模块
	光电转换
	1）配套10G SFP
	1
	套
	　

	84 
	路由器
	网络路由
	1)不少于2*10GE光/2.5GE电 Combo WAN
2)不少于4*GE电 LAN
3)不少于4*GE Combo LAN（全部可切换为WAN口）
4)不少于1*USB2.0，带机量≥250台PC
	1
	台
	　

	85 
	二级防雷器
	防雷
	1)标称电压Un : 220V AC
2)最大持续工作电压Uc:385V AC
3)最大放电电流Imax: 40kA（8/20µs）
4)电压保护水平Up: 1800V
	6
	个
	　

	86 
	三级防雷器
	防雷
	1)标称电压Un：220V AC
2)最大持续工作电压Uc:320V AC
3)最大放电电流Imax: 20kA（8/20µs）
	5
	个
	　

	87 
	防雷器专用后备保护开关
	防雷保护开关
	1）耐受冲击电流Iemax  40kA(8/20μs)、频脱扣电流Ii  3±1A 短路分断能力Ics20kA
	11
	个
	　

	88 
	防雷PDU
	供电
	1)16A国标插座：不少于4个
2)10A国标五孔插座：不少于12个
3)额定电流：≥32A
4)最大功率：≥8000W
	18
	个
	　

	89 
	接地紫铜带
	接地
	1)接地紫铜带
2)规格：不低于40*4mm
	1
	项
	　

	90 
	一体机
	图像显示
	1)显示尺寸 ：≥108英寸
2)整机分辨率：≥1920（H） x1080(V)
3)点间距（mm）：≥1.25
4)箱体材质：压铸铝
5)维护方式：全前维护
	2
	台
	具备3C认证和第三方检测报告

	91 
	柱阵列扬声器
	音频扩声
	1）不小于9×3"全频单元；
2）额定功率不小于260W/8Ω；
3）特性灵敏度不小于95dB/1w/1m（有效频响范围平均）
4）最大声压级不小于125dB
5）额定频率范围（-10dB）120Hz-18KHz；
	6
	只
	　

	92 
	功率放大器
	音频扩声
	1）保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护
2）具有平台化管理功能，可以通过网络连接到本机。
3）额定功率≥：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω
4）频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）
5）信噪比(A计权)≥100dB
	5
	台
	　

	93 
	数字音频矩阵处理器
	音频扩声
	1）不少于8×8平衡式音频输入输出；每路输入带48V幻象供电；
2）DSP音频处理支持自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；
3）有摄像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整；
4）支持Dante数字音频信号扩展
	4
	台
	　

	94 
	调音台
	音频扩声
	1）不少于8路MIC/LINE。
2）不少于10路输出
3）支持蓝牙接收,USB声卡功能
4）支持声控
5）支持通道监听。
	4
	台
	　

	95 
	无线话筒
	音频扩声
	1）载波频段: UHF530-690.000MHZ
2）单机频道数量：≥2000个
3）频率响应 : 65Hz-15kHz  
4）天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
5）电池寿命：≥8小时
	4
	套
	　

	96 
	视频会议终端
	远程视频会商
	1）终端主机支持两路显示
2）标配12倍光学变焦摄像头1台、无线传屏1支、麦克风2个
3）支持1080P/60 、H.264SVC/H.265SVC协议、支持有线及Wifi网络
4）仅支持公有云服务
	4
	台
	　

	97 
	无线投屏
	计算机图像无线传输
	1)分辨率：4K
2)支持双画面
3)发射器数量不少于3个
	3
	套
	　

	98 
	机柜
	机柜
	1)尺寸：600*600*2000mm
2)托盘数量：≥3个
3)含理线器和配线架
	3
	台
	　

	99 
	柱阵列扬声器
	音频扩声
	1）不小于2×3.5"全频单元；
2）额定功率不小于80W/8Ω；
	4
	只
	　

	100 
	55寸液晶拼接屏
	图像显示
	1)采用55寸面板
2)图像处理技术支持3D梳状信号处理
3)全新A级专业1.8 mm高亮拼接屏
	9
	台
	　

	101 
	解码拼接处理器
	图像拼接、切换
	1）输入信号：≥4路
2）输出信号：≥16路
3）开窗信号：≥2路
4）画面分割：≥36路IP解码信号
	1
	台
	　

	102 
	网络摄像机
	视频监控
	1）最高分辨率：≥200万像素
2）红外照射距离≥30 m
3）内置麦克风符合IP66防尘防水设计。
	48
	个
	　

	103 
	NVR
	视频监控图像存储
	1）支持不少于12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；
2）支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
3）不少于8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；
	1
	台
	　

	104 
	硬盘
	存储介质
	1）容量：≥8T
2）转速：≥5400
3）SATA3
	3
	块
	　

	105 
	操作台
	操作台
	1)主体框架：采用优质冷轧钢板。
2)主框架结构部件采用精密铸造的冷轧钢制造其厚度不低于2.0mm；承重支撑件不低于3.0mm；内部普通钢架使用1.5mm-2.0mm厚冷轧钢板加工。
	1
	套
	　

	106 
	32寸触摸一体机
	图像显示及触摸操作
	1）屏幕尺寸:≥32英寸
2）内存：≥8G
3）硬盘：≥256G SSD
4）独立显卡：≥2G
5）电容触摸屏
	2
	台
	　

	107 
	43寸显示器
	图像显示
	1）屏幕尺寸：≥43英寸
2）背光类型 E-LED
	1
	台
	　

	108 
	85寸触摸一体机
	图像显示及触摸操作
	1）显示屏幕采用不低于86英寸液晶屏，图像分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9
2）采用多点触控，支持在windows和安卓双系统中进行不低于30点触摸
3）整机屏幕表面具备防眩光钢化玻璃
4）整机自带扬声器
5）整机内置阵列麦克风功能
6）OPS电脑采用模块化，抽拉式设计；CPU：≥12代I5处理器；内存：≥8G ；硬盘:≥256G SSD。
	1
	台
	　

	109 
	交换机
	网络通讯
	1）交换机类型：网管交换机
2）交换容量：≥336Gbps，包转发率88Mpps
端口数量：≥24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，≥固化4个SFP千兆光口；
	1
	台
	　

	110 
	AP
	网络信号无线传输
	1）双频Wi-Fi 6千兆吸顶AP
2）速率：≥3000M，
3）无线终端：≥为256
4）快网络全网管理设备：≥32
	20
	个
	　

	111 
	控制器
	调配无线网络覆盖范围
	1）端口：≥固化8个千兆电口，≥2个combo口，≥2个万兆光口
2）带终端数量：≥650台
3）带宽：≥5Gbps
4）内置AC功能
	1
	台
	　

	112 
	路由器
	网络信号路由
	1）≥2*10GE光/2.5GE电 Combo WAN
2）≥4*GE电 LAN
3）≥4*GE Combo LAN（全部可切换为WAN口）
4）≥1*USB2.0
5）带机量≥250台PC
	1
	台
	　

	113 
	人脸识别机
	人脸识别方式门禁主机
	1）识别方式：≥人脸、指纹、刷卡
2）屏幕：≥5英寸触摸屏
3）摄像头像素：≥200W广角
4）识别速度：≤0.3S
5）人脸容量：≥1W

6）手掌容量：≥5K

7）联网方式：TCP/IP
	2
	台
	　

	114 
	人脸识别机
	人脸识别方式门禁主机
	1）识别方式：≥人脸、指纹、刷卡
2）屏幕：≥2.4英寸触摸屏
3）摄像头像素：≥200W广角
4）识别速度：≤0.2S
5）人脸容量：≥1000
6）指纹容量：≥1000
7）IC卡容量：≥1000
8）联网方式：TCP/IP
	22
	台
	　

	115 
	单门门磁
	单门门磁
	1）开锁方式：断电开门
2）最大拉力：≥280kg(550Lbs)直线拉力
3）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	15
	把
	　

	116 
	双门门磁
	双门门磁
	1）开锁方式：断电开门
2）最大拉力：≥280kg(550Lbs)*2直线拉力
3）适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	7
	把
	　

	117 
	门禁电源
	为人脸识别主机供电
	1）电压：≥12V
2）电流：≥5A
	22
	个
	　

	118 
	门禁按钮
	按钮
	1）颜色：黑色、白色可选
	22
	个
	　

	119 
	网络专线
	移动专线
	1）专线、一年
	1
	项
	　

	120 
	户外可视对接
	户外音视频通讯
	1）智能终端 * 1台
2）高清摄像头：≥内置1080p
3）支持麦克风阵列
4）触摸屏：≥11.6'' LCD，电容式触摸屏
5）支持有线及Wifi网络、4G SIM卡接入
6）支持接入本地部署云服务及公有云服务
	10
	套
	　

	121 
	端口服务
	端口服务
	1）终端端口服务费
	14
	个
	　


11、 其他要求

11.1 技术培训
投标人应按试运营（运维）需求提供技术培训服务，确保甲方人员能独立操作系统或维护成果。培训内容应包含理论讲解、实操演示，并提供完整的培训资料。
11.2 论文发表
投标人应总结工程经验，编制和发表相关论文（不少于5篇），论文内容和质量满足中文核心或科技核心或EI检索要求。
11.3 知识产权
软件平台在项目中的开发相关成果产权归双方共同所有，有关针对本项目的软件平台成果使用、专利申报、软件著作权申请、论文发表等需经双方同意。
2 0 2 5 年 9 月 2 9 日


