揭阳港惠来沿海港区前詹作业区13 号泊位散货码头工程                  带式输送机设备技术规范书

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	揭阳港惠来沿海港区前詹作业区13号泊位散货码头工程

	带式输送机设备



	  技术规范书



目  录
1

第一章 技术规范

1

1 总则

2

2 工程概况

4

3 设计和运行条件

4

4 技术要求

37

5 设备监造和性能验收

37

6 清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输、保存及标志

40

7 设计分工及接口分界

40

8 数据汇总表格

46

第二章  供货范围

46

1  一般要求

46

2  供货范围

51

第三章  技术文件、图纸资料的交付进度

51

1  提交资料一般要求

56

2  提交资料内容

58

第四章  监造、检验和性能验收试验

58

1  概述

58

2  工厂检验

59

3  设备监造

61

4  性能验收试验

63

第五章  技术服务和设计联络

63

1、投标方现场技术服务

64

2、培训

64

3、设计联络会

64

第六章  分包商/外购部件情况

66

第七章  大部件情况

68

第九章  投标方需要说明的其他问题

69

第十章  附图及相关资料

70

第十一章  附件




技术规范

总则

1.1  本规范书适用揭阳港惠来沿海港区前詹作业区13号泊位散货码头工程项目，它包括带式输送机设备本体及其控制调节装置、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供全新的、优质的、符合本规范书以及相关国家与行业标准的成套产品，并且必须满足国家有关安全、卫生、环保等强制性标准的要求。
1.3  如果投标方在投标阶段对本规范书有偏差意见，无论多少或多微小，都必须以书面形式对本规范书的条文提出差异表，否则招标方认为投标方提供的产品应完全符合本规范书的要求。同时投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。
1.4  招标方如有本规范书以外的要求，以书面形式提出，双方确认后作为技术规范书的附件，具有与技术规范同等的效力。

1.5  在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。投标方应满足并遵守这些要求且不另外增加费用。在产品生产、制造、总装过程中，投标方用于该产品的所有技术改进、性能优化，都应列入自动更新的范畴，而不改变合同的价格。
1.6  本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

1.7  投标方对供货范围内的成套系统的设备(含辅助系统与设备、附件等)负有全责，即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备，投标方提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。本工程的自动化系统为分散控制、集中监控和集中管理结构，由上位计算机监控系统和分散控制系统(DCS)控制系统组成。在码头前沿办公室内设置中央控制室，中控室内设上位监控电脑和 DCS 主站;在变电所、皮带机沿线、转运站、电机附近等设现场控制从站模块，就近采集与控制皮带机、除尘装置等工艺设备、皮带机驱动装置配电柜及室外照明灯具等。码头DCS主站作为发电厂DCS的一个子系统，采用TCP/IP通讯的方式接入，重要的连锁保护信号，应采用冗余的硬接线方式接入发电厂输煤系统DCS，最近的发电厂输煤系统DCS控制柜位于码头区域的的T1转运站内。
1.8  投标方应严格遵守本技术规范，如提出修改要求，须以书面形式提出差异并征得招标方同意。合同签订后1个月内，按本规范书要求，投标方提供合同范围内设备的设计、制造、检验、工厂试验、装配、安装、调试、试运、验收、性能试验、运行和维护等标准及规范的清单给招标方。

1.9  本规范书经投标方与招标方双方共同确认签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.10  设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。
1.11  本设备部分部件的分包商不少于三家，最终品牌由招标方确定。
1.12  投标方要严格按照本招标文件的表格填写技术数据，不得随意更改次序，表格中的项目不得删除，若投标方的设备没有表格所列项目，则注明；增加的项目，也应注明。
1.13 投标方提供/配供设备和设计能满足机组自启停运行方式要求。并且无条件配合其它供货商及招标方共同完成机组的自启停（APS）功能设计。

1.14 本项目为EPC交钥匙工程。 
工程概况

2.1 工程概况

本工程建设规模：新建1 个7 万吨级散货码头及引桥，码头泊位长度为327m，设计年通过能力为667万吨/a。

2.2 地震、区域稳定性和工程地质

拟建码头位于前詹镇西侧，神泉湾东侧。工程区岸线基本呈东西走向，码头三面临海，北面受陆域掩护。场地在勘探深度内，岩土层分布简单，地层变化不大，基岩埋藏浅，区域构造简单，未见到影响场地稳定性的不良地质现象，场地稳定性良好，除季节性风浪较大外，其他施工条件较好，适宜工程的建设。

工程所在地位于揭阳市惠来镇，地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅶ度，拟建场地位于抗震设防烈度Ⅶ度区。

2.4 水文气象条件

根据惠来气象站建站以来多年的气象资料进行统计，各气象要素的年特征值如下。

极端最高气温          38.4℃(1982年)

极端最低气温          1.5℃(1999年)

历年最大绝对湿度      38.8hPa (1979年)

历年最大年降水量      2644.9 mm(1973年)

历年最大风速          30.0m/s

历年极大风速          48.0m/s

近30年平均风速       2.4m/s

多年平均日照时数

 1923.0 h

多年平均雷暴天数

 54.0 d 

多年平均大风天数      5.0 d 

多年平均雾天数
     6.0 d
根据惠来气象站1956年～2020年的实测风向频率统计资料可知：该地区全年主导风向为NE，频率为18%；静风频率较高达到13.8%。

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），由附表E.5全国各城市风压，查得惠来县离地10m高50年一遇基本风压为0.75kN/m2；由附图E.6全国基本风压分布图，查得码头所在区域离地10m高50年一遇基本风压在0.90kN/m2等值线以外。

综上，考虑码头较惠来气象站更靠近南海，受台风影响严重，为安全起见，建议码头区域离地10m高50年一遇基本风压取值0.95kN/m2，地面粗糙度类别为A类。
2.5 用电系统电压

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。（暂定）

低压交流电压系统（包括保安电源）为380/220V、三相四线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压应为单相220V。

动力直流电源供电电压：220V，应急直流油泵的电机额定电压为220V直流；控制直流电源供电电压：220V（暂定，具体以初步设计为准），与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从93.5V到121V。

10kV厂用电系统采用中性点经电阻接地系统，低压厂用电系统采用中性点直接接地系统。

设计和运行条件

3.1 系统概况

本工程拟建1个7万吨级散货泊位，装卸作业主要由卸船作业、水平运输作业及辅助作业构成。

本工程煤炭的水平运输考虑采用带式输送机，本工程从码头前沿至电厂接口转运站均配置有1路带式输送机。采用DTⅡ型三托辊带式输送机，带宽均为B=1.8m，带速V=4.0m/s，额定能力Q=3600t/h。

3.2 煤质资料及耗煤量

本工程作为公共散货泊位，除保障国家电投揭阳前詹电厂规划的2 台1000MW机组400 万t/a 的用煤需求外，同时兼顾社会中转用煤量180 万t/a，设计吞吐量为580 万t/a。

煤炭粒度：≤300mm

煤炭散状密度：0.9t/m3

煤炭安息角：40°

煤炭动安息角:20-25°

3.3 带式输送机运行条件

3.3.1带式输送机必须满足长期连续运行的要求，采用超重级工作制。
3.3.2 工作条件：室内布置和露天布置，工作场所内潮湿、环境相对湿度最大100%，大量灰尘，环境温度：-3.8～50 ℃。
室外气候条件见本标书2.4。
3.3.3 运行模式
日工作班次：                3 班制
每班运行小时数：            6～8 h

年平均运行小时数：          4500 h

3.3.3 抗台等级

整套设备能在70m/s风速下不滑移和倾覆。
技术要求

总的要求

上/下托辊的计算阻力系数：0.03

模拟摩擦系数：0.03  

电动机的备用系数：1.15～1.3 （尽可能选择相同功率、相同设备，减少备品备件类型及数量）

驱动装置单元的效率系数：0.86（单驱动）； 0.80（双驱动）

带式输送机额定出力
B=1800mm，Q=3600t/h

带式输送机计算最大出力 
B=1800mm   Qmax=4320t/h

4.1.1 带式输送机设计要求

4.1.1.1  带式输送机各部件的布置要求按《火力发电厂运煤设计技术规程》执行。

4.1.1.2  组成带式输送机的一、二类部件如发包方无特殊说明时，均参照《DTⅡ(A)型固定式带式输送机设计选用手册》（第二版，下同）的结构型式。

4.1.1.3  组成带式输送机的三类部件如发包方无特殊说明时，均应在《火力发电厂带式输送机运煤部件典型设计选用手册》(D-YM96)(96典煤)所限定的范围内选择或参照典型设计选用手册结构型式。

4.1.1.4  带式输送机运行时最大跑偏量不得超过带宽的5%，承包人应充分考虑设备制造及配套件选择对带式输送机跑偏量的影响。

4.1.1.5  带式输送机在满载启动和停机时，最大瞬时张力不得超过正常工作张力的1.5倍。

4.1.1.6 驱动单元的传动效率计算时单驱动计算总效率0.86，双驱动计算总效率 0.8。

4.1.2  带式输送机基本参数

	序
号
	输送机编号
	带宽
(m)
	出力：额定/最大

(t/h)
	速度
（m/ s）
	头尾滚筒
中心距
(m)
	垂直提
升高度
(m)
	倾
角
(()
	拉紧装置形式
	电动机功率最低要求
(kW)
	电
压
(V)

	1
	BC1-A
	1800
	3600/4320
	4.0
	355.2
	3
	8
	液压张紧
	450
	10k

	2
	BC2-A
	1800
	3600/4320
	4.0
	886
	5.5
	4/12
	液压张紧
	2×500
	10k


注：表中带式输送机功率为最低要求，投标人应根据附图和表中参数对每台带式输送机功率进行复核，在不低于表中功率的前提下保证满足带式输送机各种工况的使用要求。最终在设计联络会审查计算书后最终确定。

技术要求
4.2.1  总的技术要求

4.2.1.1  承包人提供的设备应功能完整,技术先进,必须能满足人身安全和劳动保护条件，不应低于《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）的要求。

4.2.1.2  所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，承包人尽量提供优于本要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。发包方不接受带有试制性质的部件。

4.2.1.3  设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

4.2.1.4  所有带式输送机的减速机全部采用进口品牌产品,进口购配套件必须选用优质、节能、成熟、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品，提供原产地证明和报关单。对重要部件需取得发包方许可或由发包方指定。承包人应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

4.2.1.5  除正反转带式输送机（如有）外，所有带式输送机上槽型托辊组均采用2°前倾式托辊，上槽形托辊与调心托辊\强制调偏装置的设置比例不大于9：1；

4.2.1.6  带宽1800mm的下平行托辊、V型托辊（除正反转带式输送机外其他均为前倾设计）、调心托辊\强制调偏装置的设置比例不大于6：3：1。

4.2.2  滚筒

4.2.2.1  滚筒采用全焊或铸焊结构，轮毂与轮轴之间采用涨套方式联接或键连接（按许用合力进行计算确定连接方式）。

4.2.2.2  滚筒筒体长度应比胶带宽度宽200mm，滚筒筒体壁厚应不小于20mm。

4.2.2.3  滚筒轴为锻件,其许用扭矩及许用合力均应满足设计要求。

4.2.2.4 传动滚筒表面胶层的形成方式为耐磨陶瓷包胶，传动滚筒表面橡胶厚度不得小于8mm,陶瓷片厚度不得小于8 mm。改向滚筒表面胶层的形成方式为铸胶，改向滚筒表面胶层厚度不得小于15mm。滚筒表面胶层硬度不得低于《GB14784、GB10595、GB987》国家标准。轴承、滚筒的使用寿命不低于60000h。陶瓷包胶主要技术参数：胶板厚度：≮15mm胶板硬度为65±5ShoreA密度：1.13G/CM2延长率：600%张力：3500PSI氧化铝含量：≧93%陶瓷厚度：20mm×20mm×7.5mm。

4.2.2.5  滚筒采用全焊或铸焊结构，传动滚筒轮毂与轮轴之间采用涨套方式联接或键连接（按许用合力进行计算确定连接方式）。并有可靠的防轴向窜动措施。轴承座安装支架处安装固定调整螺栓（螺栓及螺栓块均采用不锈钢）。轴承座密封采用机械密封和骨架密封相结合方式，端盖设置标准注油嘴，驱动滚筒电机侧轴承座、配重滚筒两侧轴承座设置标准注油嘴均布2个。

4.2.2.6  滚筒的主要技术参数

滚筒外圆径向跳动

改向滚筒φ≤800mm时，≤1.05mm
φ＞800mm时，≤1.40mm

传动滚筒φ≤800mm时，≤1.05mm

φ＞800mm时，≤1.40mm

静平衡精度G40

4.2.2.7  所有带有倾角的带式输送机尾部改向滚筒、180度拉紧滚筒均采用排渣滚筒。

4.2.2.8  一般滚筒轴承采用进口整体轴承，驱动滚筒轴承选用进口剖分轴承。

4.2.3  托辊

4.2.3.1  承载托辊采用三节辊式的托辊组，槽角35°，带宽B=1800mm，托辊直径φ159mm。承载托辊均采用前倾2°槽型托辊组。

4.2.3.2  每 10 组承载托辊中设1组调心托辊组，头部、尾部各设 1组过渡托辊(含10°及20°2种规格)。凸弧段承载托辊间距不得大于600mm。

4.2.3.3  回程托辊采用平形托辊、V型托辊、调心托辊\强制调偏装置，带宽B=1800mm，托辊直径φ159mm。其布置间距不得大于3000mm（凸弧段不大于1500mm）,每5组回程托辊中设1组下调心托辊组，从回程胶带起始点开始连续设置5组清扫托辊（梳型托辊）。调偏托辊要求防尘、防水，动作灵敏可靠，无噪音，调偏幅度大，不损伤皮带。
每条带式输送机承载段、回程段每隔60米设置1组强力机械纠偏装置。

4.2.3.4  过渡托辊采用10°、20°槽角的托辊组。

4.2.3.5  导料槽为全封闭式无动力除尘导料槽，导料槽采用弹性密封防溢裙板。每路带式输送机暂按导料槽长为16米。每个落料点导料槽下设置重型抗撕裂缓冲床。落料冲击点采用一体式或无间隙滑条设计防止物流异物卡入滑条间隙造成胶带撕裂，同时缓冲装置应有吸能设计减少煤流冲击。导料槽下的缓冲床、托辊等均在投标人的供货范围，所有供货应满足导料槽的要求。投标人应负责对导料槽、落煤管等的技术准确性负责。
4.2.3.6  清扫托辊采用螺旋型式（梳型）的托辊组，处于电磁除铁器的作用区内的托辊组需采用防磁304不锈钢托辊，每处不小于4组，角度为20度，两侧托辊需设卡扣，防止被吸附。采样机下方需设2组5节组托辊组，共4组。

4.2.3.7  托辊辊体采用托辊专用焊接钢管。

4.2.3.8  托辊采用6306/C4（B=1800mm）轴承，迷宫方式密封，轴承座内充锂基润滑脂。采用冲压轴承座，选用专用冲压钢材，冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接。

4.2.3.9  托辊在正常工作条件下的使用寿命不低于30000小时，在寿命期内损坏率不得超过10％(10000小时内不应出现损坏)。托辊的实际阻力系数不大于0.022（测试值）。

4.2.3.10  除特殊说明外带式输送机各段上托辊间距按不大于1200mm布置；凸弧段承载托辊布置间距为600mm；落料点处采用缓冲床，每台缓冲床前后相近的托辊组距缓冲床端面距离不大于200mm，其后一组托辊中心距为400mm，导料槽段下其他位置托辊布置中心距为600mm；头部、尾部设1组10°和1组20°过渡托辊。
4.2.3.11  所有转运站均采用多边形倒角曲线落煤管，含电动三通及皮带机头部护罩、料斗等设备。

4.2.3.11  所有承载段调心托辊组均选用锥型槽型调偏、回程段采用V型锥型调偏。

4.2.3.12  电子皮带秤不在供货范围，投标方需负责配合招标方完成实施工作。

4.2.4  驱动装置

驱动装置的布置应满足现场带式输送机布置的要求。发包方无特殊要求时，其配置组合应在《DTⅡ(A)型带式输送机设计手册》、《火力发电厂带式输送机三类部件设计选用手册》所限定的范围内选择。所有驱动装置均需设有检修平台。

4.2.4.1  减速机

减速器选用进口品牌产品。选用硬齿面垂直出轴减速机。采用自然冷却方式。

减速机:采用优质进口品牌硬齿面减速机。减速器应转动灵活、密封良好、无冲击和渗油现象。选用硬齿面垂直出轴减速机。采用自然冷却方式。减速机应根据整机布置和驱动装置计算的数据选型。应进行机械功率和热功率的验算，工况系数不小于1.5（轴功率），环境温度系数的取值应符合减速器的使用条件，热功率≥1.15倍电机功率。选定的减速器的公称输入功率不应小于电动机的额定功率。卖方应单独列表，表中应列出各减速机的型号、传动比、工况系数、公称输入功率、热功率、公称输入功率与电动机的额定功率之比。

4.2.4.2  联轴器

减速器与传动滚筒联接处的联轴器，采用蛇簧联轴器。减速器与电动机联接处的液力偶合器采用限矩型加长后附腔液力偶合器。

4.2.4.3  逆止器

所有倾斜单向带式输送机上应装设逆止器。当单向带式输送机采用双驱动时，单个逆止器的逆止力矩应能满足整条带式输送机制动的需要。逆止器采用减速器内置式。

4.2.4.4  制动器

全部带式输送机上均安装电磁液压推杆型制动器(带延时闭闸)，其最小安全系数不小于2，制动器可以承受6个周期摩擦所产生的热量，以及在满载下4个连续周期所产生的热量。选用的材质要适应当地高盐雾、高潮湿气象条件，带式输送机运行时制动器闸瓦与制动轮脱离，制动时应能达到额定的制动力矩。制动器的行程限位开关应由投标配套提供，限位开关具备无源开关量接点信号输出(至少包含2对无源开关量信号)，用于控制联锁。

4.2.4.5  电动机

采用防爆电动机,绝缘等级不低于F级、温升按不低于B级考核。功率在200kW以上的电动机选用10kV电压供电，功率在200 kW及以下的电动机选用380V电压供电,电源频率为50Hz。

电动机效率（满载）≥95%满足，功率因数（满载）≥0.85，所有电动机必须满足电动机能效限定值及节能评价值中2级及以上能效标准。

4.2.5  拉紧装置

带式输送机采用车式液压拉紧装置。

液压拉紧装置配套就地控制箱，满足液压拉紧装置现场使用的所有设备，包含但不限于电磁阀、控制电缆、行程开关等。就地控制箱要求详见4.4节。拉紧力可根据需要任意进行调节，预先设定。拉紧力设定后，设备即按预定程序自动进行工作，张力变化时反应快，必须保证带式输送机正常起动、制动和稳定运行，以及所需的拉紧力和拉紧行程。

设置手动、自动两种控制方式，手动控制方式用于设备安装、调试及检修，自动控制方式用于正常生产。启停、状态信号和重要的报警信息将送至输煤DCS系统，并接受输煤DCS系统的远方控制指令。

4.2.6  清扫装置

4.2.6.1  头部清扫器（工作面清扫器）：

（1）高净度聚氨酯清扫器，其刮刀宽度应与滚筒宽度一致。刮刀材质应采用聚氨酯复合材料，要求低摩擦、高耐磨、高强度、高弹性以及稳定的良好刮料效果，不对胶带造成损伤，不因对胶带上积煤的清扫而影响胶带的寿命。

（2）应设有预压式调压器（缓冲弹簧组），以确保均匀而稳定的接触压力；同时还应具有微调的功能。并设恒定压力指示窗,以方便掌握恒压范围,保持刮刀与皮带之间具有稳定的接触压力。

（3）刮刀由多块刮刀片组成，刮刀片之间不应有间隙，刮刀片采用便于拆卸更换的固定方式。刮刀与固定座采用鸠尾槽结合，并应有消除缝隙的顶紧装置，应确保不产生跳动。固定座为可分离式，固定座应采用经久耐用而不生锈的高质量铝合金材料。

（4）刮刀组的组装型式应为抽取式，应具有只需更换刮刀片、且更换刀片容易又快速的性能；应具有从落料斗侧整体抽换刮刀及滑动刀座，而不需再调整刮刀压力的性能。刮刀面应平整，可有效清除残留在胶带上的细粒、湿黏物料。

（5）刮刀的有效使用寿命应不小于三年。

（6）第一道恒压式反V型皮带清扫器：

采用反V型人字形聚氨脂橡胶缓冲座，缓冲座应稳固地安装在机架上，并应达到不断裂、不积料以及各刮刀面平整成一条直线的要求；

弹簧组应加设防尘套密封，以避免因卡料或积尘而失去自调功能；

刮刀橡胶材料技术特性如下：

张力强度：240kgf/cm²；

伸长率：480%；

阿克隆磨耗：＜0.035。

（7）第二道恒压式清扫器：

采用合金分段式刮刀，缓冲座应稳固地安装在机架上，并应达到不断裂、不积料以及各刮刀面平整成一条直线的要求；弹簧组应加设防尘套密封，以避免因卡料或积尘而失去自调功能。

刮刀为合金耐磨材料。
（8）第三道无动力滚刷清扫器

布置在皮带机头部胶带回程段H型清扫器后，作为第三道清扫器，采用无动力滚刷清扫器，含有托辊、传导链、固定支架、滚筒清扫刷等

（10）胶带清洗装置
1）每条胶带需安装配置回程皮带胶带清洗装置，在带式输送机回程带清洗设备增压泵与连接水箱（自带）之间设置一个DN25不锈钢球阀、不锈钢过滤器（不锈钢滤筒拆装快捷方便）及电磁控制阀，管道采用DN25不锈钢材质，设置一道旁路管道，带1个不锈钢球阀。在水箱（自带）进水管道上设置一个DN25不锈钢球阀及电磁控制阀（与冲洗水母管道相连）。所有喷头选用优质进口品牌，水箱采用不锈钢材质，容积≥2小时所用总水量。清扫箱箱体冲洗采用程序控制间歇示喷水，默认设置间隔5分钟喷水3分钟，节约用水量。
2）清扫箱内采用三排刮刀清扫（如效果不能满足，卖方应无条件加装），第一道刮刀采用高分子材料，第二、三道采用“海绵式”清扫器，安装位置方便检修、维护，箱体要有观察门，方便开启，同时要做好密封，防止漏风、喷粉、漏水现象；所有胶带清洗装置均应具备自动间隙补偿功能，不应由人工来定期调整。每台清扫器的使用寿命均应大于连续运行8000小时以上。清扫箱排污口直径≥133，防止堵塞现象发生，清扫箱排污口与排污管之间采用螺纹活节头连接，螺纹活节头由卖方供货，胶带清洗装置自带就地控制箱及连接电缆。
3）胶带清洗装置干燥风机满足现场工况要求，风机与风刀入口管道连接软管选材时要充分考虑防止漏风、老化、腐蚀等现象。
4）回程带清洗设备要与皮带机连锁，保证皮带机运行状态下，回程带清洗设备开始工作 (系统设有对皮带的运行与否进行检测并与清扫箱的工作进行互锁,不需要对煤流和速度进行检测)。

5）清扫箱自带排污接口，排污槽至排污管之间的排污管路由投标方负责。
电气和控制：

1）带式输送机清扫箱采用可编程序控制器（PLC）为基础的程序控制系统。每台带式输送机清扫箱采用独立1套控制系统。带式输送机清扫箱自动检测到带式输送机运行后由其自身PLC系统控制自动投入运行，带式输送机停运后自动停止运行。

2）带式输送机清扫箱应配供电气控制箱，配供的就地电气控制箱应设计合理、可靠，具有防尘、防水、防腐性能，防护等级IP65，电源箱及控制箱采用不锈钢，箱体设双层密封门，显示、操作设备安装于箱（柜）内门上。外门带有观察窗，制作和安装工艺精致美观。

3）带式输送机清扫箱配供的电气控制箱应具有就地自动、手动控制两种功能控制方式，并能就地实现两种运行方式的切换，切至自动状态时随系统皮带机启停而启停，切至手动状态时，运行人员可以根据实际情况确定是否投用清扫箱，通过就地电控箱上的启动/停止按钮进行操作。单套皮带清扫箱在自动状态下启动运行后，当就地切至手动状态并按下停止按钮后，单套皮带清扫箱可以停止运行。
其余电气要求详见4.4节 电气设备要求。

4.2.6.2  空段清扫器（非工作面清扫器）

采用V型高分子聚氨酯刮板式弹性清扫器，分别设置于各带式输送机尾部和拉紧装置处，带均衡压力系统，确保清扫器与胶带面的接触均匀，避免损伤胶带。

4.2.7  安全防护装置

4.2.7.1 该带式输送机承载卸料段（码头全段）支架两侧装设挡风板架和玻璃钢挡风扳防护,内侧遇到调心托辊，则调心托辊转动范围内不安装玻璃钢挡风扳；其余部分全程装设玻璃钢防雨罩。
4.2.7.2  所有外露的旋转、移动部件均应设置防护罩、防护栅或防护栏杆。

4.2.7.3  所有防护栏杆、防护罩、防护栅均为活动式，整体整齐美观，便于打开和拆卸。所有滚筒防护罩均采用钢板冲压网。

4.2.7.4  所有带式输送机的尾部滚筒、垂直拉紧装置滚筒和增面滚筒两侧均设置加强型遮拦。

4.2.7.5  防护罩、防护栅或防护栏杆尺寸、颜色满足发包方统一策划要求，设计联络会确定。

4.2.7.6  皮带较长需横跨皮带行走时，应装设牢固的跨皮带行走步道并装设防护围栏。

4.2.8  支架

4.2.8.1  带式输送机的中部支架、头部支架、尾部支架、拉紧装置支架、传动装置支架应有足够的刚度和强度，原则上应在《火力发电厂带式输送机运煤部件典型设计选用手册》所限定的范围内选择，其制造误差不得超过有关标准的要求。中间架及其支腿采用重型系列，所有支腿均带斜撑。对于特殊的非标准支架其结构型式应参照《火力发电厂带式输送机三类部件典型设计选用手册》所采用的结构型式。

4.2.8.2  制造使用的板材与型材必须选用优质钢材，托辊架采用圆钢结构，皮带机支腿、中间架、斜撑、衡量、托辊支架等均采用镀锌接螺栓连接，所有部件均采用热浸镀锌处理。

4.2.8.3  支架焊接工艺应符合有关标准要求，主要受拉的焊接部位应进行探伤检查。

4.2.9  带式电磁除铁器

（1）电磁除铁器安装于T0转运站内（带式输送机头部），见布置图。

（2）具有全密封结构，防尘、防水、重量轻、吸力强、除铁率高、散热快、绝缘好的特点。能按给定程序运行，自动清除输送带物料中的铁件，运行过程中保证不出现漏吸现象。
（3）设备绕组对机体的绝缘电阻在冷态下不小于10MΩ。电磁除铁器绝缘等级为A级。电控柜防护等级为IP65。

（4 ）设备有可靠的接地设施，并在接地处有明显的接地符号。

（5）设备的吸铁能力保证达到国家有关标准规定的数值。投标方应在供货时提供一台高斯计用于现场性能验收。

（6）设备的悬挂装置保证有足够安全的强度，悬挂高度可调。
（7）设备均配备就地电控柜，可就地进行操作同时能接受输煤程控发出的启、停指令并向集控室输出有关信号。设备电控系统均设有负载短路，过载、断相等自动保护功能。控制柜内主要元器件均采用施耐德的产品。

（8）电磁除铁器以可编程控制器（PLC）为控制核心，PLC采用西门子产品（可带电插拔）。

（9）电动机选用Y系列高效鼠笼电机，全封闭风冷型，防护等级IP56，绝缘等级F级，额定频率50HZ；电机接线盒的防护等级为IP56。电机能全电压启动，堵转电流不大于额定电流的6.5倍。

（10）电磁除铁器设超温保护装置，并配套提供电动小车及电磁除铁器行走工况时的声光报警装置。

（11）各部件之间的连接线均采用阻燃型电缆、电线。带式电磁除铁器卸铁皮带采用阻燃胶带；卸铁皮带刮条采用不锈钢材料制作，耐腐性好，易于卸铁。电磁除铁器的减速机采用弗兰德或SEW产品，轴承采用原装进口SKF产品。带式电磁除铁器自卸皮带设有跑偏开关，跑偏信号可传至中控室，并提供信号输出接口。

（12）卸铁皮带要求寿命一年以上，拉紧装置应有便于更换的设计。

（13）每台带式除铁器按4点悬挂，配4台移动小车，包括吊具、锁具等。
4.2.10  防雨罩壳

露天带式输送机（BC2-A）设防雨罩壳，带宽B=1800mm规格的总长约890m。防雨罩壳材料选用V－125彩钢板，罩壳钢板厚度为0.8mm。罩壳形状为圆弧形，采用挤压成形工艺。罩壳表面无破碎现象，颜色由买方指定。罩壳采用固定式，其中每隔10米选用1件开启罩，开启罩拉手和铰链采用不锈钢材质。

防雨罩壳托架采用Z形钢和角钢制作。托架油漆前应进行喷丸预处理，并对需要涂漆部位的表面进行清洁、除锈处理。油漆与带式输送机相同。

防雨罩壳所有紧固件需进行镀锌处理，镀层厚度≥40μm。备用紧固件按10％提供。

防雨罩壳应能将下托辊罩住，连接螺栓采用不锈钢材料，相应跑偏开关，拉绳开关或观察孔等应设置必要的观察门等。各片机罩的压合必须贴合不漏水，美观漂亮。

4.2.11自动取样装置

不在供货范围，投标方需负责配合招标方完成实施工作。
4.2.12葫芦

码头T0转运站内驱动装置上方共配置1台额定起重量10t的CD1型钢丝绳电动葫芦和1台额定起重量3t的手动葫芦，用于输送机重大件的安装搬运。起升高度为15m。

需配置单独的工字型轨道，轨道的布置和长度详见输送机布置图。

4.2.13 曲线落煤管

4.2.13.1落煤管
4.2.13.1.1曲线落煤管含头部护罩、漏斗、集料斗、中间调节机构、中部曲线落煤管和给料匙等

4.2.13.1.2头部护罩及头部漏斗通过招标提供的原始输煤系统技术参数计算确定各带式输送机头部护罩、头部漏斗及头部集料斗的尺寸，应保证物料流能基本以抛物线轨迹进入集料斗内，物料汇集下落，减少携带风量，在煤种含水率小于25%前提下应确保头部集料斗不积煤并防止其堵煤。

4.2.13.1.3头部集料斗的设计应采用非常小的冲击角度（小于20º）收集并限制运动的物料流，以减少冲击力、堆积和磨损。

4.2.13.1.4头部集料斗内应设置耐磨防堵内衬，冲击面耐磨衬板采用碳化铬双金属耐磨复合钢板，过流面内衬采用不小于25mm厚纯耐磨陶瓷砖为衬板（不接受三合一复合陶瓷衬板），详细耐磨衬板技术要求与下述曲线落煤管一致，要求提供头部集料斗以往案例内衬耐磨衬板产品实物图。

4.2.13.1.5整个曲线落煤管系统须利用离散学（DEM）原理，研究物料（投标期间需向招标方索要转运煤种种类及物理、化学参数）粒子的弹性、黏性、塑性、形变等级、滑动、膨胀和流动性，结合皮带机的运行参数，设计布置。同时投标人还需对本项目物料及空气二相流的状态进行详细分析，提供本工程落差最大转运站曲线落煤管、无动力导料槽仿真分析及结构定型过程，在投标阶段提供各转运站、碎煤机室曲线落煤管、无动力抑尘密封导料槽初步方案3D图、CAD二维图、DEM仿真彩色动态工况图，不得套用以往工程或者非本工程的其它图形，提供的每个转运站曲线落煤管仿真截图必要与根据招标方提供的原始图建模的3D图吻合。此模拟图必须彩色打印,并真实从DEM平台上截取下来，不接受黑白或其它颜色和形式的模拟图。提供的仿真模拟截图包括：冲击点位置冲击力的显示截图、皮带上物料分布情况截图、转运站物料速度截图、物料进出流量截图。同时还需提供本工程落差最大转运站曲线落煤管、无动力抑尘导料槽气固二相流彩色仿真模拟截图，此截图上必须标有导料槽出口风速、导料槽内外风压等截图文件，此模拟图必须真实从软件平台上截取下来。

4.2.13.1.6落煤管的截面形式结合不同落差大小进行设计，曲线落煤管采用流线多边型技术，不接受传统方形、圆形落煤管技术。对落煤管中长期承受冲击的部位的设计要充分考虑更换的方便性，投标人在投标文件中要充分体现出来。

4.2.13.1.7所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证任何物料撞击接料漏斗壁角度小于20°。

4.2.13.1.8所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料流动形态为沿接料斗壁、中间过渡管壁和给料匙壁流动，并集中成束状，没有物料散开情况发生，保证物料的汇集输送，减小煤流携带的诱导风量，减少导料槽出口的喷粉现象，导料槽出口的风速小于1m/s。

4.2.13.1.9所有模拟截图中物料流动形态和实际使用情况均须保证物料落在胶带上速度和方向应和胶带运行方向一致，落料速度应与胶带速度一致，误差控制在正负10%范围内。

4.2.13.1.10转运站输煤转运系统须保证胶带系统实际输送能力达到和超过设计能力，曲线落煤管本身应具有抑尘、防堵和降速及减少冲击的功能，不接受添加辅助装置如缓冲所气器（或缓冲滚筒、阻尼）等缓冲装置、振打设备（如振动电机）辅助缓冲装置。严格控制煤流在滑落过程中的动势能大小和方向的转变，使其按照最佳切向角度和速度在落料管中滑落，消除落煤管堵煤现象。

4.2.13.1.11对煤流在落料管中的煤流运动轨迹进行控制，实现煤流在下级接皮带上软着陆，并且煤流在皮带上居中，防止因落料不居中而出现的皮带跑偏和沿途撒煤，保证皮带有效运行。煤流的出口水平速度应与煤皮带速度相近，降低煤流对皮带和托辊等设备的冲击，减少设备维护工作量，延长皮带使用寿命。

4.2.13.1.12落煤管之间采用法兰连接，采用橡胶垫密封，保证在运行时不能有漏煤、跑煤现象，连接螺栓要牢固，不能有脱落、折断现象。

4.2.13.1.13曲线落煤管、电动三通需要运维检查部位须设置检查门，检查门采用高密封快开检查门（绞轴和锁紧装置为S304不锈钢材质），检查门的大小要方便堵煤时的清理工作，并设置检修平台，检修平台预留足够的检修空间，平台栏杆、楼梯按照国家标准设计安装，并做防腐涂漆。

4.2.13.1.14落煤管出口给料匙采用前倾扩容设计，给料匙要求是基于DEM模拟仿真设计的，模拟实际工况物料的运行轨迹，使物料以小于20度角度冲刷给料匙内壁 , 这样物料是“冲刷”给料匙内壁 , 而非“撞击”给料匙内壁；同时槽型设计使散开物料集中起来沿壁 下滑，解决倒“煤灰”问题。给料匙两侧要求深入导料槽内侧，对一条胶带只有一个落料点的，落料管尾部距离胶带不高于150mm，对一条胶带有多个落料点的，落煤管前进端距离胶带高度300mm,落煤管尾部距离胶带不高于150mm，对前点落料点则要充分估计煤流的高度设计。防止堵煤发生；给料匙安装后保证煤流最终的出口速度大小和方向接近于接料皮带，确保煤流能够平缓的滑落至接料皮带而不出现尾部喷粉现象，避免堵煤、跑煤现象，并提供以往案例曲线落煤管给料匙内衬耐磨衬板产品实物图片。

4.2.13.1.15曲线落煤管（含皮带机头部护罩、漏斗、集料斗、中间调节机构、中部曲线落煤管和给料匙）本体采用不低于10mm厚的Q235B材料，胶带机头部护罩采用不低于10mm的 Q235B材料，物料直接冲击磨损面（受料面）设置碳化铬双金属耐磨复合钢板，物料非直接冲击过流磨损面内衬采用不小于25mm厚纯陶瓷耐磨陶瓷砖。碳化铬双金属耐磨衬板和耐磨陶瓷砖设置的具体位置由投标人根据3D模拟计算后确定，但至少覆盖整个内部面积的75%（即过流面和两侧面），并经招标方确定。寿命：冲击点耐磨衬板的使用寿命不低于8年，耐磨陶瓷砖寿命应不低于20年。耐磨衬板与母板的连接采用衬板埋焊螺栓与母板在落煤管外侧通过螺栓连接。耐磨陶瓷砖与管壁之间采用特殊工艺环氧树脂胶水粘接。

4.2.13.1.16曲线落煤管系统冲击面耐磨衬板采用碳化铬双金属耐磨复合钢板，耐磨复合板厚度不小于24mm，基体为厚度12mm的Q235B钢板，堆焊厚度为12mm，耐磨板硬度HRC≥58，含碳量为4～5%，含铬量不低于32%，采用埋弧焊工艺，堆焊耐磨层表面光滑、平整、无搭接不良、凹陷、颜色不均匀等缺陷。耐磨衬板表面要求光滑平整，确保不发生挂料堵煤现象，高铬耐磨复合板选用国内优质产品。

4.2.13.1.17曲线落煤管系统冲刷面、过流磨损面内衬耐磨陶瓷砖要求光滑顺畅、耐磨损、抗冲击、易安装且陶瓷面不易脱落。陶瓷砖参考基本尺寸为（参考值）：200mm×200mm×25mm、100mm×100mm×25mm、100mm×200mm×25mm、100mm×50mm×25mm，耐磨陶瓷砖非标尺寸单独设计；耐磨陶瓷砖AL2O3含量不低于92%；莫氏硬度不低于8；比重不低于3.5；压缩强度不小于2.5Gpa。不接受三合一复合陶瓷衬板。投标人提供检测陶瓷砖相关性能参数的第三方检测报告。

4.2.13.1.18落煤管设计布局要求达到落煤管设计的使用寿命（冲击面耐磨衬板设计寿命≥8年）；落煤管设计应结合《火力发电厂带式输送机运煤部件典型设计选用手册》和《DTⅡ（A）型带式输送机设计手册（第2版）》设计的布局进行优化。

4.2.13.1.19落煤管技术本身应具有除尘、防堵和降速及减少冲击的功能，不接受添加辅助装置如缓冲锁气器（或阻尼）等缓冲装置、振打设备（如振动电机）和额外的除尘装置
4.2.13.2 电动曲面三通技术规范

4.2.13.2.1投标人设计制作的电动三通挡板选用船形防卡型，具有导流防卡防堵特点，电动三通壳板厚度不小于10mm，采用Q235B钢板制作。电动三通挡板冲击面和过流面内衬耐磨衬板与曲线落煤管要求一致。

4.2.13.2.2电动三通挡板应能满足相关使用要求,连接法兰尺寸及断面尺寸应和所选用的落煤管截面相对应。挡板的煤流经流面的曲线跟上下曲线落煤管呈一体流线以确保煤流在三通位置不至于散乱。整机具有强度高，无抖动现象。

4.2.13.2.3曲面电动三通设备应坚固可靠，有足够的强度和刚度并应耐磨、耐冲击且转动动作灵活，挡板开启灵活，无卡死现象，不漏粉，不卡煤，安全可靠。电动三通应配有手动输出的手柄，以便在调试或电气失灵时现场操作。

4.2.13.2.4电动三通挡板选用防卡型。是基于DEM模拟仿真设计的三通分料装置，分料装置内部为槽型，模拟实际工况物料运行轨迹，使物料以小于20度角度冲刷挡板内壁，而非"撞击"挡板壁，减少了内衬的磨损，延长了设备的使用寿命，同时槽型设计使散开物料集中起来沿壁下滑，解决倒"煤灰"问题。物料以集中形式向下冲刷，一方面控制过快速度，另一方面集中物料使空气不易和其混合，收集物料，并减少带入的空气，三通挡板应转动灵活，不得有卡涩、卡煤现象，三通转轴直径不小于Φ80mm，电动三通的传动采用电动推杆，电动推杆的推力不小于1750kg，电动推杆应选用国内优质产品，并设有过载保护装置。电动推杆行程600mm。电动推杆应带支座，安装时焊于三通上。

4.2.13.2.5电动三通管倾角为≥60°，电动推杆行程应满足挡板位置要求。

4.2.13.2.6电动三通挡板在抬起和落下位置均应设置一个接近开关和一个超力矩开关(超力矩开关与推杆成套)，接近开关和超力矩开关要求灵活、安全、可靠。每个接近开关和超力矩开关均带两常开两常闭辅助接点，辅助接点各个独立，没有公共端，当换向装置切换到位后，电动推杆还应能自锁定位。行程开关采用施耐德、欧姆龙或同等品牌产品。

4.2.13.2.7电动三通挡板的转轴进行调质处理，以保证转轴的使用强度，工作中不得产生弯曲变形。

4.2.13.2.8行程开关、接近开关、力矩开关选用相当于图尔克、施耐德、欧姆龙品牌产品。

4.2.13.2.9投标人应提供需要进输煤程控的I/O点的数量，并说明用途。

4.2.13.2.10设备出厂前润滑剂应加满到规定值；轴承润滑剂的加补应方便。

4.2.13.2.11根据图纸提供适当高度的三通检修平台及爬梯。

4.2.15 干雾抑尘系统
自清洁喷嘴干雾抑尘装置由微米级干雾机、配电箱（柜）、水气分配器、自清洁万向节总成（含自清洁喷头）、螺杆式空压机、全自动过滤器、储气罐、水箱、增压泵、水/气/电控连接管线及附件等组成，具体配置要求如下:

4.2.15.1微米级干雾机：微米级干雾机由电控系统、多功能控制系统、流量控制系统组成，防护等级为IP65。不锈钢壳体，箱体板厚不低于2mm，并具有触摸屏或文本显示器。

要求：电控系统集合了PLC、保护电路、继电器以及与它们相关的元器件，为用户提供自动和手动两种操作模式。

4.2.15.2配电箱：配电箱要求不锈钢316L壳体，箱体板厚不低于2mm。防护等级不低于IP65。

4.2.15.3水气分配器：水气分配箱采用304不锈钢拉丝板制成，防护等级不低于IP65，箱体板厚不低于2mm。内部安装有电磁阀，可根据PLC运行指令，调整雾化（万向节）总成运行状态。在水气分配箱内的每条管道中，均应配有手动阀门，方便检修。电磁阀品牌采用美国ASCO、德国FESTO、美国PARKER或同等国际知名品牌。

4.2.15.4自清洁万向节总成：自清洁喷嘴安装在不锈钢保护壳体内的ABS球体中，并配接水气管线构成万向节总成。自清洁万向节总壳体采用不锈钢板材锻压成型。ABS球体可调节喷雾方向，不锈钢壳体安装座可防止物料在运输过程中直接撞击喷嘴。自清洁喷头总成包含三部分，即自清洁喷头、自清洁装置（含通针）、自清洁控制系统。在传统干雾喷头的基础上经过仿真模拟计算和精密调校后研发的全自动自清洁喷头接收由微米级干雾机输送来的气、水并将其转化成颗粒直径为1～10µm的干雾喷射出去，按微米级干雾机的控制指令喷向抑尘点。自清洁喷头喷雾其雾形状态与角度更加合理，气雾与粉尘颗粒相互接触、碰撞，使粉尘颗粒相互粘结、凝聚变大，并在自身的重力作用下沉降，从而达到更优抑尘的作用。

全自动自清洁喷头，设定喷头出口射流气压，更好地控制喷头的尖端与工件之间的工作距离差，能够获得高动量、更加均匀的射流，同时，采用可变腔技术和高能气流脉冲清洗技术，再利用检测原件及定周期方式对喷头进行清洗。清洗机构采用气缸带动撞针往复运动，清洗动作执行时，水路通径放大，能有效清理出锈粒、粘泥、水垢、结晶颗粒等，彻底解决传统干雾喷头易堵问题。

自清洁控制系统通过对其控制的设备实现水、气、电主管线与自清洗喷头的连接，并根据现场情况通过PLC控制实现各自清洗喷头的清堵动作。系统设计分为手动、自动两种模式，在触摸屏参数和状态窗口可以监控和设置自清洗系统的启动、停止、自清洗间隔及自清洗持续时间等参数。
4.2.15.5成雾组件：含不同区域喷雾控制元件、自清洁喷嘴安装基座、高压橡胶软管等连接件组成。

4.2.15.6螺杆式空压机：螺杆式空气压缩机为干雾抑尘系统提供标准气源，其采用微电脑智能监控系统，全自动化运行，智能的人机界面，轻触式按键，操作人员无须特殊培训就可通过界面的文字提示轻松地对压缩机运行状态参数进行查询，并可实现压缩机手动、自动运行状态的转换。空压机品牌选用英格索兰、寿力、阿特拉斯或同等品牌，最终由业主确认。空压机的选用需要考虑码头两条皮带的使用，详见平面布置图。
4.2.15.7水、气连接管线：连接管线是将微米级干雾机、水源、气源等用不同管径的钢管按要求连接起来。所有管路均采用304不锈钢钢管，不锈钢管壁厚符合有关标准要求。

4.2.15..8全自动过滤器：通过系统的可设置的差压信号，自动开停清洗功能，实现对过滤器滤网的杂质清洗的功能。同时在过滤清洗的过程中也可以为系统不间断的供水，从而保证了现场的用水问题，过滤精度≤80um。

4.2.15.9储气罐：压缩空气储罐应配有安全阀、压力表、排污装置等；储罐及安全阀承压1.05MP，材选用质Q235B或更优材质，压力容器制造应符合GB150《钢制压力容器》，应选用有相应生产和设计资质厂家的产品。

4.2.15.10水箱：水箱应为304不锈钢方形冷水箱，水箱板厚不小于2mm。

4.2.15.11增压泵：增压泵应为不锈钢轻型立式多级离心泵，扬程和流量满足喷雾系统使用。电机采用国内知名品牌电机。该产品具有设计紧凑、可靠性高、维护方便、性能范围宽等优点，并应满足如下技术性能要求：

A.增压泵的额定流量应不小于对应干雾抑尘系统额定供水量的1.5倍；

B.增压泵的额定流量的富裕度应不小于5%，扬程的富裕度应不小于8%；

C.在工作范围内运行时，其振动和噪声应符合现行中国或国际相关标准的规定；
4.2.15.12全自动过滤器：全自动过滤器通过系统的可设置的差压信号，自动开停清洗功能，实现对过滤器滤网的杂质清洗的功能，无需人工操作，从根本上解决了人工对过滤器繁琐清洗的工作。同时在过滤清洗的过程中也可以为系统不间断的供水，从而保证了现场的用水问题。过滤器壳体为316L不锈钢，滤网316L，过滤精度≤80um。

4.2.15.13.微米级干雾抑尘装置电气控制

1电气系统设计、制造、安装应遵循以下标准：

1.1电控产品第一部分低压电器电控产品GB4720 ；

1.2低压成套开关产品GB7251；

2.电气元件选用及防护

2.1系统中PLC选择西门子S7-200或同等品牌、电气一次、二次元件选用见短名单要求。

2.2所有电气产品都具有防尘、防水外壳。

2.3所有控制电缆均采用铜芯电缆，电缆敷设设计中应充分考虑控制电缆的抗干扰。

2.4控制方式：

2.4.1干雾抑尘控制方式：微米级干雾抑尘装置操作可实现自动和手动两种控制模式。在自动操作模式时，喷雾操作由可编程逻辑控制器（PLC）自动控制。手动操作模式时，可按压微米级干雾机上的文本显示器或触摸屏。

2.4.2自清洁喷头控制方式：系统设计分为手动、自动两种模式,在触摸屏参数和状态窗口可以监控和设置自清洁微雾系统的启动、停止、喷嘴的清堵间隔及清堵持续时间等参数。★手动功能：按下“系统手动”按钮可以切换到手动模式，此时可操作喷嘴的喷雾“启动/停止”按钮和喷嘴清堵的“启动/停止”按钮，可以分别实现喷嘴的喷雾和清堵。★自动功能：按下“系统自动”按钮,自清洁喷嘴干雾系统将与皮带机运行联动，系统自动运行，无需人工管理。当接收到的停止信号时，系统将停止工作。就地自动模式也称一键启动模式按下自动按钮无需管理，根据参数设定页面的设定参数开启自动模式。在参数界面可设置喷头自清洗间隔和自清洗持续时间,自清洗喷头根据现场要求逐一清洗不会影响干雾抑尘的效果。除此之外，还可以设定为每次停机后全喷头清洗整备模式。

4.2.15  其它

4.2.15.1  抗台按70m/s考虑。
4.2.15.2  设一套额定拉力10吨，钢丝绳长度300米长的皮带机胶带检修换带装置。 

4.2.15.3  所有轴承座均选用剖分式结构。     

4.2.16  设备运行的噪声应小于GB10595-89《带式输送机技术条件》的要求，并应符合国家其它有关标准对噪声的要求，不高于85DB(A级)。
技术标准

带式输送机的设计、制造、包装、运输、储存、验收应符合下列有关标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求，上述标准均应为招标截止日时的最新发布版本。如与企业内部标准有矛盾，按较高标准执行。若承包人要采用一些也是被公认的，且与上述标准不矛盾的、承包人认为更适用的标准，则须随投标书提供该标准的文本（原文及中文本），取得发包人的认可。承包人应本着对其产品全面负责和对产品的性能、安全性、可靠性和使用效果更为有利的原则采用适用的标准。
	标准号
	标准名称

	GB 50660-2011
	大中型火力发电厂设计规范

	DL/T 5187.1-2016
	火力发电厂运煤设计技术规程 第1部分:运煤系统

	DL/T 5187.2-2019
	火力发电厂运煤设计技术规程 第2部分:煤尘防治

	DL/T 5187.3-2019
	火力发电厂运煤设计技术规程 第3部分:运煤自动化

	DL 5454-2012
	火力发电厂职业卫生设计规程

	DL 5053-2012
	火力发电厂职业安全设计规程

	DL/T 5072-2019
	火力发电厂保温油漆设计规程

	DL 5009.1-2014
	电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电

	DL 5190.2-2019
	电力建设施工技术规范 第2部分:锅炉机组

	GB 50229-2019
	火力发电厂与变电站设计防火标准

	DL/T 5203-2022
	火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程

	DL/T 869-2021
	火力发电厂焊接技术规程

	GB 50058-2014
	爆炸危险环境电力装置设计规范

	GB/T 3836.35-2021
	爆炸性环境 第35部分:爆炸性粉尘环境场所分类

	GB/T 985.1-2008
	气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

	GB/T 985.2-2008
	埋弧焊的推荐坡口

	GB/T 3323.1-2019
	焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术

	GB/T 11345-2013
	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

	GB/T 1184-1996
	形状和位置公差 未注公差值

	GB/T 1801.1-2020
	产品几何技术规范(GPS) 线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分:公差、偏差和配合的基础

	GB/T 1804-2000
	一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

	GB/T 14211-2019
	机械密封试验方法

	JB/T 4127.1-2013
	机械密封 第1部分:技术条件

	JB/T 5947-2018
	工程机械 包装通用技术条件

	GB 50055-2011
	通用用电设备配电设计规范

	GB 7251.1-2023
	低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

	JB/T 5994-1992
	装配通用技术要求

	GB/T 13384-2008
	机电产品包装通用技术条件

	GB/T 191-2008
	包装储运图示标志

	GB/T 13306-2011
	标牌

	GB/T 50087-2013
	工业企业噪声控制设计规范

	GB/T 755-2019
	旋转电机 定额和性能

	GB/T 4208-2017
	外壳防护等级(IP代码)

	GB/T 8923 系列
	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定

	GB/T 30790 系列
	色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护

	ISO 12944 系列
	色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护

	GB/T 9286-2021
	色漆和清漆 划格试验

	GB/T 13452.2-2008
	色漆和清漆 漆膜厚度的测定

	GB/T 37361-2019
	漆膜厚度的测定 超声波测厚仪法

	GBZ/T 192 系列
	工作场所空气中粉尘测定

	GBZ1-2010
	工业企业设计卫生标准

	GB/T 50549
	电厂标识系统编码标准

	GB 14784-2013
	带式输送机安全规范

	GB 50431-2020
	带式输送机工程技术标准

	GB/T 10595-2017
	带式输送机

	GB/T 17119-1997
	连续搬运设备  带承载托辊的带式输送机运行功率和张力的计算

	HG/T 3973-2023
	一般用途钢丝绳芯阻燃输送带

	GB/T 10822-2014
	一般用途织物芯阻燃输送带

	GB 50017-2017
	钢结构设计标准

	
	《DTⅡ(A)型带式输送机设计手册》(第二版)

	
	《D-YM96 火力发电厂带式输送机运煤部件典型设计》

	GB/T 5837-2008
	液力偶合器 型式和基本参数

	GB 50270-2010
	输送设备安装工程施工及验收规范


上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，投标方必须及时通知招标方进行书面解决。

从合同签订之日至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标方必须遵守这些要求。且不论招标方知道与否，投标方必须及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。
电气设备要求
4.4.1 污秽情况及电气设备外绝缘
本工程电气设备选型按照e级污秽等级标准考虑，要求电气设备外绝缘爬距均按3.1cm /kV（最高运行电压为基准）选择。
4.4.2 电动机要求
投标方所提供的电动机应满足的规范和标准（不限于此）：
GB/T 755 《旋转电机 定额和性能》；

GB/T 997 《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》；

GB 1971 《旋转电机 线端标志与旋转方向》；

GB 1993 《旋转电机冷却方法》
GB 4942 《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码） 分级》；

GB 10068 《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动、振动的测量、评定及限值》；

GB 10069.1 《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法》；

GB 10069.3 《旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值》

GB 1032 《三相异步电动机试验方法》

GB 18613 《电动机能效限定值及能效等级》
GB 30254 《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》
GB 30253 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》

国家能源局 防止电力生产事故的二十五项重点要求 2023版
南方电网公司反事故措施（2024版）

系统配套电动机及其部件、附属设备品牌：见第十一章附件要求；电动机应分别报价，以最高价计入总价，最终电动机分包厂商的选择应经招标方确认。
本工程功率为200kW及以上电动机电压等级为10kV，200kW以下电动机采用380V。直流电动机电压为DC 220V。承包商所提供的电动机应满足GB755-2019《 旋转电机 定额和性能》。电动机效率应满足国家二级能效标准及以上，国家标准规范未明确能效等级的电动机参照国家标准按不低于二级能效执行，最终按招标方要求执行。
电动机防护等级满足所处环境的要求。户外无粉尘场所如汽机房等地电动机的防护等级为IP54（直流电动机的防护等级为IP23），户外及有粉尘场所如锅炉房、输煤系统等地电动机的防护等级为IP55，有酸碱等腐蚀性气体的场所电动机选用防腐型电动机，油泵房或有爆炸危险的场所等地选用防爆型电机。锅炉房及户外电动机满足防雨水、防灰尘的要求。工艺专业有特殊要求满足相应专业的要求。电动机绕组须经浸渍使其绝缘具有抗潮性以及运行环境中所遇到的污染。用于输煤系统的电动机是全封闭、风冷式，可保护绕组免受灰尘、湿气、雨和其他不利天气的影响，还可以防止水滴入或软管冲洗时水溅入，并适合其环境使用要求，电动机按照负载设备需要的特殊转矩要求进行设计。
电动机的设计符合被驱动设备的特定使用要求。当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力不小于被驱动设备所需功率的115%。
所有电动机应为节能型异步电动机（不包括直流电动机）。电动机能在电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。直流电动机能在电压变化为额定电压的±10%内连续满载运行。
10kV电动机，直接起动时，当电压降低到额定电压的70%时，电动机能实现自动起动。10kV电动机的启动电流不超过其额定电流的5.5倍。380V电动机直接起动时，当电源电压降低到额定电压的55%时，电动机应能实现自启动。380V电动机的启动电流不超过其额定电流的6.5倍。直流电动机为串联电阻起动式，在额定电压条件下，最大起动电流不超过其额定电流的2.5倍。
电动机具有F级绝缘，但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。电动机的连接导线与绕组的绝缘具有相同的绝缘等级。
电动机的结构能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。
电动机的振动幅度不超过标准所规定的数值。
电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。
现场环境完全符合规范运行条件下，电动机设计应能保证其使用寿命不低于30年。每台电动机装设有电动机座接地的位置，两个接地装置位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。
对不采用压力润滑油的卧式电动机装有油环式套筒轴承。提供用于检查油环的装置。套筒式轴承可在不拆下轴承盖的情况下利用气隙测量仪检测轴承的磨损。所有提供的油位观察仪均带有标志，以显示电动机在停用状态和运行状态的正确油位。
当卧式电动机采用压力油润滑时，电动机轴承为套筒式。当压力油系统不工作时，油环装置满足电动机起动和至少1.5小时的连续运行要求。供货商提供润滑油流动指示计来指示每个电动机轴承流出的油流方向。当采用外加润滑油系统提供润滑油时，此润滑油系统与被驱动机械润滑油系统合并，并由投标方统一供货。
具有耐磨轴承的电动机配备润滑油加油嘴，可不拆卸电机便将润滑油通过轴承箱注入轴承。耐磨轴承的电动机在固定于电动机壳的铭牌上明确标示。耐磨轴承应达到150000小时的最低额定使用寿命。
10kV及380V（75KW以上）电动机定子绕组装设电阻式温度检测器（RTD）。暂定额定功率100kW以上的每相设置2个，共六个。RTD埋入定子绕组中的局部温度最高的部位。温度检测器的感温元件为PT100（在0℃时的额定阻值为100欧的铂金）。10kV及380V（75KW以上）电动机轴承装设电阻式温度检测器，每端各一个，共计2个。电阻式温度检测器的感温元件为PT100（在0℃时的额定阻值为100欧的铂金）。10kV电动机采用滑动轴承时，使用国产轴承；采用滚动轴承时，使用进口品牌轴承。
如果电动机设有油站，投标方应提供就地控制柜，用于电动机油站保护、联锁及报警的温度、压力、液位开关，并应接至相应的接线盒内。
对于2000kW及以上的电动机，为实现差动保护，在出线侧和中性点侧各相配置电流互感器。投标方配置中性点电流互感器（对于工频电动机，每相2个二次绕组；对于变频电动机，每相3个二次绕组）的接线盒和封闭外罩，使用独立的中性点端子接线盒。差动CT及接线盒由承包人成套供货（发包人确认），并负责电动机中性点的引出及差动CT的联接。CT箱内端子三个同名端连续排列使用短接片，不得使用短接线隔端子跨接。差动CT接线盒可布置在电动机主引出线端子箱的对侧。电流互感器的型号、变比、准确级、批次与10kV开关柜保持一致，无条件满足最终使用要求，由投标方负责与10kV开关厂家配合，差动用CT型号应由招标方最终确认，投标方应承诺不增加费用。
投标方应设计并提供75kW及以上的电动机的内部加热器（380V自投空间加热器），其接线盒单独设置。加热器安装在电动机内可检查部位。
电动机主接线盒应满足电缆进线的要求，其配合尺寸见下表：
	电动机容量
	电压等级
	电缆截面
	电缆根数

	P<90kW
	380V
	3×185
	1

	90<P<200kW
	380V
	3×185
	2

	200kW<P<2000kW
	10kV
	3×185
	1

	P>2000kW
	10kV
	3×185
	3


每台电动机装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。所有户外电动机加装不锈钢防雨罩。每台电动机上装有一个符合标准要求的耐腐蚀铭牌。
1000kW以上的电动机配置绝缘轴承，以防止轴电流。
所有电动机槽楔不选用磁性槽楔。
高压电动机引出线支撑绝缘子，要求采用瓷绝缘材料。
高压电动机轴承采用滑动轴承方案，滑动轴承采用崇德、申科、申润品牌。
高压电动机轴承采用滚动轴承方案，高压电机要求驱动端采用双列轴承布置（圆柱滚子轴承+深沟球轴承）。
凝结水泵电机、给水前置泵电机、引风机电机、一次风机电机、送风机电机、循环水泵电机采用空--水冷却方式的电机，水冷却器材质采用316L不锈钢，电机水冷却器耐压等级1.0MPa。
电机出厂时提供模拟在线运行的试验报告。
高压电动机转子条及端环，要求采用铜质材料，不得使用铝质材料。
低压电动机外壳不得采用铝制材料。
电动机选用节能型YX系列电动机,选用符合国家标准的节能型电动机。变频拖动电机采用变频电动机。
循泵电动机采用双速电机时，电机高、低速绕组引线分别引至高、低速接线盒，满足在接线盒内拆卸电缆、拆装连接片即可高、低速切换的要求，承包人按电机厂配置提供高低速切换的接线端子实现其高低速切换功能，并且设计、提供高低速就地切换接线箱。高低速接线盒内绝缘子采用环氧树脂板，不用瓷绝缘子方式绝缘。承包人为高低速切换控制柜提供一路10kV中压电源，切换控制柜与循泵电机之间的连接电缆（10kV电缆除外）和电缆保护管、槽盒等由承包人供货。
安装在电动机机座上的单独的可检查的接线盒备有下列四种引线：

a 电动机的主引线；

b 电动机内部加热器的引线；

c 电阻式温度检测器RTD (或)热电偶的引线；

d 电动机出口侧（变频）和电动机中性点侧电流互感器CT（二次回路）的引线应各引出6个出线端子。（进线端子和中性点端子），电动机还需要配备中性点CT箱，CT的选型应与开关柜的CT选型保持一致，应由招标方确认。（d项仅用于2000kW及以上电动机）。

电动机电源回路主引线的接线盒采用斜开口型（从上面或下面均可接线）。当这种结构不可行时，主引线的接线盒采用下述结构：该接线盒至少由三块侧板组成，通过拆下一个盖板使接线盒敞开，其余侧板之一连接到导线管，另一块连接到电动机。温度检测元件的引线应与动力线分开，引向单独的接线盒并便于维护检修。
对于卧式电动机，除非特殊情况，主引线的接线盒从电动机头部看安装在电动机的右侧。当多路电缆导线管端接于电动机接线盒，而且所有三相导线并不是穿入每根导线管时，接线盒端接有导线管的一侧侧板使用非磁性材料。
相对于主引线接线盒，立式电动机的热保护装置的接线盒是顺时针方向约450~900（俯视）；加热器的接线盒是逆时针方向约450~900。所有其它装置的配置呈交招标方审定。
电动机主接线盒应满足电缆进线的要求，电缆选型与电动机容量匹配，其热稳定截面满足系统热稳定性条件。

配套的电动机有业绩证明，选择的电机厂由招标方认可。

电动机的接线盒应按功能(电源、控制、加热等)分别设置。接线盒安装位置应便于需方电缆接引、容积应满足设备安装要求。所有引线要求带有标记和识别符号。

如果电动机设有油站，供货商应提供就地柜，用于电动机油站保护、联锁及报警的温度、压力、液位开关，并应接至相应的接线盒内。
4.4.3 照明箱、配电箱、就地控制箱（柜）
4.4.3.1 一般要求

箱（柜）的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标方明确生产的产品执行的标准（国家标准GB7251、行业标准、企业标准）。

投标方根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品，完后通知招标人验收通过后，方可安装。

投标方随机配动力控制箱及控制柜，电动机的联锁均在DCS内完成，动力控制箱留有DCS接口，承包人提供三相四线380V双路电源给动力控制箱。双电源在箱内完成自动切换的功能由承包人实现，双电源切换装置为PC级双投型；采用合资品牌产品。若就地箱（柜）在主设备本体上，就地箱（柜）至电动机的电缆敷设设备布置均由投标方完成。承包人提供的电气设备和部件按GB/T 50549编码。

随机配套动力控制箱满足GB7251国家标准，控制箱的防护等级按GB4942的规定标明，控制箱的防护等级不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计遵循有关现行的国家及行业标准，并在说明书中列出所执行的有关标准。

箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线电路中，中性线的端子允许连接下述载流量的导线：


(a)如果相导线的尺寸超过16mm2，则等于相导线载流量的一半，但不小于16mm2。


(b)如果相导线的尺寸等于或小于16mm2时，则等于相导线的载流量。

箱内空气开关、隔离开关必须满足动、热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路装设带断相保护的热继电器。

当配电柜、就地控制箱控制的单台电动机容量大于30kW时，配电柜或控制箱内配置电流互感器、电流变送器及电流表。变送器采用真有效值输出，测量精度为0.2级,并可输出4～20mA信号。

控制箱内所有元器件电源公共端不得与其他元器件取得，必须取自电源公共端端子排，公共端端子排不得使用短接线并接，使用短接片。控制箱内不得使用24V/48V等弱电控制电源，避免控制回路干扰影响安全性。

就地箱内安装照明、除湿加热器等，安装在便于操作和检修的位置。箱（柜）内易发热的元件、如电阻等，有隔热措施
就地事故按钮(如有)加装防护罩，且防护罩可铅封功能。
4.4.3.2 就地控制箱（柜）体部分： 

配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有就地箱柜采用具有防尘、防溅、加热器除湿性能，箱柜采用厚度不小于2,5mm（不接受负公差）的316L不锈钢双面拉丝板制作，并满足GB7251《低压成套开关设备》国家标准动力控制柜的要求，户内就地箱满足GB4942.2-93《低压电器外壳防护等级》中规定的防护等级IP54级的要求，户外就地箱满足GB4942.2-93《低压电器外壳防护等级》中规定的防护等级IP56级的要求，户外箱柜加设防雨罩，对于特殊地方要求提高防腐标准，煤场设备及特殊要求设备需采用IP 65(盐雾防腐)。箱柜为双门结构，外门密封并带窥视玻璃。数量和布置根据工程具体条件确定，箱柜内电气元件、端子排使用进口品牌，最终由发包人确定。

就地箱（柜）电缆下进出线，箱体、柜体型号由投标方列出清单供招标方确定。 

照明箱设二层门，二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5，二层底板返边与箱底不小于30mm。 

照明箱采用按锁，其余箱、柜采用通用锁，每把锁配两把钥匙。 

配电箱、柜的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 

所有落地配电柜均须配10#基础槽钢，基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致（多台柜并列时10#基础槽钢为一整体）。 

两台或两台以上的箱、柜相邻敷设时，箱、柜的高度、厚度一致。

动力照明配电箱内，地排、零排、必须有预留压线位置，接地螺栓，不小于M10，镀锌螺栓，接地点必须在箱体内左下角。 

户外就地箱（柜）防护等级为IP56，户内就地箱（柜）防护等级为IP54，煤场设备及特殊要求设备需采用IP 65(盐雾防腐)。

就地控制柜为双门结构，外门密封并带窥视玻璃。箱内设有专用柜体接地铜排和等电位铜排，并引至合适位置供现场接地线连接。

当在有爆炸危险环境中使用时，箱体应具有与该环境相匹配的防爆等级，并符合现行国家标准GB3836《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定。

4.4.3.3 元件部分：

就地控制箱所配电气一/二次元件选用进口品牌产品，一次元件和二次元件的型号由发包人在设计联络会时指定。双电源断路器承包商提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大，而塑壳断路器、空开端子小，设母排将端子外引。 

其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 

提供所有元件、导线的合格证及中文说明书（实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告）。进口产品提供商检证明。 

配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定永久性的标签框和机打标签并标明功能。指示灯颜色的布置为左绿右红，红色为开按钮，绿色为停按钮，指示灯采用长寿命的发光二极管。按钮、指示灯采用西门子或上海霍睦斯电气产品，为全厂备品备件统一，由发包人在技术协议时指定。

就地箱（柜）内电气设备一次元件满足设计要求的短路电流动热稳定。
4.4.3.4 组装配线 

配电箱，柜上的电器，仪表符合电器、仪表排列间距要求。控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。 

全部紧固件均采用镀锌件。 

二次配线均采用黑色线，加套管编序，线径按厂家标准。 

分层配电箱接线为干线进出。 

开关接线端子与导线截面匹配。 

配电箱、柜装有计量仪表的导线；如多芯铜线须采用套管或线鼻压接，并做好搪锡。 

电器安装后的配线须排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内，并卡固在板后或柜内安装架处，配线留适当长度。 

配电箱、柜所装的各种开关、继电器，当处于断开状态时，可动部分不宜带电；垂直安装时上端接电源，下端接负荷，水平安装时，左端接电源，右端接负荷。（指面对配电装置）。

检修电源箱配置安全航空插头。

配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线，有颜色分相标志。

所有铜母线连接处做搪锡处理，裸露部分均喷黑漆，贴色标。 

配线整齐、清晰，导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。

配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须符合有关规范要求，导线不得盘成弹簧状。 

PE线用BVR线，线径选择按GB 50303-2002 。 

箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号（箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号），暗装配电箱箱体有上或下的方向标识。 

配电箱、柜内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子最多只能压一根PE线，PE线截面符合施工规范要求。 

消防设备的配电箱、柜及配电回路，必须有红色明显标识。 

不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线（6平方毫米以下）一个端子上最多只能压两根。 

配电柜为靠墙安装（需填写）前开门，暗装箱为前配线，明装箱为后配线。 

就地控制箱内的端子排布置考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。承包人提供的所有控制箱和就地接线盒（箱）内的接线端子。电流互感器二次回路使用专用试验端子。（型号由发包人在设计联络会时指定）端子箱、汇控柜等户外设备应采用额定电压1000V的端子。
控制箱内所有元器件电源公共端不得与其他元器件取得，必须取自电源公共端端子排，公共端端子排不得使用短接线并接，使用短接片。控制箱内不得使用24V/48V等弱电控制电源，避免控制回路干扰影响安全性。

就地控制箱内的空气开关或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。电流互感器回路的导线截面不小于4mm2，其他控制回路所用的导线的截面不小于2.5mm2，信号回路所用的导线的截面不小于1.5mm2。投标方使用的动力电缆必须采用ZRC-YJV型电缆；控制、信号、弱电电缆必须采用阻燃型带屏蔽电缆。
控制箱柜内自保持回路接线跨越远方就地转换开关，以保证切换远方就地保持设备不误跳。

控制箱应能完成就地监视及控制并具有远方监视与控制接口，并由招标方认可。电控箱应能完成所有的监视、报警、联锁和保护功能，并留有远方监控的硬接口信号，输入、输出信号数量及类型应满足招标方要求。通过这些信号的连接，在远方控制系统能完成设备状态、主要运行参数、报警的监视和切投控制。控制箱设就地/远方切换开关，状态信号输出至远方。投标方提供的控制箱/仪表箱的输出信号和与现场仪表、元件的连接均应接至箱内的端子排。电控箱端子排上应标注端子编号。电控箱上至少应预留外部接口：接触器合位（2个）、接触器跳位（2个）、允许远操、故障跳闸信号、电动机起动指令、电动机停止指令信号。加热器起动指令（若有）、加热器停止指令（若有）、加热器合位（若有）、加热器跳位（若有），加热器允许远操（若有）。其他需要外送信号根据设计院要求设置。对于相同类型信号(例如DI、DO)的公共端，应在端子排用短接片连接。
箱（柜）的底部设有接地铜排，铜排末端装有可靠的压接端子。箱（柜）体内所有非导电的金属板、金属件均可靠接地。箱（柜）体内元器件的布置除安全、可靠之外，还便于检修和电缆安装。
就地箱内安装照明、除湿加热器等，安装在便于操作和检修的位置。箱（柜）内易发热的元件、如电阻等，有隔热措施。

当电控箱内并存强电动力回路、强电控制回路和弱电信号回路、交流及直流控制或信号时，供货方应将各种回路并联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电及交流直流(动力、控制)回路干扰弱电信号回路和利于运行、安全检修的措施，柜内直流端子排使用红色端子，交直流电缆不能混用同一根电缆。

不得将2台及以上I、II类电动机由同一个动力控制箱单元内。
4.4.4 设计及供货接口
交钥匙工程。

4.4.5 电缆设施
4.4.5.1 电缆敷设要求
电缆敷设材料选用原则，电缆桥架全部采用铝合金桥架；电缆沟道采用热镀锌钢支架。动力电缆及控制电缆采用梯架，弱电及计算机电缆采用实底托盘加盖电缆槽盒。桥架与设备之间采用热镀锌水煤气管和金属软管过渡。电缆过渡软管采用普利卡软管。
电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）的最新版本要求执行。电缆敷设要有详细的电缆敷设布置图，施工中严格按图纸进行施工。并有防止损坏电缆的措施。动力电缆与控制电缆同路径敷设时，应分层敷设。
电力电缆的接线应牢固，安装满足《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）最新版本的要求，并有防止接触面氧化的措施。
控制电缆的安装接线满足《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171）最新版本的要求。屏蔽电缆的屏蔽层接地应满足反措的要求，将每根电缆的屏蔽层分开，分别与接地母线连接。
所有电缆的标识牌要统一规格，至少包括电缆编号、电缆型号、起始点、终止点等信息，标识牌不接受手写的形式，标识牌应该与电缆一一对应。
4.4.5.2 电缆选型要求
主厂房区域、输煤系统所有电缆及辅助厂房MCC电源进线动力电缆采用C级阻燃铜芯电缆；辅助厂房低压馈线动力电缆采用C级阻燃铜芯电缆；蓄电池回路及保安、UPS、保护回路等重要回路及高温区域、有油污染可能的区域的电缆采用耐火铜芯电缆。由CT、PT至保护回路的电缆均采用阻燃屏蔽电缆。变频器动力回路采用普通电力电缆。对于有特殊要求（如耐高温、耐油等）的电缆的选用应能满足所在环境的要求。所有动力及控制电缆均采用铠装电缆。
电缆原则上按以下要求选用：10kV电力电缆型号为ZC- YJV22-8.7/10kV；低压动力电缆采用阻燃铜芯电缆，型号为ZC- YJV22-0.6/1kV； UPS系统、直流系统、保护系统及消防系统采用耐火电缆，型号为NH-YJV22-0.6/1kV或NH- KVV22P2-0.45/0.75kV。其余控制电缆采用屏蔽电缆，型号为ZB-KVV22P2--0.45/0.75kV。控制电缆的最小截面要求：控制回路电缆不小于1.5mm2，测量回路电缆不小于2.5mm2。
4.4.5.3 防火封堵
应按《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》规定及《发电厂、变电所设计防火规范》设置防止电缆着火延燃措施；封堵所有的电缆竖井孔、墙孔、开关柜控制保护屏柜底部电缆孔洞等，在易受外部着火影响的区段采用电缆槽盒等设施。
电缆防火封堵应满足《防火封堵材料》（GB23864）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）最新版本的要求。
仪表和控制要求
1.带式输送机与输煤系统具有联锁和解除联锁功能。

2.设备设有必要的堵转、过载、短路、断相等保护。各胶带机应装设胶带机运行速度检测装置，配合胶带打滑保护。

3.带式输送机采用DCS控制，实现设备的程序自动控制和就地手动控制，并应有防潮、防尘措施。

4.带式输送机主设备的启停、状态信号和重要的报警信息将送至输煤DCS系统，并接受输煤DCS系统的远方控制指令。总包方供应商应提供带式输送机控制系统与输煤DCS系统之间的信号清单。

5.控制柜应符合国家有关电、气控制柜的制造工艺标准和规范。电控柜应设计合理，安全可靠，防尘、防水，防腐，柜体完好的使用寿命应不低于30年。操作按钮，操作灵活，指示灯明确。就地控制箱的防护等级为IP65。

6.报价投标方人提供足够的资料用以说明对所供装置的控制要求，控制方式及联锁保护等方面技术条件和数据以及测点布置图等。报价人投标方配套的控制装置，仪表设备，报价人将等需考虑和提供与输煤控制系统的接口并负责与机组控制系统的协调配合，直至接口完备。

7. 投标方应提供足够的资料（按KKS编码原则）以说明4.4.节中设备的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。这些资料至少包括启动、停止和联锁保护逻辑图，I/O清单，仪表检测系统图（即P&ID图），仪表和一次元件清单，测量参数设定值等。投标方报价人应无条件协助机组控制逻辑设计组态厂商，对4.4节中设备的控制逻辑及监控画面进行设计、组态、调试等工作，并对其设计的控制组态共同进行审核，确保机组控制系统的控制功能正确和完整。

性能要求
4.6.1  减速器选用进口品牌产品。采用优质进口品牌硬齿面减速机。减速器应转动灵活、密封良好、无冲击和渗油现象。选用硬齿面垂直出轴减速机。采用自然冷却方式。减速机应根据整机布置和驱动装置计算的数据选型。应进行机械功率和热功率的验算，工况系数不小于1.5（轴功率），环境温度系数的取值应符合减速器的使用条件。选定的减速器的公称输入功率不应小于电动机的额定功率。卖方应单独列表，表中应列出各减速机的型号、传动比、工况系数、公称输入功率、热功率、公称输入功率与电动机的额定功率之比。减速机本体和轴承使用寿命不低于8万小时；电动机本体和轴承使用寿命不低于2万小时。

4.6.2  带式输送机运行时最大跑偏量不得超过带宽的5%，承包人充分考虑设备制造及配套件选择对带式输送机跑偏量的影响。

4.6.3  托辊在正常工作条件下的使用寿命不低于3万小时，在在使用期内不得损坏10%，磨擦系数小于0.022。

4.6.4  带式输送机满足长期连续运行的要求。启动、运行和停机平稳并安全可靠。所有带式输送机满足满负荷启动和制动。当电压在额定值的10%内时，带式输送机可以顺利启动并且设备不会损坏，满负荷电流不大于额定电流。

4.6.5  带式输送机能达到额定出力和带速要求。

4.6.6  带式输送机在满载启动和停机时，最大瞬时张力不得超过正常工作张力的1.5倍。

4.6.7  设备运行的噪声应小于GB10595《带式输送机技术条件》的要求，并应符合国家其它有关标准对噪声的要求，不高于95DB(A级)

4.6.8  按设计要求配套胶带，必须是阻燃型胶带。皮带选用时，必须充分考虑成槽性与伸长率及耐磨性，不得选用尼龙布芯带。

性能保证
B=1800mm  额定出力： 3600t/h，最大出力： 4320t/h

带式输送机胶带最大跑偏：不得超过带宽的5%。
托辊寿命：           h 

滚筒寿命：           h

电机的振动值、温升满足国家标准要求
易损件使用寿命  满足国家标准要求
安装调试要求
设备安装调试期间，投标方必须派员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。
设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方自担。
设备安装后，投标方应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。
设备监造和性能验收

   见第四章  监造、检验和性能验收试验
清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输、保存及标志
6.1 设备清洁及防腐
6.1.1 设备出厂前，对设备进行清理。所有杂物,如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都从各部件内清除掉。

6.1.2 所有碳钢材料的内外表面，均进行机械的或化学方法除锈。采用化学方法除锈时，不使材料产生腐蚀或斑点。

6.1.3 使用不含卤化物的溶剂、砂布对不锈钢表面进行清洗。用来清洗碳钢的材料不用来清洗不锈钢表面。

6.1.4 水压试验及清洗后排尽设备内的积水，可采用加热法或真空法进行干燥，并充以氮气保持正压。

6.1.5 距焊口100mm以内的设备表面需现场施焊时，采用合格的能够耐高温的底漆。

6.1.6 投标方向招标方提供完整的防锈、防腐说明，以保证设备在运输、储存期间不被腐蚀。

6.2 油漆

6.2.1 投标方应说明这些涂料的名称、制造厂家、型号以及用以清洗和涂漆程序及使用涂层的特性说明。

6.2.2 所有铸铁、碳钢和低合金钢外表面要用适当方式进行基本处理并加以油漆。

6.2.3 设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。刷二道底漆、二层面漆，所有油漆在工厂涂刷完毕，油漆颜色由招标方确定。在安装结束后，按要求修补破损面，但必须与原设备颜色保持一致，避免产生色差。

6.2.4 凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。所有设备必须作好防锈防腐蚀处理，油漆施工一定要遵守火力发电厂保温油漆设计规程。设备所需油漆全部由投标方提供。在安装结束后，按要求修补破损面，但必须与原设备颜色保持一致，避免产生色差。
6.2.5 设备、管道和附属钢结构的油漆要求如下：
	涂装区域
	涂层配套
	涂层总干膜厚度μm
	备注

	所有设备
	底  漆
	环氧富锌底漆
	80
	干膜锌粉含量≥80%

	
	中间漆
	环氧云铁中间漆
	140
	体积固体分≥80%

	
	面  漆
	丙烯酸聚氨酯面漆
	100
	


备注：承包人对所使用油漆由发包人确定，且必须满足下列要求：1）根据ISO 12944标准，富锌底漆干膜锌含量应该不低于80%；2）供货方需提供所有产品第三方检测报告并需满足设计要求，发包人可对每批来样送第三方做抽检；3）油漆供应商需向油漆施工方提供专业技术指导人员对油漆施工进行质量控制；4）要求供货方油漆施工时满足本文附件：《油漆施工工艺指导与涂层检测要求》。
6.3包装, 装卸, 运输与保存
6.3.1 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定， 并采取防雨雪﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起设备的部件、面漆等损坏。设备出厂时，零部件的包装符合相应标准的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。
6.3.2 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，投标方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物，油系统设备及管路应采取适当措施装运，保证其防锈、防腐。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

6.3.3投标方所供技术文件应妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并应防止潮气和海水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。

6.3.4为防止设备器材被窃或受腐蚀元素、海水的损坏，如未征得招标方同意，不得采用敞开的板条箱和类似包装。
6.3.5投标方应提供包装标准及示意图。


投标方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

6.3.6每批货物备妥及装运发出24小时内，投标方应用书面通知招标方。通知中应指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

6.3.7设备应按整体组装发运供货。对于不能整体发货的设备，投标方应进行说明。

6.3.38投标方应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号应该一致，投标方应向招标方提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

6.3.9 因投标方原因引起包装、标志、运输、及保管不当而造成的损失，由投标方负责赔偿。

6.4 标志

6.4.1在带式输送机的明显部位，装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌(0Cr18Ni9)，金属铭牌至少包括下列内容：设备名称、KKS编码、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、设计压力、设计温度、最大出力、最高工作压力、设备净重。设备铭牌及KKS编码标牌的安装位置应保证在设备敷设完保温材料以后，仍清晰可见。其尺寸、标注内容符合相关规定且需征得招标方的确认。

6.4.2 重要阀门、调节保安部套等均应有表示其行程、转角、操作方法等明显易辨的标志。对于检修或者运行时可能发生危险的部件，必须有醒目的特殊标志。
设计分工及接口分界
投标方负责带式输送机的设计和带式输送机与其他设备的所有接口的配合，包括设备接口的所有正反法兰及其附件。
7.1投标方除完成供货外的工作范围

7.1.1设备的总体布置组装图、计算、说明书及运行规定。

7.1.2 指明设备的润滑点、润滑方式、润滑油的填充量（第一次润滑油量、加油间隔、每次加油量），并列出可代换的润滑油品牌。

7.1.3 提供滚动轴承及替换品的类型及数量，并列表。

7.2 招标方工作

7.2.1  设备制造过程中, 招标方可派员到投标方进行监造和检验, 投标方应积极配合。
数据汇总表格
由投标方严格按照下面的表格填写，补充及修改内容加在原表格后面。若无特别说明，下述数据均对应1台机组的数量。投标方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，以表明投标方提供的所有设备的保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。这些资料的准确性以及它与招标方规定的所有性能要求的适合性，均由投标方负完全责任。

8.1由投标方按投标附图提供的带式输送机编号逐一填写，每个编号的带式输送机提交1个表格，共需提交2个表格（BC1-A,BC2-A），投标方补充完善。


（由投标方填写）

	___号带式输送机项目
	单位
	技术参数

	1．整机规范
	
	

	1.1胶带输送机编号
	
	

	1.2输送机额定/最大运输量
	t/h
	

	1.3胶带宽度
	mm
	

	1.4胶带速度
	m/s
	

	1.5水平长度
	m
	

	1.6倾斜角度
	°
	

	1.7提升高度
	m
	

	1.8凸弧半径
	m
	

	1.9凹弧半径
	m
	

	1.10理论带面高
	mm
	

	1.11总质量
	kg
	

	2、电动机
	
	

	2.1型号
	
	

	2.2电压
	v
	

	2.3功率
	kW
	

	2.4转速
	r/min
	

	2.5数量
	台
	

	3、减速器
	
	

	3.1型号
	
	

	3.2机械功率
	kW
	

	3.3轴功率
	kW
	

	3.4速比
	
	

	3.5数量
	台
	

	4、拉紧装置
	
	

	4.1拉紧方式
	
	

	4.2拉紧行程
	mm
	

	4.3数量
	套
	

	4.4张紧力
	KN
	

	4.5配重质量
	kg
	

	5、滚筒
	
	

	5.1驱动滚筒
	
	

	5.1.1直径
	mm
	

	5.1.2轴头直径
	mm
	

	5.1.3轴承类型/尺寸
	mm
	

	5.1.4滚筒许用张力
	kN
	

	5.1.5滚筒许用扭矩
	Nm
	

	5.1.6滚筒胶面层厚度
	mm
	

	5.1.7滚筒胶面层硬度（邵尔A型）
	
	

	5.1.8滚筒胶面层类型
	
	

	5.1.9驱动滚筒数量
	
	

	5.2尾部滚筒
	
	

	5.2.1直径
	mm
	

	5.2.2轴承类型/尺寸
	mm
	

	5.2.3滚筒许用张力
	kN
	

	5.2.4滚筒胶面层厚度
	mm
	

	5.2.5滚筒胶面层硬度(邵氏A型)
	
	

	5.2.6滚筒胶面层类型
	
	

	5.2.7尾部滚筒数量
	
	

	5.3改向滚筒
	
	

	5.3.1直径
	mm
	

	5.3.2轴承类型/尺寸
	mm
	

	5.3.3滚筒许用张力
	kN
	

	5.3.4滚筒胶面层厚度
	mm
	

	5.3.5滚筒胶面层硬度
	
	

	5.3.6滚筒胶面层类型
	
	

	5.3.7改向滚筒数量
	
	

	5.4张紧滚筒
	
	

	5.4.1直径
	mm
	

	5.4.2轴承类型/尺寸
	mm
	

	5.4.3滚筒许用张力
	kN
	

	5.4.4滚筒胶面层厚度
	mm
	

	5.4.5滚筒胶面层硬度
	
	

	5.4.6滚筒胶面层类型
	
	

	5.4.7改向滚筒数量
	
	

	6、托辊
	
	

	6.1槽型托辊
	
	

	6.1.1型号
	
	

	6.1.2托辊直径
	mm
	

	6.1.3槽角
	°
	

	6.1.4额定承载能力
	kN
	

	6.1.5最大布置间距
	mm
	

	6.1.6数量
	
	

	6.1.7轴头直径(mm)
	
	

	6.1.8轴承类型(mm)
	
	

	6.2缓冲托辊
	
	

	6.2.1型号
	
	

	6.2.2托辊直径
	mm
	

	6.2.3槽角
	°
	

	6.2.4额定承载能力
	kN
	

	6.2.5最大布置间距
	mm
	

	6.2.6数量
	
	

	6.1.7轴头直径(mm)
	
	

	6.1.8轴承类型(mm)
	
	

	6.3过渡托辊
	
	

	6.3.1型号
	
	

	6.3.2托辊直径
	mm
	

	6.3.3槽角
	°
	

	6.3.4最大布置间距
	mm
	

	6.3.5数量
	
	

	6.1.7轴头直径(mm)
	
	

	6.1.8轴承类型(mm)
	
	

	6.4上调心托辊
	
	

	6.4.1型号
	
	

	6.4.2托辊直径
	mm
	

	6.4.3槽角
	°
	

	6.4.4最大布置间距
	mm
	

	6.4.5数量
	
	

	6.1.7轴头直径(mm)
	
	

	6.1.8轴承类型(mm)
	
	

	6.5平行托辊
	
	

	6.5.1型号
	
	

	6.5.2托辊直径
	mm
	

	6.5.3槽角
	°
	

	6.5.4最大布置间距
	mm
	

	6.5.5数量
	
	

	6.5.7轴头直径(mm)
	
	

	6.5.8轴承类型(mm)
	
	

	6.6清扫托辊
	
	

	6.6.1型号
	
	

	6.6.2托辊直径
	mm
	

	6.6.3槽角
	°
	

	6.6.4最大布置间距
	mm
	

	6.6.5数量
	
	

	6.1.7轴头直径(mm)
	
	

	6.1.8轴承类型(mm)
	
	

	6.7 V型托辊/反V型托辊
	
	

	6.7.1型号
	
	

	6.7.2托辊直径
	mm
	

	6.7.3槽角
	°
	

	6.7.4最大布置间距
	mm
	

	6.7.5数量
	
	

	6.1.7轴头直径(mm)
	
	

	6.1.8轴承类型(mm)
	
	

	7、逆止器
	
	

	安装位置
	
	

	型号
	
	

	额定逆止力矩N·m
	
	

	数量
	
	

	8、制动器
	
	

	8.1安装位置
	
	

	8.2型号
	mm
	

	8.3额定制动力矩
	N.m
	

	8.4数量
	
	

	9、联轴器
	
	

	9.1高速端联轴器
	
	

	9.1.1类型
	
	

	9.1.2型号
	mm
	

	9.1.3传递功率范围
	kW
	

	9.1.4数量
	
	

	9.2低速端联轴器
	
	

	9.2.1类型
	
	

	9.2.2型号
	mm
	

	9.2.3许用扭矩
	N.m
	

	9.2.4数量
	
	

	9.2.5制造商
	
	

	10、清扫器
	
	

	10.1工作面清扫器
	
	

	10.1.1型号
	
	

	10.1.2数量
	
	

	10.2非工作面清扫器
	
	

	10.2.1型号
	
	

	10.2.2数量
	
	

	10.3组合式清扫器
	
	

	10.2.1型号
	
	

	10.2.2数量
	
	

	11 回程胶带清洗装置
	
	

	11.1型号
	
	

	11.2数量
	
	

	12 换带装置
	
	

	12.1型号
	
	

	12.2数量
	
	

	12.3钢丝绳长度
	m
	

	12.4额定拉力
	t
	

	13 履带式应急螺旋给料设备
	
	

	13.1型号
	
	

	13.2出力
	t/h
	

	13.3最大给料高度
	m
	

	13.4悬臂长度
	m
	

	14、支架(各种支架、支腿、支座吊架等)重量
	kg
	

	15、防护设施（各种护罩、护栏、护栅等）重量
	kg
	

	16、缓冲床
	
	

	16.1、型号
	
	

	16.2、数量
	
	

	16.3、长度
	
	

	17、油漆(安装后最后修补用)
	
	

	18、所供设备（包括外购设备及部件）的第一次充填油（脂）
	
	

	19、其他（可以补充）
	
	


投标方需在投标文件中提供各保护装置输入/输出接口用途表及保护装置功能块的使用一览表。
第二章  供货范围

1  一般要求
1.1  本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一章的要求。
1.2  本工程共安装B=1800mm带式输送机 2 台。

1.3  投标方应根据下列所述提出详细供货清单，本附件未提及而在招标文件中明确的供货范围均为投标方的供货范围。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标文件附件未列出或数量不足，投标方应免费予以补足。
1.4凡设备接口为法兰连接的，投标方应配套提供反法兰及连接件(含垫片、螺栓及螺母)；凡配套提供的阀门为法兰连接的，投标方应配套提供双反法兰及连接件(含垫片、螺栓及螺母)。
1.5  供货范围内所有转动设备在交货前加满一次填充油脂，并提供15％的备用油脂。并把填充油脂的品牌、用量清单提供给招标方。
1.6  投标方应在投标书中详细列出随机备品备件、专用工具清单，并供货。投标方应在投标书中详细列出推荐备品备件清单，并报单价，供招标方选择。
1.7  备品备件及专用工具单独包装并发运。
1.8  投标方应提供表明供货界限的图纸。

1.9  交钥匙工程，如技术部分描述有冲突，以此条为准。
2  供货范围

投标方应确保供货范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应无偿补充供货。

带式输送机的供货范围: BC1-A, BC2-A带式输送机，从码头BC1皮带机尾部滚筒开始，到陆域T1转运站内BC2皮带机头部漏斗（含头部漏斗及头部护罩）为止的全套零部件，包括投标方外购的滚筒轴承、滚筒陶瓷包胶、滚筒、电机、调心托辊及所有托辊轴承、缓冲床、清扫器、回程胶带清洗装置、逆止器、制动器、胶带、抑尘装置、除铁器、葫芦、无动力导料槽、头部漏斗及溜管、换带装置等。详细清单以设计院施工图出版成品布置图纸及带式输送机订货图为准，且包括但不限于下列各项：
所有一、二、三类及其他部件（包括所有滚筒、各类托辊、驱动装置、拉紧装置、支架、支腿、支座、吊架、护栏护栅、遮栏等）的规范和数量按设计院施工图正式图纸和订货清册为准。
全套电气控制系统，包括变频器（配套箱体）、端子箱、控制箱、传感器、保护装置等，设备本体至控制箱之间的全部连接电缆以及所需的吊架等附件，机体配接电缆、信号缆、无线通讯设备、监控仪及其固定于墙壁上的附件等。
投标方应提供性能好、拆卸更换方便的备品备件。备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺，见备品备件清单。
所提供的非国家标准件类备件应附带加工图纸，且应保证这些图纸的完整性和正确性，国家标准件类部件应开列标准代号及参数。
随机供应安装检修专用工具两套（由投标方提供工具名称清单见后）。
油漆（包括安装调试后的最后一道面漆）。
在交货前一次加满、填充所有转动设备的润滑油、液压油（脂），包括在168h试用结束前的用油及调试完成后换油均由投标方提供；并提供满足调试完成后一年保质期换油的备用油脂和（或）润滑油。
投标方要确认此供货范围（但不限于此），每条皮带单独填写一张细化清单。投标方应确保供货清单中无漏项，并保证所供设备是配套完整的，对于整套设备运行和施工所必须的附件，即使本技术条件书中未列出或数量不足，投标方应免费补齐。
投标方负责就地端子箱至就地设备的电缆线路的设计、供货。投标方供货设备之间的动力、控制电缆应由投标方提供，电缆数量须足量，满足现场实际需求，确保设备正常接入，如投标方供电缆不满足现场使用，由投标方进行补充。
2.1 供货范围及清单（所有总计）
带式输送机供货范围及清单（按 BC1-A, BC2-A提供2个表格）
注:  1. 随机供货紧固件的材质为：M＞12用Q235-B；M≤12用不锈钢。

	XXXXXX带式输送机供货清单

	带宽B=      mm
	带速V=      m/s
	输送量Q额定=     t/h

	水平机长L=       m
	提升高度H=       m

	序号
	设备（部件）名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	电动机
	
	套
	
	
	
	

	
	减速机
	
	套
	
	
	
	

	
	联轴器
	
	套
	
	
	
	

	
	制动器
	
	套
	
	
	
	

	
	液力偶合器
	
	套
	
	
	
	

	
	驱动装置架
	
	套
	
	
	
	

	
	联轴器护罩
	
	套
	
	
	
	

	
	制动器护罩
	
	套
	
	
	
	

	
	液力偶合器护罩
	
	套
	
	
	
	

	
	逆止器
	
	套
	
	
	
	

	
	传动滚筒
	
	套
	
	
	
	

	
	改向滚筒
	
	套
	
	
	
	

	
	10°可变过渡托辊组
	
	组
	
	
	
	

	
	20°可变过渡托辊组
	
	组
	
	
	
	

	
	槽形前倾托辊组35°
	
	组
	
	
	
	

	
	槽形前倾托辊组35°（防磁）
	
	组
	
	
	
	

	
	上调心托辊
	
	组
	
	
	
	

	
	缓冲托辊组
	
	组
	
	
	
	

	
	缓冲床
	
	套
	
	
	
	

	
	平行下托辊
	
	组
	
	
	
	

	
	螺旋托辊
	
	组
	
	
	
	

	
	反V型托辊
	
	组
	
	
	
	

	
	下调心托辊
	
	组
	
	
	
	

	
	一道清扫器
	
	套
	
	
	
	

	
	二道清扫器
	
	套
	
	
	
	

	
	三道清扫器
	
	套
	
	
	
	

	
	空段清扫器
	
	套
	
	
	
	

	
	回程胶带清扫装置
	配置就地控制箱
	套
	
	
	
	

	
	拉紧装置
	液压拉紧配置就地控制箱
	套
	
	
	
	

	
	拉紧装置架
	
	套
	
	
	
	

	
	头架 
	
	套
	
	
	
	

	
	尾架
	
	套
	
	
	
	

	
	中间架
	
	套
	
	
	
	

	
	支腿
	
	套
	
	
	
	

	
	驱动滚筒支架
	
	套
	
	
	
	

	
	改向滚筒支架
	
	套
	
	
	
	

	
	滚筒遮栏
	
	套
	
	
	
	

	
	防护栏杆
	
	套
	
	
	
	

	
	横向遮拦
	
	套
	
	
	
	

	
	纵向遮拦
	
	套
	
	
	
	

	
	跨越梯
	
	套
	
	
	
	

	
	拉紧围栏
	
	套
	
	
	
	

	
	换带装置
	
	套
	
	
	
	

	
	钩齿式除大块除杂物设备
	配置就地控制箱
	套
	
	
	
	

	
	履带式应急螺旋给料设备
	
	套
	
	
	
	

	
	油漆
	
	套
	
	
	
	

	
	所供设备（包括外购设备及部件）的第一次充填油（脂）
	
	套
	
	
	
	

	
	其他
	
	套
	
	
	
	


 注：以上明细为单台带式输送机的数量（每台带式输送机一张表，包括但不限于此，其它项请投标方补充；）

2.2 专用工具(所有总计，除下表所列范围以外，投标方应补充安装和维修所必须的专用工具)

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


2.3 备品备件

投标方提供的各设备随机备品备件的品牌和型号、数量应满足机组和设备调试、试运行期间所需，如影响机组和设备试运行、调试进度，则由投标方无偿补足，并不产生任何商务变更。投标方还应满足本工程各设备一年质保期备品备件的需要，质保期内影响机组运行维护，则由投标方无偿补足，并不产生任何商务变更。

2.3.1 随机备品备件（所有总计）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	槽型前倾托辊
	
	组
	50
	
	
	

	
	槽型可逆托辊
	
	组
	20
	
	
	

	
	V型托辊
	
	组
	20
	
	
	

	
	梳形托辊
	
	组
	20
	
	
	

	
	平型下托辊
	
	组
	20
	
	
	

	
	机械纠偏

（上纠偏）
	
	组
	5
	
	
	

	
	机械纠偏

（下纠偏）
	
	组
	5
	
	
	

	
	缓冲床胶条
	
	套
	各规格2
	
	
	

	
	清扫器挂刀
	
	套
	各规格2
	
	
	

	
	重锤块
	
	块
	100
	
	
	

	
	制动器闸瓦片（各种规格）
	
	片
	各5
	
	
	

	
	滚筒轴承
	
	件
	2
	
	
	

	
	蛇簧联轴器
	
	件
	5
	
	
	

	
	滚筒
	
	只
	1
	
	
	


2.3.2 质保期备品备件（所有总计，投标方自行补充）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


2.3.3 推荐备品备件（所有总计）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


第三章  技术文件、图纸资料的交付进度

1  提交资料一般要求
1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。在提供图纸资料的同时提供可由通用软件编辑的电子文件。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在接到中标通知书后7天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标方提供所有正式资料上注明“揭阳港惠来沿海港区前詹作业区13 号泊位散货码头工程 ”字样，并注明版次。投投标方提供的技术资料为每台设备10套（随机2套，设计院2套，招标方8套），电子文件2套，所有资料以纸质资料为准，电子文档仅作参考。图纸为AUTOCAD R2007软件绘制，表格清单为EXCEL 2010软件编制，文字说明书采用WORD 2010软件编写。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标方负责赔偿。以上设备资料数量不足时投标方应免费补充。

1.8 投标方必须确保以上条款所确定的图纸资料的交付进度，投标方对招标方或设计院来往信函、确认文件必须在3个工作日内作出反应，对确认文件在7个工作日内未作出确认，逾期视为自然确认。

1.9 投标方应提供的三维模型应满足以下要求

1.9.1建模范围与建模总体要求

（1）建模范围

投标人三维建模的范围应该涵盖供货的主体设备、附属设备以及辅助设备，以及设计供货范围内的设备附属支撑结构、管道系统和支吊装置、阀门管件及附属设备。投标方需配合本工程的智慧电站（电厂）建设工作，负责提供的系统和设备与智慧电站（电厂）建设的接口工作，直至本工程建设达到预期目标。

    （2）建模内容

设备本体设备、辅助设备、仪表，电气，本体范围内钢结构、护板、平台、扶梯（楼梯），厂家设计范围内相关系统的管道、阀门及附件。精度达到设备及部件，管道法兰，焊缝，DN50及以下小管。以上内容相关的参数及数据等资料。

（3）建模深度

三维数字化电厂就是要建立一个和现实物理电厂一模一样的三维虚拟电厂，投标人的三维建模工作不仅要全面反映供货范围内的所有内容，而且要精确、如实反映设备的外观尺寸、摆放位置、接口定位、支撑结构和管道布置等（设备内部详细结构可以不建模），需要保温的要以保温后的尺寸为准并能分别显示保温与本体。特别要注意的是设备与管道的接口定位尺寸和规格要准确。本体范围内DN50及以上管系要建立三维模型（包括热控取样管路以及阀门，重要系统管路及需进行金属检测的管路三维设计深度达到焊口级），三维模型的工程属性数据须完整。

（4）模型移交

本工程设计院采用的是PDMS12.1SP4.0进行三维设计，投标人应提供三维模型及相关数据/文档等全部三维设计模型资料，并保证最终提供的三维模型满足PDMS12.1SP4.0或其他三维设计软件（或平台系统）的读取要求，并配合招标人的读取工作，满足招标方智慧电站（电厂）对三维模型及相关数据/文档等全部三维设计模型资料的要求；投标人所提交的所有图纸资料均须可编辑，并应配合招标人进行三维可视化建模及智慧电站（电厂）移交。

（5）投标方提供的带式输送机及其配供设备和设计能满足智慧化工程要求。并且无条件配合其它供货商及招标方共同完成机组的智慧化工程的功能设计。

1.9.2三维模型格式与建模技术要求

须保证能正常导入PDMS12.1SP4.0版本，若提供其它格式的三维模型文件，须先与招标方协商。 （1）使用AVEVA PDMS设计的模型，应提交提交能被12.1SP4.0兼容的数据，使用DBlisting工具导出的三维数据模型文件，且所有用到的元件库、等级库、特性库应随模型文件一并提交。如以整体项目数据库文件移交，需提供完成的项目数据库，解除数据库有效时间限制或其它加密限制，并提供数据库的系统管理员账号密码。 

1）其中，设备模型层次规定如下：

一个 EQUI 层对应一个完整的设备；

EQUI 层下只允许包含SUBE 层次，不应包含单独的基本体元素；

所有管嘴应放在一个SUBE下，管嘴应以“设备标识编码 +/N00x”命名，如：50LCJ02AP001/N001，设备暂未编码则以“设备名称+/N00x”命名；管嘴的名称描述应填写到Description 属性中；设备人孔使用nozzle建模，以“设备名称+人孔+/N00x”命名；如设备已编码，则命名时“设备名称”用LLS替换，其它同理。

一个 SUBE 中的基本体应组成一个完整的子设备；

设备操作、检修或维护空间应使用单独的SUBE，以虚空间表示，不应和设备本体在同一个SUBE 下，且必须以“设备名称+检修空间”或“设备名称+操作空间”命名，如：1#高加检修空间。

2）钢结构数据层次规定如下：

钢结构节点板不作要求，但应表示出节点型式及节点连接位置；

结构及楼板应在一个SITE下，钢架、平台、电梯井分别在不同的ZONE层；

柱：建于钢架ZONE下，以“XX钢架柱”+“-”+“机组号#”命名STRU层，如：锅炉钢架柱-1#；以 “轴号”+“柱”+“机组号#”命名柱模型FRMW层，如： K1柱-1#；以“轴号”+“柱支撑”+“机组号#”命名柱支撑模型FRMW层，如： K1柱支撑-1#；

梁：建于钢架ZONE下，必须按层高搭建，以“XX钢架梁”+“-”+“机组号#”命名STRU，如：锅炉钢架梁-1#；以 “层高”+“m” +“机组号#”命名FRMW层级，如：12.60m-1#；每层钢架梁若有采用镜像方法建模的，应以镜像源模型为基本SBFR进行镜像复制；

平台扶梯：建于平台ZONE层下，必须按层高搭建，以“FP”+“-”+“层高”+“m” +“机组号#”命名，如：FP-12.60m-1#。

3）管道、支吊架、提资、应力计算模型要求如下：

同一个系统的所有管道须放在同一个ZONE层下；

A）管道

管道模型按系统组织，一个 SITE 代表一个系统，SITE 命名规则为：“机组号”+“系

统代码”；

SITE 下有若干个 ZONE，ZONE 的命名规则为：“机组号”+“系统代码”+N1N2，N1N2为“标

识号”的前两位数字；

ZONE 层次下有若干个 PIPE，PIPE 名称继承自 ZONE，“机组号”+“系统代码”+ N1N2

需和 ZONE 一样。PIPE 的命名分管道和风管两种，对于管道：“机组号”+“系统代码”

+“标识号”+“TY-”，对于风管：“机组号”+“系统代码”+“标识号”+“GL-”；

PIPE 下再细分各个 BRANCH，BRANCH 命名按：PIPE 名称+“B”+ N1N2N3，N1N2N3为三位数

字流水号，要求从 001 起编；

管道的阀门、堵头、节流孔板、滤网、流量测量装置、蠕胀测点、疏水器按 ECS 编码命

名；

逻辑支吊点按 PIPE 名称+ N1N2N3方式命名，N1N2N3为三位数字流水号，要求从 001 起编；

其他管件，按 PDMS 流水号自动生成名字，不再另外命名；

B) 支吊架

支吊架模型以 ZONE 层次组织，和管道 ZONE 层放在同一个 SITE 下，并一一对应，ZONE

的命名按管道 ZONE 名+“-HANGER”方式；

ZONE 下即各支吊架模型（REST），REST 的命名按逻辑支吊点名+“-TSZDJ”方式；

支吊架的其他零部件，按 PDMS 流水号自动生成名字，不再另外命名；

提资附件

C) 提资附件以 ZONE 层次组织，和管道 ZONE 层放在同一个 SITE 下，并相互对应。按照提

资软件的要求，存储提资附件需建立两个 ZONE，分别按管道 ZONE 名+“-WORK”和管道

ZONE 名+“-CHECK”方式命名；

ZONE 下即存储管道提资模型，ZONE 下的所有元素（包括 EQUI 和 SUBE）均由软件自动

命名，不再干预。

D) 应力计算

应力计算类似于支吊架和提资附件，也以 ZONE 层次组织，和管道 ZONE 层放在同一个

SITE 下，并一一对应，ZONE 的命名按管道 ZONE 名+“-PSI”方式；

除了 ZONE 名字之外，其他元素均由软件自动命名，不再干预。

E)管道有关模型数据组织形式举例：

SITE 1AHP

ZONE 1AHP21

PIPE 1AHP2110TY
BRAN 1AHP2110TY-B001

BRAN 1AHP2110TY-B002

PIPE 1AHP2120TY
BRAN 1AHP2120TY-B001

BRAN 1AHP2120TY-B002

管道模型应提供供货范围内的所有管道模型，包括管道的连接附件、管件、保温、阀门、支吊架等模型；且管道设计属性正确填写。

管道模型所有元件的等级库、管道保温的元件库和等级库、支吊架的元件库和等级库须与管道模型同时提供；

管道模型的介质流向（管道头、尾）以及沿流向的元件顺序须与P&ID保持一致；坡度大于0.005的管道应按设计坡度进行放坡。

管道模型须与设备接口nozzle保持正确的连接关系。通径、压力、连接形式须保持一致。

（2）使用钢结构设计软件（如Tekla）输出的SDNF三维结构模型文件，且应提供所有用到的截面库、截面表，输入形式为.lis，且须保证能正常导入PDMS12.1SP4.0版本.如使用revit软件建模，需使用能被revit2020兼容打开的版本，输出完成的.RVT文件。如有问题卖方有责任配合买方完成模型导入。

三维模型包含构件及节点板，三维模型中所有构件定位和标高（钢梁采用顶标高对齐方式）等必须与钢结构布置总图完全一致。

（3）使用设备设计制造软件（如：UG、Solidworks、Pro/E等）输出的设备模型文件应符合ISO 10303 《Automation systems and integration — Product data representation and exchange》及GB/T 16656《工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换》要求，格式采用STP/STEP/SAT。 

投标方提交的三维模型须保证模型与同阶段正式资料相一致，并提供正式资料与三维模型一致性验证文件，如设备三维模型包含多个设计系统内容，应提交经模型整合后的整体模型，模型之间相对位置关系正确、尺寸正确、接口规格及定位正确，卖方提交的满足数字化设计的三维模型不应大于20MB，若大于20MB投标方须配合招标方将模型压缩至20MB以内，或可以按系统或功能分成多个模型进行移交且模型格式须保证能正常导入PDMS12.1SP4.0各版本。 

    （4）如设计需要，投标方需配合招标方进行碰撞检查并配合进行碰撞检查之后的设计优化，消除碰撞。在项目实施过程中如因业主方的相关业务需要，需对模型数量或深度进行增加，投标方均应无偿配合完善，不涉及商务变化。

如投标方核心设备的某项精确三维模型涉及投标方的知识产权或核心技术不便提供，投标方应在投标文件中明确予以说明，并明确替代方案（例如提供粗略模型或上一代产品模型），由招标方书面确认。

设备三维模型只表示实际设备的外形及接口规格和定位，不包含其内部结构。设备模型的尺寸、定位、接口、检维修及运行空间等物理属性须与最终交付的真实设备一致。
1.10 对于所有设备，投标方必须采用《电厂标识系统编码标准》（GB/T50549-2010）。投标方应根据招标方提供的编制原则完成加热器供货范围内的系统、设备（包括管道、阀门）的标识编号，编制深度至元件级。

1.11投标方提供的图纸、资料能满足业主对运行规程编写、运行人员培训、检修规程编写、检修人员培训、设备监造检验进度要求。

2  提交资料内容

2.1 在投标阶段提供的资料

投标方根据招标书提出的带式输送机设计要求、技术条件、供货范围等提供完整的投标书文件和图纸及其电子文本。包括但不限于：

带式输送机总设计说明（初步）

带式输送机技术参数表（初步）

带式输送机设备总图

2.2 配合工程设计的资料与图纸

2.2.1 交换资料阶段应提供的参数、图纸和资料

投标方应及时提供满足工程设计的下列资料和图纸(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认)

包括但不限于：设备总设计说明、技术参数表、总装配图、设备基础图、电气控制接口资料及其电子文本。

2.3 设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。

2.4.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

2.4.4 投标方须提供备品备件清单和易损零件图。

2.5 投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。

2.5.4 详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验/试验等)的证明。

2.6 投标方向招标方发货时随机供应的资料。

2.6.1 带式输送机安装使用维护说明书（含图纸）

2.6.2 装箱清单（包括产品质量检验文件、备品备件及专用工具清单等）

第四章  监造、检验和性能验收试验

1  概述
1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标方应向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2  工厂检验
2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  投标方检验的结果要满足第一章的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。  

2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2.5  招标方有权派遣检验人员到投标方和/或制造商国家会同招标方检验人员对合同设备的制造过程和质量进行检验和试验。

2.6  投标方应在合同设备检验开始前3个月通知招标方检验的日期。主要设备的装配和检验应在招标方检验人员在场的情况下进行。招标方检验人员还有权参加其他设备的检验和有关合同设备质量的会议。

2.7  投标方应在现场见证前10(国内)或30(国外)天以书面形式通知招标方，如招标方人员并非由于投标方的过错而未能按时到场，则投标方有权自行进行设备装配和检验。

2.8  如果发现合同设备有缺陷和/或与合同规定的规范不符时，招标方检验人员有权提出意见，投标方应充分考虑这些意见并采取必要的措施以消除合同设备的缺陷。当缺陷消除后，投标方应再次进行检验，由此引起的费用由投标方承担。

2.9  参加交货前工厂检验的招标方人员不应会签任何质量证明。在投标方国家和/或制造厂进行的质量检验不能代替在卸货港和/或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除投标方按合同规定的保证责任。

2.10  投标方应免费提供招标方人员的工作条件，包括但不限于必要的技术资料、图纸、试验工具和仪器以及当地交通和医疗保险。如地点在国外，投标方应协助招标方办理签证和其它有关手续。
3  设备监造
3.1 一般要求
3.1.1  招标方将对投标方在国内、外生产的合同设备进行监造。投标方应无条件配合招标方委托的监造单位完成三方监造协议签订及后续监造执行工作，招标方的监造并不代表能免除任何投标方对设备制造质量所应负的责任。

3.1.2  重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。

3.1.3  国内部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前10天内提供给招标方监造代表；国外部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前30天内提供给招标方监造代表。

3.1.4  招标方收到投标方监造通知后10(或30)天内，以书面形式将招标方参加工厂检验的人员信息通知承包商。如监造地点在国外，投标方应协助招标方办理签证和其它有关手续。在制造厂期间，投标方应负责为招标方技术人员提供进行试验和检验所必须的工作设施，技术资料，试验仪器、工具、仪表和表计。

3.1.5  工厂检验和试验开始前，投标方应向招标方技术人员介绍有关被检设备及试验装置的所有详细的情况，包括被检设备的设计原则，结构特点，制造和组装工艺，试验方法，试验所用仪表，试验大纲，试验台简介等资料和文件。

3.1.6  国内部分的设备文件见证的有关文件和资料(即R点)，应在检验后10天内向招标方提供，现场见证的有关文件和资料(即W点和H点)，需在见证前10天内提供给招标方监造代表。

3.1.7  投标方在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

3.1.8  招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应提供。
3.1.9  招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

3.1.10  若招标方技术人员因故未能如期参加某些设备的检查和试验及最终组装，投标方和制造商可自行进行相应设备的试验和检验，但需将试验结果报告在试验结束后一个月正式提交给招标方。

3.1.11  设备制造若存在较大缺陷，原则上不允许出厂，无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。如果缺陷得到妥善处理，经重新检验合格，在征得招标方同意后方可出厂。

3.1.12  投标方应给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

3.1.13  投标方应在现场见证前10(国内)或30(国外)天以书面形式通知招标方监造代表。

3.1.14  关于招标方技术人员参加工厂试验、检验的所有条款及有关费用的情况请参阅合同商务部分。

3.2  监造依据
根据本合同和国际有关规定。
3.3  监造方式
文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。
监造内容

监造的主要项目如下表。具体监造内容﹑监造方式由投标方提出，招标方确定。监造内容如包含金属检验相关内容，将在三方监造协议中列出。招标方有权对表中的项目增加或对监造方式调整，例如招标方认为有必要时，可将W点调整为H点，投标方必须无条件接受。


设备监造供方（包括技术支持方）对所提供设备的质量负有全部责任，因质量问题而发生任何费用由供方承担。供方应在投标书中列出由技术支持方对其进行监造的内容。
监造主要内容（不限于，由供方补充）：
监造项目及方式表（以IPT协议为准）
	序号
	零部件名称
	质量见证项目
	见证方式
	备注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


需方提供详细的国外检验、试验计划表。
对供方配合监造的要求：
供方有配合需方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。
供方应给需方监造代表提供工作、生产方便。
供方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知需方监造代表。
需方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如需方认为需要复印存档，供方应提供方便。
供方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给需方监造代表
需方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，需方有权提出意见，供方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论需方是否要求和知道，供方均应主动及时向需方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在需方不知道的情况下供方不得擅自处理。
4  性能验收试验
4.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合第一章的要求。测试单位为招标方指定的有相应资质的测试单位。
4.2  性能验收试验的地点见商务条款。
4.3  性能试验的时间见商务条款。

4.4  性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方按招标方要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。
  性能验收试验的内容：

4.5.1 带式输送机精度

4.5.2 带式输送机控制精度

4.5.3 满足国家规范及招标人的其他要求。
4.6  性能验收试验的标准和方法
按有关规定。    

4.7  性能验收试验的费用
试验的配合等费用已在合同总价内。
4.8  性能验收试验结果的确认
性能验收试验报告为测试单位编写，招投标双方共同参加并签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。
第五章  技术服务和设计联络

1、投标方现场技术服务

1.1
投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。
现 场 服 务 计 划 表 （格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备  注

	
	
	
	职称
	人数/天
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.2
投标方现场服务人员应具有下列资格：
1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；
1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
1.2.4身体健康，适应现场工作的条件；
1.2.5投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。
1.3
投标方现场服务人员的职责
1.3.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。
在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要向招标方确认和签证施工情况，否则不能进行下一道工序。经确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。
投标方提供的安装、调试监督的工序表
	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
1.3.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
1.3.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。
2、培训

2.1
为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
2.2
培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见格式）。
	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3
培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。
2.4
投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。
3、设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

第六章  分包商/外购部件情况

投标方应详细填写下表中各分包商名单和有关情况，每项设备的分包厂商一般不少于3家（对于招标方已指定的分包商，投标方不能更改），最终分包商的选择由招标方确认。

1.1  进口件（所有总计）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 国内外购件（所有总计）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第七章  大部件情况
投标方应把大部件的情况详细予以说明，并分别详细说明运输方案和措施（投标方填写）。
	序号
	部件名称
	数量
	长×宽×高
	重  量
	厂家
名称
	货物发运地点
	运输方式
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第八章  差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分应分开列表。

差异表

	序
	
	   招标文件
	
	   投标文件

	号
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我公司已将此次投标的所有差异列于上述表格，除上述表格中的内容再无其它差异。
投标人：             公司(盖章)

投标人法人授权人签字： 
年    月    日
第九章  投标方需要说明的其他问题

1、有关投标产品技术方案，技术参数的说明

2、投标产品在已投产项目中的主要质量问题及改进的措施。

3、投标产品的主要工艺，选用材料的改进措施

4、其它需要说明的问题

第十章  附图及相关资料

见招标文件附图。
第十一章  附件
1. 一般要求

1.1  文件所描述的设备若被规定为外国品牌，均指投标方应从该品牌原产地或独资企业采购，任何其与其它国家合资的产品均不接受。

1.2 所有原装进口设备，不论整机还是部件，要求供货商提供设备的原产地证明，生产国到中国指定港口的海运单据及报关单（复印件、或扫描件）。进口阀门配套的执行机构采用进口产品。

2. 进口及国产设备及材料最低要求参考清单（投标方进行采购，最终由招标方确定） 
	设备名称
	推荐品牌要求
	备注

	带式输送机
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司、上海科大重工集团有限公司、衡阳运输机械有限公司、焦作科瑞森重装股份有限公司
	

	高压电动机
	上海电气集团上海电机厂有限公司

中车株洲电机有限公司

湘电集团湘潭电机股份有限公司
	

	低压电动机
	上海 ABB 电机有限公司

上海电机厂有限公司

安徽皖南电机股份有限公司
	

	低压防爆电动机
	河南南阳电机有限公司

佳木斯防爆电机有限公司
	

	带式输送机减速机
	FLENDER、SEW、卓伦
	

	胶带
	浙江双箭橡胶股份有限公司、银河德普胶带有限公司、无锡宝通、中德扬州、山西凤凰
	

	剖分轴承
	COOPER、HKT、STC
	

	全部轴承（减速机、滚筒等）
	SKF、FAG、NSK
	

	托辊轴承

	哈瓦洛国产品牌
	

	液压拉紧装置系统集成
	液压拉紧装置集成:不低于徐州五洋产品品质

液压系统:力士乐、帕克

液压元件:力士乐、帕克、VICKERS

液压辅件:贺德克、帕克、力士乐
	

	保护装置（拉绳、跑偏、速度、料流、堵料、防撕裂、限位）
	德国施迈赛（Schmersal）、美国赛默飞世尔（Thermo Fisher）、德国基普（KIEPE ELEKTRIK）、日本松岛（Matsushima）
	

	除铁器
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司、厦门所德、山东华特、镇江鸿兴
	

	清扫器、胶带清洗装置
	厦门珀挺、马丁、蒂普拓普、孚乐率
	

	机械调偏、滚筒陶瓷包胶、缓冲床
	蒂普拓普、德普、威固
	

	蛇簧
	北京东驰、山西冠晟、北京博普
	

	曲线落煤管、无动力导料槽、防溢裙板
	厦门力祺、厦门三烨、湖北凯瑞、上海维灿
	

	干雾抑尘系统
	秦皇岛思泰意达、厦门力祺、郑州泰诚
	

	硫化机
	天津萧爱、天津蒂普拓普、宁夏特力、安徽德普、天津澳津
	

	400V接触器、塑壳断路器、框架断路器
	ABB（框架断路器E系列、塑壳断路器T系列、接触器A系列）
施耐德（框架断路器MT系列、塑壳断路器NSX系列、接触器LC系列）
西门子（框架断路器3WL系列、塑壳断路器3VL系列、接触器3T系列）
	

	输煤系统变频器
	ABB、施耐德、西门子
	

	其他电气元器件
	ABB、施耐德、西门子最新系列产品
	

	动力电缆、控制及计算机电缆
	远东电缆有限公司

宝胜科技创新股份有限公司

江苏上上电缆集团有限公司

安徽天康（集团）股份有限公司
	

	油漆
	国际、佐敦、海虹老人
	


注：除招标文件所列品牌必须报价外，投标人均可另报价同等质量品牌，须提供须提供所选品牌相当或优于招标文件要求品牌的证明文件等，最终由招标人选择。本标书中未列出的设备、材料，投标方需另行采购的，投标方应选择进口或国产优质产品，最终由招标人确定。
PAGE  

