中国民用航空中南地区空中交通管理局[image: image1.png]




（本合同仅供参考，最终以业主确认为准。）
XX项目建设工程监理合同

（示范文本）
住房和城乡建设部
                                                          制定

   国家工商行政管理总局
第一部分  协议书
委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；
2. 工程地点：                                        ；
3. 工程规模：                                        ；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

本合同签约酬金为￥    ，人民币大写：      元。最终酬金按本合同专用条款的约定进行结算。（招标或政府采购工程按中标金额填写，非招标工程按双方约定的金额填写）
六、期限

1. 监理期限：
本合同约定的施工阶段监理期限为       天，从委托人下达进场通知之日起，至本合同监理范围内的全部工程通过竣工验收之日止。
相关服务期限的约定见本款第2条。
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自  /   年 /  月 /  日始，至     年 /  月  / 日止。
（2）设计阶段服务期限自  /   年 /  月  / 日始，至     年 /  月  / 日止。
（3）保修阶段服务期限自工程通过竣工验收之日始，至工程缺陷责任期届满止，缺陷责任期为24个月。
（4）其他相关服务期限自   /   年 /  月  / 日始，至     年 /  月  / 日止。
七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）    
住所：                          住所：                       
邮政编码：                    邮政编码：                  
法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）          
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                         账号：                         
电话：                         电话：                       
传真：                         传真：                       
电子邮箱：                    电子邮箱：                  

第二部分  通用条件
1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付
5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

  6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决
7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他
8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件
1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：       /     。
2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：
     施工准备期、施工及验收期、缺陷责任期的监理工作，包括质量控制、进度控制、投资控制，合同管理、信息管理、安全文明管理，全面统筹协调等。（按实际委托的内容填写）
2.1.2 监理服务工作内容包括但不限于以下内容：

2.1.2.1施工准备阶段的监理工作

2.1.2.1.1
编制提交办理施工许可证的监理资料，督促承包单位提交办理施工许可证的资料，协助建设单位完成施工许可证的办理工作。

2.1.2.1.2
在监理合同签订后14个工作日内根据项目资料完成工程《监理规划》的编制，对于重点、难点及专业性较强的工程项目，在收到相应资料后并工程施工开始7天前编制完成《监理实施细则》，报送监理架构、安全监理架构给建设单位。

2.1.2.1.3
参加由建设单位组织的设计技术交底会和图纸会审，并对设计技术交底会议纪要和图纸会审纪录进行签认。

2.1.2.1.4
工程项目开工前，签阅承包单位报送的施工组织设计（方案），如涉及到方案优化及费用调整的，签阅意见后报建设单位。从施工方案优化的角度书面提出建议，签阅意见后报建设单位。

2.1.2.1.5
工程项目开工前，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确保能保证工程项目施工质量时予以确认。

2.1.2.1.6
分包工程开工前，审查承包单位报送的分包单位有关资质资料，符合有关规定后，予以签认。

2.1.2.1.7
对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。

2.1.2.1.8
审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，报建设单位同意，由总监理工程师签发。

2.1.2.1.9
项目监理须协助建设单位项目部建立起相关会议制度，除项目每周例会之外，还应包括项目开工前准备会议、第一次工地会议、第一次工地安全会议、图纸会审或交底以及其他工地专题协调会议。

2.1.2.1.10
工程项目开工前，参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。负责起草第一次工地会议纪要，并经与会各方代表会签。

2.1.2.2施工阶段工程质量控制工作

2.1.2.2.1
对于重点、难点及专业性较强的工程项目，在收到相应资料后并工程施工开始7天前编制完成《监理实施细则》提交建设单位审核，监理实施细则应有预控措施。

2.1.2.2.2
在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，提出专业意见并报建设单位。

2.1.2.2.3
要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审查同意后签认。

2.1.2.2.4
协同项目部接收和复测政府规划部门提供的坐标和高程控制点，再向承包单位提供施工区域内的放样基准点和高程基准点，认真审核查验其控制点的成果，督促承包单位做好基准点保护措施，定期对项目测量控制网、控制点进行复测。

2.1.2.2.5
对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。工程变形监测需要监理单位监控具备相应测绘资质的第三方监测单位的过程、结果，若监测发现异常情况时，项目总监应及时向建设单位项目部汇报，及时组织专题会议讨论，进一步协调应急处理措施。

2.1.2.2.6
对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的质量证明资料进行审核，并对进场的工程材料、构配件和设备按照有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。按项目属地建设主管部门要求严格见证取样送检，承包单位现场取样及送样时监理见证员必须全程陪同。

2.1.2.2.7
建筑材料、设备等进场后 24 小时内应验收完毕，对未验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。如需要监理单位开展建设单位要求的第三方材料检测及材料飞行检查的工作，送检前应明确第三方检测的机构，以及送检材料的检测内容（该工作须额外签订检测服务合同并收取相关费用）。

2.1.2.2.8
定期检查承包单位直接影响工程质量的工程计量设备的技术情况。

2.1.2.2.9
对施工过程进行巡视和检查，发现问题及时要求承包单位整改。

2.1.2.2.10
制定旁站方案，对关键工序进行全过程旁站监理，确保施工作业处于监控之下。

2.1.2.2.11
严格按规范及公司相关工程技术标准进行分部分项工程验收，监理单位在收到承包单位自检合格的书面证明报告及验收申请材料后，24小时内组织验收。验收时须对当批验收一次性提出验收意见（特殊重大质量或安全问题除外），每个工作面工序验收合格后，方允许下道工序施工，验收资料须在验收合格后及时签批，严禁后补。

2.1.2.2.12
（1）根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未验收或验收不合格的工序，拒绝签认，并严禁承包单位进行下一道工序的施工。

2.1.2.2.13
（2）对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

2.1.2.2.14
对施工过程中出现的质量缺陷，及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。

2.1.2.2.15
发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经复查，符合规定要求后，及时签署工程复工令。下达工程暂停令和签署工程复工令，需事先向建设单位报告。

2.1.2.2.16
对需要返工处理或加固补强的质量事故，责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

2.1.2.2.17
督促承包单位及时整理工程技术资料办理各项验收，通过监督管理使实体工程、工程技术资料均能达到验收要求，按计划完成各项验收工作。

2.1.2.2.18
采取措施贯彻落实工序检查验收及实测实量工作，对工程实体质量督促承包单位进行100%比例的实测实量，项目监理在承包单位实测实量的基础上进行不低于30%比例的实测实量复测。室内二次装修工程按实测实量方30%测量每个单元。

2.1.2.2.19
在检查中全面应用建设单位指定的工程数字平台，督促承包单位必须将其自检合格情况及时录入建设单位指定的工程数字平台，项目监理现场检查验收时也必须及时、真实将检查验收信息录入系统。

2.1.2.2.20
监督承包单位收集各（子）分部、分项工程各工序的隐蔽验收过程影像或图片资料。

2.1.2.2.21对设计文件中水土保持相关内容进行核查，施工过程中对水土保持相关内容进行检查、指导、督促整改等监理工作，监理月报应包含有水土保持章节；

2.1.2.2.22提供水土保持措施建设过程前期、施工期、施工结束后的影像资料；

2.1.2.2.23根据合同约定开展的水土保持施工监理，其工程、植物、临时措施质量评定资料应结合《水土保持工程质量评定规范》（SL336-2006）执行；

2.1.2.3 施工阶段工程造价控制工作

2.1.2.3.1
复核工程现场签证并签署原始凭证，对各种现场签证的真实性负责，同时承担对签证责任方界定的工作。

2.1.2.3.2
每月定期审核工程形象进度，并将有关资料提交建设单位指定的造价咨询公司进行审核计量。

2.1.2.3.3
严格审核承包单位上报的工程月度工作量完成情况统计报表，按合同审批进度款相关内容。

2.1.2.3.4
严格执行建设单位要求的工程签证制度，签证如需进行核实现场工程量，必须通知建设单位参加。应真实、认真、及时核实现场变更签证实施情况，审核变更、签证，建立变更签证管理台账，满足建设单位对项目“一月一清”的管控要求。

2.1.2.3.5
督促承包单位按施工合同要求在规定时间内提交工程结算或分部结算资料，并在资料齐备后督促总包单位14天、其他单位7天内完成工程结算或分部结算资料完整性的审核工作，提交建设单位进行审核。

2.1.2.4 施工阶段工程进度控制工作

2.1.2.4.1
审批承包单位报送的施工总进度计划和年、季、月度施工进度计划，对进度计划实施情况检查、分析。

2.1.2.4.2
每周检查和书面汇报工程实际进展情况，审核承包单位进度报表，并提出监理建议，发现进度滞后应向建设单位提交进度滞后原因分析报告，制定具体处理方案。

2.1.2.4.3
当实际进度符合计划进度时，要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。

2.1.2.4.4
定期或不定期检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况。当发现实际进度比计划滞后7天时，需向建设单位提交进度滞后分析报告，提出处理意见，并签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施，审核承包单位措施提出合理建议，并督促承包单位落实纠偏措施。当实际进度严重滞后于计划进度时，与建设单位商定采取进一步措施。如实际进度滞后计划超过15天，项目监理应及时督促并审核承包单位编制对应的赶工计划报建设单位项目部审批，计划应包含材料、人员、设备等资源投入内容。

2.1.2.4.5
在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

2.1.2.4.6
定期检查承包单位是否按照施工合同和施工进度计划的要求组织配置足够的人员、材料和设备，并就检查情况提出相应措施加以落实。

2.1.2.5 施工阶段安全生产管理及文明施工管理工作

2.1.2.5.1
设立安全监理组织架构，制订安全监理工作目标和计划，严格督促承包单位落实生产安全事故应急救援预案，做好培训、应急演练。

2.1.2.5.2
审查承包单位的施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2.1.2.5.3
审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况，检查承包单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续情况。

2.1.2.5.4
审核施工企业应急救援预案和安全防护、安全文明施工措施费用使用计划情况。并按规定对安全防护、文明施工措施费用的列支和使用实施监理。

2.1.2.5.5
审查承包单位资质，对特种施工作业人员资质进行核查备案，确保人证一致。

2.1.2.5.6
对项目施工过程中的监理安全危险源进行辨识，安排监理人员按国家规范进行管控，对于危大工程，结合专项施工方案编制监理实施细则，实施专项巡视检查。

2.1.2.5.7
在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包单位整改，情况严重的，应当要求承包单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或不停止施工的应当及时向有关主管部门报告。

2.1.2.5.8
按照省、市及施工合同中对文明施工要求的有关规定，定期组织工地范围内文明施工情况的检查，对不符合要求的承包单位采取措施督促其进行整改，并将检查、整改的情况向建设单位报告。

2.1.2.5.9
每月组织定期的安全检查，并将检查情况向建设单位报告。明确整改完成时间，并督促承包单位按期完成整改工作。

2.1.2.5.10
按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

2.1.2.5.11
执行重大事项上报制度，在工程建设过程中如发现影响项目安全质量重大隐患问题，监理督促整改得不到切实落实情况，监理单位应及时将有关情况书面报告建设单位项目部，并同时抄报建设单位工程管理部。

2.1.2.5.12
监理单位所管辖的工程项目若发生重大质量事故或安全事故（公众关注、媒体进行报道等），造成社会重大影响需要面对媒体和进行危机公关的，监理单位的法定代表人须在24小时内到达现场面对媒体进行危机公关。

2.1.2.5.13
监理单位须严格按照国家、省、市有关加强重要紧急信息报送、突发事件的处置及办理反馈的相关规定及要求，严格遵守重要信息报告时限，规范重要紧急信息报送形式及内容，优化完善应急管理体制机制，做好处置突发事件的处置工作，加强对国家、省、市批示指示的办理反馈工作以及建立健全的综合协调和检查督导工作机制。如由于监理单位未按国家、省、市的相关规定及要求报送、处置及反馈重要紧急信息造成建设单位损失的，建设单位保留相应的索赔权利（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等）。

2.1.2.5.14
参与征（借）地场地移交，核实移交用地的面积、地貌，协助清点场地内的青苗、附着物及建构物的数量。

2.1.2.6 施工阶段现场管理及协调工作

2.1.2.6.1
根据建设单位对工程项目开发进度的要求，编制整个工程项目包括所有专业分包单位在内的总体施工进度控制计划。

2.1.2.6.2
督促总承包单位按配合合同要求完成其配合工作（包括施工水电、临设、垂直运输、放线定位、施工场地等），为各工艺单位进场、施工提供条件，安排工艺单位进场施工。

2.1.2.6.3
在有必要时，安排总承包单位与分包单位或各分包单位之间进行场地或工序交接，明确各承包单位对中间产品的照管责任。

2.1.2.6.4
根据现场实际情况及时调整总承包单位与工艺单位或各工艺单位之间的施工顺序及进度，使之能协调有序地施工。

2.1.2.6.5
组织有关单位进行管线综合平衡工作，减少施工过程中发生的不必要的修改。

2.1.2.6.6
建立定期协调会议、巡场检查等工作制度，及时协调、解决总承包单位与工艺单位之间的矛盾与纠纷。

2.1.2.6.7
检查、督促各分包单位及时向总承包单位提交竣工资料，使其能按时完成竣工资料的整理及按计划进行竣工验收、备案工作。

2.1.2.7 合同管理工作

2.1.2.7.1
熟悉各个工程合同内容，组织相关合同的学习与交底，贯彻落实合同要求，维护项目建设方的利益，规避合同引致的经济损失风险。

2.1.2.7.2
定期组织分析合同的执行情况。采用预控方法提前向有关方发出联系单，防止偏离合同约定事件的发生。对已发生的偏离，应及时发文督促有关方及时纠正。

2.1.2.8 各专项验收、竣工验收工作

2.1.2.8.1
协助建设单位组织和办理各专项验收、竣工验收手续。

2.1.2.8.2
督促承包单位及时整理工程技术资料办理各项验收，通过监督管理使实体工程、工程技术资料均能达到验收要求，按计划完成各项验收工作。

2.1.2.8.3
当验收出现特殊情况未能办理时，提出合理化建议，并积极配合建设单位尽快完成各项验收工作。

2.1.2.8.4
在本工程已按设计文件及合同约定完成全部工作量的竣工验收前，协助建设单位办理分户验收工作，对每户套内的观感质量和使用功能进行专项质量检查验收。

2.1.2.8.5
依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。

2.1.2.8.6
参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，督促承包单位进行整改。工程质量符合要求后，会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

2.1.2.8.7根据《生产建设项目水土保持工程验收技术规程》（GB/T 22490-2008），参与涉及水土保持的分部工程、单位工程验收并签署意见，参加工程水土保持设施验收、临时占地水土保持设施验收、工程竣工水土保持设施验收；

2.1.2.8.8 按照水利部及相关规范规定编制完成水土保持监理总结报告，并报送建设单位；

2.1.2.8.9 为水保验收提供技术依据，配合完成水行政主管部门及相关单位开展的监督检查、验收核查等工作。

2.1.2.9 项目移交工作

协助建设单位项目部建立移交协调会议制度，参与定期召开的工程移交协调会，协助建设单位制定移交、交付工作计划与要求，结合项目情况协助建设单位编制项目移交方案，保项目能够顺利移交。
2.1.2.10 档案资料要求详见附件一。

2.1.2.11 BIM要求

2.1.2.11.1
运用BIM技术协助工程管理，提高监理服务质量，及时在BIM管理平台中归档分部分项工程验收资料、危大工程审批材料、工地巡检记录、看样定板资料等，并审核材料及设备的施工过程信息，保证与现场情况一致；

2.1.2.11.2
对施工BIM模型的工程边界、构件拆分满足检验批要求、几何空间位置、施工属性、模型切图等予以审查，要求对“审查内容”的存在性、正确性、有效性等进行全面核对，保证施工BIM模型的数量及种类齐全、标注清晰，能够满足现场施工需求；

2.1.2.11.3
对施工BIM模型的一致性予以审查，要求对“审查内容”的图模一致性、实模一致性进行全面核对；

2.1.2.11.4
对施工BIM模型的规程、规范、标准的符合性予以审查，要求对“审查内容”的符合施工规程、规范、标准要求，符合施工质量验评指标要求等进行全面核对。
（上述内容由合同签订单位根据项目具体情况补充、修改、调整，在合同谈判阶段与监理人协商一致）
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： （1）国家、地方、民航有关工程建设的法律、法规和规章；（2）国家、地方、民航有关工程建设的技术标准、规范和章程；（3）经有关部门批准的工程项目文件和设计文件；(4)本监理合同；（5）本合同监理范围内委托人和承包人签订的施工合同 。
2.2.2 相关服务依据包括：    /     。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：        /       。
2.3.6其他项目监理机构人员要求：水土保持专业监理工程师1名（中级或以上职称；持有省级或以上专业监理工程师上岗证或培训证，专业为水土保持工程相关专业）
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：
（1）选择施工分包单位的建议权。 
（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 
（3）针对工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议。
（4）针对工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向委托人提出建议。
（5）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（6）报经委托人同意后，发布开工令、停工令、复工令。 
（7）工程上使用的材料、设备和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知施工单位停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工方取得监理人复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。 
（8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 
（9）在工程承包合同约定的合同价格范围内，工程款支付的审核和签认权。
（10）所有工程变更（包括设计变更、现场签证、工程洽商）必须经过监理人的审核和签认。
（11）在委托的工程范围内，委托人或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理人提出，由监理人研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和第三方发生争议时，监理方应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须征得委托人同意。 

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 1、合同生效后，委托人提供与工程有关的工程建设资料后 14 日内，向委托人提供《监理规划》、监理机构设置以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单及个人信息一式两份；2、施工期间每月 25 日前提交监理月报，一式两份。
 2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                                        。
监理人应在本合同终止后  七 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：       /       。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                                        。
3.6 答复

委托人同意在   七  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定，并从当期支付的监理酬金中扣除：

（一）一般违约：

1)在施工期间，监理人没有监理人员驻场的，每次处以人民币10000元罚款。

2)监理人未按照本合同2.1.2款规定的内容和时限完成监理工作的，每次处以人民币5000罚款。

3)
如本项目监理人员兼管其他工程项目，则监理人需要按人民币5000元/人•月标准向委托人支付违约金，并在7天内更换该人员，更换后人员标准不得低于原拟派人员标准。

4)
监理人须严格按照投标文件中的拟派人员团队进行到场履约，在未经甲方同意，在施工阶段派遣乙方人员每少一人处罚人民币10000元/每月每人，且监理人必须在委托人通知后5个日历天内配齐。
5)
在监理工作过程中，监理人员应保持廉洁公正，决不出现“吃、拿、卡、拖”等渎职行为。在合同签订、履行、预结算、保修期间，监理人员不得接受承包人的请吃、送礼或其他好处，若委托人发现由施工承包人、供应商投诉监理人员故意为难、卡要财物的，经查属实，除执行相应通用条款约定外，监理人应向委托人支付违约金人民币10000元。若监理人再次违反前列情形之一，监理人将承担本合同总价的2%的违约金，造成损失的，应予全部赔偿。

6)
项目隐蔽工程验收（分部工程、主要的分项工程），监理人必须通知委托人，否则每发生一次，监理人应向委托人支付人民币3000元的违约金。

7)
对质监站、安监站等政府有关部门及委托人的上级单位提出的需整改问题没有督促承包单位落实整改，被政府部门勒令停工，委托人因此遭受了损失的，监理人应向委托人支付人民币5000元/次违约金。

8)
监理人没有及时签发验收资料，未有效督促承包单位按要求整理好验收资料，致使无法办理工程验收，工期延误，监理人应向委托人支付人民币5000元/次。

9)
监理人在投标文件中承诺的总监在合同履行期间不允许擅自变动，由于非委托人原因更换的，委托人将从下一次计量支付中直接扣减相应数额的监理费用作为违约金，具体是：每更换总监一次按20万元/人次扣减。但以下情况，经业主书面批准并办理更换手续后，可不扣款：（1）上述人员因死亡导致不能履行职责的；⑵ 业主要求更换上述人员的。

10)
监理人擅自更换监理机构中除总监外的其他监理人员（含资料员）的，监理人应向委托人支付人民币10000元/人次。

11)
监理人未严格审查竣工图纸，经委托人或第三方单位检查，发现监理人认可的竣工图纸与实际不一致部位多于3处，监理人应向委托人支付人民币1000元/处。

12)
若委托人发现建筑物面积对比有效施工图偏差超过的3%，监理人应向委托人支付人民币20000元。

（二）严重违约：

监理人一般违约情形累计达到3次以上的（含3次在内），视为严重违约，按照一般违约约定的罚款金额罚款之外，每一次严重违约需向委托人支付10万元违约金。

（三）根本违约：

 因监理人原因给委托人造成经济损失的，需按照委托人的直接经济损失予以赔偿，并按照监理酬金2倍金额向委托人支付违约金。 
（具体处罚金额由合同签订单位根据项目规模合理确定）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付
  5.1 支付货币

币种为： 人民币 。 

5.3 支付酬金

监理酬金的支付：
（1）监理款分为预付款、进度款及结算款。合同价格不因施工合同最终结算金额增减而调整，但可因监理期限延长、监理履约情况、违约情况、奖励情况而调整。

（2）合同生效后且监理人提交本合同签约酬金10%的银行履约保函（经委托人同意，可以提交等额履约保证金）后20个工作日内，委托人支付监理人签约酬金的20%作为定金。
（3）监理进度款从受托范围内第一个工程下达开工令三个月后开始支付，以后每三个月支付一次。监理季度进度款=当期监理酬金*当期服务评价系数+当期奖励金-当期违约金
其中，当期监理酬金=签约酬金×70%×（受托范围内全部工程当期已完成合同价款/受托范围内全部工程签约合同价）。
当期服务评价系数根据委托人对当期监理服务评价确定（详见附件二、三）：A级≥85分；85>B级≥75分；75>C级≥60分； D级＜60分。A、B、C、D级分别对应考核系数为1.00、0.90、0.80、0.70。监理服务履约考核评价表和监理评价标准表以委托人评价结果为准。
在受托范围内部分工程未签订合同的情况下，则上述计算公式内“受托范围内全部工程签约合同价”暂按90000万代替，直到受托范围内所有施工合同均签订后，第一次支付监理酬金时一次性按照施工合同签约合同价进行调整。
违约金及奖励金由建设单位以书面方式告知违约事项，违约金内容详见合同专用条款第4.1条，奖励金内容详见合同专用条款第8.4条；

若存在同一监理单位对多个施工合同进行工程监理，则上述公式中“当季度已完成工程款”为所有施工合同当季度已完成工程款之和（含已完成的设计变更、签证费用），“施工中标价”为所有施工合同中标价之和。若存在部分施工合同未签订的情况，则上述公式中“施工中标价”暂以概算批复金额代替，直到所有施工合同均签订后最近一次支付时一次性进行调整。

若监理季度进度款为负值，当季不予支付监理进度款。

在工程竣工验收前，预付款和监理进度款累计支付金额不超过监理合同价格的90%
（4）工程通过竣工验收，双方完成监理酬金的结算且监理人人必须按照附件一：《档案资料要求》编制和移交监理档案给委托人，委托人按最终结算金额结清监理酬金。
监理结算款=签约合同价格×30%+∑基础监理酬金+∑履约考核浮动酬金-违约金+奖励金+延期监理酬金+附加监理酬金-累计已支付监理款
监理结算款=签约酬金×30%+∑监理季度进度款+延期监理酬金+附加监理酬金-累计已支付监理款
其中：违约金及奖励金由建设单位以书面方式告知违约事项，在监理结算款中统一结算（说明违约金内容详见合同专用条款第4.1条，奖励金内容详见合同专用条款第8.4条）；

（5）每次支付监理酬金，监理人须提交付款申请书、监理服务履约考核评价表及等额增值税专用发票。 
（6）甲方项目资金预算如受国家财政预算或国库集中支付政策影响未能如期到位，甲方不承担违约责任。乙方不得因甲方项目资金受国家财政预算影响或国库支付手续影响未能如期到位，而影响合同履行；否则，乙方将承担相应的违约责任。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖单位公章或合同专用章之日起 。

6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，因上述原因造成监理期限延长在陆个月内的，不计算延期工作酬金；如监理期限延长超过陆个月，从延期的第柒个月起，委托人另向监理人支付延期工作酬金。延期工作酬金按以下方法确定：

延期工作酬金=（监理期限延长月数-6）÷协议书约定的监理期限（从开工到竣工）×签约合同价格
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×签约酬金÷协议书约定的监理期限

7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交    /   进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   2    种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 委托人所在地的 人民法院提起诉讼。

8. 其他

  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

1)
在地方建设行政主管部门或建设单位上级部门专项检查中，受到书面通报表扬，每次奖励监理单位10000元。
2)
监理单位提出创新的施工做法，在安全生产、土建、给排水、暖通、强弱电、装修工程中作用突出，对其他工程项目有指导和推广意义的，每项对奖励监理单位10000元。

3)
监理单位所提合理化建议被采用并产生明显效益，导致建设单位节约工程造价，经全过程造价咨询单位核实，可将节约工程造价的10%作为对奖励单位的奖励金。

4)
监理单位所推荐的建筑装修材料既能满足设计效果及规范要求，又能节约造价，经全过程造价咨询单位核实，可将节约工程造价的10%作为对奖励单位的奖励金。

5)
奖励金累计总额不超过80万。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：            /            。
监理人申明的保密事项和期限：            /            。
第三方申明的保密事项和期限：            /            。
8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

                         /                         。

9. 补充条款
本合同签订后，如有需要，委托人在具备条件时向监理人免费提供现场办公场地，其他所发生的一切费用均由监理人负责。

（上述内容由合同签订单位根据项目具体情况补充、修改、调整，在合同谈判阶段与承包人协商一致）
附件一：档案资料要求
附件二：监理评价标准

附件三：监理服务履约考核评价表
附件四：廉政合同

附件一：档案资料要求

1.
按照国家相关法律法规，行业标准，民航空管系统建设项目文件档案管理规范，监理单位负责完成所承担工程项目监理文件的收集、整理、组卷、归档、数字化、移交、录入并挂接进民航中南空管局档案管理系统等工作，完成工程档案验收工作。

2.
监理单位应配备专人专岗即专（兼）职资料员。合同生效后14日内，监理单位资料员的名单及个人信息应向建设单位备案。项目建设过程中，监理单位如需更换资料员，应向建设单位提交申请，建设单位同意后方可更换。（违约中已有描述）监理单位项目经理和资料员应参加建设单位组织的工程档案技术交底工作会。

3.
监理单位负责督导、检查施工单位施工文件、竣工图的收集、编制、整理工作，负责该工程文件完整、准确、系统情况的审核，负责监督、检查相关文件的签字盖章手续是否完备。监理单位对项目文件质量审查记录应齐全，应在工程档案初验前出具档案审核报告。

4.
建设单位有权督导、检查监理单位工程档案的工作情况，要求工程档案工作与工程建设实施同步管理，执行预立卷制。对检查出的问题，监理单位应在期限内完成建设单位提出的工程档案工作整改要求。

5.
监理单位应做好工程档案初验工作，应在工程档案专项验收前完成所承担工程项目工程文件的收集、整理、分类等工作，并在工程竣工验收前，按照工程档案初验出具的意见，按时按质完成整改，出具整改报告。

6.
监理单位应做好工程档案专项验收工作，并在工程竣工验收前，按照工程档案专项验收出具的意见，按时按质完成整改，出具整改报告。

7.
监理单位应在提交工程竣工验收申请报告时，向建设单位提交一套完整的、符合建设单位档案管理要求的工程竣工资料。监理单位应做好工程竣工验收工作，并在工程行业验收前，按照工程竣工验收出具的意见，按时按质完成整改，出具整改报告，完成工程文件的组卷、工程档案数字化及把数字化成果录入和挂接进民航中南空管局档案管理系统中。

8.
监理单位应做好工程行业验收工作，并按照工程行业验收出具的意见，按时按质完成整改，出具整改报告。

9.
监理单位应在工程行业验收通过后一个月内，向建设单位档案部门归档移交符合建设单位档案管理要求的工程档案，内容包括三部分：

1)
纸质档案：原件一套。

2)
电子档案：用文字处理技术形成的文本电子文件、表格文件，以及纸质档案数字化加工扫描的图像电子文件等，影像扫描时，应对原图采用彩色模式进行扫描，档案扫描件应为原图扫描出来的不小于300dpi的双层PDF文件（可OCR识别）。以不可擦除光盘作为存储介质，一式一套。完成电子档案录入并挂接进民航中南空管局档案管理系统的工作。

3)
声像档案：包括照片档案及视频，声像档案应记录工程关键部位和重点环节，并以不可擦除光盘作为存储介质，一式一套。照片洗印尺寸应为 4R，使用国标照片档案盒。完成声像档案录入并挂接进民航中南空管局档案管理系统工作。关键部位和重点环节包括但不限于声像材料归档目录（表1）的内容，目录中每项内容照片数量不少于10张，视频时长不少于30秒，并应分类存储。
10.
按照广州市城建档案馆的要求，监理单位应做好建设工程档案自行验收工作。监理单位应在自行验收前，完成工程档案自查，签署书面意见，并提交给建设单位一套符合广州市城建档案验收标准的建设工程档案。监理单位应在通过竣工联合验收后3个月内，完成在广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统上传竣工档案资料。广州市城建档案馆要求的竣工档案扫描件应为原图扫描出来的不小于300dpi的JPG彩色图片，要求若有更新，则依据广州市城建档案馆最新要求执行。

11.
监理单位应在广州市城建档案馆通过系统上的档案扫描件审核以后，将系统上的监理文件的原件扫描件直接打印并组卷，协助建设单位取得广州市城建档案馆的《建设工程档案接收证明》并移交入库。

12.
监理单位使用的文书档案盒和国标照片档案盒应自行采购，文书档案盒应是无酸纸档案盒，700克重/平米，档案盒的颜色和封面应按照建设单位提供的模板定制。

13.
工程档案遵照的技术标准：

工程档案遵照的技术标准至少包括但不限于以下标准, 版本若有更新，则依据最新版本：

13.
1.
《中华人民共和国档案法》 

13
2.
《中华人民共和国档案法实施办法》

13.
3.
《中华人民共和国保守国家秘密法》 

13.
4.
《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》 

13.
5.
《计算机信息系统保密管理暂行规定》（国保发〔1998〕1 号） 

13.
6.
《计算机病毒防治管理办法》（中华人民共和国公安部令第 51 号）

13.
7.
《关于严禁用涉密计算机上国际互联网的通知》（中保委〔2003〕4 号） 

13.
8.
《重大建设项目档案验收办法》（档发〔2006〕2 号）

13.
9.
《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2019）

13.
10.
《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2008） 

13.
11.
《技术制图复制图的折叠方法》（GB/T 10609.3—2009） 

13.
12.
《照片档案管理规范》（GB/T 11821-2002）

13.
13.
《国家重大建设项目文件归档要求和档案管理规范》（DA/T28-2018） 

13.
14.
《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）

13.
15.
《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》（DA/T38-2008）

13.
16.
《档案服务外包工作规范》（DA/T68—2020）

13.
17.
《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）

13.
18.
《民用机场建设项目民航专业工程文件及档案管理规范》 局发明电〔2016〕104 号

13.
19.
《民航空管系统建设项目文件档案管理办法》（MD-ATMB-2021-005）

13.
20.
《民航空管系统建设项目档案管理登记办法》（MD-ATMB-2021-006）

13.
21.
《民航空管系统建设项目档案验收办法》（MD-ATMB-2021-007）

13.
22.
《民航空管系统建设项目文件档案管理规范》（MD-ATMB-2021-008）

13.
23.
《民航空管系统建设项目档案分类与编号规则》（MD-ATMB-2021-009）

13.
24.
《重大建设项目档案验收办法》粤档发〔2006〕32 号 

13.
25.
《关于加强广东省重大建设项目档案工作监管的通知》粤档发〔2015〕61号

13.
26.
《建设工程档案编制规范》（DB 4401/T 55—2020）

13.
27. 《广州市建设工程档案归档范围（试行）》

13.
28.
《中南空管局建设项目工程档案管理办法》（民航中南空局发〔2013〕42号）

13.
29.
《民航中南空管局空管工程建设指挥部工程档案管理办法（试行）》（MD-ZHB-XMGL-2018-13）
表1 声像材料归档目录
	序号
	文件材料名称

	　
	一、重大事件及重要活动

	1
	国家、省、市领导人视察；知名人士、专家学者参观考察；与工程相关的外事活动

	2
	工程相关的规划、建设、管理工作重要会议

	3
	工程项目选址、规划方案论证及评审活动

	4
	工程项目的招投标活动、重要合同的签字仪式

	5
	工程奠基、开工仪式；竣工、验收仪式

	6
	违法建设的查处过程

	7
	发生重大事故的分析处理过程

	8
	发现文物的处理过程

	9
	获市以上优质工程评审、颁奖活动及证书、奖杯（图像）

	　
	二、工程建设前

	1
	建设前工程所在地及周边地区的原貌

	2
	有特色的人文景观，有重要纪念意义的场所（地、物）

	3
	搬迁、拆除、平整等工程施工场景

	4
	测量、放线、定位桩等施工场景

	　
	三、工程建设中

	1
	工程地质、水文地质素土、灰土、岩样

	2
	基础施工（包括各类基层、基坑、桩井开挖、软土层处理、护坡加固、钢筋、防雷铺设、焊接、砼灌注等）

	3
	隐蔽工程施工

	4
	施工的主要方法，特别是体现新技术、新工艺、新材料、新设备的应用与措施

	5
	主体结构施工（包括混凝土结构、钢结构施工等）

	6
	主体结构或重要部位的试件、试块取样，成品与半成品及其分析过程

	7
	建筑物、构造物沉降、位移、倾斜、变形的处理

	8
	各种防水处理

	9
	各类管线施工（包括排水、通信、供电、供气、消防、空调等）

	10
	室内外各种墙体、门窗施工

	11
	室内外装修施工

	12
	设备安装（包括机电、消防、强弱电等）

	13
	公建配套施工

	14
	其他专业工程的各工序、主要部分等施工

	15
	桩头处理过程

	16
	地下室外墙施工缝止水带处理过程

	17
	地下室底板与侧壁之间的防水卷材搭接处理过程

	18
	后浇带防水接头处理过程

	19
	设备机房法拉第笼网实施情况

	20
	屋面及卫生间试水过程

	21
	外窗施工时窗户塞缝处理过程

	22
	外墙淋水试验过程

	23
	屋面做法施工过程（每一道工序）

	24
	所有室外管线铺设过程

	25
	室外地网（或接地极）施工过程

	26
	安装工程调试过程（包括排水、通信、供电、供气、消防、空调等）

	　
	四、工程竣工阶段

	1
	工程的外部不同角度的全貌（包括有特点的局部）

	2
	工程的各功能分区，主要部位及设备

	3
	有灯光照明工程的亮灯效果

	4
	绿化、雕塑等环境设施

	5
	其他专业工程特有的主要设施等


附件二：

监理评价标准
	因素
	评价子目
	评价标准
	评价方法
	分值
	实际得分

	质量管理（25分）
	旁站、测量控制
	（1）未按照监理旁站细则要求实施旁站，或未有旁站记录；
（2）未在规定的时间内复核、审批承包人提交的测量资料；
（3）经监理单位确认后的测量资料存在明显错误；
（4）监理单位不进行实际测量复核，借用施工单位测量数据、编造测量数据，或监理单位复测比例少于30%；
    上述四项每出现一次扣1分。
	1.监理单位申报旁站记录、测量资料情况资料
2.建设单位结合日常现场巡检和资料检查评判
	5
	　

	
	进场材料及设备检查
	（1）未按照规范、程序要求进行进场材料及设备的检查，未及时填写材料进场报验单；
（2）出现进场材料品牌、规格型号、参数未满足合同的要求，或者进场材料及设备存在不合格情况；
    上述两项每出现一次扣1分。
	1.监理单位申报进场材料及设备资料
2.建设单位结合日常现场巡检和资料检查评判
	5
	　

	
	见证取样及验收
	（1）未按要求见证取样，或见证取样不及时，或见证取样的样本不具备代表性；
（2）未组织隐蔽验收、专项验收，或者未按工程质量标准验收；
    上述两项每出现一次扣1分。
	1.监理单位提供见证送样、隐蔽验收及专项验收资料
2.建设单位结合日常现场巡检和资料检查评判
	5
	　

	
	现场质量控制
	（1）监理人员未监督承包人按照批准的施工方案或工艺要求施工，施工单位违规施工但未制止；
（2）未落实工程质量检查整改意见，未有效督促施工单位整改；
（3）未参与各分项工程样板的验收，未督促施工单位实施“样板引路”制度；
（4）未有效监督施工单位按样板施工，造成大面积施工质量与样板质量偏差较大；
（5）重要的施工工序（如混凝土浇筑、防水构造、外窗塞缝、砌体工程等）出现质量问题；
    上述（1）-（4）项每出现一次扣1分，第（5）项每出现一次扣3分。
	1.监理单位提供质量控制相关资料
2.建设单位结合日常现场巡检、第三方检测报告、质监站检查意见及相关资料评判
	10
	　

	安全文明管理（25分）
	安全制度及人员
	（1）安全监理领导小组不健全，无安全监理保障体系；
（2）未落实各级监理人员的安全责任制；
（3）未按法规及合同规定配备专职安全监理人员；
    上述三项每出现一次扣1分。
	1.监理单位提供安全文明管理相关资料
2.建设单位结合日常现场巡检和资料检查评判
	3
	　

	
	方案及资质审核
	（1）未督促施工单位落实危险性较大工程施工方案的专家论证要求；
（2）未对施工单位特种作业人员进行资格审查，检查发现存在未持证上岗的情况；
（3）未及时督促施工单位落实特种设备检验检查；
    上述三项每出现一次扣1分。
	
	5
	　

	
	现场安全控制
	（1）未定期对施工现场进行开展安全检查；
（2）施工现场存在的违规行为未及时制止；
（3）安全防护措施未落实；
（4）对存在较大安全隐患的问题未及时暂停施工或下发整改通知书；
（5）未落实工程质量检查整改意见，未有效督促施工单位整改；
（6）发生未造成人员伤亡的高空坠物、火灾、触电等轻微安全事故；
    上述（1）-（5）项每出现一次扣1分，第（6）项每出现一次扣5分。
	
	12
	　

	
	文明工地
	（1）未有效监督施工单位合理堆放材料，造成场容场貌混乱；
（2）未有效督监督施工单位落实现场防火、扬尘、防噪措施；
    上述两项每出现一次扣1分。
	
	5
	　

	进度管理（7分）
	进度计划及控制
	（1）审核施工单位进度计划不及时、不严格；
（2）未定期检查施工单位人员、设备、材料配置是否满足施工合同及进度计划要求；
（3）未监督施工单位落实进度纠偏措施，导致重要节点实际工期比计划工期滞后2个月以上
    上述三项每出现一次扣1分。
	1.监理单位提供进度资料
2.建设单位结合实际进度和资料检查评判
	4
	　

	
	预防工期延误及索赔
	（1）未严格审核施工单位的工期索赔；
（2）未及时收集整理资料为公正合理处理工期延误提供依据；
    上述两项每出现一次扣1分
	
	3
	　

	造价管理（8分）
	进度款审核
	（1）未按规定时间审核施工单位进度款；
（2）审批工程量与实际工程量偏差大于10%
（3）监理单位审批进度款结果与第三方审核结果偏差超过10%；
    上述三项每出现1次扣1分。
	1.监理单位提供进度款审核报告、造价咨询单位出具最终进度款审核证书、当季度发生的设计变更、签证、工程台账等相关资料
2.建设单位依据资料进行审核
	2
	　

	
	设计变更、工程签证审核
	（1）未按规定时间审核设计变更、工程签证，
（2）监理单位审批设计变更、工程签证工程量后，经建设单位或第三方单位复核工程量时偏差超过10%；
    上述两项每出现1次扣1分。
	
	3
	　

	
	工程台账及资料管理
	（1）监理单位未建立设计变更、签证、联系单管理台账；
（2）工作联系单、工程签证单、设计变更单未及时整理汇总；
   上述两项每出现一次1分。
	
	3
	　

	工程资料管理（10分）
	监理常规资料
	（1）未在规定的时间内提交监理周报、月报；
（2）监理月报中对质量、安全、进度、费用等内容描述不准确或明显错漏；
（3）监理机构的监理日志、监理旁站记录内容不真实、不清晰、不及时、不齐全、不能反映监理工作和施工实际情况；
（4）监理机构的监理日志、周报、月报未记录监理单位对项目文件质量审查情况；
（5）监理文件未随项目建设进度同步形成，属于事后补编，或者未检查和监督施工单位的项目文件是否随项目建设进度同步形成，未在监理机构的监理日志、周报、月报记录检查情况；
（6）未执行监理文件预立卷，或者未检查和监督施工单位的项目文件执行预立卷，未在监理机构的月报记录检查情况；
    上述六项每出现一次扣1分。
	1.监理单位提供工程资料
2.建设单位结合日常现场巡检和资料检查评判
	6
	　

	
	影像资料
	监理单位在工程建设过程（关键节点工序、重要部位、地质及施工缺陷处理、工程质量、安全事故等）应拍摄的声像资料缺失，或者拍摄数量不符合要求，或者声像资料未编目、分类、整理，每出现一次扣1分。
	
	2
	　

	
	第三方检查
	建设单位定期或不定期检查监理单位资料及施工单位资料，发现问题多于3条，扣1分；问题多于6条，扣2分。
	以建设单位聘请第三方档案管理单位评价结果为准
	2
	　

	综合能力管理（25分）
	执行能力
	（1）工地例会召开两天内未提供会议纪要；
（2）监理单位对工地例会要求及对建设单位指令的执行能力、效果未达要求；
   上述两项每次扣1分。
	1.监理单位提供工地例会纪要、建设单位指令等相关资料
2.建设单位综合评定
	10
	　

	
	BIM要求
	（1）监理单位未及时在BIM管理平台录入当前验收、审批、巡检等记录；
（2）监理单位未审出施工BIM模型的材料及设备错误信息，与现场情况不符；
（3）监理单位对施工BIM模型的一致性审查不严，存在图模不一、实模不一等情况。
    上述三项每出现一次扣1分。
	建设单位结合日常现场巡检、第三方BIM咨询顾问单位及相关资料综合评判
	5
	　

	
	技术审核
	未严格审核施工组织设计和各种专项施工方案，若监理单位审核后，建设单位复审过程中发现明显错误或遗漏，每出现一次扣1分。
	1.监理单位提供有关资料
2.建设单位依据资料评定
	5
	　

	
	人员要求
	（1）现场监理人员能力、素质、证照、专业配备不符合监理合同约定或不满足施工现场需要；
（2）现场监理人员无故迟到早退
上述两项每出现一次扣1分
	
	5
	　

	附加加分项（5分）
	在评价期内，监理单位所提合理化建议被采用并产生效益，或评价期内被采纳的合理化建议多于8条；主动协调各方解决内外部困难；工程管理效果超越甲方期望；工程管理水平成为其他项目学习的标杆等方面有突出成绩，可酌情加分（不超过5分）
	　
	5
	　

	总分
	　
	　
	　
	　
	　

	备注：
1、本表为委托人在整个施工阶段监理服务期内对监理人服务的评价。
2、监理评价标准表为百分制分： A级≥85分；85>B级≥75分；75>C级≥60分； D级＜60分。 A、B、C、D级分别对应服务评价系数为1.0、0.9、0.8、0.7。
3、发生一次重大质量事故或者重大安全事故，当期服务评价为D级；
4、“分值”为该评价子目的最高扣分值或加分值。

	

	

	


附件三：

	监理服务履约考核评价表

	乙方名称：
	
	
	
	

	合同名称：                               评价日期：      年    月    日

	序号
	评价指标
	分值
	实际得分
	备注

	1
	质量管理
	25
	
	

	2
	安全文明管理
	25
	
	

	3
	进度管理
	7
	
	

	4
	造价管理
	8
	
	

	5
	工程资料管理
	10
	
	

	6
	综合能力管理
	25
	
	

	7
	附加加分项
	5
	
	

	8
	总得分
	

	主要扣分项的情况说明：

	

	建设单位项目组评价意见
	　

	
	

	
	

	建设单位分管领导评价意见
	　

	
	

	
	


附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：             /                    。
A-2 设计阶段：             /                    。
    A-3 保修阶段：缺陷责任期内，当发生质量保修事件时，应在接到委托人通知后24小时内到达现场，配合委托人进行质量检查，提出维修整改意见，现场监督承包人整改并做好相关记录。 
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：   /   。
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	1
	合同生效后10个工作日内（下同）
	复印件

	2. 工程勘察文件
	1
	
	复印件

	3. 工程设计及施工图纸
	1
	
	蓝图

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	1
	
	复印件

	5. 施工许可文件
	1
	取得后10个工作日内
	复印件

	6. 其他文件
	1
	双方协商
	复印件


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


（附件由合同签订单位按实际情况填写）
附录C  监理人营业执照
附件四

廉 政 合 同

    项目名称： 
   甲方单位：中国民用航空中南地区空中交通管理局 
乙方单位： 
签订时间：    年    月    日

为加强空管系统工程项目的廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家工程建设有关法律法规和廉政建设责任制规定，项目建设单位（以下简称甲方）与监理单位（以下简称乙方）双方特签订本合同。 

    第一条　甲乙双方的权利和义务

    (一)严格遵守党和国家有关法律法规及民航局、民航局空管局有关规定。

    (二)严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

    (三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和单位利益，不得违反工程建设管理规章制度。

    (四)建立健全廉政制度，实行责任制，开展廉政告知教育活动，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违纪违法行为。

    (五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    (六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    第二条　甲方的义务

    (一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

    (二)甲方及其工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正工作的住宿、宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    (三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。

    (四)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

    (五)甲方工作人员不得违反规定向乙方推荐分包单位．不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条　乙方的义务和权利

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员行贿或馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

    (二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员报销应由甲方单位、监理单位或个人支付的任何费用。

    (三)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
（六）乙方对甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员提出的合同规定外的要求，有权予以拒绝。

（七）乙方的纪检监察专员须与甲方纪检人员建立工作联系制度，按甲方要求定期向甲方汇报廉政建设情况。

    第四条　违约责任

    (一)甲方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    (二)乙方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；根据甲方的要求，限期将直接责任人清除出场；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方建议上级主管部门给予乙方一定期限内不得进入本系统建设市场的处罚，记入“黑名单”，在新闻媒体曝光。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

  　第六条　本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

    第七条　本合同与                      合同具有同等的法律效力，经合同双方代表签署立即生效。本合同对双方违反廉政规定行为的处理，不免除该项目施工合同中双方约定的责任和义务。

    第八条　本合同一式 陆 份，合同当事人各执 贰 份，送交当事人监督单位各 壹 份

签订合同双方：

甲方单位：中国民用航空中南地区                乙方单位： 

空中交通管理局                                     

(单位全称并盖章)                              (单位全称并盖章)

甲方代表人或                                  乙方代表人或

委托代理人：（签字）                          委托代理人：（签字）


58

[image: image1.png]