广东华南粮食交易中心有限公司

常平粮库三期工程监理

招标文件

招 标 单 位：广东华南粮食交易中心有限公司

招标代理单位：广东省国际工程咨询有限公司

日期：2025年10月

目录

第一卷	2

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	2

第三章 评标办法（综合评估法）	35

第四章 合同条款及格式	41

第二卷	74

第五章 委托人要求	74

第三卷	75

第六章 投标文件格式	75

# 第一卷

第一章 招标公告

广东华南粮食交易中心有限公司

常平粮库三期工程监理

招标公告

招 标 人：广东华南粮食交易中心有限公司

招标代理：广东省国际工程咨询有限公司

日    期：2025年10月

广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理

招标公告

1. 招标条件

本招标项目广东省企业投资项目备案证（项目代码：2405-441900-04-01-967739）批准建设且建设资金已落实，招标人为广东华南粮食交易中心有限公司，监理项目资金来自企业自筹资金和财政资金，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理。

2.1.2工程建设地点：广东省东莞市常平镇江霞南路6号。

2.1.3工程建设规模：扩建仓容20.5万吨，主要包括20.5万吨钢筋混凝土大直径筒仓。建筑面积约16380.12平方米，建筑占地面积7561.03平方米，建筑高度57.9米，建筑单体内径28米。包括建设20.5万吨钢筋混凝土大直径筒仓，并配套提升塔、辅助用房、消防水罐等项目设施，工程项目估算费用约23500万元。

2.2招标范围：

2.2.1标段划分：本项目设1个标段。

2.2.2监理范围及内容：监理范围包括但不限于土建施工、管网布置、供电照明系统、给排水系统、安控系统、道路交通、环境保护、总体消防、总体绿化、电控系统、MEC厂内监造及现场安装、智能化系统建设及后续零星工程，不包含已招标的护坡建设相关工程，含施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括：预验收、竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、审核工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段全过程的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理；设备、材料进场检查；组织协调、安全文明施工管理、组织各类验收；组织、审核竣工资料；对工程施工的投资、质量和工期采用科学的方法和手段进行控制；工程款拨付审核、工程变更和现场签证的审核与控制；协助招标人完成工程各阶段招标及合同谈判；协助招标人或其委托的工程各阶段中标人完成工程报建工作；在项目建设过程中就有关问题向招标人提出合理化建议；向招标人提交完整的监理档案资料；协助招标人参与工程的专项验收、竣工验收、工程结算、财务决算及交付使用；其他法律法规规章要求须由监理单位完成的工作和招标人安排的属监理工作范围的其他工作；各参建单位相关部门的协调；按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定各参建方职责及有关事务性工作；委托人要求的与本项目相关的其他合理工作；及机电设备的检测工作。其中机电设备的检测工作包括但不限于以下内容：

⑴输送及提升设备的头部驱动及平台振动检测，抽测比例为30%。

⑵漆膜厚度检测，检测桁架及设备钢结构主体，比例为每米2个点。

⑶设备及电气器件运行温度，检测范围：电房开关、变压器，主要输送设备电机及减速机。

⑷电缆绝缘检测，采取抽测形式，比例为30%。

⑸设备接地情况检测，采取抽测形式，按照等电位接地点的30%。

⑹输送设备运行达产情况判定。

⑺输送设备安装定位及对中情况检测。

工程建设内容以工程最终整体竣工验收内容为准。投标人的投标报价，应至少包括完成上述建设内容的监理，且应包括招标文件、合同条款所列监理范围及工期的全部内容。

招标人提醒：该项目总监理工程师及监理人员必须按规定常驻现场，服务期约720天，现场服务从土建工程开工日起至通过竣工预验收并移交装粮压仓为止。

2.2.4最高投标限价：人民币263万元。

注：投标报价不得超过最高投标限价。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具有承接本工程所需的以下资质：

投标人均须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级或以上资质。

注：工程监理企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）执行。根据上述文件的要求，投标人需办理企业资质有效期延续的，应当按照相关规定及时办理。相关注意事项如下：

（一）投标人按照上述规定办理了资质延期或换领新证，在投标截止前已取得新证的，投标人须在投标文件中提供经核准延期后的新资质证书。

（二）投标人按照上述规定办理了资质延期或换领新证，在投标截止前未取得新证的，以中华人民共和国住房和城乡建设部或相关主管行政部门发布的核准建设工程企业资质延续名单公告或通知或全国建筑市场监管公共服务平台（简称四库一平台）或广东省住房和城乡建设厅三库一平台管理信息服务系统（简称三库一平台）中企业资质信息为准，并提供资质信息网页截图或相关证明资料。

（三）投标人未提供有效期内的资质证书或未按第（二）款要求提供相关证明资料的，评标委员会将书面发出澄清通知，要求其提供申请资质延续的相关证明资料（如三库一平台提交申请截图或申请回执等）或核准延期后的新资质证书或其他相关证明资料。如未能按本款要求提供相关证明资料的投标人，视为资质已失效，不通过资格审查。

（四）根据资质证书批准延续后企业方能承接相关资质范围内的工程的原则，在发放中标通知书前，中标人尚未取得资质有效期延续核准的，招标人将核查其企业资质有效期延续情况，或按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十六条规定的程序对中标人进行履约能力审查，中标人可依法答辩。

3.2 总监理工程师：项目总监理工程师必须具有中华人民共和国住房和城乡建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。并需提供近3个月（2025年7月-9月）在本单位（不含子公司）购买的社保证明，社保证明需能反映参保人在相应单位（不含子公司）缴纳。若发现弄虚作假的，则将其行为纳入不诚信名单，招标人保留上报给行政主管部门的权力。

3.3投标人完成过以下（1）、（2）、（3）其中之一的工程监理业绩

(1)投标人自2020年1月1日至投标截止日完成过质量合格的单项合同规模5万吨（或以上）的钢筋混凝土粮食筒仓（浅圆仓、大直径筒仓或立筒仓）工程的监理业绩（完成时间以竣工验收时间为准）。

(2)投标人自2020年1月1日至投标截止日完成过质量合格的单项合同规模容积5万立方米（或以上）的非粮食钢筋混凝土筒仓工程（含水泥仓或面粉仓或高层建筑中心塔或麦芽生产塔或混凝土油罐或混凝土烟囱等）的监理业绩（完成时间以竣工验收时间为准）。

(3)投标人2020年1月1日至投标截止日完成过质量合格的单个项目投资 20000 万元(含)以上房屋建筑工程项目的监理业绩（完成时间以竣工验收时间为准）。

备注：1.每项业绩需同时提供：中标通知书或免招标的相关证明、监理合同等能证明合同规模的材料、竣工验收证明材料或质监部门验收证明材料。

2.第(1)、（2）项工程监理业绩应提供含仓身平面图、立面图等关键施工图纸两张。

3.4拟派项目总监理工程师完成过以下（1）、（2）、（3）其中之一的工程监理业绩：

（1）自2020年1月1日至投标截止日担任过质量合格的单项合同规模5万吨（或以上）的钢筋混凝土粮食筒仓（浅圆仓、大直径筒仓或立筒仓）工程的监理业绩的总监理工程师（完成时间以竣工验收时间为准）。

（2）自2020年1月1日至投标截止日质量合格的单项合同规模容积5万立方米（或以上）的非粮食钢筋混凝土筒仓工程（含水泥仓或面粉仓或高层建筑中心塔或麦芽生产塔或混凝土油罐或混凝土烟囱等）的监理业绩的总监理工程师（完成时间以竣工验收时间为准）。

（3）自2020年1月1日至投标截止日担任过质量合格的单个项目投资 20000 万元(含)以上房屋建筑工程项目的监理业绩的总监理工程师（完成时间以竣工验收时间为准）。

备注：1.每项业绩需同时提供：监理合同等能证明总监职务及合同规模的材料、竣工验收证明材料或质监部门验收证明材料。

2.第(1)、（2）项工程监理业绩应提供含仓身平面图、立面图等关键施工图纸两张。

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6其他要求：

①投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

②投标人具有独立法人资格，在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，取得合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若投标人已办理三证合一，则只需提供营业执照）。

③投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（详见附件一）。

④投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。需提供“信用中国”查询截图证明，最终以招标代理在开标当天查询为准。（具体名单以递交投标文件截止时间“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）首页 >专项査询 >重点领域査询>查询的拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的为准）。

⑤投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第六条内容进行评审）。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。

⑥ 专业监理人员最低配套要求：具备土建、电气、给排水、机电安装、安全等监理工程师（最少6人,其中至少配置2名土建专业工程师，电气、给排水、机电安装、安全专业至少各1人）。且需满足东莞市建设行政主管部门的配置要求。

⑦投标人自2020年至投标截止日未因在工程招投标或工程建设活动中有违法、违规行为或安全事故、质量事故等不良记录而受到招标或建设主管部门处罚（至本项目发出公告之日止，通报或处罚有效期已经期满的除外），需提交未受到相关部门处罚的承诺书（承诺书须由法定代表人签字或签章及加盖投标人单位公章才有效）。

注：未在招标公告第3条单列的投标人资格要求条件，不作为资审不合格的依据。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2025年10月25日00时00分至2025年11月17日9时00分（北京时间，下同），登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）下载电子招标文件。

4.2发布招标公告时间（含本日）2025年10月25日00时00分至2025年11月17日9时00分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

4.3 本项目采用资格后审方式。

5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件时间：2025年10月25日00时00分至2025年11月17日9时00分。投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页-服务指南。

5.3递交备用投标文件电子光盘或U盘时间为：2025年11月17日8时30分至2025年11月17日9时00分；地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心开标室（具体以日程安排内容为准）。

5.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。逾期或未在指定地点递交投标文件光盘或U盘的，招标人拒绝接收其投标文件光盘或U盘。

5.5 开标时间：2025年11月17日9时00分。地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）开标室（具体以日程安排内容为准）。投标人也可选择参加在线开标，具体按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）相关指南进行操作。详见：http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/index.jhtml。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）、广东省招标投标监管网网站上发布。

7.联系方式

招标人：广东华南粮食交易中心有限公司

地址：广东省东莞市常平镇江霞南路6号

联系人：尹先生

电话：0769-83906107

邮箱：2041013267@qq.com

招标代理机构：广东省国际工程咨询有限公司

地    址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

联 系 人：陈工

电    话：020-83543598

电子邮箱：gzxmglzb@163.com

异议受理部门：广东华南粮食交易中心有限公司

异议受理电话：020-38820933

联系地址：广州市天河区体育东路115-118号6楼西塔

注：潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前可以通过线下或线上的形式提出向招标人书面提出。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

招标监督机构：广东省储备粮管理集团有限公司

投诉电话：020-83549726

广东华南粮食交易中心有限公司

广东省国际工程咨询有限公司

2025年10月25日

## 附件一：

投标人声明

本招标项目招标人：

本公司就参加    （项目名称）     项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司承诺在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

三、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于监理企业成本价竞标而降低监理服务质量，不与任何建设单位订立违背监理企业成本取费标准及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争，扰乱市场秩序，不与其他单位串通投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转让监理业务。

四、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

五、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：          。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

总监理工程师：         （签字或署印）

法定代表人签字或署印：

年   月   日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：广东华南粮食交易中心有限公司 地址：广东省东莞市常平镇江霞南路6号 联系人：尹先生 电话：0769-83906107 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：广东省国际工程咨询有限公司 地 址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼 联 系 人：陈工 电 话：020-83543598 电子邮箱：gzxmglzb@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 扩建仓容20.5万吨，主要包括20.5万吨钢筋混凝土大直径筒仓。建筑面积约16380.12平方米，建筑占地面积7561.03平方米，建筑高度57.9米，建筑单体内径28米。包括建设20.5万吨钢筋混凝土大直径筒仓，并配套提升塔、辅助用房、消防水罐等项目设施，工程项目估算费用约23500万元。 |
| 1.1.7 | 监理目标 | （1）投资控制目标：工程费用不超过概算中的对应工程费用。 （2）进度控制目标：土建施工工期按 630 个日历天进行控制，机电设备制造及安装工期按 300个日历天进行控制。 重要节点工期：开工后 400 个日历天时达到机电设备安装作业面。具体进度控制目标以土建施工、机电安装等合同为准。 （3）质量控制目标：工程质量达到合格工程。 （4）安全文明控制目标：确保工程无重大安全、质量事故。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 企业自筹资金和财政资金（已落实） |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期： （1）施工准备阶段监理服务期：从中标通知书发放之日起至业主下达开工令或开工报告审批之日为止； （2）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理，且本合同工程结算金额经政府部门审定之日止，监理人员服务期约720天，现场服务从土建工程开工至通过竣工预验收并移交装粮压仓为止。 （3）保修阶段（监理缺陷期）监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止共两年。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格。 |
| 1.3.4 | 监理人员的专业配套要求 | （1）总监理工程师：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为投标人。 （2）专业监理人员最低配套要求：具备土建、电气、给排水、机电安装、安全等监理工程师（最少6人,其中至少配置2名土建专业工程师，电气、给排水、机电安装、安全专业至少各1人），且需满足东莞市建设行政主管部门的配置要求。土建施工和设备安装存在交叉施工，监理人员配备须考虑上述因素，交叉施工期间监理驻场人数不少于6人，且涉及施工专业的监理必须在场。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织。由投标人自行踏勘 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | /（此为投标预备会的答疑澄清） |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | ■不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 1.时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。 2.形式：投标人疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：登陆广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑提问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题。具体操作方法详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最新发布的建设工程全流程电子化项目操作指南。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 时间：在投标截止时间15日前。 形式：通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区、广东省招标投标监管网网上公开发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
|  |  | 以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）、广东省招标投标监管网网站发布。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 招标文件修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本项目评审要求的其他资料等投标人认为需要提供的资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定合同总价。如因工程建设进度推迟或延迟而超过书面约定的日期，合同期和监理服务期相应延长，但本工程监理酬金不变。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ■有，监理费最高投标限价：人民币263万元。 注：投标报价不得超过本项目最高投标限价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他 要求 | （1）投标报价是投标人在本次招标监理服务期内完成本项目的监理工作所需的费用。 投标人应按招标文件中投标函要求填写。 （2）除非合同另有规定，投标报价应已包括但不限于监理设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标截止之日起计算。如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求 1.投标保证金额度：5万元人民币。 2.缴纳方式：投标保证金可采用现金、支票、投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。投标保证金有效期：与投标有效期一致。 3.如采用现金、支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 4.如采用投标保函、投标保证保险形式提交投标保证金的，投标保函或投标保证保险须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。开标前可不提交纸质原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保险的扫描件并加盖投标人电子印章，完成评标后，由中标候选人在中标候选人公示前向招标代理单位提交纸质原件并在网上公示。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室。若以交易系统支持的电子保函或电子投标保证保险递交的，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 见招标公告投标人资格要求。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼 及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3A(2) | 投标文件副本份数及其他要求 | / |
| 3.7.3A(3) | 投标文件是否需分册装订 | / |
| 3.7.3(B) | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件需为清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。 |
| 3.7.3(B) | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站最新发布的建设工程全流程电子化项目操作指南。 |
| 4.1.1(A) | 投标文件密封包装 | 本项目不适用。 |
| 4.1.1(B) | 投标文件加密要求 | 网上递交的电子投标文件须进行加密。相关操作按照广州公共资源交易中心关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | 如有提交投标文件备用U盘，封套上应注明如下信息： 招标人名称：广东华南粮食交易中心有限公司 招标人地址：广东省东莞市常平镇江霞南路6号 （项目名称）投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告第5点“投标文件的递交”的内容。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 1.递交方式：网上递交投标文件 2.地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： |
| 5.1(A) | 开标时间和地点 | 本项目不适用。 |
| 5.1(B) | 开标时间和地点 | 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标。投标人选择参加在线开标的，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：http://www.gzggzy.cn/fwznbszyjsgc/index.jhtml。 具体时间、地点可以到广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站的项目查询（日程安排、答疑纪要）中输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 5.2(4)(A) | 开标程序 | 本项目不适用。 |
| 5.2(5)(A) | 开标程序 | 本项目不适用。 |
| 5.2(B) | 开标程序 | 5.2.1主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （6）开标结束。 5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且投标人未递交投标文件备用电子光盘或U盘的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后一小时内解密的，视为撤销其投标文件。 5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 5.3.1招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在广州公共资源交易中心对应开标室通过广州公共资源交易中心交易平台公开开标。开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，投标人对开标有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。 5.3.2投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人。 评标专家确定方式：均从广东省综合评标评审专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人：2名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网 公示期限：3日，公示期限最后一天为工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约担保的金额：合同总价的10％； 履约担保形式：现金、银行汇票、银行本票、银行电汇、支票（现金支票、转账支票）、银行履约担保保函。 银行：须为商业银行的地市级支行或以上级别的银行。 保函有效期：有效期不少于24个月（若由于项目工期超过24个月，中标人需在履约担保到期前1个月办理延期手续，延期后履约担保有效期不得少于工程竣工验收日期，延期费用由中标人承担）。 中标人不能按要求提交履约担保或保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ■是，具体要求： 1.具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最新发布的建设工程全流程电子化项目操作指南。 2.现场提交投标文件光盘或U盘备用 投标人将按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最新发布的建设工程全流程电子化项目操作指南的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘或U盘（1份），在开标现场（投标截止时间前）提交备用。刻录好的投标文件光盘或U盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘或U盘）不得加密。光盘或U盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘或U盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘或U盘。 3.补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或U盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘或U盘内容为准。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘或U盘，并按光盘或U盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 特别提醒 | （1）中标人应根据有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。（具体收费标准详见《广州公共资源交易中心工程建设项目招标投标交易服务收费标准》），费用均包含在投标总价中但不在投标报价中单列。中标人必须在中标通知书发出前支付该笔费用，否则无法出具中标通知书，由于中标人原因导致的延误，由此带来的后果将由中标人自行承担。 （2）本项目招标代理费用参照《国家计委〈关于印发招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）文和发改价格〔2011〕534号收费标准下浮20%收取，按项目由中标单位在中标通知书发出后5个工作日内一次性付清。 |
| 10.2 | 第一中标候选人放弃中标资格情形 | 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照招标文件第三章第3.4.1款确定的推荐中标候选人原则依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10.3 | 否决投标条款摘要 | 否决投标条款摘要说明： 本摘要是本招标文件（含招标文件的澄清答疑、修改、补充文件等）中涉及的所有否决性条款的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要载明的内容为准。 1.逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 2.未对投标文件进行数字证书加密的，或对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有完成解密的； 3.投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 4.投标文件符合列于《评标办法前附表》“形式评审标准”“资格评审标准”“响应性评审标准”中所有情形的，为有效投标文件。任一情形不符合均为无效投标文件，经评标委员会认定后，其投标文件将被否决。 5.投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： （1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 6.投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 7.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |

### 1. 总则

1.1招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4 监理人员的专业配套要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2本次招标不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

(10)被依法暂停或者取消投标资格（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

(11)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据）；

(12)在最近三年内发生重大监理质量问题（“重大监理质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

(14) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

本项目严禁分包。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

### 2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间18日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函、投标函附录及投标承诺书；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）缴纳交易服务费、中标服务费承诺书

（6）评标打分索引

（7）咨信方案文件

（8）投标人须知前附表规定的其他资料；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4．招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表3.2.5。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额及相关要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。其有关事宜，按广州公共资源交易中心现行规定执行，若有疑问，请自行咨询广州公共资源交易中心，联系电话：020-28866000。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求缴纳投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3未中标单位的投标保证金将在中标通知书发出之日起5日内无息退还， 中标人的投标保证金将在中标合同订立之日起5日内无息退还投标人。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）因业绩证明材料等作假而取消投标资格的。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（或事业单位法人证书）的原件（或副本）清晰扫描件、投标人监理资质证书等材料的原件清晰扫描件。

3.5.2 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和本章第1.3.4监理人员的专业配套要求的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明扫描件。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

5.1开标时间和地点（A）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1开标时间和地点（B）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

5.3开标异议

开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

### 6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。线下提出异议的，应将异议书提交给异议受理单位，异议受理单位：广东华南粮食交易中心有限公司，地址：广州市天河区体育东路115-118号6楼西塔，联系人：李女士，电话：020-38820933。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5履约保证金

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.5.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，并按第二章投标人须知前附表10.1条的约定处理。给招标人造成损失的，中标人还应当对损失部分予以赔偿。

7.6签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，并按第二章投标人须知前附表10.1条的约定处理；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表（按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）系统导出为准）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

项目名称：

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 备注 | 投标人 代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |

招标人代表：          记录人：          	 监标人：

年   月   日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐前两名作为中标候选人，综合评分相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先；如果技术方案得分也相等，则由评委采用记名投票方式，确定相等得分的中标候选人的排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  |  | 投标函及投标函 附录签字盖章 |  | 有法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位章。由法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明；由被授权人签字（或盖章）的，应附授权委托书、法定代表人身份证明。 |
|  |  |  | 备选投标方案 |  | 不接受备选投标方案。 |
|  |  |  | 投标人机器码 |  | 本项目不同投标人机器码相同，视为不合格。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照（或事业单位法人证书） |  | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（或事业单位法人证书） |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 总监理工程师 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 |  | 不接受联合体投标。 |
|  |  |  | 不存在禁止 投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定，且不得超过最高投标限价 |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 监理服务期限 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 串通投标情形 |  | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉》第十六条的规定为准）。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成(总分100分) |  | 资信方案部分+投标报价部分：100分（权重85%） 诚信综合评价排名部分：100分（权重15%） 投标人得分=(资信方案部分+投标报价部分)*85%+诚信综合评价排名部分*15% |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 评标的价格基准价，加权平均法：若有效的投标人大于等于5家时，N=5；若有效的投标人小于5家时，N=有效的投标人个数；若技术分相同，则以报价较低的排前，如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式决定先后顺序，确定投标人的排序。基准价公式=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为，第二名投标人的权重为，以此类推，最后一名投标人的权重为。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  | （（投标报价-评标参考价）/评标参考价）*100% |
| 条款号 |  |  | 评分因素（偏差率） |  | 评分标准 |
| 2.2.4(1) |  | 资信方案部分 （50分） | 资信部分（22分） | 企业监理业绩（10分） | (1)投标人2020年1月1日至投标截止日，完成质量合格的钢筋混凝土粮食筒仓（浅圆仓、大直径筒仓或立筒仓）工程的监理业绩的： 5万吨≤单项合同<10万吨的，每项得5分； 10万吨≤单项合同的，每项得10分； - 投标人2020年1月1日至投标截止日，完成过质量合格的单项合同规模容积5万立方米（或以上）的非粮食钢筋混凝土筒仓工程（含水泥仓或面粉仓或高层建筑中心塔或麦芽生产塔或混凝土油罐或混凝土烟囱等）的监理业绩的： 5万立方米≤单项合同<10万立方米的，每项得5分； 10万立方米≤单项合同的，每项得10分； （3）投标人2020年1月1日至投标截止日，完成过质量合格的单个项目投资 20000 万元(含)以上房屋建筑工程项目的监理业绩的： 20000万元（含）≤单项合同≤40000 万元的，得2分； 40000万元（含）≤单项合同≤60000 万元的，得4分；60000万元（含）≤单项合同≤80000 万元的，得6分； 80000万元（含）≤单项合同的，得10分； （1）、（2）、（3）两项分数合并计算，但总分不超过10分。 本项最高得分10分。 备注：1.每项业绩需同时提供：中标通知书或免招标的相关证明、监理合同等能证明合同规模的材料、竣工验收证明材料或质监部门验收证明材料。 2.（1）、（2）项的工程监理业绩应提供含仓身平面图、立面图等关键施工图纸两张。 3.每个业绩仅能计分一次，多个条件符合时，按得分最高的计取。 |
|  |  |  |  | 项目总监（8分） | (1)具有工程类高级职称（或以上）得1分。 (2)监理工程师证书核发日期距开标日期达到5年或以上的，得1分。 （3）-①自2020年1月1日至投标截止日担任总监职务完成过质量合格钢筋混凝土粮食筒仓（浅圆仓、大直径筒仓或立筒仓）工程的监理业绩的： 5万吨≤单项合同<10万吨的，得3分； 10万吨≤单项合同，得6分； 本小项最高得6分。 （3）-②自2020年1月1日至投标截止日担任总监职务完成过质量合格的非粮食钢筋混凝土筒仓工程（含水泥仓或面粉仓或高层建筑中心塔或麦芽生产塔或混凝土油罐或混凝土烟囱等）的监理业绩的： 5万吨≤单项合同<10万吨的，得3分； 10万吨≤单项合同的，得6分； 本小项最高得6分。 （3）-③单个项目投资 20000 万元(含)以上房屋建筑工程项目的监理业绩的： 20000万元（含）≤单项合同≤30000 万元的，得1分； 30000万元（含）≤单项合同≤40000 万元的，得3分；40000万元（含）≤单项合同的，得6分； 本小项最高得6分。 ①、②、③三项分数合并计算，但总分不超过6分。 第（3）项满分6分。 备注：1.每项业绩需同时提供：监理合同等能证明总监职务及合同规模的材料、竣工验收证明材料或质监部门验收证明材料。 2.（3）-①、（3）-②项工程监理业绩应提供含仓身平面图、立面图等关键施工图纸两张。 3.每个业绩仅能计分一次，多个条件符合时，按得分最高的计取。 |
|  |  |  |  | 监理人员综合素质（4分） | (1) 除总监理工程师外，其他监理人员具备工程类高级职称（或以上）的，每人可增加1分，最多加2分。 (2) 除总监理工程师外，其他监理人员具有注册监理工程师或注册造价师或注册建造师或注册结构师或注册建筑师证书的，每人可增加1分，最多加2分。 本项最多得4分。 备注：同一人员同时满足（1）和（2）条件的可累计计分。需同时提供：①以上人员上述相关证书复印件②需提供近3个月（2025年7月-9月）在本单位（不含子公司）购买的社保证明，社保证明需能反映参保人在相应单位（不含子公司）缴纳 |
|  |  |  | 技术方案部分（28分） | 投资控制措施（2分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强，并加强对工程变更的控制。措施为优得1～2分；措施一般得0～1分；无措施不得分； |
|  |  |  |  | 进度控制措施（3分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得2～3分；措施为良得1～2分；措施为一般得0～1分。无措施不得分。 |
|  |  |  |  | 质量控制措施（5分） | 要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强。措施为优得3.5～5分；措施为良得2～3.5分；措施为一般得1～2分；措施不全得0～1分。无措施不得分。 |
|  |  |  |  | 合同管理、信息管理（2分） | 管理方法合理有效，针对性强、措施具体得1～2分；措施不具体得0～1分；无措施不得分。 |
|  |  |  |  | 组织协调（2分） | 协调方法合理有效，针对性强、措施具体得1～2分；措施不具体得0～1分；无措施不得分。 |
|  |  |  |  | 安全、文明施工管理（2分） | 管理措施优得1～2分；措施不具体得0～1分；无措施不得分。 |
|  |  |  |  | 筒仓施工重点难点监控措施（5分） | 筒仓工程重点难点为灌注桩施工、仓顶施工、仓壁清水砼外墙施工、防水防潮施工、机电设备与土建交接面协调等。针对性强、措施具体、可操作。重点难点监控措施优的得4～5分；良的得2～4分；一般的得1～2分；措施差的得0～1分；无措施的不得分。 |
|  |  |  |  | 筒仓滑模及降模安全重点难点和措施（5分） | 筒仓工程滑模、高支模及拆模、降模属于安全重点监控点，需要对滑模及高支模的平台方案、组模、过程安全防护、拆模、降模等过程进行重点监督。方案针对性强、措施具体、可操作。优得3.5～5分；良得3.5～2分；一般得0～2分，措施差或无措施不得分。 |
|  |  |  |  | 工程进度款、工程变更、工程结算的管理（2分） | 管理方法合理有效、有具体措施得1～2分；一般、措施不具体得0～1分；无管理的方法和措施不得分。 |
| 2.2.4(2) |  | 报价得分（50分） |  |  | 当投标报价等于或低于评标参考价时，得分为50分；当投标报价每高于评标参考价1%，扣0.5分，扣至0分为止，得出报价得分，精确到小数点后两位。 |
| 2.2.4(3) |  | 诚信综合评价排名得分（100分） |  |  | - 1.企业的诚信综合评价排名以开标当天广州市企业诚信评价系统（http://121.8.226.218:8081/eval/evalGateWay/list?typeCode=AGENT）上公布的企业60日诚信分排名，最终以代理查询结果为准。 - 2.若企业未于广州市企业诚信评价系统建立诚信档案的，企业诚信排名得分按基准分50分计算。 - 3.企业诚信排名得分以监理－房建排名为准。 |
| 说明 |  | 1.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。 2.业绩证明材料提供复印件。 3.评分标准上限包括本数，下限不包括本数，如2～3即为：3≥评分>2 4、技术方案部分由各评委按“技术方案部分”评审标准独立打分，将各评委的评分（总分）去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分作为该投标人的最终得分（分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入） |  |  |  |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先；如果技术方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：

（1）资信方案部分：见评标办法前附表；

（2）投标报价部分：见评标办法前附表；

（3）诚信综合评价排名部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）诚信综合评价标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信方案部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对诚信综合评价排名得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=（A+B）*85%+C*15%。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

建设工程监理合同

注：合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分  协议书

委托人（全称）： 广东华南粮食交易中心有限公司

地址：广东省东莞市常平镇江霞南路6号

法定代表人：

监理人（全称）：

住所：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程 ；

2.工程地点：广东省东莞市常平镇江霞南路6号；

3.工程规模：

扩建仓容20.5万吨，主要包括20.5万吨钢筋混凝土大直径筒仓。建筑面积约16380.12平方米，建筑占地面积7561.03平方米，建筑高度57.9米，建筑单体内径28米。包括建设20.5万吨钢筋混凝土大直径筒仓，并配套提升塔、辅助用房、消防水罐等项目设施，工程项目估算费用约27000.35万元。

4.工程投资估算：广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程估算27000.35万元。

5.监理服务内容：广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程土建工程、MEC工程及后续零星工程等在该工程建设费用列支的项目，不包含已招标的护坡建设相关工程。

监理范围包括但不限于土建施工、管网布置、供电照明系统、给排水系统、安控系统、道路交通、环境保护、总体消防、总体绿化、电控系统、MEC厂内监造及现场安装、智能化系统建设及后续零星工程，不包含已招标的护坡建设相关工程，含施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括：预验收、竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、审核工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段全过程的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理；设备、材料进场检查；组织协调、安全文明施工管理、组织各类验收；组织、审核竣工资料；对工程施工的投资、质量和工期采用科学的方法和手段进行控制；工程款拨付审核、工程变更和现场签证的审核与控制；协助招标人完成工程各阶段招标及合同谈判；协助招标人或其委托的工程各阶段中标人完成工程报建工作；在项目建设过程中就有关问题向招标人提出合理化建议；向招标人提交完整的监理档案资料；协助招标人参与工程的专项验收、竣工验收、工程结算、财务决算及交付使用；其他法律法规规章要求须由监理单位完成的工作和招标人安排的属于监理工作范围的其他工作；各参建单位相关部门的协调；按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定各参建方职责及有关事务性工作；委托人要求的与本项目相关的其他合理工作；及机电设备的检测工作。其中机电设备的检测工作包括但不限于以下内容：

⑴输送及提升设备的头部驱动及平台振动检测，抽测比例为30%。

⑵漆膜厚度检测，检测桁架及设备钢结构主体，比例为每米2个点。

⑶设备及电气器件运行温度，检测范围：电房开关、变压器，主要输送设备电机及减速机。

⑷电缆绝缘检测，采取抽测形式，比例为30%。

⑸设备接地情况检测，采取抽测形式，按照等电位接地点的30%。

⑹输送设备运行达产情况判定。

⑺输送设备安装定位及对中情况检测。

6. 服务期限：

包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期：

（1）施工准备阶段监理服务期：从中标通知书发放之日起至业主下达开工令或开工报告审批之日为止，如存在下达开工令时间和开工报告审批之日，以开工报告审批之日为准；

（2）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理，且本合同工程结算金额经政府部门审定之日止（其中：监理人员服务期约720天，现场服务从工程开工至通过竣工预验收并移交装粮压仓为止）。

（3）保修阶段（监理缺陷期）监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起完成保修期服务为止共两年。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2. 专用条件及附录表；即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

3. 通用条件；

4. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

5. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：     ，注册号：         。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：            。 包括：

1.监理酬金（大写）：            元整  （¥  元）

2.相关服务酬金（大写）：      /          。其中：

（1）勘察阶段服务酬金：           /         。

（2）设计阶段服务酬金：             /          。

（3）保修阶段服务酬金：          /           。

（4）其他相关服务酬金：          /         。

六、期限

1.监理期限：

自    年  月   日始，至     年  月    日止。保修阶段服务期限自     年     月    日始，至     年    月     日止。

2.相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /  年  /   月  /  日始，至       /  年  /   月  /  日止。

（2）设计阶段服务期限自  /  年  /   月  /  日始，至       /  年  /   月  /  日止。

（3）保修阶段服务期限自 /  年 /  月  / 日始，至  / 年 / 月  /  日止。

（4）其他相关服务期限自  /  年 /  月 /  日始，至  / 年  /   月  /  日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年     月     日。

2. 订立地点：广州市。

3. 本合同一式  壹拾 份，双方各执  伍 份，具有同等法律效力。

委托人：   （盖章）            监理人：   （盖章）

住 所：广州市天河区体育东路   住 所：

116号-118号财富广场西塔6楼

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人或其授权             法定代表人或其授权

的代理人：（签字）             的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

电话：                        电话：

## 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）专用条件及附录A、附录B；

（3）通用条件；

（4）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；组织并主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；发现重大质量安全隐患的，监理人需在2小时内报告委托人

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有履行本合同义务相应的资格条件。且监理机构人员配置表需作为本合同附件，明确人员姓名、岗位、资质、驻场时间。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并经委托人确认，且监理人应提前通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交专用条件中约定仲裁机构仲裁或诉讼时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，提议变更委托人与承包人所签订合同的相关条款，并以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。监理文件归档需经委托人及城建档案管理部门验收合格，验收不合格的，监理人需无偿整改。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。若因监理人保管不善导致房屋、设备损坏的，监理人需承担维修或赔偿责任

3.委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。若监理人故意隐瞒工程质量问题或与承包人串通损害委托人利益，除赔偿损失外，还需支付合同总价20%的违约金

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人无故未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。逾期付款期间，监理人有权暂停部分非关键工作，但不得影响工程质量和安全。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担因此而造成的损失、损害。不可抗力结束后，双方应在7日内协商恢复履行合同的事宜，监理人需在10日内恢复监理工作

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。支付申请书需附相关证明材料，如验收报告、进度报表等，材料不全的，委托人有权要求补充，付款时间相应顺延

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及经委托人确认的其他合理费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条件第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。双方互不追究违约责任。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，监理人应立即通知委托人，委托人在知悉上述情况后可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。工程暂停期间，监理人需每月提交现场保护及情况报告。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。监理人无正当理由停工超过3天（含）的，视为无正当理由未履行义务。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

若1、2条件全部满足，合同权利义务履行完毕，自然终止；3条件满足，为合同解除。属于终止的两种情形，不应为全部满足，才成立终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金；

（3）本合同依法或依本协议解除。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。调解费用由提出调解一方先行垫付，最终由责任方承担。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件中约定的仲裁机构申请仲裁或者如没有约定提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

经委托人同意，委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从事与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权，在本合同有效期内免费使用。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：协议书、专用条件、通用条件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1及2.1.2：监理服务内容及监理范围详见合同《第一部分  协议书》。

2.1.3监理目标：

（1）投资控制目标：工程费用不超过概算中的工程费用。

（2）进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按进度要求控制，对施工工期按720个日历天进行控制，具体进度控制目标以施工等合同为准。

（3）质量控制目标：工程质量达到合格工程。

（4）安全文明控制目标：确保工程无重大安全、质量事故，现场安全文明施工。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1)法律法规及建设工程相关标准；

（2)项目所在地政府及建设行政主管部门的有关法规和规章；

（3)国家和地方现行的技术标准及施工验收规范；

（4)建设工程委托监理合同及其他合同文件；

（5)建设工程勘察设计文件；

（6)GB/T50319-2013建设工程监理规范；

（7)委托人对工程的合理要求；

（8)工程监理规划及监理实施细则。

2.2.2 相关服务依据包括：  监理规范、本合同  。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理人员专业水平能力无法满足施工或机电设备管理要求，不按合同及规范要求进行监理（如未经委托人同意擅自调整驻场时间低于约定标准的；被委托人抽查发现脱岗 3 次（含）以上的），收受参建单位好处损害委托人利益 。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：工程质量、进度、安全管理，工程款（含工人工资）、工程变更、审核，经委托人同意颁发开工停工令。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：工程承包人员工作不力消极怠工严重影响施工质量进度的 。（如承包人人员无证上岗、违章操作的；被建设行政主管部门通报批评的）

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：在召开第一次工地会议前提交监理规划；在相应工程施工开始前提交监理实施细则；每月25日前提交当月监理月报；监理例会、专题会议召开后三天内提交会议纪要；工程竣工验收前一周内提交工程质量评估报告；工程竣工验收后一周内提交监理工作总结。监理人提交以上文件均应至少一式三份 。所有报告需经总监理工程师签字并加盖项目监理机构公章，电子版同步报送委托人指定邮箱

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方人员现场交接。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表   委托人代表为：另以书面文件通知。

3.6 答复

委托人同意在 收到监理人相关书面材料14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）；

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率×拖延支付天数。

由于本项目资金为企业自筹资金及财政资金，需由广东华南粮食交易中心有限公司统一支付，由于广东华南粮食交易中心有限公司审批原因引起的监理费支付延迟，监理人不得因此解除合同、消极怠工、降低监理服务质量或要求支付违约金。

5. 支付

5.1 支付货币   币种为：人民币。

5.2 监理酬金采用固定总价合同，一包到底，不得变更增加。（如因工程建设进度推迟或延迟而超过书面约定的日期，合同期和监理服务期相应延长，但本工程监理酬金不变。

5.3 支付酬金   正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 监理合同签订后，监理单位提交合同金额10%履约保函，提供当期等额发票 | 10% |  |
| 第二次付款 | 基础工程验收后办理付款手续；并提供当期等额发票。 | 15% |  |
| 第三次付款 | 滑模结束后办理付款手续；并提供当期等额发票。 | 20% |  |
| 第四次付款 | 土建主体工程验收后办理付款手续；并提供当期等额发票。 | 15% |  |
| 第五次付款 | 屋面、电气、智能化、给排水、装饰工程验收后办理付款手续；并提供当期等额发票。 | 10% |  |
| 第六次付款 | 通过质监、规划、消防、防雷等部门专项验收后办理付款手续；并提供当期等额发票。 | 15% |  |
| 第七次付款 | 工程竣工预验收后办理付款手续；并提供当期等额发票。 | 5% |  |
| 第八次付款 | 工程结算完成后办理付款手续；并提供当期等额发票。 | 5% |  |
| 第九次付款 | 工程竣工且服务内容全部完成后30个工作日内支付，并提供当期等额发票。 | 5% |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：经双方签字盖章后生效 。

6.2 变更

6.2.2如因工程建设进度推迟或延迟而超过书面约定的日期，合同期和监理服务期相应延长，但本工程监理酬金不变。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 经双方协商确定的第三人 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （1）  种方式：

（1）提请 广州市仲裁委员会 进行仲裁。

（2）向 广州市 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

无此项

8.3 咨询费用

无此项。

8.4 奖励

无此项。

8.5 保密

委托人申明的保密事项和期限： 委托人提供的项目设计文件和与本项目相关的一切资料，保密期限为本合同生效之日至终止后十年 。

监理人申明的保密事项和期限：  无  。

第三方申明的保密事项和期限：  无  。

8.6著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：需书面通知委托人并经委托人同意。

9. 补充条款

（1)监理单位必须按投标文件内项目架构配备监理人员，监理人员必须持证上岗，如需更换监理人员需经过委托人同意；

（2) 在本工程监理期间，总监理工程师不得擅自更换；总监理工程师必须按规定驻场且不能担任其他在建项目的总监。

（3) 委托人免费向监理机构提供如下设施：1、必要的生活用房，2、提供必要的食堂搭伙条件，费用由监理机构自理，委托人对监理人自备的设施不给予经济补偿；

（4) 本合同自2025年  月  日开始实施，至工程竣工验收结束，总工期暂定为720日历天（以工程施工实际情况为准），监理人进场时间以委托人书面通知为准；

（5) 因监理人的直接责任，造成本工程在质量、安全方面被省市工程建设主管部门通报批评或受到处罚，或造成本工程进度严重滞后，由监理人支付委托人不超过合同总价50%的违约金（扣除税金）；

（6）因监理人的直接责任，造成现场出现质量、安全及进度问题的，由监理人支付委托人1万元违约金（扣除税金）同一问题多次出现的，每次违约金按前次的 2 倍递增，累计不超过合同总价20%；

（7) 除合同约定的监理人责任外，监理人还需对有电梯安装的施工现场安全生产负监理责任；督促施工总承包企业与电梯安装单位签订安全管理合同，明确各自安全责任；

（8) 投标文件承诺的总监理工程师及所有监理工程师应保持每月不少于20天驻现场，连续离开现场超过3日，应事先征得发包人同意，否则每日承担违约金5000元，累计3次违约，委托人将保留取消监理合同的权利，监理人承担由此产生的损失。当委托人认为监理人总监理工程师或其他任何一位监理工程师在工程管理方面不能满足施工要求时，委托人可以要求更换人选，中标人须在收到委托人发出的更换人选书面通知后5个工作日内无条件调整到位，更换后的人选不能低于投标文件承诺的资质、业绩、职称、执业资格及驻场时间要求，且不得调整专业种类，否则按监理人违约处理。

（9) 监理人在投标文件中承诺的人员架构和驻场服务人员未经委托人同意不能随意更换。监理人主动提出对投标文件承诺的总监进行更换的，须经委托人书面同意并向委托人支付20万元违约金后，才能更换。监理人主动提出对投标文件承诺的除总监外的其他监理工程师进行更换的，须经委托人书面同意并向委托人支付5万元/人/次违约金后，才能更换。更换后的人选不能低于投标文件承诺的资质、业绩、职称、执业资格及驻场时间要求，且不得调整专业种类。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：             /             。

A-2 设计阶段：             /            。

A-3 保修阶段：             /            。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：      /          。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名 称 | 份数 | 提供时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程项目备案证 | 1 | 工程开工前 | 复印件 |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 工程开工前 | 原件 |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 工程开工前 | 原件 |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 工程开工前 | 复印件 |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 工程开工前 | 复印件 |
| 6. 其他文件 | / |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名 称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

附件一：

广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程

安全生产文明施工协议

委托人：（甲方）  广东华南粮食交易中心有限公司

监理人：（乙方）

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。本协议适用于广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程。

一、委托人的权利与义务

1.遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2.按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

3.保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

4.对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以公司文件书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。

5.授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。

二、监理人的权利与义务

1.遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

2.建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

3.建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

4.对施工单位的资质进行审查，对无资质单位会同委托人不准进入。

5.对施工单位提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

6.对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

7.对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

8.按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

9.及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

10.对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

11.对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

12.对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

13.督促施工单位按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

14.参与安全事故的调查处理。

15.参与事故应急救援预案的公布和演练。

16.做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

17.本协议一式 捌 份，合同双方当事人各执 肆 份。

委托人：（公章）                 监理人：（公章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

年    月    日                  年    月    日

附件二

广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理

廉 政 合 同

委托人：（甲方）  广东华南粮食交易中心有限公司

监理人：（乙方）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  委托人义务

2.1 委托人及其工作人员不得索取或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

2.2委托人及其工作人员不得参加监理人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受监理人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.5 委托人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 监理人义务

3.1 监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2 监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 监理人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 监理人不得为委托人及其个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 监理人不得为委托人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

3.6 监理人及其工作人员不得索取或接受施工单位（指本工程的土建施工、机电设备承包单位或其分包单位，下同）的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由监理人或其工作人员个人支付的费用。

3.7监理人及其工作人员不得参加施工单位安排的宴请和娱乐活动，不得接受施工单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.8 监理人及其工作人员不得要求或者接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

3.9 监理人及其工作人员不得以任何理由向施工单位推荐分包人、建筑材料、工程设备或要求施工单位购买合同以外的材料和工程设备。

3.10 监理人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 监理人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与本合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

4 违约责任

4.1 委托人及其工作人员违反本合同规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给监理人造成损失的，应予赔偿。

4.2 监理人及其工作人员违反本合同规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予监理人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本合同作为广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理合同的附件，与施工监理合同具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至监理服务期完成之日后失效，监理服务期完成包括工程竣工结算及保修阶段服务结束。

8 合同份数

本合同一式 捌 份，合同双方当事人各执 肆 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

委托人：（公章）                 监理人：（公章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

联系电话：                      联系电话：

年    月    日                  年    月    日

# 第二卷

第五章 委托人要求

# 详见合同文件

# 第三卷

第六章 投标文件格式

（项目名称）

(项目编号：       )

投标文件

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或署印）

年   月   日

一、投标函、投标函附录及投标承诺书

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了          （项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以《投标函附录》中的投标报价和监理服务期限，按合同约定完成监理工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函、投标函附录及投标承诺书；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）缴纳交易服务费、中标服务费承诺书

（6）评标打分索引

（7）资信文件及技术方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期90日历天内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）除伤亡、吊销监理工程师执业资格等合法原因不能再从事监理工作情形外，如我方更换项目总监、总监代表，接受贵中心1年内拒绝我方参与贵单位后续工程投标的处理。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标，我方承诺，满足“委托人要求”中的所有内容。

7.如我方中标，我方承诺：我司提交的所有投标资料真实可靠，并在中标通知书发放之前，如招标人、建设行政管理部门、工程招标监督机构等提出复查投标资料原件的，我方在3个工作日之内提供。如未能及时提供或提供核查的原件不齐全或者投标资料弄虚作假的，我方将承担与此有关的一切责任，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、接受行政监督部门的行政处罚等。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：           （签字或署印）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

（二）投标承诺书

广东华南粮食交易中心有限公司：

（一）根据已收到的广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理的招标文件，我方经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的监理服务范围服务。监理服务费报价为人民币     （大写）      元（￥： （小写）   元）。

（二）监理服务应满足工程的需要，监理人员服务费中包括工资、奖金、补贴、加班费（法定节假日和8小时工作以外）、办公费、差旅费（包括进、退场和探亲交通费）、因公受伤医疗费，以及监理单位为监理人员提供或承担的住房、医疗、保险、交通等福利待遇。

我单位一旦中标将对本项目监理服务期履行以下承诺：

（1）施工准备阶段监理服务期：从中标通知书发放之日起至业主下达开工令或开工报告审批之日为止；

（2）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理，且本合同工程结算金额经政府部门审定之日止，监理人员服务期约为720天，现场服务从土建工程开工至通过竣工预验收并移交装粮压仓为止。

（3）保修阶段（监理缺陷期）监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止共两年。

如因工程建设进度推迟或延迟而超过书面约定的日期，合同期和监理服务期相应延长，但本工程监理酬金不变。

（三）我方将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（五）如果贵方接受我方投标，我方将按照招标文件中规定的条件，按招标文件写明的金额，向贵方提交投标保证金。

（六）我单位同意从开标之日起 90日历天 的投标有效期内遵守本投标文件。在此期限届满之前，本投标文件将始终对我方有约束力，并可随时接受中标。

（七）我单位理解，贵方不一定接受最低标价的投标文件或可能接受任何的投标文件。同时也理解，不论结果如何，贵方不承担我方的任何投标费用。

## （八）我单位承诺委派本项目的总监理工程师：

姓名：                   ，身份证号：

（九）如果我单位在投标有效期内撤回投标文件；或收到中标通知书后，未能按中标通知书规定的期限签署或拒绝签署合同，贵方有权不予退回我单位提交的投标保证金。

投标单位（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

（三）投标函附录

| 投标人 |  | 地址、电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 监理单位 注册证书号 |  | 资质等级 及证书号 |  |  |
| 法人营业 执照证号 |  | 投标项目 仓容规模 |  |  |
| 概算总造价 （万元） |  | 监理费总报价 | 小写： |  |
|  |  |  | 大写： |  |
|  |  | 专业调整系数 | 1.0 |  |
|  |  | 工程复杂程度调整系数 | 1.0 |  |
|  |  | 高程调整系数 | 1.0 |  |
| 监理工期 |  | 监理质量目标 |  |  |
| 驻场监理机构 人数（人） |  | 驻场注册监理工程师人数（人） |  |  |
| 拟委派的项目 总监理工程师 | 姓名 |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |
|  | 注册监理工程师证号 |  |  |  |
|  | 注册监理工程师证 核发日期 |  |  |  |
| 需要建设 单位提供 的配合条件 |  |  |  |  |
| 投标人 法定代表人 （签名或盖章） |  | 本项目的法人 授权的代理人 （签名） |  |  |

注：

1.投标人根据企业自身情况进行报价，投标报价不得超过最高投标限价。小数点后保留两位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：	                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或署印）

年    月    日

二、法定代表人身份证明或授权委托书（格式可自定）

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：        性别：      年龄：       职务：

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	             （盖单位章）

年    月     日

授权委托书

本人        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：			      	（盖单位章）

法定代表人：			       	（签字或署印）

身份证号码：

委托代理人：		        		（签字或署印）

身份证号码：

年	   月	   日

三、投标保证金（格式可自定）

（1）采用电汇方式递交，投标人应附广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）出具的关于收取本项目投标保证金的收款回执单。投标保证金到账情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库查询的信息为准。

（2）若采用投标保函或投标保证保险或专业担保公司担保形式递交，参考格式如下（开具保函的机构可根据实际情况调整保函内容）：

投标保函

（招标人名称）：

鉴于          （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年   月   日参加            （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）              。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：             	       	（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或署印）

地     址：

邮政编码：

电     话：

年        月        日

四、资格审查资料

### （一）基本情况表（格式可自定）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附招标公告资格要求证明材料。

（二）-（1）2020年1月1日至投标截止日企业监理业绩一览表

| 序号 | 建设 单位 | 工程 名称 | 建设地点 | 项目投资额(万元) | 监理合同金额(万元) | 开竣工 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩完成时间以竣工验收时间为准。每项业绩按合格投标人条件及评标办法要求附证明材料。

（二）-（2）2020年1月1日至投标截止日

项目总监理工程师业绩一览表

| 序号 | 建设 单位 | 工程 名称 | 建设地点 | 项目投资额(万元) | 监理合同金额(万元) | 在项目中所担任的职务 | 开竣工 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩完成时间以竣工验收时间为准。每项业绩按合格投标人条件及评标办法要求附证明材料。

（三）拟委派本项目驻场监理机构人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 拟担任的 监理职务 | 专业 | 注册监理工程师或造价师、建造师、结构师、建筑师的注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有人员必须持证上岗，且进场前必须经甲方代表面试，合格后方可担任相关岗位；监理期间如出现监理人员无法满足要求的，甲方有权要求更换，新的人员必须在一周内到位，并经面试合格后方可担任相关岗位。

（四）驻场监理人员简历表

| 姓 名 |  | 拟任职务 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业及时间 |  |  | 职称及专业 |  |  |
| 监理培训证书号 |  |  | 监理工程师 证号 |  |  |
| 满足评分的其他证书名称及编号(如有) |  |  |  |  |  |
| 个人简历及业绩。 其中人员业绩可简要说明业绩名称、投资额、竣工时间、规模（平方米或吨或立方米等）、担任职务、获奖情况(如有)等。 |  |  |  |  |  |

注：1、业绩情况简介可按评标办法对应要求填写。2、每张此表后可附上对应的学历证书、注册监理工程师或造价师、建造师等注册证书或上岗证、身份证及职称证书、其他证书等证明材料的复印件；以及根据评标办法中对人员业绩的要求附每项业绩证明材料及获奖证明材料等复印件（若有）。3、并需提供近3个月（2025年7月-9月）在本单位（不含子公司）购买的社保证明，社保证明需能反映参保人在相应单位（不含子公司）缴纳。若发现弄虚作假的，则将其行为纳入不诚信名单，招标人保留上报给行政主管部门的权力。

- 五、缴纳交易服务费、中标服务费承诺书

缴纳交易服务费、中标服务费承诺书

致：广东华南粮食交易中心有限公司

如果我方在贵单位组织的“广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库三期工程监理”招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后，承诺：

1.中标人应根据有关规定，向广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）工程建设项目招投标中心交纳交易服务费。（具体收费标准详见《广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）工程建设项目招标投标交易服务收费标准》），费用均包含在投标总价中但不在投标报价中单列。中标人必须在中标通知书发出前支付该笔费用，否则无法出具中标通知书，由于中标人原因导致的延误，由此带来的后果将由中标人自行承担。

2.按下列方法计算的结果向广东省国际工程咨询有限公司缴纳中标服务费，本次采购代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的收费标准的80%计取后收费，（详见国家计委〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》）（服务类）

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在投标保证金中扣付，并在此同意办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（盖法人公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

- 六、评标打分索引

评标打分索引

| 序号 | 评标办法 分项名称 | 评标办法要求 | 投标文件响应情况 | 自评分数 | 投标文件对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业监理业绩（1） |  |  |  |  |
|  | 企业监理业绩（2） |  |  |  |  |
|  | 项目总监(1) |  |  |  |  |
|  | 项目总监(2) |  |  |  |  |
|  | 项目总监(3) |  |  |  |  |
|  | 监理人员综合素质(1) |  |  |  |  |
|  | 监理人员综合素质(2) |  |  |  |  |
|  | 投资控制措施 |  |  |  |  |
|  | 进度控制措施 |  |  |  |  |
|  | 质量控制措施 |  |  |  |  |
|  | 合同管理、信息管理 |  |  |  |  |
|  | 组织协调 |  |  |  |  |
|  | 安全、文明施工管理 |  |  |  |  |
|  | 筒仓施工重点难点监控措施 |  |  |  |  |
|  | 筒仓滑模及降模安全重点难点和措施 |  |  |  |  |
|  | 工程进度款、工程变更、工程结算的管理 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

自评分数合计：        分

七、技术方案

技术方案

技术方案应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围、监理内容；

三、监理依据、监理工作目标；

四、监理机构设置（监理组织架构框图）、岗位职责；

五、监理工作程序、方法和制度；

六、拟投入的监理人员；

七、投资、质量、进度、安全、文明施工的管理措施；

八、合同、信息管理方案；

九、组织协调内容及措施；

十、监理工作重点、难点分析；（包括筒仓施工重点难点监控措施、筒仓滑模及降模安全重点难点和措施）

十一、工程进度款、工程变更、工程结算的管理措施；

十二、对本工程监理的合理化建议。

九、投标人认为需要提供的资料（如有）

投标人可根据招标公告及评标办法要求提供相关证明材料